TERMO DE REFERÊNCIA

# DECLARAÇÃO DO OBJETO

  - TÍTULO DO PROJETO

    - Prestação de serviços técnicos especializados em regime de fábrica de software

  - DELIMITAÇÃO DO OBJETO A SER LICITADO

    - Contratação de serviços técnicos especializados para todo o ciclo de projeto, construção e manutenção de sistemas e aplicativos envolvendo ambiente WEB em linguagem C#, .net, ASP e Visual Basic, com abordagem orientada a objetos, utilizando o processo baseado no UP (Unified Process), a Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas – MDS, o framework padrão de desenvolvimento e banco de dados relacional  ou multidimensional, adotados pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, os quais deverão ser executados em regime de “Fábrica de Software”.

  - OBJETIVO GERAL

    - Esta contratação visa atender às necessidades de conceituação, mapeamento das rotinas de trabalho, especificação dos requisitos, desenvolvimento e testes de aplicativos, projetos e componentes de sistemas de informações, na modalidade de fábrica de software.

# FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

  - CONTEXTUALIZAÇÃO

    - Conforme está disposto no parágrafo único do Art. 24 do Regimento Interno, “os serviços prestados pela Secretaria de Tecnologia da Informação poderão ser executados diretamente ou através de terceirização”.

    - Para atendimento das atividades de desenvolvimento de sistemas, administração da rede e banco de dados e a construção e manutenção dos portais da Internet e Intranet a Secretaria de Tecnologia da Informação - STI conta com o apoio de cinco servidores, requisitados da empresa Valec Engenharia de Construções e Ferrovias S/A e com a terceirização dos serviços de análise de suporte e administração de banco de dados, análise de sistemas, análise de suporte de rede, assistência de documentação e telesuporte, atendimento técnico de rede, confecção e manutenção do portal e operação de computador através da contratação de empresa especializada, ocorrida em março de 2003.

    - Embora a ANTAQ não tenha, ainda, aprovado seu Plano Estratégico e esteja em processo de constituição de seu Comitê Técnico de Tecnologia da Informação, todas as atividades relacionadas à área são definidas seguindo as diretrizes aprovadas nas reuniões de diretoria. Essas necessidades advêm do exercício do poder normativo, das finalidades de regulação, outorgas e fiscalização das atividades de prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração da infra-estrutura portuária e aquaviária; da celebração de atos de outorga, de transferência e de extinção de direito, para concessão à exploração da infra-estrutura aquaviária e portuária; e da celebração de atos de outorgas de autorização e de extinção de direito de prestação de serviços de transporte pelas empresas de navegação de longo curso, de cabotagem, de apoio marítimo, de apoio portuário e interior.

    - Em novembro de 2007, foi iniciado um novo processo de contratação para que os serviços executados através da terceirização, que são de natureza contínua, não sofressem uma descontinuidade. No primeiro semestre de 2008 este processo foi cancelado.

    - Por outro lado, em maio de 2008 a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, publicou a Instrução Normativa nº 4, que dispõe sobre a contratação de serviços de Tecnologia da Informação e estabelece que a área de TI não pode contratar toda a solução de TI em um mesmo contrato.

    - Em razão disso, a STI definiu um novo modelo de contratação que abrange a contratação em três grandes grupos, conforme demonstrado na figura abaixo: fábrica de software (desenvolvimento e manutenção); administração da rede e banco de dados; e help-desk.

    - Este modelo foi desenhado considerando a característica do serviço a ser prestado: atendimento técnico ao usuário; infra-estrutura; e sistemas. Foi também considerado que a execução dos serviços pela Fábrica de Software, que envolve todo o ciclo de projeto, construção e manutenção de sistemas e aplicativos (mapeamento das rotinas de trabalho, especificação dos requisitos, desenvolvimento e testes), seria contratado em um mesmo grupo, pois  a sua segregação não traria benefícios para a Agência, podendo, inclusive, dificultar todo o processo de gestão e controle da execução do contrato.

    - Cabe destacar, também, que este modelo será avaliado durante o primeiro ano da contratação, podendo sofrer modificações, que poderão acarretar a necessidade de novas licitações, em função de ajustes que se fizerem necessários e em razão da contratação de cinco analistas administrativos, através de concurso público, com conhecimento em modelagem e mapeamento dos processos de negócio, em gestão da plataforma tecnológica, em contagem de pontos por função e/ou em gerência de projetos na área de TI.

  - JUSTIFICATIVA

    - A Tecnologia de Informação é elemento de fundamental importância para a ANTAQ, considerando, entre outros fatores:

      - A necessidade de interagir com as Autoridades Portuárias, Empresas Brasileiras de Navegação, Terminais de Uso Privativo, Secretaria da Receita Federal, Ministério dos Transportes e Marinha do Brasil, necessitando de instrumentos tecnológicos que possibilitem trafegar dados e conseqüentemente informações sobre o desenvolvimento das políticas em curso;

      - A responsabilidade pelo redesenho dos macro-processos da Agência, visando a otimização das rotinas com o objetivo de garantir a informatização dos processos a fim de permitir que os servidores possam desempenhar as atividades de análise técnica e gerencial, possibilitando um maior dinamismo nos processos de outorgas, fiscalização e regulação;

      - A responsabilidade de prover em seu ambiente tecnológico sistemas automatizados que possibilitem o acesso das empresas brasileiras de navegação para a consulta ao mercado nacional sobre a disponibilidade de embarcações nacionais para o afretamento;

      - A responsabilidade em manter íntegro o ambiente tecnológico, para que a Agência possa disponibilizar as informações sobre os indicadores operacionais dos diversos portos brasileiros;

      - A responsabilidade em manter em sua base de dados as informações das atracações e desatracações das diversas embarcações, tanto nacionais como estrangeiras, ocorridas nos diversos portos brasileiros, com o intuito de produzir estatísticas sobre o setor portuário;

      - A responsabilidade em manter em seu ambiente os sistemas de gestão de recursos humanos e logísticos.

    - Outro fator importante a ser considerado diz respeito aos serviços de natureza contínua, tais como: manutenção dos sistemas Acompanhamento de Demandas, Acompanhamento dos Preços Portuários, Administração de Recursos Humanos – 1a. Versão, Agenda de Compromissos, Assistência à Saúde – PAS, Auditoria Interna, Auditoria de Aplicações, Controle de Arrendamento – 1a. Versão, Assessoria Parlamentar – ASSP, Avaliação de Estágio Probatório, Avaliação para GDAR e GDATR, Corporativo, Controle Telefônico – 1a. Versão, Desempenho Portuário, Divulgação de Aquisições e Contratos, Gestão de Processos e Documentos – SICAP, Informações Gerenciais, Operações Marítimas e de Apoio, Organizacional, Ouvidoria, Publicações de Notícias e Documentos, Registro de Frequência, Segurança de Sistemas e Webupdate.

    - A contratação da prestação de serviços se faz necessária pelo fato da ANTAQ não ter em seu quadro de servidores uma equipe técnica adequada para a execução dos serviços de manutenção e desenvolvimento de sistemas.

  - MÉTRICA

    - Pontos de função

  - QUANTIDADE ESTIMADA

    - A quantidade total estimada é de 4.180 (quatro mil, cento e oitenta) pontos de função para um período de 12 (doze) meses, para os projetos de desenvolvimento e de melhoria evolutiva, corretiva e adaptativa. Para os projetos de desenvolvimento foi estimado um volume de 2.980 (dois mil, novecentos e oitenta) pontos de função, apurados através da contagem de pontos de função dos sistemas já desenvolvidos na Agência, que para efeitos de cálculo foram categorizados como “complexidade baixa”, “complexidade média” e “complexidade alta”.

    - A relação abaixo representa as necessidades atuais da Agência, que foram determinadas pela Diretoria, que definiu o cenário ideal para o atendimento das atividades de regulação, supervisão e fiscalização da prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração da infra-estrutura portuária e aquaviária, exercida por terceiros. Cabe esclarecer que qualquer alteração deste cenário poderá ocasionar a inclusão de novos projetos ou a exclusão de projetos já relacionados.

Área Técnica

| Sistemas | Complexidade do Tema | UF das áreas envolvidas | Pontos de Função Estimados |
| --- | --- | --- | --- |
| Outorga Navegação Interior | Baixa | DF | 200 |
| Outorga Portuária | Baixa | DF | 200 |
| Outorga Navegação Marítima | Baixa | DF – RJ | 200 |
| Afretamento Navegação Interior | Médio | DF | 350 |
| Arrendamento – 2a. Versão | Baixa | DF | 200 |
| Fiscalização | Alta | DF – RJ – SC – RS – ES – MS – BA – PE – MA – CE – PA – AM – PV – PR | 540 |
| Informações Gerenciais – Mercante | Baixa | DF – RJ | 200 |
| Operações Marítimas e de Apoio | Alta | DF – RJ | 350 |

| Processus | Alta | DF – RJ – SC – RS – ES – MS – BA – PE – MA – CE – PA – AM – PV – PR | 540 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Área Técnica |  |  |  | 2.780 |

Área Meio

| Sistemas | Complexidade do Tema | UF das áreas envolvidas | Pontos de Função Estimados |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Segurança – 2a. Versão | Baixa | DF | 200 |  |
| Total Área Meio |  |  |  | 200 |

| Total Geral | 2.980 |
| --- | --- |

    - Para os projetos de melhoria, a quantidade estimada foi de 100 (cem) pontos de função/mês. A relação abaixo mostra os sistemas implantados e em desenvolvimento na Agência:

Sistemas

Acompanhamento de Demandas

Acompanhamento de Preços Portuários

Administração de Recursos Humanos – 1a. Versão

Agenda

Assistência à Saúde - PAS

Auditoria Interna

Auditoria de Aplicações

Arrendamento – 1a. Versão

Assessoria Parlamentar – ASSP

Avaliação de Estágio Probatório

Avaliação para GDAR e GDATR

Corporativo

Controle Telefônico

Desempenho Portuário

Divulgação de Aquisições e Contratos

Gestão de Processos e Documentos - SICAP

Informações Gerenciais - SIG

Organizacional

Ouvidoria

Publicações de Notícias e Documentos

Registro de Freqüência

Segurança

# REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

  - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

    - A empresa contratada deverá prestar seus serviços em total alinhamento com a metodologia que está sendo implantada na STI e em total harmonia com as outras empresas contratadas pela Agência para atendimento a outras atividades inerentes à área de TI, tais como: administração de rede, administração de banco de dados e help-desk.

    - Para o desenvolvimento dos trabalhos, a empresa deverá utilizar os softwares de sua propriedade nas mesmas versões daqueles utilizados no ambiente tecnológico da Agência, conforme descrito no item 4.3 – Ambiente Tecnológico.

    - A execução dos serviços pela Fábrica de Software, que envolve todo o ciclo de projeto, construção e manutenção de sistemas e aplicativos, será realizada em fases e por disciplinas, por meio de emissão de Ordens de Serviços (OS) (Anexo I.D), seguindo a Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas que está sendo implantada na Agência, (Anexo I.E – Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas – MDS-ANTAQ).

    - A análise de viabilidade da contratação, atividade a ser realizada pela ANTAQ, será obrigatoriamente a primeira etapa da contratação do Projeto de Desenvolvimento e será anexada à Ordem de Serviço.

    - A contagem dos pontos de função ocorrerá em quatro momentos do projeto: na análise da viabilidade da contratação e ao final das fases de Iniciação, Elaboração e Transição, a serem acordadas entre a contratante e a contratada. As três primeiras contagens serão estimadas e a última será referente ao sistema efetivamente construído. A quantidade de pontos de função a ser considerada no momento da emissão da OS será referente à última contagem realizada.

    - Caso haja divergências iguais ou superiores a 5% (cinco por cento) entre a ANTAQ e a empresa contratada em relação às contagens de pontos de função do serviço efetuado, será aberto um processo formal para solução da divergência, podendo a ANTAQ recorrer a parecer técnico proveniente de consultoria externa especializada. Caso as divergências sejam inferiores a 5%, prevalecerá a contagem apurada pela ANTAQ.

    - O percentual de pontos de função em cada fase seguirá a seguinte distribuição:

| Fases | Percentual de Pontos de Função |
| --- | --- |
| Iniciação | 12% sobre a contagem estimada na análise de viabilidade da contratação |
| Elaboração | 26% sobre a contagem estimada e acordada entre a contratante e a contratada na fase de Iniciação |
| Construção | 43% sobre a contagem estimada e acordada entre a contratante e a contratada na fase de Elaboração |
| Transição | 14% sobre a contagem estimada e acordada entre a contratante e a contratada na fase de Elaboração |
| Encerramento | 5% sobre a contagem final do sistema realizada na fase de Transição |

    - Todo o processo de desenvolvimento e manutenção será acompanhado pelo requisitante do serviço, que irá aprovar todas as fases do processo, bem como avaliar a qualidade dos serviços prestados.

    - Todos os artefatos produzidos pela empresa deverão estar bem documentados e atualizados. A equipe da STI deverá ser informada de todas as correções que por ventura venham ocorrer, quando da execução do projeto ou quando da alteração do produto.

    - O período da garantia será de 120 dias após a entrega dos produtos finais.

    - Após a contratação, haverá uma reunião inicial, com o gestor do contrato e a empresa contratada, para esclarecer assuntos relativos a questões operacionais e de gerenciamento de contrato, que incluem a modelagem do processo de comunicação, modelos de documentos, ferramenta de comunicação a ser utilizada e responsabilidades. Além disso, serão entregues pela empresa contratada os Termos de Compromisso de Manutenção de Sigilo, assinados pelo representante legal da empresa contratada (Anexo I.F) e pelos funcionários da empresa contratada envolvidos na execução do contrato (Anexo I.G).

    - Além da reunião inicial, e de acordo com o Art. 32 da Instrução Normativa SLTI nº 02/2008, fica também estabelecido que o Gestor do Contrato, a área requisitante e o preposto da empresa contratada se reunirão trimestralmente para avaliar a qualidade da execução dos serviços e o domínio dos resultados já desenvolvidos pela empresa contratada.

    - A ANTAQ poderá a qualquer momento realizar inspeções, diligências nos serviços e atividades referentes ao contrato.

- MODELO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - ORDEM DE SERVIÇOS

    - A solicitação para início da execução de todo e qualquer serviço ocorrerá por meio de Ordem de Serviço (Anexo I.D), com as seguintes informações:

      - Identificação da Ordem de Serviço

        - Data de Abertura

        - Número da Ordem de Serviço

        - Requisitante

        - Unidade Organizacional de lotação do requisitante

        - Nome do sistema de informação

        - Nome do gestor do sistema

        - Unidade Organizacional de lotação do gestor do sistema

      - Informações sobre o serviço

        - Tipo do Serviço

          - Projeto de Desenvolvimento

          - Projeto de Melhoria

            - Evolutiva

            - Corretiva

            - Adaptativa

            - Cosmética

            - Documentação de Sistemas Legados

        - Objetivo dos serviços a serem executados

        - Data de início para a execução do serviço

        - Data de término para a execução do serviço

        - Fases do Projeto

          - Iniciação

          - Elaboração

          - Construção

          - Transição

          - Fechamento

        - Disciplinas

          - Gerenciamento de Projetos

          - Modelagem de Negócios

          - Requisitos

          - Análise e Design

          - Implementação

          - Testes

          - Implantação

        - Quantidade de Pontos de Função

        - Valor unitário (R$)

        - Total de Pontos de Função

        - Valor Total (R$)

        - Artefatos entregues

      - Equipe da empresa contratada responsável pela execução dos serviços

        - Nome do profissional

      - Aceitação do serviço pela empresa contratada

        - Data do aceite

        - Data do inicio da execução das atividades

        - Data de término da execução das atividades

        - Nome do responsável pelo aceite

      - Recebimento do Serviço

        - Nome do requisitante do serviço

        - Data do recebimento do serviço

        - Descrever os procedimentos de qualidade aplicados

        - Descrever as não conformidades encontradas nos testes realizados

        - Data de retorno do serviço para a contratada

        - Data prevista de retorno dos acertos realizados

      - Aceite final do serviço

        - Nome do requisitante do serviço

        - Data do recebimento e aceite do serviço

      - Cancelamento da Ordem de Serviço

        - Nome do solicitante do cancelamento

        - Motivo de cancelamento da ordem de serviço

        - Data do cancelamento

        - Total de pontos de função já realizados

        - Valor total a pagar da ordem de serviço cancelada

      - Aprovação da Ordem de Serviço

        - Assinatura do requisitante do serviço

        - Assinatura do responsável da empresa contratada

    - A ordem de serviço descreve o serviço a ser executado, delimitando o prazo e as condições de aceite dos produtos.

    - A data de término para a execução do serviço, considerando-se apenas os dias úteis, será definida a partir da produtividade média, em horas, do ponto de função constante da proposta da empresa contratada.

    - A empresa contratada deverá fornecer, customizar e implantar na rede de computadores da ANTAQ uma ferramenta de gerenciamento das ordens de serviço, contemplando as informações acima descritas, capaz de gerar consultas e relatórios individuais, consolidados e gerenciais. Deverá também ser entregue a licença perpétua de uso desta ferramenta.

    - A ANTAQ contará com o prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, a partir da data de recebimento, para realizar a validação da OS em relação aos parâmetros de qualidade, bem como para solicitar ajustes e esclarecimentos adicionais. A avaliação, os ajustes e os esclarecimentos deverão estar descritos no artefato Termo de Final de Fase, disposto no Anexo I.E – Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas – MDS-ANTAQ.

    - Os parâmetros de qualidade referem-se aos parâmetros que avaliam a aderência do software aos requisitos funcionais (qualidade do produto tal como é observada pelo usuário) e aos requisitos não funcionais (qualidade do software, tais como: usabilidade, manutenibilidade, eficiência, confiabilidade e/ou robustez).

    - Não deverão ser estabelecidas previsões de entrega e/ou desembolsos quando não puderem ser claramente identificados e validados os artefatos e produtos correspondentes.

    - O gestor do contrato poderá emitir quantas Ordens de Serviço julgar necessárias durante o desenvolvimento do projeto (Anexo I.E – Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas – MDS-ANTAQ).

    - A quantidade de entregas e desembolsos estimados para o Projeto e/ou serviços contratados, não poderá ser inferior à quantidade de fases do ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas – Iniciação, Elaboração, Construção, Transição e Encerramento - envolvidas no projeto ou serviço contratado.

    - O requisitante do serviço homologará as Ordens de Serviço após sua análise, avaliação da qualidade e, por conseguinte, aprovação dos artefatos entregues.

    - Caso o requisitante não homologue as ordens de serviço, a empresa terá que solucionar todas as falhas apontadas e deverá encaminhar novamente a ordem de serviço para análise, avaliação da qualidade e aprovação, na data prevista de retorno dos acertos realizados definida no item 4.1.1.5.6 deste Termo de Referência.

    - Quando uma Ordem de Serviço, devidamente motivada pelo Solicitante do Serviço, for cancelada, serão considerados os seguintes fatores para o pagamento da CONTRATADA: última contagem de pontos de função realizada; produtividade informada pela contratada no momento da apresentação de sua proposta; prazo de entrega do produto; fase atual do projeto; pontos de função estimados na fase atual do projeto;  e duração estimada da fase atual e o valor do ponto de função cotado pela Contratada, conforme exemplo abaixo:

    - Os quantitativos citados na tabela do item anterior são apenas exemplos, e poderão variar de um projeto para outro.

    - Após o cancelamento de uma ordem de serviço relativa às fases de Iniciação, Elaboração, Construção e Transição, poderá ser aberta uma nova Ordem de Serviço relativa à fase de Encerramento.

  - METODOLOGIA DE CONTAGEM DOS PONTOS DE FUNÇÃO

    - Para os projetos de desenvolvimento e de melhoria (manutenção evolutiva), a contagem de Pontos por Função deverá seguir o que está disposto no Manual de Práticas de Contagem de Pontos por Função, versão 4.2.1 ou superior, publicado pelo IFPUG (Anexo I.A – Metodologia de Contagem por Ponto de Função).

    - Para as outras manutenções (corretiva, adaptativa ou cosmética), a contagem de pontos de função seguirá a metodologia aplicada pelo Serviço de Processamento de Dados – SERPRO (Anexo I.B – Sistemática de Contagem de Pontos de Função de Projetos de Manutenção de Software), divulgado no Portal das Comunidades Virtuais do Governo Federal – CATIR).

  - AMBIENTE TECNOLÓGICO

    - Sistema Operacional: Windows / LINUX

    - Banco de Dados: MS SqlServer

    - Ambiente de desenvolvimento: MS Visual Studio / WebServices / Dot.net / C# / XML / XSL / XSD / ASPX / ASP / Windows Services / AJAX / VB

    - Automação de Escritório: BR Office

    - Backup: Arcserver

    - Antivírus: Trend Micro

    - Correio Eletrônico: MS Exchange Server

    - Firewall: Aker

# ELEMENTOS PARA GESTÃO DO CONTRATO

  - PERÍODO DE EXECUÇÃO

    - O período de execução do contrato é de 12 meses, podendo ser renovado por igual período até o limite máximo de 60 meses. Esta renovação se dará dependendo da avaliação mencionada no item 2.1.8 deste Termo de Referência.

  - REAJUSTE

    - Os preços inicialmente contratados serão fixos e irreajustáveis, pelo período de 12 (doze) meses.

    - Cabe à CONTRATADA a iniciativa e o encargo de apresentar de forma minuciosa a justificativa dos cálculos da proposta de reajuste, observado como valor máximo a variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor ) fonte site do Banco Central – Índices de preço ao Consumidor.

    - O valor reajustado será pago a partir do requerimento da CONTRATADA.

  - LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

    - Todas as atividades da gestão do contrato, bem como a execução de reuniões que demandem a participação de servidores da ANTAQ, sejam elas para o levantamento de requisitos, modelagem de negócios, análise e design, implementação, testes, implantações ou gerenciamento de projetos, deverão ser realizadas na ANTAQ, inclusive em suas unidades administrativas regionais, ou no ambiente das empresas outorgadas pela Agência, ou das administrações portuárias.

    - A ANTAQ dispõe de unidades administrativas regionais implantadas em São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro, Recife, Belém, Manaus e Porto Velho, e a implantar em Paranaguá, Porto Alegre, Vitória, Corumbá, Fortaleza, Salvador e São Luís.

  - DESLOCAMENTOS

    - Todas as despesas referentes a transporte, hospedagem e outros custos operacionais são de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

    - A quantidade de diárias e passagens foi estimada considerando as unidades da federação das áreas envolvidas.

    - Apenas para fins de estimativa de deslocamentos, foram definidas as seguintes premissas:

      - Cada ponto de função terá uma produtividade de 12 horas;

      - Para cada projeto só haverá o deslocamento de um Gerente de Projetos, um Analista de Negócio e um Analista de Sistemas;

      - Na fase de Iniciação foi considerado que o tempo gasto nas reuniões em outras localidades representa um terço do tempo total da fase e que o tempo gasto em deslocamento é o mesmo para o Gerente de Projetos, Analista de Negócio e Analista de Sistemas;

      - Na fase de Elaboração foi considerado que o tempo gasto nas reuniões em outras localidades representa um terço do tempo total da fase e que o tempo gasto em deslocamento pelo Gerente de Projetos representa um terço do tempo gasto pelos Analistas de Negócio e de Sistema;

      - Na fase de Construção foi considerado que o tempo gasto nas reuniões representa um décimo do tempo total da fase. O tempo gasto em deslocamento pelo Gerente de Projetos representa um terço do tempo gasto pelo Analista de Sistemas. O tempo gasto em deslocamento pelo Analista de Negócio representa a metade do tempo gasto pelo Analista de Sistemas;

      - Nas fases de Transição e de Encerramento foi considerado que o tempo gasto nas reuniões representa um décimo do tempo total de horas gastos nas fases e que somente o Gerente de Projetos se desloca; e

      - Cada viagem terá no máximo 4 diárias;

    - O volume estimado de diárias e passagens é de 520 (quinhentos e vinte) diárias e 286 (duzentos e oitenta e seis) passagens, conforme apresentado no quadro abaixo:

| Sistema | Complexidade do Tema | UF | Diárias (1) | Passagens (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Outorga Navegação Marítima | Baixa | DF – RJ | 57 | 32 |
| Fiscalização | Alta | DF – SP – RJ – RE | 153 | 84 |
| Operações Marítimas e de Apoio | Média | DF – RJ | 100 | 54 |
| Informações Gerenciais – Mercante | Baixa | DF – RJ | 57 | 32 |
| Processus | Alta | DF – SP – RJ – RE | 153 | 84 |

| T O T A L | 520 | 286 |
| --- | --- | --- |

  - LINK DE COMUNICAÇÃO

    - Durante a vigência do contrato, a contratada deverá contratar um link de comunicação dedicado (mínimo de 1 Gbps), entre as suas instalações e a ANTAQ, em Brasília, arcando com todos os custos de instalação, manutenção ou quaisquer outros relacionados. Esse link será gerenciado e monitorado pela Coordenadoria de Suporte Técnico.

    - A conexão entre as instalações da CONTRATADA e ANTAQ será utilizada para troca de arquivos ou, quando autorizado pela ANTAQ, para realização de testes integrados nos ambientes de desenvolvimento/teste/homologação da ANTAQ.

  - ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO

    - Acordo de níveis de serviço são critérios objetivos e mensuráveis estabelecidos entre a contratante e a empresa contratada com a finalidade de aferir e avaliar diversos indicadores relacionados com os serviços contratados, conforme tabela apresentada no item 5.6.4.

    - No acordo de níveis de serviço estão definidos: a maneira pela qual estes fatores serão avaliados; o nível mínimo aceitável; e os descontos a serem aplicados na fatura mensal, quando o serviço prestado não alcançar o nível máximo esperado.

    - Os primeiros 60 dias após o início da execução dos serviços serão considerados como período de estabilização e de ajustes específicos, durante o qual as metas definidas poderão ser flexibilizadas por acordo das partes.

    - Ficam estabelecidos os seguintes indicadores:

| Número | Indicadores | Modo | Nível Mínimo Aceitável | Nível máximo esperado | Ocorrência | Desconto no Pagamento da Fatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atendimento das Ordens de serviços nos prazos acordados | Medição individual do acompanhamento da ordem de serviço | 74 % das ordens de serviços do mês cumpridas dentro dos prazos acordados | 100% das ordens de serviços do mês dentro dos prazos acordados | Entre 75 e 79% | 5,00% |
|  |  |  |  |  | Entre 80 e 84% | 4,00% |
|  |  |  |  |  | Entre 85 e 89% | 3,00% |
|  |  |  |  |  | Entre 90 e 94% | 2,00% |
|  |  |  |  |  | Entre 95 e 99% | 1,00% |

| Número | Indicadores | Modo | Nível Mínimo Aceitável | Nível máximo esperado | Ocorrência | Desconto no Pagamento da Fatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Média de tempo de atraso das ordens de serviços entregues no mês | Somatório dos dias calculados pela diferença entre a data do recebimento do serviço (item 4.1.1.5.2 deste Termo de Referência) e a data de término para a execução do serviço(item 4.1.1.2.4 deste Termo de Referência) de todas as ordens de serviço entregues no mês dividido pelo número de ordens de serviços entregues no mês | Atraso médio de 25 dias | Sem Atraso | Entre 21 e 25 dias | 5,00% |
|  |  |  |  |  | Entre 16 e 20 dias | 4,00% |
|  |  |  |  |  | Entre 11 e 15 dias | 3,00% |
|  |  |  |  |  | Entre 8 e 10 dias | 2,00% |
|  |  |  |  |  | Entre 1 e 7 dias | 1,00% |

| Número | Indicadores | Modo | Nível Mínimo Aceitável | Nível máximo esperado | Ocorrência | Desconto no Pagamento da Fatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Atendimento dos requisitos descritos nas ordens de serviços | Quantidade de ordens de serviços que atenderam as especificações dividido pela quantidade total de ordens de serviços entregues no mês multiplicado por 100 | 89 % das ordens de serviço do mês que atenderam os requisitos definidos | 100% das ordens de serviço do mês que atenderam os requisitos definidos | Entre 90 e 91 % | 5,00% |
|  |  |  |  |  | Entre 92 e 93% | 4,00% |
|  |  |  |  |  | Entre 94 e 95% | 3,00% |
|  |  |  |  |  | Entre 96 e 97% | 2,00% |
|  |  |  |  |  | Entre 98 e 99% | 1,00% |

    - A freqüência de aferição e avaliação dos níveis de serviço será mensal, devendo a ANTAQ elaborar Relatório Gerencial de serviços, apresentando-o à CONTRATADA até o quinto dia útil do mês subseqüente ao da prestação do serviço. Constarão desse relatório, dentre outras informações, os indicadores/metas de níveis de serviço alcançados, recomendações técnicas, administrativas e gerenciais para o próximo período e demais informações relevantes para a gestão contratual. O conteúdo detalhado e a forma do relatório gerencial serão definidos pelas partes na reunião inicial.

  - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

    - Toda informação referente à ANTAQ que a CONTRATADA e seus prepostos vierem a tomar conhecimento por necessidade de execução dos serviços ora contratados não poderá, sob hipótese nenhuma, ser divulgada a terceiros sem expressa autorização da ANTAQ. Deverão ser observadas as melhores práticas de segurança do mercado.

    - A ANTAQ terá propriedade sobre todos os documentos, procedimentos e sistemas produzidos no escopo da presente contratação.

    - Os direitos autorais e a propriedade intelectual dos produtos gerados pela contratada, na execução deste contrato, são propriedade da ANTAQ, não sendo necessário nenhum pagamento extra-contrato para a transferência dos mesmos.

    - Os artefatos e os componentes produzidos, repassados à ANTAQ, serão de propriedade da Agência.

  - PAGAMENTO

    - Com base nos Relatórios Gerenciais, a ANTAQ calculará o pagamento a partir do somatório dos pontos de função de todas as ordens de serviço homologadas pelo requisitante do serviço no mês corrente, descontado o valor referente ao percentual de desconto definido nos indicadores do Acordo de Nível de Serviço, item 5.6.4, deste Termo de Referência, quando for o caso.

    - Nas fases de Iniciação, Elaboração, Construção e Transição serão pagos apenas 70% dos valores apresentados no Relatório Gerencial, haja vista se tratarem de valores estimados, ficando a complementação para a fase de encerramento.

    - Na fase de Encerramento, o pagamento será efetuado considerando-se a diferença entre a quantidade de pontos de função efetivamente executados e a quantidade de pontos de função já faturados.

    - O pagamento das Ordens de Serviço canceladas será realizado considerando o cálculo demonstrado no item 4.1.12.

    - A Contratada deverá apresentar a fatura com as respectivas planilhas de cálculo até o quinto (5º) dia útil após o recebimento do Relatório Gerencial indicado no item 5.6.5.

    - O pagamento deverá ser efetivado pela ANTAQ em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da fatura. Caso haja divergência na fatura, a ANTAQ deverá devolvê-la em até três (03) dias úteis do seu recebimento, para que a CONTRATADA possa refazê-la no prazo máximo de três (03) dias úteis.

  - OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA

    - Caberá à empresa contratada o cumprimento das seguintes obrigações, além daquelas previstas nas especificações técnicas:

      - Estar com a fábrica de software apta a atender as demandas da ANTAQ, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato;

      - Admitir, administrar e coordenar, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal necessário à execução do objeto contratado, obrigando-se também por todos os encargos e obrigações trabalhistas, sociais e previdenciários;

      - Apresentar, na reunião inicial, os currículos de todos os profissionais envolvidos na execução do contrato, bem como o termo de manutenção de sigilo, conforme Anexo I.G – Termo de Manutenção de Sigilo do Profissional Envolvido na Prestação de Serviços. Nas reuniões trimestrais, os currículos deverão ser atualizados, mantendo-se as mesmas condições iniciais;

      - Manter em seu quadro de pessoal , para a execução do contrato, profissional (nais) com certificação Project Management Professional (PMP), com experiência em gerência de projetos de softwares, na utilização das práticas do Project Management Body of Knowledge – PMBOK e na utilização de processos unificados;

      - Manter em seu quadro de pessoal , para a execução do contrato, profissional(nais) com experiência em análise de negócios, com conhecimento em Business Process Managements (BPM), ou outra metodologia de gestão e modelagem de processos;

      - Manter em seu quadro de pessoal, para a execução do contrato, profissional(nais) com experiência em análise de sistemas na plataforma Microsoft .NET (ASP.NET), linguagem de programação C# e com conhecimento em .NET Framework, Microsoft Visual Studio , banco de dados SqlServer, Crystal Report, metodologia de desenvolvimento de processos unificados, análise orientada a objetos e utilização de técnicas para análise de problema;

      - Manter em seu quadro de pessoal, para a execução do contrato, profissional(nais) com experiência em desenvolvimento de sistemas na plataforma Microsoft .NET (ASP.NET), linguagem de programação C# e com conhecimento em .NET Framework 1.1 e 2.0, Microsoft Visual Studio 2005, banco de dados SqlServer 2005 e Crystal Report ;

      - Manter em seu quadro de pessoal, para a execução do contrato, profissional(nais) com experiência em desenvolvimento e manutenção de páginas web;

      - Manter em seu quadro de pessoal, para a execução do contrato, profissional(nais) com conhecimento na ferramenta de automação de escritório BROffice;

      - Executar os serviços seguindo os padrões e metodologias indicadas pela ANTAQ neste Termo de Referência;

      - Responsabilizar-se por quaisquer prejuízos ou danos pessoais e/ou materiais causados à ANTAQ ou a empregados desta, motivados pelos seus serviços ou de seu pessoal;

      - Responsabilizar-se pelo acesso e/ou uso indevido das informações sigilosas ou de uso restrito, quando tais atos forem praticados por quem tenha sido alocado à execução do objeto do contrato, desde que devidamente identificado;

      - Transferir para ANTAQ os direitos autorais e de propriedade intelectual todos os produtos decorrentes dos serviços objeto deste Termo de Referência, incluindo arquivos em meio magnético e/ou óptico, códigos-fonte, códigos executáveis, artefatos produzidos documentação e outros produtos gerados no contexto dos serviços, mantendo-se o sigilo sobre eles;

      - Não divulgar quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos trabalhos a serem executados ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do objeto, sem autorização, por escrito, da ANTAQ, sob pena de aplicação das sanções cabíveis;

      - Responsabilizar-se integralmente pela prestação do serviço contratado, nos termos da legislação vigente, de modo que os mesmos sejam realizados com esmero e perfeição, obedecendo às normas e rotinas da ANTAQ, em especial as que dizem respeito à segurança, à confiabilidade e à integridade;

      - Apresentar o Plano de Transição e Gestão do Contrato, contemplando: inicio da prestação de serviços; transição entre a prestação dos serviços do contrato atual e a prestação dos serviços do contrato ora celebrado, com a transferência de tecnologia e técnicas sem perda de informações; plano de continuidade dos serviços.

        - O Plano de Transição e Gestão do Contrato para o início da prestação dos serviços deverá ser apresentado na reunião inicial. O Plano de Transição, quando do término dos serviços, deverá ser apresentado em até 60 dias antes do encerramento do contrato.

      - Apresentar, no prazo de até quarenta e oito (48) horas, cópia de toda a documentação necessária para a comprovação do cumprimento de exigências constantes da contratação, quando solicitado;

      - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela ANTAQ quanto à execução dos serviços contratados;

      - Não se valer do contrato a ser celebrado para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função dos serviços prestados, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização da ANTAQ;

      - Elaborar e apresentar, nas reuniões trimestrais, relatórios das atividades desenvolvidas, fornecendo informações sobre os serviços desenvolvidos e produtos gerados;

      - Manter atualizada toda a documentação gerada no decorrer dos trabalhos;

      - Formalizar a indicação de preposto da empresa e substituto eventual para a coordenação dos serviços;

      - Realizar automaticamente a  transferência do conhecimento para a nova empresa que assumirá o serviço, quando do término do contrato ou havendo ruptura da contratação; e

      - Enviar toda  a documentação gerada no decorrer dos trabalhos, quando do término do contrato ou havendo ruptura da contratação.

  - OBRIGAÇÕES DA  ANTAQ

    - Caberá à ANTAQ o cumprimento das seguintes obrigações:

      - permitir acesso ao pessoal técnico da empresa contratada, desde que identificado e incluído na relação de técnicos autorizados, o acesso às unidades para a execução dos serviços, respeitadas as normas de segurança vigentes nas suas dependências;

      - por meio do Requisitante do Serviço, homologar produtos e serviços correspondentes a cada Ordem de Serviço, a partir de sua entrega pela empresa contratada;

      - notificar a empresa contratada quanto às desconformidades ou irregularidades verificadas na execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, bem como quanto a qualquer ocorrência relativa ao comportamento de seus técnicos, quando em atendimento, que venha a ser considerado prejudicial ou inconveniente para a ANTAQ;

      - efetuar os pagamentos devidos à empresa contratada, na forma convencionada, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades necessárias, após o aceite dos serviços faturados;

      - encaminhar à empresa contratada as ordens de serviços a serem executadas;

      - indicar os locais onde serão desenvolvidos os serviços e proporcionar à empresa contratada a infra-estrutura e instruções necessárias para a realização dos mesmos;

      - promover a fiscalização do contrato, através de inspeções, diligências nos serviços e atividades referentes ao contrato, por intermédio de profissional designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas e exigindo as medidas corretivas necessárias, bem como acompanhar o desenvolvimento do contrato, conferir os serviços executados e atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução total, fiel e correta dos serviços, podendo ainda sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer procedimento que não esteja de acordo com os termos contratuais;

      - observar para que, durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas pela empresa contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de qualificação exigidas no processo de contratação;

      - providenciar acesso controlado para os profissionais da empresa contratada ao ambiente de desenvolvimento, teste e homologação, incluindo bibliotecas de programas, políticas, normas, procedimentos, metodologias, bases de dados, ferramentas, de acordo com pré-requisitos definidos nas ordens de serviços; e

      - providenciar, para o Projeto de Desenvolvimento, a elaboração da análise de viabilidade da contratação.

  - SANÇÕES

    - Pela inexecução total ou parcial dos serviços previstos no contrato, pela execução desses serviços em desacordo com o estabelecido no contrato, ou pelo descumprimento das obrigações contratuais, a ANTAQ pode, garantida a prévia defesa, e observada a gravidade da ocorrência, aplicar à contratada as seguintes sanções:

      - Advertência;

      - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente do contrato, em caso de inexecução parcial de serviço ou descumprimento de obrigação contratual;

      - Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor remanescente do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

      - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos; e

      - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a ANTAQ pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

    - A inexecução parcial do serviço é caracterizada quando:

      - A empresa contratada não atingir o mínimo aceitável em todos os indicadores acordados no Acordo de Nível de Serviço;

      - A empresa contratada não executar os serviços seguindo os padrões e metodologias indicadas pela ANTAQ neste Termo de Referência; e

      - A empresa contratada não transferir os direitos autorais e a propriedade intelectual de todos os produtos decorrentes dos serviços objeto deste Termo de Referência.

    - A inexecução total do serviço é caracterizada quando:

      - O atraso na execução do serviço for superior a 90 (noventa) dias; ou

      - A empresa contratada divulgar a terceiros, sem expressa autorização da ANTAQ, as informações que a empresa contratada vier a tomar conhecimento por necessidade de execução dos serviços ora contratados.

    - As aplicações de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à contratada juntamente com a de multa.

# ESTIMATIVA DE PREÇOS

  - PREÇO ESTIMADO DO PONTO DE FUNÇÃO

    - O preço estimado do ponto de função é de R$ 763,27 (setecentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos), conforme demonstrado no ANEXO I.I – Planilha de Estimativa de Preços.

  - PREÇO ESTIMADO TOTAL DA CONTRATAÇÃO

    - O preço total desta contratação é de R$ 3.190.469,79 (três milhões, cento e noventa mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos).

- CRITÉRIOS DA SELEÇÃO DO FORNECEDORA

  - REQUISITOS TÉCNICOS DA CONTRATADA

    - A proposta técnica da empresa deverá apresentar os requisitos abaixo relacionados. Caso algum requisito não seja comprovado, estará a proposta da empresa inabilitada:

      - Apresentar no mínimo 1 (um) atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, comprovando que possui experiência em desenvolvimento e manutenção de sistemas, em ambiente plataforma Microsoft .net e banco de dados Microsoft SqlServer, utilizando o conceito de fábrica de software e a métrica de análise por pontos de função, em um ambiente com no mínimo 100 usuários cadastrados na rede;

      - Apresentar no mínimo 1 (um) atestado, em nome da licitante, comprovando que possui experiência na execução de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, utilizando a métrica de análise por pontos de função, com um volume mínimo de 2500 pontos por função; e

      - Apresentar atestado de visita técnica, a ser realizada até o último dia útil anterior à data do pregão, assinado pelo responsável pela Secretaria de Tecnologia da Informação – STI.

  - VISITA TÉCNICA

    - As empresas interessadas no processo licitatório deverão fazer visita técnica à sede da ANTAQ para conhecimento das instalações, dos serviços objeto desta licitação, bem como de todo o ambiente tecnológico em uso. O representante legal da empresa deverá apresentar-se no ato da visita munido de procuração que comprove estar autorizado e habilitado a representar a empresa.

    - A STI irá fornecer Atestado de Visita Técnica (Anexo I.C), comprovando que a empresa licitante visitou as instalações.

    - A visita técnica deverá ser realizada até o último dia útil anterior à data do pregão, no endereço e horários abaixo:

      - Endereço: SEPN - Quadra 514 - Conjunto "E" - Edifício ANTAQ CEP-70760-545 – Brasília/DF

      - Horário: das 09:00 h às 11:00 h e das 15:00 às 17:00.