MINUTA DO CONTRATO

ITEM I – DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS,

PROCESSO ANVISA Nº 25351.365967/2007-60

## CONTRATO ANVISA Nº ___/____

Prestação de serviços técnicos especializados de desenvolvimento de sistemas de informação a serem desenvolvidos sob a modalidade de Fábrica de Software.

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas têm entre si justo e avençado o objeto a seguir descrito, com fundamento _____________________________, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CONTRATANTE:

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, autarquia sob regime especial criada pela Lei nº 9.782, de 26/01/99, publicada no Diário Oficial da União de 27/01/99, vinculada ao Ministério da Saúde, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.112.386/0001-11, localizada em SEPN quadra 511, Bloco ª Ed. Bittar II – Brasília – DF, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu Gerente-Geral de Gestão Administrativa e Financeira, Sr.        , Carteira de Identidade nº XXX8.XXX, órgão expedidor XXX/XX, inscrito no CPF sob o nº XXXXXXXXXX-XX, nomeado pela Portaria nº XXX.XXX de XX de XXXXXX de XXXX, com poderes delegados pela Portaria nº XX de XXXXX de XXXX, publicada no Diário Oficial da União em XXX de XXXXX de XXXX.

CONTRATADA:

_______________________________, pessoa _______________, inscrita no _________ sob o nº ______________, com sede na __________________________, neste ato representada por __________, __________________, __________, inscrito no ________ sob o nº ________________, portador da ________ nº ______, expedida pela ______, residente e domiciliado _________.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui o objeto do presente contrato a prestação de serviços técnicos especializados de desenvolvimento de sistemas de informação a serem desenvolvidos sob a modalidade de Fábrica de Software.

1.2 – As especificações técnicas e detalhamentos constantes do edital de licitação aderem a este contrato e dele fazem parte, independentemente de transcrição.

##### CLÁUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS

2.1 - O serviço de desenvolvimento de sistemas de informação, a serem desenvolvidos sob a modalidade de Fábrica de Software, somente poderá ser aplicado à produção de software novo.

2.2 – O desenvolvimento de sistemas de informação pela CONTRATADA será dividida em fases, cada uma possuindo subprodutos próprios.

2.3 – A distribuição de fases permeiam todo o processo produtivo, amadurecendo os produtos gerados mediante diversas iterações ao longo do tempo, conforme representação nas seguintes tabelas:

| Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas Estruturada |  |
| --- | --- |
| Fase da Metodologia | Percentual de Esforço |
| Solicitação e Anteprojeto | 3% |
| Planejamento e Análise da Área de Negócio | 12% |
| Projeto do Sistema de Negócio | 16% |
| Análise | 20% |
| Programação | 22% |
| Testes | 20% |
| Implantação | 7% |

Tabela 1: Distribuição de esforço – metodologia de desenvolvimento de sistemas estruturada.

| Metodologia de Desenvolvimento de Orientada a Objetos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fase da Metodologia |  | Percentual de Esforço |
| Solicitação | Iniciação | 5% |
| Anteprojeto |  |  |
| Concepção |  | 10% |
| Elaboração |  | 36% |
| Construção |  | 22% |
| Testes |  | 20% |
| Implantação |  | 7% |

Tabela 2: Distribuição de esforço – metodologia de desenvolvimento de sistemas orientada a objetos.

2.4 – O CONTRATANTE definirá, a seu critério, qual será a concentração do trabalho da CONTRATADA dentre as iterações apresentadas no item 2.3.

2.5 - Os serviços de desenvolvimento de sistemas de informação terão seu valor definido com base na complexidade de execução, mensurada por meio da contagem de pontos de função, utilizando a metodologia descrita na versão 4.2.1 ou mais recente do “Manual de Práticas de Contagens por Pontos de Função” (Function Point Counting Practices Manual), publicado pelo IFPUG (International Function Point Users Group) e disponibilizado no Brasil pelo BFPUG (Brazilian Function Point Users Group).

2.6 - A CONTRATADA entregará ao CONTRATANTE cópia do “Manual de Práticas de Contagens por Pontos de Função” publicado pelo IFPUG, bem como promoverá novo fornecimento sempre que uma nova versão for adotada para definição da complexidade dos serviços de fabricação de software.

2.7 - O CONTRATANTE indicará, a seu exclusivo critério, a adoção de uma nova versão do “Manual de Práticas de Contagens por Pontos de Função” que venha a ser disponibilizada pelo IFPUG.

2.8 - O desenvolvimento de sistemas de informação levarão em consideração o ambiente computacional do CONTRATANTE.

2.9 - O CONTRATANTE repassará à execução pela CONTRATADA apenas as fases serviço de desenvolvimento de sistemas de informação que julgar conveniente.

2.10 – Iniciar a prestação dos serviços em até 30 (trinta) dias corridos a contar da data da assinatura do contrato.

##### CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO

3.1 - As solicitações de desenvolvimento de sistemas de informação serão submetidas à CONTRATADA através de Ordens de Serviço específicas.

3.2 - Antes da emissão de uma Ordem de Serviço, a CONTRATADA emitirá um Proposta Técnica para a CONTRATANTE, indicando claramente os serviços que serão executados.

- 3.3 - Cada Ordem de Serviço solicitará a execução de parte ou da íntegra dos serviços, indicando o número de pontos de função contados pelo CONTRATANTE para o escopo a ser executado, as fases a serem repassadas à CONTRATADA e o prazo para conclusão do serviço, trazendo em anexo os produtos produzidos em fases anteriores, quando for o caso, e a contagem de pontos de função emitida pela CONTRATADA em resposta à Ordem de Serviço.

- 3.4 - A quantidade de pontos de função e o prazo de execução definidos numa Ordem de Serviço podem ser redimensionados, com a possibilidade de exclusão de tarefas não realizadas, inclusão de novas tarefas ou ajustes referentes a complexidade não identificada no momento da emissão da Proposta Técnica de Serviços, desde que as partes estejam de comum acordo. Neste caso, será necessária a abertura de uma nova Ordem de Serviço em aditamento à anterior.

- 3.5 - A CONTRATADA	designará profissional com certificação Project Management Professional – PMP e, no mínimo, 2 (dois) anos de experiência em gerência de projetos de software, para gerenciar a execução de cada Ordem de Serviço com tamanho superior a 50 (cinqüenta) pontos de função ou prazo de execução superior a 1 (um) mês, o qual manterá e assinará os documentos de controle indicados na metodologia de gerência de projetos do CONTRATANTE.

- 3.6 - O CONTRATANTE se reserva o direito de alterar a metodologia de desenvolvimento de sistemas a qualquer tempo, encaminhando a nova metodologia à CONTRATADA, que passará a adotá-la para as novas Ordens de Serviço.

- 3.7 - A CONTRATADA fará comunicação formal e por escrito do cumprimento das Ordens de Serviço emitidas pelo CONTRATANTE, entregando, juntamente com o comunicado, todos os produtos requeridos para as fases de desenvolvimento de sistemas de informação abrangidas pela Ordem de Serviço.

- 3.8 - As inconformidades encontradas nos produtos entregues serão comunicadas formalmente e por escrito à CONTRATADA.

- 3.9 - Caso uma inconformidade impeça o prosseguimento da homologação dos produtos entregues, esse fato será indicado no comunicado de inconformidade e a contagem de prazo será interrompida até que impedimento seja resolvido.

##### CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA

- 4.1 - Os sistemas de informação desenvolvidos pela CONTRATADA terão garantia contra defeitos pelo prazo correspondente a 20% (vinte por cento) prazo definido no cronograma de desenvolvimento do sistema de informação conforme a Proposta Técnica aprovada mais o prazo adicional de garantia indicado pela CONTRATADA nos itens de qualificação técnica, para correção de defeitos, mesmo após o encerramento do contrato.

- 4.2 - São considerados defeitos as falhas provocadas pela operação normal do produto e os comportamentos que estejam em desacordo com os requisitos estabelecidos ou com as especificações do sistema de informação.

##### CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS

5.1 - A CONTRATADA terá 5 (cinco) dias úteis para responder a uma Ordem de Serviço, estimando a complexidade do serviço solicitado com base na contagem de pontos de função, a qual será formulada e assinada por profissional com certificação Certified Function Points Specialist – CFPS

5.2 - A CONTRATADA terá 10 (dez) dias corridos para apresentar questionamento formal e por escrito quanto ao prazo de execução ou ao número de pontos de função contados pelo CONTRATANTE para uma Ordem de Serviço, não sendo interrompida a contagem de prazo de entrega dos serviços durante o lapso temporal para questionamento ou mesmo na ocorrência de um questionamento por parte da CONTRATADA.

5.3 - O redimensionamento tratado no item 3.5 só poderá ser pactuado com antecedência de, no mínimo, 15 (quinze) dias corridos antes da data de conclusão das atividades, ficando esse prazo estabelecido em 5 (cinco) dias úteis para as Ordens de Serviço com prazo igual ou inferior a 30 (trinta) dias corridos.

- 5.4 - O CONTRATANTE terá o prazo de 15 dias úteis, de acordo com seu calendário oficial, para emitir aceite definitivo dos produtos entregues.

- 5.5 - Caso haja substituição de produtos a menos de 5 (cinco) dias úteis do final do prazo de homologação, o prazo restante passará a ser de 5 (cinco) dias úteis, sendo a contagem de prazo reiniciada e a CONTRATADA comunicada apenas caso o produto substituído comprometa a avaliação já realizada.

- 5.6 - Nas Ordens de Serviço com prazo de execução superior a 60 dias, a entrega dos produtos poderá ser efetuada de forma parcelada, sendo o aceite emitido com relação a cada lote de produtos entregue, desde que essa forma de entrega tenha sido indicada originalmente na Proposta Tecnica de Serviços.

- 5.7 - O prazo para correção de defeito de software, dentro do período de garantia, será estabelecido com base na prioridade da Solicitação de Atendimento:

a) Prioridade ALTA: Defeito que impeça a utilização do software ou de funcionalidade indispensável a este, comprometendo de forma crítica uma atividade de negócio do CONTRATANTE, tendo a CONTRATADA até 4 (quatro) horas úteis, a contar da comunicação da falha pelo CONTRATANTE, para sanar o problema ou executar ação paliativa que coloque o incidente em severidade média;

b) Prioridade MÉDIA: Defeito que comprometa a utilização do software ou de parte deste, prejudicando a produtividade de uma atividade de negócio do CONTRATANTE de forma claramente observável, tendo a CONTRATADA até 6 (seis) horas úteis, a contar da comunicação da falha pelo CONTRATANTE, para sanar o problema ou executar ação paliativa que coloque o incidente em severidade baixa;

c) Prioridade BAIXA: Defeito do software que não comprometa significativamente uma atividade de negócio do CONTRATANTE, tendo a CONTRATADA até 10 (dez) horas úteis, a contar da comunicação da falha pelo CONTRATANTE, para sanar o problema.

- 5.8 - Caso a solução apresentada pela CONTRATADA não repare o defeito, nem surta o efeito paliativo a que se propôs, a CONTRATANTE fará a comunicação do não aceite da solução e a contagem do tempo de correção será retomada do ponto e severidade em que foi interrompida.

- 5.9 - A identificação e a comunicação formal de defeito de software deverão ser feitas dentro do prazo de garantia, devendo a correção ser realizada ainda que a conclusão do serviço extrapole o prazo de garantia.

CLÁUSULA SEXTA - DO DIREITO DE PROPRIEDADE E CONFIDENCIALIDADE

6.1 - O CONTRATANTE terá o direito de propriedade sobre todos os produtos desenvolvidos pela CONTRATADA por meio de Ordens de Serviço decorrentes deste contrato, sendo vedada qualquer comercialização por parte da CONTRATADA.

6.2 - A CONTRATADA obriga-se a tratar como “segredos comerciais e confidenciais” quaisquer informações, dados, processos, fórmulas, códigos, entre outros, obtidos em conseqüência ou por necessidade da execução de Ordem de Serviço, utilizando-os apenas para as finalidades previstas no contrato, não podendo revelá-los ou facilitar sua revelação a terceiros.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA E DOS ENCARGOS SOCIAIS

7.1 - As partes desde já ajustam que não existirá para o CONTRATANTE solidariedade quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias para com os empregados da CONTRATADA, cabendo a esta assumir, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da relação empregatícia.

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO E DA REPACTUAÇÃO

8.1 – As partes estipulam que os preços dos pontos de função para cada fase da prestação de serviços da fabricação de um software são os discriminados a seguir:

a) Quantidade de Pontos de Função: _______________ Pontos de Função.

Valor Unitário do Ponto de Função: (R$                                                                           ),

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Valor Global: (R$                                                                                                               ),

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

8.2 - O custo total de uma Ordem de Serviço será determinado pelo número de pontos de função da Proposta Tecnica de Serviços, multiplicado pelo valor do ponto de função estabelecido para a fase e pelo índice redutor, quando houver, efetuando-se a soma desse resultado para quantas forem as fases abrangidas pela Proposta Tecnica de Serviços.

8.3 - Os preços ajustados são finais e definitivos, neles estando inclusos todos os encargos que a CONTRATADA experimentará no cumprimento das obrigações assumidas.

8.4 – Os preços descritos no item 8.1 poderão ser repactuados, mediante negociação entre as partes, observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, a contar da data do orçamento a que a proposta se referir, cabendo à CONTRATADA apresentar, junto à solicitação, a devida justificativa e demonstração analítica da variação dos componentes de custo do contrato, de acordo com planilha de custos e formação de preços, acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, com a comprovação de registro na Delegacia Regional do Trabalho, entre outros, visando à análise e aprovação pelo CONTRATANTE.

8.5 – Para os fins previstos no item anterior, considera-se como data do orçamento a que a proposta se referir, a data do início da vigência do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta.

8.6 – Ocorrendo a primeira repactuação, as subseqüentes só poderão ocorrer obedecendo ao prazo mínimo de 1 (um) ano, a contar do início dos efeitos da última repactuação.

8.7 – Por ocasião da repactuação, poderão ser contemplados todos os componentes de custo do contrato que tenham sofrido variação, desde que haja uma demonstração analítica devidamente justificada e comprovada.

8.8 – Não é admitida a inclusão, por ocasião da repactuação, de qualquer item de custo não previsto nos componentes apresentados originariamente.

- CLÁUSULA NONA - DO VALOR DO CONTRATO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 – As partes ajustam que o valor do presente contrato fica estimado em R$ ____________ (__________________), conforme descrito a seguir:

| Quantidade estimada de Pontos de Função | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- |
| 6.000 |  |  |

9.2 - As despesas com a execução deste contrato serão atendidas com os recursos consignados ao CONTRATANTE no Orçamento Geral da União e suplementações a ele incorporadas.

9.3 - Foi emitida em __/__/__ a Nota de Empenho _______ nº ___________, no valor de R$ __________ (___________________), à conta da seguinte dotação orçamentária: Programa de Trabalho _______________ e Natureza da Despesa _____________.

9.4 - Observado o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, poderá o CONTRATANTE, durante a vigência do contrato e mediante aditivo próprio, efetuar acréscimos ou supressões no presente ajuste, respeitada a natureza do objeto contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL

10.1 - Para o fiel cumprimento das obrigações ora assumidas, a CONTRATADA entregará ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis contados da data da assinatura do contrato, garantia no valor de R$ _______ (_______________), nos termos do artigo 56, § 1º, incisos I, II e III, da Lei nº 8.666/93.

10.2 – Ao CONTRATANTE é reservado o direito de somente liberar a garantia de que trata o item anterior, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contado do término da vigência deste contrato, caso haja adimplemento total de seu objeto.

10.3 – O CONTRATANTE poderá descontar da garantia os valores que a CONTRATADA passe a lhe dever em virtude da ocorrência de qualquer das situações expressamente previstas neste contrato.

10.4 – Caso o valor da garantia venha a ser utilizado em pagamento de qualquer obrigação, desde que atribuída à CONTRATADA, esta se obriga a efetuar a respectiva reposição no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data do recebimento da comunicação por parte do CONTRATANTE.

10.5 – A garantia a que se refere o item 10.1 corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor atribuído ao contrato, sendo atualizada nas mesmas condições deste.

10.6 - No caso da CONTRATADA optar pela caução em dinheiro, esta deverá ser feita na Caixa Econômica Federal, conforme Decreto-Lei nº 1.737, de 21/12/1979.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO

11.1 – Os pagamentos serão devidos mensalmente, em contraprestação aos serviços efetivamente prestados, e serão efetuados mediante crédito em conta-corrente da CONTRATADA, produzindo o depósito bancário correspondente, os efeitos jurídicos de quitação da prestação devida.

11.2 – Para os fins previstos no item anterior, a CONTRATADA deverá apresentar, no primeiro dia útil de cada mês, documento de cobrança referente aos serviços prestados no mês imediatamente anterior, bem como informará o banco, a agência e o número da conta-corrente em que o crédito deverá ser efetuado.

11.3 – O documento de cobrança deverá ser apresentado acompanhado de:

a) Demonstrativo de Contabilização dos esforços realizados nas Ordens de Serviço encerradas e devidamente aceitas no mês anterior ao do faturamento;

b) Demonstrativo de Contabilização dos esforços realizados no mês anterior ao de faturamento para Ordens de Serviço aceitas parcialmente.

11.4 - As notas fiscais de cobrança, bem como os documentos que devem acompanhá-las, serão entregues pela CONTRATADA no Protocolo Administrativo do CONTRATANTE, localizado em SEPN Quadra 511, Bloco ª Ed. Bittar II – Brasília – DF.

11.5 - Caberá ao gestor do contrato atestar os documentos de cobrança e encaminhá-los à Coordenadoria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE para fins de pagamento.

11.6 – Obedecida a ordem de exigibilidade dos créditos, de acordo com o artigo 5º da Lei nº 8.666/93, o CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do primeiro dia útil subseqüente ao da atestação do documento de cobrança.

11.7 - O inadimplemento do pagamento na data aprazada, conforme disposto no item 11.6, desde que motivado pelo CONTRATANTE, acarretará a correção monetária do valor devido, calculada pro rata tempore, até a data do efetivo pagamento, com base no último percentual divulgado do IGP/DI-FGV, a ser cobrada na fatura do mês subseqüente.

11.8 – No caso de cobrança referente a serviços que porventura deixaram de ser faturados na época devida, os valores a serem cobrados serão os vigentes na data em que ocorreram.

11.9 - Caso o objeto contratado seja faturado em desacordo com as disposições previstas neste contrato ou sem a observância das formalidades legais pertinentes, a CONTRATADA deverá emitir e apresentar novo documento de cobrança.

11.10 – Ocorrendo a hipótese prevista no item 11.9 o prazo para o pagamento do novo documento de cobrança obedecerá a regra estabelecida no item 11.6.

11.11 - O atraso no pagamento decorrente das circunstâncias descritas no item anterior, não exime a CONTRATADA de promover o pagamento dos profissionais nas datas regulamentares.

11.12 - Por ocasião da assinatura do contrato, bem como da realização de cada pagamento, a CONTRATADA deverá estar em situação regular junto ao INSS, ao FGTS e à Fazenda Nacional.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

12.1 – O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses.

12.2 – A prorrogação da vigência do presente contrato em exercícios subseqüentes ficará condicionada à avaliação da qualidade dos serviços prestados, à comprovação da compatibilidade dos preços conforme o mercado, bem como à existência, em cada ano, de dotação orçamentária para suportar as despesas dele decorrentes.

- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

13.1 - Além das demais obrigações expressamente previstas neste contrato e de outras decorrentes da natureza do ajuste, deverá a CONTRATADA:

a) indicar um representante e um eventual substituto, que deverá estar disponível nas dependências do CONTRATANTE, nos dias úteis, no horário de 8h às 18h, e acessível através de contato telefônico em qualquer outro horário, com vistas a:

I) acompanhar a execução das Ordens de Serviço em vigor;

II) assegurar-se de que as determinações do CONTRATANTE sejam disseminadas junto à CONTRATADA, com vistas à alocação dos profissionais necessários para execução das Ordens de Serviço;

III) informar ao CONTRATANTE sobre problemas que possam impedir o bom andamento dos serviços;

IV) elaborar documentos (relatórios gerenciais e outros) referentes ao acompanhamento da execução das Ordens de Serviço;

V) executar os procedimentos administrativos referentes aos recursos alocados para prestação das Ordens de Serviço.

b) formalizar a indicação do representante junto ao CONTRATANTE e contar com a anuência deste;

c) atender às instruções do CONTRATANTE quanto à execução e horários de realização dos serviços, permanência e circulação de pessoas nos prédios da Agência;

d) responsabilizar-se pelos materiais, produtos, ferramentas, instrumentos e equipamentos disponibilizados para a execução dos serviços, não cabendo ao CONTRATANTE qualquer responsabilidade por perdas decorrentes de roubo, furto ou outros fatos que possam vir a ocorrer;

e) cumprir as normas relacionadas com a segurança e higiene no trabalho;

f) promover o afastamento, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento de notificação, de qualquer dos seus empregados que não corresponder aos critérios de confiança ou que perturbe a ação da equipe de fiscalização do CONTRATANTE;

g) apresentar seus empregados com pontualidade, de acordo com os horários fixados pelo CONTRATANTE, para fins da execução dos serviços contratados;

h) implantar adequadamente o planejamento, a execução e a supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências do CONTRATANTE;

i) prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos neste contrato, com observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, bem como observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios;

j) responsabilizar-se pela limpeza e conservação dos ambientes onde desempenhe seus serviços;

k) comunicar à unidade do CONTRATANTE responsável pela fiscalização do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de que tenha conhecimento na execução do mesmo;

l) responsabilizar-se por danos causados ao patrimônio do CONTRATANTE, ou de terceiros, ocasionados por seus empregados, em virtude de dolo ou culpa, durante a execução do objeto contratado;

m) submeter seus empregados aos regulamentos de segurança e disciplina instituídos pelo CONTRATANTE, durante o tempo de permanência em suas dependências;

n) manter, durante todo o período de vigência do ajuste, todas as condições que ensejaram sua contratação;

13.2 - Além das demais obrigações previstas neste contrato e de outras decorrente da natureza do ajuste, deverá o CONTRATANTE:

a) emitir Ordens de Serviço para a execução do objeto da presente contratação;

b) efetuar o pagamento para os valores de ponto de função efetivamente utilizados;

c) assegurar o acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente identificados, aos locais em que devam executar suas tarefas;

d) prestar as informações e esclarecimentos necessários que os empregados da CONTRATADA encarregados da execução dos serviços venham a solicitar para o desenvolvimento dos trabalhos;

e) disponibilizar à CONTRATADA local adequado para a guarda de materiais e equipamentos utilizados durante a execução dos serviços;

f) fiscalizar o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato.

13.3 - Poderá o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir da CONTRATADA a comprovação das condições referidas na alínea “n” do item 13.1.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

14.1 - Nos termos do art. 86, da Lei nº 8.666/93, fica a CONTRATADA, em caso de atraso injustificado na execução do ajuste, sujeita à multa moratória de 0,3% (três por cento) ao dia, limitada a 30 (trinta) dias, calculada sobre o valor da parcela inadimplida.

14.2 – Na hipótese do item anterior, decorrido o lapso de 30 (trinta) dias, a Unidade Gestora do CONTRATANTE deverá manifestar-se sobre o interesse na continuidade da execução do contrato.

14.3 – Não havendo mais interesse do CONTRATANTE na execução do contrato, total ou parcialmente, em razão do descumprimento, por parte da CONTRATADA, de qualquer das condições avençadas, fica estipulada a multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor pactuado, nos termos do inciso II, do artigo 87, da Lei nº 8.666/93.

14.4 – O disposto nos itens anteriores não prejudicará a aplicação de outras penalidades a que esteja sujeita a CONTRATADA, nos termos dos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/93.

14.5 – O valor da multa aplicada, após regular procedimento administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou ainda, se for o caso, cobrado judicialmente.

14.6 - Excepcionalmente, “ad cautelam”, o CONTRATANTE poderá efetuar a retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.

14.7 – As penalidades previstas nesta cláusula poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.

- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO

15.1 - O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses estabelecidas pelos artigos 77 a 79 da Lei. 8.666/93, o que a CONTRATADA declara conhecer.

15.2 – Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente este contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.

15.3 - Na hipótese de a rescisão ocorrer por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que aquela tenha direito.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1 - A presente contratação foi precedida da Licitação nº __________, na modalidade ________, com fundamento __________________, na autorização constante no Processo ANVISA nº 25351.365967/2007-60 e nas condições da proposta apresentada pela CONTRATADA em __/__/__, razão pela qual ficam fazendo parte integrante deste ajuste.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições constantes da Lei nº 8.666/93, dos princípios de Direito Público, e, subsidiariamente, outras leis que se prestem a suprir eventuais lacunas legais.

16.3 – A Gerencia-Geral de Gestão de Tecnologia da Informação - GGTIN do CONTRATANTE será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do presente ajuste, devendo proceder ao registro de eventuais ocorrências e adotar as providências necessárias ao seu fiel cumprimento.

16.4 - De conformidade com o disposto no parágrafo único, do artigo 61, da Lei nº 8.666/93, o presente ajuste será publicado no Diário Oficial da União, na forma de extrato.

16.5 - Para dirimir as questões oriundas do presente contrato, fica eleito o foro de Brasília-DF.

E, para firmeza e como prova de assim haverem ajustado, os representantes das partes assinam o presente CONTRATO em 02 (duas) vias.

Brasília-DF,           de                         de 2008.

| _________________________________ Agência Nacional de Vigilância Sanitária Contratante | _______________________________ Contratada |
| --- | --- |

EDITAL - ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO

ITEM II – MANUTENÇÃO E DOCUMENTAÇÃO,

PROCESSO ANVISA Nº 8122/2006

## CONTRATO ANVISA Nº ___/____

Prestação de técnicos especializados de: Manutenção Corretiva, Adaptativa, Evolutiva ou Perfectiva e Documentação de Sistemas de Informação.

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas têm entre si justo e avençado o objeto a seguir descrito, com fundamento _____________________________, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CONTRATANTE:

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, autarquia sob regime especial criada pela Lei nº 9.782, de 26/01/99, publicada no Diário Oficial da União de 27/01/99, vinculada ao Ministério da Saúde, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.112.386/0001-11, localizada em SEPN quadra 511, Bloco ª Ed. Bittar II – Brasília – DF, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu Gerente-Geral de Gestão Administrativa e Financeira, Sr.        , Carteira de Identidade nº XXX8.XXX, órgão expedidor XXX/XX, inscrito no CPF sob o nº XXXXXXXXXX-XX, nomeado pela Portaria nº XXX.XXX de XX de XXXXXX de XXXX, com poderes delegados pela Portaria nº XX de XXXXX de XXXX, publicada no Diário Oficial da União em XXX de XXXXX de XXXX.

CONTRATADA:

_______________________________, pessoa _______________, inscrita no _________ sob o nº ______________, com sede na __________________________, neste ato representada por __________, __________________, __________, inscrito no ________ sob o nº ________________, portador da ________ nº ______, expedida pela ______, residente e domiciliado _________.

##### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui o objeto do presente contrato a prestação de prestação de técnicos especializados de: manutenção corretiva, adaptativa, evolutiva ou perfectiva e documentação de sistemas de informação a serem desenvolvidos sob a modalidade de Fábrica de Software.

1.2 – As especificações técnicas e detalhamentos constantes do edital de licitação aderem a este contrato e dele fazem parte, independentemente de transcrição.

##### CLÁUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS

2.1 - O serviço de manutenção corretiva, adaptativa, evolutiva ou perfectiva e documentação de sistemas de informação poderão ser aplicado a alteração ou documentação de software já existente, tratada como manutenção.

2.2 – A manutenção ou documentação de software pela CONTRATADA será dividida em fases, cada uma possuindo subprodutos próprios.

2.3 – A distribuição de fases permeiam todo o processo produtivo, amadurecendo os produtos gerados mediante diversas iterações ao longo do tempo, conforme representação nas seguintes tabelas:

| Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas Estruturada |  |
| --- | --- |
| Fase da Metodologia | Percentual de Esforço |
| Solicitação e Anteprojeto | 3% |
| Planejamento e Análise da Área de Negócio | 12% |
| Projeto do Sistema de Negócio | 16% |
| Análise | 20% |
| Programação | 22% |
| Testes | 20% |
| Implantação | 7% |

Tabela 1: Distribuição de esforço – metodologia de desenvolvimento de sistemas estruturada.

| Metodologia de Desenvolvimento de Orientada a Objetos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fase da Metodologia |  | Percentual de Esforço |
| Solicitação | Iniciação | 5% |
| Anteprojeto |  |  |
| Concepção |  | 10% |
| Elaboração |  | 36% |
| Construção |  | 22% |
| Testes |  | 20% |
| Implantação |  | 7% |

Tabela 2: Distribuição de esforço – metodologia de desenvolvimento de sistemas orientada a objetos.

2.4 – O CONTRATANTE definirá, a seu critério, qual será a concentração do trabalho da CONTRATADA dentre as iterações apresentadas no item 2.3.

2.5 - Os serviços de manutenção corretiva, adaptativa, evolutiva ou perfectiva e documentação de sistemas de informação terão seu valor definido com base na complexidade de execução, mensurada por meio da contagem de pontos de função, utilizando a metodologia descrita na versão 4.2.1 ou mais recente do “Manual de Práticas de Contagens por Pontos de Função” (Function Point Counting Practices Manual), publicado pelo IFPUG (International Function Point Users Group) e disponibilizado no Brasil pelo BFPUG (Brazilian Function Point Users Group).

2.6 - A CONTRATADA entregará ao CONTRATANTE cópia do “Manual de Práticas de Contagens por Pontos de Função” publicado pelo IFPUG, bem como promoverá novo fornecimento sempre que uma nova versão for adotada para definição da complexidade dos serviços de fabricação de software.

2.7 - O CONTRATANTE indicará, a seu exclusivo critério, a adoção de uma nova versão do “Manual de Práticas de Contagens por Pontos de Função” que venha a ser disponibilizada pelo IFPUG.

2.8 - A manutenção corretiva, adaptativa, evolutiva ou perfectiva e documentação de sistemas de informação levarão em consideração o ambiente computacional do CONTRATANTE.

2.9 - O CONTRATANTE repassará à execução pela CONTRATADA apenas as fases da manutenção corretiva, adaptativa, evolutiva ou perfectiva e documentação de sistemas de informação que julgar conveniente.

##### CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO

3.1 - As solicitações de manutenção corretiva de sistemas de informação serão submetidas à CONTRATADA através de Solicitações de Atendimento específicas e Ordem de Serviço Mensal para execução de todas as Solicitações de Atendimento encaminhadas durante o mês de vigência da Ordem de Serviço;

3.2 - As solicitações de manutenção adaptativa, evolutiva ou perfectiva e documentação de sistemas de informação serão submetidas à CONTRATADA através de Ordens de Serviço específicas.

3.2 - Antes da emissão de uma Ordem de Serviço, a CONTRATADA emitirá uma Proposta Tecnica de Serviço para a CONTRATANTE, indicando claramente o serviço a ser executado.

- 3.3 - Cada Ordem de Serviço solicitará a execução de parte ou da íntegra dos serviços de uma Proposta Técnica de Serviço, indicando o número de pontos de função contados pelo CONTRATANTE para o escopo a ser executado, as fases a serem repassadas à CONTRATADA e o prazo para conclusão do serviço, trazendo em anexo os produtos produzidos em fases anteriores, quando for o caso, e a contagem de pontos de função emitida pela CONTRATADA em resposta à Ordem de Serviço.

- 3.4 - Nos casos de Ordens de Serviço de manutenção, onde as características do software impliquem um escopo de contagem amplo, mas o impacto das alterações seja pequeno, pode ser acordado entre as partes a aplicação de um índice redutor, destinado a minimizar as distorções na determinação da complexidade do serviço.

- 3.5 - A quantidade de pontos de função e o prazo de execução definidos numa Proposta Tecnica de Serviços podem ser redimensionados, com a possibilidade de exclusão de tarefas não realizadas, inclusão de novas tarefas ou ajustes referentes a complexidade não identificada no momento da emissão da Proposta Técnica de Serviços, desde que as partes estejam de comum acordo. Neste caso, será necessária a abertura de uma nova Ordem de Serviço em aditamento à anterior.

- 3.6 - A CONTRATADA	designará profissional com certificação Project Management Professional – PMP e, no mínimo, 2 (dois) anos de experiência em gerência de projetos de software, para gerenciar a execução de cada Ordem de Serviço com tamanho superior a 50 (cinqüenta) pontos de função ou prazo de execução superior a 1 (um) mês para sua execução, o qual manterá e assinará os documentos de controle indicados na metodologia de gerência de projetos do CONTRATANTE.

- 3.7 - O CONTRATANTE se reserva o direito de alterar a metodologia de desenvolvimento de software a qualquer tempo, encaminhando a nova metodologia à CONTRATADA, que passará a adotá-la para as novas Ordens de Serviço.

- 3.8 - A CONTRATADA fará comunicação formal e por escrito do cumprimento das Ordens de Serviço emitidas pelo CONTRATANTE, entregando, juntamente com o comunicado, todos os produtos requeridos para as fases de manutenção de software abrangidas pelas Ordens de Serviço.

- 3.9 - As inconformidades encontradas nos produtos entregues serão comunicadas formalmente e por escrito à CONTRATADA.

- 3.10 - Caso uma inconformidade impeça o prosseguimento da homologação dos produtos entregues, esse fato será indicado no comunicado de inconformidade e a contagem de prazo será interrompida até que impedimento seja resolvido.

##### CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA

- 4.1 - Os softwares mantidos pela CONTRATADA terão garantia contra defeitos por 90 (noventa) dias corridos acrescido de prazo adicional indicados na qualificação técnica da CONTRATADA, a contar da data do aceite, dentro dos quais a CONTRATADA corrigirá os defeitos identificados sem custos para o CONTRATANTE.

- 4.2 - São considerados defeitos as falhas provocadas pela operação normal do produto e os comportamentos que estejam em desacordo com os requisitos estabelecidos ou com as especificações do software.

##### CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS

5.1 - As tabelas apresentadas a seguir definem os prazos que a CONTRATADA terá para iniciar o atendimento de uma Solicitação de Atendimento ou Ordem de Serviço, estimando a complexidade do serviço solicitado com base na contagem de pontos de função ou estimativa de esforço, a qual será formulada e assinada por profissional com certificação Certified Function Points Specialist – CFPS:

| SERVIÇO: | Manutenção Corretiva (com garantia e sem garantia) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridade | Ocorrência | Início do atendimento | Prazo para solução do problema (em horas úteis) | Prazo para solução da causa do problema (em horas úteis) |
| Baixa | Comportamento Inadequado do Sistema | Em até 2 (duas) horas | Em até 6 (seis) horas | Em até 10 (dez) horas |
| Média |  | Em até 1 (uma) hora | Em até 4 (quatro) horas | Em até 6 (seis) horas |
| Alta |  | Imediato | Em até 2 (duas) horas | Em até 4 (quatro) horas |
| Forma de Contato: | Telefone, Fax, E-mail, Ferramenta de Gestão (SIGA) e Solicitação de Atendimento. |  |  |  |

| SERVIÇO: | Manutenção Adaptativa, Evolutiva ou Perfectiva. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridade | Ocorrência | Início do atendimento | Prazo para execução do serviço |
| Baixa | Necessidade de Adequação ou Evolução | Em até três dias úteis contados a partir do recebimento da Solicitação de Atendimento e do Projeto Básico | Será calculo do com Base no tamanho do sistema contado em APF |
| Média |  |  |  |
| Alta |  |  |  |
| Forma de Contato: | Telefone, Fax, E-mail, Ferramenta de Gestão (SIGA), Solicitação de Atendimento e Projeto Básico (opcional). |  |  |

| SERVIÇO: | Documentação de Sistemas de Informação (Legado ou não). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridade | Ocorrência | Início do Atendimento | Prazo para execução do serviço |
| Baixa | Documentação de sistema legado | Em até três dias úteis contados a partir do recebimento da Solicitação de Atendimento e do Projeto Básico | Definido pela ANVISA |
| Média |  |  |  |
| Alta |  |  |  |
| Forma de Contato: | Telefone, Fax, E-mail, Ferramenta de Gestão (SIGA) e Solicitação de Atendimento e Projeto Básico (opcional). |  |  |

5.2 - A CONTRATADA terá 2 (dois) dias úteis para apresentar questionamento formal e por escrito quanto ao prazo de execução ou ao número de pontos de função contados pelo CONTRATANTE para uma Ordem de Serviço, exceto para serviços de manutenção corretiva, não sendo interrompida a contagem de prazo de entrega dos serviços durante o lapso temporal para questionamento ou mesmo na ocorrência de um questionamento por parte da CONTRATADA.

5.3 - O redimensionamento tratado no item 3.5 só poderá ser pactuado com antecedência de, no mínimo, 10 (dez) dias corridos antes da data de conclusão das atividades, ficando esse prazo estabelecido em 5 (cinco) dias úteis para as Ordens de Serviço com prazo igual ou inferior a 30 (trinta) dias corridos.

- 5.4 - O CONTRATANTE terá o prazo de 15 dias úteis, de acordo com seu calendário oficial, para emitir aceite definitivo dos produtos entregues.

- 5.5 - Caso haja substituição de produtos a menos de 5 (cinco) dias úteis do final do prazo de homologação, o prazo restante passará a ser de 5 (cinco) dias úteis, sendo a contagem de prazo reiniciada e a CONTRATADA comunicada apenas caso o produto substituído comprometa a avaliação já realizada.

- 5.6 - Nas Ordens de Serviço com prazo de execução superior a 60 dias, a entrega dos produtos poderá ser efetuada de forma parcelada, sendo o aceite emitido com relação a cada lote de produtos entregue, desde que essa forma de entrega tenha sido indicada originalmente na Proposta Técnica de Serviços.

- 5.7 - O prazo para correção de defeito de software será estabelecido com base na prioridade da Proposta Técnica de Serviços ou Solicitação de Atendimento:

a) Prioridade ALTA: Defeito que impeça a utilização do software ou de funcionalidade indispensável a este, comprometendo de forma crítica uma atividade de negócio do CONTRATANTE, tendo a CONTRATADA até 4 (quatro) horas úteis, a contar da comunicação da falha pelo CONTRATANTE, para sanar o problema ou executar ação paliativa que coloque o incidente em severidade média;

b) Prioridade MÉDIA: Defeito que comprometa a utilização do software ou de parte deste, prejudicando a produtividade de uma atividade de negócio do CONTRATANTE de forma claramente observável, tendo a CONTRATADA até 6 (seis) horas úteis, a contar da comunicação da falha pelo CONTRATANTE, para sanar o problema ou executar ação paliativa que coloque o incidente em severidade baixa;

c) Prioridade BAIXA: Defeito do software que não comprometa significativamente uma atividade de negócio do CONTRATANTE, tendo a CONTRATADA até 10 (dez) horas úteis, a contar da comunicação da falha pelo CONTRATANTE, para sanar o problema.

- 5.8 - Caso a solução apresentada pela CONTRATADA não repare o defeito, nem surta o efeito paliativo a que se propôs, a CONTRATANTE fará a comunicação do não aceite da solução e a contagem do tempo de correção será retomada do ponto e severidade em que foi interrompida.

- 5.9 - A identificação e a comunicação formal de defeito de software deverão ser feitas dentro do prazo de garantia, devendo a correção ser realizada ainda que a conclusão do serviço extrapole o prazo de garantia.

CLÁUSULA SEXTA - DO DIREITO DE PROPRIEDADE E CONFIDENCIALIDADE

6.1 - O CONTRATANTE terá o direito de propriedade sobre todos os produtos desenvolvidos pela CONTRATADA por meio de Ordens de Serviço decorrentes deste contrato, sendo vedada qualquer comercialização por parte da CONTRATADA.

6.2 - A CONTRATADA obriga-se a tratar como “segredos comerciais e confidenciais” quaisquer informações, dados, processos, fórmulas, códigos, entre outros, obtidos em conseqüência ou por necessidade da execução de Ordens de Serviço, utilizando-os apenas para as finalidades previstas no contrato, não podendo revelá-los ou facilitar sua revelação a terceiros.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA E DOS ENCARGOS SOCIAIS

7.1 - As partes desde já ajustam que não existirá para o CONTRATANTE solidariedade quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias para com os empregados da CONTRATADA, cabendo a esta assumir, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da relação empregatícia.

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO E DA REPACTUAÇÃO

8.1 – As partes estipulam que os preços dos pontos de função para os serviços de manutenção corretiva, adaptativa, evolutiva ou perfectiva e documentação de sistemas de informação são os discriminados a seguir:

a) Quantidade de Pontos de Função: _______________ Pontos de Função.

Valor Unitário do Ponto de Função: (R$                                                                        ),

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Valor Global: (R$                                                                                                                 ),

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

8.2 - O custo total de uma Ordem de Serviço será determinado pelo número de pontos de função das Solicitações de Atendimento (corretivas) ou da Proposta Técnica de Serviço, multiplicado pelo valor do ponto de função estabelecido para o serviço e pelo índice redutor, quando houver, efetuando-se a soma desse resultado para quantas forem os serviços abrangidos pela Ordem de Serviço.

8.3 - Os preços ajustados são finais e definitivos, neles estando inclusos todos os encargos que a CONTRATADA experimentará no cumprimento das obrigações assumidas.

8.4 – Os preços descritos no item 8.1 poderão ser repactuados, mediante negociação entre as partes, observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, a contar da data do orçamento a que a proposta se referir, cabendo à CONTRATADA apresentar, junto à solicitação, a devida justificativa e demonstração analítica da variação dos componentes de custo do contrato, de acordo com planilha de custos e formação de preços, acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, com a comprovação de registro na Delegacia Regional do Trabalho, entre outros, visando à análise e aprovação pelo CONTRATANTE.

8.5 – Para os fins previstos no item anterior, considera-se como data do orçamento a que a proposta se referir, a data do início da vigência do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta.

8.6 – Ocorrendo a primeira repactuação, as subseqüentes só poderão ocorrer obedecendo ao prazo mínimo de 1 (um) ano, a contar do início dos efeitos da última repactuação.

8.7 – Por ocasião da repactuação, poderão ser contemplados todos os componentes de custo do contrato que tenham sofrido variação, desde que haja uma demonstração analítica devidamente justificada e comprovada.

8.8 – Não é admitida a inclusão, por ocasião da repactuação, de qualquer item de custo não previsto nos componentes apresentados originariamente.

- CLÁUSULA NONA - DO VALOR DO CONTRATO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 – As partes ajustam que o valor do presente contrato fica estimado em R$ ____________ (__________________), conforme descrito a seguir:

| Quantidade estimada de Pontos de Função | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- |
| 5.500 |  |  |

9.2 - As despesas com a execução deste contrato serão atendidas com os recursos consignados ao CONTRATANTE no Orçamento Geral da União e suplementações a ele incorporadas.

9.3 - Foi emitida em __/__/__ a Nota de Empenho _______ nº ___________, no valor de R$ __________ (___________________), à conta da seguinte dotação orçamentária: Programa de Trabalho _______________ e Natureza da Despesa _____________.

9.4 - Observado o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, poderá o CONTRATANTE, durante a vigência do contrato e mediante aditivo próprio, efetuar acréscimos ou supressões no presente ajuste, respeitada a natureza do objeto contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL

10.1 - Para o fiel cumprimento das obrigações ora assumidas, a CONTRATADA entregará ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis contados da data da assinatura do contrato, garantia no valor de R$ _______ (_______________), nos termos do artigo 56, § 1º, incisos I, II e III, da Lei nº 8.666/93.

10.2 – Ao CONTRATANTE é reservado o direito de somente liberar a garantia de que trata o item anterior, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contado do término da vigência deste contrato, caso haja adimplemento total de seu objeto.

10.3 – O CONTRATANTE poderá descontar da garantia os valores que a CONTRATADA passe a lhe dever em virtude da ocorrência de qualquer das situações expressamente previstas neste contrato.

10.4 – Caso o valor da garantia venha a ser utilizado em pagamento de qualquer obrigação, desde que atribuída à CONTRATADA, esta se obriga a efetuar a respectiva reposição no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data do recebimento da comunicação por parte do CONTRATANTE.

10.5 – A garantia a que se refere o item 10.1 corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor atribuído ao contrato, sendo atualizada nas mesmas condições deste.

10.6 - No caso da CONTRATADA optar pela caução em dinheiro, esta deverá ser feita na Caixa Econômica Federal, conforme Decreto-Lei nº 1.737, de 21/12/1979.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO

11.1 – Os pagamentos serão devidos mensalmente, em contraprestação aos serviços efetivamente prestados, e serão efetuados mediante crédito em conta-corrente da CONTRATADA, produzindo o depósito bancário correspondente, os efeitos jurídicos de quitação da prestação devida.

11.2 – Para os fins previstos no item anterior, a CONTRATADA deverá apresentar, no primeiro dia útil de cada mês, documento de cobrança referente aos serviços prestados no mês imediatamente anterior, bem como informará o banco, a agência e o número da conta-corrente em que o crédito deverá ser efetuado.

11.3 – O documento de cobrança deverá ser apresentado acompanhado de:

a) Demonstrativo de Contabilização dos esforços realizados nas Ordens de Serviço encerradas e devidamente aceitas no mês anterior ao do faturamento;

b) Demonstrativo de Contabilização dos esforços realizados no mês anterior ao de faturamento para Ordens de Serviço aceitas parcialmente.

11.4 - As notas fiscais de cobrança, bem como os documentos que devem acompanhá-las, serão entregues pela CONTRATADA no Protocolo Administrativo do CONTRATANTE, localizada em SEPN quadra 511, Bloco A, Ed. Bittar II – Brasília – DF.

11.5 - Caberá ao gestor do contrato atestar os documentos de cobrança e encaminhá-los à Coordenadoria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE para fins de pagamento.

11.6 – Obedecida à ordem de exigibilidade dos créditos, de acordo com o artigo 5º da Lei nº 8.666/93, o CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do primeiro dia útil subseqüente ao da atestação do documento de cobrança.

11.7 - O inadimplemento do pagamento na data aprazada, conforme disposto no item 11.6, desde que motivado pelo CONTRATANTE, acarretará a correção monetária do valor devido, calculada pro rata tempore, até a data do efetivo pagamento, com base no último percentual divulgado do IGP/DI-FGV, a ser cobrada na fatura do mês subseqüente.

11.8 – No caso de cobrança referente a serviços que porventura deixaram de ser faturados na época devida, os valores a serem cobrados serão os vigentes na data em que ocorreram.

11.9 - Caso o objeto contratado seja faturado em desacordo com as disposições previstas neste contrato ou sem a observância das formalidades legais pertinentes, a CONTRATADA deverá emitir e apresentar novo documento de cobrança.

11.10 – Ocorrendo a hipótese prevista no item 11.9 o prazo para o pagamento do novo documento de cobrança obedecerá a regra estabelecida no item 11.6.

11.11 - O atraso no pagamento decorrente das circunstâncias descritas no item anterior, não exime a CONTRATADA de promover o pagamento dos profissionais nas datas regulamentares.

11.12 - Por ocasião da assinatura do contrato, bem como da realização de cada pagamento, a CONTRATADA deverá estar em situação regular junto ao INSS, ao FGTS e à Fazenda Nacional.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

12.1 – O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses.

12.2 – A prorrogação da vigência do presente contrato em exercícios subseqüentes ficará condicionada à avaliação da qualidade dos serviços prestados, à comprovação da compatibilidade dos preços conforme o mercado, bem como à existência, em cada ano, de dotação orçamentária para suportar as despesas dele decorrentes.

- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

13.1 - Além das demais obrigações expressamente previstas neste contrato e de outras decorrentes da natureza do ajuste, deverá a CONTRATADA:

a) indicar um representante e um eventual substituto, que deverá estar disponível nas dependências do CONTRATANTE, nos dias úteis, no horário de 8h às 18h, e acessível através de contato telefônico em qualquer outro horário, com vistas a:

I) acompanhar a execução das Ordens de Serviço em vigor;

II) assegurar-se de que as determinações do CONTRATANTE sejam disseminadas junto à CONTRATADA, com vistas à alocação dos profissionais necessários para execução das Ordens de Serviço;

III) informar ao CONTRATANTE sobre problemas que possam impedir o bom andamento dos serviços;

IV) elaborar documentos (relatórios gerenciais e outros) referentes ao acompanhamento da execução das Ordens de Serviço;

V) executar os procedimentos administrativos referentes aos recursos alocados para prestação dos serviços contratados.

b) formalizar a indicação do representante junto ao CONTRATANTE e contar com a anuência deste;

c) atender às instruções do CONTRATANTE quanto à execução e horários de realização dos serviços, permanência e circulação de pessoas nos prédios da Agência;

d) responsabilizar-se pelos materiais, produtos, ferramentas, instrumentos e equipamentos disponibilizados para a execução dos serviços, não cabendo ao CONTRATANTE qualquer responsabilidade por perdas decorrentes de roubo, furto ou outros fatos que possam vir a ocorrer;

e) cumprir as normas relacionadas com a segurança e higiene no trabalho;

f) promover o afastamento, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento de notificação, de qualquer dos seus empregados que não corresponder aos critérios de confiança ou que perturbe a ação da equipe de fiscalização do CONTRATANTE;

g) apresentar seus empregados com pontualidade, de acordo com os horários fixados pelo CONTRATANTE, para fins da execução dos serviços contratados;

h) implantar adequadamente o planejamento, a execução e a supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências do CONTRATANTE;

i) prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos neste contrato, com observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, bem como observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios;

j) responsabilizar-se pela limpeza e conservação dos ambientes onde desempenhe seus serviços;

k) comunicar à unidade do CONTRATANTE responsável pela fiscalização do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de que tenha conhecimento na execução do mesmo;

l) responsabilizar-se por danos causados ao patrimônio do CONTRATANTE, ou de terceiros, ocasionados por seus empregados, em virtude de dolo ou culpa, durante a execução do objeto contratado;

m) submeter seus empregados aos regulamentos de segurança e disciplina instituídos pelo CONTRATANTE, durante o tempo de permanência em suas dependências;

n) manter, durante todo o período de vigência do ajuste, todas as condições que ensejaram sua contratação;

13.2 - Além das demais obrigações previstas neste contrato e de outras decorrentes da natureza do ajuste, deverá o CONTRATANTE:

a) emitir Ordens de Serviço para a execução do objeto da presente contratação;

b) efetuar o pagamento para os valores de ponto de função efetivamente utilizados;

c) assegurar o acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente identificados, aos locais em que devam executar suas tarefas;

d) prestar as informações e esclarecimentos necessários que os empregados da CONTRATADA encarregados da execução dos serviços venham a solicitar para o desenvolvimento dos trabalhos;

e) disponibilizar à CONTRATADA local adequado para a guarda de materiais e equipamentos utilizados durante a execução dos serviços;

f) fiscalizar o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato.

13.3 - Poderá o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir da CONTRATADA a comprovação das condições referidas na alínea “n” do item 13.1.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

14.1 - Nos termos do art. 86, da Lei nº 8.666/93, fica a CONTRATADA, em caso de atraso injustificado na execução do ajuste, sujeita à multa moratória de 0,3% (três por cento) ao dia, limitada a 30 (trinta) dias, calculada sobre o valor da parcela inadimplida.

14.2 – Na hipótese do item anterior, decorrido o lapso de 30 (trinta) dias, a Unidade Gestora do CONTRATANTE deverá manifestar-se sobre o interesse na continuidade da execução do contrato.

14.3 – Não havendo mais interesse do CONTRATANTE na execução do contrato, total ou parcialmente, em razão do descumprimento, por parte da CONTRATADA, de qualquer das condições avençadas, fica estipulada a multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor pactuado, nos termos do inciso II, do artigo 87, da Lei nº 8.666/93.

14.4 – O disposto nos itens anteriores não prejudicará a aplicação de outras penalidades a que esteja sujeita a CONTRATADA, nos termos dos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/93.

14.5 – O valor da multa aplicada, após regular procedimento administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou ainda, se for o caso, cobrado judicialmente.

14.6 - Excepcionalmente, “ad cautelam”, o CONTRATANTE poderá efetuar a retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.

14.7 – As penalidades previstas nesta cláusula poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.

- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO

15.1 - O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses estabelecidas pelos artigos 77 a 79 da Lei. 8.666/93, o que a CONTRATADA declara conhecer.

15.2 – Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente este contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.

15.3 - Na hipótese de a rescisão ocorrer por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que aquela tenha direito.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1 - A presente contratação foi precedida da Licitação nº __________, na modalidade ________, com fundamento __________________, na autorização constante no Processo ANVISA nº 25351.365967/2007-60 e nas condições da proposta apresentada pela CONTRATADA em __/__/__, razão pela qual ficam fazendo parte integrante deste ajuste.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições constantes da Lei nº 8.666/93, dos princípios de Direito Público, e, subsidiariamente, outras leis que se prestem a suprir eventuais lacunas legais.

16.3 – A Gerencia-Geral de Gestão de Tecnologia da Informação - GGTIN do CONTRATANTE será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do presente ajuste, devendo proceder ao registro de eventuais ocorrências e adotar as providências necessárias ao seu fiel cumprimento.

16.4 - De conformidade com o disposto no parágrafo único, do artigo 61, da Lei nº 8.666/93, o presente ajuste será publicado no Diário Oficial da União, na forma de extrato.

16.5 - Para dirimir as questões oriundas do presente contrato, fica eleito o foro de Brasília-DF.

E, para firmeza e como prova de assim haverem ajustado, os representantes das partes assinam o presente CONTRATO em 02 (duas) vias.

Brasília-DF,           de                         de 2008.

| _________________________________ Diretor-Presidente Agência Nacional de Vigilância Sanitária | _______________________________ Contratada |
| --- | --- |

EDITAL - ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO

ITEM III - CONTRATAÇÃO DE MÉTRICA E TESTE

PROCESSO ANVISA Nº 8122/2006

## CONTRATO ANVISA Nº ___/____

Prestação de serviços técnicos especializados de: métrica e testes de software.

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas têm entre si justo e avençado o objeto a seguir descrito, com fundamento _____________________________, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CONTRATANTE:

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, Órgão integrante do Poder Executivo da União, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.488.478/0001-02, com sede no SAF Sul, Quadra 06, Lote 01, Brasília-DF, neste ato representado por seu Diretor-Geral, _______________________, brasileiro, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº _________, portador da Cédula de Identidade nº ______, expedida pela _______, residente e domiciliado nesta Capital.

CONTRATADA:

_______________________________, pessoa _______________, inscrita no _________ sob o nº ______________, com sede na __________________________, neste ato representada por __________, __________________, __________, inscrito no ________ sob o nº ________________, portador da ________ nº ______, expedida pela ______, residente e domiciliado _________.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui o objeto do presente contrato a prestação de serviços técnicos especializados de: métrica e testes de software.

1.2 – As especificações técnicas e detalhamentos constantes do Edital de licitação, do Projeto Básico e de seus Anexos aderem a este contrato e dele fazem parte, independentemente de transcrição.

##### CLÁUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS

2.1 - Os serviços de métrica e teste de software poderá ser aplicado a medição e testes de sistemas em produção, manutenção ou desenvolvimento, bem como em suas manutenções corretivas, adaptativas ou evolutivas.

2.2 - Os serviços de métrica de software a serem executados pela CONTRATADA estão divididos na tabela a seguir:

| TIPO DE SERVIÇO | TIPO DE CONTAGEM |  |  | ITENS NÃO MENSURÁVEIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INDICATIVA | ESTIMADA | DETALHADA |  |
| Desenvolvimento de Sistemas | SIM, para estimar o tamanho do serviço. | Não se aplica. | SIM, para determinar o tamanho do serviço a ser contratado. | SIM, para todos os itens da tabela. |
| Manutenção Evolutiva | Não se aplica | Na fase de levantamento inicial dos requisitos | SIM, a partir do detalhamento dos requisitos e SEMPRE deverá ser realizada ao final da implantação para determinar o "baseline”. | SIM, para todos os itens da tabela. |
| Documentação de Sistemas |  | SIM, se houver subsídios. | SIM, se houver subsídios. | Não se aplica |
| Manutenção Adaptativa | Não se aplica | Não se aplica | SIM, para determinar o tamanho do serviço a ser contratado. | SIM, para CODE TABLE e CAMADA de apresentação adicional. |
| Manutenção Perfectiva | Não se aplica | Não se aplica | SIM, para determinar o tamanho do serviço a ser contratado. | Não se aplica |
| Manutenção Corretiva na Garantia | Não se aplica | Não se aplica | SIM, para determinar o tamanho da correção e estabelecer novo "baseline”. | Não se aplica |
| Manutenção Corretiva Fora da Garantia | Não se aplica | Não se aplica | SIM, para determinar o tamanho da correção e estabelecer novo "baseline”. | SIM, para todos os itens da tabela. |

2.3 – Os serviços de métrica e testes de software levará em consideração o ambiente computacional da CONTRATANTE.

2.4 - O CONTRATANTE repassará à execução pela CONTRATADA apenas as fases da fabricação de software que julgar conveniente.

##### CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO

3.1 - As solicitações de serviços de métrica e testes de software serão submetidas à CONTRATADA através de Solicitações de Atendimento e Ordens de Serviços mensais específicas.

3.2 - Antes da emissão de uma Ordem de Serviço, a CONTRATADA emitirá uma Proposta Técnica de Serviços para a CONTRATANTE, indicando claramente os serviços a ser executado.

- 3.3 - Cada Ordem de Serviço solicitará a execução de parte ou da íntegra dos serviços indicando o número de horas de métrica ou teste de software a ser(em) executado(s) pela CONTRATADA, e o prazo para conclusão do serviço, trazendo em anexo os produtos produzidos em fases anteriores, quando for o caso.

- 3.4 - A quantidade de horas de métrica ou testes de software o prazo de execução definidos numa Proposta Tecnica de Serviços podem ser redimensionados, com a possibilidade de exclusão de tarefas não realizadas, inclusão de novas tarefas ou ajustes referentes a complexidade não identificada no momento da emissão da Proposta Técnica de Serviços, desde que as partes estejam de comum acordo. Neste caso, será necessária a abertura de uma nova Ordem de Serviço em aditamento à anterior.

- 3.5 - A CONTRATADA designará profissional com certificação Project Management Professional – PMP e, no mínimo, 2 (dois) anos de experiência em gerência de projetos de software, para gerenciar a execução de cada Ordem de Serviço com prazo de execução superior a 30 dias corridos, o qual manterá e assinará os documentos de controle indicados na metodologia de gerência de projetos do CONTRATANTE.

- 3.6 - O CONTRATANTE se reserva o direito de alterar a metodologia de gerência de projetos a qualquer tempo, encaminhando a nova metodologia à CONTRATADA, que passará a adotá-la para as novas Ordem de Serviços.

- 3.7 - A CONTRATADA fará comunicação formal e por escrito do cumprimento das Ordens de Serviço emitidas pelo CONTRATANTE, entregando, juntamente com o comunicado, todos os produtos requeridos para as fases de produção de software abrangidas pela Ordem de Serviço.

- 3.8 - As inconformidades encontradas nos produtos entregues serão comunicadas formalmente e por escrito à CONTRATADA.

- 3.9 - Caso uma inconformidade impeça o prosseguimento da homologação dos produtos entregues, esse fato será indicado no comunicado de inconformidade e a contagem de prazo será interrompida até que impedimento seja resolvido.

##### CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA

- 4.1 - Os serviços executados pela CONTRATADA terão garantia contra erros / defeitos por 90 (noventa) dias corridos, a contar da data do aceite, dentro dos quais a CONTRATADA realizará as devidas correções ou repetições dos serviços sem custos para o CONTRATANTE.

- 4.2 - São considerados erros / defeitos as falhas identificadas nos produtos gerados pela execução dos serviços que estejam em desacordo com os requisitos estabelecidos ou com as especificações constantes das Propostas Técnicas de Serviços.

##### CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS

5.1 - A CONTRATADA terá 5 (cinco) dias úteis para responder a uma Ordem de Serviço, estimando a complexidade do serviço solicitado com base em horas de contagem ou em horas de teste de software.

5.2 - A CONTRATADA terá 15 (quinze) dias corridos para apresentar questionamento formal e por escrito quanto ao prazo de execução ou ao número de horas de métrica ou teste de software contadas pelo CONTRATANTE para uma Ordem de Serviço, não sendo interrompida a contagem de prazo de entrega dos serviços durante o lapso temporal para questionamento ou mesmo na ocorrência de um questionamento por parte da CONTRATADA.

5.3 - O redimensionamento tratado no item 3.4 só poderá ser pactuado com antecedência de, no mínimo, 15 (quinze) dias corridos antes da data de conclusão das atividades, ficando esse prazo estabelecido em 5 (cinco) dias úteis para as Ordem de Serviço com prazo igual ou inferior a 30 (trinta) dias corridos.

- 5.4 - O CONTRATANTE terá o prazo de 15 dias úteis, de acordo com seu calendário oficial, para emitir aceite definitivo dos serviços entregues.

- 5.5 - Caso haja substituição de produtos a menos de 5 (cinco) dias úteis do final do prazo de homologação, o prazo restante passará a ser de 5 (cinco) dias úteis, sendo a contagem de prazo reiniciada e a CONTRATADA comunicada apenas caso o produto substituído comprometa a avaliação já realizada.

- 5.6 - Nas Ordens de Serviço com prazo de execução superior a 60 dias, a entrega dos produtos poderá ser efetuada de forma parcelada, sendo o aceite emitido com relação a cada lote de produtos entregues, desde que essa forma de entrega tenha sido indicada originalmente na Ordem de Serviço.

- 5.7 - O prazo para correção de erros / defeitos será de 5 (cinco) dias úteis.

- 5.8 - Caso a solução apresentada pela CONTRATADA não repare o erro / defeito, nem surta o efeito paliativo a que se propôs, a CONTRATANTE fará a comunicação do não aceite da solução e a contagem do tempo de correção do produto.

- 5.9 - A identificação e a comunicação formal de erro / defeito de software deverão ser feitas dentro do prazo de garantia, devendo a correção ser realizada ainda que a conclusão do serviço extrapole o prazo de garantia.

CLÁUSULA SEXTA - DO DIREITO DE PROPRIEDADE E CONFIDENCIALIDADE

6.1 - O CONTRATANTE terá o direito de propriedade sobre todos os produtos desenvolvidos pela CONTRATADA por meio de Ordens de Serviço decorrentes deste contrato, sendo vedada qualquer comercialização por parte da CONTRATADA.

6.2 - A CONTRATADA obriga-se a tratar como “segredos comerciais e confidenciais” quaisquer informações, dados, processos, fórmulas, códigos, entre outros, obtidos em conseqüência ou por necessidade da execução de Ordens de Serviço, utilizando-os apenas para as finalidades previstas no contrato, não podendo revelá-los ou facilitar sua revelação a terceiros.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA E DOS ENCARGOS SOCIAIS

7.1 - As partes desde já ajustam que não existirá para o CONTRATANTE solidariedade quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias para com os empregados da CONTRATADA, cabendo a esta assumir, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da relação empregatícia.

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO E DA REPACTUAÇÃO

8.1 – As partes estipulam que os preços das horas de métrica e teste de software para a prestação de serviços são os discriminados a seguir:

a) Quantidade de Horas de Métrica de Software: _______________ Horas.

Valor Unitário da Hora de Métrica de Software: (R$                                                        ),

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Valor Global: (R$                                                                                                                ),

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b) Quantidade de Horas de Testes de Software : _______________ Horas.

Valor Unitário da Hora de Testes de Software: (R$                                                         ),

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Valor Global: (R$                                                                                                                 ),

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

8.2 - O custo total de uma Ordem de Serviço será determinado pelo número de horas das Solicitações de Atendimento e Propostas Técnicas, multiplicado pelo valor da hora estabelecido para o serviço;

8.3 - Os preços ajustados são finais e definitivos, neles estando inclusos todos os encargos que a CONTRATADA experimentará no cumprimento das obrigações assumidas.

8.4 – Os preços descritos no item 8.1 poderão ser repactuados, mediante negociação entre as partes, observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, a contar da data do orçamento a que a proposta se referir, cabendo à CONTRATADA apresentar, junto à solicitação, a devida justificativa e demonstração analítica da variação dos componentes de custo do contrato, de acordo com planilha de custos e formação de preços, acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, com a comprovação de registro na Delegacia Regional do Trabalho, entre outros, visando à análise e aprovação pelo CONTRATANTE.

8.5 – Para os fins previstos no item anterior, considera-se como data do orçamento a que a proposta se referir, a data do início da vigência do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta.

8.6 – Ocorrendo a primeira repactuação, as subseqüentes só poderão ocorrer obedecendo ao prazo mínimo de 1 (um) ano, a contar do início dos efeitos da última repactuação.

8.7 – Por ocasião da repactuação, poderão ser contemplados todos os componentes de custo do contrato que tenham sofrido variação, desde que haja uma demonstração analítica devidamente justificada e comprovada.

8.8 – Não é admitida a inclusão, por ocasião da repactuação, de qualquer item de custo não previsto nos componentes apresentados originariamente.

- CLÁUSULA NONA - DO VALOR DO CONTRATO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 – As partes ajustam que o valor do presente contrato fica estimado em R$ ____________ (__________________), conforme descrito a seguir:

| Quantidade de Horas de Métrica de Software | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- |
| 10.000 |  |  |

| Quantidade de Horas de Testes de Software | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- |
| 15.000 |  |  |

9.2 - As despesas com a execução deste contrato serão atendidas com os recursos consignados ao CONTRATANTE no Orçamento Geral da União e suplementações a ele incorporadas.

9.3 - Foi emitida em __/__/__ a Nota de Empenho _______ nº ___________, no valor de R$ __________ (___________________), à conta da seguinte dotação orçamentária: Programa de Trabalho _______________ e Natureza da Despesa _____________.

9.4 - Observado o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, poderá o CONTRATANTE, durante a vigência do contrato e mediante aditivo próprio, efetuar acréscimos ou supressões no presente ajuste, respeitada a natureza do objeto contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL

10.1 - Para o fiel cumprimento das obrigações ora assumidas, a CONTRATADA entregará ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis contados da data da assinatura do contrato, garantia no valor de R$ _______ (_______________), nos termos do artigo 56, § 1º, incisos I, II e III, da Lei nº 8.666/93.

10.2 – Ao CONTRATANTE é reservado o direito de somente liberar a garantia de que trata o item anterior, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contado do término da vigência deste contrato, caso haja adimplemento total de seu objeto.

10.3 – O CONTRATANTE poderá descontar da garantia os valores que a CONTRATADA passe a lhe dever em virtude da ocorrência de qualquer das situações expressamente previstas neste contrato.

10.4 – Caso o valor da garantia venha a ser utilizado em pagamento de qualquer obrigação, desde que atribuída à CONTRATADA, esta se obriga a efetuar a respectiva reposição no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data do recebimento da comunicação por parte do CONTRATANTE.

10.5 – A garantia a que se refere o item 10.1 corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor atribuído ao contrato, sendo atualizada nas mesmas condições deste.

10.6 - No caso da CONTRATADA optar pela caução em dinheiro, esta deverá ser feita na Caixa Econômica Federal, conforme Decreto-Lei nº 1.737, de 21/12/1979.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO

11.1 – Os pagamentos serão devidos mensalmente, em contraprestação aos serviços efetivamente prestados, e serão efetuados mediante crédito em conta-corrente da CONTRATADA, produzindo o depósito bancário correspondente, os efeitos jurídicos de quitação da prestação devida.

11.2 – Para os fins previstos no item anterior, a CONTRATADA deverá apresentar, no primeiro dia útil de cada mês, documento de cobrança referente aos serviços prestados no mês imediatamente anterior, bem como informará o banco, a agência e o número da conta-corrente em que o crédito deverá ser efetuado.

11.3 – O documento de cobrança deverá ser apresentado acompanhado de:

a) Demonstrativo de Contabilização dos esforços realizados nas Solicitações de Atendimento encerradas e devidamente aceitas no mês anterior ao do faturamento;

b) Demonstrativo de Contabilização dos esforços realizados no mês anterior ao de faturamento para Ordens de Serviços aceitas parcialmente.

11.4 - As notas fiscais de cobrança, bem como os documentos que devem acompanhá-las, serão entregues pela CONTRATADA no Protocolo Administrativo do CONTRATANTE, localizada em SEPN quadra 511, Bloco A, Ed. Bittar II – Brasília – DF.

11.5 - Caberá ao gestor do contrato atestar os documentos de cobrança e encaminhá-los à Gerência de Finanças - GEFIC do CONTRATANTE para fins de pagamento.

11.6 – Obedecida a ordem de exigibilidade dos créditos, de acordo com o artigo 5º da Lei nº 8.666/93, o CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do primeiro dia útil subseqüente ao da atestação do documento de cobrança.

11.7 - O inadimplemento do pagamento na data aprazada, conforme disposto no item 11.6, desde que motivado pelo CONTRATANTE, acarretará a correção monetária do valor devido, calculada pro rata tempore, até a data do efetivo pagamento, com base no último percentual divulgado do IGP/DI-FGV, a ser cobrada na fatura do mês subseqüente.

11.8 – No caso de cobrança referente a serviços que porventura deixaram de ser faturados na época devida, os valores a serem cobrados serão os vigentes na data em que ocorreram.

11.9 - Caso o objeto contratado seja faturado em desacordo com as disposições previstas neste contrato ou sem a observância das formalidades legais pertinentes, a CONTRATADA deverá emitir e apresentar novo documento de cobrança.

11.10 – Ocorrendo a hipótese prevista no item 11.9 o prazo para o pagamento do novo documento de cobrança obedecerá a regra estabelecida no item 11.6.

11.11 - O atraso no pagamento decorrente das circunstâncias descritas no item anterior, não exime a CONTRATADA de promover o pagamento dos profissionais nas datas regulamentares.

11.12 - Por ocasião da assinatura do contrato, bem como da realização de cada pagamento, a CONTRATADA deverá estar em situação regular junto ao INSS, ao FGTS e à Fazenda Nacional.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

12.1 – O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses.

12.2 – A prorrogação da vigência do presente contrato em exercícios subseqüentes ficará condicionada à avaliação da qualidade dos serviços prestados, à comprovação da compatibilidade dos preços conforme o mercado, bem como à existência, em cada ano, de dotação orçamentária para suportar as despesas dele decorrentes.

- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

13.1 - Além das demais obrigações expressamente previstas neste contrato e de outras decorrentes da natureza do ajuste, deverá a CONTRATADA:

a) indicar um representante e um eventual substituto, que deverá estar disponível nas dependências do CONTRATANTE, nos dias úteis, no horário de 8h às 18h, e acessível através de contato telefônico em qualquer outro horário, com vistas a:

I) acompanhar a execução das Ordens de Serviço em vigor;

II) assegurar-se de que as determinações do CONTRATANTE sejam disseminadas junto à CONTRATADA, com vistas à alocação dos  profissionais necessários para execução das Ordens de Serviço;

III) informar ao CONTRATANTE sobre problemas que possam impedir o bom andamento dos serviços;

IV) elaborar documentos (relatórios gerenciais e outros) referentes ao acompanhamento da execução das Ordens de Serviço;

V) executar os procedimentos administrativos referentes aos recursos alocados para prestação dos serviços contratados.

b) formalizar a indicação do representante junto ao CONTRATANTE e contar com a anuência deste;

c) atender às instruções do CONTRATANTE quanto à execução e horários de realização dos serviços, permanência e circulação de pessoas nos prédios do Agência;

d) responsabilizar-se pelos materiais, produtos, ferramentas, instrumentos e equipamentos disponibilizados para a execução dos serviços, não cabendo ao CONTRATANTE qualquer responsabilidade por perdas decorrentes de roubo, furto ou outros fatos que possam vir a ocorrer;

e) cumprir as normas relacionadas com a segurança e higiene no trabalho;

f) promover o afastamento, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento de notificação, de qualquer dos seus empregados que não corresponder aos critérios de confiança ou que perturbe a ação da equipe de fiscalização do CONTRATANTE;

g) apresentar seus empregados com pontualidade, de acordo com os horários fixados pelo CONTRATANTE, para fins da execução dos serviços contratados;

h) implantar adequadamente o planejamento, a execução e a supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências do CONTRATANTE;

i) prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos neste contrato, com observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, bem como observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios;

j) responsabilizar-se pela limpeza e conservação dos ambientes onde desempenhe seus serviços;

k) comunicar à unidade do CONTRATANTE responsável pela fiscalização do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de que tenha conhecimento na execução do mesmo;

l) responsabilizar-se por danos causados ao patrimônio do CONTRATANTE, ou de terceiros, ocasionados por seus empregados, em virtude de dolo ou culpa, durante a execução do objeto contratado;

m) submeter seus empregados aos regulamentos de segurança e disciplina instituídos pelo CONTRATANTE, durante o tempo de permanência em suas dependências;

n) manter, durante todo o período de vigência do ajuste, todas as condições que ensejaram sua contratação;

13.2 - Além das demais obrigações previstas neste contrato e de outras decorrente da natureza do ajuste, deverá o CONTRATANTE:

a) emitir Ordens de Serviço para a execução do objeto da presente contratação;

b) efetuar o pagamento para os valores de horas de serviços de métrica e testes de software efetivamente utilizados;

c) assegurar o acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente identificados, aos locais em que devam executar suas tarefas;

d) prestar as informações e esclarecimentos necessários que os empregados da CONTRATADA encarregados da execução dos serviços venham a solicitar para o desenvolvimento dos trabalhos;

e) disponibilizar à CONTRATADA local adequado para a guarda de materiais e equipamentos utilizados durante a execução dos serviços;

f) fiscalizar o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato.

13.3 - Poderá o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir da CONTRATADA a comprovação das condições referidas na alínea “n” do item 13.1.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

14.1 - Nos termos do art. 86, da Lei nº. 8.666/93, fica a CONTRATADA, em caso de atraso injustificado na execução do ajuste, sujeita à multa moratória de 0,3% (três por cento) ao dia, limitada a 30 (trinta) dias, calculada sobre o valor da parcela inadimplida.

14.2 – Na hipótese do item anterior, decorrido o lapso de 30 (trinta) dias, a Unidade Gestora do CONTRATANTE deverá manifestar-se sobre o interesse na continuidade da execução do contrato.

14.3 – Não havendo mais interesse do CONTRATANTE na execução do contrato, total ou parcialmente, em razão do descumprimento, por parte da CONTRATADA, de qualquer das condições avençadas, fica estipulada a multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor pactuado, nos termos do inciso II, do artigo 87, da Lei nº 8.666/93.

14.4 – O disposto nos itens anteriores não prejudicará a aplicação de outras penalidades a que esteja sujeita a CONTRATADA, nos termos dos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/93.

14.5 – O valor da multa aplicada, após regular procedimento administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou ainda, se for o caso, cobrado judicialmente.

14.6 - Excepcionalmente, “ad cautelam”, o CONTRATANTE poderá efetuar a retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.

14.7 – As penalidades previstas nesta cláusula poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.

- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO

15.1 - O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses estabelecidas pelos artigos 77 a 79 da Lei. 8.666/93, o que a CONTRATADA declara conhecer.

15.2 – Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente este contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.

15.3 - Na hipótese de a rescisão ocorrer por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que aquela tenha direito.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1 - A presente contratação foi precedida da Licitação nº __________, na modalidade ________, com fundamento __________________, na autorização constante no Processo ANVISA nº 25351.365967/2007-60 e nas condições da proposta apresentada pela CONTRATADA em __/__/__, razão pela qual ficam fazendo parte integrante deste ajuste.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições constantes da Lei nº 8.666/93, dos princípios de Direito Público, e, subsidiariamente, outras leis que se prestem a suprir eventuais lacunas legais.

16.3 – A Gerencia-Geral de Gestão de Tecnologia da Informação - GGTIN do CONTRATANTE será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do presente ajuste, devendo proceder ao registro de eventuais ocorrências e adotar as providências necessárias ao seu fiel cumprimento.

16.4 - De conformidade com o disposto no parágrafo único, do artigo 61, da Lei nº 8.666/93, o presente ajuste será publicado no Diário Oficial da União, na forma de extrato.

16.5 - Para dirimir as questões oriundas do presente contrato, fica eleito o foro de Brasília-DF.

E, para firmeza e como prova de assim haverem ajustado, os representantes das partes assinam o presente CONTRATO em 02 (duas) vias.

Brasília-DF,           de                         de 2007.

| _________________________________ Diretor-Presidente Agência Nacional de Vigilância Sanitária | _______________________________ Contratada |
| --- | --- |

Anexo II do Edital de Licitação – Concorrência Pública ANVISA nº 1/2007

ESTIMATIVA DE CUSTOS

## 1. Item I – Serviços de desenvolvimento de sistemas de informação.

| Serviço | Quantidade de Pontos de Função | Valor do Ponto de Função (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Desenvolvimento de sistemas de informação. | 6.000 |  |  |

## 2. item II – Serviços de manutenção corretiva, adaptativa, evolutiva ou perfectiva e documentação de sistemas de informação.

| Serviço | Quantidade de Pontos de Função | Valor do Ponto de Função (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Manutenção corretiva, adaptativa, evolutiva ou perfectiva e documentação de sistemas de informação. | 5.500 |  |  |

## 3. Item III – Serviços de métrica e testes de software

| Serviço | Quantidade de Horas | Valor da Hora (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Métrica de Software | 10.000 |  |  |
| Teste de Software | 15.000 |  |  |