Termo de Referência

Fábrica de Software

Brasília, Junho De 2011

Sumário

1. OBJETO	4

2. JUSTIFICATIVA	4

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	6

4. VOLUME ESTIMADO DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS	7

5. PERFÍS DOS PROFISSIONAIS	14

6. ESTIMATIVA DE PREÇO	18

7. VIGÊNCIA E PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	18

8. CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS	19

8.1.	DEFINIÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS	19

8.2.	PROCESSO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	20

8.3.	PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS	21

8.4.	ALTERAÇÃO DE ESCOPO	24

8.5.	MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	24

8.7.	METODOLOGIAS	26

8.8.	INFRAESTRUTURA	26

8.9.	ARQUITETURA DE REFERÊNCIA	27

8.10.	CATÁLOGO DE SISTEMAS	27

8.11.	GARANTIA DOS PRODUTOS	27

9. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO	27

9.1.	PAPÉIS E RESPONSABILIDADES	27

9.2.	APROVAÇÃO E ATESTAÇÃO TÉCNICA	29

9.3.	PRAZOS E PAGAMENTO	30

9.4.	SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES	32

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE	33

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	34

12. VISTORIA	37

13. HABILITAÇÃO	37

14. TRANSIÇÃO DO CONTRATO	40

14.1.	TRANSIÇÃO INICIAL DO CONTRATO	40

14.2.	TRANSIÇÃO AO FINAL DO CONTRATO	42

15. GARANTIA DO CONTRATO	43

16. DA REPACTUAÇÃO	44

17. DIREITO AUTORAL E PROPRIEDADE INTELECTUAL	44

Lista de Tabelas

Tabela 1: Tabela de Sistemas com pontos de função estimados.	7

Tabela 2: Requisitos mínimos de qualificação profissional para a prestação dos serviços	15

Tabela 3: Estimativa de Preços	18

Tabela 4: Prazos de atendimento para manutenção corretiva de sistemas.	21

Tabela 5: Aplicação da penalidade por atraso do início dos serviços	22

Tabela 6: Níveis para Sanções Administrativas.	32

Tabela 7: Referência para a glosa de OS.	32

Tabela 8: Descrição de Projeto.	39

Tabela 9: Sumário dos atestados técnicos	40

Lista de Figuras

Figura 1: Gráfico dos Módulos dos Sistemas por Tecnologia de Desenvolvimento	13

Figura 2: Gráfico dos Módulos dos Sistemas por Tecnologia de Banco de Dados	14

- OBJETO

Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos em regime de Fábrica de Software compreendendo o desenvolvimento, manutenção e documentação de sistemas de informação e sítios conforme as especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência para a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

- JUSTIFICATIVA

  - A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, instituída como fundação pública nos termos da Lei nº 8.405, de 09/01/1992, tem como finalidade subsidiar o Ministério da Educação:

- Na formulação de políticas para a área de pós-graduação;

- Coordenar e avaliar os cursos desse nível no País; e

- Estimular, mediante bolsas de estudo, auxílios e outros mecanismos, 	a formação de recursos humanos altamente qualificados para a docência de 	grau superior, a pesquisa e o atendimento da demanda dos setores públicos e privado.

  - A Lei nº 11.502, de 11/07/2007 modificou suas competências e estrutura organizacional, atribuindo, no âmbito da educação básica, a responsabilidade de induzir e fomentar, inclusive em regime de colaboração com os Estados, os Municípios e o Distrito Federal e exclusivamente mediante convênios com instituições de ensino superior públicas ou privadas, a formação inicial e continuada de profissionais de magistério, respeitada a liberdade acadêmica das instituições conveniadas, observado, ainda, o seguinte:

- Na formação inicial de profissionais do magistério, dar-se-á preferência ao ensino presencial, conjugado com o uso de recursos e tecnologias de educação à distância;

- Na formação continuada de profissionais do magistério, utilizar-se-ão, especialmente, recursos e tecnologias de educação à distância.

  - Para a consecução desses objetivos é extremamente relevante e fundamental a ação da Tecnologia da Informação como vetor de fornecimento de soluções e alternativas;

  - Nessa vertente, a partir da portaria MEC nº 609 de 20 de maio de 2008, que aprova o regimento interno da CAPES, empreende-se novo tratamento à área de TI do Órgão, evoluindo e ampliando suas competências. Dentre as responsabilidades destacam-se:

Art. 27 - À Coordenação Geral de Informática compete propor diretrizes e implementar as políticas de modernização tecnológica nas unidades organizacionais que compõem a CAPES, em consonância com as orientações, normas e diretrizes emanadas do Órgão Central do Sistema de Administração de Recursos de Informação e Informática - SISP, bem como, no que tange à implantação das políticas do Governo Eletrônico e, especificamente:

- Assistir às Diretorias nas suas demandas por informações específicas constantes nos bancos de dados da CAPES;

- Coordenar e supervisionar a manutenção e atualização dos sistemas referentes ao acesso e divulgação científica, avaliação, bolsas e auxílios da CAPES;

- Estabelecer as diretrizes para as aquisições de serviços e equipamentos de informática, de software e de novas tecnologias, bem como aprovar tecnicamente os processos pertinentes, no âmbito da CAPES;

  - Com o crescimento de demandas da área de tecnologia, o Tribunal de Contas da União passou a empreender maior controle e fiscalização nos processos de aquisição e contratação de serviços da área, o que culminou em acórdãos exarados para várias instituições da Administração Pública Federal. Em relação a CAPES, destaca-se o Acórdão 1.413 de 25/07/2007 onde, entre as determinações, figuram:

- Inclua, nas ordens de serviços, a avaliação da qualidade dos serviços realizados e as justificativas do avaliador, de modo a atender integralmente a determinação do item 1.2.3 do Acórdão TCU n.º 1806 – Plenário.

  - Em relação ao Ministério da Educação, o egrégio Tribunal exarou o Acórdão nº 669/2008, cujas determinações, por extensão, devem ser entendidas e seguidas pelas entidades vinculadas. A seguir, transcreve-se parte do Acórdão pertinente ao tema tratado:

“9.4 – determinar ao Ministério da Educação, com fulcro nos artigos 43, I, da 	Lei N° 8.443/1992 e 250, II, do Regimento Interno do TCU, que:

9.4.1 – em atenção ao princípio constitucional da eficiência e às disposições 	contidas no art. 6, I, do Decreto – lei N° 200/1967, implante, na área de tecnologia da informação do Ministério, um processo de planejamento que organize estratégias, ações, prazos e recursos financeiros, humanos e materiais, a fim de minimizar a possibilidade de desperdício de recursos públicos e de prejuízo ao cumprimento dos objetivos institucionais do órgão, 	observando as práticas contidas no processo PO do COBIT 4.1 (Planejamento e Organização).”

  - O Ministério do Planejamento, na Instrução Normativa nº 04/2010, que trata da contratação de serviços de TI, estatui:

“Art. 4º - As contratações de que trata esta Instrução Normativa deverão ser 	precedidas de planejamento, elaborado em harmonia com o PDTI, alinhado à estratégia do órgão ou entidade.”

“Art. 8º - As contratações de serviços de Tecnologia da Informação deverão 	seguir três fases:

I Planejamento da Contratação;

II Seleção do Fornecedor;

III Gerenciamento do Contrato.”

  - Atenta a esses fatores e outros de ordem externa e interna, a Coordenação-Geral de Informática – CGIN tem buscado reorganizar seus processos, adotando novos modelos de gestão, com vistas ao realinhamento entre estratégia e tecnologia onde se pretende fornecer à instituição condições para cumprir sua missão institucional;

  - Esta contratação alinha-se às seguintes ações relacionadas no PDTI da instituição:

“8 - Aumentar o número de profissionais técnicos de TI no quadro da CAPES e manter acompanhamento sobre os profissionais terceirizados;

9 - Com a contratação de outros serviços, retirar funções técnicas dos gestores e aumentar a sua quantidade, para que a gestão sobre cada contrato seja mais efetiva

10 - Institucionalização dos papéis chave, oficializando suas posições e definição de um plano que contemple aspectos de contingência

11 - Definir os requisitos e competências mínimas para cada processo de TI

12 - Criar um processo para definir um quadro mínimo e respectivos papéis e competências necessárias para gerenciar e executar os principais processos de TI

13 - Devem existir requisitos mínimos para as atribuições funcionais da área de TI. • As competências necessárias para prestação dos serviços são definidas nos projetos básicos que subsidiam as licitações. É importante definir os papéis em cada processo para subsidiar a formação do quadro mínimo de TI para a CAPES. • Formalização dos papéis e responsabilidades incluindo segregação de função e definição de atividades chaves, que devem ser realizadas por mais de uma pessoa. Esses papéis e responsabilidades devem ser definidos para os funcionários da CAPES e especialmente para colaboradores terceiros.”

  - O esforço para aumentar a disponibilidade e facilitar o acesso às informações de forma organizada, otimizada e amigável para a sociedade tem se tornado o compromisso e práticas de gestão adotadas na CAPES. Nesse sentido, o crescimento do número de demandas para construção, melhorias e/ou correção de sistemas de informação tem sido progressivo;

  - A contratação de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, na modalidade de fábrica de software, fornecerá a CAPES um novo modelo de desenvolvimento e manutenção de softwares. Essa forma de contratação foi motivada pela Instrução Normativa nº. 4 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada em 12 de novembro de 2010; bem como, pela finalização do contrato nº. 70/2006 que atualmente provê a alocação de mão-de-obra para desenvolvimento e manutenção de sistemas na CAPES;

- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

  - A contratação de pessoa jurídica, para execução das atividades, objeto do presente Termo de Referência, encontra amparo legal na seguinte legislação:

- Lei nº. 10.520, de 7 de julho de 2002;

- Decreto nº. 3.555, de 08 de agosto de 2000, alterados pelos Decretos nos 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e 3.784, de 06 de abril de 2001;

- Decreto nº. 5.450 de 31 de maio de 2005;

- Decreto nº. 2.271, de 07 de julho de 1997;

- Instrução Normativa nº. 02, de 30 de abril de 2008;

- Instrução Normativa nº. 04, de 12 de novembro de 2010;

- Demais legislações correlatas, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações subseqüentes;

  - O arcabouço jurídico citado foi invocado para sugerir a modalidade e tipo do certame a ser realizado.

- VOLUME ESTIMADO DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS

  - Serão contratados 20.000 (vinte mil) pontos de função por ano, para cobrir as demandas de desenvolvimento de novos sistemas e de manutenção dos sistemas existentes da CAPES;

  - A quantidade estimada de pontos de função foi obtida através da realização dos seguintes procedimentos:

- Com base no PDTI e por intermédio de entrevistas internas, foram identificados os sistemas que são sustentados pela equipe da Coordenação de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas – CSI bem como a necessidade de futuros sistemas de informação para sustentar as áreas finalísticas da Instituição;

- O passo seguinte foi realizar a contagem indicativa de pontos de função dos sistemas legados. Para tal, foi utilizada a técnica de contagem indicativa da (Netherlands Software Metrics Association) NESMA, que orienta como realizar o cálculo a partir do modelo de dados dos sistemas.

- O resultado da contagem indicativa é mostrado na Tabela 01 que descreve os sistemas, as tecnologias utilizadas e a estimativa de pontos de função por sistema. A somatória de todos os pontos de função resultou no total de 8.715 PF's.

Tabela 1: Tabela de Sistemas com pontos de função estimados.

| Nome do Sistema | Estimativa de Pontos de Função | Módulo | Descrição | Situação | Tecnologia | Banco de dados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consultoria AdHoc - Análise de Mérito | - | Consultoria AdHoc - Análise de Mérito | Sistema que possibilita o acesso aos processos de candidaturas de bolsas e/ou auxilios no exterior para fins de análise do mérito e priorização das candidaturas. | Produção | Silverstream | Sybase |
| Financeiro | 370 | Financeiro | Sistema responsável por controlar recebimentos e demandas de nota de Empenho, nota de pagamento e nota de crédito. | Produção | Powerbuilder | Sybase |
| Homologação PDEE | - | Homologação PDEE | Sistema que as coordenações dos programas de doutorado, habilitados ao PDEE, utilizem o caminho para visualizar e homologar as inscrições efetuadas. | Produção | SilverStream | Sybase |
| JBPM - Gerenciador | - | JBPM - Gerenciador | Sistema que controla os fluxos dos sistemas de pagamento (SAC) e acompanhamento de demandas (SAD). | Produção | Java | PostgreSQL |
| Lista Negra | - | Único | Sistema que inclui nome de beneficiário de bolsa da CAPES em um cadastro para impedir que o bolsista receba outro benefício da CAPES quando este estiver com alguma pendência de bolsa anterior. | Homologação | PHP | Sybase |
| PagPecPG | - | Único | Sistema para pagamento de bolsistas estrangeiros no país. Usado hoje somente para consulta pois bolsistas novos foram migrados para o SAC Novo. | Produção | Powerbuilder | Sybase |
| Proex | - | PROEX | Aplicativo para disponibilizar consultas a pagamentos efetuados (BPI- Programa de Excelência Acadêmica). Esta página de consulta é acessada no sitio da CAPES. | Produção | Java | Sybase |
| SAC Antigo | 675 | SAC Acompanhamento | Gerir Programas de Excelência; Gerir Programas de Pós-graduação. | Produção | Powerbuilder | Sybase |
| SAC Antigo |  | SAC Acompanhamento Exterior - antigo | Sistema responsável em acompanhar os bolsistas no exterior. | Produção | Powerbuilder | Sybase |
| SAC Antigo |  | SAC Acompanhamento Exterior - novo | Sistema responsável em acompanhar os bolsistas no exterior. | Produção | Powerbuilder | Sybase |
| SAC Antigo |  | SAC Egresso | Sistema responsável em acompanhar os bolsistas egressos. | Produção | Powerbuilder | Sybase |
| SAC Antigo |  | SAC IES | Sistema para cadastramento de bolsistas pelas instituições de ensino / coordenação do programa. | Produção | Silverstream | Sybase |
| SAC Antigo |  | SAC Pagamento Antigo | Aplicativo para disponibilizar consultas a pagamentos efetuados (Ordens Bancárias) para Bolsas. | Produção | Powerbuilder | Sybase |
| SAC Antigo |  | SAC Pagamento Exterior | Sistema responsável em realizar liberação de pagamentos de bolsa no exterior. | Produção | Powerbuilder | Sybase |
| SAD Antigo | 445 | PAEX | Sistema responsável por controlar candidaturas para o Programa de Apoio a Eventos no Exterior (PAEX) da Capes. | Produção | Powerbuilder | Sybase |
| SAD Antigo |  | SAD BEX | Sistema responsável por controlar candidaturas e análise de mérito dos programas da Capes de projetos no exterior ligados. | Produção | Powerbuilder | Sybase |
| SAD Novo |  | CGCI | Sistema responsável por controlar projetos pré-aprovados de candidaturas de bolsas no exterior ligados a DRI. | Produção | Powerbuilder | Sybase |
| SAD Novo |  | PAEX | Sistema responsável por controlar candidaturas para o Programa de Apoio a Eventos no Exterior (PAEX) da Capes. | Produção | Powerbuilder | Sybase |
| SAD Novo |  | SAD BEX | Sistema responsável por controlar candidaturas para os programas da Capes de bolsas no exterior. | Produção | Powerbuilder | Sybase |
| SAD Novo | 350 | SADINS | Sistema responsável por receber documentos e inscrições para os programas de projetos, bolsas e auxílios no exterior. Este sistema também é responsável por cadastro de projetos e usuários das aplicações ligadas à DRI. | Produção | Powerbuilder | Sybase |
| Sistema centralizador das informações dos sistemas SAD | 360 | Único | Sistema centralizador das informações dos sistemas SAD, com as seguintes funcionalidades: - Acompanhamento dos processos de candidatura aos programas da Capes - Indicação da comissão de avaliação dos projetos para os editais abertos da Capes que receberão propostas via sistemas SAD - Geração de relatórios | Produção | Java | Sybase |
| Sistema de Acompanhamento de Concessões no Exterior | - | Único | Sistema que permite ao bolsista a visualização das informações de declaração de IR, extrato de mensalidades e taxas. Esse aplicativo se integra com os Formulários Eletrônicos, a consulta da situação do processo e o envio de documentos à Capes. | Produção | Silverstream | Sybase |
| Sistema de Acompanhamento de Concessões no País | 840 | Único | Gerir Qualificação de Quadros Docentes; Gerir Programas de Pós-graduação e Gerir Programas de Excelência. | Produção | Jcompany | Sybase |
| Sistema de Acompanhamento de Concessões no País - Antigo | - | Único | Sistema de Acompanhamento e Concessões (SAC), com as funcionalidades de: Gerir concessão de bolsas e auxílios para participação de eventos no exterior e taxas Escolares | Produção | Powerbuilder | Sybase |
| Sistema de Acompanhamento de Demandas para Eventos Realizados no País | - | Único | Sistema de submissão de propostas para eventos realizados no país. | Produção | Java | Sybase |
| Sistema de Acompanhamento de Demandas para Eventos Realizados no País na modalidade Cursos Escolares Avançados | - | Único | Sistema de submissão de propostas para eventos realizados no país na modalidade a modalidade Cursos e Escolas Avançados. | Produção | Java | Sybase |
| Sistema de Acompanhamento de Demandas para instituições participantes do Sistema UAB | - | Único | Sistema WEB para candidatura, análise documental e de mérito para apoio financeiro às Instituições Públicas de Ensino Superior participantes do Sistema UAB para a aquisição de equipamentos e mobiliário, visando equipar núcleos de educação a distância, coordenação de cursos, salas de tutoria e polos de apoio presencial com a finalidade melhorar a infraestrutura dos cursos oferecidos no âmbito do Sistema UAB. | Produção | Java | Sybase |
| Sistema de Acompanhamento de Demandas para o Programa de Apoio a Projetos Institucionais com a Participação de Recém-Doutores | - | Único | Sistema WEB para candidatura, análise documental e de mérito de projetos para o Programa de Apoio a Projetos Institucionais com a Participação de Recém-Doutores – PRODOC. | Produção | Java | Sybase |
| Sistema de Acompanhamento de Demandas para o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência | - | Único | Sistema de submissão de projetos para o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid). | Produção | Java | Sybase |
| Sistema de Acompanhamento de Demandas para o Programa Nacional de Pós Doutorado | - | Único | Sistema WEB para candidatura, análise documental e de mérito de projetos para o Programa Nacional de Pós Doutorado – PNPD. | Produção | Java | Sybase |
| Sistema de Acompanhamento de Demandas por meio da associação entre instituições científicas e tecnológicas e empresas | - | Único | Sistema WEB para candidatura, análise documental e de mérito de projetos para incentivar a pesquisa, o desenvolvimento de processos e produtos inovadores no País por meio da associação entre instituições científicas e tecnológicas(ICTs) e empresas. | Produção | Java | Sybase |
| Sistema de Análise de Demandas - Bolsistas no Exterior | - | Formulários eletrônicos | Formulários usados pelos bolsistas para consultar e alterar dados (ex.: endereço, dependentes, dados bancários), solicitar passagens, solicitar auxílios e emitir declarações. | Desenvolvimento | PHP | Sybase |
| Sistema de Análise de Demandas - Bolsistas no Exterior |  | Formulários Online | Inscrição Online- Sistema para inscrições de candidatos a bolsas no exterior. | Produção | PHP | Sybase |
| Sistema de Conta Corrente no Exterior | - | Único | Conta Corrente no Exterior. | Produção | Powerbuilder | Sybase |
| Sistema de Convênio | 360 | Único | sistema responsável em celebrar, acompanhar e realizar pagamento entre a CAPES e as IES. | Produção | Powerbuilder | Sybase |
| Sistema de Liberação de pagamento de bolsas | - | Único | O sistema de Liberação de Pagamentos de Bolsas permite o controle sobre o pagamento cujo mês referência seja igual ao do CNPq. Nestes casos, é permitido aos usuários vinculados a Diretoria de Programas e Bolsas no País (Powerbuilder), a Diretoria de Relações Internacionais (DRI) e a Diretoria de Educação Básica Presencial (DEB) liberar o pagamento, desde que devidamente justificado. | Produção | PHP | Sybase |
| Sistema de Manutenção de Tabelas Corporativas | - | Único | Manutenção de Tabelas Corporativas. | Produção | Jcompany | Sybase |
| Sistema de Manutenção de Tabelas Corporativas |  | Único | Manutenção de tabelas Corporativas. | Produção | Powerbuilder | Sybase |
| Sistema de Prestação de Contas | 175 | Único | Sistema para atender todas as Prestações de Contas da CAPES | Homologação | Java | Sybase |
| Sistema de Relatórios | - | Único | Sistema de Relatórios de Pagamento de Bolsas no País e Exterior. | Produção | Powerbuilder | Sybase |
| Sistema de Transporte | - | Único | Sistema de controle de passagens de Bolsistas. | Produção | Powerbuilder | Sybase |
| CHRONOS | - | Único | Controla situação de cada programa dentro do processo de avaliação. | Produção | Powerbuilder | Sybase |
| DAEDALLUS | - | Único | Gera os cadernos de avaliação para a avaliação trienal e acompanhamento. | Produção | Powerbuilder | Sybase |
| Divulgação da Avaliação - Web | - | Único | Módulo de conteúdo web para divulgação dos resultados e material de avaliação. | Produção | Java | Sybase |
| Ficha de Avaliação | 300 | Único | Sistema de preenchimento de avaliações. | Produção | Java | PostgreSQL |
| GEOCAPES | - | Camada de apresentação | Sistema de informações consolidadas para análise da distribuição geográfica de dados relativos às áreas de negócio da CAPES. | Produção | Flex | N/A |
| GEOCAPES |  | Camadas de Negócio e Persistência | Sistema de informações consolidadas para análise da distribuição geográfica de dados relativos às áreas de negócio da CAPES. | Produção | Java | PostgreSQL |
| ÍCAROS (Planilhas Específicas) | - | Único | Gera as planilhas específicas de cada área de avaliação. | Produção | Powerbuilder | Sybase |
| Sistema de acompanhamento da avaliação | - | Único | Faz o acompanhamento e montagem da clientela da avaliação. | Produção | Powerbuilder | Sybase |
| Sistema de Cadastro de Discentes | 180 | Único | Sistema para cadastro de discentes, coordenadores e pró-reitores. | Produção | Java | Sybase |
| Sistema de Cadastro de Discentes e docentes. | - | Único | Sistema para cadastro de discentes, docentes, coordenadores e pró-reitores e manutenção de dados básicos de Instituições de Ensino. | Desenvolvimento | Java | PostgreSQL |
| Sistema de Coleta de Dados | - | Autoriza Novo Ano | Serviço web que verifica se um programa pode começar a preencher os dados do coleta ou deve obter arquivo específico junto a CAPES. | Produção | Java | Sybase |
| Sistema de Coleta de Dados | 410 | Coleta | Sistema cliente de entrada de dados anuais dos programas de pós- graduação. | Produção | Java | HSQLDB |
| Sistema de divulgação | - | Banco de Teses | Sistema de divulgação de Teses e Dissertações. | Produção | Java | Sybase |
| Sistema de divulgação | - | CAPESNET | Módulo que permite às instituições protocolar arquivos com dados para o Coleta, com solicitação de reconsiderações e seus regimentos internos. | Produção | Java | Sybase |
| Sistema de divulgação | - | Serviço de cursos e programas | Serviço web que permite que órgãos parceiros (CNPq, SESU) busquem as listas de Programas e Cursos recomendados e desativados. | Produção | Java | Sybase |
| Sistema de Gestão de Consultores | - | Único | Sistema responsável em cadastrar e manter consultores da CAPES. | Produção | Powerbuilder | Sybase |
| Sistema de Gestão de Consultores |  | Único | Sistema responsável em cadastrar e manter consultores da CAPES. | Homologação | PHP | Sybase |
| Sistema de Indicadores e Resultados | 525 | Único | Sistema de indicadores com objetivo de substituir o daedallus e o ICAROS. | Produção | Java | PostgreSQL |
| APCN | 100 | Aplicativo de preenchimento de proposta de cursos novos. | Aplicativo de preenchimento de proposta de cursos novos. | Produção | Silverstream | Sybase |
| Sistema de Recomendação | 435 | Aplicativo de cursos novos. | Módulo de preenchimento e geração de material de proposta de cursos novos. | Produção | Silverstream | Sybase |
| Sistema de Recomendação |  | Módulo de Acompanhamento | Sistema responsável em registrar o processo de recomendação e tramitação de cursos novos de pós-graduação para que façam parte do Sistema Nacional de Pós-Graduação | Produção | Powerbuilder | Sybase |
| Sistema de Recomendação |  | Módulo de geração de cadernos de avaliação de proposta. | Módulo de geração de cadernos de avaliação de proposta. | Produção | Powerbuilder | Sybase |
| Sistema de Recomendação |  | Módulo de preenchimento de fichas | Sistema para preenchimento da ficha de avaliação para recomendação de cursos novos. | Produção | Powerbuilder | Sybase |
| Sistema de Segurança | 190 | Único | Sistema que controla perfis e usuários da CAPES. | Produção | Java | Sybase |
| Sistema de Segurança |  | Único | Sistema que controla perfis e usuários da CAPES. Consiste na migração do segurança antigo para que passe a utilizar o banco PostgreSQL. | Homologação | Java | PostgreSQL |
| Sistema Prêmio CAPES de Teses | 315 | Único | Sistema que automatiza o processo de premiação, oferecido pela CAPES e entidades parceiras, para as melhores teses defendidas no país a cada ano. | Produção | PHP | PostgreSQL |
| Solicitações Eventuais da DAV | - | Único | Relatórios ad hoc da avaliação. | Produção | Powerbuilder | Sybase |
| WEBQualis | - | Único | Qualificação dos veículos de publicação bibliográfica e artística em relação as áreas de avaliação. | Produção | Java | Sybase |
| ATUAB | - | Único | Ambiente de trabalho dos colaboradores do Sistema UAB, criado na plataforma Moodle, oferecendo cursos, fóruns, materiais, repositórios. | Produção | PHP | MySQL |
| Plataforma Freire | - | Único | Sistema para que professores cadastrem seus currículos e faça a pré-inscrição em cursos. A partir da pré-inscrição e da oferta de formação pelas IES públicas, as secretarias estaduais e municipais de educação terão um instrumento de planejamento estratégico capaz de adequar a oferta das IES públicas à demanda dos professores e às necessidades reais das escolas de suas redes. A partir desse planejamento estratégico, as pré-inscrições são submetidas pelas secretarias estaduais e municipais às IES públicas, que procederão à inscrição dos professores nos cursos oferecidos. | Produção | PHP | PostgreSQL |
| Portal de Comunidades | - | GECON | Módulo de controle qualitativo dos produtos das diversas comunidades da Capes.. | Produção | PHP | PostgreSQL |
| Portal de Comunidades | - | Gestor de Comunidades | Módulo de controle das comunidades da Capes. | Produção | Moodle | PostgreSQL |
| Portal UAB | - | Único | Site para divulgar: notícias da UAB; Organização administrativa; Educação a Distância; Legislação; Ações Realizadas; Perguntas freqüentes; Editais. | Produção | PHP | MySQL |
| Sistema de Gestão de da Universidade Aberta do Brasil | 640 | Módulo de Georreferenciamento | Módulo de apoio à tomadas de decisão baseado em informações georreferenciadas. | Produção | PHP | PostgreSQL |
| Sistema de Gestão de da Universidade Aberta do Brasil |  | Módulo de Gestão de Articulações | Módulo de controle das universidades e cursos da UAB. | Produção | Java | PostgreSQL |
| Sistema de Gestão de da Universidade Aberta do Brasil |  | Módulo de Gestão de Material Bibliográfico | Módulo de controle de matérias bibliográficos doados ou adquiridos pelas IES. | Produção | Java | PostgreSQL |
| Sistema de Gestão de da Universidade Aberta do Brasil |  | Módulo de Gestão de Pólos | Módulo de controle da infra-estrutura dos pólos da UAB. | Produção | Java | PostgreSQL |
| Sistema de Gestão de da Universidade Aberta do Brasil |  | Módulo de Processamento Noturno | Módulo responsável pela execução de rotinas batch, que realiza tarefas de extração de dados, envio de e-mails, dentre outras. | Produção | Pentaho - Data Integration - Kettle | PostgreSQL |
| Sistema de Gestão de da Universidade Aberta do Brasil |  | SigaUAB | Módulo de suporte à tomada de decisões da UAB. | Produção | Pentaho - Mondrian Jpivot | PostgreSQL |
| AcompDOC | - | Único | Acompanhamento do andamento de documentos registrados no protocolo. (Tramitação, Protocolo) | Produção | Powerbuilder | Sybase |
| Diário WEB | 35 | Único | Cadastro e busca de legislação de jurisprudência da CAPES. | Produção | Java | PostgreSQL |
| Portal CAPES | - | Único | Ambiente de divulgação de informações da CAPES. | Produção | Joomla | MySQL |
| INTRANET CAPES | - | Único | Ambiente de divulgação de informações a acesso à sistemas internos da CAPES. | Produção | Joomla | MySQL |
| Jlauncher | - | Único | Substituto do Launcher da Novell - Permite execução de aplicativos Cliente-Servidor mapeados na rede. | Produção | Java | PostgreSQL |
| RHT | - | Único | Registro de Horas Trabalhadas. | Produção | PHP | MySQL |
| SAEL | - | Único | Sistema de Ateste Eletrônico de Ligações. | Produção | PHP | PostgreSQL |
| SAU | - | Único | Sistema de atendimento de demandas de usuários. | Produção | Java | PostgreSQL |
| SIASP | - | Único | Sistema de Almoxarifado, Serviços e Patrimônio. | Produção | PHP | PostgreSQL |
| SIMEC - Demandas | - | Único | Sistema de Gestão de Demandas Sistema desenvolvido pelo MEC e adaptado para a CAPES. | Homologação | PHP | PostgreSQL |
| SISREL | - | Único | Sistema de geração de relatórios. | Produção | PHP | PostgreSQL |
| SPARQ | - | Único | Sistema de Gestão de Documentos utilizado pela CGD (Protocolo). | Produção | PHP | PostgreSQL |
| Novo Portal Periódicos | - | Portal de Periódicos | Novo Portal de publicação, divulgação de novas coleções, notícias e tutoriais de periódicos adquiridos pela CAPES. Possibilidade do usuário pesquisar por determinado assunto (MetaBusca), por título de periódico ou por base. Permite ao usuário personalizar seus periódicos favoritos e guardar suas buscas. Será utilizada como sistema de gestão de conteúdo, administração de usuários e permissão de acesso, dentre outras funcionalidades. | Produção | Joomla | MySQL |
|  |  | Estatísticas | Solução para coleta de dados de acesso nos editores, consolidação e visualização. Controla os endereços de acesso dos serviços dos Editores. | Produção | Java | MySQL |
|  |  | Móvel | Portal para acesso por smartphones às funcionalidades de buscas por assunto, por título de periódico e por base. | Homologação | Java/JSF/Primefaces/jQuery | MySQL |
|  |  | Metalib | Produto adquirido da ExLibris para busca integrada nos diversos Editores, fornecedores de conteúdo assinado ou não, disponíveis no Portal. | Produção | Perl | Oracle |
|  |  | Verde | Produto adquirido da ExLibris para gestão do acervo, editores, representantes, contratos, custos e autorizações de acesso. | Produção | Java | Oracle |
|  |  | SFX | Produto adquirido da ExLibris para resolver links de artigos ou periódicos, resultantes de pesquisas realizadas no Portal de Periódicos. | Produção |  | MySQL |
|  |  | Serviços AdminIP | Serviços desenvolvidos para gerenciar as transações resultantes das atualizações em bases de dados heterogêneas, dos sistemas que integram a solução do Portal de Periódicos. | Desenvolvimento | Java | MySQL/Oracle |
| Financeiro Novo | 890 | Único | Sistema que controla toda a execução orçamentária e financeira da CAPES integrado com o SIAFI. | Produção | JAVA | PostgreSQL |
| Material Almoxarifado | 175 | Único | Sistema que faz o atendimento das requisições, gerencimanento, cadastramento e saída de material de almoxarifado. | Produção | Powerbuilder | Sybase |
| Configurador de Editais (Sicapes) | 335 | Único | Sistema que realiza a integração dos processos de fomento de bolsas, auxílios e gestão de convênios da CAPES, além de permitir a construção de Sistemas e Editais de forma rápida e padronizada. | Produção | PHP | Sybase |
| SICAPES - PROSUP | 250 | Único | Sistema que realiza a configuração e o gerenciamento do Edital para suporte a pós-graduação das IES Particulares. | Produção | PHP | PostgreSQL |
| Gestão de Eventos | 185 | Único | Sistema que faz o acompanhamento e gestão de eventos da CAPES. | Desenvolvimento | PHP | PostgreSQL |
| Contra | 175 | Único | Sistema que realiza a autenticação e autorização no Configurador de Editais. | Produção | PHP | PostgreSQL |

Obs.: Alguns sistemas não tiveram seus pontos de função contados devido a documentação incompleta ou por não se encaixarem dentro dos itens contáveis da métrica de Análise de Pontos de função.

Figura 1: Gráfico dos Módulos dos Sistemas por Tecnologia de Desenvolvimento

Figura 2: Gráfico dos Módulos dos Sistemas por Tecnologia de Banco de Dados

  - Sendo assim, tendo como referência o valor da contagem indicativa e através da expectativa de desenvolvimento de novos sistemas, identificada por meio de entrevistas e do PDTI, chegou-se ao quantitativo de 20.000 (vinte mil) pontos de função.

  - A CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, garante à CONTRATADA um compromisso de quantitativo mínimo mensal de prestação de serviços, objeto deste contrato, sendo responsabilidade da CONTRATADA adequar-se com o objetivo ao atendimento dos serviços solicitados pela CAPES de acordo com os prazos e condições estabelecidos neste Termo de Referência;

- PERFÍS DOS PROFISSIONAIS

  - A CONTRATADA deverá manter, durante toda a prestação dos serviços, profissionais que apresentem qualificação mínima descrita conforme a Tabela 2, por meio da apresentação de diplomas, certificados ou atestados emitidos por entidade(s) idônea(s) em nome de cada profissional.

Tabela 2: Requisitos mínimos de qualificação profissional para a prestação dos serviços

| ID | PERFIL | FORMAÇÃO | CAPACITAÇÃO COMPROVADA | EXPERIÊNCIA COMPROVADA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gerente de Projetos | Curso superior completo na área de Informática. | Comprovação de participação nos cursos abaixo com carga-horária mínima de 20 horas para cada curso; - Análise e projeto orientado a objetos, - Análise de requisitos com UML, - Linguagem Java, - Linguagem PHP. Certificação - Project Managment Professional (PMP) em vigor emitida pelo Project Managment Institute (PMP). | - na área de Tecnologia de Informação, como gerente de projetos, de no mínimo 5 anos atuando especificamente em projetos de desenvolvimento e manutenção de sistemas e; - na área de Tecnologia de Informação, como gerente de projetos, de no mínimo 2 anos atuando em modelagem UML. |
| 2 | Analista de Métrica e Mensuração de Software | Curso superior completo na área de Informática. | Comprovação de participação nos cursos abaixo com carga-horária mínima de 20 horas para cada curso: - Análise e projeto orientado a objetos; - Análise de requisitos com UML. Certificação CFPS (Certified Function Point Specialist) em vigor, concedida pelo IFPUG. Obs.: Em relação à obrigatoriedade de possuir a certificação CFPS (Certified Function Point Specialist) citada no item requisitos obrigatórios, justifica-se pelas atividades específicas que este profissional deverá desempenhar, relacionadas à mensuração de projetos de software com a utilização da técnica de Análise de Pontos de Função. A certificação CFPS tem por objetivo reconhecer formalmente os profissionais capazes de realizar contagens de pontos de função precisas e consistentes e que também conheçam as práticas de contagem mais recentes do IFPUG. | - na área de Tecnologia de Informação, no mínimo, 3 (três) anos em atividades de métrica e mensuração de projetos de software com a utilização da técnica de Análise de Pontos de Função. |
| 3 | Analista de Testes | Curso superior completo na área de Informática. | Comprovação de participação no curso abaixo com carga-horária mínima de 40 horas: - Teste e qualidade de software. Certificação: - Teste de Software – CTFL- ISTQB | - na área de Tecnologia de Informação, no mínimo, 3 (três) como Analista de Testes e Qualidade. |
| 4 | Administrador de Dados Sênior | Curso superior completo na área de Informática. | Comprovação de participação no curso abaixo com carga-horária mínima de 20 horas: - Modelagem de Dados. | - na área de Tecnologia de Informação, no mínimo, 5 (cinco) anos como Administrador de Dados; - de no mínimo, 3(três) anos no banco de dados Sybase ou SQL Server ou PostgreSQL; - em ferramenta CASE para modelagem de dados relacional e modelagem orientada a Objetos; - em levantamento e exploração de dados de sistemas legados, mapeamento de entidades e atributos, criação de dicionário de dados. |
| 5 | Analista de Sistemas / Negócios Sênior | Curso superior completo na área de Informática. | Comprovação de participação no curso abaixo com carga-horária mínima de 20 horas: - Análise e projeto orientado a objetos; Certificação: - UML Certification. | - na área de Tecnologia de Informação, no mínimo, 5 (cinco) anos como Analista de sistemas, especificamente em projetos de desenvolvimento e manutenção de sistemas; - Experiência em ferramentas CASE para modelagem de requisitos (UML), modelagem de dados e prototipação de interfaces com o usuário; - Experiência em ciclo de produção baseado no processo unificado ou similar; - Conhecimento e/ou experiência no uso de metodologias de garantia de qualidade de software. |
| 6 | Analista de Sistemas/Negócios Pleno | Curso superior completo na área de Informática. | Comprovação de participação no curso abaixo com carga-horária mínima de 20 horas: - Análise e projeto orientado a objetos; Certificação: - UML Certification. | - na área de Tecnologia de Informação, no mínimo, 3 (três) anos como Analista de sistemas, especificamente em projetos de desenvolvimento e manutenção de sistemas; - Experiência em ferramentas CASE para modelagem de requisitos (UML), modelagem de dados e prototipação de interfaces com o usuário; - Experiência em ciclo de produção baseado no processo unificado ou similar; - Conhecimento e/ou experiência no uso de metodologias de garantia de qualidade de software. |
| 7 | Desenvolvedor Sênior JAVA | Curso superior completo na área de Informática ou 10 (dez) anos de experiência na área de informática. | Comprovação de participação no curso abaixo com carga-horária mínima de 20 horas: - Lógica de programação; - Programação orientada a objetos; Certificação: - Sun Certified Java Programmer; - Sun Certified Web Component Developer. | - Comprovada, de no mínimo 6 (seis) anos como programador JAVA especificadamente em projetos de desenvolvimento e manutenção de sistemas; - Experiência em desenvolvimento de sistemas baseado no processo unificado (UP) ou similar; - Experiência em leitura de modelos UML; - Conhecimento da técnica de desenvolvimento XP; - Conhecimentos HTML, CSS e Java Script; - Conhecimentos de SQL; - Conhecimento na plataforma Jcompany; - Conhecimento na elaboração de testes unitários. |
| 8 | Desenvolvedor Sênior PHP | Curso superior completo na área de Informática ou 10 (dez) anos de experiência na área de informática. | Comprovação de participação no curso abaixo com carga-horária mínima de 20 horas: - Lógica de programação; - Programação orientada a objetos; Certificação: - Zend Certified PHP Engineer | - Comprovada, de no mínimo 6 (seis) anos como programador PHP especificadamente em projetos de desenvolvimento e manutenção de sistemas; - Experiência em desenvolvimento de sistemas baseado no processo unificado (UP) ou similar; - Experiência em leitura de modelos UML; - Conhecimento da técnica de desenvolvimento XP; - Conhecimentos HTML, CSS e Java Script; - Conhecimentos de SQL; - Conhecimento na elaboração de testes unitários. |
| 9 | Desenvolvedor Sênior PowerBuilder | Curso superior completo na área de Informática ou 10 (dez) anos de experiência na área de informática. | Comprovação de participação no curso abaixo com carga-horária mínima de 20 horas: - Lógica de programação; - Programação orientada a objetos; | - Comprovada, de no mínimo 6 (seis) anos, como programador PowerBuilder especificadamente em projetos de desenvolvimento e manutenção de sistemas; - Experiência em desenvolvimento de sistemas baseado no processo unificado (UP) ou similar; - Experiência em leitura de modelos UML; - Conhecimento da técnica de desenvolvimento XP; - Conhecimentos HTML, CSS e Java Script; - Conhecimentos de SQL; - Conhecimento na elaboração de testes unitários; - Conhecimentos em banco de dados Sybase. |
| 10 | Desenvolvedor Pleno JAVA | Curso superior completo na área de Informática ou 5 (cinco) anos de experiência na área de informática. | Comprovação de participação no curso abaixo com carga-horária mínima de 20 horas: - Lógica de programação; - Programação orientada a objetos; Certificação: - Sun Certified Java Programmer; | - Comprovada, de no mínimo 3 (três) anos, como programador JAVA ou especificadamente em projetos de desenvolvimento e manutenção de sistemas; - Experiência em desenvolvimento de sistemas baseado no processo unificado (UP) ou similar; - Experiência em leitura de modelos UML; - Conhecimento da técnica de desenvolvimento XP; - Conhecimentos HTML, CSS e Java Script; - Conhecimentos de SQL; - Conhecimento na plataforma Jcompany; - Conhecimento na elaboração de testes unitários. |
| 11 | Desenvolvedor Pleno PHP | Curso superior completo na área de Informática ou 5 (cinco) anos de experiência na área de informática. | Comprovação de participação no curso abaixo com carga-horária mínima de 20 horas: - Lógica de programação; - Programação orientada a objetos; Certificação: - Zend Certified PHP Engineer | - Comprovada, de no mínimo 3 (três) anos, como programador PHP especificadamente em projetos de desenvolvimento e manutenção de sistemas; - Experiência em desenvolvimento de sistemas baseado no processo unificado (UP) ou similar; - Experiência em leitura de modelos UML; - Conhecimento da técnica de desenvolvimento XP; - Conhecimentos HTML, CSS e Java Script; - Conhecimentos de SQL; - Conhecimento na elaboração de testes unitários. |
| 12 | Desenvolvedor Pleno PowerBuilder | Curso superior completo na área de Informática ou 5 (cinco) anos de experiência na área de informática. | Comprovação de participação no curso abaixo com carga-horária mínima de 20 horas: - Lógica de programação; - Programação orientada a objetos; | - Comprovada, de no mínimo 3 (três) anos, como programador PowerBuilder especificadamente em projetos de desenvolvimento e manutenção de sistemas; - Experiência em desenvolvimento de sistemas baseado no processo unificado (UP) ou similar; - Experiência em leitura de modelos UML; - Conhecimento da técnica de desenvolvimento XP; - Conhecimentos HTML, CSS e Java Script; - Conhecimentos de SQL; - Conhecimento na elaboração de testes unitários; - Conhecimentos em banco de dados Sybase. |
| 13 | Web Designer | Curso superior e, no mínimo, 4(quatro) anos de experiência na área de informática. |  | - De no mínimo 4(quatro) anos em projetos de interfaces para ambiente WEB; - De no mínimo de 4(quatro) anos de experiência com o desenvolvimento de páginas HTML e folhas de estilo (CSS); - De no mínimo de 3 (três) ano de experiência nas principais ferramentas de projeto de interface e tratamento de imagens tais como: Photoshop, Corel Draw, Illustrator, Dreamweaver, Fireworks e Flash. |
| 14 | Documentador | Cursando a partir do 4º período na área de informática; |  | - De no mínimo de 2 (dois) anos de experiência na redação de documentação de sistemas voltada ao usuário final; - Experiência em leitura de modelos UML. |
| 15 | Analista de Data Warehouse /BI | Curso superior completo na área de Informática. | Comprovação de participação no curso abaixo com carga-horária mínima de 20 horas: - Modelagem dimensional e relacional; - Data Warehouse; - ETL; | - comprovada de no mínimo 4 anos em: modelagem dimensional, construção de Datawarehouse, ETL e ferramentas OLAP; - Experiência comprovada em pelo menos uma das seguintes ferramentas: Oracle Warehouse Builder; Cognos, Micro Strategy, Business Object, Pentaho, SAS, SPSS, Siebel; - Comprovada, de no mínimo 4 anos, em um ou mais dos seguintes bancos de dados: Sybase, PostgreSQL, Oracle; |
| 16 | Arquiteto de Sistemas PHP | Curso superior completo na área de Informática. | Possuir a certificação - Zend Certified PHP Engineer | - Comprovada, de no mínimo 6 (seis) anos em desenvolvimento WEB utilizando a plataforma PHP; - comprovada de, no mínimo, 2 (dois) anos em elaboração de modelos UML; - comprovada de, no mínimo, 3 (três) anos como arquiteto PHP; - Experiência com servidores Web Apache; - Experiência com Maven e Ant; - Experiência no ciclo de desenvolvimento de sistemas baseado no processo unificado ou similar; - Experiência nos principais padrões de projetos (GOF); - Conhecimento da técnica de desenvolvimento XP; - Conhecimentos HTML, CSS e Java Script; - Conhecimentos de SQL; - Conhecimento na elaboração de testes unitários; |
| 17 | Arquiteto de Sistemas Java | Curso superior completo na área de Informática. | Possuir ao menos 2 (duas) das certificações JAVA: - SCWCD - Sun Certified Web Component Developer; - SCBCD – Sun Certified Business Component Developer; - SCDJWS - Sun Certified Developer for Java Web Services; - SCEA -Sun Certified Enterprise Architect. Obs.: Em relação à exigência das certificações Java citadas no item requisitos obrigatórios, destacamos que as certificações na tecnologia Sun Java demonstram a comprovação das habilidades técnicas mínimas requeridas às funções de arquiteto, além de requerer do profissional dedicação e motivação. Amplamente reconhecidas no setor de TI, as opções de treinamento e certificação na tecnologia Sun Java são inúmeras e ajudam a comprovar que o profissional possui habilidades que contribuem para cumprir com eficiência os desafios de uma organização de TI. | - Comprovada, de no mínimo 6 (seis) anos em desenvolvimento WEB utilizando a plataforma Java EE; - comprovada de, no mínimo, 2 (dois) anos em elaboração de modelos UML; - comprovada de, no mínimo, 3 (três) anos como arquiteto Java; - Experiência com servidores de aplicação Jboss; - Experiência com JSF, Facelets, RichFaces, Jboss Seam, JPA, Hibernate, EJB, Maven e Ant; - Experiência no ciclo de desenvolvimento de sistemas baseado no processo unificado ou similar; - Experiência nos principais padrões de projetos (GOF); - Conhecimento da técnica de desenvolvimento XP; - Conhecimentos HTML, CSS e Java Script; - Conhecimentos de SQL; - Conhecimento na elaboração de testes unitários; |

- ESTIMATIVA DE PREÇO

  - O valor estimado para a contratação dos serviços é de R$ 16.560.000,00 (Dezesseis Milhões, Quinhentos e Sessenta Mil Reais) por ano. O valor foi composto pela multiplicação de 20.000 pontos de função por em R$ 828,00 (Oitocentos e Vinte e Oito Reais), referentes ao valor médio do ponto de função no mercado nacional;

  - Para a estimativa de preço por ponto de função foram considerados valores obtidos mediante cotação de preço realizada junto a empresas prestadoras de serviço no regime de Fábrica de Software, conforme Tabela 03:

Tabela 3: Estimativa de Preços

| ESTIMATIVA DE PREÇO |  |
| --- | --- |
| Empresa | Preço Unitário/Ponto de Função |
| Empresa 1 | R$ 789,00 |
| Empresa 2 | R$ 915,00 |
| Empresa 3 | R$ 780,00 |
| Valor Médio | R$ 828,00 |

  - Assim, com base no valor médio calculado acima, o valor estimado do ponto de função para contratação de serviço de Fábrica de Software pela CONTRATANTE, foi fixado em R$ 828,00 (Oitocentos e Vinte e Oito Reais).

- VIGÊNCIA E PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

  - O contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses;

  - O prazo para assinatura do contrato será de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de convocação pela CONTRATANTE, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão;

  - Na hipótese de eventual prorrogação do Contrato, nos termos da Lei, poderá ser admitido o reajuste de preços para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da contratação, observadas as condições estabelecidas em Contrato.

- CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS

  - DEFINIÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS

    - Os serviços a serem contratados compreendem o desenvolvimento e 	manutenção de sistemas de informação segundo o modelo de “Fábrica 	de Software”, dimensionados pela técnica de contagem de Pontos de 	Função;

    - Utilização da métrica de Pontos de Função (PF) para estimar o tamanho dos serviços, normatizada no Manual de Práticas e Contagens versão 4.2 (Counting Practices Manual), ou posterior, publicado pelo IFPUG (International Function Point Users Group), e disponibilizado no Brasil pelo BFPUG (Brazilian Function Points Users Group) e definições complementares constantes no Guia de Métricas da CONTRATANTE (ANEXO I);

    - Utilização para o desenvolvimento e manutenção dos serviços, as boas práticas de mercado, definidas no PMBOK, ITIL, CMMI, MPS-BR, ISO/IEC 20.000, dentre outras pertinentes;

    - O cumprimento de indicadores de níveis de serviço será exigido para garantir a entrega dos serviços dentro de critérios de qualidade pré-definidos neste Termo de Referência;

    - Utilização do instrumento Ordem de Serviço (OS), modelo (ANEXO X), para as demandas de serviços à CONTRATADA. A solicitação e autorização dos serviços devem ser de acordo com as necessidades especificadas pela CONTRATANTE;

    - Entende-se por manutenção corretiva a correção e alteração de requisitos, projeto, código, conjunto de testes e documentação, quando necessário, em face de falhas no funcionamento dos sistemas;

    - Entende-se por manutenção evolutiva a inclusão, alteração e exclusão de funcionalidades em aplicações em produção, decorrentes de alterações de regras de negócio, implementação de rotinas de extração, transformação de carga de dados (ETL) de um processo de migração para implantação de um sistema existente, melhorias de desempenho, manutenção, adaptabilidade ou usabilidade;

    - Entende-se por manutenção adaptativa a implementação de mudanças que permitam adaptar os sistemas a novos ambientes operacionais ou evoluções da tecnologia utilizada nas suas implementações;

    - Entende-se por desenvolvimento de sistema o desenvolvimento de 	novas aplicações, a partir de especificações estabelecidas ou 	validadas pela CONTRATANTE;

    - As demandas de Desenvolvimento e Manutenção de Softwares deverão estar em conformidade com a Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas – MDS – da CAPES (ANEXO II),      aplicando os 	procedimentos necessários à garantia da qualidade das mesmas.

  - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

    - O processo de prestação de serviços deverá seguir o fluxo especificado no Modelo de Prestação de Serviços (ANEXO III);

    - O Modelo de Prestação de Serviços adotado pela CONTRATANTE, bem como os modelos de artefatos, devem ser entregues em definitivo quando da assinatura do CONTRATO e poderá ser alterado a qualquer momento, a critério da CONTRATANTE;

    - No período de vistoria técnica, tais documentos estarão à disposição das LICITANTES para conhecimento, como forma de subsidiar a elaboração das propostas;

    - No caso de alteração da modelo vigente, a CONTRATADA se obriga a adaptar-se, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir da comunicação formal pela CONTRATANTE, podendo ser prorrogado, desde que aceitas as justificativas apresentadas, adotando-a em todos os novos projetos e/ou serviços contratados a partir de então;

    - A CONTRATANTE irá avaliar as justificativas técnicas da CONTRATADA, se a alteração impactar no incremento do esforço, e negociará os prazos, se for o caso;

    - No ato da comunicação formal, a CONTRATANTE disponibilizará a nova versão do modelo de prestação de serviços, em conjunto com os modelos de artefatos;

    - A CONTRATADA, para cada Ordem de Serviço recebida, deverá produzir os artefatos encomendados, de acordo com os respectivos cronogramas, gerando produtos dentro dos padrões de qualidade e de compatibilidade técnica, conforme as metodologias e padrões da CONTRATANTE;

    - A CONTRATADA deverá efetuar os acertos das não conformidades encontradas pela CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos nos (ANEXO IV) – Indicadores de Nível de Serviço – INS, sem ônus para a CONTRATANTE;

    - Se as correções das não conformidades de um artefato, apontadas pela CONTRATANTE dentro dos prazos estabelecidos na OS, gerarem retrabalho neste ou em outros artefatos, as correções correrão por conta da CONTRATADA;

    - Os serviços de desenvolvimento de sistemas e de projetos de manutenção deverão ser executados de acordo com os prazos determinados nas Ordens de Serviço;

    - Os serviços de manutenção corretiva de sistema deverão ser executados de acordo com os prazos determinados na Tabela 04;

Tabela 4: Prazos de atendimento para manutenção corretiva de sistemas.

| Prazos de atendimento para manutenção corretiva de sistemas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Criticidade | Característica | Conclusão de Atendimento |
| Alta | Incidente com paralisação do sistema ou comprometimento grave de dados, processo ou ambiente | Em até 2 horas depois de informado o incidente à CONTRATADA |
| Média | Incidente sem paralisação do sistema, mas com comprometimento mediano de dados, processo ou ambiente | Em até 6 horas depois de informado o incidente à CONTRATADA |
| Baixa | Incidente sem paralisação do sistema, com pequeno ou nenhum comprometimento de dados, processo ou ambiente | Em até 12 horas depois de informado o incidente à CONTRATADA |

    - As demandas de manutenção corretiva consideradas emergenciais poderão ter a mensuração do serviço realizada após a execução do mesmo. Para isso, ela deverá ser previamente aprovada pelo gestor ou fiscal técnico do contrato.

    - A CONTRATADA poderá solicitar prazo adicional para o atendimento das Ordens de Serviço, quando justificada e comprovada à necessidade em função da complexidade do serviço a ser executado, ficando a critério da CONTRATANTE, aceitar ou não as justificativas e o novo prazo apresentado pela CONTRATADA. Caso a justificativa não atenda à CONTRATANTE, prevalecerá o prazo inicialmente estipulado;

    - A solicitação de prazo adicional para atendimento não justifica a suspensão do atendimento pela CONTRATADA e, durante a avaliação dessa solicitação, ficam mantidas as condições iniciais estipuladas para o serviço;

    - A mensuração dos serviços, em pontos de função, será de responsabilidade da CONTRATANTE, podendo eventualmente ser realizada, mediante solicitação prévia da CONTRATANTE, pela CONTRATADA.

    - No caso de a CONTRATADA não concordar com a mensuração realizada pela CONTRATANTE, existindo divergência superior a 5% (cinco por cento), para mais ou para menos, do total de pontos de função apurados nas contagens realizadas pela CONTRATADA e pela CONTRATANTE estes deverão providenciar a revisão das contagens e elaborar proposta final para solução da divergência. Nos casos em que não for dirimida a divergência ou casos nos quais a divergência for menor ou igual a 5%, prevalecerá a contagem de menor valor.

  - PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

    - A CONTRATADA deve apresentar a CONTRATANTE o seu modelo e 	infra-estrutura de fabricação de software antes do início da execução 	dos serviços contratados;

    - A CONTRATANTE pode, a qualquer momento, realizar inspeção técnica nas dependências da CONTRATADA para acompanhar, verificar o andamento dos serviços solicitados e analisar conformidades definidas neste Termo de Referência;

    - A CONTRATADA deve disponibilizar infraestrutura tecnológica necessária à prestação dos serviços contratados, a qual deverá estar operacional no prazo máximo de 30 dias corridos, contados da assinatura do Contrato, ocasião em que será objeto de inspeção pela CONTRATANTE. A não observância desse prazo sujeitará a CONTRATADA à aplicação das penalidades fixadas na Tabela 05;

Tabela 5: Aplicação da penalidade por atraso do início dos serviços

| Aplicação da penalidade |  |
| --- | --- |
| Dias de Atraso | Multa |
| De 31 a 44 dias após a assinatura do Contrato | Valor de 5 (cinco) PF (pontos de função) por dia de atraso |
| De 45 a 60 dias após a assinatura do Contrato | Valor de 10 (dez) PF (pontos de função) por dia de atraso |
| De 61 a 75 dias após a assinatura do Contrato | Valor de 20 (vinte) PF (pontos de função) por dia de atraso |
| Acima de 76 dias após a assinatura do Contrato | Valor de 30 (trinta) PF (pontos de função) por dia de atraso |

    - A CONTRATADA deverá fornecer, no prazo máximo de 30 dias após a assinatura do Contrato, um sistema de gerenciamento de Ordens de Serviço e gestão de demandas que deverá permitir acesso pela internet. Ele deve conter todos os atributos de preenchimento dos modelos de OS disponibilizados pela CONTRATANTE, de forma a dispensar o uso de papel para sua realização e transação, bem como gerar relatórios de controle das solicitações e disponibilização dos dados para impressão;

    - Passados os 30 dias da assinatura do contrato, o sistema de gerenciamento de Ordens de Serviço terá sua disponibilidade avaliada segundo o indicador Disponibilidade do software para acompanhamento dos serviços – DAT, presente nos Indicadores de Nível de Serviço (Anexo IV).

    - Em caso de solicitação pela CONTRATANTE, a CONTRATADA se obriga, ainda, a disponibilizar novas consultas e/ou relatórios na ferramenta de gestão de demandas e gerenciamento de Ordens de Serviços, equivalentes ao máximo de 50 (cinqüenta) pontos de função, sem custo adicional;

    - A CONTRATADA fica responsável pela manutenção do sistema de gestão de demandas e Ordens de Serviço, sem erros, durante toda a vigência do Contrato sendo que as manutenções corretivas e evolutivas serão faturadas como serviços prestados;

    - Sempre que solicitado pela CONTRATANTE e, obrigatoriamente, ao término da vigência do Contrato, a CONTRATADA deve transferir a base de dados histórica de todos os projetos/serviços, juntamente com o modelo e dicionário de dados do software, bem como o log de registros históricos de todos os acessos realizados. A transferência se dará por meio de mídia digital, formato de arquivo texto ou outro previamente acordado entre as partes;

    - O sistema de gestão de demandas e Ordens de Serviço será hospedado no ambiente da CONTRATANTE, por meio dos servidores de aplicação e de Banco de Dados desta.

    - Excepcionalmente, no caso de indisponibilidade do acesso ao software de gestão de demandas e Ordens de Serviço, a CONTRATADA deve disponibilizar as informações sobre os serviços em andamento, utilizando-se de outro meio, previamente acordado com a CONTRATANTE;

    - O Sistema de Gestão de Demandas e Ordens de Serviço deve atender aos seguintes requisitos mínimos:

- Abertura e acompanhamento de Ordens de Serviço (OS), contendo todas as informações necessárias ao gerenciamento do projeto;

- Monitorar remotamente os projetos e as demandas;

- Permitir o armazenamento de artefatos produzidos;

- Possuir histórico com toda documentação do Planejamento e da Revisão do Planejamento dos projetos de acordo com as Ordens de Serviço geradas;

- Possuir Workflow contemplando solicitação e acompanhamento das Ordens de Serviço, etapas/fases do projeto, quem realizou cada etapa, localização da execução, 	quando executou e tempo gasto para execução;

- Registrar Indicadores para Nível de Serviço;

- Registrar a quantidade de pontos de função estimada/realizada em cada fase;

- Possuir controle e histórico de faturamento dos pontos de função, permitindo a realização de auditorias quando necessário;

- Possuir uma interface única para acesso às suas funcionalidades independentemente dos equipamentos ou tecnologias empregadas para a prestação dos serviços;

- Registrar no log de históricos todos os acessos realizados, com autenticação de usuário, data e hora do acesso, além de permitir a recuperação do registro desse histórico;

- Disponibilizar (para exibição e impressão) os seguintes 	relatórios / consultas mínimas:

            - Situação atual da demanda/projeto;

            - Percentual de realização e fase de execução do serviço;

            - Data/hora da solicitação, início previsto, fim previsto, quantidade de dias, quantidade de horas, pontos de função estimados e realizados;

            - Indicadores de requisitos mínimos de serviço;

            - Quantidades de pontos de função totais utilizados pela CONTRATADA no período (ano, mês, dia).

    - A CONTRATADA deverá programar e executar, periodicamente, a transferência de tecnologia e conhecimento para a equipe da CONTRATANTE, dos produtos entregues e homologados;

    - A CONTRATADA deverá entregar, em mídia eletrônica, os produtos/artefatos solicitados na OS adequados a Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas e de Gerenciamento de Projetos, ao Guia de Métricas e à infra-estrutura, plataforma e ferramentas/pacotes (hardware e software) existentes no ambiente corporativo da CONTRATANTE;

    - A CONTRATADA deverá utilizar, para controle de versão do código e dos demais artefatos produzidos, o servidor de arquivos do tipo Subversion que será disponibilizado e mantido pela CONTRATANTE.

    - A CONTRATADA deverá utilizar, para gerenciamento de erros nas           aplicações, a ferramenta Mantis, que será hospedada nos ambiente computacional da CONTRATANTE.

    - O(s) sistema(s) novo(s) ou as manutenções deverão ser disponibilizados, pela CONTRATADA, nos ambientes de Desenvolvimento e Homologação da CONTRATANTE.

    - A disponibilização do(s) sistema(s) em ambiente de Produção será responsabilidade da CONTRATANTE com o auxílio da CONTRATADA.

  - ALTERAÇÃO DE ESCOPO

    - Entende-se por alteração de escopo a mudança solicitada durante a execução do serviço de desenvolvimento de um novo sistema ou manutenção evolutiva em sistema existente, decorrente da revisão das necessidades negociais atendidas pelo sistema, não originada pelo simples detalhamento de casos de usos elicitados inicialmente;

    - Dessa forma, funcionalidades alteradas e excluídas só serão consideradas para calcular a quantidade de pontos de função a ser remunerada se estiverem relacionadas a um requisito ou caso de uso que sofreu alteração decorrente de mudanças no negócio;

    - A alteração de escopo deve ser formalizada por meio da solicitação de mudança de escopo, conforme Termo de Solicitação de Mudança de Escopo, (ANEXO V) à CONTRATADA;

    - O cálculo da quantidade de pontos de função devida, em razão da alteração de escopo, está descrito no Guia de Métricas da CONTRATANTE;

    - As variações no número de pontos de função contratados, decorrentes da alteração de escopo, deverão ser previamente aprovadas pela CONTRATANTE.

  - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

    - Os serviços serão medidos através da técnica de Análise de Pontos de Função, de acordo com as especificações contidas no Function Point Counting Practices Manual – C.P.M., versão 4.2.1, publicado pelo International Function Point Users Group – IFPUG, e definições complementares constantes no Guia de Métricas da CONTRATANTE;

    - A utilização de novas versões do CPM e do Guia de Métricas ficará a critério da CONTRATANTE e deverá ser previamente formalizada com a CONTRATADA;

    - As questões referentes ao fator de ajuste, às técnicas definidas para a realização de contagens, aos itens não mensuráveis, esforço, regras da planilha de contagem, fases e distribuição de esforço estão definidas no Guia de métricas da CONTRATANTE;

    - Quanto aos Itens Não Mensuráveis, caso seja identificado algum item não contemplado no Guia de Métricas da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá encaminhar solicitação fundamentada à CONTRATANTE, que analisará a pertinência da inclusão de um novo item;

    - A CONTRATANTE fará a aferição e avaliação dos serviços através de indicadores estabelecidos por ela denominados Indicadores de Níveis de Serviços;

    - A freqüência de aferição e avaliação dos Níveis de Serviço deve ser mensal, devendo a CONTRATADA elaborar Relatório Gerencial de Serviços, apresentando-o à CONTRATANTE até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao da prestação do serviço. Constarão desse relatório todas as entregas homologadas no mês de referência, com suas respectivas datas previstas e realizadas, penalidades e quantidade de pontos de função entregues;

    - Os casos de atrasos deverão ser motivados, explicando as razões que os fundamentaram, bem como plano(s) de ação(ões) para evitar futuras ocorrências;

    - O conteúdo detalhado e a forma do relatório gerencial serão definidos pelas partes na reunião inicial do Contrato;

    - A CONTRATADA deve definir e apresentar a CONTRATANTE as metas e o planejamento utilizado para cumprir todos os objetivos dos serviços, em todas as suas fases e módulos, garantindo qualidade, desempenho e segurança.

  - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

    - Os serviços serão prestados nas instalações da CONTRATADA. Os serviços poderão ser executados nas instalações da CAPES, a critério da CONTRATANTE e mediante solicitação formal do Gestor do Contrato;

    - No caso de execução nas instalações da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá respeitar o horário de expediente do órgão.

    - Em razão de aumento de demanda ou fato que o justifique, tais como antecipação de prazos de entrega, realização de demandas que necessitem de paralisação dos serviços, depuração de erros críticos, deslocamento de prestadores nos finais de semana, implementação, os serviços poderão, a critério da CONTRATADA, ser realizados após o horário de expediente ou nos finais de semana ou feriados. Nesse caso, não caberá à CONTRATANTE nenhum ônus adicional, além dos já estabelecidos na prestação de serviço;

    - A CONTRATADA se compromete a prestar atendimento de acordo os critérios acordados nas ordens de serviço, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Mesmo que os serviços sejam realizados aos sábados, domingos e feriados, esse fato não implicará em nenhuma forma de acréscimo ou majoração nos valores dos serviços, razão pela qual será improcedente a reivindicação de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, bem como horas-extras ou adicionais noturnos;

    - Despesas com deslocamentos, diárias, alimentação não implicarão em acréscimos ou majorações nos valores dos serviços prestados pela CONTRATADA.

  - METODOLOGIAS

    - A Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas da CAPES – MDS – está disponível no (ANEXO II) deste termo de referência.

    - O modelo de desenvolvimento da CONTRATADA deve suportar, para a prestação de serviços objeto deste Termo de Referência, a MDS com a produção e entrega de todos os artefatos nela estabelecidos, de acordo com as fases/disciplinas solicitadas;

    - A metodologia adotada pela CONTRATANTE, bem como os modelos de artefatos, deve ser entregue em definitivo quando da assinatura do CONTRATO e poderá ser alterada a qualquer momento, a critério da CONTRATANTE;

    - No período de vistoria técnica, tais documentos estarão à disposição das LICITANTES para conhecimento, como forma de subsidiar a elaboração das propostas;

    - No caso de alteração da metodologia vigente, a CONTRATADA se obriga a adaptar-se, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir da comunicação formal pela CONTRATANTE, podendo ser prorrogado, desde que aceitas as justificativas apresentadas, adotando-a em todos os novos projetos e/ou serviços contratados a partir de então;

    - A CONTRATANTE irá avaliar as justificativas técnicas da CONTRATADA, se a alteração impactar no incremento do esforço, e negociará os prazos, se for o caso;

    - No ato da comunicação formal, a CONTRATANTE disponibilizará a nova versão da metodologia, em conjunto com os modelos de artefatos;

    - É facultada à CONTRATANTE não exigir por completo todos os artefatos que compõem sua MDS, mesmo aqueles que constem como obrigatórios, caso a situação específica demande esta adaptação.

  - INFRAESTRUTURA

    - A CONTRATADA deve adotar as ferramentas e tecnologias compatíveis com as utilizadas pela CONTRATANTE (ANEXO VI);

    - A CONTRATANTE tem ampla liberdade para atualizar as versões dos sistemas operacionais, dos gerenciadores de banco de dados, das linguagens de desenvolvimento, das ferramentas de apoio ao desenvolvimento, segundo sua necessidade e conveniência administrativa. Caberá, nesses casos, à CONTRATADA evoluir e adaptar-se à respectiva mudança, mantendo seus colaboradores capacitados;

    - Tal prerrogativa deve-se à necessidade de se manter atualizado e operacional o parque computacional da CONTRATANTE, dispondo de ferramentas e produtos modernos e atualizados que correspondam às exigências cada vez maiores de inovação, em mercado extremamente dinâmico;

    - A integração com outros sistemas e interoperação entre sistemas, mesmo que externos a CONTRATANTE devem ser realizados, sempre que tecnicamente viável, por intermédio de WebService, seguindo os padrões estabelecidos pela e-Ping – Padrões de interoperabilidade de governo eletrônico (disponível em: http://www.eping.e.gov.br), nos termos da IN nº. 04/2010;

    - Os sistemas operacionais, bancos de dados e as principais ferramentas utilizadas na área de informática estão descritas no documento de infraestrutura (ANEXO VI).

  - ARQUITETURA DE REFERÊNCIA

    - A CONTRATANTE possui uma arquitetura de referência que detalha as tecnologias utilizadas no desenvolvimento de sistemas e na manutenção dos sistemas existentes e que deverão ser seguidas pela CONTRATADA durante a execução dos serviços. A Arquitetura de Referência está detalhada no (ANEXO VIII);

    - No caso de alteração da arquitetura de referência vigente, a CONTRATADA se obriga a adaptar-se, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir da comunicação formal pela CONTRATANTE, podendo ser prorrogado, desde que aceitas as justificativas apresentadas, adotando-a em todos os novos projetos e/ou serviços contratados a partir de então.

  - CATÁLOGO DE SISTEMAS

    - O catálogo de sistemas da CONTRATANTE está detalhado no (ANEXO VII).

  - GARANTIA DOS PRODUTOS

    - A garantia dos produtos é de 12 (doze meses) após o aceite definitivo da Ordem de Serviço original;

    - Sistemas não decompostos em partes (módulos ou iterações) serão garantidos pelo prazo citado, ainda que o período de garantia ultrapasse a vigência do Contrato;

    - Os sistemas decompostos em partes serão garantidos pelo prazo citado, a partir do aceite do último módulo ou iteração, ainda que o período de garantia ultrapasse a vigência do Contrato;

    - A documentação de sistema e de projeto também estará coberta pela garantia;

    - Caberá à CONTRATADA, no período de garantia, sem ônus para a CONTRANTE, realizar toda a correção decorrente de erros ou falhas cometidas na execução dos serviços contratados e/ou decorrentes de integração e adequação sistêmica, desde que, comprovadamente, não tenham se dado em função de falhas nas especificações feitas pela CONTRATANTE.

- MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

  - PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

    - O demandante do serviço é o responsável por:

      - Emitir as Ordens de Serviços contendo as informações exigidas e encaminhá-las ao Fiscal ou Gestor, para avaliação.

      - Homologar os serviços prestados.

    - O fiscal técnico do contrato é o servidor formalmente designado pela CAPES, responsável por:

      - Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;

      - Dirimir dúvidas que surgirem no curso da prestação para fiel execução dos serviços durante a vigência do contrato.

      - Receber as Ordens de Serviços dos Demandantes, avaliar a compatibilidade contratual, registrar, autorizar a execução e encaminhar ao Gestor do Contrato para aprovação.

      - Analisar e verificar se os serviços foram prestados de em conformidade com os Indicadores de Níveis de Serviços contratados.

      - Consolidar mensalmente, emitir e encaminhar os Relatórios de Serviços após recebimento dos relatórios emitidos pelos Demandantes.

- As penalidades serão aplicadas sobre o custo mensal devido, aplicadas nas Ordens de Serviços que influenciaram diretamente na medição.

- As penalidades previstas no Acordo de Nível de Serviço serão calculadas por item avaliado, aplicados cumulativamente para cada resultado não atendido;

- No caso de proposta de penalidade, deverão ser anexados os documentos comprobatórios do não atendimento às exigências;

- As aplicações das penalidades não substituirão as penalizações administrativas.

      - Encaminhar os Relatórios de Serviços consolidados ao Gestor do Contrato até o 2º (segundo) dia útil subseqüente ao mês de referência.

    - O Gestor do Contrato é o servidor formalmente designado pela CAPES, responsável por:

      - Exigir da CONTRATADA, sempre que necessário, a apresentação de documentos que comprovem a validação e manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação previstas no ato convocatório;

      - Atestar e encaminhar cópia do Relatório Mensal Consolidado ao PREPOSTO para conhecimento e emissão da nota de cobrança até o 4º (quarto) dia útil do mês subseqüente.

      - Atestar a nota de cobrança encaminhada pela CONTRATADA e enviar, juntamente, com as Ordens de Serviços e os Relatórios de Atividades, à área administrativa para providências.

      - Autorizar a aplicação das penalidades propostas pelo demandante do serviço e pelo Fiscal Técnico.

      - Encaminhar a documentação comprobatória de penalizações ou multas administrativas para os setores responsáveis e solicitar providências.

    - O Fiscal Administrativo é o servidor da Área Administrativa, formalmente designado pela CAPES, responsável por fiscalizar o contrato quanto aos aspectos administrativos.

    - O Preposto Administrativo é o profissional formalmente designado pela CONTRATADA com a responsabilidade de realizar a gestão administrativa e legal do contrato e pela interlocução com o Gestor do Contrato da CAPES.

    - O Preposto Técnico é profissional indicado pela CONTRATADA para representá-la tecnicamente, possuindo a responsabilidade de executar a gestão geral do contrato por parte da CONTRATADA, com a visão de todas as Ordens de Serviço em desenvolvimento, distribuindo as tarefas entre as equipes, objetivando garantir a execução dos serviços dentro dos prazos estabelecidos e atendendo todos os requisitos; responder, perante a CONTRATANTE, pela execução técnica das Ordens de Serviço; e participar periodicamente, a critério da CONTRATANTE, de reuniões de acompanhamento das atividades referentes às Ordens de Serviços em execução. O profissional designado para desempenhar essa atividade deve possuir a certificação PMP (Project Management Professional) em vigor. A comprovação será feita mediante a apresentação do certificado em nome do profissional, fornecido pelo Project Management Institute (PMI). Esta solicitação se justifica em razão da Coordenação Geral de Informática utilizar as melhores práticas de gestão de projetos do PMBOK como referência. Assim, o profissional deverá estar habituado com o vocabulário, atividades, processos e áreas de conhecimento ali mencionadas. Este papel poderá ser desempenhando pelo Preposto Administrativo, desde que este cumpra os requisitos desejados.

    - A Equipe Técnica da CONTRATADA é composta pelos profissionais, com exceção do prepostos, envolvidos diretamente na prestação dos serviços e execução das etapas. Serão os responsáveis por desempenhar atividades sob sua competência e deverão atender aos perfis solicitados neste edital, além de estar capacitados nos recursos que compõem o ambiente computacional da CAPES, descritos no anexo VI deste documento.

  - APROVAÇÃO E ATESTAÇÃO TÉCNICA

    - Quando o serviço for entregue pela CONTRATADA para homologação, esta deverá emitir documento para formalizar a entrega do serviço, no qual a CONTRATANTE deverá apor o seu “Recebido”, datando-o, assinando-o e devolvendo uma via à CONTRATADA.

    - Após o recebimento, o demandante do serviço emitirá documento de homologação dos serviços solicitados na OS, que conterá um dos seguintes resultados possíveis:

- Homologado: os serviços foram executados conforme solicitado;

- Homologado com Ajustes: quando houver necessidade de ajustes no sistema e/ou nos produtos/artefatos entregues, a CONTRATANTE registrará no documento de homologação todos os ajustes a serem realizados e estabelecerá o prazo para que a CONTRATADA resolva as pendências apresentadas. Caso não realize os ajustes no prazo estabelecido ou os ajustes não forem homologados, a entrega será considerada rejeitada e a CONTRATADA estará sujeita às penalidades previstas;

- Rejeitado: quando o serviço entregue não corresponder aos requisitos solicitados ou quando houver erros não tratados que impossibilitem o uso do aplicativo em produção ou ainda quando não houver a entrega de produtos/artefatos discriminados na OS. Neste caso, o prazo de entrega do serviço não será prorrogado, cabendo aplicação de penalidades por atraso;

    - A Ordem de Serviço somente poderá ser encerrada quando todos os objetivos propostos forem plenamente atingidos, e os produtos e serviços realizados e entregues com a qualidade demandada e devidamente homologada pelo demandante do serviço, aprovada pelo Fiscal Técnico e atestada pelo Gestor do Contrato.

    - O prazo para realização dos serviços será acordado entre as partes e constará na OS.

    - Caso a Ordem de Serviço seja encerrada pela CONTRATADA sem anuência da área demandante ou sem que o problema tenha sido de fato resolvido, será reaberta e os prazos serão contados em continuidade ao expresso inicialmente na abertura original do chamado e/ou Ordem de Serviço, inclusive para efeito de aplicação das sanções previstas;

    - Após a homologação, aprovação e atestação da Ordem de Serviço, a CONTRATANTE emitirá o Termo de Aceite do Serviço (ANEXO XIV) para os itens homologados e para a quantidade de Pontos de Função a ser paga.

  - PRAZOS E PAGAMENTO

    - O prazo para execução da Ordem de Serviço começará a contar a partir do próximo dia útil após a entrega desta à CONTRATADA;

    - Os prazos de entrega deverão ser especificados nas OS(s);

    - Mensalmente, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura com os valores correspondentes aos serviços entregues e aceitos naquele período;

    - Nota Fiscal/Fatura deverá ser entregue acompanhada dos seguintes documentos:

  - Relatório Gerencial Consolidado de Serviços realizados no período;

  - Cópias de todos os Termos de Aceite das entregas realizadas no período;

  - Em caso de necessidade de ajuste na Nota Fiscal/Fatura, será estabelecido prazo para a CONTRATADA fazer a substituição do documento em questão;

    - Para todas as propostas de penalidades, deverão ser anexadas as documentações comprobatórias de não atendimento dos resultados exigidos e dos padrões de qualidade acordados.

    - O pagamento será efetuado, mensalmente, em moeda corrente, a partir do 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente ao da entrega e ateste da Nota Fiscal/Fatura, com emissão de Ordem Bancária para crédito em conta corrente da CONTRATADA, conforme disposto no Artigo 40 Inciso XIV alínea “a” da Lei 8.666/93 e comprovado o recolhimento das contribuições sociais — Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Previdência Social — (GFIP e SEFIP), correspondente ao mês da última competência vencida, na forma do § 4º do Art. 31 da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line" ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93, e do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.

    - O valor do serviço a ser faturado mensalmente, será calculado a partir da quantidade de pontos de função discriminada no Termo de Aceite, multiplicado pelo valor do ponto de função contratado:

VS = QPF x VPF

Onde:

VS = Valor do Serviço;

QPF = Quantidade de Pontos de Função do Serviço;

VPF = Valor do Ponto de Função Contratado.

    - Com relação à QPF (quantidade de pontos de função do serviço), a Ordem de Serviço discriminará as fases e disciplinas a serem executadas pela CONTRATADA e os artefatos/produtos a serem entregues, ficando a remuneração atrelada aos percentuais definidos na tabela do item Fases e Distribuição de Esforço constante do Guia de Métricas.

    - Se a CONTRATANTE desistir da execução do serviço constante de 	uma Ordem de Serviço já aberta, a CONTRATADA receberá o valor correspondente à etapa que tenha sido realizada, de acordo com os percentuais definidos na tabela do item Fases e Distribuição de Esforço do Guia de Métricas.

    - Sobre o valor do serviço (VS) serão aplicados os descontos referentes às multas ocorridas no mês correspondente. Assim, o valor a ser pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA no mês de referência será obtido pela aplicação da seguinte fórmula:

VP = VS - ΣVMUL

Onde:

VP = Valor a ser pago no mês;

VS = Valor do serviço;

ΣVMUL = Somatório do valor das multas previstas para 	o mês de referência.

    - Caso o somatório do valor das multas previstas para o mês for maior que o valor do serviço (VS), o valor remanescente deverá ser descontado nas faturas subseqüentes ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

  - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

    - A LICITANTE que convocada dentro do prazo de validade de sua proposta não celebrar o Contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, fica impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, a que se refere o inciso XIV da Lei no 10.520/2002, pelo prazo de 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência e/ou no Contrato e das demais cominações legais;

    - Os Indicadores para aplicação de sanções administrativas cometidas pela CONTRATADA na prestação dos serviços, garantida a ampla defesa, terão como base os níveis relacionados na tabela 06 – Níveis para as Sanções Administrativas, a qual servirá como referência para a área administrativa.

Tabela 6: Níveis para Sanções Administrativas.

| Níveis de Sanções Administrativas |  |
| --- | --- |
| Nível | Correspondência |
| 1 | Advertência escrita |
| 2 | Glosa de 0,3% sobre o valor a ser pago no mês da ocorrência |
| 3 | Glosa de 0,5% sobre o valor a ser pago no mês da ocorrência |
| 4 | Glosa de 1% sobre o valor a ser pago no mês da ocorrência |
| 5 | Glosa de 2% sobre o valor a ser pago no mês da ocorrência |
| 6 | Glosa de 3% sobre o valor a ser pago no mês da ocorrência |
| 7 | Glosa de 4% sobre o valor a ser pago no mês da ocorrência |
| 8 | Glosa de 5% sobre o valor a ser pago no mês da ocorrência |
| 9 | Glosa de 10% sobre o valor a ser pago no mês da ocorrência |
| 10 | Multa de 10% sobre o valor do Contrato |

    - As Glosas nos pagamentos, a que se sujeita a CONTRATADA, terão como referência a tabela 07 – Referência para glosa de OS.

Tabela 7: Referência para a glosa de OS.

| Referência para a Glosa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Referência | Nível |
| Permitir a presença de empregado sem crachá nos locais onde há prestação de serviço. | Por Ocorrência | 1 |
| Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, que sejam justificados e aceitos pela CAPES, os serviços solicitados. | Por Ocorrência | 3 |
| Manter empregado, que mantêm relacionamento direto com a CAPES tais como Preposto, Gerente e outros, sem qualificação para executar os serviços contratados. | Por Ocorrência | 2 |
| Não substituir, imediatamente, o profissional que seja considerado inapto para os serviços a serem prestados, seja por incapacidade técnica, atitude inconveniente, falta de urbanidade ou que venha a transgredir as normas disciplinares da CAPES. | Por Ocorrência | 2 |
| Acumular 3 (três) advertências no período de 6 (seis) meses. | Por Ocorrência | 4 |
| Acumular 5 (cinco) advertências no período de 12 (doze) meses. | Por Ocorrência | 5 |
| Não zelar pelas instalações da CAPES. | Por Ocorrência | 4 |
| Na hipótese de rescisão contratual por inexecução total ou parcial do Contrato. | Por Ocorrência | 10 |
| Não apresentar documentação exigida da empresa ou dos profissionais. | Por Ocorrência | 1 |
| Deixar de prestar quaisquer informações solicitadas no prazo estipulado. | Por Ocorrência | 8 |
| Deixar de realizar transferência dos conhecimentos empregados na realização dos serviços contratados. | Por Ocorrência | 7 |
| Deixar de realizar transição plena do contrato, com total transferência de conhecimento. | Por Ocorrência | 6 |
| Quebra de sigilo (publicação integral ou parcial de documentos, especificação técnica ou qualquer outro artefato do projeto). | Por Ocorrência | 9 |
| Atraso na adaptação a processos de trabalho, tecnologias, sistemas ou procedimentos. | Por Ocorrência | 2 |

    - Tais sanções serão aplicadas sem prejuízo das penalidades por descumprimento dos Indicadores de Nível de Serviço, presentes no ANEXO IV deste documento.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Proporcionar à CONTRATADA as condições necessárias à execução regular do Contrato, permitindo o acesso dos profissionais desta às suas dependências;

  - Fornecer à CONTRATADA a infraestrutura necessária para a realização de serviços de desenvolvimento, manutenção e documentação de sistemas contratados que forem realizados nas dependências da CAPES.

  - Fornecer à CONTRATADA todo tipo de informação interna essencial à realização dos serviços, atentando ao quesito de segurança e sigilo de dados;

  - Comunicar prontamente à CONTRATADA qualquer anormalidade na execução do objeto, podendo recusar o recebimento de produtos/artefatos que estejam em desacordo com as especificações e condições estabelecidas no presente Termo de Referência e nas Ordens de Serviço correspondentes;

  - Pagar mensalmente à CONTRATADA os valores relativos aos serviços entregues, homologados e aceitos, conforme as Ordens de Serviço e respectivos Termos de Aceite, após o ateste da devida Nota Fiscal/Fatura;

  - Aplicar as penalidades previstas para o caso de não cumprimento de cláusulas contratuais ou aceitar as justificativas apresentadas pela CONTRATADA;

  - Verificar a regularidade da situação fiscal e dos recolhimentos sociais trabalhistas da contratada conforme determina a lei, antes de efetuar o pagamento devido;

  - Comunicar por escrito à CONTRATADA as modificações realizadas na Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas, no Modelo de Prestação de Serviços, na Arquitetura de Sistemas, no Guia de Métricas ou na Infraestrutura de Tecnologia de Informação que impliquem em mudanças no desenvolvimento de aplicativos, e estipular prazos para adequação.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Responsabilizar-se por todos os custos de pessoal, licenças de software, diárias, passagens e comunicações necessários à perfeita execução dos serviços objeto deste Termo de Referência;

  - A CONTRATADA deve manter sua fábrica de software responsável pela prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência, na cidade de Brasília-DF.

  - Providenciar e manter um link de comunicação dedicado (conexão ponto a ponto) com criptografia e utilizando uma VPN, no modelo adotado na CAPES, entre as suas instalações e a CAPES, com velocidade mínima de 2 Mbps a ser utilizado para a troca de arquivos ou, quando autorizado pela CAPES, para realização de testes integrados nos ambientes de teste/homologação da CGIN;

  - Selecionar, designar e manter, em sua equipe, profissionais cuja qualificação esteja em conformidade com os tipos de serviços descritos nas 	Ordens de Serviço, observando o certificado apropriado emitido pelos fabricantes da linguagem, ferramenta ou tecnologia, sempre que a atividade a ser executada assim o exigir;

  - Comprovar que os profissionais que compõem sua equipe técnica fazem parte do seu quadro de pessoal (CLT), por meio da apresentação da Relação de Empregados (RE) do mês subseqüente ao da assinatura do contrato. Também deverá comprovar (onde exigido) que esses profissionais apresentam a qualificação mínima descrita no Item 5 deste documento, por meio da apresentação de diplomas, certificados ou atestados emitidos por entidade(s) idônea(s) em nome dos profissionais. Os requisitos desejáveis foram colocados para orientar a CONTRATADA quanto ao perfil ideal para o CAPES e qualificação geral para executar os serviços.

  - Responsabilizar-se integralmente pela sua equipe técnica, dotando-lhes de estrutura de acesso à Internet via banda larga estável e equipamentos com alto desempenho, primando pela qualidade, eficiência e produtividade, visando à execução dos trabalhos durante todo o Contrato, dentro dos prazos estipulados, sob pena de ser considerada infração passível de aplicação das penalidades previstas caso os prazos não sejam cumpridos;

    - Para cada novo profissional alocado, a CONTRATADA deverá entregar o currículo e os comprovantes de formação, de capacitação e de certificação técnica (onde exigida) do profissional.

  - Atender as Ordens de Serviço abertas pela CONTRATANTE nos prazos estabelecidos e em conformidade com os Indicadores de Nível de Serviço presentes no Anexo IV;

  - Realizar a verificação da qualidade antes da entrega dos produtos gerados para a CONTRATANTE.

  - Acatar todas as disposições contidas neste Termo de Referência, sob pena de incorrer em penalidade, inclusive com aplicação de multa em percentual calculado sobre o valor total da Ordem de Serviço;

  - Observar e atender a todas as normas, instruções e ordens internas emanadas pela CONTRATANTE, além da legislação pertinente, referente à contratação do serviço;

  - Atender às convocações da CONTRATANTE de acordo com os prazos e condições estabelecidas neste Termo de Referência, apresentando sempre que solicitadas todas as informações e esclarecimentos;

  - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Termo de Referência sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;

  - Sob pena de rescisão contratual, não caucionar ou utilizar o Contrato para 	qualquer operação financeira sem prévia e expressa anuência da 	CONTRATANTE;

  - Executar os serviços solicitados formalmente pela CONTRATANTE por 	meio de Ordens de Serviço, de acordo com as suas características e com 	as cláusulas do Contrato firmado;

  - Em nenhuma hipótese poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca dos serviços prestados à CONTRATANTE sem prévia autorização;

  - Manter, durante toda a execução dos serviços, as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório e posteriores necessidades de mudanças tecnológicas, devidamente informadas;

  - Manter equipe técnica com perfil e qualificação adequados conforme Item 5 para a execução dos serviços, comunicando à CONTRATANTE eventual substituição de profissionais, e comprovar que os novos integrantes da equipe possuam vínculo empregatício com a mesma, a ser comprovado por meio de carteira ou contrato de trabalho, bem como prestar informações sobre a habilitação dos mesmos para execução dos serviços;

  - Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto do Contrato, respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações e às regras de negócio;

  - A CONTRATADA não poderá de forma alguma comercializar, no todo ou em parte, qualquer produto ou sistema gerado a partir do Contrato resultante deste Termo de Referência, sob pena de rescisão contratual, podendo inclusive responder por ações judiciais decorrentes do não cumprimento deste item;

  - Responder por quaisquer prejuízos que seus colaboradores ou prepostos causarem ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão, procedendo imediatamente aos reparos e/ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

  - Os profissionais da CONTRATADA, uma vez dentro das dependências da CONTRATANTE, ficarão sujeitos a todas as normas internas desta, principalmente as de segurança, incluindo aquelas referentes à identificação, trajes, trânsito e permanência;

  - Recrutar e contratar mão-de-obra qualificada, em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer solidariedade da CONTRATANTE, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora, assumindo, ainda, com relação ao contingente alocado, total responsabilidade pela coordenação e supervisão dos encargos administrativos, tais como: controle, fiscalização e orientação técnica, controle de freqüência, ausências permitidas, licenças autorizadas, férias, punições, admissões, demissões, transferências e promoções;

  - Manter em dia todos os direitos pecuniários de seus colaboradores, tais como horas extras, adicionais noturnos, indenizações e outras vantagens, de forma que não sejam os trabalhos da CONTRATANTE prejudicados em função de reivindicações por parte dos colaboradores da CONTRATADA;

  - Assumir todas as despesas e ônus relativos à pessoal e a quaisquer outras derivadas ou conexas com o Contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, expressada pela CONTRATADA, a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus colaboradores e/ou prepostos e a CONTRATANTE;

  - Indenizar todos os custos e despesas financeiras que porventura venham a ser suportados pela CONTRATANTE por força de sentença judicial que aponte a existência de vínculo empregatício entre seus colaboradores e/ou prepostos e a CONTRATANTE;

  - Assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus colaboradores no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificados nas dependências da CONTRATANTE;

  - Informar à CONTRATANTE, para efeito de controle de acesso às suas dependências, o nome, CPF e o respectivo número da carteira de identidade dos colaboradores disponibilizados para a prestação de serviços, bem como ocorrências de afastamento definitivo e as substituições em casos de falta, ausência legal ou férias;

  - Substituir, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, qualquer colaborador cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes insatisfatórios às normas de disciplina, ou ainda, incompatíveis com o exercício das funções que lhe foram atribuídas, quando os serviços forem executados nas dependências da CONTRATANTE;

  - Assegurar, nos casos de greve ou paralisação de seus colaboradores, a continuação da prestação dos serviços, por meio da execução de plano de contingência, inclusive nos casos de greve ou paralisação dos transportes públicos, hipótese em que deverá promover, às suas expensas, os meios necessários para que seus colaboradores cheguem aos seus locais de trabalho;

  - Assegurar, nos casos de desastres naturais, acidentes, falhas de equipamentos, falhas de segurança, perda de serviços e ações intencionais, que por ventura possam ocorrer em seu ambiente, a continuidade da prestação dos serviços, por meio da execução de planos de contingência, visando à recuperação das operações a tempo de não causar paralisação dos serviços prestados à CONTRATANTE.

- VISTORIA

  - A CONTRATANTE oferece as licitantes à oportunidade de realizarem vistoria técnica nas instalações da CONTRATANTE. Tal vistoria deve ser realizada no prazo de até 48 (quarenta e oito) 	horas corridas antes da data de abertura da Licitação. A vistoria 	somente será realizada no horário de funcionamento regular do órgão;

  - O agendamento da vistoria deverá ser previamente efetuado por meio do telefone (61) 2022-6101 na CAPES, Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco L, Lote 06, CEP 70040-020 - Brasília, DF, mencionando o número do Edital, as informações de contato da Empresa Licitante (razão social, endereço e telefone) e de seu representante (nome completo e telefone) o qual estará efetuando a vistoria;

  - Quando da vistoria ao local dos serviços, as licitantes devem se inteirar de todos os aspectos referentes à execução do fornecimento, não se admitindo, posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento dos mesmos;

  - Para todos os efeitos, considerar-se-á que a Licitante tem pleno conhecimento da natureza e do escopo dos serviços, não se admitindo, posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento dos mesmos;

  - Efetuada a vistoria será lavrada, por representante da equipe técnica da CONTRATANTE, designado para tanto, o respectivo Atestado de Vistoria, conforme modelo (ANEXO IX), o qual deverá ser preenchido e assinado pelo interessado em participar da licitação, anexando-o, oportunamente, à sua proposta.

- HABILITAÇÃO

  - Independente do cumprimento das exigências relativas à Habilitação Jurídica, Econômico-Financeira e Fiscal (prova de regularidade com as fazendas públicas: federal (inclusive dívida ativa), estadual e municipal, prova de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e prova de regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS) serão habilitadas apenas as licitantes que cumprirem as seguintes exigências técnicas, por meio de Atestados de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em documento timbrado:

    - A experiência da licitante em projetos de desenvolvimento de software nas etapas de Análise, Projeto, Construção, Testes e Manutenção de Sistemas de Informação que utilizaram a linguagem de programação Powerbuilder e o Banco de dados Sybase, totalizando, no mínimo, 4000 (quatro mil) Pontos de Função no período de um ano ininterrupto.

    - A experiência da licitante em projetos de desenvolvimento de software nas etapas de Análise, Projeto, Construção, Testes e Manutenção de Sistemas de Informação que utilizaram a linguagem de programação Java e o Banco de dados PostgreSQL, totalizando, no mínimo, 6000 (seis mil) Pontos de Função no período de um ano ininterrupto.

    - A experiência da licitante em projetos de desenvolvimento de software nas etapas de Análise, Projeto, Construção, Testes e Manutenção de Sistemas de Informação que utilizaram a linguagem de programação PHP e o Banco de dados PostgreSQL, totalizando, no mínimo, 6000 (seis mil) Pontos de Função no período de um ano ininterrupto.

    - A experiência da licitante em projetos de desenvolvimento de software nas etapas de Análise, Projeto, Construção, Testes e Manutenção de Sistemas de Informação que utilizaram a linguagem de programação Java e o Banco de dados Sybase, totalizando, no mínimo, 4000 (quatro mil) Pontos de Função no período de um ano ininterrupto.

    - A experiência da licitante em contagem baseada na técnica de Análise de Ponto de Função do International Function Point Users’ Group (IFPUG), realizada por especialista certificado em Ponto de Função (Certified Function Point Especialist – CPFS) pelo IFPUG em projetos que totalizem, no mínimo, 7000 (sete mil) Pontos de Função no período ininterrupto de um ano, em regime de fábrica de software e que tenha sido aplicada em pelos menos um contrato que serviu de fundamento para emissão de, no mínimo, menos cinco dos atestados referentes aos itens 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3 e 13.1.4.

    - A experiência da licitante em contagem baseada na técnica da NESMA (Netherlands Software Metrics Users Association) com volume mínimo de 7000 Pontos de Função no período ininterrupto de um ano, em regime de fábrica de software e que tenha sido aplicada em pelos menos um contrato que serviu de fundamento para emissão de, no mínimo, cinco dos atestados referentes aos itens 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3 e 13.1.4.

    - Experiência em projetos de desenvolvimento e manutenção baseado no Processo Unificado (Unified Process) que totalizem, no período de um ano ininterrupto, 8000 Pontos de Função, em regime de fábrica de software.

    - Experiência em gerenciamento de projetos segundo processos estabelecidos pelo Project Management Institute – PMI, no Project Management Body of Knowledge – PMBOK, que totalizem, no período de um ano ininterrupto, 8000 Pontos de Função, em regime de fábrica de software.

    - Experiência em projetos de desenvolvimento e manutenção baseado com uso de Indicadores de Nível de Serviço equivalentes aos presentes no Anexo IV deste edital e que totalizem, no período de um ano ininterrupto, 8000 Pontos de Função, em regime de fábrica de software e que tenha sido aplicada em pelos menos um contrato que serviu de fundamento para a emissão de, no mínimo, cinco dos atestados referentes aos itens 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3 e 13.1.4. A apuração dos indicadores deverá ser satisfatória em pelo menos 85% das ocorrências utilizadas para comprovação desta experiência.

    - Experiência na utilização de sistema para controle das demandas de desenvolvimento ou manutenção de software, em período ininterrupto de 12 (doze) meses, e com o registro de, pelo menos, 300 (trezentos) registros diferentes de Ordens de Serviço na sua base de dados;

    - Os Atestados de Capacidade Técnica utilizados para comprovação dos itens, aos itens 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3, 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7, 13.1.8 e 13.1.9 deverão ser acompanhados, sob pena de desclassificação em caso de não cumprimento, de uma tabela, conforme o modelo da tabela 08, consolidando, por projeto, as informações necessárias à habilitação:

Tabela 8: Descrição de Projeto.

| Tipo de Informação | Produto |
| --- | --- |
| 1. Nome do Projeto: | [Nome do Projeto] |
| 2. Tamanho do Projeto: | [Número de Pontos de Função / Número de Horas de desenvolvimento] |
| 3. Modelo de Fábrica de Software? | [Sim/Não] |
| 4. Identificação do Projeto: | Descrição sucinta do projeto |
| 5. Linguagem de programação (tecnologia): | [Java / PHP / etc] |
| 6. Base de Dados: | [Sybase/ PostgreSQL / Oracle / etc] |
| 7. Melhores Práticas (marcas as utilizadas no projeto): | [ ] Uso da métrica de Análise de Pontos de Função baseada no IFPUG; [ ] Desenvolvimento baseado no Processo Unificado (Unified Process); [ ] Uso de orientação a objetos e padrões definidos na Unified Modeling Language – UML; [ ] Gerenciamento de projetos segundo processos estabelecidos pelo Project Management Institute – PMI, no Project Management Body of Knowledge – PMBOK |
| 7. Dados do responsável pelas informações | Nome / E-mail / Telefone do responsável pelos contatos técnicos do cliente (pessoa vinculada ao cliente responsável pelos contatos relativos ao projeto). |
| 6. Informações da Empresa/Órgão Público que emitiu o atestado e assinatura | Nome comercial / CNPJ / Endereço / Telefone e E-mail da empresa ou Órgão Público emitente, com firma reconhecida e cargo ocupado pelo signatário do atestado. |

    - A experiência na utilização de sistema para controle das demandas de desenvolvimento (item 13.1.10) será comprovada por meio de consultas, relatórios e gráficos gerados pela ferramenta, com as seguintes funcionalidades: acompanhamento dos serviços e das respectivas Ordens de Serviço, possibilitando a análise da situação e a comparação dos serviços realizados em relação ao previsto; quantitativos de erros, defeitos, atraso na execução dos serviços, acompanhamento dos custos dos serviços e suas respectivas faturas, possibilitando a análise do custo realizado em relação ao previsto; relatórios gerenciais com informações de ocorrências de atendimento a demandas emergenciais e corretivas; base histórica com o comparativo entre estimativas e realizado de esforço, prazo, custo e níveis de serviço;

    - Todos os documentos comprobatórios do item “HABILITAÇÃO“ e subitens deste Termo de Referência deverão ser fornecidos, sob pena de desclassificação em caso de não cumprimento, classificados e separados por assunto. A licitante deverá fornecer uma tabela com o número das páginas de sua proposta correspondente à comprovação de cada exigência técnica demandada, conforme o seguinte exemplo hipotético:

Tabela 9: Sumário dos atestados técnicos

| ITEM DE COMPROVAÇÃO | PÁGINAS DA PROPOSTA |
| --- | --- |
| A experiência da licitante em contagem baseada na técnica da NESMA (Netherlands Software Metrics Users Association) | Página 100 a 150 |
| Experiência em projetos de desenvolvimento e manutenção baseado no Processo Unificado (Unified Process) que totalizem, no período de um ano ininterrupto, 7000 Pontos de Função, em regime de fábrica de software. | Da página 150 à página 350 |

    - O total dos pontos de função executados, para efeito de comprovação da qualificação técnica, será obtido pelo somatório das experiências devidamente comprovadas via descrição de projetos, respeitado o intervalo máximo de um ano entre o início do primeiro e o término do último projeto;

    - Com vistas a permitir a comparação e somatório de atestados, serão considerados apenas pontos por função brutos (ou não ajustados). Caso sejam apresentados atestados em horas, para fins de conversão, os mesmos serão convertidos em pontos por função brutos de acordo com a produtividade de 12 horas por Pontos de Função;

    - No caso de atestados emitidos por empresa da iniciativa privada, não serão considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente; serão considerados como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente, ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa emitente e da empresa proponente.

    - Conforme previsto na Lei 8.666, no art. 43 § 3°, os Atestados de Capacidade Técnica apresentados serão objeto de diligência, a critério da CONTRATANTE, para verificação de autenticidade de seu conteúdo;

    - Encontrada divergência entre o especificado nos atestados e o apurado em eventual diligência, inclusive validação do contrato de prestação de serviços entre o emissor do atestado e a licitante, além da desclassificação no processo licitatório, fica sujeita a licitante às penalidades cabíveis;

- TRANSIÇÃO DO CONTRATO

  - TRANSIÇÃO INICIAL DO CONTRATO

    - A transição inicial do contrato deverá seguir o modelo especificado no Plano de Inserção elaborado pela CAPES, e o disposto no art. 25, inciso I da Instrução Normativa Nº 04/2010-SLTI/MPOG e é o momento em que a CONTRATADA assume a responsabilidade, de forma gradual, pelos serviços prestados pela(s) fornecedora(s) anterior(es) de serviços, preparando-se para o início efetivo da operação.

    - A etapa de repasse dos serviços se refere ao processo de absorção pela Contratada dos conhecimentos e competências necessárias para prover a continuidade dos serviços licitados.

    - A execução da etapa de repasse dos serviços deverá ser finalizada em no máximo 90 (noventa) dias corridos, a partir da data de assinatura do contrato.

    - Será realizada uma reunião inicial de alinhamento, no prazo de até 5 dias  úteis após a assinatura do contrato conforme agendamento efetuado pelo Gestor do Contrato, com o objetivo de identificar as expectativas, nivelar os entendimentos acerca das condições estabelecidas no Contrato, Edital e seus anexos, e esclarecer possíveis dúvidas acerca da execução dos serviços;

    - Nessa reunião a CONTRATADA deverá apresentar oficialmente seu Preposto Administrativo, Preposto Técnico, bem como as qualificações técnicas destes;

    - Para os serviços de manutenção evolutiva e corretiva, a CONTRATADA deverá elaborar, em até 5 (cinco) dias úteis a partir da Reunião Inicial, Plano de Absorção do Repasse específico para cada um dos sistemas, com base nas informações que serão repassadas pela CAPES na assinatura do contrato e na reunião inicial.

    - A CONTRATADA deverá apresentar, na assinatura do contrato, para aprovação pela CAPES, o Plano de Absorção do Repasse de serviços, contendo cronograma detalhado de atividades a serem executadas por ela e pela CAPES.

    - O Plano de Absorção do Repasse dos serviços deverá registrar e detalhar o método de trabalho e a estratégia da CONTRATADA para o processo de absorção e execução dos serviços.

    - O Plano de Absorção do Repasse deverá tratar, no mínimo, dos seguintes tópicos:

- Cronograma geral do repasse, identificando para cada serviço ou grupo de serviços: as etapas e as atividades com suas respectivas datas de início e término, os produtos gerados, os recursos envolvidos, os marcos intermediários, quando aplicável. O cronograma será revisado e poderá ser complementado nas primeiras reuniões para aprovação do cronograma definitivo pela CAPES;

- Identificação dos profissionais da CONTRATADA que irão compor a equipe de recepção, bem como os seus papéis e as suas responsabilidades;

- Regras de relacionamento com a CAPES;

- O plano de gerenciamento de riscos e o plano de contingência;

- Estratégia de acompanhamento do repasse.

- Estruturas e atividades de gerenciamento da transição;

- Estratégia de recuperação de documentação e/ou atualização da documentação de projetos/sistemas existentes;

- Descrição de como se dará a customização dos seus processos, metodologias, ferramentas e fluxo de atendimento.

    - A CAPES analisará no prazo de 5 (cinco) dias úteis o Plano de Absorção do Repasse apresentado, aprovando-o ou recusando-o de forma fundamentada.

    - Em caso de aprovação, a CAPES comunicará a CONTRATADA para que inicie o processo de repasse no primeiro dia útil seguinte a contar do recebimento da comunicação.

    - No caso de recusa, a Contratada deverá apresentar novo plano no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, após o recebimento do comunicado da CAPES.

    - A equipe da CAPES responsável pelo repasse dos serviços, em conjunto com a equipe de recepção da Contratada definirão, em reunião, detalhes sobre a forma de trabalho, tendo como base no Plano de Absorção do Repasse aprovado.

    - No início da etapa de repasse, a CAPES fará à CONTRATADA apresentação geral dos serviços que lhe serão demandados.

    - Durante toda a etapa de repasse, a CONTRATADA deve analisar e definir o grau de risco na execução dos serviços que lhe forem demandados. Além disso, também, deve apresentar conjunto de ações para a mitigação desses riscos.

    - É responsabilidade da CONTRATADA apresentar as informações recebidas durante o repasse para todos os demais integrantes de sua equipe que irão executar os serviços objeto desta licitação.

    - Ao final do repasse de cada serviço ou grupo de serviços, a Contratada deverá comunicar à CAPES acerca da conclusão do referido repasse. Dessa forma, quando da comunicação da conclusão do repasse, a CONTRATADA estará plenamente apta para executar os serviços contratados, a partir do primeiro dia útil subseqüente ao da comunicação, sendo que deve ser observado o prazo de 90 dias para a conclusão de todo o repasse.

    - O repasse dos serviços estará finalizado quando todos os serviços tiverem o repasse concluído ou houver decorrido todo o prazo definido para essa etapa. A CONTRATADA não poderá alegar falta de condições para a execução dos serviços contratados, caso o prazo para o repasse tenha se esgotado sem que tenha havido o repasse total dos serviços.

    - Só serão emitidas Ordens de Serviços para serviços ou grupo de serviços que tenham sua etapa de repasse concluída. Nenhum pagamento, sob fundamento algum, será realizado à CONTRATADA sem que esta condição seja satisfeita.

  - TRANSIÇÃO AO FINAL DO CONTRATO

    - Todo conhecimento adquirido ou desenvolvido, bem como toda informação produzida e/ou utilizada para a execução dos serviços contratados, deverão ser disponibilizados à CONTRATANTE ou empresa por ela designada, 30 (trinta) dias após a finalização do contrato;

    - Para isto, um Plano de Transição, endereçando todas as atividades necessárias para a completa transição, deverá ser entregue à CONTRATANTE pela CONTRATADA, 06 (seis) meses antes da expiração ou da finalização do CONTRATO;

    - No Plano de Transição deverão estar identificados todos os compromissos, papéis e responsabilidades, artefatos e tarefas, a data de início da transição, o tempo necessário e a identificação de todos os envolvidos com a transição;

    - Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a execução do Plano de Transição, bem como a garantia do repasse bem sucedido de todas as informações necessárias para a continuidade dos serviços pelo CONTRATANTE ou empresa por ele designada;

    - É de responsabilidade da CONTRATANTE, ou da empresa por ela designada, a disponibilidade dos recursos qualificados identificados no Plano de Transição como receptores do serviço;

    - O fato de a CONTRATADA ou seus representantes não cooperarem ou reterem qualquer informação ou dado solicitado pela CONTRATANTE, que venha a prejudicar, de alguma forma, o andamento da transição das tarefas e serviços para um novo prestador, constituirá quebra de CONTRATO, sujeitando-a as obrigações em relação a todos os danos causados à CONTRATANTE, conforme estipulado nas Sanções Administrativas aplicáveis;

    - Durante o tempo requerido para desenvolver e executar o Plano de Transição, a CONTRATADA deve responsabilizar-se pelo esforço que necessite dedicar à tarefa de completar a transição, sem ônus para a CONTRATANTE;

    - Por esforço adicional entende-se o treinamento nas tarefas, pesquisas, transferência de conhecimento, entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE e/ou empresa por ele designada, documentação ou qualquer outro esforço vinculado à tarefa de transição.

- GARANTIA DO CONTRATO

    - Para assinatura do Contrato, decorrente do procedimento licitatório, a CONTRATADA prestará garantia no valor correspondente a 3% (três por cento) do valor total do Contrato, nos termos do art. 56 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93, quais sejam:

      - Caução em dinheiro;

      - Seguro-garantia;

      - Fiança bancária.

    - A garantia somente será restituída à CONTRATADA após o integral 		cumprimento de todas as obrigações contratuais.

    - Ocorrendo a prorrogação da vigência contratual, a garantia prestada 		deverá ser validada para o novo período pactuado.

    - A garantia dos serviços prestados será de acordo com o estabelecido 		neste Termo de Referência.

- DA REPACTUAÇÃO

    - Será permitida, anualmente, a repactuação do preço contratado, com base na variação dos componentes do custo do contrato, na qualidade e nos preços vigentes no mercado para a prestação de serviços;

    - A anualidade acima referida será contada a partir da data do orçamento a que a proposta se referir;

    - Será adotada como data do orçamento a que a proposta se referir, a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho, a data-base da categoria ou equivalente, que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de antecipações e de benefícios não previstos originariamente;

    - As solicitações de repactuação deverão ser devidamente justificadas e acompanhadas de planilha analítica que demonstre a efetiva variação de custo ocorrida no período, cabendo à CONTRATADA a iniciativa e o encargo dos cálculos.

- DIREITO AUTORAL E PROPRIEDADE INTELECTUAL

    - A CONTRATANTE, para todos os efeitos da aplicação da Lei 9.606/1998, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, e regulamentos correlatos, deverá ser único proprietário de licença para utilização dos sistemas desenvolvidos, devendo, para tanto, a CONTRATADA ceder a CAPES, mediante cláusula contratual (ANEXO XI):

- O direito de Propriedade intelectual do software desenvolvido e das partes em desenvolvimento, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE a qualquer tempo distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações de licenças restritivas;

- O projeto, suas especificações técnicas, documentação, códigos-fonte de programas, dados de identificação dos técnicos desenvolvedores e de todos os produtos gerados na contratação deste tipo de serviço.

    - A CONTRATADA deve manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da CAPES ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do Contrato, respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes.

- Aprovação do Termo de Referência

| ____/____/___ | Requisitante: Coordenação de Desenvolvimento e manutenção de Sistemas - CSI | __________________________ Gustavo Jardim Portella |
| --- | --- | --- |
| ____/____/___ | Aprovador: Coordenação Geral de Informática - CGIN | __________________________Paulo Ricardo Carvalho de Oliveira |
| ____/____/___ | Administrativo: DGES – Diretoria de Gestão | ________________________ Fábio de Paiva Vaz |