ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA

INDICADORES DE NÍVEL DE SERVIÇO

- Aspectos Gerais

  - O Nível de Serviço - NS estabelece os serviços a serem observados durante a execução do Desenvolvimento de sistemas demandados pela CAPES.

  - O modelo aqui apresentado poderá sofrer ajustes, se for o caso, a critério da CAPES, na implantação do processo operacional junto a CONTRATADA.

  - A CONTRATADA deverá considerar os procedimentos de fiscalização e de gestão da qualidade do serviço previsto neste documento.

  - A CONTRATADA é responsável por informar à CONTRATANTE, a alocação e substituição dos profissionais envolvidos no atendimento de cada Ordem de Serviço, assim como comprovar a qualificação técnica dos mesmos.

  - A CONTRATADA deverá disponibilizar sistema gerencial de controle de Ordens de Serviços, sem ônus para a CONTRATANTE, durante a vigência do contrato, inclusive para registrar e medir o Nível de Serviço.

  - A cada 3 (três) meses de vigência do contrato será efetuada a AVALIAÇÃO dos limites em vigor para os indicadores. Se a CAPES identificar necessidade de alteração dos limites mínimos de desempenho, estes poderão ser modificados a mediante acordo entre a CAPES e a CONTRATADA.

  - As Ordens de Serviços terão seus níveis de Serviço avaliados contemplando ao menos as seguintes informações: especificação dos serviços, responsabilidades da CONTRATADA, perfil dos profissionais a serem alocados nos serviços e indicadores de desempenho. Caso não atenda aos requisitos previstos, a CONTRATADA sofrerá glosas no pagamento devido pela CONTRATANTE.

- Indicadores de Níveis de Serviço

  - Os Indicadores que compõem os critérios para avaliação dos serviços contratados serão aplicados da seguinte forma:

Tabela 01 – Indicadores de avaliação de serviços

| Sigla | Indicador | Definição | Fórmula | Valor Esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DAT | Disponibilidade de acompanhamento dos serviços | O percentual de tempo que o ambiente da CONTRATADA (software gerenciador de OSs) está disponível para usuário com os dados do andamento das OSs devidamente atualizados. | DAT = Qtd horas disponpivel * 100 Qtd horas mês |  0.95 |
| EFP | Eficiência de cumprimento do Prazo | Tempo que se passa para que uma demanda seja efetivamente resolvida em relação ao prazo acordado | EFP =  Tempo Previsto  Tempo de resolução |  0,9 |
| EFPMC | Eficiência de cumprimento do Prazo para Manutenções Corretivas | Tempo que se passa para que uma demanda de Manutenção Corretiva seja efetivamente resolvida em relação ao prazo acordado | EFP =  Tempo Previsto  Tempo de resolução |  0,9 |
| INF | Índices de não conformidade de artefatos | Artefatos rejeitados em relação aos entregues | INF = Qtd rejeitados Qtd entregues |  0,25 |
| DEF | Número de defeitos por ponto de função | Quantidade de defeitos encontrados, por ponto de função. | DEF = Qtd defeitos Qtd Pontos de função |  0,20 |

  - Para efeito de contagem cálculo de prazo de entrega, será descontado o tempo gasto na homologação por parte da CAPES.

- Penalidades

  - Os serviços deverão atender aos Indicadores de Níveis de Serviço descritos no item 2.1. O não cumprimento desses indicadores implica na aplicação das seguintes penalidades:

Tabela 02 - Penalidades

| Sigla | Faixa de Valores | Multa |
| --- | --- | --- |
| DAT | De 0.85 a 0.94 | 2% do valor total das Ordens de Serviço do mês |
|  | De 0.75 a 0.84 | 5% do valor total das Ordens de Serviço do mês |
|  | De 0.5% a 0.74 | 8% do valor total das Ordens de Serviço do mês |
|  | Inferior a 0.5 | 10% do valor total das Ordens de Serviço do mês |
| EFP | De 0,75 a 0,89 | 5% do valor da Ordem de Serviço |
|  | De 0.65 a 0.74 | 10% do valor da Ordem de Serviço |
|  | De 0.5 a 0.64 | 15% do valor da Ordem de Serviço |
|  | Inferior a 0.5 | 25% do valor da Ordem de Serviço |
| EFPMC | De 0,75 a 0,89 | 10% do valor da Ordem de Serviço |
|  | De 0.65 a 0.74 | 15% do valor da Ordem de Serviço |
|  | De 0.5 a 0.64 | 20% do valor da Ordem de Serviço |
|  | Inferior a 0.5 | 25% do valor da Ordem de Serviço |
| INF | De 0.26 a 0.45 | 5% do valor da Ordem de Serviço |
|  | De 0.46 a 0.60 | 10% do valor da Ordem de Serviço |
|  | De 0.61 a 0.75 | 15% do valor da Ordem de Serviço |
|  | De 0.75 a 1 | 25% do valor da Ordem de Serviço |
| DEF | De 0.21 a 0.45 | 5% do valor da Ordem de Serviço |
|  | De 0.46 a 0.60 | 10% do valor da Ordem de Serviço |
|  | De 0.61 a 0.75 | 15% do valor da Ordem de Serviço |
|  | De 0.76 a 1 | 25% do valor da Ordem de Serviço |

  - Caso a CONTRATADA não consiga manter os Níveis de Serviços acordados, será aplicada a sanção correspondente, conforme descrito no Edital e/ou no Contrato.

As condições de pagamento serão ajustadas de acordo com as infrações cometidas pela empresa CONTRATADA na prestação dos serviços, e nas obrigações do Contrato.