Anexo I do Termo de Referência

Guia de Métricas

Versão 2.2

Sumário

1	Objetivo	4

2	Introdução	4

3	Definições Gerais	4

4	Esforço	7

4.1	Projeto de Novo Desenvolvimento	7

4.2	Projeto de Manutenção Evolutiva	7

5	Considerações Adicionais	7

5.1	Log, Trilha de Auditoria, Registro de Eventos e Histórico	7

5.2	Consultas com a utilização de SQL dinâmico	8

5.3	Fator de ajuste	8

5.4	Integração de Sistema de Segurança	8

5.5	Migração	9

5.6	Alteração de Escopo	9

5.6.1	Requisito alterado	9

5.6.2	Requisito excluído	10

6	Regras da Planilha de Contagem	11

6.1	Nomenclatura	11

6.2	Justificativa	11

6.3	Referências	11

6.4	Itens não mensuráveis	11

6.5	Alterações de Escopo	12

7	Fases e distribuição de esforço	12

7.1	Processo Unificado	12

8	Itens não mensuráveis	13

9	Referências Bibliográficas	15

Histórico de Revisões

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 06/2009 | 1.0 | Elaboração da proposta do Guia de Métricas. | Grupo de Métricas (FNDE, CAPES, MEC e INEP) |
| 07/2009 | 1.1 | Alterações após apresentação para o COMINF | Grupo de Métricas (FNDE, CAPES, MEC e INEP) |
| 03/2010 | 2.0 | Alterações na lista de itens não mensuráveis e melhoria no detalhamento do guia. Excluído o item Critérios de ordenação e agrupamento. Melhoria na explicação do item distribuição do esforço. Definido o esforço 12h/PF. Alteração de percentual de manutenção corretiva para 30% | Grupo de Métricas (FNDE, CAPES, MEC e INEP) |
| 05/2011 | 2.1 | Exclusão da tabela do Método Ágil, item 7.2 Alteração do percentual de manutenção evolutiva Alteração do percentual de manutenção adaptativa Alteração do percentual de manutenção corretiva Alteração do percentual de programa auxiliar Inclusão de produtividade de sistemas gerados automatizados de código | Celso Alves |
| 05/2011 | 2.2 | Ajustes na formatação. Ajuste no Objetivo. | Tiago Diniz |

# Objetivo

O objetivo deste guia é subsidiar os processos de contagem de Pontos de Função conforme direcionamento do IFPUG (International Function Point Users Group) e outras regras específicas da CAPES.

Este guia pode ser alterado mediante necessidade da CAPES, sendo posteriormente distribuído a todos os interessados.

# Introdução

A medição de serviços caracteriza-se por apurar o tamanho funcional de projetos de desenvolvimento, manutenção e aplicações em produção.

Os serviços serão medidos com base na técnica de Análise de Pontos de Função, de acordo com as especificações contidas no Function Point Counting Practices Manual (C.P.M.), versão 4.2.1 ou superior, de acordo com o definido pelo órgão, e práticas adotadas neste guia de métricas.

Serão adotadas as seguintes modalidades de contagem: Estimada e Detalhada. Em casos excepcionais, a critério do órgão demandante, poderá ser utilizada a contagem na modalidade Indicativa.  As contagens estimadas ou indicativas utilizarão as técnicas definidas pelo NESMA (Netherlands Software Metrics Users Association).

# Definições Gerais

- Code Data e Code table: fornece uma lista de valores válidos de um atributo. Normalmente, esses atributos são código, descrição e/ou atributos padrão que descrevem o código, como por exemplo: abreviação padrão, data efetiva, data de término e data de auditoria. Tanto Code Table quanto a Code Data são implementações de requisitos técnicos, podendo influenciar o tamanho técnico do produto, mas não o seu tamanho funcional. A diferença entre os dois conceitos é que uma Code Table nunca é mantida pelo usuário através da aplicação, sendo que uma Code Data muitas vezes é. Entretanto, nenhuma das duas pode ser considerada um ALI, um AIE ou um RLR.

- Fronteira da aplicação: É a interface conceitual que delimita o software que será medido e o mundo exterior (seus usuários).

- ALI: grupo de dados logicamente relacionados ou informações de controle, identificado pelo usuário, mantido dentro da fronteira da aplicação.

- AIE: grupo de dados logicamente relacionados ou informações de controle, identificado pelo usuário, referenciado pela aplicação, mas mantido dentro da fronteira de outra aplicação. Na complexidade de um AIE, deverão ser considerados apenas os itens de dados e os registros lógicos referenciados pela aplicação que está sendo contada.

- RLR: Registro Lógico Referenciado. É um subgrupo de dados elementares reconhecidos pelo usuário dentro de um ALI ou AIE.

- Processo Elementar: é a menor unidade de atividade significativa para o usuário. Deve ser completo em si mesmo, independente, e deixar o negócio da aplicação em estado consistente. Um processo elementar pode ser de três tipos distintos:

  - Entrada Externa (EE): Processo elementar que processa dados ou informações de controle vindos de fora da fronteira da aplicação. A principal intenção de uma EE é manter um ou mais ALI e/ou alterar o comportamento do sistema.

  - Saída Externa (SE): Processa elementar que gera dados ou informações de controle que saem pela fronteira da aplicação. A principal intenção de uma SE é apresentar dados ao usuário através de outra lógica de processamento que não apenas a recuperação de dados ou informações de controle. A lógica de processamento deve conter formula matemática ou cálculo, criar dados derivados, manter um ou mais ALI e/ou alterar o comportamento do sistema.

  - Consulta Externa (CE): Processo elementar que envia dados ou informações de controle para fora da fronteira da aplicação. A principal intenção de uma CE é apresentar informação ao usuário por meio de uma simples recuperação de dados ou informações de controle de um ALI ou AIE. A lógica de processamento não deve conter fórmula matemática ou cálculo, criar dados derivados, manter um ou mais ALI e/ou alterar o comportamento do sistema.

- Fator de Ajuste: Indica a funcionalidade geral fornecida ao usuário da aplicação. É baseado na avaliação de 14 características gerais de sistemas que classificam as funcionalidades gerais da aplicação a ser contada.

- Item de dados: É um campo único, reconhecido pelo usuário e não repetido.

Considerações importantes:

Exemplo 1: Quando existe um item de dado em uma função de dados, reconhecido pelo usuário com mais de uma informação (exemplo: Instituição de Ensino, composta por Sigla e Nome), e parte dessas informações passa a ser referenciada e reconhecida pelo usuário, a partir de uma função transacional qualquer, então devem ser contados, na função de dados, todos os itens de dados acima, correspondente à parte do item de dado original.

Exemplo 2: No mesmo item de dado exemplificado acima, numa função transacional de inclusão, onde são listadas as instituições de Ensino e os campos Sigla e Nome aparecem concatenados em uma inclusão, para esta CE devem ser considerados dois itens de dados (Sigla e Nome). Entretanto, na EE de inclusão deve ser considerado apenas um item de dados. Este exemplo pode ser visto na figura abaixo.

Exemplo 3: A apresentação de listas (consultas em tela ou relatórios) que contém número de páginas e números de registros que não tenham significado para o negócio não devem ser considerados itens de dados, logo não influenciarão na complexidade e nem no tipo de transação. Estes literais são recursos computacionais oferecidos por soluções de mercado. Este exemplo pode ser visto na figura abaixo.

- Lógica de Processamento: é caracterizada pelos requisitos especificamente solicitados pelo usuário para completar um processo elementar. Esses requisitos podem conter as seguintes ações:

  - Validações;

  - Cálculos e fórmulas matemáticas;

  - Conversão em valores equivalentes;

  - Filtro e seleção de dados com base em critérios específicos na comparação de vários conjuntos de dados;

  - Análise de condições para que se determine quais se aplicam;

  - Atualização de pelo menos um ALI;

  - Referência de pelo menos um ALI ou AIE;

  - Recuperação de dados ou informações de controle;

  - Criação de dados derivados;

  - Alteração do comportamento do sistema;

  - Preparação e apresentação de informação para fora da fronteira

  - Capacidade de aceitar dados ou informação de controle que entra pela fronteira;

  - Mudança da ordenação ou organização de um conjunto de dados, porém não é suficiente para garantir a unicidade de um processo elementar.

Um processo elementar pode incluir múltiplas alternativas ou ocorrências das ações acima, sendo que elas irão determinar o tipo e a unicidade do processo elementar.

- APF: Análise de Pontos de Função: Método padrão para medir sistemas e projetos de desenvolvimento e manutenção de sistemas sob a perspectiva do usuário.

- C.P.M.: Counting Pratices Manual. Manual de Práticas de contagem de Análise de Pontos de Função, mantido pelo IFPUG.

- IFPUG: International Function Point Users Group. É o Grupo Internacional de Usuários de Pontos de Função.

# Esforço

## Projeto de Novo Desenvolvimento

Para projetos de desenvolvimento, o esforço é considerado e independente da tecnologia utilizada no projeto, no entanto são consideradas seguintes modalidades:

| Modalidade | Produtividade |
| --- | --- |
| Projetos executados por meio de linguagens de programação convencionais | 12 horas por Ponto de Função apurado. |
| Projeto implementados por meio sistemas geradores automatizados de códigos | 06 horas por Ponto de Função apurado. |

Este valor poderá ser modificado, a critério do órgão demandante, conforme avaliação de produtividade no desenvolvimento de sistemas.

## Projeto de Manutenção Evolutiva

Para projetos de manutenção evolutiva, o esforço será calculado por meio da equivalência sobre produtividade de um projeto de desenvolvimento, conforme abaixo, exceto para itens não mensuráveis:

| Tipo de Manutenção | Equivalência |
| --- | --- |
| Funções incluídas | 100% |
| Alteração de funcionalidade com redocumentação dos processos elementares impactados pelo projeto de melhoria. | 80% |
| Alteração de funcionalidade com atualização de documentos do projeto afetados pela melhoria | 60% |
| Funções excluídas | 40% |
| Funções de conversão de dados | 40% |

# Considerações Adicionais

## Log, Trilha de Auditoria, Registro de Eventos e Histórico

Definições:

- Histórico - registro de informações passadas, quer seja para prestação de contas (a órgãos externos, superiores ou processos internos) ou por exigência do próprio cenário de negócio. Sua existência é justificada negocialmente e sua ausência traz um impacto e uma conseqüência negocial.

- Log - registro de eventos cujo objetivo é possibilitar a monitoração dos recursos, bem como a auditoria do ambiente tecnológico.

- Trilha de auditoria – constitui-se de um log (registro) de eventos históricos pré-definidos, destinado a ações de apuração de ocorrências, devendo identificar quem realizou a ação, quando, onde e o que foi realizado.

- Registro de evento - monitoração de eventos associados à navegação e/ou acesso as funcionalidades do sistema, para fins estatísticos ou de obtenção de indicadores de uso do aplicativo.

Para que a Trilha de Auditoria ou Registro de Eventos façam parte do tamanho funcional, eles devem ser solicitados formalmente pelo gestor e deve haver no sistema funcionalidade(s) de consulta a tais dados.

O histórico, na maioria das vezes, é considerado registro lógico do ALI relacionado, devendo ser solicitado pelo gestor e deve haver no sistema funcionalidades de consulta a tais dados.

O Log não deve ser mensurado ou ratificado por ser gerado de forma automática pelo SGBD (ou por outro recurso tecnológico como, por exemplo, o servidor de transações), pertencendo, portanto, ao âmbito da tecnologia.

## Consultas com a utilização de SQL dinâmico

Considerar como uma função transacional do tipo CE ou SE, independentemente da quantidade de resultados que ele gera. Para se determinar a complexidade deve ser considerado o cenário mais abrangente com todos os possíveis itens de dados e arquivos referenciados.

## Fator de ajuste

Será adotado o valor de 1,00 (um) a título de fator de ajuste em todos os serviços / sistemas, salvo quando o órgão entender que o fator de ajuste deve ser avaliado e aplicado de acordo com as 14 características gerais de sistemas contidas no C.P.M., versão 4.3.1.

## Integração de Sistema de Segurança

A integração com o sistema de segurança pode ser efetuada de quatro maneiras distintas:

  - A aplicação somente efetua leitura no sistema de segurança para autenticação do usuário e recuperação do perfil: neste caso, devem ser contados dois AIE, sendo um para usuário/pessoa e outro para perfil.

  - A aplicação efetua a leitura no sistema de segurança apenas para autenticação do usuário: neste caso, deve ser contado apenas um AIE (usuário/pessoa).

  - A aplicação efetua a leitura no sistema de segurança para autenticação, recuperação do perfil do usuário e registra trilha de auditoria/evento: neste caso, devem ser contados dois AIE (usuário/pessoa e perfil) e o ALI de auditoria/evento.

  - A aplicação desenvolve suas próprias telas de logon: neste caso, a contagem deve ser de acordo com as regras de negócio da aplicação.

Poderá haver outros casos diferentes dos citados acima, cuja contagem deverá ser previamente acordada com o órgão.

## Migração

O conceito de migração abordado neste tópico pressupõe que foi desenvolvido um novo sistema (ou funcionalidade) para substituir um(a) já existente e, para que o novo sistema possa começar a ser utilizado, é necessário que haja a extração de dados do antigo e a carga destes dados no novo sistema.

Dentro da própria contagem do projeto, devido a uma migração, devem ser contadas as entradas externas que povoarão (conversão e gravação) a base de dados do novo sistema e as consultas/saídas externas referentes a relatórios sobre a conversão dos dados solicitados pelo gestor.

Normalmente, em uma migração, há uma entrada externa para cada grupo de dados sendo migrado. Porém, isso não é uma regra e as entradas externas devem ser contadas conforme a visão do usuário. Estas entradas externas englobam: a extração/leitura dos dados do sistema antigo, conversões destes dados, se for o caso, e a carga dos dados no novo sistema.

Os arquivos onde se encontram os dados do sistema antigo não devem ser contados como AIEs. As extrações dos dados do sistema antigo não devem ser contadas como CEs nem SEs.

## Alteração de Escopo

Alteração de escopo é a mudança solicitada durante a execução do serviço de desenvolvimento de novo sistema ou manutenção de um sistema existente.

### Requisito alterado

O esforço a ser considerado está refletido na tabela abaixo:

| Marco do requisito | Acréscimo (%) |
| --- | --- |
| Especificação de requisitos homologada | 20% |
| Implementação do requisito homologada | 50% |
| Implantação Homologada | 60% |

Os percentuais acima representam um acréscimo de esforço sobre o esforço da funcionalidade em projetos de desenvolvimento ou manutenção, conforme descrito nos itens 4.1 e 4.2.

Exemplo 1:

Supondo que uma funcionalidade “Consultar Instituição de Ensino” em um projeto de desenvolvimento, de complexidade Simples (3 PF) tenha solicitação de alteração pelo usuário após a homologação da especificação do requisito. A alteração passa para Média a complexidade da funcionalidade (4 PF). Neste caso, o valor apurado em PF para alteração da funcionalidade consiste em 20% de acréscimo (vide tabela acima) do valor apurado em PF na contagem da funcionalidade após a alteração. O valor apurado antes da alteração será descartado.

Exemplo 2:

Supondo que uma funcionalidade “Consultar Instituição de Ensino” esteja sendo alterada através de um projeto de manutenção. Supondo, ainda, que a funcionalidade seja de complexidade Simples (3 PF) e tenha outra solicitação de alteração pelo usuário após a homologação da especificação do requisito no projeto de manutenção. A alteração passa para Média a complexidade da funcionalidade (4 PF). Neste caso, o valor apurado em PF para alteração da funcionalidade consiste em 20% de acréscimo (vide tabela acima) sobre os 60% que caracterizam a alteração de uma funcionalidade em um projeto de manutenção (vide tabela do item 4.2). O valor apurado antes da alteração será descartado.

Exemplo 3:

Supondo que uma funcionalidade de 3 PF em um projeto de desenvolvimento. A funcionalidade sofreu uma alteração de escopo após a implementação do requisito homologada, permanecendo, contudo, com o mesmo tamanho funcional (3 PF). O valor apurado para esta mesma funcionalidade em nível de projeto tem um acréscimo de 50% sobre os pontos de função apurados para a nova funcionalidade. O valor total apurado desta funcionalidade após a alteração de escopo é de 4,5 PF.

Considerações adicionais:

Os cálculos efetuados nos exemplos acima refletem a influência da alteração de escopo sobre os atributos de prazo e custo do projeto. Entretanto, o tamanho funcional do projeto deve ser apurado normalmente através da contagem de suas funcionalidades.

Como exemplo, supondo a funcionalidade descrita acima “Consultar Instituições de Ensino” do exemplo 1 acima, alterada após a homologação da especificação do requisito. A tabela abaixo mostra os valores em PF desta alteração de escopo:

| PF antes da alteração de escopo | PF após a alteração de escopo | Percentual de acréscimo | PF para cálculo de prazo e custo |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 PF (Complexidade Simples) | 4 PF (Complexidade Média) | 20% | 4,8 PF (4 PF + 20% de 4 PF) |

### Requisito excluído

O esforço a ser considerado por um requisito excluído do escopo do projeto está refletido na tabela abaixo:

| Marco do requisito | Valor considerado (%) |
| --- | --- |
| Especificação de requisitos homologada | 20% |
| Implementação do requisito homologada | 50% |
| Implantação Homologada | 100% |

O percentual do “Valor Considerado” é aceito somente para requisitos contabilizados em projetos de Novo Desenvolvimento. No caso de Manutenção Evolutiva, este percentual se aplica somente para os requisitos novos deste tipo de projeto, nas demais exclusões de funcionalidades é utilizada a tabela descrita no item 4.2.

# Regras da Planilha de Contagem

## Nomenclatura

- Funções de Dados: Nome conceitual mais significativo para o usuário.

- Funções Transacionais: Deve ser composta:

ALI/AIE + “-“ + Nome da função

Onde:

- ALI/AIE: Nome do ALI/AIE principal referenciado pela funcionalidade;

- Nome da Função: Verbo no infinitivo, acrescido de complemento, se necessário. Os verbos devem seguir a tabela abaixo:

| Tipo de processo elementar | Verbo |
| --- | --- |
| Inclusão | Incluir |
| Alteração | Alterar |
| Exclusão | Excluir |
| Combobox | Exibir combo xyz |
| Lista de itens sem parâmetros de pesquisa | Listar |
| Consulta de um item específico | Consultar |
| Relatório | Emitir Relatório de |
| Pesquisa por parâmetros | Pesquisar |

Exemplos:

- Lista de Instituições de Ensino sem parâmetros de entrada: Instituições de Ensino – Listar;

- Lista de Cursos da Instituição de Ensino selecionada: Curso – Listar por Instituição de Ensino;

- Inclusão de Curso: Curso – Incluir;

- Combobox que lista todos os cursos: Curso – Exibir Combo de Curso;

- Combobox que lista os cursos de acordo com a Nota ENADE: Curso – Exibir Combo de Curso por ENADE;

- Relatório de Alunos com financiamento educacional: Aluno – Emitir Relatório de Alunos com financiamento educacional.

## Justificativa

Todas as funções de dados e transacionais devem estar devidamente justificadas. Para a contagem detalhada, deve também conter a enumeração dos arquivos/registros lógicos referenciados e itens de dados.

## Referências

Todas as funções de dados e transacionais devem possuir referência aos requisitos de origem, tais como casos de uso, enumeração de requisitos do documento de visão, telas, ou toda a documentação-base para a contagem.

## Itens não mensuráveis

Os itens não mensuráveis devem estar dispostos separadamente dos itens mensuráveis, identificados pelos respectivos mnemônicos (vide tabela do item 8) e o nome da função.

Exemplos:

- Alteração de layout de campos no relatório de alunos com financiamento educacional: LAY – Emitir Relatório de Alunos com financiamento educacional.

- Alteração da mensagem de Campo Obrigatório na tela de inclusão de Instituição de Ensino: MSG – Incluir Instituição de Ensino;

## Alterações de Escopo

As alterações de escopo devem estar explicitamente identificadas dentro da planilha de contagem, conforme modelo da planilha de contagem.

Exemplo:

Uma funcionalidade que após a alteração possui 3 PF, e devido à esta mudança de escopo sofreu um acréscimo de 50%, conforme as tabelas do item 5.6, então deve-se incluir na planilha de contagem os 3PF da funcionalidade separadamente do 1,5 PF referente a este acréscimo.

# Fases e distribuição de esforço

## Processo Unificado

| Distribuição do esforço por disciplina e fase |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Disciplina/Fase | Concepção | Elaboração | Construção | Transição | Total por Disciplina |
| Gerência de Projeto | 1,50% | 3,00% | 3,50% | 2,00% | 10,00% |
| Configuração e mudança | 0,10% | 1,00% | 2,00% | 1,00% | 4,10% |
| Requisitos | 2,00% | 10,00% | 7,00% | 1,00% | 20,00% |
| Análise e Projeto | 0,50% | 6,00% | 5,50% | 1,00% | 13,00% |
| Implementação | 0,40% | 3,00% | 28,50% | 2,00% | 33,90% |
| Testes | 0,40% | 1,50% | 11,00% | 3,00% | 15,90% |
| Implantação | 0,10% | 0,50% | 0,50% | 2,00% | 3,10% |
| Total por Fase | 5,00% | 25,00% | 58,00% | 12,00% | 100,00% |

A tabela acima sugere a distribuição do esforço para no desenvolvimento de projetos de software. As informações descritas nesta tabela visam auxiliar a apuração do esforço de serviços ou produtos solicitados que não tenham sido entregues de forma completa. É possível estimar o percentual alcançado pelo produto em cada uma das disciplinas realizadas.

A estimativa do percentual de realização do projeto deve ser apresentada no plano de cada iteração conforme critérios estabelecidos pelo órgão.

# Itens não mensuráveis

A Tabela de Itens não Mensuráveis será utilizada para calcular o esforço de atividades que não são passíveis de serem mensuradas pela técnica de Análise de Pontos de Função.

Os itens não mensuráveis devem ser convertidos em pontos de função para obtenção do esforço de realização do produto ou serviço, conforme validação da equipe interna do órgão. A medição é não cumulativa dentro do mesmo processo elementar, caso uma funcionalidade possua itens mensuráveis e itens não mensuráveis , apenas os itens mensuráveis pela APF devem ser considerados.

| # | Descrição | Pontuação | Mnemônico |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IMPLANTAÇÃO DE ESTILO DE TELAS – esta atividade compreende a aplicação do estilo (Cascading Style Sheets – CSS) para apresentação de formulários estritos em linguagens de marcação como HTML ou XML. 20% de 1 PF por sistema em cada navegador e suas versões (os navegadores contemplados para suportar o estilo é a critério do órgão) | 20% do 1 PF (ponto de função) por sistema ou site alterado. | EST |
| 2 | CONFECÇÃO OU ALTERAÇÃO DE ELEMENTOS DE ESTILO – compreende a confecção ou alteração do desenho do elementos de elementos utilizados em sistemas e sites: botões, combos, links, caixa de texto, logomarcas, entre outros. | 10 % de 1 PF por elemento | CET |
| 3 | TELAS – LEIAUTE – contemplam as alterações referentes exclusivamente aos layouts de telas, mudança de posição de campos em telas, relatórios ou layout de arquivos, divisão de telas e/ou relatórios, sem que haja alteração em elementos de dados, arquivos referenciados ou informações de controle. Serão considerados 5% do total de pontos de função do processo elementar principal da tela. Este percentual é não cumulativo, ou seja, caso duas ou mais alterações de layout sejam realizadas no mesmo processo elementar, o percentual será aplicado apenas uma vez. Obs: Caso haja alteração funcional do processo elementar, será considerada somente esta para mensuração do trabalho realizado. | 5% PF do processo elementar principal | LEI |
| 4 | CAMPOS DE BANCO DE DADOS – contemplam a inclusão, alteração ou exclusão de campos em tabelas, sem que tenha havido mudança na funcionalidade (não sendo necessidade de negócio e não tendo impacto na lógica de processamento). Contempla também mudança nas características do campo (tamanho, tipo, nomenclatura). Serão considerados 5% do total de PF da função de dados. | 5% PF da função de dados. | CBD |
| 5 | VARIÁVEIS EM PROGRAMAS – contemplam a inclusão, alteração ou exclusão de variáveis em programas, sem que tenha havido mudança na funcionalidade (não sendo necessidade de negócio e não tendo impacto na lógica de processamento). Contempla também mudança nas características da variável (tamanho, tipo, nomenclatura). Serão considerados 5% do total de PF da função transacional. | 5% PF da função transacional. | VAR |
| 6 | MENSAGENS – contemplam a necessidade de alterações de mensagens de retorno ao usuário, desde que não acessem ALI ou AIE. Será considerado 10% de 1 ponto de função, por grupo de mensagens de um mesmo processo elementar. | 10% de 1 PF por grupo de mensagens. | MSG |
| 7 | MENUS – contemplam a necessidade de alteração ou reestruturação de menus de navegação estáticos. A alteração/reestruturação corresponde a mudança de item, inclusão de item e exclusão de item de menu, bem como alteração no posicionamento de itens do menu. Será considerado 10% de 1 PF (um) Ponto de Função para alteração no menu como um todo. | 10% 1 PF | MNU |
| 8 | DADOS HARD CODED – contemplam a necessidade de inclusão, alteração ou exclusão de dados pertencentes a listas (combo box) fixas no código implementado. Será contado 10% de PF por função transacional alterada. | 10% 1 PF por função transacional alterada | HCD |
| 9 | PARÂMETROS DE PROCESSAMENTO – contemplam a necessidade de alteração dos valores dos parâmetros, sem que a lógica de processamento tenha sido alterada. (Exemplo: ajustar filtro para recuperar dados entre 0 e 50 ao invés de valores entre 10 e 50). Serão considerados 5% do total de pontos de função do processo elementar. | 5% PF do processo elementar principal | PPR |
| 10 | FORMA DE ORDENAÇÃO E AGRUPAMENTO – contempla a mudança de ordenação dos critérios de ordenação e de agrupamento de dados em consultas e saídas externas. Serão considerados 5% do total de pontos de função do processo elementar alterado. | 5% PF do processo elementar alterado | ORD |
| 11 | CODE DATA – contempla a necessidade de criação, alteração, exclusão de tabelas CODE DATA e as respectivas funcionalidades na aplicação para a manutenção destes dados. Serão consideradas 20% do valor das funções de dados e/ou transacionais, caso fossem mensuráveis no tamanho funcional do projeto. As Code Data e outros grupos de dados mantidos por questão de tecnologia (não reconhecidos pelo usuário) não serão considerados no tamanho funcional do projeto. | 20% PF da função de dados ou transacionais | CDT |
| 12 | PROGRAMAS AUXILIARES – contemplam dois conceitos: - rotinas auxiliares desenvolvidas pelos técnicos para alterar campos em determinados registros de tabelas do sistema a pedido do gestor (deve ser ressaltado que não se trata de um caso de defeito, e sim, uma alteração pontual, geralmente em registros apontados pelo Gestor). - geração de relatórios solicitados e/ou arquivos para identificar determinados registros na base para posterior acerto ou geração de arquivos para popular massa de teste (que serão utilizados uma única vez). | 20 % PF da função(programa) transacional gerada | AUX |
| 13 | PÁGINAS ESTÁTICAS – contemplam a alteração, inclusão ou exclusão de páginas estáticas na aplicação, ou seja, que não possuem dados que atravessam a fronteira da aplicação. Serão considerados 10% de 1 ponto de função por página alterada, incluída ou excluída. | 10% de 1 PF | EST |
| 14 | MANUTENÇÃO ADAPTATIVA – contempla a adequação do sistema às mudanças de ambiente operacional, compreendendo hardware e software básico, mudanças de versão, linguagem e SGBD, que não impliquem em inserção, alteração ou exclusão de funcionalidades. Estes casos serão tratados como manutenção adaptativa, conforme tabela abaixo: - Manutenção adaptativa sem redocumentação; 40%. - Manutenção adaptativa com necessidade de redocumentação; 50%. | 40% a 50% PF da função de dados e/ou transacional | MAP |
| 15 | MANUTENÇÃO CORRETIVA – contempla a correção de defeitos ou falhas nos sistemas instalados. Neste tipo de manutenção serão considerados de 40% a 80% dos pontos de função das funcionalidades afetadas (função transacional e/ou de dados): - Manutenção corretiva de funcionalidade que possua documentação completa e atualizada; 40%. - Manutenção corretiva de funcionalidade cuja documentação está desatualizada, incompleta ou sem documentação; 60%. - Manutenção Corretiva de funcionalidade cuja documentação desatualizada, incompleta ou sem documentação. Adicionando-se a redocumentação das funcionalidades corrigidas; 80%. | 40% a 80% PF da função de dados e/ou transacional afetada | MCR |

Caso seja identificado algum item não contemplado na tabela acima, deverá ser encaminhada solicitação fundamentada à Coordenação Geral de Informática - CGIN, que analisará a pertinência da inclusão de um novo item.

# Referências Bibliográficas

- Function Point Counting Practices Manual: Release 4.2.1, IFPUG. 2005.

- Function Point Counting Practices Manual: Release 4.3.1, IFPUG. 2010.

- Cartão de Referência da FATTO: www.fattocs.com.br

- Netherlands Software Metrics Users Association, http://www.nesma.nl/sectie/home.