Anexo III do Termo de Referência

Modelo de Prestação de Serviços – CSI/CGIN/CAPES

Versão 1.1

# Sumário

1.	Introdução	3

2.	Papéis	3

2.1	Usuário CAPES	3

2.2	CSI	3

2.3	Contratada	3

3.	Processo de Prestação de Serviços	3

3.1	Análise da Demanda	4

3.2	Homologação do Serviço	5

4.	Aspectos Gerais	6

Índice de Figuras

Figura 1: Visão geral da MPS	4

Figura 2: Fluxo da Análise de Demanda	5

Figura 3: Fluxo de homologação do serviço	6

# Introdução

Este documento tem por finalidade apresentar o Modelo de Prestação de Serviços – MPS que fornecerá uma base mínima de orientação para a interação entre a Coordenação de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas – CSI da Coordenação Geral de Informática – CGIN da CAPES com a CONTRATADA responsável por prestar serviços de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas.

Para melhor compreensão do relacionamento entre CSI e CONTRATADA, o modelo enfatiza as atividades nas quais há interação entre ambas, abstraindo as atividades que dizem respeito apenas a uma ou a outra isoladamente.

Este documento está sujeito a alterações conforme as adequações consideradas relevantes pela CAPES, que estabelecerá um prazo para que a empresa prestadora de serviços se adapte as modificações realizadas.

# Papéis

Nesta seção são apresentados os papéis que serão utilizados no MPS:

## Usuário CAPES

Representa o usuário das áreas de negócio da Instituição que realiza demandas para a CSI. Demandas estas que darão origem aos serviços realizados pela empresa contratada.

## CSI

Representa a Coordenação de Manutenção e Desenvolvimentos de Sistemas da CAPES. Será ela, por meio de seus servidores, que receberá a demanda do Usuário CAPES relacionada a sistemas de informação e a converterá, após as devidas análises, em uma ou mais ordens de serviço.

## Contratada

Representa a empresa contratada para a prestação de serviços de manutenção e desenvolvimento dos sistemas de informação da CAPES.

# Processo de Prestação de Serviços

A figura a seguir traz uma visão geral do processo de Prestação de Serviços da CSI.

Figura 1: Visão geral da MPS

O processo começa quando um usuário CAPES solicita alguma demanda para a CSI. A demanda será então convertida em uma, ou mais, ordens de serviço que serão atendidas pela contratada ante a solicitação do serviço.

Após o atendimento da ordem de serviço, os artefatos solicitados serão entregues a CSI, que emitirá o termo de Comprovante de Recebimento de serviço e dará início a homologação do serviço. Durante a homologação, poderão ser solicitadas correções nos artefatos, caso estes estejam em desacordo com o que fora requisitado.

Realizada a homologação, a CSI emitirá o Termo de Aceite do Serviço e a demanda será então encerrada, sendo a OS encaminhada para posterior pagamento.

A seguir, é apresentada uma visão mais detalhada dos subprocessos que compõem o fluxo principal.

## Análise da Demanda

Na figura 2, temos o fluxo do subprocesso Análise da Demanda:

Figura 2: Fluxo da Análise de Demanda

A análise da demanda começa quando a mesma chega à CSI, vinda do usuário CAPES. Com base nas informações obtidas junto ao usuário, o responsável da CSI – comumente um gerente de projetos – identificará se é o caso de demanda de correção emergencial.

Caso seja uma demanda emergencial, devido à urgência para resolução, o serviço será pré-aprovado pelo coordenador CSI, fiscal técnico do contrato ou gestor do contrato, sendo emitida uma Ordem de Serviço emergencial.

Em não se tratando de demanda corretiva emergencial, caberá ao responsável da CSI identificar se a demanda será atendida ou não por um projeto. Serviços estimados em mais de 50 pontos de função necessariamente terão que ser projetos. Para valores inferiores a 50 pontos, fica a critério da CSI determinar se o serviço será ou não projeto. Diante desta decisão, há dois caminhos possíveis:

- Tem-se uma demanda de manutenção, onde o responsável detalhará o serviço a ser realizado e, caso seja serviço coberto por garantia, serão revisados e listados os artefatos com problema e será emitida uma OS de garantia. Caso contrário, o serviço será previamente estimado e será levantada a lista dos artefatos requeridos e será emitida a OS. Em ambos os casos, os indicadores de nível de serviço aplicáveis serão relacionados.

- Tem-se um projeto, que possuirá obrigatoriamente uma Proposta de Projeto, conforme a Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas da CAPES. Da mesma forma em que uma demanda de manutenção, o projeto terá uma estimativa inicial, uma lista de artefatos requeridos e os indicadores de nível de serviço aplicáveis. Será então emitida, a critério do responsável, uma ou mais ordens de serviço.

## Homologação do Serviço

A seguir, observa-se o fluxo representativo do subprocesso de homologação do serviço:

Figura 3: Fluxo de homologação do serviço

De posse dos artefatos entregues pela contratada, a CSI iniciará o processo de homologação do serviço. Ele consiste em um ciclo em que há solicitação de correção dos artefatos em não conformidade até que todos estejam de acordo com o requisitado na Ordem de Serviço. No processo citado, é importante salientar que, para artefatos homologados com ajustes, apenas o prazo para resolução será apurado, diferentemente da situação em que os artefatos sejam rejeitados, sendo a rejeição contabilizada para efeito de indicadores de nível de serviço.

Uma vez que o serviço foi aceito, isto é, todos os artefatos estão em conformidade com o solicitado, uma recontagem do serviço será realizada, ajustando, se necessário, seu valor total em pontos de função.

Após a recontagem do serviço, serão apurados os indicadores de nível de serviço, sendo as penalidades registradas na OS.

# Aspectos Gerais

- O início de uma demanda deverá ser obrigatoriamente formalizado por meio de: Ata de reunião, Memorando, Ofício, E-mail, registro em Sistema Gerenciador de Demandas ou Termo de Abertura de Projeto.

- O início do serviço será dado única e exclusivamente através do documento Ordem de Serviço (OS) elaborado pela CAPES e aprovado pelo preposto técnico da Empresa Contratada e por representante da CAPES.

- Na Ordem de Serviço será detalhado o escopo do serviço a ser executado, informando: dados de identificação do projeto e descrição do serviço, responsáveis técnicos e administrativos da CAPES e Empresa Contratada, custo estimado do trabalho em ponto de função, prazo de conclusão do serviço e a lista de artefatos a serem produzidos.

- Para a execução de uma demanda poderá ser necessário a elaboração de uma ou mais Ordens de Serviço (OS).

- Todo e qualquer serviço de empresa contratada somente será executado mediante Ordens de Serviço (OS) emitidas pela CAPES.

- É recomendado que demandas complexas sejam fragmentadas em Ordens de Serviço, mais detalhadas e mais simples. O objetivo da fragmentação da demanda é permitir a avaliação cíclica e ágil das necessidades, permitindo entregas rápidas e constantes, e realizando os ajustes e acertos financeiros correspondentes.

- Cada OS deve representar um conjunto inter-relacionado de funcionalidades ou artefatos, que contemplem e delimitem uma fase ou iteração.

- As Ordens de Serviço serão definidas e contemplarão as etapas, o detalhamento dos serviços, se desenvolvimento ou manutenção, as atividades previstas, os padrões a serem seguidos, bem como demais informações técnicas necessárias para a execução dos serviços por parte da Prestadora de Serviço;

- Os serviços serão autorizados pela CAPES dentro do quantitativo de pontos de função brutos disponíveis contratualmente. Depois de identificadas as demandas, o Gestor do Contrato encaminhará uma ou mais OS’s para a CONTRATADA, bem como demais documentos técnicos necessários para análise da demanda;

- A CAPES definirá quais etapas serão objeto da OS, uma vez que existirão demandas que não necessitarão da execução de todas as etapas definidas no Termo de Referência e anexos. A CONTRATADA será remunerada pelas etapas definidas nas respectivas OS’s;

- Cada demanda da CAPES deverá ser construída atendendo às especificações recebidas, de acordo com a arquitetura, aspectos metodológicos, estrutura, padrões, melhores práticas, entre outros especificados no Termo de Referência, anexos e/ou na OS;

- Para a OS que designa a iniciação de um novo projeto de software (mais de 50 PF), a Fábrica de Software deverá apresentar à CAPES, em um prazo de, no máximo, 15 (quinze) dias, a contar da data de entrega da OS, o Plano de Desenvolvimento de Software (PDS);

- A Fábrica de Software deverá especificar detalhadamente no PDS todas as atividades necessárias para o pleno desenvolvimento dos produtos, considerando as informações descritas na OS. O PDS será considerado parte integrante da OS;

- Este PDS poderá sugerir a fragmentação da demanda em várias OS (vide item “d” acima), de acordo com o escopo e as fases e iterações do Projeto. Exemplo, uma demanda hipotética de 500 PF pode ser fragmentada em uma OS de concepção, quatro OS’s (quatro iterações) de elaboração, oito OS’s de construção (oito iterações) e uma OS’s de Transição.

- A CAPES verificará a aderência do PDS apresentado com as especificidades indicadas na OS. Caso o PDS seja reprovado, a Fábrica de Software deverá apresentar novo plano aderente à OS, em um prazo adicional de até 5 (cinco) dias, a contar da comunicação da reprovação, podendo, neste caso, serem aplicadas penalidades previstas contratualmente;

- Ocorrendo a aprovação do PDS e mantido o interesse da CAPES, o início da execução do serviço ocorrerá após autorização do Gestor do Contrato. Qualquer alteração nas definições descritas na OS deverá gerar uma nova Ordem de Serviço a ser preenchida indicando que se trata de uma OS adicional, fazendo referência à anterior que originou os serviços;