MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR MEIO DA INTERNET

TIPO: Menor Preço Global

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global

PROCESSO: 055.028.840/2011

INTERESSADO: Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran/DF

OBJETO: Contratação de serviços de Tecnologia da Informação, compreendendo o desenvolvimento, manutenção, documentação e implantação do sistema de Gestão de Trânsito – GETRAN em linguagem JAVA/JEE/JME com PL/SQL, em regime de fábrica de software. A quantidade de Pontos de Função estimada é de até 6.000 (seis mil) pontos de função por ano, sem garantia de consumo mínimo.

ENVIO DA PROPOSTA: A partir da Publicação deste Edital

DATA DO RECEBIMENTO E INÍCIO DA ETAPA DE LANCES: 18/08/2011 às 14:00 horas

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br

REFERÊNCIA DE TEMPO: Toda a referência de tempo estabelecida no presente Edital corresponde obrigatoriamente o horário de Brasília – DF.

EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO

O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF, entidade autárquica de administração superior integrante do Sistema Nacional de Trânsito, torna público, por meio de sua Pregoeira, Isabel Cristina da Silva Guthier, designada pela Instrução nº 127, de 16 de março de 2011, publicada no DODF n.° 56 de 23 de março de 2011, que fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço Global, que será regido pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, pelos Decretos n.º 5.450/2005, nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 e legislações correlatas, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Decreto Federal nº 7.174/2010, Lei Complementar no 123/2006, além das demais normas pertinentes, observadas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos, sob Processo n.º 055.026.595/2011.

- DO OBJETO

1.1.  Contratação de serviços de Tecnologia da Informação, compreendendo o desenvolvimento, manutenção, documentação e implantação do sistema de Gestão de Trânsito – GETRAN em linguagem JAVA/JEE/JME com PL/SQL, em regime de fábrica de software. A quantidade de Pontos de Função estimada é de até 6.000 (seis mil) pontos de função por ano, sem garantia de consumo mínimo, conforme quadro abaixo, as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital.

| Detalhamento da estimativa da Quantidade de Pontos de Função |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Estimativa de esforço em Ponto de Função para 1 (um) ano |
| A | Expectativa de crescimento do sistema (10% do Tamanho atual do sistema GETRAN) | 2.836 |
| B | Migração da parte existente em linguagem PRO IV | 1.000 |
| C | Migração do módulo de Provas Eletrônicas existente em linguagem DELPHI | 1.000 |
| D | Manutenções corretivas e adaptativas (o que inclui a adaptação para os normativos emitidos pelos órgãos superiores de trânsito, como, por exemplo, as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN) | 1.000 |
| E | Modificações diversas | 164 |
| Total de Pontos de Função |  | 6.000 |

1.2. Integram este Edital todos os seus Anexos.

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO

2.1. Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos.

2.1.1 O benefício à participação de sociedade cooperativa (na condição do artigo 34 da lei n°11.488), de microempresa e de empresa de pequeno porte, de que trata o Decreto nº 6.204/07 quando da sua concessão, estará descrito na planilha de preço máximo admitido, anexo a este Edital.

2.2. Não poderão participar desta licitação:

- Empresas que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;

- Empresas concordatárias ou que hajam tido sua falência declarada, que se encontrem em processo de dissolução, de difusão, liquidação ou de incorporação e sob concurso de credores;

- Empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas ou punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com o Departamento de Transito do Distrito Federal e demais Órgãos da Administração Pública.

3. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO

3.1. Para participar do Pregão Eletrônico, o licitante deverá se credenciar no sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” por intermédio do sítio www.comprasnet.gov.br. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (§ 1º, Art. 3º do Decreto 5.450/05), no sítio www.comprasnet.gov.br.

3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico (§ 6º, art. 3º do Decreto 5.450/05).

3.3. O credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.

3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão licitante, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (§ 5º, art. 3º do Decreto 5.450/05).

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser anunciada imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio do acesso (§ 4º, art. 3º do Decreto 5.450/05).

3.6. A representação do licitante far-se-á por meio de instrumento particular e/ou público de procuração com firma reconhecida em cartório, que comprove os necessários poderes para praticar todos os atos inerentes ao certame em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do estatuto ou contrato social, ou instrumento específico no qual estejam expressos seus poderes para exercer e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

3.7. Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma Licitante.

3.8. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para o (s) mesmo (s) item(s).

4. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

4.1. O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao DETRAN-DF promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (inciso III, art. 13 do Decreto 5.450/05).

4.2. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inciso IV, art. 13 do Decreto 5.450/05).

4.3. A participação no pregão dar-se-á por utilização da chave de identificação e da senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica (inciso VI, art. 13, do Decreto 5.450/05).

4.4. O licitante deverá remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via Internet, a proposta e, quando for o caso, seus anexos (inciso II, art. 13 do Decreto 5.450/05).

4.4.1 O sistema disponibilizará campo próprio para a descrição detalhada do objeto ofertado, de preenchimento obrigatório, onde o licitante deverá detalhar os elementos técnicos do objeto licitado, sob pena de recusa da proposta.

4.4.2 Descrições com a informação “conforme o edital” ou equivalente serão sumariamente desclassificadas, por não oferecerem informações mínimas a respeito do objeto.

4.5. Como requisito para a participação no pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências do edital e do termo de referência.

4.6. A Proposta de Preços contendo as especificações técnicas detalhadas do objeto ofertado deverá ser formulada e enviada através do fax (061) 3905-2016 ou do e-mail licitacao@detran.df.gov.br, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos após o encerramento da etapa de lances ou convocação da licitante, atualizada em conformidade com os lances eventualmente ofertados, com posterior encaminhamento do original, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após o aceite da proposta.

4.6.1. A proposta de Preços deverá conter:

4.6.1.1. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação;

4.6.1.2. Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídos todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão Eletrônico, nada mais sendo lícito pleitear a esse título;

4.6.1.3. Declaração de que o objeto será entregue no prazo e em conformidade com o estipulado no Edital e anexos, e legislação específica;

4.6.1.4. Razão social do proponente, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver;

4.6.1.5. Preços atualizados em conformidade com o último lance ofertado, em moeda corrente nacional, expressos em algarismo e por extenso;

4.7. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

4.8. A licitante deverá enviar juntamente com a documentação da empresa (proposta) a planilha Modelo de Proposta de Preço, anexa a este Edital, com os valores unitários e totais.

4.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis.

5. DA RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS

5.1. A partir da data e horário previsto no preâmbulo deste Edital e, em conformidade com o subitem 3.3, terá início à sessão pública do presente Pregão Eletrônico, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, de acordo com o disposto no Decreto nº 5.450/05.

6. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

6.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

6.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.4. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

6.5. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

6.6. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

6.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinicio somente após Comunicação aos participantes, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br.

6.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante aviso de fechamento iminente dos lances emitido por meio do sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital e no termo de referência.

6.9. Proprietário de microempresa, de empresa de pequeno porte e de sociedade cooperativa, na condição do artigo 34 da lei n° 11.488, enquadradas no estabelecido pelo art. 44 § 2º, da lei complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, poderão encaminhar nova proposta após o encerramento da etapa de lances, conforme art. 45 § 3° da referida Lei Complementar.

6.9.1 - O sistema enviará mensagem convocando o fornecedor a que se refere o item 6.9 a enviar um lance final que deverá ser inferior ao lance vencedor, no prazo de até 5 minutos, cronometrados a partir da hora do envio da mensagem de convocação dada pelo sistema, sob pena de preclusão.

6.10. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.11. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação, passando então a verificar a habilitação do licitante conforme disposições do Edital.

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1. Na análise da proposta de preços será verificado o atendimento de todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

7.2. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos o Pregoeiro divulgará o resultado de julgamento das Propostas de Preços.

7.3. A classificação das propostas será pelo critério de menor preço global.

7.4. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

7.4.1. Ocorrendo a situação a que se refere o inciso anterior, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.5. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.  HABILITAÇÃO

8.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro e equipe de apoio, analisarão regularidade da habilitação dos licitantes por meio de verificação:

a) do SICAF, nos documentos por ele abrangidos;

b) da Declaração de Cumprimento ao Art. 7º, Inciso XXXIII da Constituição;

c) da Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo;

d) da documentação complementar;

8.1.1.  O fornecedor no momento da elaboração e envio de proposta no sítio www.comprasnet.gov.br, também enviará, eletronicamente, as referidas Declarações supracitadas, as quais serão visualizadas pelo pregoeiro na fase de habilitação;

8.1.2.  A documentação complementar para habilitação será enviada pela empresa, em até 30 (trinta) minutos, após encerrada a etapa de lances, pelo Fax: (061) 3905-2016 ou para o endereço eletrônico licitacao@detran.df.gov.br, e num prazo de 2 dias úteis, também, após encerrada a etapa de lances, os documentos originais, juntamente com a proposta a que se refere o subitem 3.6 deste Edital ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal, SAM lote A bloco C sala 103, CPL, Ed. CCO, Brasília-DF, CEP 70.720-000, com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:

AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

PREGÃO N.º 002/2011

RAZÃO SOCIAL E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1.2.1. Deverá constar do envelope a seguinte documentação complementar:

- Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social devidamente registrado na Junta Comercial para comprovação do ramo de atividade e do capital social.

- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal ou Distrital da sede do licitante;

b.1) Para as empresas com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, deverão acrescentar a certidão negativa de débitos ou certidão positiva com efeito de negativa, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, que poderá ser obtida através do site www.fazenda.df.gov.br.

c) Qualificação Técnica = apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica, a ser(em) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em documento timbrado, e que comprove(m) que a empresa já executou, em uma mesma empresa ou órgão, de forma satisfatória, serviços contemplando todas as fases do ciclo de desenvolvimento de software, na quantidade de pelo menos 3.000 (três mil) pontos de função na tecnologia Java.

c.1) O atestado deve ser fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado e conter nome (razão social), CNPJ e endereço completo da Contratante e Contratada, características dos serviços realizados, data de emissão, nome, cargo, telefone e assinatura do responsável pela emissão do atestado. Junto com o atestado é obrigatório apresentar cópia do respectivo contrato ou outro(s) documento(s) complementar(es), relacionado(s) ao(s) contrato(s), que comprove(m) a quantidade de pontos de função praticada na tecnologia Java.

c.2) No caso de atestados emitidos por empresa da iniciativa privada, não serão considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente. Serão considerados como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente, ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa emitente e da empresa proponente.

c.3) Não será admitido o somatório de vários atestados para compor a quantidade de pontos de função exigidos, pois é fundamental a comprovação da capacidade da CONTRATADA em executar os serviços previstos neste Projeto Básico a um único contrato em uma mesma empresa ou órgão.

c.4) O DETRAN/DF poderá realizar diligências, a qualquer momento, com o objetivo de verificar se os atestados são adequados e atendem as exigências contidas neste Projeto Básico, podendo exigir apresentação de documentação complementar referente à prestação de serviços relativos aos atestados apresentados.

d) Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas às certidões de cada um dos distribuidores;

e)Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios:

e.1) as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial;

e.2) a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
LG = -------------------------------------------------------------------------------
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ATIVO CIRCULANTE
LC = -----------------------------------------------------------------------------
PASSIVO CIRCULANTE

ATIVO TOTAL
SG = -----------------------------------------------------------------------------
PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

e.3) A licitante que apresentar resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverá comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado constante do Anexo I. A comprovação deverá ser feita relativamente à data da apresentação da documentação, pelo balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social ou pelo Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social.

8.2. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada por uma das seguintes formas:

a) Em original.

b) Por qualquer processo de cópia, exceto por fac-simile, autenticada por Servidor Público da Administração, devidamente qualificado ou por Cartório competente.

c) Publicação em órgão da Imprensa Oficial.

8.3 Quando o documento e/ou certidões apresentadas não informarem a sua validade deverão estar datados dos últimos 90 (noventa) dias, exceto as certidões de comprovação de aptidão técnica e Certidão de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial.

9. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

9.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica, enviados para o email licitacao@detran.df.gov.br .

9.1.1. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

9.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame.

9.1.3. Na hipótese da impugnação ser rejeitada, ficarão mantidas as condições originalmente previstas neste edital.

9.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no email licitacao@detran.df.gov.br.

9.3 As impugnações e esclarecimentos/questionamentos somente serão analisados se apresentados tempestivamente e acompanhados de identificação do impugnante/solicitante e, no caso de pessoa jurídica, acompanhados de documentação que comprove a capacidade legal de representar a empresa.

9.4. As respostas às impugnações e pedidos de esclarecimentos serão divulgadas mediante publicação no sítio www.comprasnet.gov.br , ficando as empresas interessadas em participar do certame obrigado a acessá-los para a obtenção das informações prestadas.

9.5. Sempre que necessário, com fins de auxiliar a compreensão do Edital, o pregoeiro publicará avisos no sítio www.comprasnet.gov.br

10. DOS RECURSOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

10.2. Será concedido, ao licitante que manifestar a intenção de interpor recurso, o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso.

10.3. Os demais licitantes ficam, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

10.5. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

10.6. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Comissão Permanente de Licitação –Detran/DF, SAM lote A bloco C sala 103, CPL, Ed. CCO, Brasília-DF, CEP 70.720-000, nos dias úteis no horário de 12:00 às 18:00 horas. Não serão reconhecidos os recursos interpostos, enviados por fax e vencidos os respectivos prazos legais.

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas decorrentes do convite correrão à conta dos recursos provenientes da fonte, 220, função 04, Subfunção 122, Programa 0193, Meta 8517, SubTítulo 0022 e  Elemento de Despesa 339039.

12. DO CONTRATO

12.1. O Contrato celebrado com prazo de vigência superior a doze meses poderá ter seus valores, anualmente, reajustados por índice adotado em lei, ou na falta de previsão específica, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. Devendo a contratada para tanto, apresentar Planilha de Custos e Formação de Preços, com demonstração analítica que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção;

12.2. O prazo para assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da intimação do adjudicatário, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

12.3. Farão parte integrante do contrato este Edital e seus anexos e a proposta apresentada pela licitante vencedora.

12.4. O contrato poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no Art. 65 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

12.5. O contrato poderá ser rescindido, conforme as disposições dos artigos 77 a 80 da Lei nº  8.666/93.

12.6. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo e condições estabelecidos, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, conforme o disposto no §3º, do artigo 27 do Decreto nº 5.450/2005, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.

13. DA VIGENCIA

13.1 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, com eficácia a partir de sua publicação, podendo ser prorrogado de acordo com o art. 57 da Lei nº 8.666/93. Incumbirá ao Detran-DF providenciar a publicação resumida do instrumento do contrato e de seus eventuais termos aditivos, no Diário Oficial do Distrito Federal.

14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1. O pagamento far-se-á conforme Decreto 21.021 de 21/2/2000 e, após aprovação e atesto, pelo executor do contrato, devendo a contratada apresentar os seguintes documentos, necessários a liquidação e pagamento:

a) Nota Fiscal devidamente “atestada” pelo executor do contrato;

b) Certidão Negativa de Débitos para com o Governo do Distrito Federal conforme Decreto 32.598 de 15/12/2010, artigo 63, parágrafo único;

c) Certidão Negativa de Débitos – CND, emitida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, devidamente atualizada (Lei n.º 8.212/90);

d) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);

14.2. Os preços serão FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS.

14.3. É vedado o pagamento antecipado.

14.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

14.5. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:

a) A multa será descontada do valor total do respectivo contrato; e

b) Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento do material, responderá o contratado pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

14.6. As empresas que possuem sede, filiais ou representações no Distrito Federal com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do contratado junto ao Banco de Brasíla S/A – BRB. Dessa forma deverão indicar número da conta corrente a agência do BRB, em cumprimento ao disposto Decreto nº 32.767 de 17 de fevereiro de 2011.

15. DA EXECUÇÃO

15.1 A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por executor do contrato designado pelo Detran-DF, que anotará em registro próprio todas as  ocorrências, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados, além das atribuições contidas nas Normas de Execução Orçamentária e Financeira do Distrito Federal;

15.2 Não obstante a Contratada seja única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços definidos neste edital e seus anexos, o Detran-DF reserva-se o direito de exercer a mais ampla fiscalização sobre os serviços, por intermédio de representante especificamente designado, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, podendo:

I - Sustar a execução de qualquer trabalho que esteja sendo feito em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se torne necessária;

II - Exigir a substituição de qualquer empregado ou preposto da contratada que, a seu critério, venha a prejudicar o bom andamento dos serviços;

III - Determinar a reexecução dos serviços realizados com falha, erro ou negligência, lavrando termo de ocorrência do evento;

15.3 O serviço deverá ser entregue conforme disposto no termo de referencia constante do Anexo I;

- após o recebimento definitivo da demanda mensal, será atestada a Nota Fiscal para efeito de pagamento.

- o recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato;

15.4  A Contratada que deixar de entregar o serviço dentro do prazo estabelecido sem a devida  justificativa aceita pelo Detran-DF estará sujeita às penalidades impostas neste Edital;

15.5 O Detran-DF poderá por conveniência administrativa, dispensar o recebimento provisório dos serviços e produtos, nos termos do artigo 74, inciso II, da Lei 8.666/93.

- 16. DA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. DAS SANÇÕES APLICÁVEIS À PROPONENTE:

16.1.1.  A PROPONENTE que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

16.1.1.1. As penalidades serão registradas no SICAF, e no caso de suspensão de licitar, o licitante será descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações legais.

16.2. DAS SANÇÕES APLICÁVEIS À ADJUDICATÁRIA:

16.2.1. Caso a adjudicatária se recuse a assinar o contrato ou retirar a nota de empenho ou não assinar o contrato no prazo indicado, após devidamente notificada, sem motivo justificado, caracterizar-se-á o descumprimento total da obrigação assumida;

16.2.1.1. Ocorrendo a hipótese referida no subitem 16.2.1, a Coordenação-Geral de Administração determinará a anulação da Nota de Empenho, ficando ainda a adjudicatária, assegurados o contraditório e ampla defesa, sujeita às seguintes sanções:

a) aplicação de multa compensatória correspondente a 20% (vinte por cento) do valor total da proposta; e

b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a União e descredenciamento no SICAF prazo de até 5 (cinco) anos;

16.2.2. O valor da multa de que trata a alínea “a” do subitem anterior deverá ser recolhido pela adjudicatária inadimplente dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir de sua intimação, através de GRU no código da receita informado;

16.2.2.1.  Decorrido o prazo sem que haja recurso ou manifestação da adjudicatária, o CONTRATANTE, por intermédio da Autoridade Contratante, adotará as medidas cabíveis visando a cobrança por via judicial.

16.3.  DA MULTA COMPENSATÓRIA:

16.3.1. A multa compensatória, subitem 16.2.1.1, alínea “a”, será aplicada a adjudicatária que após devidamente notificada, não comparecer para proceder a assinatura do contrato no prazo indicado, configurando o descumprimento total da obrigação assumida, conforme preconiza o art. 81 c/c art. 87, II, da Lei nº 8.666/93, independente das demais cominações legais cumulativas.

16.3.1.1. A adjudicada não incorrerá em multa compensatória quando houver prorrogação do prazo, previamente autorizado pelo órgão licitador, em decorrência de impedimentos efetivamente verificados sem que a ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite legal.

16.4.  DA ADVERTÊNCIA

16.4.1. A aplicação de advertência será efetuada nos seguintes casos:

- Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que não acarretem prejuízos para a CONTRATANTE, independentemente da aplicação de multa moratória;

- Execução insatisfatória ou inexecução da aquisição/serviço, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou inidoneidade;

- Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços da , ou para a CONTRATANTE, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais grave;

16.5.  MULTA MORATÓRIA

16.5.1.  A multa moratória, do art. 86, e multa por inexecução contratual, do art. 87, ambos dispositivos da Lei n.º 8.666, de 1993, na forma e nos percentuais abaixo estabelecidos, serão aplicadas quando a contratada deixar de cumprir ou descumprir de forma parcial ou total as obrigações inerentes ao objeto do contrato, como também as obrigações acessórias legais ou extra-legais relacionadas no instrumento contratual, independente das demais cominações legais cumulativas.

16.5.1.1.  A multa moratória será cobrada pelo atraso injustificado na entrega do bem ou de quaisquer relatórios ou documentos a ele relacionados, solicitado pelo responsável pelo	 acompanhamento do contrato com prazo determinado para entrega, sem justificativa por escrito e aceito pelo preposto do órgão licitador, sujeitará a adjudicatária ou a contratada, conforme o caso, à multa de mora de 0,5% (meio por cento por dia de atraso) do valor da proposta ou da etapa a ser adimplida, até a data do efetivo cumprimento, observado o limite de 20% (vinte por cento) do valor da proposta ou do contrato, conforme o caso. Atingido tal limite, será considerada a inexecução total da obrigação assumida e/ou será rescindido unilateralmente o contrato, conforme o caso.

16.5.1.1.1. A multa moratória será aplicada a partir do 2º (segundo) dia útil da inadimplência, contados da data definida para o regular cumprimento da obrigação.

16.6.  MULTA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL:

16.6.1. A Multa por inexecução parcial ou total do contrato será aplicada quando a contratada incorrer, dentre outras, em uma das situações a seguir indicadas, no percentual de até 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da obrigação não cumprida:

16.6.1.1.  Deixar de cumprir integralmente a etapa de fornecimento no prazo avençado, inclusive seus acessórios, caracterizando o inadimplemento total da obrigação, com lesão ao interesse público, que enseje rescisão unilateral do contrato. Multa: 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato.

16.6.1.2. Cumprir parcialmente o objeto do fornecimento, caracterizando como fornecimento do bem de forma parcelada, que não esteja devidamente autorizado a fazê-la, ou seja, de sucessivas vezes para completar o contratado ou obrigação, de forma incompleta, isto é, não entregar o objeto contratado dentro do limite de quantidade estipulado; Multa: 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

16.6.1.3. Fornecer o bem ou serviço em desacordo com os padrões exigidos pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal, ou fora dos padrões de segurança e qualidade definidos independente de menção expressa no edital; Multa: 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

16.6.1.4. Se, a partir do 2º (segundo) dia útil, após devidamente notificada, não corrigir ou sanar, os defeitos ou incorreções constatadas em qualquer fase de execução do contrato, relativo ao bem fornecido, bem como não realizar a substituição dos equipamentos fornecidos em desacordo com o contratado. Multa: 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato.

16.6.2.  A aplicação da multa por inexecução contratual independe da multa moratória eventualmente já aplicada ou em fase de aplicação, podendo ser aplicada cumulativamente.

16.7. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO:

16.7.1.  A suspensão do direito de licitar e contratar com a UNIÃO, independente das demais cominações legais cumulativas, pode ser aplicada ao licitante ou ao contratado que, de forma dolosa ou culposa, prejudicar o andamento ou execução do certame licitatório, e especialmente:

16.7.1.1. Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que diz respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização;

16.7.1.2. Cometer quaisquer irregularidades que acarretem ou possam acarretar prejuízos ao órgão licitador;

16.7.1.3. Tiver sofrido, até a data da licitação, condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal ou trabalhista ou previdenciária no recolhimento de quaisquer tributos incluindo-se as contribuições sociais;

16.7.1.4. Praticar atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;

16.7.1.5. Demonstrar, na época da licitação, não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão licitador, em virtude de atos ilícitos praticados;

16.7.1.6. Praticar ação com improbidade e premeditada em prejuízo do órgão licitador ou ações que evidenciem interesses escusos ou má-fé;

16.7.1.7. Apresentar ao órgão licitador, quando da licitação, documento falso ou falsificado, no todo ou em parte: PRAZO DE SUSPENSÃO: até 5 (cinco) anos.

16.8. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

16.8.1. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública será proposta pelo Pregoeiro ou por servidor ou fiscal devidamente designado para fiscalizar o contrato, conforme a situação, a Autoridade competente da CONTRATANTE, visando a aplicação da sanção à licitante ou a contratada, pelas seguintes situações e prazo:

16.8.1.1. Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

16.8.1.2. Prática de atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

16.8.1.3. Demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão licitador, em virtude de atos ilícitos praticados;

16.8.1.4. Praticar ação com improbidade ou ações premeditadas que evidenciem interesses escusos ou má-fé em prejuízo do órgão licitador;

16.8.1.5. Apresentar na licitação qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, na licitação ou durante a execução do contrato;

16.8.1.6. Se recusar a assinar o contrato, quando devidamente convocado, caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida.  PRAZO DE DECLARAÇÃO: até 5 (cinco) anos.

16.9.  DA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

16.9.1.  As sanções de que tratam o item 19 serão aplicadas pela Autoridade Contratante com exceção da prevista no subitem 16.7.

16.9.1.1.  Dos atos praticados pela Autoridade Contratante, caberá recurso à Autoridade Superior o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da intimação do ato, o qual deverá ser interposto perante a autoridade recorrida, que poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, para apreciação e decisão da autoridade superior.

16.9.2. A aplicação das sanções será efetuada mediante autuação em processo administrativo instaurado para esta finalidade, aberto mediante requerimento devidamente fundamentado apresentado pelo Pregoeiro ou por servidor ou fiscal devidamente designado para fiscalizar o contrato, conforme a situação, observado o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo, observando-se as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como da Lei nº 9.784/99, no que couber;

16.9.3. Após instauração do processo administrativo, será comunicado ao preposto da empresa contratada a situação que gerou a ocorrência e a intenção de aplicação da penalidade, abrindo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para oferecimento de defesa prévia. No caso de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, o prazo para o oferecimento de defesa prévia será de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação e abertura de vista dos autos na sede do órgão licitador.

17. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

17.1. Obrigações do Detran-DF

- Designar um fiscal acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e atestar as faturas, conforme previsto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e Dec. 16.098/94, Art. 13, Inciso II e § 3º;

- Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da(s) empresa(s) vencedora(s) do certame licitatório dentro dos prazos e condições pactuados;

- Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa desempenhar seus serviços dentro das normas do contrato;

- Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços e materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa contratada;

- Indicar o executor interno do Contrato, conforme Art. 67 da Lei 8.666/93

- Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada;

- Fornecer e colocar à disposição da Contratada, todos os elemento e informações que se fizerem necessários à execução dos serviços;

- Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no serviço;

- Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer débitos de sua responsabilidade, bem como fiscalizar a execução do Objeto Contratado;

17.2.  Obrigações da Contratada

- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório;

- Executar o objeto em perfeitas condições, conforme proposta apresentada e exigências contidas no Edital e anexos.

- Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ ou materiais, causados por técnicos (empregados) e acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestação dos serviços;

- Responsabilizar-se das eventuais despesas para execução do serviço solicitado, qualquer que seja o valor, e cumprir todas as obrigações constantes do(s) Anexo(s) deste Ato Convocatório;

- Comprovar, mês a mês, o efetivo recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos empregados destinados para a prestação dos serviços;

- Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus funcionários durante a execução dos serviços ainda que no recinto do CONTRATANTE;

- Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

- Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências do CONTRATANTE;

- Constitui obrigações as demais condições estabelecidas no Termo de Referência (anexo I do edital)  do presente edital.

- 18. DA GARANTIA CONTRATUAL

18.1. A critério da Administração, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal poderá exigir da licitante vencedora/contratada, como garantia do contrato, a prestação de garantia para execução das obrigações assumidas, cabendo à mesma optar por uma das seguintes modalidades:

18.1.1. Caução em dinheiro ou título da dívida pública;

18.1.2. Fiança bancária;

18.1.3. Seguro-garantia.

18.2. A garantia a que se refere o subitem 18.1 corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor do contrato (art. 56, parágrafo 2º, Lei nº 8.666/93).

18.3. No caso de se prestar caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública como garantia, a empresa adjudicatária deverá fazer o devido depósito tendo como beneficiário o Departamento de Trânsito do Distrito Federal, cuja via do termo da caução ou do depósito do título deverá ser entregue no ato da assinatura do contrato;

18.4. No caso de apresentação de fiança bancária como garantia, a mesma deverá ser emitida em nome do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, devendo constar do instrumento, a renúncia expressa pelo fiador, dos benefícios previstos nos Arts. 821, 827, 835, 837, 838 e 839, todos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil; art. 77 do Código de Processo Civil; arts. 261 e 262 do Código Comercial, cuja via do termo deverá ser entregue no ato da assinatura do contrato.

18.5.  No caso de apresentação de seguro-garantia como garantia contratual, o mesmo deve ter como beneficiário direto, único e exclusivamente, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal /Contratante, cuja via do termo deverá ser entregue no ato da assinatura do contrato.

18.6. Se apresentada garantia contratual nas modalidades de fiança bancária ou seguro-garantia e, em havendo prorrogação da vigência do contrato, em sucessivo período, exigir-se-á nova prestação de garantia cobrindo o período estendido nas mesmas condições apresentadas quando da assinatura do contrato, salvo se houver solicitação da CONTRATADA para mudança na modalidade da garantia, cuja aceitação da modalidade é de exclusiva liberalidade da contratante.

18.7. A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após a execução do contrato, observado o disposto no art. 56, § 4º, se for o caso, e no art. 73, ambos da Lei nº 8.666/93, e somente ocorrerá ante a comprovação de que a empresa cumpriu com as obrigações decorrentes da contratação.

18.8. A Garantia apresentada deve prever, expressamente, que ocorrendo aplicação de multa, após regular processo administrativo, o valor correspondente poderá, a critério da administração, ser descontada da garantia contratual.

18.9.  Se a garantia for utilizada em pagamento de qualquer obrigação ou de multa aplicada, após o devido processo legal, assegurado o contraditório e ampla defesa, a contratada se obrigará a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data em que for notificada pela contratante.

19. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO  SERVIÇO

19.1 Os serviços deverão ser executados nos locais indicados pela Diretoria de Informática do Detran-DF, devendo os mesmos serem concluídos e entregues nos prazos definidos, de acordo com o preestabelecido no termo de referência constante do Anexo I deste edital.

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente no ato da sessão pública.

20.2.  Fica assegurado ao DETRAN-DF o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

20.3.  Quando a descrição do objeto no SIASG divergir do Edital e seus anexos, considerar-se-á as especificações do segundo.

20.4. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o DETRAN-DF não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

20.5. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

20.6. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

20.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

20.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no DETRAN-DF ou Contratante, quando for o caso.

20.9.  O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.

20.10.  As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação.

20.11 O Diretor Geral do Detran-DF fica reservado o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado (artigo 49 da Lei n.º 8.666/93).

20.12 A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório desclassificar a proposta da licitante que for declarada inidônea na área da Administração Pública.

20.13. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação do objeto licitado.

20.14. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 3.555, publicado no DOU de 09 de agosto de 2.000 e subsidiariamente a Lei 8.666/93 e Decreto nº 5450/2005.

20.15.  O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Brasília, com exclusão de qualquer outro.

Brasília, 3 de agosto de 2011

Isabel Cristina da Silva Guthier

Pregoeira/DETRAN-DF

ANEXO I DO EDITAL

TERMO DE REFERÊNCIA

- Objeto

  - Contratação de serviços de Tecnologia da Informação, compreendendo o desenvolvimento, manutenção, documentação e implantação do sistema de Gestão de Trânsito – GETRAN em linguagem JAVA/JEE/JME com PL/SQL, em regime de fábrica de software.

  - A quantidade de Pontos de Função estimada é de até 6.000 (cinco mil) pontos de função por ano, sem garantia de consumo mínimo.

- Fundamentação da Contratação

  - Para que a Diretoria de Informática – DIRIN possa cumprir o seu papel de, por meio de seus núcleos, atender às necessidades operacionais das unidades do DETRAN/DF na área de informática, faz-se necessário a presença de serviços permanentes de desenvolvimento e manutenção de funcionalidades que permitam a sustentabilidade do sistema GETRAN.

  - A DIRIN, porém, possui quadro reduzido, sendo este, insuficiente para satisfazer as demandas solicitadas pelas unidades da autarquia, além das sugestões de melhorias dos demais órgãos do Poder Público que utilizam tal sistema e suas informações, como no caso dos convênios estabelecidos com a Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento de Estradas de Rodagem, entre outros.

  - O momento atual da administração pública necessita de um maior controle da governança de TI, necessidade essa exaustivamente relatada na jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Tal jurisprudência acabou por fomentar a origem da Instrução Normativa SLTI/MPOG N° 4/2008, cujas atualizações culminaram na nova versão denominada Instrução Normativa SLTI/MPOG N° 4/2010, publicada pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para disciplinar os processos de contratação de serviços de TI e de gestão dos respectivos contratos.

  - A IN 4/2010 SLTI/MPOG disciplina a contratação a partir da adoção de uma métrica que permita a vinculação dos pagamentos ao tamanho dos serviços solicitados e entregues, o que se contrapõe à situação atual do DETRAN/DF, na qual os pagamentos são realizados com base na quantidade de documentos emitidos na realização dos serviços solicitados.

  - Essa mudança de paradigma, bem como a necessidade de cumprir as exigências já formalizadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, entre elas, as Notas de Inspeção nº 04/2010 e 05/2010, para os Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação contratados pelo DETRAN/DF, e também a de alinhamento com as determinações do decreto do GDF nº 32.218, de 16 de setembro de 2010, que dispõe sobre a contratação de bens e serviços de Tecnologia da Informação no âmbito da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, levaram à necessidade de substituição dos contratos atuais.

  - Por ser uma solução integrada que atende a vários setores do órgão em suas atividades essenciais e permanentes como o controle de veículos, habilitação, entre outros, e devido a contínuas e periódicas atualizações da legislação de trânsito em vigor, o GETRAN necessita ser constantemente atualizado, seja de forma evolutiva ou corretiva. Isso demanda a existência de uma equipe grande e qualificada de profissionais com domínio nas tecnologias envolvidas no sistema.

- Fundamentação Legal

  - Este Projeto Básico foi elaborado à luz dos seguintes normativos:

    - Lei nº 8.666/1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências;

    - Lei nº 10.520/2002 - Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;

    - Decreto nº 3.555/2000 - Especifica que são licitáveis mediante pregão, na área de informática, os serviços de apoio como manutenção de equipamentos e digitação, o que é bem distinto do objeto da licitação em tela;

    - Decreto nº 7.174/2010 - Regulamenta a contratação de bens e serviços de informática e automação pela Administração Pública Federal, Direta ou Indireta, pelas fundações e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União;

    - Instrução Normativa SLTI nº 2/2008 - Dispõe sobre regras e diretrizes para contratação de serviços continuados ou não. Essa norma aplica-se subsidiariamente à IN/SLTI nº 4/2010;

    - Instrução Normativa SLTI nº 4/2010 - Dispõe sobre o processo de contratação de serviços de Tecnologia da Informação pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;

    - Acórdão nº 2.533/2008 - Plenário - Esclarece pontos relevantes e orienta sobre a contratação de empresa de desenvolvimento de sistemas;

    - Acórdão nº 2.471/2008 - Plenário - "Terceirização na Administração Pública Federal", sub-tema "Terceirização em Tecnologia da Informação";

    - Acórdão nº 2.094/2007 - Plenário - Define que a licitação na modalidade Pregão é admitida para a aquisição de softwares desde que classificados como "bem comum", nos termos da definição contida no parágrafo único do art. 1° da Lei nº 10.520/2002;

    - Acórdão nº 786/2006 - Plenário - Monitoramento de licitação para contratação de serviços de informática nas áreas de desenvolvimento de sistemas e acompanhamento de projetos;

    - Acórdão nº 313/2004 - Plenário - Manifestou entendimento de que a Lei nº 10.520/2002 revogou as disposições contrárias a ela contidas no Decreto nº 1.070/1994, onde exigia "técnica e preço" para toda e qualquer licitação para contratação de "bens e serviços". Também orienta o administrador público analisar onde a modalidade pregão é aplicável;

    - Acórdão n° 1.558/2003 - TCU - 2ª Câmara - Orienta, quando da "contratação de serviços técnicos de informática (gerência estratégica, desenvolvimento de software, gerenciamento de dados, administração de rede, suporte a usuários, manutenção de hardware, operação de microcomputadores e digitação), no sentido de que o processo de contratação especifique, licite e contrate separadamente os referidos serviços, utilizando-se o parcelamento ou a adjudicação por itens como forma de obtenção do melhor preço entre os licitantes, conforme preceituado no art. 23, § 10, da Lei nº 8.666/93";

    - Acórdão nº 1099/2008 - Plenário - Manifestou entendimento de que, havendo dependência entre os serviços que compõem o objeto licitado, a opção pelo não-parcelamento mostra-se adequada, no mínimo do ponto de vista técnico;

    - Nota Técnica nº 01/2008 – SEFTI/TCU - Estabelece o conteúdo mínimo do projeto básico ou termo de referência para contratação de serviços de tecnologia da informação - TI;

    - Nota Técnica nº 02/2008 – SEFTI/TCU - Estabelece o uso do pregão para aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação;

    - Decreto nº 32.218, de 16 de setembro de 2010 - Dispõe que a contratação de bens e serviços de Tecnologia da Informação no âmbito da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal reger-se-á pelo disposto no Decreto Federal nº 7.174, de 12 de maio de 2010 e na Instrução nº 04, de 19 de maio de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, posteriormente revogada pela Instrução Normativa/SLTI nº 4/2010, de 12 de novembro de 2010.

- Descrição da Solução de Tecnologia da Informação

  - A solução de TI a ser contratada compõe-se de serviços de desenvolvimento de sistemas para produção de novos módulos e de serviços de manutenção corretiva, perfectiva e adaptativa relativos ao sistema GETRAN.

  - O sistema GETRAN é composto, atualmente, dos módulos Veículos, Habilitação, Infrações, Administrativo/Financeiro, Gestão de Documentos, Navegação e Acesso e DETRAN Móvel, na qual disponibilizam funcionalidades, logs e estatísticas.

  - O módulo de Veículos visa controlar toda a frota de veículos registrados de jurisdição do Distrito Federal, bem como manter todas as informações atualizadas na base local, realizando as respectivas atualizações à Base de Índice Nacional – BIN – cuja finalidade é manter um ambiente nacional integrado que contenha informações de toda a frota brasileira. Além disso, cabe ao módulo de Veículos do sistema GETRAN, apoiar os servidores do DETRAN/DF na disponibilização de serviços à população como, por exemplo, primeiro emplacamento de veículos, transferências de propriedade, mudança de categoria, lacre, segunda via de CRV/CRLV, baixa de veículo, inclusão / exclusão de gravame financeiro, liberação de veículo apreendido, autorização prévia para alteração de características de veículo, alteração de dados cadastrais e características, pesquisa cadastral, comunicado de venda/bloqueio judicial, e ainda, subsidiar, com suas informações, o módulo de infrações.

  - O módulo de Habilitação tem como principais procedimentos: Controlar Processo de Habilitação; Controlar Exames Médicos; Controlar/Realizar Curso Teórico e Prático; Realizar Exames Teórico e Prático; Realizar Expedição da CNH; e Controlar/Realizar outros Cursos para Condutor, realizar transações com o Banco de Informações Nacional de Condutores – BINCO, além de outras funcionalidades.

  - O módulo de Infrações controla os autos de infração. Uma vez registrado, o auto é regido por regras como identificação do veículo, condutor, data, hora, local do cometimento da infração, prazos legais de recursos, prescrições, entre outras. O sistema armazena todas as informações da multa, faz verificações referentes a penalizações como, por exemplo, valores cobrados, pontuação para o condutor, controle de emissão de documentos quando não há multas em aberto. Entre as funcionalidades mais evidentes do módulo de Infrações pode-se destacar a de emissão de um auto de infração, transferência de pontuação, transformar multa em penalidade para pagamento, cópia de multas, obtenção de segunda via de multas.

  - O módulo Administrativo Financeiro abrange as funções de controle de débitos e arrecadação relacionados ao Licenciamento, lançamento de débitos, verificação de pendências financeiras, controle de baixas bancárias, operações relacionadas ao Seguro obrigatório, Produção Financeira (operações relacionadas com a FENASEG e a SEFAZ), controle financeiro de multas, controle de cobrança e dívida ativa, controle orçamentário, entre outras.

  - O módulo de Gestão de Documentos abrange vários tipos de cadastro de apoio para um efetivo controle de documentos e processos como órgãos, instituições credenciadas, assunto, tipo, situação, além do próprio cadastro de processos, documentos, controle de malotes e principalmente, o controle efetivo sobre a tramitação dos processos e documentos.

  - O módulo de Navegação e Acesso é o responsável pelo efetivo Controle de Acesso como manutenção do cadastro do usuário, perfis, autenticação, situação, registro dos acessos e suas tentativas, histórico das operações realizadas, entre outros.

  - O módulo DETRAN Móvel abrange as funções de consulta de veículos, consulta de condutores, consulta de aulas práticas, consulta de vaga especial, aplicação de multa eletrônica e emissão de advertência eletrônica. Esses procedimentos estão disponíveis aos agentes de trânsito que acessam os aparelhos do tipo “Smartphone” os quais possuem uma interface orientada a aparelhos móveis.

  - As funcionalidades existentes atualmente no sistema GETRAN não se restringem às descritas acima.

  - A maioria das funções do sistema GETRAN está escrita em linguagem JAVA e PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language). Porém, o sistema ainda necessita incorporar algumas funcionalidades hoje existentes em um sistema de Gestão de Trânsito legado do DETRAN/DF, escrito em linguagem de programação PROIV. A CONTRATADA terá como prioridade implementar essas funcionalidades no sistema GETRAN.

  - A CONTRATADA também deverá realizar a migração do módulo de Provas Eletrônicas, originalmente desenvolvido em linguagem DELPHI.

  - O sistema GETRAN deverá ser completado, ainda, com outras funcionalidades que surgem naturalmente no ciclo de vida de um sistema, como melhorias estabelecidas pela área de negócio, novas resoluções, portarias, entre outros.

- Justificativa da Quantidade

  - A quantidade de 6.000 (seis mil) Pontos de Função a serem contratados é baseada em um levantamento realizado pela atual empresa prestadora de serviços de Informática para o DETRAN/DF e em estudos realizados pela DIRIN.

  - O levantamento realizado pela empresa, repassados para o DETRAN/DF, por meio de relatórios apontam que no ano 2008 foi realizada uma contagem em parte do sistema de cobrança existente no sistema GETRAN. Por meio desse levantamento, a empresa estimou que o sistema GETRAN possuia um tamanho de 24.555 (vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e cinco) Pontos de Função.

  - No ano de 2010, uma nova avaliação do tamanho do sistema foi realizada pela empresa prestadora de serviços. Neste ano, verificou-se um crescimento de 10% (dez por cento) do sistema GETRAN para o período de 2 (dois) anos, o que resultou numa quantidade total de 27.011 (vinte e sete mil e onze) Pontos de Função.

  - Levando-se em consideração o mesmo percentual de crescimento apontado pela empresa que criou e, atualmente, mantém o sistema, a DIRIN aplicou uma taxa de crescimento de 5% (cinco por cento) para o período de 2010 a 2011. Assim, estima-se que o sistema GETRAN possui, hoje, um tamanho de 28.362 (vinte e oito mil, trezentos e sessenta e dois) Pontos de Função.

  - Com base nos dados apresentados, informações referentes ao crescimento do sistema informados pelas demais áreas do DETRAN/DF, migração da parte do sistema existente em linguagem PROIV, migração do módulo de Provas Eletrônicas e manutenções corretivas e adaptativas que devem ser realizadas, a DIRIN estimou em um total de 6.000 (seis mil) Pontos de Função a serem contratados, conforme detalhamento especificado na Tabela 5.1 – Detalhamento da estimativa da Quantidade de Pontos de Função.

| Tabela 5.1 – Detalhamento da estimativa da Quantidade de Pontos de Função |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Estimativa de esforço em Ponto de Função para 1 (um) ano |
| A | Expectativa de crescimento do sistema (10% do Tamanho atual do sistema GETRAN) | 2.836 |
| B | Migração da parte do sistema existente em linguagem PRO IV | 1.000 |
| C | Migração do módulo de Provas Eletrônicas existente em linguagem DELPHI | 1.000 |
| D | Manutenções corretivas e adaptativas (o que inclui a adaptação para os normativos emitidos pelos órgãos superiores de trânsito, como, por exemplo, as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN) | 1.000 |
| E | Modificações diversas | 164 |
| Total de Pontos de Função |  | 6.000 |

  - A quantidade de Pontos de Função estimada para o item B da Tabela 5.1 tem como base as funções do sistema existentes apenas em linguagem PROIV conforme o Anexo III desse Projeto Básico. A quantidade estimada para o item B não necessariamente abrange a migração de todas as funcionalidades listadas no Anexo III.

  - A quantidade de Pontos de Função estimada para o item D da Tabela 5.1 tem como base as Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, Deliberações do CONTRAN e as Portarias do Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN publicadas no período de Maio de 2010 a Abril de 2011. Nesse período foram publicadas 32 (trinta e duas) Resoluções do CONTRAN, 16 (dezesseis) Deliberações do CONTRAN e 1.429 (um mil, quatrocentos e vinte e nove) Portarias do DENATRAN.

- Requisitos da Solução

  - Os serviços serão prestados no ambiente da Pessoa Jurídica CONTRATADA, podendo eventualmente ser prestados no ambiente do DETRAN/DF.

  - A CONTRATADA deverá alocar Preposto para se relacionar com o DETRAN/DF e cumprir as suas atribuições previstas neste Projeto Básico.

  - A solicitação e autorização dos serviços dar-se-á sempre por meio de Ordens de Serviço –O.S., cujo ciclo de vida será orientado, padronizado e conduzido pela Metodologia de Gestão e descritos neste Projeto Básico.

  - Os sistemas desenvolvidos deverão ter garantia de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do aceite definitivo da O.S., dentro dos quais a CONTRATADA corrigirá os defeitos identificados sem custos para o DETRAN/DF.

  - São considerados defeitos as implementações que estejam em desacordo com os requisitos estabelecidos ou com as especificações do sistema e as falhas ou funcionamentos irregulares identificados na operação normal do produto.

  - Os serviços serão divididos em fases, baseadas no Processo de Desenvolvimento da Norma ABNT NBR ISO/IEC12207 – Processos de Ciclo de Vida de Software e relacionadas na Tabela 6.1 – Fases do Ciclo de Vida de Software, cada fase tendo definido um conjunto mínimo de artefatos a serem produzidos e o seu percentual de esforço em relação ao esforço total do Ciclo de Vida, que é utilizado na determinação do custo para execução da fase.

| Tabela 6.1 – Fases do Ciclo de Vida de Software |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase | Propósito | Artefatos Produzidos | Percentual de Esforço |
| Elicitação de Requisitos | Obter, processar e acompanhar as necessidades e os requisitos do cliente ao longo da vida do produto e/ou serviço, de forma a estabelecer a linha básica de requisitos para a definição dos produtos de trabalho. | Especificação de Regras de Negócio; | 9 % |
| Análise de requisitos de sistema | Transformar os requisitos dos envolvidos em um conjunto de requisitos técnicos desejados para o sistema, que guiarão o seu projeto. | Diagrama de Caso de Uso; Especificação de Caso de Uso; Protótipo de Telas; | 17 % |
| Projeto de arquitetura de sistema | Identificar quais requisitos do sistema devem ser alocados a quais dos seus elementos | Documento de Arquitetura do Sistema; | 4 % |
| Análise de requisitos de software | Estabelecer os requisitos dos elementos de software do sistema. | Plano de Implementação | 3 % |
| Projeto (design) de software | Elaborar um projeto que atenda aos requisitos e que possibilite a sua verificação. | Diagrama de Classes; Modelo de Dados; Diagrama de Seqüência/ Colaboração; Diagrama de Atividades; | 12 % |
| Construção de software | Produzir unidades executáveis de software que reflitam adequadamente o projeto (design) do software. | Programas-fonte; Builds e componentes; Javadoc; Ajuda online | 36 % |
| Integração de software | Combinar as unidades do software, produzindo itens integrados do software, consistentes com o projeto (design) e que demonstram que os requisitos funcionais e não-funcionais são satisfeitos, para o ambiente alvo ou equivalente. | Builds | 2 % |
| Teste de software | Confirmar que o produto de software integrado atende aos requisitos definidos. | Plano de Testes; Programas-fonte de teste de unidade e de integração; Relatório de execução de testes | 11 % |
| Teste de sistema | Assegurar que a implementação de cada requisito do sistema seja testada quanto à conformidade, e que o sistema esteja pronto para ser entregue. | Plano de Testes; Programas-fonte de teste de sistema; Relatório de execução de testes | 4 % |
| Instalação do software | Instalar no ambiente alvo o produto de software que atende aos requisitos acordados | Plano de Implantação de Sistema | 2 % |
| ##### Total |  |  | 100 % |
| Observações: - Além dos artefatos listados por fase, devem ser gerados os seguintes artefatos de Gerência de Projeto: Ordem de Serviço (O.S.) conforme definido no item 6 – Fluxo de Execução de Serviços; Planilha de Métrica; Termo de Abertura; Plano de Projeto; Plano de Riscos; Plano de Comunicação; Relatório de Entrega; Relatório de Situação; Ata de Reunião. O esforço para produção destes artefatos está diluído nas fases do Ciclo de Vida de Software e não tem custo adicional; - O DETRAN/DF executará ainda atividades que não fazem parte do Percentual de Esforço Total do Ciclo de Vida de Software a ser executado pela CONTRATADA, tais como Definição do Sistema, Verificação e Validação de Serviços e Produtos, Acompanhamento das Implantações. - Todos os documentos entregues ao DETRAN/DF devem ser formatados em .DOC . |  |  |  |

  - Os sistemas desenvolvidos deverão considerar os seguintes requisitos mínimos em relação à arquitetura:

    - Linguagem de Desenvolvimento Java versão 6 ou superior compatível.

    - Utilização da tecnologia JSF (Java Server Faces) 1.2 ou superior compatível e Ajax para Camada de Apresentação.

    - Utilização da tecnologia EJB (Enterprise Java Beans) 3.0 ou superior compatível, incluindo JPA (Java Persistence API) na camada de serviços.

    - Utilização do framework Hibernate na camada de persistência.

    - Utilização do framework JBoss Seam versão 2.1.1 GA ou superior compatível integrando a camada de apresentação e a camada de serviço.

    - Utilização da ferramenta Apache Maven versão 2.2.1 ou superior para gerenciamento e automação de projetos em Java.

    - Utilização da API JavaMail para envio de e-mails.

    - As classes em Java para implementação das APIs devem utilizar as tecnologias JAX-WS 2.0 e JAXB 2.0.

    - Compatibilidade com os seguintes servidores de aplicação:

      - JBoss Application Server versão 5.1.0 ou superior compatível;

      - Apache Tomcat versão 6.0 ou superior compatível;

    - Utilização da ferramenta de relatórios JasperReports versão 3.7.0 ou superior ou BIRT (Business Intelligence and Reporting Tools) versão 2.5.1 ou superior.

    - Linguagem de desenvolvimento PL/SQL.

    - Arquitetura em camadas orientadas a serviços:

      - Separação lógica entre camada de apresentação e camada de serviços;

      - A camada de serviços deve ser constituída de componentes que provêem serviços logicamente relacionados e reutilizáveis;

      - Flexibilidade para expor os serviços da camada de negócio utilizando Web Services.

  - São requisitos mínimos em relação aos SGBDs:

    - Suporte ao Oracle Database 10g Release 10.2.0.4.0 e posteriores;

    - Suporte ao PostgreSQL Server 8.1.X e posteriores.

  - A produção dos sistemas será em ambiente de responsabilidade do DETRAN/DF com servidores baseados na arquitetura Intel X86_64 multiprocessado com os sistemas operacionais CentOS 5.5 ou superior.

  - A produção do banco de dados será em ambiente de responsabilidade do DETRAN/DF com servidores baseados na arquitetura Intel X86_64 multiprocessado com os sistemas operacionais RedHat Enterprise LINUX 5.5 ou superior.

  - São de propriedade do DETRAN/DF todos os produtos gerados na vigência deste Contrato, incluindo os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação, tais como produtos de software, na qual podem ser classificados como artefatos, incluindo programas-fonte, classes e componentes, relatórios, diagramas, fluxogramas, modelos e arquivos, em conformidade com o artigo 111 da Lei nº 8666/93, com a Lei nº 9609/98, que dispõe sobre propriedade intelectual de programa de computador e com a Lei nº 9610/98, que dispõe sobre direito autoral, sendo vedada qualquer comercialização destes por parte da CONTRATADA.

  - A CONTRATADA deverá, em conformidade com o parágrafo único do artigo 111 da Lei nº 8666/93, promover transição contratual, conforme item 13 (Transição Contratual) deste Projeto Básico, e repassar para o DETRAN/DF e/ou para outra empresa por este indicada todos os dados, documentos e elementos de informação utilizados na execução dos serviços.

  - Com vista a mitigar riscos de descontinuidade de serviços e de dependência técnica pelo DETRAN/DF, a CONTRATADA se compromete a habilitar equipe de técnicos do DETRAN/DF ou outra por ela indicada no uso das soluções desenvolvidas e implantadas no escopo deste Contrato, repassando todo o conhecimento necessário para tal.

  - A CONTRATADA obrigar-se-á a manter a mais absoluta confidencialidade a respeito de quaisquer informações, dados, processos, fórmulas, códigos, cadastros, fluxogramas, diagramas lógicos, dispositivos, modelos ou outros materiais de propriedade do DETRAN/DF, aos quais tiver acesso em decorrência da prestação de serviços objeto da presente contratação, ficando terminantemente proibida de fazer uso ou revelação destes, sob qualquer justificava.

  - A CONTRATADA deverá garantir a Entrega de serviços e produtos demandados nos prazos acordados nas respectivas O.S., bem como, a qualidade dos artefatos entregues como documentos nos formatos e padrões estabelecidos, produtos de software aderentes às especificações e sem erros de codificação.

  - Os produtos de software devem atender aos seguintes requisitos de qualidade, baseados na norma ABNT NBR ISO/IEC 9126 – Qualidade do Produto de Software:

    - Usabilidade: os sistemas devem ser de fácil entendimento dos conceitos utilizados, aprendizagem, uso e controle de operação.

    - Acessibilidade: os sistemas devem estar aderentes às recomendações de acessibilidade de conteúdo WEB estabelecidas pelo Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico – e-MAG  e que passem na avaliação sintática do  Avaliador e Simulador de Acessibilidade de Sítios – ASES, com zero erro nos três níveis de prioridades.

    - Portabilidade: os sistemas devem funcionar nos navegadores mais utilizados no mercado como, por exemplo, Internet Explorer 7.0 ou superior, Firefox 5.0 ou superior e Google Chrome 10 ou superior.

    - Manutenibilidade: os códigos-fonte dos softwares devem ser bem estruturados e documentados visando pouco esforço para fazer alterações corretivas, adaptativas e/ou evolutivas. Devem ser providos os fontes de quaisquer componentes ou frameworks utilizados. Não devem ser utilizados componentes proprietários que não possuam fontes disponíveis ou requeiram licenças pagas para a sua utilização.

    - Confiabilidade: os sistemas não devem apresentar falhas e se estas ocorrerem, devem ter capacidade de recuperação de dados e manutenção do nível de desempenho requerido.

    - Desempenho: no ambiente de produção do DETRAN/DF, os sistemas devem ter capacidade para atender ao universo de usuários e picos de acesso definidos em suas especificações. Devem apresentar tempo de resposta condizente com seus requisitos não funcionais.

    - Interoperabilidade: os sistemas, quando exigidos pelo DETRAN/DF, devem estar aderentes aos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (E-Ping).

  - Será de responsabilidade da CONTRATADA, dar manutenção, inclusive nos casos de problemas com o sistema em produção, a todos os módulos do sistema GETRAN, independentemente de ela ter sido a responsável pelo seu desenvolvimento.

  - A CONTRATADA deverá disponibilizar algum meio de comunicação 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, para os casos em que ocorram problemas com os sistemas em produção.

- Modelo de Prestação de Serviços

  - O modelo a ser utilizado implicará no uso de uma forma sistematizada de desenvolvimento, manutenção e documentação de sistemas, apoiada em metodologia consolidada, utilizando processo controlado, repetitivo e padronizado de produção. O trabalho a ser realizado incluirá atividades organizadas e ordenadas de acordo com as fases de concepção (com levantamento de requisitos), elaboração, construção e transição, sendo, ainda, observadas as melhores práticas de desenvolvimento e gerenciamento de sistemas, tais como PMBOK (Project Management Body of Knowledge), CMMI, MPS.BR, entre outros, a critério do DETRAN/DF.

  - O fluxo operacional de execução da O.S. deve ser o seguinte:

    - O DETRAN/DF emite a O.S. especificando o tipo de serviço, a tecnologia alvo, as fases que serão contratadas quando o tipo de serviço for desenvolvimento e a descrição do serviço, relacionando os artefatos que detalham a especificação;

    - A CONTRATADA avalia a demanda e procede a análise e a contagem preliminar, se necessário, interagindo com o DETRAN/DF para esclarecimentos sobre a especificação;

    - A CONTRATADA efetua, no prazo definido na Tabela 10.1 – Prazo Máximo para Avaliação da Ordem de Serviço, o planejamento da execução do serviço, registrando na O.S. a métrica em pontos de função, calculada conforme definido nos item 9 – Medição de Serviços, subitens 9.1, 9.2, ou 9.3, de acordo com o tipo de demanda da O.S., os artefatos que serão produzidos, considerando as fases contratadas, conforme definido na Tabela 6.1, e o prazo de entrega, de acordo com os parâmetros definidos na Tabela 10.2 – Prazo Máximo para Execução de Projeto. Ao apresentar o Planejamento da O.S., a CONTRATADA dá aceite da demanda assumindo deter todos os insumos e conhecimento necessários para execução dos serviços dentro dos prazos, padrões de qualidade e custos apresentados, não podendo justificar atrasos ou defeitos por ausência ou insuficiência da especificação;

    - O DETRAN/DF avalia a contagem de pontos de função apresentada, os artefatos que serão produzidos e os prazos das entregas. Caso verifique alguma inconsistência ou divergência no Planejamento, retorna para replanejamento pela CONTRATADA;

    - Havendo concordância com o planejamento, o DETRAN/DF autoriza a execução do serviço, registrando adequadamente na O.S.;

    - A CONTRATADA executa os serviços e entrega os artefatos produzidos, dentro do prazo de entrega estabelecido e dos parâmetros de qualidade contratados;

    - O DETRAN/DF emite o aceite provisório, na qual indica que o serviço foi recebido para homologar os artefatos. O prazo para esta homologação é de 30% (trinta por cento) do prazo estabelecido para a execução da O.S.;

    - Caso não homologue os serviços, o DETRAN/DF avalia as razões das não conformidades e aceita e registra as justificativas ou adota as sanções previstas em contrato. Nesta avaliação será considerado agravante se o ciclo de homologação da O.S. ocorrer mais de uma vez, com conseqüente retrabalho para o DETRAN/DF e impacto no prazo;

    - A CONTRATADA executa os ajustes das não-conformidades registradas pelo DETRAN/DF. O prazo máximo para esta execução é de 30% (trinta por cento) do prazo estabelecido para a execução da O.S.;

    - Depois de homologados e devidamente recebidos todos os artefatos atualizados relacionados na O.S., inclusive os testes de integração, quando couber, o DETRAN/DF formaliza o aceite dos serviços;

    - A CONTRATADA efetua a recontagem de pontos de função da O.S., pelo método detalhado, e submete à aprovação do DETRAN/DF. Esta contagem é necessária porque é após a conclusão do serviço que se tem todos os elementos para a contagem mais precisa. Entretanto se ocorrer divergência para mais ou para menos da contagem inicial, realizada no passo 7.2.2, superior a 10% (dez por cento), esta deverá ser devidamente justificada na O.S. e formalmente aceita pelo DETRAN/DF;

    - O DETRAN/DF avalia a contagem detalhada definitiva e emite o Termo de Recebimento Definitivo da O.S.. Nesta etapa, caso ocorra divergências na contagem, a CONTRATADA efetua nova contagem e as partes se reúnem para dirimir as divergências. Persistindo impasse, prevalece a contagem elaborada pelo DETRAN/DF;

    - A CONTRATADA efetua procedimentos administrativos para o faturamento da O.S., da forma definida no subitem 11.3 – Fluxo de Pagamento;

    - O DETRAN/DF efetua o pagamento da O.S., na forma definida no subitem 11.3 – Fluxo de Pagamento.

  - Quaisquer negociações acerca dos serviços demandados, inclusive divergências na contagem de pontos de função e não-conformidades identificadas pelo DETRAN/DF, são conduzidas por meio de reuniões entre o Líder de Projeto do DETRAN/DF e o Preposto da CONTRATADA e quando o assunto requerer, com a presença de especialista em Métricas. As decisões são formalmente registradas em Ata de Reunião, respeitando os níveis de serviços e padrões de qualidade estabelecidos no presente Projeto Básico.

  - O aceite definitivo e liberação da O.S. para faturamento não exime a CONTRATADA da responsabilidade pela garantia do produto, conforme definido no item 6.4 deste Projeto Básico.

- Gestão da Prestação de Serviços

  - O presente Contrato, com validade de 12 meses, prorrogáveis por iguais períodos até o limite de 60 meses, estabelece que a CONTRATADA deve atender, para todas as O.S. encaminhadas, aos indicadores detalhados na Tabela 8.1 – Indicadores de Nível Mínimo de Serviço (INS), apresentada a seguir:

| Tabela 8.1 – Indicadores de Nível Mínimo de Serviço (INS) |  |
| --- | --- |
| Indicador no 1 | Atraso na Entrega (AE) |
| Descrição do indicador | Mede os atrasos ocorridos nas entregas de produtos e artefatos acordados nas O.S. |
| Aferição | Pelo DETRAN/DF, no passo 7.2.7 do fluxo funcional da O.S.. |
| Fórmula de cálculo | I = PEE−PPEPPE×100 Onde: IAE = Índice de atraso na entrega; PEE = Prazo efetivo de entrega, em dias úteis; PPE = Prazo planejado de entrega, em dias úteis, acordado na O.S. |
| Nível mínimo de serviço exigido | IAE Desejável: até 5% (cinco por cento) IAE Aceitável: acima de 5% (cinco por cento) até 10% (dez por cento) IAE Inaceitável: acima de 10% (dez por cento) |
| Sanções | IAE Desejável: nenhuma IAE Aceitável: advertência IAE Inaceitável: glosa de 2% (dois por cento) no valor da O.S. correspondente, a título de compensação ao DETRAN/DF pelo retrabalho na atividade de homologação. |
| Forma de Auditoria | Em reunião mensal de entrega da pré-fatura e do relatório de serviços realizados e níveis de serviços prestados. |
| Indicador no 2 | Não-conformidades com Requisitos (NC) |
| Descrição do indicador | Mede as implementações que estejam em desacordo com os requisitos estabelecidos ou com as especificações do sistema. |
| Aferição | Pelo DETRAN/DF, no passo 7.2.7 do fluxo funcional da O.S.. |
| Fórmula de cálculo | INC=QtNCTPF×100 Onde: INC = Índice de não-conformidades com requisitos; QtNC = Quantidade de não-conformidades aferidas; TPF = Tamanho do serviço, em pontos de função. |
| Nível mínimo de serviço exigido | INC Desejável: 0% (zero por cento) INC Aceitável: até 10% (dez por cento) INC Inaceitável: acima de 10% (dez por cento) |
| Sanções | INC Desejável: nenhuma INC Aceitável: advertência INC Inaceitável: glosa de 2% (dois por cento) no valor da O.S. correspondente. |
| Forma de Auditoria | Em reunião mensal de entrega da pré-fatura e do relatório de serviços realizados e níveis de serviços prestados. |
| Indicador no 3 | Erros de Operação (EO) |
| Descrição do indicador | Mede as falhas ou funcionamentos irregulares identificados na operação normal do produto. |
| Aferição | Pelo DETRAN/DF, no passo 7.2.7 do fluxo funcional da O.S.. |
| Fórmula de cálculo | IEO=QtEOTPF×100 Onde: IEO = Índice de erros de operação; QtEO = Quantidade de erros de operação encontrados; TPF = Tamanho do serviço, em pontos de função. |
| Nível mínimo de serviço exigido | IEO Desejável: 0% (zero por cento) IEO Aceitável: até 10% (dez por cento) IEO Inaceitável: acima de 10% (dez por cento) |
| Penalidades | IEO Desejável: nenhuma IEO Aceitável: advertência IEO Inaceitável: glosa de 2% (dois por cento) no valor da O.S. correspondente, a título de compensação ao DETRAN/DF pelo retrabalho na atividade de homologação. |
| Forma de Auditoria | Em reunião mensal de entrega da pré-fatura e do relatório de serviços realizados e níveis de serviços prestados. |
| Indicador no 4 | Reincidências de não conformidade (RN) |
| Descrição do indicador | Mede a quantidade de vezes que uma O.S. retorna ao DETRAN/DF para ajustes de não conformidades dos indicadores 2 (NC) e 3 (EO), durante o processo de homologação. |
| Aferição | Pelo DETRAN/DF, no passo 7.2.7 do fluxo funcional da O.S.. |
| Fórmula de cálculo | IRN=QtRANC Onde: IRN = Índice de reincidências de não conformidade; QtRANC = Quantidade de vezes que a O.S. é retornada à CONTRATADA para ajustes de não conformidades (decisão após P.7 do fluxo funcional de execução da O.S. é NÃO) |
| Nível mínimo de serviço exigido | IEO Desejável: 0 (zero) IEO Aceitável: 1 (uma) IEO Inaceitável: acima de 1 (uma) |
| Sanções | IEO Desejável: nenhuma IEO Aceitável: advertência IEO Indesejável: glosa de 2% (dois por cento) no valor da O.S. correspondente, a título de compensação ao DETRAN/DF pelo retrabalho na atividade de homologação. |
| Forma de Auditoria | Em reunião mensal de entrega da pré-fatura e do relatório de serviços realizados e níveis de serviços prestados. |

- Medição de Serviços

  - A métrica adotada para esta contratação é a Análise de Pontos de Função – APF. O valor do ponto de função proposto pela Licitante deverá ser capaz de cobrir todos os custos necessários à execução dos serviços, inclusive aqueles relativos à garantia de continuidade dos sistemas de informação do DETRAN/DF, ao final do contrato.

  - Serviços de desenvolvimento de novos aplicativos:

    - Os serviços classificados como desenvolvimento de novos aplicativos são mensurados por meio da técnica de Análise de Pontos de Função, utilizando a metodologia de análise de pontos de função (APF) descrita na versão 4.2.1 do Manual de Práticas de Contagens por Pontos de Função (Function Point Counting Practices Manual Release 4.2.1), publicado pelo IFPUG (International Function Point Users Group – www.ifpug.org). A critério exclusivo do DETRAN/DF poderá ser adotada, na vigência do contrato, uma nova versão do Manual de Práticas de Contagens por Pontos de Função que venha a ser disponibilizada pelo IFPUG.

    - O Fator de Ajuste é fixo e igual a 1,00 (um inteiro e zero centésimos), o que significa que a Contagem Ajustada é sempre igual a Contagem Não-Ajustada, para todos os serviços no escopo da presente contratação.

    - O esforço para desenvolvimento de itens de interface e outros serviços não contemplados na métrica de APF é apurado por meio da Relação de Itens não Mensuráveis, apresentada na Tabela 8.4, adiante.

    - A medição dos serviços é realizada por O.S., considerando as funções de dados e funções transacionais dos serviços constantes na especificação da O.S. que ainda não tenham sido consideradas em contagens de O.S. anteriores. Assim, as funções de dados ou transacionais e itens não mensuráveis que já tenham sido contabilizadas, ficam de fora da contagem da O.S. considerada. O tamanho da O.S., em pontos de função, é dado pela fórmula:

TOS Des = ∑FD + ∑FT + ∑PFNM

Onde, TOS Des: Tamanho da O.S. de desenvolvimento, medida em pontos de função; ∑FD: Somatório das funções de dados, não contadas em O.S. anteriores do Projeto; ∑FT: Somatório das funções transacionais, não contadas em O.S. anteriores do Projeto; ∑PFNM: Somatório de pontos de funções relativo a itens não mensuráveis, calculado conforme definido pela Tabela 8.4.

    - A CONTRATADA deverá fornecer um Modelo de Planilha para Contagem de Pontos de Função que, a critério do DETRAN/DF, poderá ser adotada para a Contagem de Serviços de Desenvolvimento.

    - Caso uma O.S. de desenvolvimento contemple funções de dados ou transacionais que já tenham sido atendidas em O.S. anterior do projeto, mas que precisam ser mantidas por alterações das regras de negócio, então estas funções são contadas aplicando a metodologia definida para serviços de manutenção de sistemas, apresentada a seguir.

  - Serviços de manutenção de sistemas:

    - Os serviços classificados como de manutenção de sistemas são mensurados da seguinte forma, também considerando Fator de Ajuste fixo e igual a 1,00 (um inteiro e zero centésimos):

      - Contagem das funções envolvidas no serviço e impactadas por este, apurado em Pontos de Função de acordo com as normas do IFPUG CPM v-4.2.1;

      - No contexto do presente Projeto Básico, uma função de dados (ALI ou AIE) é impactada quando houver mudança nos itens de dados da função. Da mesma forma, uma função transacional (EE, SE, CE) é impactada quando houver mudanças nos itens de dados, ou nos arquivos referenciados ou na lógica de processamento da função;

      - Aplicação nas funções impactadas de Fatores de Impacto (FI), conforme definido pela guia Análise de Pontos de Função para Melhoria de Software (Function Point Analysis for Software Enhancement – Version 2.2.1, Setembro/2009) publicada pela NESMA - Netherlands Software Metrics Users Association (www.nesma.nl), revistos e adaptados pelo DETRAN/DF, conforme a seguir.

    - O Fator de Impacto considerado para funções de dados e transacionais incluídas é igual a 1,00 (um inteiro e zero centésimos), significando que o esforço para incluir uma nova função de dados ou transacional é o mesmo, em projeto de manutenção ou de desenvolvimento.

    - Para funções de dados e transacionais excluídas, o Fator de Impacto adotado é igual a 0,25 (vinte e cinco centésimos) significando que o esforço para excluir uma função é um quarto do esforço para construir esta função. Este fator foi estabelecido a partir de fatores adotados por outros órgãos da Administração Pública em Editais publicados.

    - Para as funções de dados e transacionais alteradas no projeto de manutenção, o Fator de Impacto é calculado baseado no percentual de mudança da função, determinado como descrito na Tabela 9.1 a seguir:

| Tabela 9.1 – Percentual de Mudança para Funções de Dados e Transacionais |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Fórmula de Cálculo |  |
| Percentual de Mudança de Funções de Dados | PM dados = N.º de Itens de Dados incluídos/alterados/excluídos x 100 N.º de Itens de Dados da função de dados original |  |
| Percentual de Mudança de itens de dados em Funções Transacionais | PM TID = N.º de Itens de Dados incluídos/alterados/excluídos x 100 N.º de Itens de Dados da função transacional original |  |
| Percentual de Mudança de arquivos referenciados em Funções Transacionais | PM TAR = N.º de Arquivos Referenciados incluídos/alterados/excluídos x 100 N.º de Arquivos Referenciados da função transacional original |  |
|  | Fonte: NESMA |  |

    - A partir do Percentual de Mudança de cada função, é definido o seu Fator de Impacto, conforme Tabelas 9.2 e 9.3:

| Tabela 9.2 – Fator de Impacto para Funções de Dados alteradas (FIDa) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM dados | Até 33% | 34% – 67% | 68% – 100% | Acima 100% |
| Fator de Impacto | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
| Fonte: NESMA |  |  |  |  |

| #### Tabela 9.3 – Fator de Impacto para Funções Transacionais alteradas (FI Ta) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM TID |  |  |  |
| PM TAR | Até 67% | Acima 67% Até 100% | Acima 100% |  |
| Até 33% | 0,25 | 0,50 | 0,75 |  |
| Acima 33% Até 67% | 0,50 | 0,75 | 1,00 |  |
| Acima 67% Até 100% | 0,75 | 1,00 | 1,25 |  |
| Acima 100% | 1,00 | 1,25 | 1,50 |  |
| Fonte: NESMA |  |  |  |  |

    - O esforço para ajustes nos itens de interface e outros serviços não contemplados na métrica de APF é apurado por meio da Relação de Itens não Mensuráveis, apresentada na Tabela 9.4, a seguir:

| Tabela 9.4 – Relação de Itens não Mensuráveis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Fator de Equivalência em PF |
| Layout de Telas, Arquivos e Relatórios | Alterações no layout de telas, relatórios ou arquivos sem impactar as funcionalidades. | 0,04 |
| Campos e Variáveis | Inclusões/alterações/exclusões de campos e variáveis em programas e tabelas, sem impactar as funcionalidades. | 0,08 |
| Mensagens | Alterações de mensagens de informação ao usuário, que não fazem parte de ALI ou AIE. | 0,04 |
| Menus | Inclusões/alterações de menus de navegação estáticos, telas de ajuda ou páginas estáticas. | 0,10 |
|  | Exclusões de menus, telas de ajuda ou páginas estáticas. | 0,02 |
| Dados HARD CODED | Inclusões/alterações/exclusões de dados pertencentes a listas (combo box) ou tabelas físicas. | 0,04 |
| CODE TABLE | Inclusões de tabelas CODE TABLE (CODE DATA). | 1,00 |
|  | Alterações de tabelas CODE TABLE (CODE DATA). | 0,60 |
|  | Exclusões de tabelas CODE TABLE (CODE DATA). | 0,40 |
|  | Inclusões de funcionalidades em tabela já em produção. | 0,30 |
|  | Alterações de funcionalidades em tabela já em produção. | 0,20 |
|  | Exclusões de funcionalidades em tabela já em produção. | 0,10 |
| Camada adicional de apresentação | Necessidade de criação de mais de uma camada de apresentação para a mesma aplicação, com as mesmas funcionalidades, porém com padrões visuais diferentes. | 0,20 |
| A quantidade de Pontos de Função de cada Item não Mensurável é definida pela quantidade de itens identificada na apuração multiplicado pelo respectivo Fator de Equivalência. A quantidade total de Pontos de Função relativo a itens não mensuráveis (∑PFNM) é obtida pelo somatório das quantidades de Pontos de Função de todos os Itens não Mensuráveis apurados. |  |  |
| Fonte: Termos de Referência de outros órgãos governamentais |  |  |

    - Desta forma, tem-se a seguinte fórmula para cálculo do tamanho de uma O.S. de manutenção:

TOS Man = ∑PFIncluída + ∑(PFDados Alteradas x FI Da ) + ∑(PFTransacionais Alteradas x FITa) + ∑PFExcluídas x 0,25 + ∑PFNM

Onde, TOS Man : Tamanho da O.S. de manutenção, medida em pontos de função; ∑PF Incluída : somatório das funções de dados e transacionais incluídas no escopo da O.S. de manutenção e não contadas em O.S. anteriores do Projeto; ∑(PF Dados Alteradas x FI Da ): somatório de funções de dados alteradas no escopo da O.S. de manutenção, cada função com seu tamanho em ponto de função multiplicado pelo seu respectivo fator de impacto (FI Da), calculado pelo percentual de mudança, conforme Tabelas 8.1 e 8.2 acima; ∑(PF Transacionais Alteradas x FI Ta ): somatório das funções transacionais alteradas no escopo da O.S. de manutenção, cada função com seu tamanho em ponto de função multiplicado pelo seu respectivo fator de impacto (FI Ta), calculado pelo percentual de mudança, conforme Tabelas 8.1 e 8.3 acima; ∑PF Excluídas: somatório de funções de dados e transacionais excluídas no escopo da O.S. de manutenção, a estas aplica-se fator de impacto de 0,25; ∑PFNM: somatório de pontos de funções relativo a itens não mensuráveis, calculado conforme definido pela Tabela 8.4.

    - A CONTRATADA deve apresentar um modelo de planilha a ser adotada para a Contagem de Pontos de Função de Serviços de Manutenção.

- Prazos

  - O prazo máximo para avaliação e aceite da O.S. pela CONTRATADA é estabelecido em dias úteis, em função do tamanho do serviço, conforme estabelecido na Tabela 10.1 a seguir:

| Tabela 10.1 – Prazo Máximo para Avaliação da Ordem de Serviço |  |
| --- | --- |
| Tamanho do Serviço (em PF) | Prazo Máximo de Avaliação |
| Menor que 50 | 3 |
| 50 até 99 | 5 |
| 100 até 400 | 8 |
| Observações: Prazo Máximo de Avaliação é o prazo máximo para a CONTRATADA executar os passos 7.2.2 e 7.2.3 do fluxo funcional da O.S., contado em dias úteis; Para O.S. maior que 400 (quatrocentos) Pontos de Função, o prazo de avaliação da O.S. será negociado entre o DETRAN/DF e CONTRATADA |  |

  - O prazo máximo de conclusão da O.S. é definido em meses corridos, em função de seu tamanho, em pontos de função, conforme detalhado na Tabela 10.2 a seguir:

| Tabela 10.2 – Prazo Máximo para Execução da Ordem de Serviço |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tamanho da O.S. (em PF) | Prazo Máximo de Execução |  |
| 100 | 3,3 |  |
| 200 | 4,4 |  |
| 300 | 5,4 |  |
| 400 | 6,2 |  |
| Observações: - Prazo Máximo de Execução do Projeto é o prazo máximo para a CONTRATADA executar e concluir todas as O.S. do Projeto, contado em meses corridos; - Projetos com tamanho superior a 400 (quatrocentos) pontos de função têm prazo máximo de execução negociado entre o DETRAN/DF e CONTRATADA; - Projetos com tamanho intermediário entre os valores definidos na tabela têm prazo máximo de execução obtido por interpolação de valores; - O prazo máximo de execução estabelecido se refere ao ciclo completo de desenvolvimento. No caso de contratação de parte do ciclo, o prazo será ponderado pelo somatório dos percentuais de esforço das fases contratadas definidos na Tabela 6.1. - Estes prazos foram estabelecidos baseados em estudos publicados na literatura científica, como Capers Jones e Barry Boehm. |  |  |
| Ref.: Capers Jones; Barry Boehm; |  |  |

- Custos

  - O custo de cada O.S. será calculado pela seguinte fórmula:

COS = CPF x TOS x ∑PFC Des

Onde, COS: Custo total da O.S., em reais (R$); CPF: Custo unitário do ponto de função contratado para a tecnologia Java, em reais (R$); TOS: Tamanho do serviço especificado na O.S., medido em pontos de função, conforme definido para o tipo de serviço da O.S. (TOS Des ou TOS Man ou TOS Conv); ∑PFCDes: Somatório do percentual das fases contratadas num projeto de desenvolvimento, conforme definido na Tabela 6.1 (observação: esta parcela somente se aplica a O.S. de desenvolvimento e para os demais tipos de serviço deve ser desconsiderada).

  - As O.S. do tipo Manutenção Corretiva decorrentes de erros ou falhas em serviços realizados ou artefatos produzidos pela CONTRATADA, dentro do período de garantia, não terão custos para o DETRAN/DF.

  - Fluxo de pagamento

    - Mensalmente, no período entre o 1º dia do mês e o último dia do mês, a CONTRATADA imprime espelho das O.S. com estado de homologada e colhe a assinatura do Líder de Projeto do DETRAN/DF responsável, atestando o aceite definitivo dos serviços prestados e dos custos especificados.

    - A partir do 1º dia do mês subsequente, a CONTRATADA consolida as O.S. com estado de aceite definitivo, concluídas no período indicado no subitem 11.3.1, gerando relatório detalhado dos serviços prestados e dos níveis de serviço realizados relativos a estas O.S., e a correspondente Pré-Fatura, que são entregues ao DETRAN/DF.

    - O DETRAN/DF tem prazo de 5 (cinco) dias úteis para aprovar ou rejeitar a Pré-Fatura, neste último caso, apontando os pontos não conformes, para correção pela CONTRATADA.

    - A cada reapresentação da Pré-Fatura, o DETRAN/DF tem novo prazo de 5 (cinco) dias úteis para aprovação ou rejeição.

    - Depois de aprovada a Pré-Fatura pelo DETRAN/DF, a CONTRATADA emite Nota Fiscal detalhando os serviços executados, quantitativos e valores e o DETRAN/DF efetuará o pagamento num prazo de até 10 (dez) dias da apresentação da Nota Fiscal.

- Qualificação Técnica

  - Independente do cumprimento das exigências relativas à Habilitação Jurídica, Econômico-Financeira e Fiscal, serão habilitadas as licitantes que cumprirem o seguinte:

    - Apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica, a ser(em) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em documento timbrado, e que comprove(m) que a empresa já executou, em uma mesma empresa ou órgão, de forma satisfatória, serviços contemplando todas as fases do ciclo de desenvolvimento de software, na quantidade de pelo menos 3.000 (três mil) pontos de função na tecnologia Java.

  - O atestado deve ser fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado e conter nome (razão social), CNPJ e endereço completo da Contratante e Contratada, características dos serviços realizados, data de emissão, nome, cargo, telefone e assinatura do responsável pela emissão do atestado. Junto com o atestado é obrigatório apresentar cópia do respectivo contrato ou outro(s) documento(s) complementar(es), relacionado(s) ao(s) contrato(s), que comprove(m) a quantidade de pontos de função praticada na tecnologia Java.

  - No caso de atestados emitidos por empresa da iniciativa privada, não serão considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente. Serão considerados como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente, ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa emitente e da empresa proponente.

  - Não será admitido o somatório de vários atestados para compor a quantidade de pontos de função exigidos, pois é fundamental a comprovação da capacidade da CONTRATADA em executar os serviços previstos neste Projeto Básico a um único contrato em uma mesma empresa ou órgão.

  - O DETRAN/DF poderá realizar diligências, a qualquer momento, com o objetivo de verificar se os atestados são adequados e atendem as exigências contidas neste Projeto Básico, podendo exigir apresentação de documentação complementar referente à prestação de serviços relativos aos atestados apresentados.

- Obrigações para Assinatura do Contrato

  - No momento da assinatura do contrato a CONTRATADA deverá:

    - Alocar Preposto, com certificação Project Management Professional – PMP emitida pelo Project Management Institute – PMI e experiência mínima comprovada de 12 (doze) meses em gerenciamento de projetos de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para exercer as seguintes atribuições: receber serviços, aceitar os serviços demandados, participar de reuniões, entregar produtos, assinar documentos, apresentar relatórios de progresso e de níveis de serviço e pré-faturas e efetuar quaisquer atividades relacionadas com a gestão do presente contrato, se apresentando na sede do DETRAN/DF sempre que convocado.

    - Alocar Especialista em Métricas, com certificação Certified Function Points Specialist – CFPS, emitida pelo International Function Point Users Group – IFPUG.

      - O referido profissional deverá responsabilizar-se pelas contagens de pontos de função e participar das reuniões para solução de divergências de contagens, quando for o caso.

      - A certificação deste profissional garante que os serviços serão mensurados de acordo com um padrão amplamente utilizado.

    - Alocar Especialista em Desenvolvimento na Linguagem PL/SQL, com Certificação Oracle Advanced PL/SQL Developer Certified Professional, emitida pela ORACLE.

    - Alocar Especialista em Administração de Dados, com Certificação Oracle Database 10g Administrator Certified Professional, emitida pela ORACLE.

    - Alocar Especialista em Arquitetura JAVA/JEE/JME, com Certificação Sun Certified Enterprise Architect, emitidas pela SUN ou pela ORACLE.

  - A critério da CONTRATADA, o Preposto e o Especialista em Métricas podem ser a mesma pessoa, desde que atenda aos requisitos apresentados nos itens 13.1.1 e 13.1.2.

  - A critério da CONTRATADA, o Especialista em Desenvolvimento na Linguagem PL/SQL e o Especialista em Administração de Dados podem ser a mesma pessoa, desde que atenda aos requisitos apresentados nos itens 13.1.3 e 13.1.4.

  - Havendo necessidade de substituição dos respectivos profissionais, a CONTRATADA deverá apresentar a comprovação de outro profissional com as características mencionadas anteriormente.

  - Os profissionais alocados deverão ter vínculo empregatício com a empresa CONTRATADA.

  - Os profissionais deverão manter-se certificado conforme as exigências das organizações certificadoras.

- Transição Contratual

  - Transição Contratual Inicial

    - O período de transição contratual inicial é o momento que a CONTRATADA assume a responsabilidade, de forma gradual, pelos serviços prestados pela(s) fornecedora(s) anterior(es), preparando-se para o início efetivo da operação.

    - O início da prestação dos serviços será conduzido de acordo com a Tabela 14.1 abaixo.

| Tabela 14.1 – Ações e Responsáveis para o início da prestação dos serviços |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ordem | Ações a serem tomadas | Responsáveis |
| 1 | Assinatura do contrato | DETRAN/DF e CONTRATADA |
| 2 | Reunião de alinhamento de expectativas contratuais | DETRAN/DF e CONTRATADA |
| 3 | Execução do plano de transição contratual inicial | DETRAN/DF e CONTRATADA |
| 4 | Início oficial da prestação dos serviços | CONTRATADA |

    - A transição contratual, a fim de preparar a CONTRATADA a assumir integralmente as obrigações advindas com o contrato, deverá ser viabilizada sem ônus adicional ao DETRAN/DF, e será baseada em reuniões e repasse de documentos técnicos e/ou manuais específicos das soluções desenvolvidas;

    - A contratada deverá apresentar, na assinatura do contrato, o plano de transição de serviços, para aprovação do DETRAN/DF, contendo cronograma detalhado de atividades a serem executadas pela CONTRATADA e pelo DETRAN/DF.

    - O plano de transição dever conter, no mínimo, os seguintes tópicos:

      - Cronograma detalhado identificando as tarefas, os processos, os recursos, os marcos de entrega, o início e a data prevista para o término;

      - Estruturas e atividades de gerenciamento da transição;

      - Regras propostas de relacionamento com o DETRAN/DF;

      - O plano de gerenciamento de riscos;

      - O plano de contingência;

      - O plano de acompanhamento da transição;

      - Estratégia de recuperação de documentação e/ou atualização da documentação de projetos/sistemas existentes;

      - Descrição de como se dará a customização dos seus processos, metodologias, ferramentas e fluxo de atendimento.

    - O DETRAN/DF analisará, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o plano apresentado, aprovando-o ou recusando-o fundamentalmente. No caso de não aprovação, a CONTRATADA deverá apresentar novo plano, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, após o recebimento da recusa do plano anterior.

    - No plano de transição contratual inicial, mesmo durante o período em que o novo contratado não execute os serviços de integração e absorção, ele será responsável pelos prejuízos causados de forma intencional ou não, por empregado de sua equipe.

  - Transição ao Final do Contrato

    - Todo conhecimento adquirido ou desenvolvido, bem como toda informação produzida e/ou utilizada para a execução dos serviços contratados, deverão ser disponibilizados ao DETRAN/DF ou empresa por ela designada, em até 15 (quinze) dias após a finalização do contrato.

    - Para isto, um Plano de Transição, endereçando todas as atividades necessárias para a completa transição, deverá ser entregue ao DETRAN/DF pela CONTRATADA, 06 (seis) meses antes da expiração ou da finalização do Contrato.

    - No Plano de Transição deverão estar identificados todos os compromissos, papéis e responsabilidades, artefatos e tarefas, a data de início da transição, o tempo necessário e a identificação de todos os envolvidos com a transição.

    - Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a execução do Plano de Transição, bem como a garantia do repasse bem sucedido de todas as informações necessárias para a continuidade dos serviços pelo DETRAN/DF ou empresa por ele designada.

    - É de responsabilidade da CONTRATANTE, ou da empresa por ela designada, a disponibilidade dos recursos qualificados identificados no Plano de Transição como receptores do serviço.

    - O fato de a CONTRATADA ou seus representantes não cooperarem ou reterem qualquer informação ou dado solicitado pelo DETRAN/DF, que venha a prejudicar, de alguma forma, o andamento da transição das tarefas e serviços para um novo prestador, constituirá quebra de Contrato, sujeitando-a as obrigações em relação a todos os danos causados ao DETRAN/DF.

    - Durante o tempo requerido para desenvolver e executar o Plano de Transição, a CONTRATADA deve responsabilizar-se pelo esforço que necessite dedicar à tarefa de completar a transição, sem ônus para ao DETRAN/DF.

    - Por esforço adicional entende-se o treinamento nas tarefas, pesquisas, transferência de conhecimento, entre a CONTRATADA e o DETRAN/DF e/ou empresa por ele designada, documentação ou qualquer outro esforço vinculado à tarefa de transição.

- Modalidade da Licitação e Forma de Julgamento

  - Sugere-se que a licitação seja realizada na modalidade de Pregão, com julgamento pelo critério de “Menor Preço”, atendidas as especificações e características técnicas exigidas no presente Projeto Básico.

  - A justificativa é que se trata da contratação de serviços baseados em padrões de desempenho e qualidade definidos neste Projeto Básico por meio de especificações usuais no mercado, havendo diversos fornecedores capazes de prestá-los, caracterizando-se como “serviço comum”, de acordo com o Decreto nº 7174/2010, que define em seu artigo 9º, § 2º: “Será considerado comum o bem ou serviço cuja especificação estabelecer padrão objetivo de desempenho e qualidade e for capaz de ser atendida por vários fornecedores, ainda que existam outras soluções disponíveis no mercado”.

  - Já o artigo 4º do Decreto nº 5.450/2005 estabelece que “Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica”.

  - O TCU, por meio do Acórdão nº 2.471/08 - Plenário, em seu item 9.2, recomenda que a Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional deve utilizar o pregão para contratar bens e serviços de informática considerados comuns, ou seja, aqueles que possuam padrões de desempenho e de qualidade objetivamente definidos pelo edital, com base em especificações usuais no mercado. Entende o TCU, no item 9.2.2 do referido Acórdão, que devido à padronização existente no mercado, os bens e serviços de tecnologia da informação geralmente atendem a protocolos, métodos e técnicas pré-estabelecidos e conhecidos e a padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais no mercado.

  - Não são admitidos Consórcios de Empresas e nem subcontratação de serviços.

- Vigência

  - O período de vigência do Contrato deverá ser de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses.

- Valor Global Anual Estimado

  - Estima-se em R$ 4.776.000,00 (quatro milhões, setecentos e setenta e seis mil reais) por ano, conforme detalhado na Tabela 17.1 – Valor Global Anual Estimado –, a seguir.

| Tabela 17.1 – Valor Global Anual Estimado |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Valor Unitário | Valor Global |
| 6.000 pontos de função | R$ 796,00 | R$ 4.776.000,00 |

  - Os valores detalhados na Tabela 17.1 – Valor Global Anual Estimado – foram retirados das propostas comerciais fornecidas pelas respectivas empresas, conforme constam no ANEXO IV – Relação das Propostas Comerciais – deste Projeto Básico.

- Aprovação do Documento

  - Este Projeto Básico foi elaborado pelo Núcleo de Análise e Desenvolvimento, da Diretoria de Informática, do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, pelo servidor:

- Fernando Gottselig. Chefe do Núcleo de Análise e Desenvolvimento – NUADE

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF, com sede em Brasília – DF, inscrito no CNPJ      CNPJ DO DETRAN     , e a      NOME DA EMPRESA     , pessoa jurídica com sede na      ENDEREÇO DA EMPRESA     inscrita no CNPJ/MF      CNPJ DA EMPRESA     , e sempre que em conjunto referidas como PARTES para efeitos deste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO, doravante denominado simplesmente TERMO, e,

CONSIDERANDO que, em razão do atendimento à exigência do Contrato DETRAN/DF Nº      NÚMERO DO CONTRATO     , celebrado pelas PARTES, doravante denominado CONTRATO, cujo objeto é a Contratação de serviços de Tecnologia da Informação, compreendendo o desenvolvimento, manutenção, documentação e implantação do sistema de Gestão de Trânsito – GETRAN em linguagem JAVA/JEE/JME, em regime de fábrica de software, mediante condições estabelecidas pelo DETRAN/DF;

CONSIDERANDO que o presente TERMO vem para regular o uso dos dados, regras de negócio, documentos, informações, sejam elas escritas ou verbais ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, entre outras, doravante denominadas simplesmente de INFORMAÇÕES, que a      NOME DA EMPRESA     tiver acesso em virtude da execução contratual;

CONSIDERANDO a necessidade de manter sigilo e confidencialidade, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do DETRAN/DF de que a      NOME DA EMPRESA     tomar conhecimento em razão da execução do CONTRATO, respeitando todos os critérios estabelecidos aplicáveis às INFORMAÇÕES;

O DETRAN/DF estabelece o presente TERMO mediante as cláusulas e condições a seguir:

- CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

  - O objeto deste TERMO é prover a necessária e adequada proteção às INFORMAÇÕES do DETRAN/DF, principalmente aquelas classificadas como CONFIDENCIAIS, em razão da execução do CONTRATO celebrado entre as PARTES.

- CLÁUSULA SEGUNDA – DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

  - As estipulações e obrigações constantes do presente instrumento serão aplicadas a todas e quaisquer INFORMAÇÕES reveladas pela DETRAN/DF;

  - A      NOME DA EMPRESA     se obriga a manter o mais absoluto sigilo e confidencialidade com relação a todas e quaisquer INFORMAÇÕES que venham a ser fornecidas pelo DETRAN/DF, a partir da data de assinatura deste TERMO, devendo ser tratadas como INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, salvo aquelas prévia e formalmente classificadas com tratamento diferenciado pelo DETRAN/DF;

  - A      NOME DA EMPRESA     se obriga a não revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que nenhum de seus diretores, empregados e/ou prepostos faça uso das INFORMAÇÕES do DETRAN/DF;

  - O DETRAN/DF, com base nos princípios instituídos na Segurança da Informação, zelará para que as INFORMAÇÕES que receber e tiver conhecimento sejam tratadas conforme a natureza de classificação informada pela      NOME DA EMPRESA     .

- CLÁUSULA TERCEIRA – DAS LIMITAÇÕES DA CONFIDENCIALIDADE

  - As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às INFORMAÇÕES que:

    - Sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação ou após a revelação, exceto se isso ocorrer em decorrência de ato ou omissão das PARTES;

    - Tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente TERMO;

    - Sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo, somente até a extensão de tais ordens, desde que as PARTES cumpram qualquer medida de proteção pertinente e tenham sido notificadas sobre a existência de tal ordem, previamente e por escrito, dando a esta, na medida do possível, tempo hábil para pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis.

- CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS

  - A      NOME DA EMPRESA      se compromete a utilizar as INFORMAÇÕES reveladas exclusivamente para os propósitos da execução do CONTRATO;

  - A      NOME DA EMPRESA      se compromete a não efetuar qualquer cópia das INFORMAÇÕES sem o consentimento prévio e expresso do DETRAN/DF;

    - O consentimento mencionado na alínea “4.2”, entretanto, será dispensado para cópias, reproduções ou duplicações para uso interno das PARTES;

  - A      NOME DA EMPRESA      se compromete a cientificar seus diretores, empregados e/ou prepostos da existência deste TERMO e da natureza confidencial das INFORMAÇÕES do DETRAN/DF;

  - A      NOME DA EMPRESA      deve tomar todas as medidas necessárias à proteção das INFORMAÇÕES do DETRAN/DF, bem como evitar e prevenir a revelação a terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pelo DETRAN/DF;

  - Cada PARTE permanecerá como única proprietária de todas e quaisquer INFORMAÇÕES eventualmente reveladas à outra parte em função da execução do CONTRATO;

  - O presente TERMO não implica a concessão, pela parte reveladora à parte receptora, de nenhuma licença ou qualquer outro direito, explícito ou implícito, em relação a qualquer direito de patente, direito de edição ou qualquer outro direito relativo à propriedade intelectual;

    - Os produtos gerados na execução do CONTRATO, bem como as INFORMAÇÕES repassadas à      NOME DA EMPRESA     , são única e exclusiva propriedade intelectual do DETRAN/DF;

  - A      NOME DA EMPRESA      firmará acordos por escrito com seus empregados e consultores ligados direta ou indiretamente ao CONTRATO, cujos termos sejam suficientes a garantir o cumprimento de todas as disposições do presente instrumento;

  - A      NOME DA EMPRESA      obriga-se a não tomar qualquer medida com vistas a obter, para si ou para terceiros, os direitos de propriedade intelectual relativos aos produtos gerados e às INFORMAÇÕES que venham a ser reveladas durante a execução do CONTRATO.

- CLÁUSULA QUINTA – DO RETORNO DE INFORMAÇÕES

  - Todas as INFORMAÇÕES reveladas pelas PARTES permanecem como propriedade exclusiva da parte reveladora, devendo a esta retornar imediatamente assim que por ela requerido, bem como todas e quaisquer cópias eventualmente existentes.

- CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

  - O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de sua assinatura até 5 (cinco) anos após o término do CONTRATO.

- CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

  - A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade, devidamente comprovada, possibilitará a imediata aplicação de penalidades previstas conforme disposições contratuais e legislações em vigor que tratam desse assunto, podendo até culminar na rescisão do CONTRATO firmado entre as PARTES. Neste caso, a      NOME DA EMPRESA     , estará sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pelo DETRAN/DF, inclusive as de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal, as quais serão apuradas em regular processo administrativo ou judicial.

- CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Este TERMO constitui vínculo indissociável ao CONTRATO, que é parte independente e regulatória deste instrumento;

  - O presente TERMO constitui acordo entre as PARTES, relativamente ao tratamento de INFORMAÇÕES, principalmente as CONFIDENCIAIS, aplicando-se a todos e quaisquer acordos futuros, declarações, entendimentos e negociações escritas ou verbais, empreendidas pelas PARTES em ações feitas direta ou indiretamente;

  - Surgindo divergências quanto à interpretação do pactuado neste TERMO ou quanto à execução das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se nele a existência de lacunas, solucionarão as PARTES tais divergências, de acordo com os princípios da legalidade, da eqüidade, da razoabilidade, da economicidade, da boa fé, e, as preencherão com estipulações que deverão corresponder e resguardar as INFORMAÇÕES do DETRAN/DF;

  - O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de dúvida, salvo expressa determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos legais conexos relativos à confidencialidade de INFORMAÇÕES;

  - A omissão ou tolerância das PARTES, em exigir o estrito cumprimento das condições estabelecidas neste instrumento, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo.

- CLÁUSULA NONA – DO FORO

  - O DETRAN/DF elege o foro de Brasília – DF, para dirimir quaisquer dúvidas originadas do presente TERMO, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e estabelecidas as condições, é assinado o presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO, pela      NOME DA EMPRESA     , sendo em 2 (duas) vias de igual teor e um só efeito.

Brasília, __________ de ____________ de 2011.

_____________________________

Nome

CARGO     .

NOME DA EMPRESA     .

ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

- Dados Gerais

| Nº do Processo: |  |
| --- | --- |
| Licitação Nº: |  |
| Data de apresentação da proposta: |  |
| Tipo de serviço: | Desenvolvimento e Manutenção de Software |
| Unidade de medida: | Ponto de Função |
| Quantidade total a contratar em função da medida: | 6.000 |
| Nº de meses de execução contratual: | 12 |

- Quadro-resumo da proposta do Ponto de Função

| Item | Unidade / Elementos | Valor Mensal |
| --- | --- | --- |
| A | Valor por Ponto de Função da proposta |  |
| B | Valor Global da proposta (A * Nº de meses de execução contratual) |  |

Valor por Ponto de Função da proposta (por extenso): ______________________________ _____________________________________________________________________________

Valor Global da proposta (por extenso): __________________________________________ _____________________________________________________________________________

- Quadro-resumo do Valor do Serviço

| Item | Unidade / Elementos | Valor Mensal |
| --- | --- | --- |
| A | Mão-de-obra (vinculada à execução dos serviços) |  |
| B | Insumos diversos (material / máquinas / equipamentos) |  |
| C | Outros componentes (Despesas Operacionais / Administrativas e Lucros) |  |
| D | Tributos |  |
| E | Valor mensal do serviço (A + B + C + D) |  |
| F | Valor anual do serviço (E * Nº de meses de execução contratual) |  |

- Detalhamento do Valor do Serviço

  - Mão-de-Obra

| Item | Profissional | Valor Unitário (R$) | Qtde de Profissionais | Valor Mensal (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gerente de Projeto |  |  |  |
| 1.1 | Remuneração |  |  |  |
| 1.2 | Encargos |  |  |  |
| 1.3 | Benefícios |  |  |  |
| 2 | Analista de Sistema |  |  |  |
| 2.1 | Remuneração |  |  |  |
| 2.2 | Encargos |  |  |  |
| 2.3 | Benefícios |  |  |  |
| X | Especificar demais profissionais |  |  |  |
| X.1 | Remuneração |  |  |  |
| X.2 | Encargos |  |  |  |
| X.3 | Benefícios |  |  |  |
| A | Valor Total Mensal da Mão-de-Obra |  |  |  |

  - Insumos diversos

| Item | Insumo | Valor Mensal (R$) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Computadores |  |
| X | Especificar demais insumos |  |
| B | Valor Total Mensal dos Insumos Diversos |  |

  - Demais Componentes

| Item | Demais Componentes | Valor Mensal (R$) |
| --- | --- | --- |
| X | Especificar componentes |  |
| C | Valor Total Mensal dos Demais Componentes |  |

  - Tributos

| Item | Tributos | Valor Mensal (R$) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tributos Federais |  |
| 1.X | Especificar os Tributos Federais |  |
| 2 | Tributos Distritais |  |
| 2.X | Especificar os Tributos Distritais |  |
| 3 | Outros Tributos |  |
| 3.X | Especificar os Outros Tributos |  |
| D | Valor Total Mensal dos Tributos |  |

- Observações

  - Os componentes das planilhas de custo e formação de preços são apenas referenciais, cabendo “a empresa prever outros custos não contemplados nas planilhas.

  - A presente planilha servirá exclusivamente para julgamento da exeqüibilidade das propostas apresentadas pelos Licitantes.

ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA

RELAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA GETRAN EM LINGUAGEM PRO IV

| Nome da Função | Sistema | Complexidade |
| --- | --- | --- |
| Consulta Tabela de Serviços | Atendimento | Média |
| Reativa Multas - Transporte Urbano | Conveniadas | Baixa |
| Cancela Multas - Transporte Urbano | Conveniadas | Baixa |
| Pagamento Multa - Transporte Urbano | Conveniadas | Baixa |
| Cadastra Multas - Transporte Urbano | Conveniadas | Média |
| Controle de Remessas de Lombadas | Conveniadas | Baixa |
| Estatísticas de Rest e Liberações | Estatísticas Gerais | Média |
| Consulta REG. não Baixado - Bancos | Financeiro | Alta |
| Pendência Baixa de Seguro | Financeiro | Média |
| Consulta Baixa Bancária - Borderô | Financeiro | Baixa |
| Consulta Baixa Por Autenticação | Financeiro | Baixa |
| Consulta Baixa Bancária - Placa | Financeiro | Média |
| Testa Comunicação SEFAZ | Financeiro | Baixa |
| Baixa de Multas por Confirmação DF | Financeiro | Média |
| Baixa Multas Leilão | Financeiro | Alta |
| Baixas de Taxas por Placa (Antigo) | Financeiro | Média |
| Baixa de Taxas por Borderô (Antigo) | Financeiro | Média |
| Reativa Taxa de Licenciamento | Financeiro | Média |
| Baixa Confirmação Seguro | Financeiro | Baixa |
| Reativa Seguro Obrigatório | Financeiro | Baixa |
| Consulta Movimento Bancário | Financeiro | Alta |
| Baixa Bancária | Financeiro | Alta |
| Baixa Borderô Confirmado - Taxas Novas | Financeiro | Alta |
| Consulta Borderô Baixado | Financeiro | Baixa |
| Inclui/Retira Isenção Taxa DETRAN | Financeiro | Média |
| Reprocessa Pagamento Borderô | Financeiro | Alta |
| Baixa Via Banco | Financeiro | Alta |
| Cadastra Devoluções Financeiras | Multas | Baixa |
| Consulta Devoluções Financeiras | Multas | Baixa |
| Consulta Processo JARI | Multas | Média |
| Consulta Recursos JARI | Multas | Média |
| Atualiza Órgão Autuador | Multas | Baixa |
| Retira Identificação do Infrator | Multas | Média |
| Consulta Multa Por Borderô | Multas | Baixa |
| Consulta Multas Canceladas Motivo | Multas | Baixa |
| Consulta Multas Canceladas Operador | Multas | Média |
| Relação Multas Transferidas | Multas | Média |
| Processa Movimento Bancário | Produção | Alta |
| Consulta Auto de Infração por AR | Produção | Baixa |
| Corrige Movimento Bancário | Produção | Alta |
| Baixa Confirmação Via Banco | Produção | Alta |
| Corrige Baixa Serviços não Identificados | Produção | Alta |
| Corrige Borderôs Não Processados | Produção | Alta |
| Gera Movimento Veículos no Período | Produção | Média |
| Relação de Veículos 0KM | Produção | Baixa |
| Gera Tabela de Marca Modelo | Produção | Baixa |
| Cancela Formulário ABN | Produção | Média |
| Desfaz Processamento Remessa ABN | Produção | Alta |
| Processa Arquivo Para ABN | Produção | Média |
| Cadastra Retorno ABN | Produção | Alta |
| Processa Baixa Seguro – MEGADATA | Produção | Alta |
| Processa Arquivos Pendentes – DPVAT | Produção | Alta |
| Gera Arquivo Resumido – SEFAZ | Produção | Média |
| Seleciona Veículo para Emissão | Produção | Alta |
| Gera Arquivo Veículos Pagos Licenciamento | Produção | Alta |
| Gera Arquivo FENASEG – Seguro | Produção | Média |
| Cancela Documentos DRFV | Roubo/Furto | Baixa |
| Atualiza Tabela de Local Infração | Tabelas | Baixa |
| Atualiza Tabela Radares/Lombadas | Tabelas | Baixa |
| Atualiza Financeiras Veículos | Tabelas | Baixa |
| Atualiza Fabricantes de Placas | Tabelas | Baixa |
| Atualiza Tabela Motivo Apreensão | Tabelas | Baixa |
| Tabela de Vistoriadores | Tabelas | Baixa |
| Atualiza Órgãos Emplacadores | Tabelas | Baixa |
| Atualiza Órgão/Bronze | Tabelas | Baixa |
| Tabela de Local de Vistoria | Tabelas | Baixa |
| Tabela de Valor do Seguro em Relação | Tabelas | Baixa |
| Tabela de Categoria Veículo | Tabelas | Baixa |
| Consulta Tabela de Combustível | Tabelas | Baixa |
| Consulta Tabela de Cores | Tabelas | Baixa |
| Consulta Tabela Financeira | Tabelas | Baixa |
| Consulta Tabela Marca/Modelo | Tabelas | Baixa |
| Consulta Tabela Motivo de Apreensão | Tabelas | Baixa |
| Consulta Tabela Retorno BIN | Tabelas | Baixa |
| Consulta Tabela Retorno FENASEG | Tabelas | Baixa |
| Consulta Tabela Tipo de Veículo | Tabelas | Baixa |
| Consulta Tabela de Municípios | Tabelas | Baixa |
| Consulta Tabela de Vistoriadores | Tabelas | Baixa |
| Consulta Situação por Período | Veículos | Média |
| Consulta Veículos Apreendidos | Veículos | Média |
| Consulta Documentos Apreendidos | Veículos | Média |
| Exclui Veículo Depósito | Veículos | Média |
| Consulta Histórico Veículo Apreendido | Veículos | Média |
| Incluir Apreensão | Veículos | Média |
| Alterar Apreensão | Veículos | Média |
| Receber Veículo Transferido | Veículos | Média |
| Retorno Liberação Provisória | Veículos | Média |
| Cancelamento da Liberação | Veículos | Média |
| EM Intimação Apresentação Depósito | Veículos | Média |
| EM Liberação Veiculo Apreendido | Veículos | Média |
| Entrega Veículos Apreendido | Veículos | Média |
| Transferir Veículos de Depósito | Veículos | Média |
| Liberar Provisoriamente Veículo | Veículos | Média |
| Liberar Veículo para Leilão | Veículos | Média |
| Liberação de Documentos | Veículos | Média |
| Emite Guia de Recolhimento | Veículos | Média |
| Emite Recibo de Recolhimento | Veículos | Média |
| Emite Requerimento de Liberação | Veículos | Média |
| Emite Solicitação de Liberação | Veículos | Média |
| Emite Slip de Recolhimento | Veículos | Média |
| Lista Veículos Apreendidos (Motivo) | Veículos | Média |
| Relação Veiculo por Motivo | Veículos | Média |
| Mapa de Apreendidos/Liberados | Veículos | Média |
| Relação de Veículos e Documentos | Veículos | Média |
| Histórico de Veículos Apreendidos | Veículos | Média |
| Emite Formulários em Branco | Veículos | Média |
| Diário do Plantonista | Veículos | Média |
| Apreendidos por Período / Motivo | Veículos | Média |
| Veículos disponíveis para leilão | Veículos | Baixa |
| Veículos selecionados para leilão | Veículos | Média |
| Veículos liberados para leilão | Veículos | Média |
| Veículos vendidos em leilão | Veículos | Alta |
| Cadastra veículo placa 02 letras | Veículos | Média |
| Solicita Laudo de Vistoria Técnica | Veículos | Média |
| Lança Laudo de Vistoria Técnica | Veículos | Média |
| Emite CRLV sob custodia (Lei nº 11.343) | Veículos | Alta |
| Primeiro Emplacamento de Veículo (Sem Borderô) | Veículos | Alta |
| Transferência de Veículos (Sem Borderô) | Veículos | Média |
| Alteração de Características (Sem Borderô) | Veículos | Alta |
| Corrige Nota Fiscal de Veículo | Veículos | Baixa |
| Registro provisório decisão judicial | Veículos | Média |
| Consulta Remessa CRV por Órgão | Veículos | Baixa |
| Cancela Permissão por Placa | Veículos | Média |
| Emissão Documentos Entregue Balcão | Veículos | Alta |
| Emissão Documentos Entregue Correio | Veículos | Alta |
| Atualiza Documentos Emitidos - Placas | Veículos | Média |
| Consulta Documentos Entregues | Veículos | Baixa |
| Emite CRV por Remessa Novo Emissor | Veículos | Alta |
| Bloqueio Judicial Veículos - Grupo | Veículos | Alta |
| Emite Relação CRV Correio | Veículos | Baixa |
| Baixa de Veículo TR 205 | Veículos | Alta |
| Transação 205 Condicionalidade Dois | Veículos | Alta |
| Baixa para Sucata BATCH | Veículos | Alta |
| Transação 208 Condicionalidade Dois | Veículos | Alta |
| Resolução 261/262 | Veículos | Média |
| Corrige Proprietário Veículo | Veículos | Alta |
| Identifica Venda de Veículo | Veículos | Média |
| Corrige Endereços por CPF/CNPJ | Veículos | Média |
| Recadastramento de Veículos | Veículos | Média |
| Emite Notificação Veículos Apreendidos | Veículos | Média |
| Reativa Documentos Cancelados | Veículos | Baixa |
| Consulta Histórico CODEPLAN | Veículos | Baixa |
| Relação Documentos Cancelados DENATRAN | Veículos | Média |
| Retirar Restrição Placa 02 Letras | Veículos | Média |

ANEXO II DO EDITAL

PLANILHA DE PREÇO MÁXIMO ADMISSÍVEL E FORMAÇAO DE PREÇOS

| Tabela – Valor Global Anual Estimado |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Valor Unitário | Valor Global |
| 6.000 pontos de função | R$ 796,00 | R$ 4.776.000,00 |

ANEXO III DO EDITAL

(MINUTA DO CONTRATO)

MINUTA/NUCOC

CONTRATO N.º xxx/xxxx

RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL

AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL.

Contrato para Aquisição de Bens pelo Distrito Federal nº. ___/___ - ___, nos termos do Padrão nº. 07/2002.

Processo nº. __________________.

Cláusula Primeira – Das Partes

O Distrito Federal, por meio de ______________, representado por _________________, na qualidade de _____________, com delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e ________________, doravante denominada Contratada, CGC nº. ________________, com sede em _________, representada por ______________, na qualidade de ______________.

Cláusula Segunda – Do Procedimento

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de _________ nº. ______ (fls. ______), da Proposta de fls. _____ e da Lei nº. 8.666 21.06.93.

Cláusula Terceira – Do Objeto

O Contrato tem por objeto a aquisição de ____________, consoante especifica o Edital de _________ nº. __________ (fls. ____) e a Proposta de fls. ______, que passam a integrar o presente Termo.

Cláusula Quarta – Da Forma de Fornecimento

A entrega do objeto processar-se-á de forma integral em ___ a contar __________, conforme especificação contida no Convite  _______ nº. ___ (fls. ___) e na Proposta de fls. ___, facultada sua prorrogação nas hipóteses previstas no § 1º, art. 57 da Lei nº. 8.666/93, devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o Contrato.

Cláusula Quinta – Do Valor

5.1 - O valor total do Contrato é de ______ (______), devendo a importância de _______ (_______) ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº. ______, de ______, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s).

Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária

6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I – Unidade Orçamentária:

II – Programa de Trabalho:

III – Natureza da Despesa:

IV – Fonte de Recursos:

6.2 – O empenho inicial é de ___________ (_________), conforme Nota de Empenho nº. _____,emitida em _______, sob o evento nº. ________, na modalidade ____________.

Cláusula Sétima – Do Pagamento

O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, em parcela (s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até ___ (_____) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.

Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência

O contrato terá vigência desde a sua assinatura até ____ .

Cláusula Nona – Da garantia

A garantia ou assistência técnica do bem está especificada em Termo de Garantia, anexo a este Contrato.

Cláusula Décima – Da responsabilidade do Distrito Federal

O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa.

Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada

11.1 – A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:

I – até o quinto dia útil do mês subseqüente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da execução do Contrato;

II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.

11.2 – Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de serviço.

11.3 – A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.

11.4 – A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual

12.1 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei nº. 8.666/93, vedada a modificação do objeto.

12.2 – A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades

Os atrasos injustificados na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitarão Contratada à multa prevista no Convite, descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº. 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.

Cláusula Décima Quarta – Da Dissolução

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato.

Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão

O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo, na forma prevista no Convite, observado o disposto no art. 78 da Lei nº. 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às conseqüências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Cláusula Décima Sexta – Dos débitos para com a Fazenda Pública

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

Cláusula Décima Sétima – Do Executor

O Distrito Federal, por meio de ______________, designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

Cláusula Décima Oitava - Da Publicação e do Registro

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal.

Cláusula Décima Nona – Do Foro

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.

Brasília, _____ de ___________ de 20__.

Pelo contratante: José Alves Bezerra - Diretor Geral DETRAN/DF

Pela Contratada:

EXECUTOR:

TESTEMUNHAS:

1______________________________2____________________________

ANEXO IV DO EDITAL

(MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO)

AO

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

A Empresa ___________, inscrita no CNPJ(CGC)/MF sob nº _______instalada na (endereço completo), telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, apresenta proposta para :

| Objeto |  | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xx | (descrição detalhada, incluindo marca e modelo) | xx | R$ | R$ |

a) Validade da Proposta:______________ dias (não inferior a 60 dias).

b) Os Pagamentos deverão ser efetuados no Banco _____ Agência _____ Conta Corrente nº _________.

c) Declaramos aceitação total e irrestrita às condições do presente Edital, bem como que na nossa proposta, os valores apresentados englobam todas as despesas com tributos, impostos, contribuições fiscais, parafiscais ou taxas, inclusive, porventura, com serviços de terceiros, que incidam direta ou indiretamente no valor dos serviços cotados que venham a onerar o objeto desta licitação.

d) Declaramos que os prazos serão os indicados ou os solicitados na forma do Termo de Referência e Edital.

e) Declaramos que aceitamos acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do Contrato, de acordo com o § 1º do Artigo 65 da Lei n.º 8.666/93.

Data da Proposta

Nome, RG/CPF e assinatura do representante da empresa

Carimbo do CNPJ/MF