# ANEXO H

# INTRODUÇÃO

O Guia de Métricas do IPHAN (Instituto do Patrimônio Artístico Nacional) tem a finalidade de orientar a forma como a CGTI (Coordenação Geral de Tecnologia da Informação) adotará a técnica de pontos de função para solicitações de novos desenvolvimentos de software e de manutenções nos sistemas legados existentes.

A técnica de pontos de função será adotada por possibilitar a dimensão de projetos desde as primeiras fases do processo de desenvolvimento de software até a entrega total do sistema. Além disso, ela apresenta vantagens sobre outras técnicas de medição de aplicações: é objetiva, é independente da tecnologia do sistema e é de fácil compreensão pelos técnicos, analistas e gestores. Tudo isso auxilia no planejamento e execução de contratos e estimativas de prazo e custo.

# APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO

Este Guia de Métricas é uma adaptação complementar ao Roteiro de Métricas do SISP de acordo com a Metodologia de Processo de Desenvolvimento de Sistemas do IPHAN. Ambos os documentos devem ser utilizados num processo de contagem de pontos de função. É premissa para entendimento deste guia o conhecimento do Roteiro de Métricas do SISP.

Este documento apresenta o seguinte conteúdo:

- Integração de Pontos de Função com Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas: trata os tipos de contagem que deverão ser utilizados ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento e manutenção de software de acordo com o fluxo de trabalho relatado na Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas do IPHAN.

- Glossário dos Termos Utilizados: visa esclarecer como a CGTI define termos tratados no Roteiro de Métricas do SISP, os quais serão objetos de mensuração tratados nos itens seguintes.

- Adaptação ao Manual do SISP: apresenta adaptações de fatores ou de fórmulas para cada item e tipo de solicitação de serviço de software relatado no Roteiro de Métricas do SISP.

- Aspectos de Planejamento e Execução do Projeto: adequações dos itens 6, 7 e 8 do Roteiro de Métricas do SISP para a forma de planejamento e contratação de serviços de desenvolvimento e manutenção de software da CGTI.

# advertênciaS

Havendo ambigüidade entre as informações descritas neste guia e o Manual de Métricas de Software do SISP, prevalecerão as regras estipuladas neste guia. Entretanto, a CGTI estará à disposição para discutir sobre as divergências e possíveis adequações.

As contratadas terão prazo de 30 dias para se adequarem a novas versões do guia adotadas pela-CGTI e SISP [Sistema de Administração de Recursos de Informação e Informática].

# Referências

Em conformidade com as diretrizes da Administração Pública, a CGTI busca o uso de métricas objetivas em contratos de prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de software, abrangendo todos os aspectos de esforço em tecnologia da informação conforme os seguintes normativos e referências:

- Portaria SLTI/MPOG N.o 31, de 29 novembro de 2010 que dispõe sobre documentações técnicas para a utilização da métrica de Análise de Ponto de Função no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.

- Instrução Normativa IN04 SLTI/MPOG 2010 que recomenda o uso de métricas em soluções de software, restringindo o uso da métrica de esforço homem-hora.

- Acórdãos 1.910/2007 e 1.647/2010 do Tribunal de Contas da União (TCU) que recomendam a utilização da métrica Pontos de Função Não Ajustados em contratos de prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas.

- IFPUG CPM: O guia oficial de contagem de ponto de função do IPHAN é o guia IFPUG CPM versão 4.3.1. Qualquer tipo de contagem de PF deve ser baseado neste guia.

- Roteiro de Métricas do SISP (v. 1.0): além de ser baseado no Manual de Práticas de Contagem (CPM 4.3), o roteiro propõe aspectos de pontos de função adotados pela NESMA e define outros tipos de projetos de melhoria e itens não mensuráveis que não são abordados no manual do IFPUG.

# INTEGRAÇÃO COM A METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

O Roteiro de Métricas do SISP trata de aspectos conceituais de processos de desenvolvimento de software, suas fases, mudanças de escopo e momentos de contagem de pontos de função. Como a CGTI utiliza um Processo de Desenvolvimento de Software baseado em Processo Unificado e Metodologia Ágil, precisamos adaptar esses aspectos conceituais e tipos de contagens para nossa metodologia.

- Tipos de Contagem (adaptações do item 5 do Roteiro de Métricas de Software do SISP):

- Estimativa Inicial: A estimativa inicial do serviço deverá ser feita no fluxo Gestão de Solicitação de Serviços de Sistemas (GDS-SOL). Deverá ser usada a Contagem Estimada conforme explicado no item 5.1 do Roteiro SISP. Em caso de insuficiência de dados para realizar uma contagem estimada, poderá ser utilizada a Contagem Indicativa (explicada no final deste guia). Neste momento a contagem é obrigatória e deve-se ressaltar um possível aumento de escopo de 30% a 40% devido à evolução de requisitos (conforme explicado no item 6.1 do Roteiro de Métricas do SISP).

- Estimativa Parcial: Esta contagem também é estimada (conforme item 5.1 do Roteiro SISP) e deverá ser refeita após a execução da atividade Executar Ciclo de Elaboração – GPJ.A015 do fluxo Gestão de Projetos de Desenvolvimento de Sistemas (GDS-GPJ), quando se tem 20% do negócio detalhado. Esta contagem é importante para afinar a estimativa de tamanho do projeto e conseqüentemente de prazo e custo. Neste momento a contagem não é obrigatória, deve ser negociada entre o CONTRATANTE e CONTRATADA, entretanto é de extrema importância para projetos de desenvolvimento de sistemas ou melhorias muito extensas.

- Estimativa por Ciclos: Ao longo do desenvolvimento do sistema, é obrigatória a contagem estimada (item 5.1 do Roteiro SISP) no início de cada ciclo contemplando os requisitos que serão desenvolvidos no ciclo. Esta estimativa de tamanho deve ocorrer após a reunião de planejamento do ciclo e é importante porque a OS (Ordem de Serviço) de cada ciclo deve ser emitida com dados de tamanho, prazo e custo do ciclo. Caso na reunião de Planejamento do Ciclo já se tenha detalhes suficientes para realizar uma contagem detalhada, esta pode ser feita, ficando a contagem ao final do ciclo só para ajustes necessários. Para melhor entendimento do desenvolvimento por ciclos vide fluxo Gestão de Projetos de Desenvolvimento de Sistemas (GDS.GPJ) e atividade Executar Ciclo de Construção – GPJ.A105.

- Detalhada por Ciclos: Ao final de cada ciclo é obrigatória a Contagem Detalhada (item 3.3 do Roteiro do SISP) do que foi desenvolvido durante o ciclo.

- Detalhada para Alteração de Escopo: A metodologia de Desenvolvimento de Sistemas proposta pelo IPHAN/CGTI não prevê mudança de escopo dentro de um ciclo, pois as mudanças solicitadas são planejadas em ciclos futuros. Neste caso, deve-se estar atento a contagem de pontos de função que será utilizada e constará na OS (ordem de serviço) de planejamento de ciclo de mudança. Para estimar este ciclo pode ser necessário utilizar a fórmula de projeto de melhoria (item 4 do Roteiro de Métricas do SISP) ao invés da de desenvolvimento.

- Ponto de Função Final da Aplicação: ao final do projeto será aplicada a Contagem Application para fins de baseline da aplicação e remuneração na fase de Transição.

# GLOSSÁRIO DOS TERMOS UTILIZADOS

O Roteiro de Métricas do SISP apresenta determinados termos que devem ser melhor esclarecidos ou exemplificados e adaptados à metodologia, para melhor esclarecimento e utilização de critérios no processo de contagem de pontos de função.

- Definição de Documentação Atualizada e de Documentação Desatualizada: o termo utilizado se refere à documentação técnica ou negocial das funcionalidades impactadas pela demanda e não do sistema como um todo. Também devem ser considerados os artefatos desejáveis a serem produzidos no Processo de Desenvolvimento de Sistemas e suas adaptações.

- Definição do termo Sistema ou Funcionalidade Desenvolvida pela Empresa Contratada: este termo é utilizado para a aplicação do fator redutor de impacto em caso de projetos de melhorias. Considera-se “sistema ou funcionalidade desenvolvido pela empresa contratada” qualquer funcionalidade já alterada pela fábrica, seja para fins de manutenção evolutiva ou corretiva, além das funcionalidades novas desenvolvidas. Não está neste grupo funcionalidades cuja demanda tenha sido apenas de manutenção cosmética. O controle dessas funcionalidades desenvolvidas ou manutenidas pela fábrica serão feitas por rastreamento em ordem de serviço (OS).

- Serviços de Documentação: qualquer serviço de redocumentação de sistema: completo, de partes da aplicação ou de funcionalidades específicas. A documentação mínima requerida deverá seguir os artefatos escritos no Processo de Desenvolvimento de Sistemas e suas adaptações. Os artefatos a serem produzidos devem ser devidamente negociados no Plano do Projeto ou OS (Ordem de serviço) aberta.

- Manutenções Cosméticas: demandas de alteração em interface como: mudança na folha de estilo, fonte de letra, cores de telas, logotipos, mudanças de botões na tela, mudança de posição de campos ou texto na tela. Também se enquadram mudança de mensagens de erro, validação, aviso, alerta ou de conclusão de processamento, atualização de links, ajustes na identidade visual do Instituto.

- Manutenções em conteúdos de páginas estáticas: manutenções que correspondem a mudança de conteúdo mais extensas, não contidas no item de manutenção cosmética.

# ADAPTAÇÕES DO ROTEIRO DE MÉTRICAS DO SISP

- Projetos de Desenvolvimento: todo projeto de desenvolvimento deverá seguir a contagem CPM de desenvolvimento referenciada pelo item 3.3 do Roteiro do SISP.

- Projetos de Melhoria: Qualquer projeto de melhoria deverá seguir a contagem de Projeto de Melhoria mencionada no item 4.1 que considera fatores redutores da NESMA.

- Serviços de Documentação: Será considerado o fator 0,1 da contagem de pontos de função das funcionalidades contempladas no escopo. Este fator foi deduzido do Roteiro de Métricas do SISP ao analisar vários itens que utilizam o fator 0.1 para documentação.

- Item 4.1 - Projeto de Melhoria: como a CGTI não possui uma base histórica de desenvolvimento dos sistemas legados, serão considerados os números sugeridos pelo SISP para a variável FI (50%, 75% ou 100%)

- Item 4.2 -  Projeto de Migração de Dados: sem adaptações.

- Item 4.3 – Manutenção Corretiva: serão mensuradas demandas de correções a serem executadas em atividades que não estão em garantia, mas que apresentam problemas funcionais ou não funcionais. A funcionalidade que apresenta erro, pode já ter sido manipulada pelo fornecedor ou não. Cabe a CONTRATANTE determinar este critério baseado no controle e rastreabilidade de funcionalidades de OS´s anteriores executadas pela fábrica e controle do prazo de garantia de serviços.

- Item a) sem adaptações

- O item b) e c) do manual do SISP serão unificados. Trata-se de manutenção corretiva em sistemas que não possuem documentação, pois dificulta o entendimento da aplicação. Deve-se usar o fator 0,7. Se a demanda implicar em necessidade de atualização de documentos (alteração nos requisitos, regras de negócio ou lógica de processamento etc) será considerado adicionalmente o fator 0,1 nas funcionalidades que for feito o serviço de criação/atualização da documentação.

PF = PF_ALTERADO * 0,7 (se a demanda não necessitar de documentação)

OU

PF = PF_ALTERADO * 0,7 + PF_ALTERADO * 0,1 (se a demanda necessita de documentação)

- Item 4.4 – Redesenvolvimento de Projetos em outra Plataforma: sem adaptações.

- Item 4.5 – Atualização de Plataforma com necessidade de redocumentação e Item 4.7 – Adaptação de funcionalidade a requisitos Não Funcionais: No entendimento da CGTI os itens 4.5 e 4.7 serão unificados, pois tratam de requisitos não funcionais de adaptação ou atualização de plataformas e devem ser considerados de uma única maneira. Daremos um novo nome a esta unificação que é Manutenção Adaptativa Não Funcional. Nem sempre o atendimento dessas manutenções requer atualização de documentação. Caso seja necessário, será mensurado adicionalmente o fator de redocumentação 0.1 conforme mencionado em itens anteriores. Classificamos os casos não funcionais de adaptação da seguinte forma:

- Atualização de Versão: insere-se neste caso necessidades de atualização de versão da mesma linguagem de desenvolvimento do sistema legado, ou do banco de dados, ou do browser de navegação. Neste caso deverá ser considerado fator 0,1 para a contagem de pontos de função alterados. 
Exemplos: Oracle 8.i para Oracle 9.1, Internet Explorer 6 para Internet Explorer 8, Browser (Internet Explorer para Firefox).

PF = PF_NÃO_AJUSTADO * 0,1

- Mudança  de Plataforma: insere-se neste caso mudança de linguagens de desenvolvimento (DELPHI para JAVA), ou mudanças de mesma linguagem que tenham impacto de arquitetura/framework ou mudanças em camadas isoladas da aplicação. Neste caso considera-se o fator 0,7

PF = PF_NÃO_AJUSTADO * 0,7

- Mudança de Banco de Dados: a CGTI entende que este esforço se aproxima mais a uma migração de banco de dados. Por isso mensurará conforme item 4.2.

- Outros aspectos não funcionais: replicação de base de dados ou criação de base temporária para resolver problemas de performance ou segurança; alteração na aplicação para adaptação às alterações realizadas na interface com rotinas de integração com outros softwares (ex: alteração em sub-rotinas chamadas por este software). Neste caso considera-se o fator 0,7

PF = PF_ALTERADO * 0,7

É importante ressaltar que pode haver casos de manutenções adaptativas que o esforço para desenvolvê-la se assemelhe ao item 4.4, aspecto a ser analisado pela equipe técnica da CGTI. Além disso, deve-se analisar se a manutenção compensa em termos de importância da aplicação, tempo de vida de uso, e atualização tecnológica. Aspectos de vantagens desenvolvimento e esforços dedicados a esta manutenção deve ser analisados para fins de enquadramento no melhor caso acima. Essa reflexão deve ser feita no momento de Estudo de Viabilidade, relatando sua decisão no Plano de Projeto da demanda e na Ordem de Serviço da manutenção.

- Item 4.6 – Manutenção em Interface: Neste caso será utilizado o fator e a fórmula de cálculo sugeridos pelo Roteiro do SISP. Adaptamos apenas textos para melhor esclarecimento:

- Enquadra-se em Manutenção Cosmética a definição descrita no item 4 deste guia.

- Forma de mensuração válida tanto para páginas estáticas quanto para páginas dinâmicas.

- Em caso de acúmulo ou sobreposição de manutenções (de funcionalidade e solicitações cosméticas) não se deve mensurar o esforço de forma incremental, considera-se apenas a contagem da melhoria  da funcionalidade.

- Item 4.8 – Apuração Especial:

- Item 4.8.1: sem adaptações ao que o Roteiro de Métricas propõe com exceção da mensuração de uma consulta prévia das informações atualizadas para validação da Atualização de Dados que será feita. Neste caso a CGTI não mensura o esforço desta consulta prévia por considerar que esta atividade se refere à verificação prévia da demanda solicitada, deve ser inclusive recomendada para fins de confirmação da solicitação e consistência do trabalho a ser realizado pelo programador ou analista.

- Item 4.8.2: sem adaptações

- Item 4.8.3: sem adaptações

- Item 4.9 – Atualização de Dados: sem adaptações

- Item 4.10 – Manutenção de Páginas Estáticas de Intranet, Internet e Portal: sem adaptações.

- Lembramos apenas da exceção que o caso de manutenções cosméticas que deverão ser tratadas com o fator redutor mencionado no item 4.6.

- Demandas de criação visual de fato não serão mensuradas. Entretanto é obrigatório que todas as demandas sigam a identidade visual do Instituto, neste caso deverão ser mensuradas como demandas cosméticas ou estáticas.

- Item 4.11 – Manutenção de Documentação de Sistemas Legados: por coerência aos casos descritos no Roteiro do SISP e casos anteriores tratados neste guia, a CGTI considera o fator de 0,1 para redocumentação do sistema. Os artefatos a serem produzidos deverão constar na Ordem de Serviço e Plano de Projeto de acordo com o Processo de Desenvolvimento de Software e suas adaptações.

- Item 4.12 – Verificação de erros: excluído. A CGTI não considera o esforço deste item por entender que não se deve mensurar, para fins de remuneração, uma atividade sem resultados. Neste caso existe evidência ou relato que de a falha ocorreu, mas não há evidencia de que a causa ou origem foram sanadas. Se for constatado erro de sistema, a demanda será atendida como manutenção corretiva conforme item 4.3.

- Item 4.13 – Pontos de Função de Testes: este item deve ser totalmente adaptado, conforme as seguintes considerações:

- Pontos de Função de Testes serão utilizados apenas quando demandas específicas forem abertas para este propósito. Exemplificamos casos de possíveis aquisições de produtos ou sistemas prontos que serão implantados no órgão e necessitam previamente de testes. Para estes casos será utilizado a fórmula sugerida pelo Roteiro do SISP considerando o percentual da disciplina de Testes do Processo de Desenvolvimento de Sistemas que é de 20,40%, aproximando para fator de 2 dígitos usaremos 0,20. Neste caso a fórmula será a seguinte:

PF = PFT * 0,20

- A CGTI não considera este item para mensurar funcionalidades que precisam ser testadas decorrentes de manutenções em outras funcionalidades (conforme propõe o texto original do roteiro). O órgão considera que as funcionalidades que precisam ser testadas fazem parte da análise de impacto da demanda originária e por isso não deve ter outra forma de mensuração. Neste caso apenas a demanda originária será mensurada e não os testes a serem realizados, pois eles não fazem parte do escopo do ponto de vista do usuário, mas sim de uma análise técnica de impacto da demanda do gestor. Além disso, do ponto de vista mais técnico, esses testes são necessários para evidenciar aos programadores e analistas que a solicitação foi atendida a contento, auxiliando-os a verificar a consistência do código.

- Item 4.14 – Manutenção de Componentes: sem adaptações

# Aspectos para planejamento e execução do projeto

- Os itens 5.2 (Estimativa de Esforço), 5.3 (Estimativa de Prazo), 5.4 (Alocação de Equipe) e 5.5 (Estimativa de Custo) serão utilizados apenas para auxiliar na estimativa de esforço do projeto preliminar. Para a execução do projeto a fábrica deverá fornecer o planejamento de acordo com a produtividade solicitada no contrato/edital.

- Deve-se substituir os percentuais de esforço propostos no Roteiro de Métricas do SISP (na tabela 7 do Item 5.2.1-Distribuição de Esforço por Fase do Projeto) pelo percentual de fases e disciplinas do Processo de Desenvolvimento de Sistemas do IPHAN.

- Item 6.1 – Considerações sobre Mudança de Requisitos: a forma de mensurar um esforço de uma mudança proposta neste item não tem fundamento no processo de desenvolvimento por ciclo. Conforme pode ser visto no Processo de Desenvolvimento de Sistemas do IPHAN, os ciclos são planejados e executados em curto espaço de tempo o que agiliza o desenvolvimento juntamente com a especificação e testes. Normalmente quando a alteração de escopo ocorre, a funcionalidade ou não foi mexida ou já foi completamente produzida e neste caso a alterações de escopo deverão ser planejadas em ciclos específicos.

- Item 6.2 – Considerações sobre projetos cancelados: esta forma de mensurar um esforço de cancelamento do projeto também não tem fundamento no processo de desenvolvimento por ciclo. Conforme pode ser visto no Processo de Desenvolvimento de Sistemas do IPHAN, a remuneração é feita por ciclos e só será feita quando todos os entregáveis do ciclo estiverem entregues e homologados. A metodologia do IPHAN por ciclos não contempla pagamento parcial de entregáveis.

- Item 6.3 – Considerações sobre Redução de Cronograma: a CGTI não utilizará percentuais de acréscimo de custo para projetos que devam ter seus prazos reduzidos, pois entende-se que isso deve ser tratado como adequação de planejamento e monitoramento do projeto e de seus marcos. Se há uma necessidade de aumento de produtividade do projeto, será necessário aumentar ciclos ou requisitos a serem atendidos no ciclo, o que implicará diretamente em mais remunerações, uma vez que ela acontece ao final de cada ciclo de desenvolvimento.

- Item 6.4 – Fator de Criticidade de Solicitação de Serviço: A CGTI entende que mensurar fatores de criticidade é algo bastante subjetivo, por mais que se tente definir os casos. Além disso, remunerações referentes a horas extras podem caracterizar cobrança por homem-hora, inadequado segundo normativos mencionados no item 1 deste guia. Diante disso não será aplicado nenhum fator de criticidade, pois também entende-se que essa necessidade deve ser tratada com planejamento e abordagem adequados.

- Item 7 – Contagem de Pontos de Função com Múltiplas Mídias e Dados de Código: sem adaptações.

- Item 8 – Atividades sem Contagem de Pontos de Função: a atividade de especificação do negócio tratada no Roteiro de Métricas do SISP será remunerada conforme indicação da metodologia do IPHAN no Processo de Desenvolvimento de Sistemas.