SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA CULTURA

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL – IPHAN

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2011

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Brasília, maio de 2011.

Sumário

1.	Declaração do Objeto	5

2.	Objetivos da Contratação	6

3.	Fundamentação da Necessidade da Contratação	7

3.1.	Justificativa	7

3.2.	Relação entre a demanda prevista e a quantidade de serviço a ser contratada	9

3.3.	Prazo limite para a implantação da solução	10

3.3.1.	Variabilidade de Consumo de Pontos de Função	10

3.4.	Demonstrativo de resultados a serem alcançados	11

3.4.1.	Resultados Esperados com a contratação	12

3.5.	Indicação do alinhamento com as estratégias institucionais e de Tecnologia a Informação	13

4.	Resumo da Análise de Mercado	14

5.	Resumo da Análise de Viabilidade e de Impacto da Contratação	15

5.1.	Principais usuários interessados na contratação	16

6.	Requisitos da Contratação	18

6.1.	Requisitos internos funcionais	18

6.1.1.	Módulo 1 – Módulo de Conhecimento	18

6.1.2.	Módulo 2 – Módulo de Análise e Gestão	19

6.1.3.	Módulo 3 – Módulo de Cadastro	20

6.1.4.	Módulo de Administração de Usuários	22

6.1.5.	Módulo de Fiscalização	22

6.1.6.	Módulo de Cadastros Auxiliares	24

6.1.7.	Módulo de Relatórios Adicionais	24

6.2.	Requisitos internos não funcionais	24

6.3.	Requisitos externos	25

6.4.	Requisitos Legais	25

6.5.	Necessidades de treinamento dos diversos atores envolvidos no alcance do benefício pretendido	27

7.	Modelo de Prestação dos Serviços	27

7.1.	Caracterização do modelo de prestação de serviços	27

7.2.	Identificação da solução de TI	28

7.3.	Justificativa para o não parcelamento do objeto	28

7.4.	Definição da forma de execução dos serviços	29

7.4.1.	Projeto em Ciclos	29

7.4.2.	Reuniões de Planejamento e de Encerramento de cada ciclo	30

7.5.	Procedimentos Específicos de Cada Ciclo	31

7.5.1.	Ciclo de Planejamento (ou Ciclo Zero)	31

7.5.2.	Ciclos de Desenvolvimento (ou Ciclos Intermediários ou Ciclos 01 a 24)	32

7.5.3.	Ciclo de Implantação (ou Penúltimo Ciclo)	33

7.5.4.	Ciclo de Encerramento (ou Último Ciclo)	33

7.6.	Disposições Gerais	33

7.6.1.	Produtos Esperados	33

7.7.	Forma de demanda e Apuração de Resultados	34

7.7.1.	Procedimentos em Casos Normais	34

7.7.2.	Procedimentos Específicos dos Ciclos de Implantação e Encerramento	36

8.	Modelo de Remuneração	37

9.	Modelo de Seleção de Fornecedor	38

9.1.	Caracterização do Serviço	38

9.2.	Justificativa de Tipo e Modalidade de Licitação	39

9.3.	Direito de Preferência	40

10.	Critérios de Seleção de Fornecedor	40

10.1.	Critérios Técnicos de Habilitação	40

10.2.	Critérios de Aceitabilidade do Preço	42

10.3.	Critério de Julgamento	43

10.4.	Critério de Desempate	43

11.	Modelo de Gestão do Contrato	43

11.1.	Papéis e Responsabilidades	43

11.2.	Procedimentos Detalhados nos Casos Normais	44

11.3.	Procedimentos Detalhados nos Casos de Exceção	45

11.4.	Níveis Mínimos de Serviço Exigidos	45

11.4.1.	Índice de Pontos Executados (IPE)	45

11.4.2.	Índice de Satisfação Geral do Treinamento (ISGT)	47

12.	Sanções Administrativas	48

13.	Estimativas dos preços da contratação	50

14.	Transferência de Conhecimento e Transição Contratual	50

15.	Direito Autoral e Propriedade Intelectual	51

16.	Garantia dos produtos aceitos	52

17.	Local e Horário da Execução dos Serviços	52

18.	Procedimentos Básicos de Segurança	53

19.	Obrigações da CONTRATADA	54

19.1.	Termo de Confidencialidade	54

19.2.	Demais obrigações da CONTRATADA	54

20.	Obrigações da CONTRATANTE	55

21.	Garantia financeira a ser prestada pela CONTRATADA	56

22.	Vistoria Técnica	57

23.	Recursos Orçamentários	57

Seção 1 – Detalhamento da Contratação

# Declaração do Objeto

Serão contratados serviços de tecnologia da informação para desenvolvimento e implantação de uma solução informatizada e integrada (com treinamento de um grupo de usuários), denominada Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão (SICG), que apóie o conhecimento, a análise e a gestão de patrimônio material no IPHAN, automatizando a metodologia de inventários do patrimônio cultural material criada pelo Departamento de Patrimônio Material (DEPAM)

O tamanho da solução informatizada SICG está estimado em 2.000 (dois mil) pontos de função brutos (PF) que serão consumidos sob demanda, mediante ordens de serviços emitidas ao longo da vigência contratual, sem garantia de consumo mínimo nem média regular de consumo ao longo dos meses de vigência contratual.

Os serviços de tecnologia da informação contratados deverão ser prestados sob a forma de um Projeto de Desenvolvimento de Sistemas e Implantação e envolverá, necessariamente, atividades de planejamento, monitoramento e execução do desenvolvimento, implantação de solução informatizada e treinamento de um grupo de usuários, no prazo previsto de 21 (vinte e um) meses. O projeto deverá ser executado de forma iterativa e incremental, por meio de ciclos que terão como resultado um produto ou serviço utilizável pela CONTRATANTE.

As atividades planejamento e de monitoramento da execução devem ser realizadas pela CONTRATADA visando a acompanhar o projeto, corrigir eventuais desvios, em consonância com as boas práticas de mercado no gerenciamento de escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicação, gestão de riscos e integração do projeto.

Os serviços de desenvolvimento do SICG englobam o levantamento de requisitos, assim como o seu gerenciamento, o desenvolvimento da arquitetura, a análise e projeto, a codificação, a validação, a verificação e a gerência de configuração dos diversos módulos que compõe o sistema, ilustrados na Figura 1.

Os serviços de implantação do SICG consistem na implantação do sistema nos ambientes de desenvolvimento, homologação e produção do IPHAN, bem como a capacitação de usuários para a operação do sistema.

Figura 1. Módulos do SICG

# Objetivos da Contratação

A contratação definida por este Termo de Referência visa a:

- Automatizar o processo de trabalho decorrente da metodologia de inventário, cadastramento, análise e gestão do patrimônio material, também denominada Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão;

- Centralizar as diversas bases de informações utilizadas pelo Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização (DEPAM) em um uma base de dados única, possibilitando integração futura com bases de dados de outros departamentos do IPHAN, sanando o problema atual da falta de integração, da dispersão e da redundância dos dados;

- Possibilitar descontinuidade gradativa de 100% das bases de dados isoladas, de caráter local ou descentralizado existentes no DEPAM;

- Mapear as informações produzidas pelas diversas coordenações do DEPAM, pelas Superintendências e Escritórios Técnicos, pelos parceiros do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural (SNPC), e as informações presentes no Arquivo Central do IPHAN, por meio de dados geográficos convergentes;

- Possibilitar a realização de análises territoriais e de uma visão territorial das ações do DEPAM, provendo atributos de tamanho, proximidade, área, localização, topologia e outros, por meio de dados georreferenciados;

- Consolidar informações originadas nas diversas coordenações do DEPAM, pelas Superintendências e Escritórios Técnicos, pelos parceiros do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural (SNPC) em uma base de dados geográfica de alta escalabilidade e que contenha 100% das informações georreferenciadas;

- Garantir celeridade no processo decisório, por meio da entrega de informações consistentes, precisos e que sejam entregues em tempo hábil, evitando ônus para a administração pública; e

- Possibilitar a redução do tempo e esforço necessário para a compilação das informações do DEPAM, advindas da recuperação e do cruzamento de produção das unidades do IPHAN de todo o país. Espera-se que o tempo médio de resposta para compilação das informações seja reduzido de 30 (trinta) dias para a resposta em tempo real.

# Fundamentação da Necessidade da Contratação

## Justificativa

O IPHAN é responsável pela gestão de diversos processos de preservação do patrimônio cultural, como por exemplo, ações para sua identificação, proteção, gestão e fomento. Decorrente de suas atribuições, o órgão produz uma grande quantidade de informações fragmentadas em termos territoriais e temáticos.

Nos últimos três anos, o IPHAN elaborou uma metodologia para definir os processos de cadastro, inventário e gestão do patrimônio cultural material. Essa metodologia tem por objetivo geral abordar o Patrimônio Cultural de forma integrada, sistêmica e estratégica, conforme detalhamos a seguir:

- Integrada: cobrindo todas as categorias do patrimônio material;

- Sistêmica: estabelecendo moldes a serem utilizados nas diversas etapas das ações de preservação, possibilitando o “diálogo” e troca de informações entre as áreas e etapas de trabalho; e

- Estratégica: considerando o mapeamento, a organização e a disponibilização de informações sobre o patrimônio como base para a construção de políticas públicas integradas – com outros parceiros – e de planos de preservação e desenvolvimento das regiões onde se inserem os bens.

Em termos específicos, a metodologia buscou, em primeiro lugar, mapear os procedimentos necessários para a execução das ações de cadastramento, proteção, normatização e fiscalização dos bens culturais de natureza material, indicando adicionalmente os dados a serem coletados. Este mapeamento contou com a participação de representantes das Superintendências e Escritórios Técnicos, que, por meio de Grupos de Trabalho, analisaram, de forma crítica, as metodologias até então existentes.

A revisão dos processos levou à formulação da nova metodologia que, por sua vez, permitiu a otimização das atividades de cadastramento de sítios históricos e de bens tombados isoladamente e gerou a normalização das ações de fiscalização. O resultado desse trabalho produziu um conjunto de fichas e procedimentos específicos com demandas para cadastramento de dados textuais, geográficos e imagens.

Adicionalmente, um Manual de Aplicação dos cadastros do patrimônio cultural de natureza material, composto por fichas e procedimentos supracitados, foi confeccionado e disponibilizado aos técnicos do IPHAN e aos parceiros do SNPC em dezembro de 2009, quando da realização do 1° Fórum do Patrimônio Cultural, na cidade de Ouro Preto – MG. Esse manual e seu conteúdo não se encontram informatizados.

Há um entendimento no IPHAN de que é necessária a formação de uma rede de proteção fomentada pelo SNPC que consolide o grande volume de informações atualmente produzido por suas unidades administrativas, composta de 27 (vinte e sete) Superintendências, 30 (trinta) escritórios técnicos, 04 (quatro) Unidades Especiais e 02 (dois) Parques Históricos Nacionais. Entretanto, na conjuntura atual, a natureza das informações, em grande maioria armazenadas em planilhas e em banco de dados isolados, dificulta o processo de consolidação das informações, fato que frustra os esforços para a construção da rede de proteção baseada nos recursos e tecnologias atualmente adotados, pois demandaria o aporte considerável de recursos financeiros e humanos sem ganhos no processo. O órgão se manteria refém da demora na produção de informações decorrente do intervalo entre ação e a recepção das respostas, ou seja, entre a percepção do problema e sua solução.

Apesar do fato de os processos de cadastramento, normatização de sítios urbanos tombados e fiscalização de bens imóveis da metodologia já fazerem parte da realidade das Superintendências e Escritórios Técnicos, o processo manual de suporte e gestão dos dados torna a execução precária e morosa. O Quadro 1 apresenta a visão geral da situação atual do IPHAN que subsidiam a contratação da solução informatizada. Ou seja, o processo de trabalho já existe, já suplantou, em número de inventários realizados, outras metodologias em uso no IPHAN, já se consolidou como forma de gestão do patrimônio e necessita, por isso, ser automatizado para ampliar sua eficácia, eficiência, efetividade e economicidade.

| O que temos? | O que não temos? |
| --- | --- |
| Processos de cadastramento, normatização, tombamento e fiscalização revisados. | Processos automatizados |
| Organização territorial sobre o conteúdo cultural (necessidade de vinculação entre o bem cultural e o território e localização física) | Solução informatizada com inteligência geográfica |
| Cultura gerencial sobre os processos de trabalho | Suporte informatizado para tomada de decisão |
| Grande volume de dados produzidos ao longo dos últimos 03 anos de implantação da nova metodologia | Ferramentas adequadas para a gestão e disponibilização dos dados existentes. |
| Grande volume de dados produzidos por outras metodologias de cadastramento, normatização de sítios urbanos e fiscalização. | Ferramentas e procedimentos automatizados adequados para a migração dos dados existentes. |

Quadro 1. Visão geral da Situação atual do IPHAN

Portanto, a solução informatizada é apontada como um caminho adequado para endereçar as dificuldades citadas, pois possibilitaria a execução de vários processos do IPHAN (cadastramento, normatização, fiscalização e planejamento) de maneira integrada, garantindo agilidade na produção da informação. Espera-se que, com o sistema em operação, seja possível implementar no DEPAM, uma gestão seja baseada em indicadores.

## Relação entre a demanda prevista e a quantidade de serviço a ser contratada

O Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão (SICG) está estimado em 2.000 (dois mil) pontos de função brutos (não ajustados), conforme detalhado nos Anexos A e B. Sendo assim, o quantitativo para a contratação é de 2.000 (dois mil) pontos de função brutos (não ajustados) – PF, sem garantia de consumo mínimo, durante a vigência do contrato. O contrato será de 21 (vinte e um) meses, com garantia de 12 (doze) meses após o término da vigência contratual.

O SICG deverá ser desenvolvido com o uso de três diferentes plataformas, conforme descrito no Quadro 2.

| Código | Plataforma Tecnológica de Desenvolvimento [linguagens, ambientes e frameworks] |
| --- | --- |
| P1 | Plataforma JAVA (Java, Servlet, J2EE e JSP; uso de camada de abstração Hibernate, JSF, Java Swing, JasperReport, XML, JavaScript, Ajax, HTML, DHTML e CSS), acessando um ou mais Banco de Dados descritos no Quadro 3, em qualquer combinação. |
| P2 | Plataforma PHP (PHP, XML, JavaScrip, Ajax, HTML, DHTML e CSS), acessando um ou mais Banco de Dados descritos no Quadro 3, em qualquer combinação. |
| P3 | GIS (Georeferenciamento e Geoprocessamento) |

Quadro 2. Plataformas de Desenvolvimento

| Código | Plataforma Tecnológica de Banco de Dados |
| --- | --- |
| B1 | PostgreSQL 8.0 ou superior |
| B2 | PostGis 1.3 ou superior |
| B3 | Oracle 10g ou superior |

Quadro 3. Plataformas de Banco de Dados

O SICG deverá ser desenvolvido para acessar dados nos seguintes Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados: PostgreSQL 8.0 ou superior, PostGis 1.3 ou superior, Oracle 10g ou superior, conforme Quadro 3.

As plataformas de desenvolvimento P1, P2 e P3 e as plataformas de banco de dados B1, B2 e B3 poderão ser utilizadas no desenvolvimento do SICG, em quaisquer proporções, definidas no momento do planejamento de cada ciclo..

O SICG será composto por diferentes módulos, cujas estimativas estão apresentadas no Quadro 4. A contagem de cada módulo é estimada e poderá sofrer alterações durante a execução do contrato, decorrente do detalhamento de requisitos e das prioridades definidas pela CONTRATANTE.

| MÓDULOS | Representatividade Estimada (%) | Representatividade Estimada (PF) |
| --- | --- | --- |
| Módulo 1 - Conhecimento | 8 | 151 |
| Módulo 2 - Análise e Gestão | 15 | 298 |
| Módulo 3 - Cadastro | 22 | 436 |
| Módulo de Administração de Usuários | 5 | 105 |
| Módulo de Fiscalização | 11 | 215 |
| Módulo de Cadastros Auxiliares | 24 | 488 |
| Módulo de Relatórios Adicionais | 15 | 307 |
| Estimativa de Tamanho | 100 | 2.000 |

Quadro 4. Estimativa de Tamanho do SICG por Módulos

## Prazo limite para a implantação da solução

Considerando o tamanho do software em Pontos de Função Brutos e utilizando a fórmula de Caper Jones, encontra-se o tempo de desenvolvimento em meses:

Td = vt

Em que:

- Td é o tempo ótimo de desenvolvimento, em meses.

- v é o volume em Pontos de Função

- t é um expoente que depende do ambiente computacional considerado.

O tempo ótimo de desenvolvimento é um prazo estimado para uma equipe com produtividade uniforme, sem que os riscos previstos impactem o projeto.

Utilizou-se t = 0,39, considerando-se que se trata de um sistema de cadastros e relatórios, na plataforma web com informações georreferenciadas. Portanto, considerando a estimativa de 2.000 PF, temos que Td = 19,38 meses (entre 19 e 20 meses).

Dessa mesma fórmula, consegue-se derivar a região impossível, ou seja, o período em que o sistema não estará finalizado, sob condições normais de execução. Utilizou-se o fator de redução de 25,0% sobre os 19,38 meses, chegando a aproximadamente 14,53 meses. Estima-se, portanto, que o sistema, muito provavelmente, não ficará pronto em até 15 meses.

Considerando a existência de etapas relativas ao planejamento do projeto (antes de se iniciar o desenvolvimento), e ao treinamento de usuários e à transição para o ambiente da CONTRATANTE (após o desenvolvimento do sistema propriamente dito), é adequada a vigência contratual de 21 (vinte e um) meses. Portanto, o trabalho deverá ser realizado num prazo de 21 (vinte e um) meses, com início das atividades marcado para o primeiro dia útil da segunda semana imediatamente posterior à data de assinatura do contrato.

### Variabilidade de Consumo de Pontos de Função

O quantitativo de pontos de função apresentados é estimativa baseada em requisitos definidos pelo requisitante de forma genérica. A apresentação desses quantitativos neste Termo de Referência não implica a obrigatoriedade de a CONTRATANTE consumi-las em parte ou na sua totalidade, visto que o desenrolar do projeto poderá demandar ajustes nos quantitativos estimados.

Caso seja necessário, a CONTRATANTE realizará aditivo contratual para o quantitativo de pontos de função, no limite legal de 25%, que deverá ser acompanhado de aditivo de prazo, na proporção correspondente, de acordo com a metodologia de desenvolvimento aqui especificada.

## Demonstrativo de resultados a serem alcançados

A solução informatizada possibilitará a resolução de problemas, como:

- Ausência de automação dos processos de cadastramento, normatização, tombamento e fiscalização do Patrimônio Cultural;

- Carência de inteligência geográfica na organização do conteúdo cultural que permita a vinculação de informações de território e localização física;

- Descentralização das informações em diversos bancos de dados (estimados em 13, no total);

- Demora na produção de conhecimento e gestão do patrimônio cultural de natureza material;

- Desarticulação entre a produção do conhecimento e a gestão dos bens tombados que não subsidiam o processo decisório da alta direção;

- Ausência de informações consolidadas em sistemas informatizados, em escala regional e nacional, do total de bens culturais fiscalizados e do estado de conservação e preservação dos mesmos; e

- Dificuldades na gestão dos investimentos financeiros e recursos humanos alocados na gestão, bem como do cumprimento da missão do órgão, sobretudo em relação à construção de redes de proteção do patrimônio cultural e a consolidação do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural – SNPC.

De maneira sintética, as relações entre os problemas a serem resolvidos, causas e efeitos podem ser observadas no Quadro 5.

| Problema Principal |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ausência de processos automatizados para a produção de conhecimento e gestão do patrimônio cultural de natureza material com inteligência geográfica |  |  |
| Problemas derivados | Causas | Efeitos |
| Fragmentação do conhecimento. | - Inexistência de bancos de dados integrados. | - Pouco acesso da população aos dados sobre patrimônio cultural de natureza material |
| Dispersão geográfica dos dados. | - Ausência de dados georreferenciados | - Subutilização dos inventários como instrumentos de conhecimento e planejamento. - Ineficiência nas ações de conhecimento e gestão do patrimônio cultural de natureza material. |
| Falta de acompanhamento sistemático. | - Falta de agilidade na produção de conhecimento - Ausência de séries históricas. - Ausência de suporte eficaz à tomada de decisão. | - Dificuldades para a gestão - Dificuldades para o processo decisório |
| Falta de acompanhamento sistemático. | - Falta de agilidade na produção de conhecimento - Ausência de séries históricas. - Ausência de suporte eficaz à tomada de decisão. | - Dificuldades para a gestão - Dificuldades para o processo decisório |

Quadro 5. Problemas a serem resolvidos, causas e efeitos

### Resultados Esperados com a contratação

Essa contratação busca alcançar os seguintes resultados:

- Possibilitar a eliminação de redundância de dados e retrabalho no cadastro e na atualização das informações, decorrentes da centralização das bases de dados do DEPAM em uma única base de dados, que permitirá a integração futura com bases de outros departamentos do IPHAN;

- Possibilitar a gestão mais ágil de um universo cada vez mais abrangente e diversificado de bens protegidos pelo IPHAN (a partir da centralização de diversas bases de dados gerenciadas unicamente pelo Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão), uma vez que os números presentes no Quadro 6 tendem a se ampliar em velocidade cada vez maior a partir da ampliação do escopo de atuação do próprio IPHAN e a partir da estruturação de Superintendências em todos os estados brasileiros;

- Promover a Visão Geográfica dos bens tombados pelo IPHAN, constantes no Quadro 6, e suas intercessões, facilitando o processo de planejamento, execução, monitoramento das ações e distribuição de recursos sob a ótica territorial e temática, por meio do mapeamento de informações com dados geográficos convergentes;

| Bens Tombados | Quantidade |
| --- | --- |
| Conjuntos urbanos | 91 (estimativa de 40.000 imóveis protegidos) |
| Bem paleontológico | 01 |
| Coleções e Acervos Arqueológicos | 07 |
| Coleções e acervos históricos | 17 |
| Conjuntos Rurais | 04 |
| Edificações Tombadas Isoladamente | 862 |
| Equipamentos Urbanos e Infra-estrutura | 39 |
| Objetos e Bens Integrados | 44 |
| Paisagens Naturais | 22 |
| Ruínas | 17 |
| Sítios Arqueológicos Tombados | 05 |
| Terreiros de crença de matriz africana. | 06 |

Quadro 6. Bens Tombados

- Reduzir o tempo médio de emissão de relatórios gerenciais para no máximo um dia com a alocação de um único recurso humano, fato que permitirá a geração de conhecimento através da informação trabalhada, em tempo real ou hábil, factível para tomada de decisão, evitando ônus para administração pública com reações tardias;

- Disponibilização das informações sobre o patrimônio cultural – como, por exemplo, das políticas de preservação, catálogos e outros – para a sociedade e entes governamentais locais.

## Indicação do alinhamento com as estratégias institucionais e de Tecnologia a Informação

O IPHAN é a entidade responsável pela implementação das políticas federais de patrimônio cultural do país. O desenvolvimento de uma solução informatizada contribuirá para o planejamento estratégico do IPHAN por meio do enfrentamento dos seguintes desafios e iniciativas estratégicas:

- Desafio 01: Implantar e consolidar o Sistema Nacional do Patrimônio Cultural, possibilitando ampliar a sinergia interna e externa das ações do IPHAN.

  - Iniciativa estratégica: Fomentar estruturação da gestão do Patrimônio nos âmbitos estadual e municipal, com: (a) ações de fortalecimento institucional, assessoria técnica, capacitação, parcerias, captação de recursos e financiamento; (b) constituição e consolidação de redes de patrimônio cultural em cada estado; (c) pactuação das ações de regulação e normatização.

  - Iniciativa estratégica: Avançar na implementação de programas integrados como o PAC-Cidades Históricas.

- Desafio 04: Formular e implementar uma Política de Gestão da Informação e Documentação.

  - Iniciativa estratégica: Fortalecer a área de Tecnologia no IPHAN com: (a) adequação e aperfeiçoamento da infra-estrutura de Tecnologia de Informação; (b) desenvolvimento, estruturação e integração dos sistemas de informação de interesse do setor; (c) implementação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

  - Iniciativa estratégica: Elaborar e implantar Política de Gestão da Informação e da Documentação.

- Desafio 05: Consolidar e aperfeiçoar a estrutura organizacional do IPHAN com foco na formação e gerenciamento de pessoas, com adequação quantitativa e qualitativa do quadro técnico, nas necessidades de cada unidade da Federação, na modernização dos modelos de gestão e na integração da área técnica, administrativa e jurídica.

  - Iniciativa estratégica: Elaborar e implantar instrumentos e indicadores de gestão.

  - Iniciativa estratégica: Implantar Sistema de Fiscalização do Patrimônio Cultural.

Para além do planejamento estratégico do IPHAN, a solução informatizada vem ao encontro das diretrizes e postulados dispostos no PDTI. Segundo o PDTI (2009),

“(...) grande parte dos inventários do Patrimônio Material citados são bancos de dados em Access 2000, sem manutenção e segurança dos dados. Outra parte se transformou em sistemas simples, desenvolvidos em linguagem DELPHI, sem a devida documentação ou elaboração de manuais de usuários. A tendência de cada um deles – se o SICG não for implementado rapidamente – é se perder ou se transformar em sistemas isolados e desarticulados entre si, como já ocorreu com o BCP e o Cadastro Especial de Negociantes (PDTI, 2009, p.114).”.

Para o PDTI, a solução informatizada para o DEPAM “(...) tem como foco lidar com a fragmentação das informações, atualmente não georreferenciadas, a ausência de ambiente analítico e transacional adequados (rotinas e procedimentos focados na gestão, retroalimentação de sistema de informação, informação voltada para a tomada de decisão, realização de análises pontuais, sem visão sistêmica nem territorial das atividades do IPHAN) (...)” (PDTI, 2009, p. 109-10). Segundo o Plano Diretor, esta condição traz impactos negativos à Administração Pública, ampliando as dificuldades na gestão do patrimônio material e mantendo a sociedade em geral inconsciente da importância da sua proteção e preservação. Com isso, o PDTI conclui que:

“(...) Esse projeto traz uma nova abordagem para a gestão da informação sobre o patrimônio, por meio de uma metodologia integrada, ao cobrir todas as categorias do patrimônio material; sistêmica, ao estabelecer modelos utilizados ao longo de todo o processo da preservação, possibilitando diálogo e troca de informações; e estratégica, ao servir como base para elaboração de políticas públicas integradas e de planos de desenvolvimento das regiões onde se inserem os bens. Um dos seus grandes méritos, vale ressaltar, é possibilitar a reunião e incorporação sistêmica de toda a informação já produzida sobre o patrimônio, do modo que fomente o conhecimento sobre ele e, conseqüentemente, melhore os processos de gestão (...)” (PDTI, 2009, pp. 109-10).

# Resumo da Análise de Mercado

As atividades de identificação, gestão, proteção e conservação, bem como a disponibilização das informações produzidas sobre os bens culturais de natureza material são atribuições específicas do DEPAM no âmbito das competências do IPHAN para preservação e promoção do patrimônio cultural brasileiro. O alcance dos objetivos finalísticos do departamento e, consequentemente, do órgão, requer o uso adequado de processos, ferramentas e pessoas.

Identificada a necessidade de provimento de ferramentas informatizadas para o apoio dos processos do DEPAM, o órgão, por meio da Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTI), realizou análise de mercado com o objetivo de prospectar soluções de TI ou projetos similares finalizados ou em andamento, que permitissem a avaliação de aderência aos requisitos especificados pelo DEPAM. Entretanto, devido à singularidade e especificidade dos requisitos, não foram identificadas no mercado e na Administração Pública Federal soluções similares que suprissem, em todo ou em grande parte, as necessidades do departamento.

O uso de soluções alternativas de TI, tais como o uso de planilhas eletrônicas (Microsoft Access e similares), processadores de textos (Microsoft Word e similares) e gerenciador de arquivos (Microsoft Access e similares) também foi considerado. Conclui-se que o uso dos mesmos não é aconselhável para esse contexto, pois não agregaria valor algum ao negócio e nem produziria resultados efetivos. Constatou-se que tais soluções já são empregadas no DEPAM, com o objetivo de suprir as demandas da área no gerenciamento de informações originadas no próprio departamento e nas unidades descentralizadas do IPHAN. Contudo, tais soluções, de caráter paliativo, trouxeram, com o passar do tempo, dificuldades na manutenção e na integração dos sistemas, além de prejudicar o alcance da eficácia, eficiência e efetividade das ações do DEPAM e introduziram entraves para a gestão corporativa de TI.

Adicionalmente, o IPHAN considera como requisito a conformidade tecnológica à plataforma atualmente adotada, introduzindo requisitos de uso de ferramentas livres para o desenvolvimento do SICG, bem como a necessidade de que o mesmo projetado para operar em plataforma livre. A preferência no uso de ferramentas e plataformas livres está expressa por meio de restrições tecnológicas que determinam o uso de linguagem de programação Java e (ou) PHP, banco de dados relacional PostGreSQL, banco de dados geográfico PostGis, servidores MapServer, TomCat, ou similares livres. O uso de ferramentas proprietárias será realizado com parcimônia, sempre com vistas ao interesse da Administração Pública, primando pela economicidade e pela efetividade, como é o caso da indicação de uso da solução proprietária de SGBD Oracle 10g, uma vez que a mesma já está licenciada e em operação no ambiente do IPHAN. Para as informações geográficas, o IPHAN realizou análise de alternativas e definiu, para a contratação, a necessidade de utilização da solução geográfica livre i3Geo para composição do SICG, descartando o uso de soluções proprietárias como o ArcGis Server.

Estudos de viabilidade realizados pela CONTRATANTE apontaram que a contratação de serviços de Tecnologia da Informação é um caminho factível, tendo em vista:

- Experiência recente do próprio IPHAN no desenvolvimento de um sistema em plataforma livre (S-INRC) para o Departamento do Patrimônio Imaterial (DPI), com requisitos semelhantes que envolvem cadastros hierarquizados, controle de acesso, fichários, gestão de fotos, vídeos;

- Conveniência para a administração pública de padronização de tecnologias, arquiteturas, componentes, estruturas de dados e sistemas;

- Expertise adquirida pela Coordenação de Geral de Tecnologia da Informação na gestão de projeto de desenvolvimento; e

- As especificidades dos requisitos definidos pelo DEPAM.

# Resumo da Análise de Viabilidade e de Impacto da Contratação

A Análise de Viabilidade da Contratação apresentou os principais problemas que serão endereçados pela presente contratação, conforme descritos no Quadro 5 e estudos em relação ao impacto de se manter a situação atual ou de se propor ações para resolver os problemas identificados, sobretudo, por meio de uma solução Tecnologia da Informação informatizada e integrada. Um resumo dessa análise está presente no Quadro 7.

|  | Impactos |  |
| --- | --- | --- |
| Ação | Positivos | Negativos |
| Contratar a solução (resolver o problema) | - Melhoria do funcionamento (agilidade) interno do DEPAM em suas atividades finalísticas. - Fortalecimento, automatizado, das redes de proteção, motes do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural. - Maior eficiência na gestão dos recursos públicos destinados à preservação do patrimônio cultural. - Melhoria do controle social das políticas públicas de preservação do patrimônio cultural de natureza material, a partir da facilidade de disponibilização das informações. - Informatização dos conceitos e práticas de gestão territorial (inteligência geográfica) no cotidiano de produção de conhecimento e gestão do patrimônio cultural. - Integração das bases de dados. - Agilidade na tomada de decisão. | - Necessidade de rápida adequação da infraestrutura de TI existente às demandas geradas pelo desenvolvimento e implantação da solução informatizada. Essa adequação já está prevista no Plano Diretor de Tecnologia da Informação; e o tempo total do contrato torna viável a melhoria da infraestrutura de modo paulatino e bem planejado. - Ampliação da demanda por serviços de manutenção evolutiva da solução informatizada. O IPHAN contratará os serviços de uma Fábrica de Software para desenvolver todos os outros projetos; essa fábrica será, portanto, a responsável pela manutenção da solução aqui contratada. - Grande demanda por treinamento para representantes da área finalística de todas as 27 superintendências, 30 escritórios técnicos, 04 unidades especiais e 02 Parques Históricos. Essa questão pode ser solucionada nessa própria contratação: está previsto o trenamento de 60 (sessenta) pessoas, que serão multiplicadores de conhecimento na Instituição. |
| Não contratar a solução (não resolver o problema) | - Aplicação dos recursos deste contrato em outros projetos de preservação do patrimônio cultural. | - Perda de oportunidades de criação de valor sobre o conhecimento e a gestão do patrimônio cultural. - Aprofundamento da situação de fragmentação temática e metodológica. - Aprofundamento da dispersão geográfica dos dados. - Fortalecimento das soluções pontuais em detrimento de um sistema de gestão corporativo. - Dificuldade no atendimento das constantes demandas por informações por parte dos órgãos de controle interno e externo do governo federal. - Desconhecimento por parte dos tomadores de decisão dos setores público e privado do patrimônio cultural. - Permanência das dificuldades de acesso à informação por parte da sociedade, prejudicando o controle social da política pública. |

Quadro 7. Impactos na resolução do problema

Os pareceres da Análise de Viabilidade foram favoráveis à contratação de serviços de Tecnologia da Informação para o desenvolvimento e implantação, conforme especificados neste Termo de Referência, tendo em vista os resultados esperados e o alinhamento com as estratégias organizacionais. O custo desse projeto tornou-se plenamente justificável diante dos impactos positivos advindos e os benefícios que trará para todos os interessados, conforme explicitado a seguir. Os impactos negativos, por sua vez, são todos contornáveis, pois o tempo total do projeto concede ao IPHAN a possibilidade de prover outras soluções necessárias concernentes à sustentabilidade do projeto.

## Principais usuários interessados na contratação

O escopo de utilização do sistema será heterogêneo, pois compreenderá uma ampla gama de usuários, desde os responsáveis pelo levantamento de campo (empresas contratadas para inventários, por exemplo), até os técnicos dos escritórios técnicos do IPHAN (apoio às atividades operacionais), envolvendo usuários de informações gerenciais (recursos avançados de cruzamento e manipulação de informações), especialmente, os gestores (tomadores de decisão do patrimônio cultural nas unidades descentralizadas do IPHAN e na sua Administração Central).

Nesse contexto, são potencias usuários do sistema:

- Gestores do Sistema;

- Coordenações Gerais do DEPAM;

- Superintendentes e Chefes de Escritórios Técnicos;

- Equipe técnica do DEPAM;

- Equipe técnica das Superintendências, Escritórios Técnicos, Unidades Especiais e Parques Históricos Nacionais;

- Equipe Técnica IPHAN de outros Departamentos, especialmente do Arquivo Central;

- Parceiros do SNPC (governos locais, fundações culturais, secretarias estaduais e municipais de cultura, universidades e centros de pesquisa);

- Empresas contratadas para estudos e levantamentos;

- Sociedade em geral.

Além dos potenciais usuários, a presente contratação impactará atividades de diversos atores, de forma direta ou indireta, conforme Quadro 8.

| Interessados | Motivo do interesse | Participação e responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Diretor do DEPAM | Melhorar e ampliar a eficácia, eficiência e efetividade e economicidade na gestão do patrimônio cultural de natureza material. | - Delimitação conceitual. - Viabilização política e técnica da metodologia e do sistema. - Consolidação da implementação da metodologia e conceitos nas rotinas e procedimentos de conhecimento e gestão. |
| Coordenadores Gerais | Melhorar e ampliar a eficiência no conhecimento e gestão, segundo as especificidades temáticas e de atribuições de cada Coordenação, a partir de uma base de dados. | - Viabilização técnica. - Consolidação da implementação da metodologia e conceitos nas rotinas e procedimentos de conhecimento e gestão. |
| Coordenação de Inventários e Conhecimento | Coordenar as atividades de planejamento, supervisão e orientação normativa. Articular com os demais Departamentos do IPHAN. | - Viabilização técnica. - Consolidação da implementação da metodologia e conceitos nas rotinas e procedimentos de conhecimento e gestão. - Gestão normativa do sistema. - Capacitação dos usuários do sistema. |
| Coordenações | Coordenar as atividades de planejamento, supervisão e orientação das atividades relativas aos temas e atribuições específicas de cada coordenação, primando pela integridade e difusão das metodologias propostas pelo DEPAM. | - Consolidação da implementação da metodologia e conceitos nas rotinas e procedimentos de conhecimento e gestão. |
| Superintendências | Melhorar e ampliar a eficiência no conhecimento e gestão do patrimônio cultural de natureza material nos estados. | - Viabilização técnica. - Consolidação da implementação da metodologia e conceitos nas rotinas e procedimentos de conhecimento e gestão. |
| Escritórios Técnicos | Melhorar e ampliar a eficiência no conhecimento e gestão nas cidades históricas com foco na fiscalização e nos procedimentos de preservação e conservação do patrimônio cultural. | - Viabilização técnica. - Cadastramento dos dados. - Capacitação junto aos governos locais. |
| Departamento de Planejamento e Administração (DPA) | Dispor de informações acerca do estado de conservação dos bens tombados, do total de bens fiscalizados e da circulação de obras de arte. | - Viabilização técnica - Monitoramento, com o DEPAM, de indicadores. |
| Departamento de Articulação e Fomento (DAF) | Dispor das informações administrativas das ações e atividades do DEPAM. | - Desenvolvimento, com o DEPAM, de estudos e pesquisas |
| Parceiros do SNPC | Coordenar e articular as atividades de preservação do patrimônio cultural, em parceria com o IPHAN e sociedade civil. | - Cadastramento dos dados - Estabelecimentos de parcerias para difusão e preservação |
| Empresas contratadas para estudos e levantamentos. | Acesso a questionários eletrônicos, segundo metodologia já definida, com possibilidade de interação em tempo real com o Contratante. | - Cadastramento dos dados |
| Domínio público | Acesso à cartografia e outras informações acerca do patrimônio cultural de natureza material. | - Conhecimento - Advocacy - Controle social da política pública de preservação |

Quadro 8. Atores, interesses e respectivas responsabilidades no sistema

# Requisitos da Contratação

## Requisitos internos funcionais

A solução será desenvolvida de forma modularizada, seguindo a metodologia citada no item 3 deste documento. Cada um dos seus módulos concebidos possui um conjunto de requisitos funcionais e não funcionais que deverão ser especificados no decorrer do projeto. Entretanto, a visão inicial de suas funcionalidades é descrita a seguir. Os nomes dos módulos, fichas, campos e demais nomenclaturas são os mesmos usados na metodologia supracitada. Todos os módulos se articulam, possuem inteligência geográfica, auditoria e histórico da base de dados.

### Módulo 1 – Módulo de Conhecimento

Visa a reunir informações que contextualizem, na história e no território, os bens que são objetos de estudo. Organiza, portanto, as informações provenientes de universos e contextos culturais temáticos e (ou) territoriais. É um módulo básico para se iniciar um estudo temático ou inventário de conhecimento em um dado espaço geográfico. Para isso, os dois primeiros campos a serem preenchidos são o “Recorte Territorial” e o “Recorte Temático”. O primeiro delineará a região de estudo e o segundo definirá o tema ou a ótica sob a qual se pretendem abordar os bens a serem conhecidos ou inventariados. As informações obtidas por meio desse módulo são complementadas pelo cadastro de bens, efetuado nas fichas do Módulo de Cadastro. Constitui o primeiro passo ou o embasamento dos estudos de conhecimento, arrolamentos, varredura e identificação. O Módulo de Conhecimento é composto por três fichas (M101 - Contextualização Geral; M102 - Contexto Imediato; e M103 - Informações sobre a Proteção Existente), construídas para coletar ou organizar as informações partindo-se do geral para o específico.

- Ficha M101 - Contextualização Geral: é direcionada para a coleta e organização das informações relacionadas a um recorte territorial amplo. Não deve ser preenchida para os bens isolados (seja um sítio histórico urbano, seja um imóvel isolado), permitindo, assim, a contextualização de diversos bens, relacionando-os com o universo cultural pesquisado, territorial ou temático. Para informações relativas a sítios e conjuntos deve-se preencher a ficha M102 (citada a seguir) e para o cadastro bens individuais deve-se utilizar a ficha M301 (também citada na seqüência). Essa ficha, M101, possui inteligência geográfica onde, por meio de mapas, o universo estudado poderá ser visualizado e analisado espacialmente. Tem relação direta com as fichas seqüenciais a este módulo (M102 e M103). Articula-se, em termos de inteligência geográfica, à ficha de cadastro M301 (em que cada bem cadastrado, com coordenadas geográficas, se pertencente ao mesmo recorte territorial ou temático, passará a constar em campo específico da ficha M101).

- Ficha M102 – Contexto Imediato: é voltada para aplicação a sítios ou conjuntos históricos (urbanos e rurais) que tenham sido identificados ou contextualizados dentro de um recorte territorial ou temático mais amplo, a partir da ficha M101. Não é aplicável para bens isolados. Essa ficha contém campos que permitirão a caracterização geral de sítios ou conjuntos, abordando aspectos históricos, geográficos, morfológicos, tipológicos e de apropriação dos espaços. Relaciona-se, geograficamente, à ficha de cadastro M301.

- Ficha M103 – Informações sobre a Proteção Existente: aplicável especialmente a conjuntos rurais ou urbanos que contêm algum tipo de proteção, seja por legislação cultural, seja por legislação ambiental. Deverão ficar expressos os valores atribuídos ao sítio ou conjunto em estudo quando da sua proteção, proporcionando os subsídios necessários para a construção de normatizações e planos específicos, cujo instrumental estará disponível no Módulo de Gestão.

Para os bens tombados pelo IPHAN, é fundamental a inserção de informações importantes sobre o processo de tombamento, como os pareceres técnicos e do Conselho Consultivo, a instância que decide sobre o tombamento ou não do bem.

O Módulo de Conhecimento, em linhas gerais, tem como principais requisitos funcionais a inteligência geográfica desde os primeiros campos de estabelecimento de recortes (territorial e temático) com a escolha das identidades geográficas (mesorregião, microrregião, UF, municípios, localidades, dentre outros) com visualização automática em visor cartográfico. Deve também permitir relacionamento com a Ficha M301, onde constam coordenadas geográficas que, ao serem inseridas, já permitam visualização da localização e da natureza do bem selecionado por meio de pictograma, a ser definido junto com os gestores da solução pelo DEPAM. As fichas do Módulo de Conhecimento apresentam campos objetivos, numéricos e alfanuméricos. Prevêem-se também o armazenamento de imagens.

### Módulo 2 – Módulo de Análise e Gestão

Está voltado para o desenvolvimento de estratégias de planejamento e gestão. O módulo deverá contemplar todas as etapas de planejamento, gestão e informações para tomada de decisão das diversas naturezas do patrimônio material (arqueologia, paleontologia, patrimônio natural, bem imóvel, bem móvel e (ou) integrado, patrimônio naval, etc): normatizações, planos de preservação de áreas protegidas, construção de diagnósticos de conservação de edificações, análises e diagnósticos de áreas urbanas que permitam a definição de linhas de atuação, estabelecimento de rotinas e procedimentos para acompanhamento de projetos, fiscalização de áreas protegidas, saída e circulação de obras de arte são os focos principais do Módulo de Gestão relacionado às fichas cadastrais do Módulo 3, permitindo cadastro e emissão relatórios de suporte à tomada de decisão.

É um módulo dinâmico, deve ser constantemente atualizado com informações coletadas nos outros dois módulos (Conhecimento e Cadastro) e geridas pelos técnicos das Superintendências, Escritórios Técnicos e outras unidades do IPHAN, quando das atividades de fiscalização, monitoramento de obras e execução de projetos e recursos orçamentários.

### Módulo 3 – Módulo de Cadastro

É composto, basicamente, por fichas relativas a bens individuais ou conjuntos. Sua lógica está baseada no entendimento de níveis diferenciados de informações necessárias às diversas etapas de conhecimento e gestão do bem: identificação, cadastro, proteção e valorização. As informações a serem coletadas partem sempre do geral para o específico, do total para o individual, conforme o objetivo e a etapa do trabalho. Seu lastro é a Planilha Síntese (M300), uma listagem dos bens cadastrados. De maneira geral, essa planilha deverá vir acompanhada de um mapa geral do universo inventariado, previsto para as fichas M101 (quando se tratar de um recorte territorial ou temático abrangente) e M102 (quando se tratar de um sítio pré-definido – uma cidade, um centro histórico, um recorte urbano ou rural específico).

A primeira ficha, denominada Cadastro Geral (M301), é aplicada a todas as categorias dos bens de natureza material (arqueológico, paleontológico, natural, bem imóvel, bem móvel e bem integrado). As fichas seguintes, a partir da M302, são especializadas de acordo com cada categoria. São fichas para arquitetura, bens móveis e integrados, patrimônio ferroviário, patrimônio naval, dentre outros. As fichas especializadas, em geral, só serão preenchidas para os bens sobre os quais se recair um interesse especial de gestão ou proteção. A partir desse mapeamento, conhecido o universo em questão, é que se optará pelo aprofundamento de informações de certos bens.

Como nos outros módulos, as fichas do Módulo 03 deverão ser atualizadas sempre que necessário, guardando o histórico das alterações, formando a base para a gestão dos bens protegidos. Para permitir a gestão, alguns campos serão constantemente atualizados, mantendo-se o histórico de cada intervenção e evolução do bem, especialmente do ponto de vista de sua conservação e preservação. O Módulo 03 é composto pelas seguintes fichas:

- Ficha M300 – Planilha Síntese: consiste em uma listagem com identificação, localização e informações relevantes para a gestão do bem, tais como: estado de conservação, estado de preservação, proteção existente, proteção proposta, propriedade, informações cadastrais, data de preenchimento e fonte das informações. São informações extraídas das fichas de bens cadastrados M301.

- Ficha M301 – Cadastro Geral: contém campos de identificação, localização e caracterização comuns a todos os bens de natureza material. Todo e qualquer bem cultural de natureza material deverá ser cadastrado, em primeiro lugar, por meio do preenchimento dessa ficha. Havendo interesse ou necessidade de informações mais detalhadas, poderão ser preenchidas as fichas específicas subseqüentes. A partir do preenchimento a ficha M301, o bem cadastrado receberá um código identificador, que será reproduzido em todas as fichas especializadas do bem, caso sejam preenchidas. Esse código servirá como uma cédula de identidade e possibilitará o rastreamento do bem em outras fichas, bancos de dados ou sistemas.

- Ficha M302 – Bem Imóvel – Arquitetura – Caracterização Externa: representa o aprofundamento de informações do bem cadastrado na ficha M301, conforme sua natureza e sua categoria. A ficha M302 é composta de campos que permitem uma caracterização mais aprofundada do bem arquitetônico em análise, considerando os elementos externos, especialmente do ponto de vista morfológico e tipológico da edificação. Seu preenchimento não pressupõe  acesso ao interior do imóvel. Poderá conter informação vetorizada ou matricial, com possibilidade de upload de arquivos de extensões derivadas de CAD (Computer Aided Design) e visualização em seu sistema proprietário (apenas uma chamada ou execução do sistema externo, caso o computador cliente o tenha instalado).

- Ficha M303 – Bem Imóvel – Arquitetura – Caracterização Interna: essa ficha contempla informações relativas ao interior dos bens arquitetônicos, pressupondo acesso ao interior do imóvel. Deve ser preenchida quando de levantamentos mais detalhados ou da realização de visitas técnicas e (ou) vistorias. Contém campos indicativos quanto aos usos (original e atual), técnicas construtivas e materiais de acabamento (como pisos, forros, esquadrias internas e outros), para cada pavimento da edificação. Também prevê informações básicas sobre a existência de bens móveis, integrados e outras manifestações de interesse. Pressupões possibilidade de upload de arquivos de extensões derivadas de CAD (Computer Aided Design) e visualização em seu sistema proprietário (apenas uma chamada ou execução do sistema externo, caso o computador cliente o tenha instalado).

- Ficha M304 – Bem Imóvel – Conjuntos Rurais: voltada para a aplicação em áreas rurais, caracterizada pela existência de fazendas, pequenas propriedades, engenhos e outras ocorrências típicas do patrimônio rural brasileiro. Aborda aspectos morfológicos sobre a implantação e a caracterização arquitetônica dos conjuntos e, também, do uso e atividades econômicas desenvolvidas (original e atual).  Para os imóveis mais representativos do conjunto, poderão ser preenchidas as fichas M0301, M302 e M303, conforme o grau de interesse e aprofundamento do estudo.

- Ficha M305 – Bem Móvel e Integrado: tem o objetivo de cadastrar o universo que integra as obras de arte e bens integrados às edificações. Contém informações específicas quanto à autoria da obra, tamanho, materiais, técnica, período e detalhes que a identificam, permitindo condições para o conhecimento da autenticidade da peça. Pode ser utilizado tanto para o cadastramento de obras de arte em museus considerados patrimônio nacional pelo Decreto-Lei nº 25/37, quanto para obras de arte sacra, objetos rituais, arte e design industrial, arte moderna, entre outros.

- Ficha M306 – Patrimônio Ferroviário: essa ficha foi elaborada visando ao cadastro do acervo oriundo da extinta RFFSA (Rede Ferroviária Federal S/A), que passou aos cuidados do IPHAN com o advento da Lei nº 11.483/07. Contém campos que devem ser preenchidos durante vistorias ou visitas técnicas (caracterização, estado de conservação etc) e outros que pressupõem pesquisas e investigações, como informações sobre a atual gestão do bem (usuário, concessão vigente, interesse em sua utilização, entre outros). As informações coletadas nos inventários do patrimônio ferroviário possibilitam a gestão adequada dessa categoria de bens, identificando aqueles de maior relevância cultural e seus potenciais de uso. Contém demandas por inteligência geográfica específica, pois o objeto contempla feições como linhas, pontos e polígonos. As atribuições do IPHAN para esse tipo de bem demandará a criação de instrumento de monitoramento dos termos de cessão por meio de relatórios anuais, cujos campos de dados serão selecionados do conjunto de fichas dos módulos do SICG, atualizando-os com possibilidade de manutenção do histórico das alterações.

- Ficha M307 – Patrimônio Naval: voltada para os estudos do patrimônio naval brasileiro, traz, juntamente com as fichas M304 (conjuntos rurais) e M306 (patrimônio ferroviário) uma abordagem temática que só recentemente vem sendo tratada pelo IPHAN e demais órgãos de preservação. As informações coletadas nessa ficha dizem respeito não só às características morfológicas e construtivas de cada embarcação de interesse, mas também  ao seu uso, às atividades econômicas, às condições de trabalho e renda do proprietário, à tripulação e às potencialidades relacionadas ao patrimônio naval e à pesca artesanal no Brasil.

- Ficha M308 – Patrimônio Arqueológico (sítios): voltada para os estudos do patrimônio arqueológico, traz uma abordagem temática que vem sendo tratada pelo IPHAN e demais órgãos de preservação. As informações coletadas nessa ficha dizem respeito às características dos sítios arqueológicos.

- Ficha M309 – Coleções Arqueológicas: tem o objetivo de cadastrar o universo que integra as coleções arqueológicas.

### Módulo de Administração de Usuários

O Módulo de Administração de Usuários deverá ser utilizado para gestão dos usuários de acordo com os níveis de acesso. Atualmente, já se encontra desenvolvido e homologado, como um sistema e banco de dados denominado ADM-Corp sob manutenção da Coordenação Geral de Tecnologia da Informação do IPHAN (CGTI). O ADM-Corp poderá sofrer alterações e atualizações decorrentes das necessidades surgidas a partir do desenvolvimento do SICG, atividades da CONTRATADA que serão gerenciadas diretamente pela CGTI.

### Módulo de Fiscalização

Visa a assegurar a integridade do patrimônio tombado no que se refere à sua preservação e conservação, garantindo o direito de seu usufruto pela sociedade brasileira.

Esse módulo será composto por um conjunto de fichas (constantes no “Manual de Procedimentos para Fiscalização de Patrimônio Edificado”, presente no Anexo C, publicado pelo DEPAM em junho de 2010), objetivando:

- estabelecer um conjunto de ações cautelares sistematizadas e constantes para assegurar a preservação dos bens culturais tombados;

- controlar as condições de conservação e preservação dos bens culturais tombados;

- estabelecer a interface da atividade de fiscalização com a solução, contribuindo para a avaliação e o monitoramento da política de preservação do IPHAN.

Segue a descrição de cada uma das suas fichas:

- Ficha M208 - Plano Individual de Fiscalização: seu objetivo é deixar claro para o fiscal quais são suas responsabilidades, descrevendo seu objeto de fiscalização, o período e a periodicidade. Deverá ter inteligência geográfica (representação e análises espaciais), emitir relatórios situacionais e de séries históricas.

- Ficha M209 - Plano Geral de Fiscalização: seu objetivo é fornecer um mapa geral da atividade fiscalizatória da superintendência. Nele estão indicados todos os técnicos que exercem a fiscalização, quais são seus objetos, qual o período em que estão responsáveis por aquele(s) bem(ns) e qual a periodicidade de vistorias que devem cumprir. Também nele estão indicados quais fiscais são titulares e quais são substitutos.

- Ficha M210 - Laudo de Constatação: deve ser preenchido toda vez que for identificada alguma irregularidade. A cada imóvel deve corresponder 01(um) laudo. São necessários campos com imagens (fotografias) para a identificação da intervenção. Deve permitir inteligência geográfica (representação e análises espaciais), emissão de relatórios situacionais e de séries históricas.

- Ficha M206 - Diagnóstico do Estado de Conservação: possui a mesma função do Laudo de Constatação, ou seja, qualifica a intervenção e o dano. Deve ser utilizado para fiscalização de bens tombados individualmente ou de destaque em conjuntos arquitetônicos. Em termos de funcionalidades, deve permitir emissão de relatórios situacionais e de séries históricas, além de inteligência geográfica (representação e análises espaciais quanto à ocorrência, concentração e dispersão).

- Ficha M207 - Relatório Fotográfico: deve ser utilizado para complementar o Diagnóstico do Estado de Conservação, tendo por objetivo documentar a situação do imóvel quando da vistoria pelo fiscal. O relatório deve ser impresso e permitir análises situacionais e de séries históricas para bem isolado e (ou) do conjunto arquitetônico previamente selecionado.

- Ficha M211 - Relatório de Fiscalização: tem por objetivo esclarecer como se deu a fiscalização, sintetizando as ocorrências. O relatório utiliza informações dos Laudos de Constatação e dos Diagnósticos do Estado de Conservação, ambos do próprio sistema, e das Notificações, dos Termos de Embargo e dos Autos de Infração que porventura tenham sido emitidos, como dados externos ou em meio analógico a ser inserido. O relatório deve ser impresso e permitir inteligência geográfica (representação e análises espaciais), análises situacionais e de séries históricas para bem isolado e (ou) do conjunto arquitetônico previamente selecionado.

- Ficha M213 - Ficha de Avaliação: tem por objetivo qualificar o dano constatado no bem tombado, analisando se é passível de reparação. A informação dessa ficha deverá ficar disponível para análises quando do cruzamento com a ficha M301.

- Ficha M301 - Ficha de Cadastro de Bens: tem por objetivo colher os dados do cadastro do bem. É composta de campos que permitem uma caracterização mais aprofundada do bem arquitetônico em análise, considerando os elementos externos, especialmente do ponto de vista morfológico e tipológico da edificação. Seu preenchimento não pressupõe o acesso ao interior do imóvel. A ficha será a base para verificar as alterações que o bem poderá sofrer ao longo do tempo. Possuirá relatório impresso com inteligência geográfica (representação e análises espaciais), análises situacionais e de séries históricas para bem isolado e (ou) do conjunto arquitetônico previamente selecionado.

### Módulo de Cadastros Auxiliares

Visa à manutenção dos cadastros auxiliares que permitirão o funcionamento do sistema tais como entidades, classes de bens, equipes de trabalho, membros das equipes, etc.

### Módulo de Relatórios Adicionais

Módulo composto por 30 (trinta) relatórios que visam a apresentar as informações do banco de dados relacional e geográfico, permitindo consultas geográficas e utilizando o software livre i3Geo.

## Requisitos internos não funcionais

Segue a listados principais requisitos internos não funcionais do SICG:

- deve ser desenvolvido para executar na plataforma web;

- deve conter funções que permitam análise espacial, tais como: funções de aceso, classificação, medição, pesquisa, joins espaciais, análise de vizinhança, superposição de mapas (overlay), análise de conectividade, análise de rede, análise de dispersão, adjacência e roteamento; o processamento de tais funções pode ser do tipo Local, Focal, Zonal e Global, todas aplicáveis a polígonos, multi-polígonos, linhas e pontos;

- deve utilizar base de dados georreferenciados que permita inclusão, alteração (com nova projeção ou não), exclusão, consulta, exportação e importação em shape file e xml de quaisquer feições geográficas (polígonos, multi-polígonos, linhas e pontos);

- deve ser desenvolvido preferencialmente com o uso de software livre; o uso de software proprietário é permitido desde que o IPHAN detenha licença de uso; portanto, caso seja necessária a utilização de software proprietário, os gestores do sistema deverão adquirir as licenças de uso em quantidade suficiente;

- deve permitir o acesso inicial por 5.000 (cinco mil) usuários e por até 150 (cento e cinquenta) usuários simultâneos; (tais dados são estimativas sujeitas à alteração pelo IPHAN);

- todos os relatórios do SICG serão on-line com tempo de resposta médio de 5 (cinco) segundos e máximo de 10 (dez) segundos;

- as principais funcionalidades do SICG deverão apresentar tempo de resposta para dados relacionais de, no máximo, 5 (cinco) segundos; para dados geográficos, o tempo máximo de resposta é de 10 (dez) segundos;

- o sistema deverá seguir os padrões de usabilidade e ergonomia de softwares preconizados pela W3C, Norma 9126 (norma ISO para qualidade de produto de software);

- a interface de navegação no SICG deve se dar unicamente por meio de browsers, mantendo compatibilidade com Firefox 3.6 (ou superior) e Internet Explorer 7.0 (ou superior);

- o sistema deve ser compatível com os padrões do governo eletrônico e-MAG 2.0 (ou superior) e e-PING versão 2010 (ou superior);

- não será necessária criptografia de senha de acesso, apenas controle de níveis de acesso;

- o sistema deve conter help on-line, manual do usuário e manual do sistema;

- o sistema deve respeitar os padrões da OpenGis Consortium (OGC);

- a modelagem de arquitetura do sistema deve ser baseada em protocolos abertos conforme especificações opensource ;

- a contratação da empresa prevê instalação e configuração dos servidores (hardware) quando da instalação dos executáveis;

- o sistema deve possuir arquitetura mínima de três camadas (aplicação, negócio e persistência);

- o desenvolvimento do sistema deve utilizar os Padrões de Projeto (no mínimo os padrões: MVC, Abstract Factory, Factory Method, Singleton e Façade); e

- o sistema deve ter Web Services para funcionalidades geográficas e principais dados relacionais.

## Requisitos externos

O SICG deverá ter interoperabilidade com diversas soluções. Dentre elas destacam-se:

- Integração com o Sistema de Informações Gerenciais do IPHAN (SIG-IPHAN); e

- Integração com o sítio eletrônico do IPHAN.

O SICG deverá contar com uma rede de usuários capacitados para o uso. A rede será criada por meio de:

- Realização de Treinamentos; e

- Divulgação de Materiais de Apoio.

## Requisitos Legais

A solução de TI a ser contratada deve estar em conformidade com os seguintes dispositivos:

- Constituição da República Federativa do Brasil;

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais (grifo nosso).

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

I - as formas de expressão;

II - os modos de criar, fazer e viver;

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

§ 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.

- Decreto-Lei nº 1.048, de 21 de janeiro de 1994;

Dispõe sobre o Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática, da Administração Pública Federal, e dá outras providências.

- Portaria Normativa MP/ SLTI nº 03/2007;

- Instrução Normativa MP/SLTI nº 04/2008;

Dispõe sobre o processo de contratação de serviços de tecnologia da informação pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

- Instrução Normativa MP/SLTI nº 02/2008;

Dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou não.

- Acórdão 1.603/2008 – TCU Plenário;

- Acórdão 1.382/2009 - TCU Plenário;

- Acórdão 2.471/2008 - TCU Plenário;

- Decreto 7.174, de 12 de maio de 2010;

Regulamenta a contratação de bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União.

- EGTI 2009, SISP;

A Estratégia Geral de Tecnologia da Informação (EGTI) foi desenvolvida com o objetivo de estabelecer as bases para a transição entre a situação atual de gestão dos ambientes de informática do Executivo Federal – heterogênea e em geral vulnerável, conforme apontado no Acórdão 1603/2008 TCU Plenário – e o pleno cumprimento da Instrução Normativa SLTI 04/2008.

- Decreto 6.666/2008, de 27 de novembro de 2008;

Institui, no âmbito do Poder Executivo federal, a Infra-Estrutura Nacional de Dados Espaciais - INDE, e dá outras providências.

- Decreto Presidencial n° 7.174/2010;

Regulamenta a contratação de bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União.

- Decreto-Lei nº 243, de 28 de fevereiro de 1967;

Fixa as Diretrizes e Bases da Cartografia Brasileira e dá outras providências.

- Decreto n° 89.817, de 20 de junho de 1984;

Estabelece as Instruções Reguladoras das Normas Técnicas da Cartografia Nacional

- Decreto 5.334, de 06 de janeiro de 2005: Altera Decreto 89.817 – artigos 21 e 22;

Dá nova redação ao art. 21 e revoga o art. 22 do Decreto no 89.817, de 20 de junho de 1984, que estabelece as Instruções Reguladoras das Normas Técnicas da Cartografia Nacional.

- Decreto nº 89.817 de 20 de junho de 1984;

Estabelece as Instruções Reguladoras das Normas Técnicas da Cartografia Nacional.

- Resolução CONCAR 001/2009, de dezembro de 2009;

Homologa Norma de Cartografia Nacional que define o Perfil de Metadados Geoespaciais do Brasil

## Necessidades de treinamento dos diversos atores envolvidos no alcance do benefício pretendido

Haverá a necessidade de um único treinamento para os gestores negociais e usuários chaves (selecionados pelo DEPAM) ao final do projeto. O treinamento deverá ser previsto para 60 (sessenta) usuários, com duração mínima de 40 (quarenta) horas. O treinamento será realizado pela CONTRATADA, preferencialmente, nas dependências do IPHAN. Caso não haja espaço disponível nas dependências do IPHAN, na época do treinamento, caberá a CONTRATADA disponibilizar espaço para tal evento, na área central de Brasília, DF. O espaço deverá ser compatível à quantidade de alunos e deverá ser acessível por portadores de necessidades especiais; por esse motivo, sua definição deverá ser homologada pela CONTRATANTE. O DEPAM será responsável pela gestão de todo o processo, mas a CONTRATADA será responsável pelo planejamento do treinamento, elaboração de material didático, aferição de aprendizado e o ministério do próprio treinamento. Caberá também à CONTRATADA possível aluguel de equipamentos para cada um dos sessenta participantes. Caberá à CONTRATANTE as despesas com deslocamento dos seus usuários nos dias do treinamento.

Após a realização do treinamento, os alunos responderão a um questionário, cujo modelo encontra-se no Anexo I. As respostas aos questionários serão aferidas pela CGTI e, dependendo dos níveis de serviço cumpridos, o ciclo poderá ser considerado perdido e novo treinamento deverá ser realizado, nas mesmas condições e para o mesmo grupo de participantes. Nesse caso, porém, as despesas com deslocamento dos usuários, além de todas as demais despesas, recairão sobre a CONTRATADA.

# Modelo de Prestação dos Serviços

## Caracterização do modelo de prestação de serviços

Os serviços de tecnologia da informação decorrentes dessa contratação deverão ser prestados sob a forma de um Projeto de Desenvolvimento de Sistemas e Implantação e envolverá, necessariamente, atividades de planejamento, monitoramento e execução do desenvolvimento, implantação de solução informatizada e treinamento de um grupo de usuários, no prazo previsto de 21 (vinte e um) meses.

O projeto deverá ser executado de forma iterativa e incremental, por meio de ciclos, executados mediante Ordem de Serviço, que resultarão produtos ou serviços utilizáveis pela CONTRATANTE ao fim de cada ciclo. As Ordens de Serviço serão dimensionadas por meio de pontos de função brutos.

O modelo de prestação de serviços na forma de projeto visa a:

- Estabelecer equilíbrio econômico-financeiro entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, possibilitando que ambas possam programar a gestão físico-financeira do projeto por meio do Plano de Projeto;

- Estabelecer cadência no projeto, ao definir ciclos com tamanhos adequados aos prazos de execução;

- Possibilitar flexibilidade no desenvolvimento e na seleção das funcionalidades do SICG, desde que preservado o limite estimado de pontos de função brutos estabelecidos pela contratação;

- Possibilitar o contato da CONTRATANTE com produtos e serviços utilizáveis desde as primeiras semanas de execução do projeto;

- Possibilitar maior controle por parte da CONTRATANTE em relação aos resultados esperados e permitir a remuneração adequada ao serviço efetivamente executado;

- Garantir maior integração e comprometimento entre equipe da CONTRATADA e da CONTRATANTE;

- Garantir maior comprometimento da CONTRATADA com os resultados por meio de remuneração baseada em níveis de serviço e a aplicação de sanções para descumprimento do disposto no Termo de Referência; e

- Estabelecer mecanismos de gestão contratual que claros para a CONTRATADA, e efetivos para a CONTRATANTE.

## Identificação da solução de TI

Ao término da execução contratual, a CONTRATANTE será detentora dos direitos de uma solução de TI caracterizada pelo conjunto composto por:

- Um Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão (SICG), devidamente implantado e em funcionamento no ambiente de produção da CONTRATANTE;

- Um conjunto de produtos do sistema, conforme especificado no Quadro 9;

- Um conjunto de registros decorrentes do projeto;

- Um grupo de usuários capacitados para utilizar o sistema e atuar como multiplicadores de conhecimento; e

- Garantias sobre os produtos resultantes da contratação.

## Justificativa para o não parcelamento do objeto

O objeto não será parcelado por constituir uma única solução de Tecnologia da Informação. A opção pelo não parcelamento do objeto está fundamentada no fato de que a agregação de valor ao negócio só ocorrerá com a solução implementada de maneira integral. Adicionalmente, destacam-se ganhos de ordem técnica decorrentes da adoção de um processo metodológico único para a prestação dos serviços contratados que envolvem atividades de planejamento do projeto, desenvolvimento de sistemas, implantação e treinamento de usuários. O não parcelamento auxiliará na mitigação de possíveis atrasos ou retrabalhos decorrentes de diferenças metodológicas entre as possíveis contratadas e, sob o ponto de vista econômico, a presença de uma única contratada ensejaria em redução de custos administrativos decorrentes da gestão e da operacionalização do contrato.

## Definição da forma de execução dos serviços

### Projeto em Ciclos

Todo o sistema será desenvolvido de forma iterativa e incremental, por meio de ciclos, ao longo de toda a vigência contratual, até sua conclusão total. O Ciclo de Planejamento (ou Ciclo Zero) tem como objetivo o planejamento de todo o projeto; os Ciclos de Desenvolvimento (ou Ciclos Intermediários ou Ciclos de 01 a 24), o desenvolvimento do sistema; o Ciclo de Implantação (ou Penúltimo Ciclo), a implantação do sistema; e o Ciclo de Encerramento (ou Último Ciclo), o treinamento dos seus usuários e o encerramento do projeto. A Figura 2 ilustra os grupos de ciclos do projeto.

Figura 2. Ciclos do Projeto

Cada ciclo terá duração máxima de três semanas consecutivas, a se iniciar na segunda-feira (ou no primeiro dia útil) da primeira semana com a Reunião de Planejamento e a se finalizar na sexta-feira (ou no último dia útil) da última semana com a Reunião de Encerramento. Caso a segunda-feira da primeira semana não seja dia útil, deve ser considerado o primeiro dia útil subseqüente para a realização da reunião. Do mesmo modo, se a sexta-feira da última semana for um dia não útil, o fim de ciclo deve ser antecipado para o primeiro dia útil anterior à sexta-feira. Os demais dias do ciclo devem ser utilizados para a elaboração dos produtos a serem entregues.

Na Reunião de Planejamento, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE uma proposta de Ordem de Serviço para o ciclo em planejamento. A CONTRATANTE emitirá parecer sobre a proposta. Aprovada a proposta, a CONTRATANTE, por meio de Ordem de Serviço, autorizará a CONTRATADA a executar o ciclo planejado.

Na Reunião de Encerramento, a CONTRATADA deverá entregar e apresentar à CONTRATANTE o conjunto de produtos resultantes da execução do respectivo ciclo.

Os produtos entregados pela CONTRATADA serão homologados pela CONTRATANTE no prazo de no máximo 1 (um) ciclo.

O Quadro 9 apresenta as atividades a serem executadas, os produtos esperados, a duração e as responsabilidades da CONTRATADA e da CONTRATANTE em cada grupo de ciclos:

| Grupo de Ciclos | Agente | Atividades | Produtos | Duração |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciclo de Planejamento ou Ciclo Zero | CONTRATADA | - Planejamento do Projeto | - Plano de Projeto - 03 propostas do Projeto de Identidade Visual do Sistema | 03 semanas |
| Transição para os Ciclos de Desenvolvimento | CONTRATANTE | - Homologação dos Produtos do Ciclo Anterior. | - Termo de Aceite | 01 semana |
| Ciclos Intermediários ou Ciclos de Desenvolvimento ou Ciclos 01 a 24 | CONTRATADA | - Planejamento de Ciclo Individual - Monitoramento do Projeto - Revisão do Planejamento do Projeto - Execução de Ciclo Individual (levantamento de requisitos, gerenciamento de requisitos, desenvolvimento da arquitetura, análise e projeto, codificação, validação, verificação, gerência de configuração - Monitoramento do Ciclo | - Plano de Ciclo Individual - Plano de Projeto (Atualizado) - Código fonte (documentado por método, classe, arquivo, pacote, etc) - Código compilado e (ou) executável - Modelo de Entidade de Relacionamento (com dicionário de dados integrado). - Manual do Sistema - Manual do Usuário - Ajuda do Sistema (online) | 24 x 3 semanas = 72 semanas |
|  | CONTRATANTE | - Homologação dos Produtos de cada um dos Ciclos Intermediários | - Termo de Aceite para cada um dos Ciclos Intermediários |  |
| Transição para o Ciclo de Implantação | CONTRATANTE | - Homologação do Ciclo Anterior | - Termo de Aceite | 01 semana |
| Penúltimo Ciclo ou Ciclo de Implantação | CONTRATADA | - Implantação do Sistema em ambiente de produção | - Manual do Usuário (Atualizado) - Manual do Sistema (Atualizado) | 03 semanas |
|  | CONTRATANTE | - Homologação dos Produtos do Ciclo Anterior | - Termo de Aceite |  |
| Transição para o Ciclo de Encerramento | CONTRATANTE | - Homologação dos Produtos do Ciclo de Implantação | - Termo de Aceite | 01 semana |
| Último Ciclo ou Ciclo de Encerramento | CONTRATADA | - Treinamento de Usuários do Sistema | - Plano de Treinamento - Material didático do treinamento - Encerramento do Projeto (Relatório com Lições Aprendidas) | 03 semanas |
|  | CONTRATANTE | - Participar de Treinamento | - Termo de Aceite |  |
| Duração Total |  |  |  | 84 semanas |

Quadro 9. Ciclos, Atividades e Produtos

### Reuniões de Planejamento e de Encerramento de cada ciclo

Cada ciclo terá início com uma Reunião de Planejamento, no seu primeiro dia útil; e será finalizado com uma Reunião de Encerramento, no seu último dia útil. Ambas as reuniões serão presenciais, ocorrerão preferencialmente nas dependências da CONTRATANTE, em Brasília, ou, em casos excepcionais, em local por ela previamente definido com o mínimo de 15 (quinze) dias corridos de antecedência, e durará todo o dia de trabalho, das 9h00 às 18h00, com intervalo de 1h00 para almoço em horário a ser acordado no dia da reunião. Caso o tempo não seja suficiente para se concluírem todos os assuntos, a reunião terá continuidade no(s) dia(s) seguinte(s), até se considerar encerrada.

Deverão estar presentes, por parte da CONTRATANTE, pelo menos, o gestor do contrato, um fiscal negocial e um fiscal técnico; e, por parte da CONTRATADA, no mínimo, o preposto e um profissional devidamente qualificado para as atividades constantes de todo o Projeto. Em nenhuma hipótese, permitir-se-ão reuniões por videoconferência, webconferência, teleconferência, ligação telefônica, ou qualquer outro meio de telecomunicação. Todas as despesas com o deslocamento de representantes da CONTRATADA ao local das reuniões ficarão sob sua responsabilidade e, em nenhuma hipótese, serão repassadas à CONTRATANTE.

As datas de realização das reuniões serão definidas pelo Plano de Projeto a ser entregue pela CONTRATADA na Reunião de Encerramento do Ciclo de Planejamento (ou Ciclo Zero), elaborado em conformidade com o intervalo temporal para os ciclos estabelecido neste documento.

#### Registros de Memória de Reuniões

Caberá à CONTRATADA o registro de memória de todas as reuniões realizadas com a CONTRATANTE. O registro de memória não substitui nenhum dos produtos estipulados no Quadro 9. O registro de memória das reuniões deve ser entregue em mídia digital à CONTRATANTE, acompanhada de 04 (quatro) vias impressas para assinatura (uma para cada fiscal – negocial, administrativo e técnico – e uma para a CONTRATADA), no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da realização da reunião presencial.

## Procedimentos Específicos de Cada Ciclo

### Ciclo de Planejamento (ou Ciclo Zero)

O Ciclo de Planejamento (ou Ciclo Zero) destina-se ao planejamento de todos os demais ciclos do projeto. Portanto, nesse ciclo, os requisitos do sistema devem ser levantados, e as funcionalidades do sistema devem ser identificadas e especificadas, na forma de casos de uso ou por meio de outra metodologia considerada mais adequada no momento. O plano de projeto a ser entregue ao final desse ciclo para a CONTRATANTE deverá conter o termo de abertura do projeto, a relação das funcionalidades previstas, o cronograma de execução de atividades e a priorização destas para direcionar o desenvolvimento do sistema, conforme modelo a ser disponibilizado para a CONTRATADA na Reunião de Planejamento desse ciclo. Além do plano de projeto de desenvolvimento, ao fim do primeiro ciclo, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE três propostas de projeto de identidade visual do sistema.

Esse ciclo terá início no primeiro dia útil da segunda semana imediatamente posterior à assinatura do contrato e durará 03 (três) semanas corridas. No último dia útil da última semana, os produtos correspondentes serão entregues e a CONTRATANTE terá uma semana para sua validação (correspondente à Transição para os Ciclos de Desenvolvimento presente no Quadro 9). Caso os produtos não sejam aprovados, o ciclo poderá ser considerado perdido e, nesse caso, um novo ciclo será iniciado para adequação desses produtos, de modo que os Ciclos Intermediários não terão início sem aprovação total desses produtos.

### Ciclos de Desenvolvimento (ou Ciclos Intermediários ou Ciclos 01 a 24)

Os Ciclos Intermediários (ou Ciclos de Desenvolvimento ou Ciclos 01 a 24) são destinados ao desenvolvimento do sistema propriamente dito, bem como ao monitoramento e à revisão do projeto.

Não há indicação para o número exato de ciclos necessários ao desenvolvimento do projeto SICG. Entretanto, o quantitativo de Ciclos Intermediários estará limitado à duração máxima do contrato, segundo tempo apurado no item 1.9, a partir do fim do Ciclo de Planejamento. Ou seja, o contrato terá a duração prevista para 21 (vinte e um) meses; subtraindo-se o mês inicial do Ciclo de Planejamento e as oito semanas finais correspondentes aos ciclos de implantação, treinamento e finalização do projeto (com as semanas de transição, necessárias para aprovação dos produtos pela CONTRATANTE) tem-se o quantitativo de 72 (setenta e quatro) semanas, equivalentes a 24 (vinte e quatro) ciclos de três semanas cada um. Considera-se, portanto, razoável manter o número estimado de 24 (vinte e quatro) ciclos, o que gera a média de execução de 83,4 pontos de função brutos por ciclo.

Cada ciclo terá duração máxima de 03 (três) semanas consecutivas, a se iniciar na segunda-feira (ou no primeiro dia útil) da primeira semana, e a se finalizar na sexta-feira (ou no último dia útil) da terceira semana, sem exceção. No primeiro dia útil de cada Ciclo de Desenvolvimento, ocorrerá a Reunião de Planejamento do Ciclo, em que a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE o planejamento proposto para o ciclo em questão. A CONTRATADA deverá escolher as funcionalidades que serão desenvolvidas durante o ciclo, segundo a hierarquia e prioridades definidas no plano de projeto ou segundo outro critério devidamente justificado, e realizar sua estimativa de tamanho em pontos de função brutos. Caberá à CONTRATANTE aceitar a proposta ou indicar mudanças ainda nessa reunião

Uma vez que o ciclo tenha sido aprovado pela CONTRATANTE e a Ordem de Serviço tenha sido emitida, nenhuma das partes poderá alterar o escopo do ciclo até que ele finalize. O último dia de cada ciclo é destinado à Reunião de Encerramento do Ciclo, em que ocorrerão entrega e apresentação dos produtos pela CONTRATADA, bem como instalação dos executáveis no ambiente de homologação da CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá entregar os documentos previstos no Quadro 9. Deverá também entregar os produtos em mídia digital (podendo ser requerida a entrega cumulativa em papel, caso seja do interesse da CONTRATANTE) e realizar a apresentação de cada produto previsto para o ciclo, que serão verificados e validados pelos fiscais e gestores designados pela CONTRATANTE, baseados nos níveis de serviços especificados.

A CONTRATANTE terá o prazo de todo o ciclo subseqüente para validar e verificar os produtos entregues no ciclo e mensurar a quantidade de pontos de função efetivamente executada. Exceção será feita para o último ciclo dos Ciclos de Desenvolvimento que terá seus produtos avaliados durante o período de transição para o Ciclo de Implantação. Caso esses produtos não sejam aprovados, o ciclo poderá ser considerado perdido e, nesse caso, um novo ciclo será iniciado para adequação desses produtos, de modo que o Ciclo de Implantação não terá início sem aprovação total desses produtos ou em caso de existência de qualquer pendência em qualquer um dos Ciclos de Desenvolvimento.

Considerar-se-ão como pontos de função efetivamente executados somente aqueles que atendam aos critérios de níveis de serviços estipulados pela CONTRATANTE.

### Ciclo de Implantação (ou Penúltimo Ciclo)

O Ciclo de Implantação (ou Penúltimo Ciclo) destina-se à implantação e à transição do sistema para o ambiente de produção, homologação e desenvolvimento da CONTRATANTE. No primeiro dia do ciclo, a CONTRATADA deverá se reunir com a CONTRATANTE para planejar a implantação e transição do sistema para os ambientes definidos pela CONTRATANTE. Esse ciclo não se iniciará caso haja alguma pendência relativa aos Ciclos de Desenvolvimento.

No último dia do ciclo, a CONTRATADA deverá entregar os produtos de acordo com o Quadro 9. Caso os produtos não sejam aprovados, o ciclo poderá ser considerado perdido e, nesse caso, um novo ciclo será iniciado para adequação desses produtos, de modo que o Último Ciclo (ou Ciclo de Encerramento) não terá início sem aprovação total desses produtos.

### Ciclo de Encerramento (ou Último Ciclo)

O Ciclo de Encerramento (ou Último Ciclo) destina-se ao treinamento de usuários do sistema e ao encerramento do projeto. No primeiro dia do ciclo, a CONTRATADA deverá apresentar o plano de treinamento, bem como o material didático a ser utilizado. Durante os dias subseqüentes, a CONTRATADA deverá preparar e promover o treinamento nas dependências do IPHAN ou em local a ser por este definido. No último dia do ciclo a CONTRATADA deverá entregar os documentos e produtos estipulados no Quadro 9. Esse ciclo não se iniciará caso haja alguma pendência relativa ao Ciclo de Implantação. Caso os produtos não sejam aprovados, o ciclo poderá ser considerado perdido e, nesse caso, um novo ciclo será iniciado para adequação desses produtos.

## Disposições Gerais

### Produtos Esperados

Sob pena de que a CONTRATADA venha a sofrer reduções no pagamento relativo à respectiva Ordem de Serviço, os produtos especificados no Quadro 9 devem ser entregues em conformidade com os padrões de conteúdo e forma estabelecidos pela CONTRATANTE, segundo modelos que serão fornecidos à CONTRATADA na Reunião de Planejamento (primeiro dia útil) do Ciclo de Planejamento. Ao longo do projeto, a CONTRATANTE poderá, a seu critério, alterar os formatos dos produtos, considerando a necessidade de melhoria ou de manutenção de compatibilidade com sua plataforma tecnológica. Nesse caso a CONTRATADA não precisará refazer os produtos já entregues, contudo, as entregas de produtos posteriores à vigência das mudanças estabelecidas pela CONTRATANTE deverão estar em conformidade com os novos padrões.

A entrega dos produtos pela CONTRATADA e a aceitação destes pela CONTRATANTE evidenciarão a execução dos serviços em conformidade com os requisitos e padrões de qualidade especificados para a contratação, não sendo, portanto, aceitos, sob nenhuma hipótese, os produtos não conformes.

## Forma de demanda e Apuração de Resultados

### Procedimentos em Casos Normais

#### Procedimentos Gerais (comum a todos os ciclos)

O processo de trabalho para encaminhamento da demanda está ilustrado no Anexo E. No primeiro dia útil de cada ciclo, ou seja, na Reunião de Planejamento do respectivo ciclo, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE o planejamento proposto para o ciclo, em sua Proposta para Ordem de Serviço. Caberá à CONTRATANTE aceitar a proposta ou indicar mudanças ainda na Reunião de Planejamento. Nessa mesma reunião, o(s) fiscal(is) técnico(s) e negocial(is) deverão emitir parecer sobre a proposta. Nessa mesma reunião, caberá ao gestor do contrato a apreciação dos pareceres e a aprovação da proposta. Caso não seja aprovada, a Proposta de Ordem de Serviço deverá ser revisada para atender às solicitações de mudança indicadas pela CONTRATANTE. Caso a proposta seja aprovada pelo gestor do contrato, esta deverá originar Ordem de Serviço e será devidamente formalizada e entregue à CONTRATADA. Ou seja, a CONTRATADA retornará às suas dependências com a Ordem de Serviços em mãos, o que significa que recebeu a autorização formal para iniciar as atividades previstas para o ciclo em questão.

No último dia útil desse mesmo ciclo, ocorrerá a Reunião de Encerramento nas dependências da CONTRATANTE, nas mesmas condições da Reunião de Planejamento, e a CONTRATADA deverá apresentar os produtos resultantes da execução da Ordem de Serviço.

A partir de então, a CONTRATANTE emitirá pareceres técnicos negociais, respectivamente, pelo(s) fiscal(is) técnico(s) e fiscal(is) de negócios designados pela CONTRATANTE. O gestor do contrato, então, apurará o valor a ser pago, incluindo possíveis multas.

#### Procedimentos Específicos dos Ciclos de Desenvolvimento

No caso dos Ciclos de Desenvolvimento (ou Ciclos 01 a 24), a cada ciclo, será expedida Ordem de Serviço para execução de quantitativo estimado de pontos de função por funcionalidade do ciclo correspondente, na respectiva Reunião de Planejamento.

Os pareceres técnicos e negociais - a respeito dos produtos entregues na Reunião de Encerramento de cada ciclo - devem relatar cada funcionalidade prevista na Ordem de Serviço, atestando se tal funcionalidade atende ou não aos critérios estabelecidos para a aceitação. Os pareceres técnicos e negociais devem ser ambos positivos para que a funcionalidade seja considerada aceitável.

Cabe ao gestor do contrato a apreciação dos pareceres e a apuração Índice de Pontos Executados (IPE) para a Ordem de Serviço. A apuração do Índice de Pontos Executados (IPE) da Ordem de Serviço deve ser calculada conforme item 11.4.1.

A CONTRATANTE terá o prazo de todo o próximo ciclo para a homologação (por exemplo, enquanto a CONTRATADA estiver desenvolvendo as funcionalidades correspondentes ao Ciclo 05, a CONTRATANTE estará homologando as funcionalidades entregues na Reunião de Encerramento do Ciclo 04).

Caso o IPE da Ordem de Serviço respectiva esteja dentro dos níveis de serviços definidos e a avaliação do gestor do contrato também seja positiva, a Ordem de Serviço será encerrada e considerada apta para pagamento na proporção do Índice de Pontos Executados.

Caso o IPE da Ordem de Serviço não atinja os níveis de serviços exigidos e (ou) a avaliação do gestor do contrato seja negativa, a Ordem de Serviço será refugada, com as devidas justificativas e, conseqüentemente, não será paga. A CONTRATADA deverá planejar a entrega do conteúdo da Ordem de Serviço refugada como parte do próximo ciclo de desenvolvimento.

Caso seja executada uma quantidade menor de funcionalidades que a prevista na Ordem de Serviço, dentro dos limites especificados no item 11.4.1, somente os pontos de função efetivamente executados serão remunerados; os não executados serão realocados para o próximo ciclo. Considerar-se-ão como pontos de função efetivamente executados somente aqueles que atendam aos critérios de níveis de serviços estipulados pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA não poderá exigir o pagamento de uma Ordem de Serviço que não atenda aos níveis de serviço definidos pela CONTRATANTE.

Toda contagem de pontos de função será aferida pela CONTRATANTE, segundo a metodologia normatizada no Manual de Práticas de Contagem versão 4.3 (CPM 4.3), publicado pelo IFPUG (International Function Point Users Group), complementada pelo Guia de Métricas do Manual para Gestão de Sistemas do IPHAN, presente no Anexo H.

No caso de divergência que não resulte em acordo entre as partes, a CONTRATANTE poderá contratar empresa externa para solucionar o desacordo ou recorrer a profissionais capacitados em outros órgãos ou empresas públicas, que emitirão seu parecer. Para efeito de pagamento, considerar-se-á a contagem da empresa ou do órgão externo como a contagem oficial e a CONTRATADA será assim remunerada, sem incidir sobre seu pagamento nenhum tipo de ônus relativo a tal divergência. Em todos os casos, poderão incidir redutores de pagamento e multas, caso os níveis de serviço definidos pela CONTRATANTE não sejam atendidos. O pagamento ficará suspenso enquanto não houver um consenso entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, ou que seja realizada verificação da contagem por empresa ou órgão externo.

As funcionalidades futuras, ou seja, não planejadas para o ciclo, poderão ser alteradas e (ou) incluídas a qualquer momento, desde que não impactem nas já desenvolvidas. Do mesmo modo, poderão ser incluídas novas funcionalidades. Caso haja alteração ou inclusão de funcionalidades, por parte do DEPAM ou da CGTI, os pontos de função para essa alteração ou inclusão serão remanejados de uma funcionalidade futura, não aumentando o custo total previsto do projeto.

A alteração de qualquer funcionalidade já entregue será permitida somente mediante análise de impacto realizada pela CONTRATADA, CGTI e DEPAM, certos de que o custo de qualquer alteração impactante será remanejado de uma funcionalidade futura, não aumentando o custo total previsto do projeto. Mudanças nos requisitos por parte da CONTRATANTE que levem à alteração, exclusão e reutilização de funcionalidade já entregue e aceita serão pagas segundo Guia de Métricas do Manual para Gestão de Sistemas do IPHAN, presente no Anexo H.

Quando uma funcionalidade puder ser reutilizada como parte de outras funcionalidades, a CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, privilegiar a estratégia de reuso. Se a CONTRATADA não reutilizar funcionalidades existentes, deverá apresentar as justificativas à CONTRATANTE. Em todo caso, caberá à CONTRATANTE manifestação sobre a pertinência das justificativas de não reaproveitamento de funcionalidades. Caso as justificativas venham a ser consideradas inadequadas ou insuficientes, a CONTRATANTE não pagará pela funcionalidade criada em substituição à funcionalidade existente que poderia ter sido reutilizada.

Tanto a estimativa do produto a ser desenvolvido quanto a mensuração do serviço prestado serão realizados com base em contagem de pontos por função, respectivamente, no início de cada ciclo e na entrega ao final de cada ciclo, tendo em vista os produtos especificados no Quadro 9.

### Procedimentos Específicos dos Ciclos de Implantação e Encerramento

Durante o período de Transição para o Ciclo de Implantação, a CONTRATADA deverá somar os pontos de função executados em cada um dos Ciclos Intermediários. Essa contagem será aferida pela CONTRATANTE. Caso essa contagem revele que a demanda por pontos de função foi maior do que o previsto contratualmente, pois, ao longo do projeto, houve aditivo de quantidade dos pontos de função inicialmente contratados, a CONTRATANTE deverá rever o pagamento realizado no Ciclo de Planejamento, remunerando a CONTRATADA com o valor resultante da diferença entre o real e o estimado, distribuídos igualitariamente entre os ciclos de Implantação e de Treinamento.

Caso essa contagem revele que a demanda por pontos de função foi menor do que os 2.000 pontos de função brutos estimados, a CONTRATANTE deverá rever o pagamento realizado no Ciclo de Planejamento, descontando a diferença do valor pago no Ciclo de Planejamento do valor devido aos Ciclos de Implantação e Treinamento, distribuídos igualitariamente entre ambos.

O pagamento do Ciclo de Implantação, correspondente a 10% (dez por cento) de todo o contrato, aditivado ou não, só será efetuado após a conclusão de todas as etapas de implantação aprovadas pelos fiscais e gestor do contrato, com verificação, pela CONTRATANTE de toda a documentação sistêmica entregue pela CONTRATADA. Poderão incidir redutores de pagamento e multas, caso os níveis de serviço definidos pela CONTRATANTE não sejam atendidos.

O pagamento do Ciclo de Treinamento, correspondente a 10% (dez por cento) de todo o contrato, aditivado ou não, só será efetuado após a conclusão de todas as etapas de treinamento dos usuários aprovadas pelos fiscais e gestor do contrato, com verificação, pela CONTRATANTE de toda a documentação entregue pela CONTRATADA. Devem ser consideradas as necessidades detalhadas no item 11.4.3 deste documento. Poderão incidir redutores de pagamento e multas, caso os níveis de serviço definidos pela CONTRATANTE não sejam atendidos.

# Modelo de Remuneração

A remuneração será realizada mediante apresentação de resultados pela CONTRATADA conforme percentuais do Quadro 10, podendo ser aplicada sanções administrativas no que couber (item 12):

| Grupo de Ciclos | Percentual de remuneração em relação ao valor total do contrato | Momento da apuração para remuneração |
| --- | --- | --- |
| Ciclo de Planejamento Planejamento geral do projeto. | 05% | Final do ciclo e na transição para os Ciclos de Desenvolvimento |
| Ciclos de Desenvolvimento Planejamento de ciclos de desenvolvimento; execução dos ciclos de desenvolvimento (Análise de Requisitos, Análise e Projeto, Codificação, Elaboração de Documentação Sistêmica, Testes). | 75% | Final de cada ciclo, com pagamento a cada dois ciclos; e na transição para o Ciclo de Implantação |
| Ciclo de Implantação Implantação do sistema | 10% | Final do ciclo e na transição para o Ciclo de Encerramento |
| Ciclo de Encerramento Treinamento de usuários no sistema. Encerramento do Projeto | 10% | Final do ciclo |

Quadro 10. Modelo de Remuneração

O pagamento do Ciclo de Planejamento (ou Ciclo Zero) será realizado no valor de 05% (cinco por cento) sobre a quantidade estimada de 2.000 (dois mil) pontos de função brutos (não ajustados). Esse pagamento será revisto durante a Transição para o Ciclo de Implantação, depois da contagem de todo o projeto efetivamente realizado. Remunerar-se-ão os ciclos intermediários completos com 75% (setenta e cinco por cento) do valor dos pontos de função brutos da contagem final de cada ciclo, uma vez que os 25% (vinte e cinco por cento) restantes destinam-se aos ciclos do projeto (Ciclo Zero, de Implantação e de Encerramento) que não são mensuráveis por pontos de função. Em todos os casos, incidirão possíveis sanções, caso os níveis de serviço definidos pela CONTRATANTE não sejam atendidos.

A cada 02 (dois) ciclos, o gestor do contrato encaminhará o Relatório de Pagamento para o(s) fiscal(is) administrativo(s) e, simultaneamente, do ofício de Recebimento Provisório dos produtos referentes às Ordens de Serviços homologadas pela CONTRATANTE, conforme ilustrado na Figura 03.

De posse do Relatório de Pagamento, o(s) fiscal(is) administrativo(s) verificará(ão) se as condições de recebimento estão sendo cumpridas pela CONTRATADA, para encaminhar ofício de Recebimento Definitivo, com autorização de emissão da fatura. O faturamento não será autorizado enquanto a CONTRATADA não sanar suas faltas em relação ao cumprimento das condições de recebimento.

Após autorização do fiscal(is) administrativo(s), a CONTRATADA deverá emitir a nota fiscal e protocolá-la junto à CONTRATANTE, que, por sua vez, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para realizar o pagamento a partir da data de protocolo.

Figura 3. Apuração de Pagamento das Atividades do Ciclo

# Modelo de Seleção de Fornecedor

## Caracterização do Serviço

Os serviços que constituem o objeto desta contratação são caracterizados como serviços comuns, em conformidade com a Lei nº 10.520/2002 e o Decreto nº 7.174/2010:

Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. (Lei nº 10.520/2002, Parágrafo Único)

Será considerado comum o bem ou serviço cuja especificação estabelecer padrão objetivo de desempenho e qualidade e for capaz de ser atendida por vários fornecedores, ainda que existam outras soluções disponíveis no mercado. (Decreto nº 7.174/2010, Art. 9º § 2º)

Com o intuito de esclarecer o uso do termo “bem e serviço comum” e sua relação com “bem e serviço complexo”, o Tribunal de Contas da União por meio do Acórdão nº 237/2009 – Plenário do Tribunal de Contas da União, define:

Ocorre que "bem e serviço comum” não é o oposto de "bem e serviço complexo”. Bens e serviços comuns, segundo o art. 1º, § 1º, da Lei 10.520/02, são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais no mercado. Isto é, são aqueles que podem ser especificados a partir de características (de desempenho e qualidade) que estejam comumente disponibilizadas no mercado pelos fornecedores, não importando se tais características são complexas, ou não.

Neste Termo de Referência, a administração estabeleceu padrões de desempenho e qualidade da prestação de serviços de forma clara, objetiva e suficiente, por meio de especificações usuais do mercado, sem que para isso tenha incorrido em restrições à competitividade de forma ampla e isonômica. Portanto, a administração entende que não cabe outra designação aos serviços aqui descritos que não seja a de “serviços comuns”.

## Justificativa de Tipo e Modalidade de Licitação

O objeto descrito neste Termo de Referência uma vez caracterizado como “serviço comum” é próprio para que seja contratado mediante modalidade Pregão, na forma eletrônica, pelo critério de “menor preço”, nos termos da Lei nº 8.666, de 21/06/1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005; do Decreto nº 1.070, de 02 de março de 1994; IN nº 02/2008 de 30 de abril de 2008, IN nº 04/2008 de 19 de maio de 2008, Decreto nº 7.174 de 12 de maio de 2010 e demais legislação pertinentes, bem como nas condições previstas neste TR. A Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005, Decreto nº 7.174/2010 e o Art. 46 da Lei nº 8.666/93 foram invocados para sugerir a modalidade e tipo do certame a ser realizado.

O Acórdão nº 237/2009 – Plenário do Tribunal de Contas da União orienta claramente sobre o uso da modalidade pregão pra bens e serviços de tecnologia da informação considerados comuns:

9.2.1 A licitação de bens e serviços de tecnologia da informação considerados comuns, ou seja, aqueles que possuam padrões de desempenho e de qualidade objetivamente definidos no edital, com base em especificações usuais de mercado, deve ser obrigatoriamente realizada pela modalidade pregão, preferencialmente, na forma eletrônica (...). [grifo nosso]

9.2.2. Devido à padronização existente no mercado, os bens e serviços de tecnologia da informação geralmente atendem a protocolos, métodos e técnicas pré-estabelecidos e conhecidos e a padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais no mercado. Logo, via de regra, esses bens e serviços devem ser considerados comuns para fins de utilização da modalidade Pregão (Lei nº 10.520/2002, art. 1º);

e descarta que a complexidade, a criticidade ou a relevância dos bens possam justificar o não uso da modalidade Pregão:

9.2.4 Em geral, nem a complexidade dos bens ou serviços de tecnologia da informação nem o fato de eles serem críticos para a consecução das atividades dos entes da Administração descaracterizam a padronização com que tais objetos são usualmente comercializados no mercado. Logo, nem essa complexidade nem a relevância desses bens justificam o afastamento da obrigatoriedade de se licitar pela modalidade Pregão (Lei n.º 10.520/2002, art. 1º, e Acórdão nº 1.114/2006 - Plenário).

O Decreto no 7.174/2010 em seu Artigo 9º declara em seu parágrafo 1º a recomendação do tipo “menor preço”:

A licitação do tipo menor preço será exclusiva para a aquisição de bens e serviços de informática e automação considerados comuns, na forma do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 10.520, de 2002, e deverá ser realizada na modalidade de pregão, preferencialmente na forma eletrônica, conforme determina o art. 4o do Decreto no 5.450, de 31 de maio de 2005.

O uso do pregão não implica má qualidade ou ineficiência do serviço a ser prestado, pois a Administração é obrigada a especificar precisamente o objeto e definir níveis de serviços suficientes para assegurar a satisfatória execução dos serviços. Esses requisitos estão presentes neste TR e nos outros anexos do Edital, porquanto foram bem definidos os serviços a serem executados, os perfis dos profissionais, os níveis de serviço, o ambiente da CONTRATANTE, dentre outros.

Em relação à economicidade, o pregão mais uma vez se mostra a melhor opção, visto que a fase de lances propicia uma redução significativa de valor, ocasionando redução de custos para a Administração e, em última análise, para a sociedade.

Por fim, a Nota Técnica nº 02/2008 – SEFTI/TCU, de 11 de setembro de 2008, apresenta, a partir da análise de evolução das normas e do ambiente de Tecnologia da Informação na Administração Pública, cada vez mais amadurecida e com padrões de desempenho e qualidade bem estabelecidos, a defesa irrefutável de que o pregão é a modalidade licitatória indicada para aquisição dos serviços propostos por este Termo de Referência.

## Direito de Preferência

Conforme disposto no Decreto 7.174/2010, Art. 1º fica assegurada para esta contratação a atribuição das preferências previstas no art. 3º da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, e na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

# Critérios de Seleção de Fornecedor

## Critérios Técnicos de Habilitação

Apesar de ser um serviço comum, contratado na modalidade Pregão, faz-se necessária a comprovação de capacidade técnica pelas licitantes para desempenho dos serviços a serem contratados, por se tratar de serviço técnico envolvendo conhecimento teórico específico e experiência prática na execução de tais serviços.

Para comprovação de que a empresa licitante possui capacitação e experiência na execução de serviços correlatos aos do objeto deste TR, esta deverá, nos termos do Art. 30, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93, juntamente com a documentação de habilitação necessária, apresentar, obrigatoriamente, o mínimo de 01 (um) atestado ou certificado, nominal à licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a experiência da licitante:

- na prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, no que tange à execução, pela mesma empresa, de projetos de desenvolvimento e/ou manutenção de sistemas, considerando as atividades de Gerenciamento de Projetos, Engenharia de Requisitos, Arquitetura, Implementação, Testes, Homologação, Implantação, Treinamento e Elaboração de Documentação de Sistema de Informação, totalizando, no mínimo, 1.000 (mil) Pontos de Função Não Ajustados, executados no período máximo de 24 (vinte e quatro) meses, nas plataformas tecnológicas descritas no Quadro 11, com uso de bancos de dados descritos no Quadro 12, conforme definido a seguir:

  - O conjunto de atestados ou certificados analisados deverá comprovar a execução dos serviços em proporcionalidade iguais (ou próximas à igualdade) para P1 (34%); P2 (33%) e P3 (33%); dentro do mesmo limite temporal de 24 (vinte e quatro) meses.

  - As comprovações de utilização das três plataformas podem estar inseridas, se for o caso, em um ou mais atestados ou certificados. Em suma, deve-se comprovar, com um ou mais atestados ou certificados, a execução mínima, dentro do período menor ou igual a 24 (vinte e quatro meses), de 334 (trezentos e trinta e quatro) PF na plataforma P1; 333 (trezentos e trinta e três) PF na plataforma P2; 333 (trezentos e trinta e três) PF na plataforma P3.

  - A comprovação da plataforma de desenvolvimento P3 deverá ter como base de dados necessariamente a plataforma de banco de dados B2.

  - As comprovações de experiência da licitante nas plataformas tecnológicas de bancos de dados B1 e B3 poderão ser apresentadas com vínculo a uma ou mais plataformas tecnológicas de desenvolvimento presentes no Quadro 11, ou a qualquer outra plataforma de desenvolvimento.

| Código da Plataforma | Plataformas tecnológicas de desenvolvimento [linguagens, ambientes e frameworks] |
| --- | --- |
| P1 | Plataforma JAVA (Java, Servlet, J2EE e JSP; uso de camada de abstração Hibernate, JSF, Java Swing, JaspeReport, XML, JavaScrip, Ajax, HTML, DHTML e CSS), acessando um ou mais Banco de Dados da Plataforma do Quadro 12, em qualquer combinação |
| P2 | Plataforma PHP (PHP, XML, JavaScrip, Ajax, HTML, DHTML e CSS), acessando um ou mais Banco de Dados da Plataforma P4, em qualquer combinação |
| P3 | GIS (Georeferenciamento e Geoprocessamento) |

Quadro 11. Plataformas Tecnológicas de Desenvolvimento

| Código da Plataforma | Plataformas tecnológicas de banco de dados |
| --- | --- |
| B1 | PostgreSQL 8.0 ou superior |
| B2 | PostGis 1.3 ou superior |
| B3 | Oracle 10g ou superior |

Quadro 12. Plataformas Tecnológicas de Banco de Dados

- no desenvolvimento de sistemas web com arquitetura multi-camadas (no mínimo, três), com programação orientada à objetos e padrões de projeto (no mínimo os padrões: MVC, Abstract Factory ou Factory Method, Singleton e Façade);

- no desenvolvimento de sistemas com arquitetura SOA por meio de web services;

- no desenvolvimento de sistemas georreferenciados com modelagem espacial que incluam definição geográfica, topológica e análise espacial de dados, segundo legislação da CONCAR (Comissão Nacional de  Cartografia) e notação gráfica da OMT-G.

Nesse conjunto de atestados ou certificados deve haver comprovação dos outros três itens (b, c, d), mas não necessariamente dentro do limite temporal de 24 (vinte e quatro) meses da comprovação do item a.

É obrigatória, portanto, a comprovação, por meio do atestado (ou certificado) ou do conjunto de atestados (ou certificados), dos seguintes itens: utilização das 03 (três) plataformas tecnológicas de desenvolvimento especificadas no Quadro 11, utilização da plataforma de banco de dados B2 associada a P3, conhecimento e experiência nas plataformas B1 e B3 e realização de atividades descritas nos itens b, c, d. Todos os atestados ou certificados apresentados deverão conter, no mínimo, as seguintes informações: nome, endereço eletrônico (e-mail) e telefone do emissor do atestado ou de pessoa vinculada a esse emissor, desde que responsável pelos contatos relativos ao projeto; data de início e de finalização dos serviços prestados; número total de pontos de função brutos executados nesse período; média mensal de número de pontos de função brutos executados nesse período; a(s) plataforma(s) tecnológica(s) empregada(s); o nome do(s) projeto(s) e (ou) sistema(s) desenvolvidos, em que as plataformas tecnológicas foram empregadas. Serão também considerados os atestados (ou certificados) de prestação de serviços continuados, desde que contenha a média mensal de pontos de função brutos executados no período e o nome do(s) projeto(s) e (ou) sistema(s) desenvolvidos, com as respectivas plataformas tecnológicas.

A quantidade de 1.000 (mil) PF é justificável em razão de que representa 50% do total a ser contratado, sendo este percentual considerado razoável e plenamente compatível em quantidade, características e prazo para demonstrar a capacidade do futuro fornecedor em prestar a integralidade dos serviços, nos termos do inciso II, art. 30 da Lei nº 8.666/93. O intervalo temporal de 24 (vinte e quatro meses) se justifica diante da necessidade de se garantir a capacidade operacional da CONTRATADA na execução dos serviços aqui especificados. Esse intervalo pode ter início a qualquer tempo, contado a partir da data mais antiga de início de serviços prestados, comprovada pelos atestados (ou certificados) referentes somente ao item a. A partir de então, contar-se-á o período de 24 (vinte e quatro meses), de modo que será desconsiderada a comprovação de serviços que extrapolam esse limite. A comprovação dos critérios exigidos nos itens b, c, d pode se referir a qualquer intervalo temporal e serão considerados independentemente da data de início e finalização do projeto ou dos serviços continuados.

No caso de atestados ou certificados emitidos por empresa da iniciativa privada, não serão válidos aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente. São consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente as empresas controladas ou controladoras da empresa proponente, ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócia ou possua vínculo com a empresa emitente ou empresa proponente.

Não serão aceitos atestados ou certificados em horas: apenas em Pontos de Função Brutos.

## Critérios de Aceitabilidade do Preço

O preço máximo aceitável para o Ponto de Função Bruto (não ajustado), nessa contratação, será o valor apresentado conforme pesquisa de mercado, presente na Seção 13.

Se houver indícios de que as propostas de preços apresentadas pelas licitantes tornem o contrato inexeqüível em todas ou em parte das exigências de cumprimento dos níveis de serviço e de outras obrigações contratuais, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, caberá à CONTRATANTE, ao longo do processo licitatório ou a qualquer tempo, solicitar às mesmas licitantes demonstração da exeqüibilidade do contrato. Estas deverão apresentar justificativas e comprovações em relação aos custos do projeto. Caso a demonstração da exeqüibilidade seja considerado insuficiente pela CONTRATANTE (com base na conjuntura atual oriunda de pesquisa de mercado, sindicatos da categoria e outras fontes), esta poderá adotar os procedimentos previstos no § 3º artigo 29 da IN 02.2008 SLTI.MP.

## Critério de Julgamento

Respeitados os critérios técnicos de habilitação do fornecedor, as propostas serão julgadas pelo menor preço, conforme a legislação pertinente à modalidade Pregão, na sua forma eletrônica.

## Critério de Desempate

Serão considerados os critérios de desempate constantes no Art. 3º da Lei 8.666 Art. 3º, no Art. 3º da Lei 8.248, de 23 de outubro de 1991, na Lei Complementar 123 (de 14 de dezembro de 2006) e no Decreto 7.174, de 12 de maio de 2010.

# Modelo de Gestão do Contrato

## Papéis e Responsabilidades

A unidade gestora da solução de TI e, conseqüentemente, do contrato a ser firmado será o Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização (DEPAM), mais precisamente, a Coordenação de Inventários e Conhecimento (CCI).

A fiscalização do contrato será realizada de forma compartilhada entre o DEPAM, a Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTI) e Coordenação Geral de Logística, Convênios e Contratos (CGLOG), nos limites das atribuições de cada coordenação, segundo o Acórdão 1382/2009 TCU-Plenário: o DEPAM será responsável, além da gestão contratual, pela fiscalização negocial da solução, ou seja, as atividades de planejamento, coordenação, supervisão, orientação e homologação das funcionalidades do sistema; à CGTI caberá a fiscalização tecnológica do projeto nos temas relativos à concepção, elaboração, construção e transição da solução de TI. À CGLOG caberão as atividades de fiscalização administrativa do contrato.

A execução do Contrato será, portanto, fiscalizada por representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, cumprindo-lhes acompanhar e fiscalizar os serviços, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da sua prestação e dar ciência à CONTRATADA de todas as informações necessárias para a fiel execução dos serviços, durante toda a vigência do Contrato. A CONTRATANTE poderá designar outros responsáveis pela inspeção, avaliação, aprovação e recebimento dos artefatos e produtos.

Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o IPHAN e/ou a terceiros, os serviços estarão sujeitos à mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora e local. A existência de servidor(es) designado(s) como gestor(es) do contrato não diminuirá a responsabilidade da empresa, por quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, que não implicarão co-responsabilidade da CONTRATANTE ou do(s) servidor(es) designado(s) para a fiscalização e gestão contratual.

O(s) representante(s) da CONTRATANTE poderá(ão) sustar, recusar, mandar refazer quaisquer serviços que estejam em desacordo com as especificações técnicas, e as constantes do Termo de Referência e Edital, determinando prazo para a correção de possíveis falhas ou substituições de produtos em desconformidade com o solicitado.

Eventuais irregularidades de caráter urgente deverão ser comunicadas, por escrito, ao(s) gestor(es) e fiscal(is) designado(s) pela CONTRATANTE, com os esclarecimentos necessários, as informações sobre possíveis paralisações de serviços e relatório técnico com razões justificadoras a serem apreciadas e decididas pelo(s) servidor(es) designado(s).

As decisões e providências sugeridas pela empresa ou consideradas imprescindíveis, que ultrapassarem a competência do Fiscal designado pela CONTRATANTE, deverão ser encaminhadas à autoridade superior, para adoção das medidas cabíveis.

O(s) fiscal(is) e gestor(es) designado(s) deverá(ão) conferir os relatórios dos serviços executados pela CONTRATADA, por ocasião da entrega das Notas Fiscais ou Faturas, e atestar a prestação dos serviços, quando executados satisfatoriamente, para fins de pagamento.

Ao(s) fiscal(is) e gestor(es) do Contrato fica assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos os itens constantes do Termo de Referência, da proposta da CONTRATADA e das cláusulas do futuro contrato, além de solicitar a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA:  que comprometa a perfeita execução dos serviços; que não corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares do IPHAN; cujo comportamento ou capacidade técnica sejam inadequados à execução dos serviços; e que venha causar embaraço à fiscalização, em razão de procedimentos incompatíveis com o exercício de sua função.

| Atores | Papéis | Atividades |
| --- | --- | --- |
| CCI – Coordenação de Inventários e Conhecimento CGCI – Coordenação Geral de Cidades DEPAM – Direção do Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização | Fiscais Negociais Gestores Negociais | Gestão negocial do contrato. Aprovação do sistema. Auxílio no processo de definição de regras do sistema. Solicitação de alterações. Repasse de informações sobre o sistema. Homologação dos artefatos sistêmicos. Operação do sistema nas atividades diárias. |
| CGLOG – Coordenação Geral de Logística, Convênios e Contratos | Fiscais Administrativos | Fiscalização administrativa do contrato. |
| CGTI – Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | Fiscais técnicos | Fiscalização técnica do contrato. Coordenação técnica do projeto quanto à solução, à documentação sistêmica, à metodologia empregada e à arquitetura tecnológica. |
| Usuários nas Superintendências e outras unidades do IPHAN | Usuário | Auxílio no processo de definição de regras e procedimentos existentes nas Superintendências e outras unidades do IPHAN. Operação do sistema nas atividades diárias. |

Quadro 13. Atores do Projeto e Respectivos Papéis

## Procedimentos Detalhados nos Casos Normais

A gestão de contratos em casos normais seguirá o fluxo estabelecido no ANEXO E.

O projeto seguirá o cronograma estabelecido pelo Plano de Projeto, que deverá ser aprovado como produto pela CONTRATANTE.

## Procedimentos Detalhados nos Casos de Exceção

A CONTRATADA deverá comunicar a CONTRATANTE todas as situações que inviabilizem os procedimentos normais.

## Níveis Mínimos de Serviço Exigidos

Os serviços contratados serão fiscalizados e geridos segundo os níveis de serviço e as penalidades previstas neste Termo de Referência. Os níveis de serviço serão apurados a cada Ordem de Serviço, de modo que, se não forem atingidos, implicarão reduções no pagamento à CONTRATADA, referentes à respectiva Ordem de Serviço, conforme Tabela de Referência para Reduções de Pagamento.

A CONTRATADA não precisa disponibilizar sistema gerencial de controle de Ordens de Serviço, durante a vigência do contrato. Caso esse sistema venha a ser necessário, ficará sob responsabilidade da CONTRATANTE.

Os serviços deverão atender a níveis de qualidade e de cumprimento de prazos, estabelecidos pelos indicadores definidos a seguir.

### Índice de Pontos Executados (IPE)

- Definição: indicador de pontos de função brutos executados e aceitos da Ordem de Serviço, tendo como a menor unidade de apuração a funcionalidade, expressos em percentuais.

- Aplicação: Ciclos Intermediários (ou Ciclos de Desenvolvimento ou Ciclos 01 a 24).

- Periodicidade: a cada ciclo.

- Fórmula:

- IPE = [(FAC)/ (FAC + FRE + FNE)] x 100%

- Em que:

- IPE = Índice de Pontos Executados

- FAC = Tamanho das funcionalidades aceitas (em pontos de função brutos efetivamente executados)

- FRE = Tamanho das funcionalidades rejeitadas (em pontos de função brutos efetivamente executados e rejeitados)

- FNE = Tamanho das funcionalidades não executadas (em pontos de função brutos estimados)

- Apuração:

  - A apuração do indicador será realizada pela CONTRATANTE ao longo do ciclo posterior, tendo como base a Ordem de Serviço.

  - Para cada funcionalidade constante na Ordem de Serviço, a CONTRATANTE emitirá parecer aceitando ou rejeitando a funcionalidade em sua totalidade. Não serão aceitas funcionalidades de forma parcial.

  - Funcionalidades não demandadas na Ordem de Serviço, mesmo que executadas e constantes na entrega, só poderão exceder em 25% (em vinte e cinco por cento) a quantidade total originalmente estimada para os pontos de função da mesma Ordem de Serviço. Os 25% (vinte e cinco por cento) excedentes só serão aceitos, se corresponderem às funcionalidades constantes do escopo do projeto. Caso a CONTRATADA ultrapasse o percentual de 25%, esse excedente só será remunerado no limite de 25% (o restante será transferido para análise no próximo ciclo).

  - As funcionalidades serão avaliadas, segundo critérios de aceitação estabelecidos pela CONTRATANTE no item f a seguir.

  - Após analisadas todas as funcionalidades da Ordem de Serviço, apuram-se:

    - Tamanho das funcionalidades aceitas (FAC): somam-se os pontos efetivamente executados das funcionalidades aceitas, com validação da CONTRATANTE.

    - Tamanho das funcionalidades rejeitadas (FRE): somam-se os pontos efetivamente executados e rejeitados pela CONTRATANTE.

    - Tamanho das funcionalidades não executadas (FNE): Somam-se os pontos estimados das funcionalidades não entregues; a estimativa é a que foi definida na Ordem de Serviço.

  - A fórmula descrita no item d deve ser aplicada.

  - No início dos Ciclos Intermediários, a CONTRATANTE poderá conceder à CONTRATADA o período de dois ciclos para adequar-se aos níveis de serviços exigidos no IPE, sem incidência das sanções dispostas nos Quadros 14 e 15, em decorrência do não cumprimento de tais níveis.

- Critérios de Aceitação

  - Cada funcionalidade constante na Ordem de Serviço será analisada em relação aos requisitos de qualidade exigidos dos produtos definidos pela CONTRATANTE e apresentados à CONTRATADA no início do CONTRATO.

  - Uma funcionalidade é composta pelo código-fonte, código compilável, manual do sistema, conforme modelo presente no Anexo F, manual do usuário, modelo de entidades e relacionamentos e ajuda do sistema (online), conforme especificado no Quadro 9.

  - Orientações em relação aos padrões de codificação, nomenclatura de elementos de banco de dados e modelos de produtos serão disponibilizadas para a CONTRATANTE no início do CONTRATO.

  - Os produtos serão avaliados segundo os critérios de completude, consistência e forma.

  - Critério de Completude: serão consideradas incompletas as funcionalidades entregues sem que todos os elementos descritos no item f.2 estejam presentes ou ainda que apresentem código-fonte sem comentários.

  - Critério de Consistência: serão consideradas inconsistentes as funcionalidades entregues com não conformidades que impedem o uso da funcionalidade. Serão consideradas não conformidades impeditivas as falhas provocadas pela operação da funcionalidade, comportamentos que estejam em desacordo com os requisitos estabelecidos ou com as especificações do software, bem como inadequações na documentação de natureza funcional ou de código-fonte mal escrito.

  - Critério de Forma: serão consideradas desformatadas as funcionalidades entregues com não conformidades relacionadas à forma, erros de natureza ortográfica e outras inadequações de natureza estética ou o não uso de modelos de documentos definidos CONTRATANTE.

  - Funcionalidades inconsistentes e incompletas serão rejeitadas.

  - Funcionalidades desformatadas serão aceitas com restrições. A aceitação com restrições implica o compromisso da CONTRATADA em solucionar as restrições no prazo máximo de um ciclo, sob pena de recebimento de sanções expressas nos Quadros 16 e 17.

- Níveis de Serviço Exigidos:

  - O IPE não deverá ser inferior ou igual a 80,0%, sob pena de incorrer em sanções descritas nos Quadros 14 e 15.

### Índice de Satisfação Geral do Treinamento (ISGT)

- Definição: indicador de nível de satisfação dos servidores do IPHAN treinados no sistema desenvolvido, a partir de preenchimento do formulário de avaliação presente no Anexo I.

- Aplicação: Ciclo de Encerramento.

- Periodicidade: um único ciclo.

- Fórmula:

- ISGT = [Σ GSI]/nFAR

- Em que:

- ISGT = Índice de Satisfação Geral do Treinamento

- GSI = Médias de graus de satisfação individuais

- nFAR = Número de formulários de avaliação respondidos

- Apuração:

  - Ao final do treinamento ministrado pela CONTRATADA, os servidores treinados responderão a um questionário, cujo modelo encontra-se no Anexo I a este documento.

  - Para cada formulário de avaliação respondido, a CONTRATANTE calculará o Grau de Satisfação Individual, que é a média das avaliações de cada pergunta (variando de 1 a 5 na Escala de Avaliação).

  - Aplica-se a fórmula definida no item d.

  - Níveis de Serviço Exigidos:

- O ISGT deverá resultar no valor compreendido entre 4 e 5, para que o treinamento seja considerado um produto aceito. Caso o produto não seja aceito, o ciclo é considerado perdido, devendo ser novamente realizado, tantas vezes quantas forem necessárias, sem ônus para a CONTRATANTE. Nesse caso, o pagamento da Ordem de Serviço correspondente ao ciclo ocorrerá somente após este ter sido considerado um produto aceito, incidindo sobre tal pagamento as sanções descritas nos Quadros 14 e 15.

# Sanções Administrativas

- Pela inexecução total ou parcial do objeto, bem como pela recusa ou omissão da CONTRATADA em honrar com a garantia dos produtos entregues e com o cumprimento do disposto neste Termo de Referência, a Administração poderá, garantida a CONTRATADA a ampla defesa e contraditório, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

  - Advertência;

  - Multa; e

  - Suspensão temporária, não superior a dois anos, de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública.

- A Advertência poderá ser aplicada em virtude de mora; a multa, em virtude de mora ou de inadimplemento total.

- Havendo mora, a advertência e a multa serão aplicadas observando-se os seguintes critérios:

  - O valor do pagamento será ajustado de acordo com as faltas cometidas pela CONTRATADA na prestação dos serviços e nas obrigações do Contrato, e terá por base graus conforme relacionados no Quadro 14, que servirão como referência para o gestor e os fiscais do contrato:

| Graus de infração e sua correspondência |  |
| --- | --- |
| Grau | Correspondência na aplicação das glosas ao pagamento |
| 01 | Advertência |
| 02 | Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor devido pela Ordem de Serviço executada. |
| 03 | Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor devido pela Ordem de Serviço executada. |
| 04 | Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor devido pela Ordem de Serviço executada. |
| 05 | Rescisão do contrato por inexecução parcial ou total do objeto. |

Quadro 14. Graus de Infração

  - As multas contratuais a que se sujeita a CONTRATADA terão como referência o disposto no Quadro 15, a seguir:

| Tabela de Referência para Aplicação de Sanções |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Referência | Grau |
| Aplicar-se-ão as referências especificadas a seguir, para efeitos de multa contratual, quando a CONTRATADA incorrer em: |  |  |  |
| 01 | IPE de 0% a 40 % | Por ocorrência | 03 |
| 02 | IPE de 40,1% a 60% | Por ocorrência | 02 |
| 03 | IPE de 60,1% a 80% | Por ocorrência | 01 |
| 04 | ISGT menor que 4 | Por ocorrência | 03 |
| 05 | Descumprir prazo máximo de correção de não conformidades encaminhadas pela CONTRATANTE | Por funcionalidade e a cada ciclo em que a funcionalidade deixou de ser entregue | 02 |
| 06 | Reincidência do Grau 01 | A cada 03 ocorrências | 02 |
| 07 | Reincidência do Grau 02 | A cada 03 ocorrências | 03 |
| 08 | Reincidência do Grau 03 | A cada 03 ocorrências | 04 |
| 09 | Reincidência do Grau 04 | A cada 03 ocorrências | 05 |
| Aplicar-se-ão as referências especificadas a seguir, para efeitos de multas contratuais, caso a CONTRATADA deixe de: |  |  |  |
| 10 | Zelar pelas instalações da CONTRATANTE. | Por ocorrência | 01 |
| 11 | Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades. | Por dia | 02 |
| 12 | Registrar memória das reuniões ou deixar de encaminhá-la à CONTRATANTE no prazo máximo definido neste documento. | Por ocorrência | 01 |
| 13 | Encaminhar Termo de Aceite na Reunião de Encerramento de cada ciclo. | Por ocorrência | 01 |
| 14 | Comparecer às reuniões de Planejamento e Encerramento de cada ciclo | Por ocorrência | 02 |
| 15 | Receber diligências da CONTRATANTE. | Por ocorrência | 04 |

Quadro 15. Graus de Infração

  - Serão consideradas as infrações cometidas até a data anterior ao início de apuração dos valores devidos à CONTRATADA em determinada Ordem de Serviço. As sanções do Quadro 15 que versam sobre reincidências (itens 06 a 09) incidirão sobre a Ordem de Serviço que estiver sendo apurada pela CONTRATANTE, no momento do acúmulo das 03 (três) ocorrências. Nesse caso, para não haver dupla incidência de sanção, esta será aplicada somente com o grau referente à reincidência da falta por parte da CONTRATADA. Por exemplo: na terceira ocorrência do Grau 01, não se aplicará a penalidade referente ao Grau 01 pela terceira vez mas, sim, a penalidade do Grau 02 sobre a terceira ordem de serviço correspondente; e assim sucessivamente para as demais graduações de faltas e suas reincidências.

  - As sanções a que se referem os Quadros 14 não deverão exceder a 15% do valor devido pelas ordens de serviço que fizerem parte da apuração no momento considerado, salvo o caso de cancelamento contratual.

- Havendo a reincidência da CONTRATADA em infrações de grau 04, caracterizada pela ocorrência, de modo sucessivo ou não, da terceira infração desse grau ao longo da execução do contrato, ou caso a mora da CONTRATADA no cumprimento das obrigações assumidas torne a prestação inútil, a CONTRATANTE, além da aplicação da multa cabível, estará autorizada a:

  - Avaliar a opção de rescisão do contrato;

  - Verificar se há descumprimento total da obrigação com prejuízo à utilidade e ao proveito das futuras prestações;

  - Sujeitar o licitante à sanção cominada na cláusula a.3 acima;

  - Reclamar perdas e danos verificados; e

  - Havendo indícios de crime, provocar a iniciativa do Ministério Público, nos termos do art. 101 da Lei 8.666 e art. 27 do Código de Processo Penal, para verificação da responsabilidade penal.

- Na hipótese de inadimplemento total inescusável, a multa poderá ser de, até, 40 % do valor total do contrato sem prejuízo da sanção prevista na cláusula a.3, da rescisão contratual e da cobrança de danos e encargos.

- Os valores das multas deverão ser recolhidos a favor da CONTRATANTE, em conta a ser informada pelo Departamento de Planejamento e Administração – DPA/IPHAN, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da intimação por ofício da CONTRATADA, incidindo, após esse prazo, nos termos do art. 37-A, da Lei no 10.522/02, alterada pela Lei no 11.941/09, cumulativamente:

  - Juros pela taxa do SELIC e multa de mora diária de 0,33%, até o limite de 20%, calculados nos termos e na forma da legislação aplicável aos tributos federais; e

  - Encargo legal de 20%, calculado nos termos e na forma da legislação aplicável à Dívida Ativa da União.

- A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração aplica-se nos casos de grave conduta ou naquelas que reflitam o despreparo e inaptidão para a prestação dos serviços à CONTRATADA.

  - A suspensão poderá ser aplicada nos casos em que haja culpa pelo inadimplemento que:

    - Cause prejuízo à CONTRATANTE; ou

    - Represente a perda de confiança na relação contratual de forma que as circunstâncias indiquem a perda da utilidade das futuras prestações e risco ao fim público visado com a contratação.

- As penalidades serão registradas no SICAF e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período.

- Todas as averiguações de responsabilidades contratuais serão apuradas em processo específico em procedimento transparente, com decisões formalmente motivadas e assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

  - Verificada a ocorrência de qualquer evento apto a caracterizar infração contratual por parte da CONTRATADA, deverá ela ser notificada para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis apresente defesa prévia.

  - Transcorrido o prazo para a apresentação de defesa e não tendo sido acolhidas as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, caberá à CONTRATANTE aplicar a(s) penalidade(s0 cabível(is).

# Estimativas dos preços da contratação

Segundo a pesquisa de mercado realizada pela Coordenação Geral de Tecnologia da Informação, cujos resultados encontram-se presentes no devido processo, considera-se R$ 988,12 (novecentos e oitenta e oito reais e doze centavos) o valor máximo do Ponto de Função Bruto (não ajustado), gerando um contrato cujo valor máximo será de R$ 1.976.240,00 (hum milhão novecentos e setenta e seis mil duzentos e quarenta reais).

# Transferência de Conhecimento e Transição Contratual

A transferência de conhecimento, no uso das soluções desenvolvidas pela CONTRATADA, deverá ser viabilizada, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE, durante todo o projeto, em eventos específicos de transferência de conhecimento, preferencialmente em ambiente disponibilizado pela CONTRATADA, e baseado em documentos técnicos e/ou manuais específicos da solução desenvolvida. O cronograma e horários dos eventos deverão ser previamente aprovados pela CONTRATANTE.

A transferência de conhecimento pela CONTRATADA não a desobriga de executar os serviços descritos neste Termo de Referência.

A transferência de conhecimento deverá ser direcionada para os técnicos indicados pela CONTRATANTE. É um evento distinto do treinamento de usuários, com objetivos distintos e devendo ocorrer, portanto, em momentos diferenciados.

A transferência de conhecimento deverá ser focada na solução adotada, de forma que haja transferência do conhecimento da tecnologia utilizada no desenvolvimento do sistema. Ao final da transferência, técnicos da CONTRATANTE deverão estar capacitados para realizarem a instalação, a manutenção e a evolução das funcionalidades do sistema.

A CONTRATADA signatária do contrato, considerado o período dos últimos três meses de vigência contratual, deverá repassar para a CONTRATANTE, ou a quem esta designar, por intermédio de evento formal, os documentos necessários à continuidade dos serviços implantados bem como à manutenção do sistema, esclarecendo dúvidas a respeito de procedimentos no relacionamento entre a CONTRANTE e a CONTRATADA.

# Direito Autoral e Propriedade Intelectual

A Contratante, para todos os efeitos da aplicação da Lei no 9.609/98, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, e regulamentos correlatos, deverá ser o único proprietário de licença para utilização dos sistemas desenvolvidos, devendo, para tanto, a Contratada ceder ao IPHAN, mediante cláusula contratual:

- o direito de propriedade intelectual do software desenvolvido e das partes em desenvolvimento, de forma permanente, permitindo à Contratante a qualquer tempo distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações de licenças restritivas;

- todos os produtos gerados na execução do contrato, para o caso de instrução de processo de registro do Sistema no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) pela Contratante;

- os direitos permanentes de instalação e uso do software, incluindo as licenças de uso das ferramentas de produtividade utilizadas para o desenvolvimento do sistema e necessárias para sua manutenção corretiva e/ou evolutiva e todos os arquivos e programas necessários ao funcionamento do sistema a partir de ambiente computacional único, independentemente do número de servidores, processadores utilizados e de usuários simultâneos;

- os direitos permanentes de uso e instalação sobre todas as adequações ao software e atualizações corretivas ou a arquivos e rotinas a ele associadas, desenvolvidas em decorrência do Contrato, sem ônus adicionais à Contratante;

- os direitos a serviços de suporte à instalação, administração e uso do software e de arquivos auxiliares, durante todo o período de vigência do Contrato, sem ônus adicionais à Contratante.

Dessa forma, todos os direitos autorais da solução, documentação, “scripts”, códigos-fonte e congêneres desenvolvidos durante a execução dos produtos são da Contratante, ficando proibida a sua utilização pela Contratada sem a autorização expressa do IPHAN.

O ambiente de desenvolvimento do IPHAN poderá ser replicado totalmente em ambiente seguro da Contratada, em homologação e produção, sendo de responsabilidade da empresa Contratada arcar com todas as despesas de licenciamento e garantias de modo a manter os ambientes identicamente replicados e legalizados.

A Contratada não poderá repassar a terceiros, em nenhuma hipótese, códigos fontes; bem como qualquer informação sobre a arquitetura e/ou documentação; assim como dados e/ou metadados trafegados; produtos desenvolvidos e entregues, ficando responsável juntamente com a Contratante por manter a segurança da informação relativa aos dados e códigos durante a execução das atividades e também em período posterior ao término da execução dos produtos.

# Garantia dos produtos aceitos

A CONTRATADA deverá apresentar garantias de funcionamento dos produtos aceitos durante toda a vigência do contrato e 12 (doze) meses após o término dessa vigência, comprometendo-se a efetuar as necessárias correções, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE.

Durante o período de garantia, qualquer defeito no sistema ou não correspondência aos requisitos especificados deverão ser reparados sem ônus para o CONTRATANTE. Essa garantia deverá incluir todos os produtos desenvolvidos e todas as ferramentas utilizadas no projeto, sejam elas livres ou licenciadas. As correções poderão ser motivadas por eventuais impropriedades detectadas nos procedimentos realizados. Nesse caso, caberá uma decisão conjunta, devidamente documentada, ressaltando os aspectos positivos ou imprescindíveis que justifiquem as correções. A documentação deverá ser atualizada para refletir eventuais mudanças realizadas.

A CONTRATADA encontra-se desobrigada a dar garantia sobre os produtos que forem alterados pela CONTRATANTE durante a vigência do prazo de garantia.

# Local e Horário da Execução dos Serviços

Os serviços constantes do Objeto deste Termo de Referência serão executados nas instalações da CONTRATADA, no horário que melhor lhe convier. No entanto, as Reuniões de Planejamento e Encerramento de cada ciclo, sempre presenciais, ocorrerão nas dependências da CONTRATANTE, em Brasília ou em local por ela previamente definido com o mínimo de 3 (três) dias úteis de antecedência. Em nenhuma hipótese, permitir-se-ão reuniões por videoconferência, webconferência, teleconferência, ligação telefônica, ou qualquer outro meio de telecomunicação. Todas as despesas com o deslocamento e permanência de representantes da CONTRATADA ao local das reuniões ficarão sob sua responsabilidade e, em nenhuma hipótese, serão repassadas à CONTRATANTE.

As reuniões do projeto durarão todo o dia de trabalho, das 9h00 às 18h00, com intervalo de 1h00 para almoço em horário a ser acordado no dia da reunião.

As reuniões administrativas, caso sejam necessárias, ocorrerão em horário comercial, em horário a ser definido pela CONTRATANTE e comunicado com antecedência de 05 (cinco) dias corridos de antecedência à CONTRATADA.

Caso a CONTRATADA necessite estar nas instalações da CONTRATANTE, em decorrência de atividades que só poderão ser executadas nesse local, como é o caso da implantação do sistema, a presença do empregado da CONTRATADA será permitida em horário de funcionamento do IPHAN e devidamente acompanhado de representante da CONTRATANTE.

Em caso de haver necessidade de trabalho noturno ou nos fins-de-semana, em razão de fato que o justifique, tais como implementação de rotinas que necessitem de paralisação dos serviços disponibilizados aos usuários, depuração de erros críticos, entre outros, isso somente será autorizado mediante comunicação à CONTRATANTE com antecedência mínima de 05 (cinco) dias corridos de antecedência, permitindo tal programação.

Os serviços a serem realizados em horários excepcionais, bem com aos sábados, domingos e feriados nas instalações da CONTRATANTE não implicarão nenhuma forma de acréscimo ou majoração nos valores dos serviços, razão pela qual será improcedente a reivindicação de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, bem como, horas-extras ou adicionais noturnos por esse motivo.

Todas as despesas referentes ao deslocamento ou a permanência do empregado da CONTRATADA nas instalações do IPHAN correrão sob sua responsabilidade, não sendo aceito, sob nenhuma hipótese, repasse de tais obrigações à CONTRATANTE.

Os serviços realizados fora do ambiente do IPHAN serão executados com recursos da CONTRATADA, conforme horário que lhe convier, respeitadas as condições deste TR, notadamente, quanto ao uso de ferramentas e métodos preconizados.

# Procedimentos Básicos de Segurança

Os procedimentos básicos mínimos de segurança exigidos da Contratada são:

- Manter uma trilha de segurança da informação paralela às trilhas de qualidade e teste de software, formada por profissionais que detenham conhecimentos em desenvolvimento seguro de sistemas, observando as normas internacionalmente aceitas, notadamente a NBR ISO/IEC 27001 e 27002. Deverá haver checklist de verificação para desenvolvimento seguro de software, conforme modelo vigente no IPHAN, caso exista;

- Credenciar junto ao IPHAN, seus profissionais autorizados a retirar e a entregar documentos, bem como aqueles que venham a ser designados para prestar serviços nas dependências do IPHAN;

- Identificar qualquer equipamento da empresa que venha a ser instalado nas dependências do IPHAN, utilizando placas de controle patrimonial, selos de segurança, etc;

- Fazer com que seus funcionários mantenham sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos integrantes dos serviços a serem executados, inclusive com a assinatura de termo de responsabilidade e manutenção de sigilo próprio, semelhante ao disponível no IPHAN;

- Observar, rigorosamente, todas as normas e procedimentos de segurança implementados no ambiente de Tecnologia da Informação do IPHAN;

- Adotar critérios adequados para o processo seletivo dos profissionais, com o propósito de evitar a incorporação de pessoas com características e/ou antecedentes que possam comprometer a segurança ou credibilidade da CONTRATANTE.

- Comunicar com antecedência mínima de 03 (três) dias a CGTI qualquer ocorrência de transferência, remanejamento ou demissão, para que seja providenciada a revogação de todos os privilégios de acesso aos sistemas, informações e recursos do IPHAN, porventura colocados à disposição para realização dos serviços contratados;

- Manter sigilo sobre todos os ativos de informações e de processos do IPHAN; e da CONTRATADA que se refiram à CONTRATANTE.

# Obrigações da CONTRATADA

## Termo de Confidencialidade

Caberá à CONTRATADA guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em razão da execução dos serviços contratados ou da relação contratual mantida com o IPHAN, firmando, no momento do início da execução dos serviços, termo de compromisso que contenha declaração de manutenção desse sigilo e ciência das normas de segurança vigentes no IPHAN.

## Demais obrigações da CONTRATADA

Cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações, além de outras previstas ao longo deste Termo de Referência:

- responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vales-refeição, vales-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público;

- respeitar as normas e procedimentos de controle interno da CONTRATANTE, inclusive de acesso às suas dependências;

- responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, durante a execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;

- manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas na licitação;

- apresentar, sempre que solicitada pela CONTRATANTE, os comprovantes dos seguintes fatos: pagamento de salários e benefícios dos empregados; recolhimento dos encargos sociais; e regularidade junto ao Ministério do Trabalho - Delegacia Regional do Trabalho (por meio da apresentação dos recibos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, nos termos da Lei n.º 4.923/65);

- fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço para verificar as condições em que o serviço está sendo prestado;

- arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da execução dos serviços contratados;

- manter seus empregados sob as normas disciplinares da CONTRATANTE, substituindo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer deles considerado inconveniente pelo representante da CONTRATANTE;

- participar presencialmente, no ambiente da CONTRATANTE ou em local por esta definido, de todas as Reuniões de Planejamento e Encerramento de cada ciclo de trabalho, e das Reuniões Administrativas, caso haja necessidade;

- responsabilizar-se pelas despesas de transporte e permanência do seu pessoal até o ambiente da CONTRATANTE;

- formalizar a indicação de preposto da empresa e substituto eventual para a coordenação dos serviços e gestão administrativa do contrato;

- encaminhar à CONTRATANTE, antes da data de início da realização dos serviços, relação nominal dos profissionais que atuarão junto ao IPHAN, indicando o CPF e área de atuação;

- manter os profissionais devidamente identificados por meio de crachá, quando em trabalho nas dependências do IPHAN;

- cuidar para que o preposto mantenha permanente contato com as unidades responsáveis pela fiscalização do contrato, adotando as providências requeridas à execução dos serviços pelos profissionais; e comande, coordene e controle a execução dos serviços contratados;

- providenciar a imediata substituição de qualquer profissional que não atenda às necessidades inerentes a execução dos serviços contratados;

- cuidar para que todos os privilégios de acesso a sistemas, informações e recursos do IPHAN sejam revistos, modificados ou revogados quando da transferência, remanejamento, promoção ou demissão de profissionais sob sua responsabilidade;

- remeter, tempestivamente, ao IPHAN, lista atualizada dos profissionais, sempre que houver substituição, indicando o CPF e área de atuação;

- administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus profissionais;

- planejar, desenvolver, implantar, executar e manter os serviços objetos do contrato dentro dos níveis de serviços estabelecidos neste Termo de Referência;

- reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos e incorreções;

- reportar à CONTRATANTE imediatamente quaisquer anormalidades, erros ou irregularidades que possam comprometer a execução dos serviços e o bom andamento das atividades no ambiente da CONTRATANTE, que colaborará com a CONTRATADA na busca da melhor solução para o problema;

- obedecer rigorosamente todas as normas e procedimentos de segurança implementados no ambiente de TI do IPHAN;

- gerenciar a execução dos serviços, com acompanhamento diário da qualidade e dos níveis de serviço alcançados com vistas a efetuar eventuais ajustes e correções de rumo; e

- se for necessário, e a critério da CONTRATANTE, executar os serviços em horários distintos dos estabelecidos, desde que previamente comunicada da necessidade pela CONTRATANTE.

# Obrigações da CONTRATANTE

Cabe à CONTRATANTE:

- permitir acesso dos profissionais da CONTRATADA às dependências, equipamentos, softwares e sistemas de informação do IPHAN para a execução dos serviços, respeitando-se as limitações já existentes tais como áreas de segurança, horário de almoço, horários de início e final de expediente, limites de acesso as finais de semana, dentre outros;

- prover infra-estrutura mínima necessária ao desenvolvimento das atividades previstas nas Reuniões de Planejamento e Encerramento de cada ciclo de trabalho, e das Reuniões Administrativas, ou seja, locais e materiais adequados, tais como espaço físico, mesas, cadeiras, energia elétrica, software e hardware.

- proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das normas e das condições estabelecidas neste Termo de Referência;

- prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos profissionais da CONTRATADA ou prepostos;

- efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência;

- promover, por meio de servidores designados, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços prestados, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, de acordo com os padrões de qualidade definidos pela CONTRATANTE, podendo sustar e recusar qualquer serviço que não esteja de acordo com as normas e especificações técnicas especificadas;

- proceder à mais ampla fiscalização sobre a fiel entrega e execução dos serviços objetos deste Termo de Referência, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA;

- avaliar a qualidade da execução dos serviços, podendo rejeitá-los no todo ou em parte;

- exigir o cumprimento de todos os itens estabelecidos neste Termo de Referência, segundo suas especificações;

- comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato e toda e qualquer ocorrência imprevista relacionada com a execução dos serviços; e

- comunicar previamente à CONTRATADA, se, a critério da CONTRATANTE, for necessária a execução dos serviços em horários distintos dos estabelecidos nas Especificações Técnicas.

# Garantia financeira a ser prestada pela CONTRATADA

Para assinatura do contrato, decorrente do procedimento licitatório, a CONTRATADA prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, nos termos do art. 56 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93, quais sejam:

- Caução em dinheiro;

- Seguro-garantia;

- Fiança bancária.

A garantia somente será restituída à CONTRATADA após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais.

O valor da garantia reverterá a favor da CONTRATANTE, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da CONTRATADA, sem prejuízo das perdas e danos porventura verificados.

Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data em que for notificada pelo CONTRATANTE.

Ocorrendo a prorrogação da vigência contratual, a garantia prestada deverá ser validada para o novo período pactuado.

# Vistoria Técnica

O licitante poderá vistoriar o local em que será hospedado o sistema (após finalizado e ao longo das entregas intermediárias), até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e possíveis graus de dificuldades existentes, mediante prévio agendamento de horário, junto à Coordenação Geral de Tecnologia da Informação, pelos telefones (61) 2024-6142, ou pelo endereço eletrônico cgti@iphan.gov.br. O modelo de Atestado de Vistoria Técnica está presente no Anexo D. Tendo em vista a faculdade da realização de vistoria, os licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência do Pregão.

# Recursos Orçamentários

- Programa: a ser definido

- Ação: a ser definido

- Plano Interno: a ser definido

- Elementos de despesa: 339039

A classificação orçamentária acima deverá ser revista e homologada pela Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento - CGPLAN - do IPHAN.

Brasília, 25 de maio de 2011.

______________________________________________

Herbert Bezerra Parente

Analista em Tecnologia da Informação

Coordenação Geral de Tecnologia da Informação

Departamento de Planejamento e Administração

______________________________________________

Juliana Kowata

Analista em Tecnologia da Informação

Coordenação Geral de Tecnologia da Informação

Departamento de Planejamento e Administração

Seção 2 – Aprovação Técnica da Solicitação de Contratação

O presente documento é tecnicamente adequado, indica a viabilidade da contratação proposta e contém os elementos técnicos necessários à composição do edital de licitação, além de sugestões quanto aos aspectos licitatórios, motivo pelo qual recomendo a realização da contratação proposta.

Brasília, 25 de maio de 2011.

______________________________________________

Carlos Augusto Pessoa Machado

Coordenador Geral de Tecnologia da Informação

Departamento de Planejamento e Administração

Seção 3 – Aprovação Negocial da Solicitação de Contratação

O presente documento atende adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade; os riscos envolvidos são administráveis e o DEPAM priorizará o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios pretendidos, motivo pelo qual recomendamos a contratação proposta.

Brasília, ___ de ________________ de 2011

______________________________________________

Dalmo Vieira Filho

Diretor

Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização

Seção 4 – Aprovação Administrativa da Solicitação de Contratação

Tendo em vista o rigor técnico do presente documento, e os pareceres favoráveis da área de TI e da(s) área(s) de negócio envolvida(s), aprovo e encaminho os autos à Coordenação Geral de Logística, Convênios e Contratos, responsável pelas licitações, para dela extrair todos os elementos necessários à formulação do Edital de licitação, nos termos da lei.

Brasília, ___ de ________________ de 2011.

______________________________________________

Maria Emília Nascimento Santos

Diretora

Departamento de Planejamento e Administração

Os grupos de trabalho foram criados pela Portaria DEPAM n°02/2009 de 03 de abril de 2009.

É importante ressaltar que o Manual contempla apenas a etapa de cadastramento dos bens culturais de natureza material. Toda a parte relativa a gestão não foi disponibilizada tendo em vista esta ser atribuição especifica do IPHAN, como é o caso da fiscalização. Dessa forma, o Manual não pode ser entendido como a documentação-síntese do SICG. Conforme mencionado anteriormente, o referido Manual representa apenas uma parte, a de cadastramento, de um projeto maior e complexo.

Conforme consta no Decreto nº 6.844, de 07 de maio de 2009 que “Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, e dá outras providências.”

A proposta do SNPC é de avançar em três eixos: 1) Coordenação: definir instância(s) coordenadora para garantir ações articuladas e mais efetivas; 2) Regulação: estabelecer conceituações comuns, princípios e regras gerais de ação; e, 3) Fomento: incentivos direcionados principalmente para o fortalecimento institucional, estruturação de sistema de informação de âmbito nacional, fortalecer ações coordenadas em projetos específicos. Este esforço está disseminado por todo o país e o IPHAN, em parceria com os Estados, está realizando a mobilização dos governos municipais.