ANEXO III

PRAZO PARA EXECUÇÃO DE OS’s de TIC

Tabela I

| PRAZO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DE UMA ORDEM DE SERVIÇO DE TIC |  |
| --- | --- |
| Tamanho do Projeto * | Prazo para Início do Serviço ** |
| Até 400 PF | Até 10 (dez) dias úteis |
| De 401 até 1000 PF | Até 12 (doze) dias úteis |
| Acima de 1000 PF | Até 15 (quinze) dias úteis |

* 	Tamanho do projeto contratado, conforme especificado na OS de TIC emitida pelo CONTRATANTE.

** 	Prazo para Início da Concepção (contados a partir da emissão da OS).

Tabela II

| PRAZO MÁXIMO PARA REALIZAÇÃO DE UMA ORDEM DE SERVIÇO DE TIC |  |
| --- | --- |
| Tamanho em Pontos de Função | Prazo máximo (dias úteis) |
| 20 a 50 | 20 |
| 75 | 28 |
| 100 | 36 |
| 125 | 44 |
| 150 | 52 |
| 175 | 60 |
| 200 | 68 |
| 225 | 76 |
| 250 | 84 |
| 275 | 92 |
| 300 | 100 |
| 325 | 108 |
| 350 | 116 |
| 375 | 124 |
| 400 | 132 |
| 450 | 139 |
| 500 | 146 |
| 550 | 153 |
| 600 | 160 |
| 650 | 167 |
| 700 | 174 |
| 750 | 181 |
| 800 | 188 |
| 850 | 195 |
| 900 | 202 |
| 950 | 209 |
| PRAZO MÁXIMO PARA REALIZAÇÃO DE UMA ORDEM DE SERVIÇO DE TIC | PRAZO MÁXIMO PARA REALIZAÇÃO DE UMA ORDEM DE SERVIÇO DE TIC |
| 1000 | 216 |
| 1050 | 222 |
| 1100 | 228 |
| 1150 | 234 |
| 1200 | 240 |
| 1250 | 246 |
| 1300 | 252 |
| 1350 | 258 |
| 1400 | 264 |
| 1450 | 270 |
| 1500 | 276 |
| 1550 | 282 |
| 1600 | 288 |
| 1650 | 294 |
| 1700 | 300 |
| 1750 | 306 |
| 1800 | 312 |
| 1850 | 318 |
| 1900 | 324 |
| 1950 | 330 |
| 2000 | 336 |

- Para os Contratos com estimativas de mais de 2.000 Pontos de Função, o prazo máximo para execução dos serviços não poderá ultrapassar a 2 anos (528 dias úteis) conforme definido na emissão da  Ordem de Serviço – OS.

- Considerado para o início do cálculo do prazo máximo de execução, a taxa de produtividade de 2,5 Pontos de Função por dia.