MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração

Coordenação Geral de Informática

PROJETO BÁSICO

- OBJETO

  - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação na modalidade de Fábrica de Software para atender às necessidades do MDS.

- JUSTIFICATIVA

  - Para a operacionalização das políticas públicas de sua responsabilidade, cuja abrangência tem aumentado significativamente, o MDS tem a necessidade de adequar o portfólio de sistemas de informação. Assim faz-se necessário o desenvolvimento de novos aplicativos, cujo objetivo é prover ferramentas que auxiliem uma gestão eficaz e eficiente dos programas sociais sob a responsabilidade deste Ministério, muitos dos quais de alcance nacional, a serem acessados pelos 27 estados e 5.563 municípios brasileiros, processando elevado número de transações e computando uma grande quantidade de dados. O Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação - PETIC também prevê a implantação de novos projetos num horizonte de até 4 anos, o que levará a área de Tecnologia de Informação do MDS a necessitar de tecnologias não utilizadas atualmente no desenvolvimento de sistemas que facilitarão as integrações e elevarão o reaproveitamento das funções desenvolvidas.

  - Atualmente a tecnologia da informação é de grande importância para o MDS, considerando que é elemento-chave para assegurar a condução das políticas sociais coordenadas por este Ministério. O MDS, com sua sede em Brasília, tem a necessidade de interagir com os estados e com a quase totalidade dos municípios, necessitando de instrumentos tecnológicos que possibilitem trafegar dados e conseqüentemente informações sobre o desenvolvimento das políticas sociais em curso, e essa integração se dá por meio dos sistemas de informação já desenvolvidos e muitos outros que deverão ser construídos como resultado desta contratação.

  - Existe atualmente um conjunto de aplicativos em espera (backlog), aguardando desenvolvimento, e que precisam ser desenvolvidos para permitir as secretarias do MDS elevar a qualidade dos serviços prestados na gestão dos programas sócio assistenciais. Dentre os principais sistemas que estão aguardando desenvolvimento ou manutenção evolutiva para adequação a nova arquitetura de sistemas de informação preconizada pelo PETIC, cabe destacar: Sistema de Atendimento, SISPOAD, SISPAA, SISFIS, SISCO, SGI, SASF, SRP, CONAC, CESIS, Sistema de Revisão de Benefício do Programa BPC, SINFRENTA, Sistema de Expansão, INDICE SUAS, SIAORC, SISFAF, SISCON, SISCON PARLAMENTAR, SUAS WEB, CAD SUAS, SIG SUAS, SISPRO e SICON.

  - Diante da quantidade e agilidade com que as ações nos programas sociais são realizadas, não estão sendo suficientes os esforços do MDS para sanar as necessidades de desenvolvimento de sistemas, vez que a equipe de tecnologia atual é consumida com as manutenções dos sistemas de informação existentes. Desta forma, o MDS necessita contratar empresa especializada para desenvolver todo o novo cenário de demandas de sistemas de informação que atualmente estão aguardando desenvolvimento.

  - O Decreto Nº. 2.271, de 7 de julho de 1997, que trata da contratação de serviços pela Administração Pública Federal direta, autarquias e fundações, estabeleceu que a atividade de informática deve ser preferencialmente executada de forma indireta, desde que as categorias funcionais abrangidas não estejam contempladas no Plano de Cargos e Salários da entidade, e também para que os serviços não sofram descontinuidade. Uma vez que todas as áreas deste Ministério dependem desses serviços para o desempenho de suas atividades, definiu-se a contratação dos serviços especializados para as atividades de informática, notadamente para o de desenvolvimento e manutenção de sistemas.

  - O Planejamento Estratégico de TIC do MDS propõe em sua arquitetura de sistemas de informação o uso de tecnologias que facilitarão a integração entre os sistemas internos e os sistemas de informação dos demais Órgãos envolvidos na gestão dos programas, privilegiarão a reutilização de componentes através da utilização de serviços básicos e compostos compartilhados entre sistemas, propiciarão a redução do esforço, prazo e custo necessário para o desenvolvimento de funções de autenticação de usuários, além de permitir aos usuários a racionalização dos fluxos de trabalho, obtendo uma visão clara das atividades e sua relevância por meio da sua visualização no processo, as tecnologias envolvidas estão descritas no ANEXO 3 – ARQUITETURA DE REFERÊNCIA.

  - Diante das justificativas acima expostas demonstra-se ser fundamental a contratação de serviço de desenvolvimento / manutenção de sistemas para viabilizar o desenvolvimento dos sistemas do MDS.

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O presente instrumento trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação e aplicativos que tenham como arquitetura predominante WEB (Internet/Intranet/Extranet), conforme ambiente operacional especificado neste Projeto Básico;

  - Como arquitetura predominante WEB, entende-se que os serviços a serem prestados serão focados no desenvolvimento de aplicações WEB, na integração dessas aplicações com os serviços SOA e estes com as bases de dados, sistemas existentes e que venham a ser desenvolvidos, seguindo os padrões visuais e operacionais definidos pelo MDS.

  - O MDS possui uma arquitetura de referência que detalhada as tecnologias e ferramentas utilizadas no desenvolvimento de sistemas e que deverão ser utilizadas pela CONTRATADA durante a execução dos serviços. A Arquitetura de Referência utilizada pelo MDS está detalhada no ANEXO 3.

  - Classificação dos Serviços

    - Serviços de Desenvolvimento de Aplicativos WEB

      - Corresponde ao desenvolvimento de novas aplicações, a partir de especificações estabelecidas ou validadas pelo MDS e em conformidade com a sua Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas, aplicando os procedimentos necessários à garantia da qualidade para desenvolvimento de sistemas.

    - Serviços de Manutenção de Aplicativos WEB

      - Modificações em aplicações existentes em produção, com o objetivo de prevenção, correção de falhas, desenvolvimento de melhorias ou adaptações, classificadas conforme abaixo:

        - Manutenção Corretiva - Consiste na correção de defeitos em aplicações em produção. Como defeitos entendem-se quaisquer comportamentos inadequados que causem problemas de uso ou funcionamento da aplicação e quaisquer desvios em relação aos requisitos aprovados pelo Gestor. Os custos de manutenção corretiva são de responsabilidade da CONTRATADA, durante o período de garantia da aplicação;

        - Manutenção Adaptativa – Consiste na adequação de aplicações às mudanças de ambiente operacional, compreendendo hardware e software básico, mudanças de versão, linguagem e SGBD, que não impliquem em inserção, alteração ou exclusão de funcionalidades.

        - Manutenção Evolutiva – Consiste na inclusão, alteração e exclusão de características e funcionalidades em aplicações em produção, decorrentes de alterações de regras de negócio.

        - Manutenção Perfectiva – Consiste na  adequação de aplicações à necessidade de melhorias, sem alteração de funcionalidades, sob o ponto de vista do usuário. A finalidade da manutenção perfectiva é promover a melhoria de desempenho, processos de manutenção e usabilidade da aplicação.

      - Todos os serviços de manutenção que apresentarem em sua medição tamanho igual ou superior a 200 (duzentos) Pontos de Função ou esforço maior do que 3 (três) meses deverão ser considerados como Desenvolvimento. O esforço será calculado pelo número de pontos de função e pela produtividade informada pela CONTRATADA na sua proposta técnica;

      - O MDS se reserva o direito de alterar os valores limites para classificação do serviço como desenvolvimento ou manutenção a qualquer tempo, devendo a CONTRATADA se adequar aos novos valores.

    - Os serviços podem ser classificados como emergenciais com o objetivo de atender a situações especiais surgidas, entre outras, em razão das mudanças estruturais do mercado, imposição legal ou normativa;

    - Em caso de mudança na classificação do serviço, durante sua execução, o MDS irá avaliar as alterações para verificação de eventuais impactos no esforço de desenvolvimento, e negociará com a CONTRATADA, quando for o caso, os prazos dos serviços impactados;

    - A contratação dos serviços descritos acima poderá se dar por partes ou integralmente uma ou mais fases ou disciplinas da Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas utilizada pelo MDS. A quantidade de serviço a ser contratada sempre estará definida Ordem de Serviço;

    - Contratados os percentuais correspondentes às fases / disciplinas, limitam-se, para cálculo de remuneração e prazo, os percentuais definidos para o(s) mesmo(s) de acordo com o item 4 “Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas”.

- METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

  - A Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas do MDS é o OpenUP, um processo de desenvolvimento de software, de licenciamento aberto e com uma abordagem ágil de desenvolvimento. O OpenUP é um processo iterativo que é Mínimo, Completo e Extensível, valorizando a colaboração entre a equipe e os benefícios aos interessados;

  - O OpenUP é baseado no RUP – Rational Unified Process que inclui a perspectiva de desenvolvimento iterativo, desenvolvimento dirigido por casos de uso e cenários, utilizando UML como linguagem de modelagem. A maioria das partes opcionais do RUP foi removida e muitos elementos foram mesclados com metodologias tais como XP e SCRUM;

  - A versão oficial da metodologia OpenUP está disponível na Internet no endereço http://www.epfwiki.net/wikis/openup/ ou em português no endereço   http://www.epfwiki.net/wikis/openuppt/;

  - O modelo de desenvolvimento da CONTRATADA deverá suportar, para a prestação de serviços objeto deste contrato, o ciclo de desenvolvimento de sistemas e a metodologia definida pelo MDS com a produção e entrega de todos os artefatos estabelecidos;

  - A CONTRATADA poderá enviar ao MDS, em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, cópia de sua Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas, bem como dos modelos dos artefatos utilizados, para que o Ministério avalie a aderência da mesma à sua Metodologia. A Metodologia da CONTRATADA somente poderá ser utilizada caso o MDS formalmente declare o aceite / aderência da metodologia da CONTRATADA a seus padrões de desenvolvimento de sistemas;

  - A metodologia adotada pelo MDS, bem como os modelos de artefatos, será entregue em definitivo quando da assinatura do CONTRATO e poderá ser alterada a qualquer momento, a critério do MDS;

  - Durante o período de realização do certame tais documentos estarão à disposição das LICITANTES para conhecimento prévio e avaliação, como forma de subsidiar na formação e elaboração das propostas;

  - No caso de alteração da metodologia vigente, incluindo a distribuição de esforço, a CONTRATADA se obriga a adaptar-se, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir da comunicação formal pelo MDS, podendo ser prorrogado, desde que aceitas as justificativas apresentadas, adotando-a em todos os novos projetos e/ou serviços contratados a partir de então;

  - No ato da comunicação formal o MDS disponibilizará a nova versão da metodologia, em conjunto com os modelos de artefatos;

  - O MDS irá avaliar as justificativas técnicas da CONTRATADA, se a alteração impactar no incremento do esforço, e negociará os prazos, se for o caso;

  - Os percentuais abaixo se referem à distribuição de esforço pelas fases e disciplinas distribuídas segundo experiência do MDS e serão utilizadas como base para a contratação de serviços de acordo com a metodologia vigente.

| Percentual dos Pontos de Função por Fase e Disciplina do Processo Unificado |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Disciplina / Fase | Iniciação | Elaboração | Construção | Transição | Total Disciplina |
| Modelagem de Negócio | 3,84% | 4,20% | 2,25% | 0,30% | 10,59% |
| Requisitos | 4,56% | 4,20% | 2,25% | 0,45% | 11,46% |
| Análise e Projeto | 1,20% | 7,56% | 4,50% | 0,30% | 13,56% |
| Implementação | 0,36% | 5,60% | 18,00% | 1,50% | 25,46% |
| Testes | 0,24% | 0,84% | 5,40% | 3,60% | 10,08% |
| Implantação | 0,00% | 0,56% | 4,50% | 3,75% | 8,81% |
| Gerência de Configuração | 0,24% | 1,40% | 2,25% | 2,25% | 6,14% |
| Planejamento e Gerenciamento | 0,48% | 1,12% | 1,80% | 1,50% | 4,90% |
| Ambiente | 0,24% | 0,56% | 0,90% | 0,30% | 2,00% |
| MDS (*) | 0,84% | 1,96% | 3,15% | 1,05% | 7,00% |
| Total Fase | 12,00% | 28,00% | 45,00% | 15,00% | 100,00% |

(*) vide item 4.15

  - O MDS agrega em sua metodologia de desenvolvimento atividades relacionadas a Áreas-Chave de Engenharia de Software previstas nos modelos de maturidade de software como o CMMI – Capability Maturity Model Integrated (Modelo de Maturidade da Capacidade) e o MPS-BR (Melhoria do Processo de Software Brasileiro), destacando-se, dentre elas, a Gerência de Garantia da Qualidade;

  - Pela relevância e características, as atividades relacionadas à Garantia de Qualidade (Área-Chave de Processo) devem ser realizadas, exclusivamente, pelo MDS ou empresa designada por ele;

  - O MDS fará a inspeção naqueles artefatos que são fundamentais para garantir a qualidade dos sistemas e por isso entende que tais atividades são de sua exclusiva responsabilidade;

  - Entende-se por Atividades Exclusivas do MDS:

| Atividades internas do MDS | % Atribuído |
| --- | --- |
| Validação e aprovação dos modelos. | 2 % |
| Validação das estimativas de tamanho, custo, prazo, validação e aferição da qualidade dos projetos e artefatos. | 2 % |
| Validação dos casos de teste. | 2 % |
| Validação da arquitetura de solução e prospecção de soluções. | 1 % |
| Total | 7 % |

  - É de responsabilidade da CONTRATADA a produção de todos os artefatos previstos na metodologia com a devida qualidade assegurada, com exceção daqueles cuja responsabilidade de geração seja exclusivamente do MDS ou de empresas designadas por ele;

  - Os serviços serão executados prioritariamente nas dependências da CONTRATADA, exceto em situações onde o MDS identifique por necessidade do negócio a realização nas suas instalações. O volume de serviços a serem realizados nas dependências do MDS não ultrapassará 30% (trinta por cento) do volume total contratado.

- PADRÕES

  - A CONTRATADA se compromete a obedecer todas as normas, padrões, processos e procedimentos do MDS;

  - A CONTRATADA se obriga a manter consistentes e atualizados todos os artefatos produzidos e/ou alterados durante a execução dos serviços contratados e a manter consistência entre os modelos de dados desenvolvidos e o modelo de dados corporativo do MDS;

  - Compatibilidade de Ferramentas

    - A CONTRATADA se obriga a garantir que todas as entregas efetuadas estejam compatíveis e totalmente aderentes aos produtos utilizados pelo MDS, conforme Item 6 - Ambiente Operacional do MDS, cabendo ao Ministério tomar ciência e autorizar formalmente o uso de ferramentas cuja versão seja diferente daquelas previstas e em uso no MDS, pela necessidade imperiosa de manter a total compatibilidade entre o ambiente operacional do MDS, detalhado nesse documento, e o utilizado pela CONTRATADA;

    - A CONTRATADA se obriga a operacionalizar de forma legal e regular, as ferramentas e tecnologias compatíveis às adotadas pelo MDS, em seu ambiente, incluindo as versões “cliente”, às suas expensas e sem quaisquer custos para o MDS, conforme Plataforma Tecnológica do MDS;

    - O MDS terá ampla liberdade de atualizar as versões dos sistemas operacionais, linguagens de desenvolvimento, ferramentas de apoio ao desenvolvimento de sistemas, parque de equipamentos, todos de sua propriedade ou de seu direito de uso, segundo sua necessidade e conveniência administrativa, cabendo, nestes casos, à CONTRATADA manter a compatibilidade, evoluindo e adaptando-se à respectiva mudança. Tal prerrogativa deve-se ao fato da necessidade em manter atualizado e operacional o parque computacional do MDS;

    - Em caso de alteração no ambiente, a CONTRATADA deverá manter compatibilidade e adaptar-se no prazo estipulado pelo MDS, que comunicará formalmente as alterações de ambiente, e estipulará prazo compatível para que ocorra a adequação à nova plataforma tecnológica;

    - Todos os modelos de documentos presentes neste Projeto Básico poderão sofrer alterações durante a execução do contrato, cabendo ao MDS divulgar as mudanças realizadas para a CONTRATADA e informando prazo para adequação aos novos modelos.

- AMBIENTE OPERACIONAL DO MDS

  - O ambiente foco desta contratação caracteriza-se preferencialmente pelo uso de servidores e navegadores WEB, que permitam que estações de trabalho consultem páginas estáticas ou dinâmicas, hospedadas em servidores específicos.

  - Os serviços objeto deste Projeto Básico deverão ser realizados nas seguintes ferramentas / tecnologias:

    - Sistemas Operacionais: Windows 2000, 2003, 2008, Vista e XP, Linux Red Hat Enterprise Edition, Debian, SUSE, UBUNTU;

    - Sistema Gerenciador de Bancos de Dados: Oracle 9i, Postgree SQL,  MySQL, EnterpriseDB, IBM DB2 UDB 8.2 e 9, SQL LITE;

    - Servidores de Aplicação: ZOPE/PLONE; TomCat; Apache; IIS, JBoss, Pound, BEA Aqualogic;

    - Linguagens/padrões: Java Script, XML, XSL, XSD, JSP, Java, J2EE (Servlets, Struts, JSF, Spring, Hibernate, JPA, EJB), Python, ASP, CSS, HTML, WEB Services, SOA, PHP, Zope/Plone, Delphi;

    - Ferramenta de Modelagem de Dados: Erwin, JUDE (UML);

    - Ferramenta de Desenvolvimento (IDE): Eclipse, NetBeans;

    - Protocolos e Serviços de Rede: ATM, TCP/IP, IP, Frame Relay, SNA;

    - Outras ferramentas, Plataformas, Protocolos, Produtos: BPMS BEA AquaLogic, DotProject, DocuWiki, RequestTracker, Trac, Subversion (SVN), Microsoft Active Directory, Open LDAP, Proxy http utilizando Squid com NTLM; Servidores de arquivo com SAMBA; Serviço de mensageria com Jabber; Sistemas de terceiros utilizando Apache; PHP/Perl;

    - Foi padronizado pelo MDS o desenvolvimento com linguagem JAVA em plataforma Linux para o desenvolvimento de sistemas. Desta forma, os serviços serão realizados prioritariamente nesse ambiente exceto quando formalmente aprovado pelo MDS.

- INFRA-ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O MDS disponibilizará o ambiente de desenvolvimento que será acessado remotamente pela CONTRATADA para realizar a prestação de serviços;

  - Incumbe à CONTRATADA fornecer e instalar, por sua conta e responsabilidade, os meios de transmissão para receber e entregar os sinais através de interface digital, bem como quaisquer insumos necessários ao bom funcionamento da conexão aos equipamentos do MDS;

  - A CONTRATADA que disponha de ambiente de desenvolvimento próprio, observada a compatibilidade de ambiente operacional, padrões e critérios de segurança adotados pelo MDS, poderá realizar os serviços em seu ambiente tecnológico, devendo entregar os produtos somente no ambiente de desenvolvimento do MDS, via acesso remoto, após autorização do MDS;

  - A conexão entre a CONTRATADA e o MDS deverá ser dedicada, com redundância e velocidade mínima de 02 Mbps ou em capacidade compatível com o volume de tráfego previsto para o atendimento da demanda. A banda de conexão deverá ser periodicamente analisada, sendo redimensionada quando necessário, com o ônus decorrente de tal redimensionamento assumido pela CONTRATADA;

  - A conexão com o MDS se dará por intermédio de uma das localidades do MDS em Brasília/DF ou Uberlândia/MG, vinculada à existência de conexão da operadora de telecomunicações escolhida a este ponto de conexão;

  - Esta conexão deverá obedecer aos padrões de desempenho e seguir todas as normas de segurança e de acesso definidas pelo MDS;

  - Os enlaces de comunicação entre a CONTRATADA e o MDS, deverão utilizar o protocolo PPP ou Frame-Relay, e qualquer outro protocolo, somente poderá ser utilizado com a expressa concordância formal do MDS;

  - Somente será permitida a instalação de equipamentos de rede da CONTRATADA, como por exemplo, roteadores e switches, nas dependências do MDS, com prévia autorização do Órgão;

  - A CONTRATADA deverá incluir na sua solução um método de sincronização de seus horários com a Hora Legal Brasileira;

  - A solução provida pela CONTRATADA deverá suportar a implementação do recurso de NAT (Network Address Translation), para acesso do MDS aos serviços providos pela CONTRATADA, como, por exemplo, acesso aos serviços de gerência e para acesso da CONTRATADA a serviços instalados no MDS.

- SEGURANÇA

  - O acesso físico e lógico ao ambiente controlado do MDS somente será disponibilizado aos funcionários da CONTRATADA mediante o cumprimento das condições de segurança estabelecidas neste documento e no Contrato;

  - Como padrão de segurança será adotado criptografia para as senhas pessoais dos usuários e para o tráfego de dados em rede, para Extranet ou Internet.

  - Os códigos de acesso e as senhas dos usuários devem ser gerados no ambiente MDS e armazenados em forma de resumos criptográficos, obtidos através do algoritmo unidirecional SHA-256 - Secure Hash Algorithm.

  - O Gestor do CONTRATO irá especificar quais dados serão armazenados no Banco de Dados e nos backups de forma criptografada;

  - Os dados que trafegarem pela Extranet ou Internet deverão ser criptografados podendo utilizar em sua última versão e com chave de 128 bits, um dos padrões a seguir: S.S.L. - Secure Sockets Layer; T.L.S - Transport Layer Security;

  - A CONTRATADA deverá possuir, em suas instalações, padrões mínimos necessários de segurança, objetivando garantir a segurança contra ataques externos e tentativas de invasão;

  - Cada profissional da CONTRATADA deverá assinar termo de confidencialidade das informações a que tiver acesso por força do trabalho a ser desenvolvido, sendo a CONTRATADA responsável solidária por qualquer dano que a utilização indevida dessa conexão der causa ao MDS.

  - TECNOLOGIA MÍNIMA EXIGIDA DA CONTRATADA

    - Todos os equipamentos de rede necessários à prestação dos serviços, a serem instalados nas dependências da CONTRATADA, deverão ser providos pela mesma;

    - Roteadores

      - Utilização de filtros nos roteadores de borda.

    - Firewall

      - Solução de firewall em todas as regiões de fronteira das redes de comunicação TCP/IP relacionadas às aplicações onde sejam implementados pontos de conexão externa da CONTRATADA (Internet e Extranet); nestes pontos são executadas interfaces de comunicação, transmissão e transferência de dados;

      - Evidência de disponibilidade dos firewalls de 99,99% mensurados e demonstrados mensalmente;

      - Distribuição de carga, em casos de falha de um dos componentes da solução de firewall, de forma a estabilizar no máximo de 80% (oitenta por cento) da carga máxima possível entre os componentes remanescentes;

      - Disponibilizar equipamento dedicado de firewall para provimento de controle de acesso aos serviços fornecidos pela CONTRATADA através dos servidores;

    - Relativo à configuração de firewall deverá ser observado:

      - Princípio restritivo, em que todo o tráfego é bloqueado, à exceção daquele expressamente configurado como permitido;

      - Manter documentação formal de todas as configurações relacionadas aos recursos e regras das soluções de firewall;

      - Geração de logs administrativos do próprio produto e também do tráfego por ele inspecionado;

      - Equipamento de serviço de firewall deverá ter somente a configuração mínima necessária, sendo desabilitados os recursos adicionais do sistema operacional que não sejam estritamente necessários o seu funcionamento.

    - IDS – Sistemas de Detecção de Intrusão

      - Sistema de Detecção de Intrusão em todas as regiões de fronteira das redes de comunicação TCP/IP relacionadas às aplicações onde sejam implementados pontos de conexão externa da CONTRATADA. Nestes pontos são executadas interfaces de comunicação, transmissão e transferência de dados;

      - Devem ter funcionalidades que permitam a criação automática de regras de defesa, quando sob ataque, no dispositivo responsável pela autorização de tráfego;

      - Integração automática com a solução de firewall, em níveis de bloqueio, proteção, alertas e geração de logs;

      - Demonstrar a disponibilidade de funcionamento à taxa de 99,99% mensurada mensalmente.

    - Antivírus

      - A CONTRATADA deverá garantir que todo dado transmitido ao MDS esteja livre de vírus de computador;

      - Recursos de antivírus para proteção das informações administradas, no mínimo, capaz de:

        - Detectar e remover vírus, Cavalos de Tróia, worms e ameaças correlatas, para a solução a ser utilizada no ambiente da CONTRATADA;

        - Fornecer proteção contra vírus em tempo real para correio eletrônico SMTP e tráfego FTP e HTTP;

    - A CONTRATADA deve apresentar, sempre que solicitado pelo MDS, evidências de que o ambiente de realização dos serviços contratados possui o grau de segurança necessário para garantir o sigilo das informações a ela confiadas;

    - Os produtos gerados pela CONTRATADA deverão respeitar todos os padrões de segurança estabelecidos pelo MDS.

- FORMA DE SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços serão demandados a Fabrica de Software por meio de emissão de Ordem de Serviço (OS). Para cada serviço, serão emitidas, inicialmente, uma OS para a realização da Avaliação Técnica (AT), denominada OS/AT e, quando for o caso, outra para o início do desenvolvimento de software, denominada OS/DES.

  - O MDS comunicará formalmente à contratada a abertura de OS e solicitará sua retirada num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação. As ordens de serviço deverão ser retiradas nas unidades do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em Brasília/DF;

    - Solicitação de Avaliação Técnica – OS/AT

      - Sempre que houver demanda para os serviços da Fabrica de Software, o MDS solicitará à CONTRATADA a execução de Avaliação Técnica do projeto de software, que poderá ser o desenvolvimento de aplicativo ou manutenção de aplicação existente;

      - Será emitida uma OS/AT para autorizar a realização da Avaliação Técnica. A AT deverá contemplar, no mínimo, os seguintes artefatos: levantamento preliminar das necessidades de negócio, análise de riscos e dependências do aplicativo, documento de visão, arquitetura tecnológica candidata, estimativa da quantidade de pontos de função não ajustados, planilha de cálculo dos pontos de função e o prazo estimado para conclusão;

      - O valor destinado à OS/AT será equivalente a 4% (quatro por cento) da quantidade de pontos de função estimados e ajustados para o desenvolvimento dos serviços solicitados multiplicado pelo valor unitário, em reais, do ponto de função contratado;

      - O MDS comunicará o recebimento dos produtos da OS/AT e iniciará a homologação dos artefatos gerados durante a Avaliação Técnica com prazo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por até mais 5 (cinco) dias úteis, para sua aprovação;

      - Depois de aceitos, os artefatos gerados e o valor da OS/AT não sofrerão nenhum tipo de ajuste, mesmo que ocorram alterações durante o desenvolvimento do projeto;

      - A OS/AT possuirá a contagem inicial estimada ou detalhada, que subsidiará o estabelecimento do prazo, planejamento de entregas e dos desembolsos financeiros que deverão balizar as OS/DES. O MDS deverá definir a técnica de contagem mais adequada para cada caso;

      - Uma segunda contagem, será realizada pelo MDS ou empresa por ele designada, após a elaboração da OS/AT, com base nos artefatos produzidos pela CONTRATADA, sendo permitido à CONTRATADA validar esta contagem;

      - Os resultados das contagens produzidas deverão ser registrados na OS/AT.

    - Solicitação para Desenvolvimento - OS/DES

      - Sendo a Avaliação Técnica aprovada pela área gestora dos serviços e pela área demandante dos serviços (área usuária), o MDS emitirá Ordem de Serviço (OS/DES) com base nos termos descritos pela Avaliação Técnica;

      - Quando o MDS encaminhar o serviço para a CONTRATADA e esta efetuar entregas parciais, a CONTRATADA se responsabilizará por quaisquer ajustes, não cabendo recontagem dos pontos de função, exceto no caso de alteração de escopo por solicitação do MDS;

      - Ao término de uma fase, a CONTRATADA poderá solicitar ao MDS recontagem, para fins de revisão dos valores de desembolso (realizados e/ou a realizar) quando identificado aumento do número de PONTOS DE FUNÇÃO, em virtude de detalhamento dos requisitos;

      - Da mesma forma, quando identificada diminuição do número de PONTOS DE FUNÇÃO, o MDS, no término de uma fase, poderá determinar a recontagem, para fins de revisão dos valores de desembolso (realizados e/ou a realizar);

      - Qualquer alteração no número de pontos de função contratados para o serviço deverá ser previamente aprovada e formalizada pelo MDS. Neste caso a formalização deverá ser registrada na OS;

      - Após a conclusão do serviço, a terceira contagem será efetuada pela CONTRATADA e pelo MDS ou empresa por ele designada;

      - Em caso de manutenção corretiva, a abertura do chamado (telefone, fax, e-mail ou sistema específico) autoriza a CONTRATADA a realizar a avaliação técnica e início do serviço de correção. A CONTRATADA deve apresentar ao final do serviço a contagem detalhada do serviço em pontos de função, que será utilizada para pactuação com o MDS que então irá elaborar a OS/DES como quantitativo final e o resultado da homologação do serviço.

- MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços realizados serão medidos utilizando-se a técnica de Análise em Pontos de Função, de acordo com as especificações contidas no Function Point Counting Practices Manual (CPM), versão 4.2.1, publicado pelo IFPUG – International Function Point Users Group (www.ifpug.org);

  - O MDS adotará as técnicas definidas pela NESMA (Netherlands Software Metrics Users Association) para a realização de contagens do tipo estimada e indicativa;

  - A utilização de novas versões do Manual ficará a critério do MDS, que mediante comunicação prévia, estipulará um prazo apropriado para adequação da CONTRATADA;

  - O MDS adotará o valor de 1,00 (um) para o Valor do Fator de Ajuste, em todos os serviços/sistemas.

  - Mesmo no caso de ser utilizada uma nova versão do Manual, o Valor do Fator de Ajuste a ser utilizado será igual a 1,00 (um), salvo quando o MDS entender necessária e aplicável a revisão deste valor;

  - Os AIE (Arquivos de Interface Externa) deverão ser contados, mas não são remunerados à CONTRATADA, exceto quando seja comprovada tecnicamente junto ao MDS, a necessidade de esforço para extração dos dados dos AIE;

  - Sob hipótese alguma o MDS remunerará conversão de dados acima do quantitativo obtido pela contagem das funcionalidades de conversão;

  - O MDS adota a “Tabela de Itens Não Mensuráveis” para calcular o esforço de atividades que não são passíveis de serem pontuadas pela técnica de Análise de Pontos de Função;

  - No caso da CONTRATADA identificar algum item não passível de pontuação e que não conste da referida tabela, deverá ser enviado relatório técnico ao MDS que avaliará e, se for o caso, incluirá o novo item na tabela;

  - O tamanho em Pontos de Função do serviço, acrescido dos Pontos de Função derivados dos itens não-mensuráveis, corresponderá à quantidade total de Pontos de Função prevista para o serviço contratado;

  - Tabela de Itens Não Mensuráveis:

| TABELA DE ITENS NÃO MENSURÁVEIS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TELAS - LAYOUT - contempla as alterações referentes aos layouts de telas, mudança de posição de campos em telas, relatórios ou layout de arquivos, sem que haja alteração em elementos de dados, arquivos referenciados ou informações de controle. Contempla também inclusão, alteração ou exclusão de logotipo da empresa, divisão de telas e/ou relatórios, sem que tenha havido mudança na funcionalidade. Será considerado 0,2 de um ponto de função, para cada 5 elementos. | Qtd. de Elementos | Qtd. PF | Total PF | O Total de PF é igual a qtd. de elementos, dados, campos ou mensagens, dividido por 5, multiplicado pela Qtd. PF. |
|  |  |  | 0,2 |  |  |
| 2 | CAMPOS E VARIÁVEIS - contempla a inclusão, alteração ou exclusão de campos e variáveis em programas e tabelas, sem que tenha havido mudança na funcionalidade. Contempla também padronização de nomenclatura de campos e variáveis. Será considerado 0,4 de um ponto de função, para cada 5 dados/campos. | Qtd. de Dados/Campos | Qtd PF | Total PF |  |
|  | Inclusão, Alteração e Exclusão. |  | 0,4 |  |  |
| 3 | MENSAGENS - contempla a necessidade de alterações de mensagens de retorno ao usuário, desde que não façam parte de um ALI ou AIE. Será considerado 0,2 de um ponto de função, para cada 5 mensagens. | Qtd. de Mensagens | Qtd PF | Total PF |  |
|  | Alteração do texto da mensagem |  | 0,2 |  |  |
| 4 | MENUS - contempla a necessidade de adição ou reestruturação de menus de navegação estáticos; ajuda (help estático); criação, alteração ou exclusão de páginas estáticas. | Qtd. de Telas | Qtd. PF | Total PF | O Total de PF é a qtd. de elementos, dados, campos ou mensagens, dividido por 5, multiplicado pela Qtd PF. |
|  | Alteração e/ou Criação de Tela |  | 0,5 |  |  |
|  | Exclusão de Tela |  | 0,1 |  |  |
| 5 | DADOS HARD CODED - contempla a necessidade de inclusão, alteração ou exclusão de dados pertencentes a listas (combo box) ou tabelas físicas. Será considerado 0,2 de um ponto de função, para cada 5 dados/campos. | Qtd. de Dados/Campos | Qtd. PF | Total PF | O Total de PF é igual a qtd. de elementos, dados, campos ou mensagens, dividido por 5, multiplicado pela Qtd PF. |
|  | Inclusão, Alteração e Exclusão. |  | 0,2 |  |  |
| 7 | CAMADA DE APRESENTAÇÃO ADICIONAL - contempla a necessidade de criação de mais de uma camada de apresentação (diferente) para o mesmo sistema. Exemplo: um sistema construído para rodar no mainframe com camada de apresentação INTRANET e INTERNET, desde que sejam as mesmas funcionalidades com padrões visuais distintos. | Qtd. de PF | Qtd. PF | Total de PF |  |
|  | O total de esforço não poderá ser maior que 30% do tamanho da funcionalidade a que ela se refere. |  | 0,3 |  |  |
|  | TOTAL DE PF DOS ITENS NÃO MENSURÁVEIS | ∑ do PF dos itens |  |  |  |

- FORMAS DE CONTAGEM POR CATEGORIA DE SERVIÇO

  - O tamanho dos serviços será calculado tomando-se por base as definições do item de medição dos serviços, constante neste documento;

  - Quando da avaliação técnica, o MDS indicará na OS/AT’s o tipo de contagem a ser utilizado pela CONTRATADA;

  - A CONTRATADA deverá utilizar o tipo de contagem “detalhado” ao final do serviço para comprovar o volume de serviços realizados na OS/DES;

  - Os serviços contratados sofrerão ajustes devido a sua complexidade segundo tabela de reajuste de pontos de função por serviço contratado descrita abaixo:

| TABELA DE CUSTO POR TIPO DE SERVIÇO |  |
| --- | --- |
| Tipo de Serviço | Custo / Produtividade do Serviço (*) |
| Desenvolvimento de Aplicativos | O custo do serviço será de: 100% do valor do PF, vezes a quantidade de PF da(s) fase(s) / disciplina(s) contratada(s), mais o total de PF derivados dos "itens não mensuráveis”. |
| Manutenção Evolutiva | Para todos os serviços de manutenção evolutiva, serão aplicadas as regras abaixo, independente do tamanho: Funcionalidades INCLUIDAS – serão remuneradas em 100% do valor do ponto de função vezes a quantidade de PF da(s) fase(s) / disciplina(s) contratada(s); Funcionalidades ALTERADAS – serão remuneradas em 50% do valor do ponto de função vezes a quantidade de PF da(s) fase(s) / disciplina(s) contratada(s); e terão seu fator de produtividade reduzido em 50%; Funcionalidades EXCLUIDAS – serão remuneradas em 25% do valor do ponto de função vezes a quantidade de PF da(s) fase(s) / disciplina(s) contratada(s) e terão seu fator de produtividade reduzido em 75%. Em todos os casos, além dos valores em pontos de função, deverá ser somado total de PF derivados dos "itens não mensuráveis". |
| Manutenção Adaptativa | O custo do serviço será: 50% do valor do custo de um PF, vezes a quantidade de PF do serviço, mais o total de PF derivados dos "itens não mensuráveis”. |
| Manutenção Perfectiva | O custo do serviço será: 33% do valor do custo de um PF, vezes a quantidade de PF do serviço, mais o total de PF derivados dos "itens não mensuráveis”. |
| Manutenção Corretiva na Garantia | É de obrigação da CONTRATADA sem custo para a CONTRATANTE. |
| Manutenção Corretiva fora da Garantia | O custo do serviço será: 10% do valor do custo de um PF, vezes a quantidade de PF do serviço, mais o total de PF derivados dos "itens não mensuráveis". |

(*) A quantidade de PF das fases / disciplinas contratadas deverá ser calculada, considerando-se a distribuição de esforços prevista neste documento.

  - O valor dos serviços realizados e entregues obedecerá a regra de contagem definida abaixo, que relaciona o quantitativo de serviços realizados reajustados segundo a tabela de reajuste apresentada acima:

VFE = (Qt PF Entrega * Vr PF Contratado) * Fator de Ajuste Serviço

Onde:

1) VFE = Valor Financeiro da Entrega;

2) Qt PF Entrega = Quantidade de Pontos de Função relacionados à entrega efetuada pela CONTRATADA, conforme contagem final da OS;

3) Vr PF Contratado = Valor contratado para o Ponto de Função;

4) Fator de Ajuste do Serviço = Fator de ajuste sobre a remuneração, para ajuste do valor em relação ao tipo de serviço contratado:

a) Para Desenvolvimento o Fator de Ajuste do Serviço a ser considerado equivalerá a 1,0.

b) Para Manutenções Evolutivas, independente do tamanho do serviço/projeto, o Fator de Ajuste de Serviço será: 1,00 para as funcionalidades INCLUÍDAS; 0,50 para funcionalidades ALTERADAS e 0,25 para funcionalidades EXCLUÍDAS;

c) Para Manutenções Adaptativas o Fator de Ajuste de Serviço será de 0,50;

d) Para Manutenções Perfectivas o Fator de Ajuste de Serviço será de 0,33;

e) Para Manutenções Corretivas fora da garantia o Fator de Ajuste de Serviço será de 0,10.

  - Os serviços classificados como Demanda Emergencial limitam-se a 30 % (trinta por cento) do volume de serviços contratados e obedecerão às mesmas regras de contagem definidas acima;

- DIVERGÊNCIAS DE CONTAGEM

  - Caso a CONTRATADA entenda existir divergência entre a sua contagem e a contagem do MDS, deverá encaminhar pedido de revisão formal  indicando profissional do seu quadro com certificação atualizada Certified Function Point Specialist (CFPS), para realizar, juntamente com profissional indicado pelo MDS, de mesmo perfil, a revisão das contagens e elaborarem proposta final para a solução do impasse;

  - Estes profissionais terão o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado em razão do tamanho do serviço, para indicar uma solução conjunta para o impasse;

  - A existência de divergências quanto às contagens não autoriza à CONTRATADA a onerar os prazos ou o nível de atendimento previsto neste Projeto Básico;

  - O prazo máximo para encaminhamento de solicitações de revisão pela CONTRATADA é de até 5 (cinco) dias úteis, após o MDS disponibilizar a contagem;

  - Caso a CONTRATADA não se pronuncie neste prazo a contagem será automaticamente considerada validada pela CONTRATADA.

- ENTREGA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

  - A entrega formal dos serviços contratados ao MDS deverá ser realizada através da reapresentação da OS, com a respectiva contagem final realizada, pela CONTRATADA, identificando as informações inerentes aos serviços entregues em relação ao que foi previsto / contratado;

  - A CONTRATADA deverá apresentar na entrega do serviço, as planilhas contendo o cálculo detalhado que resultou na contagem dos pontos de função;

  - A quantidade de entregas de serviços pela CONTRATADA deverá corresponder, no mínimo, às previsões de entrega da OS/DES que devem ser acordadas com o MDS, e em conformidade com os prazos de entrega discriminados neste Projeto Básico;

  - As entregas devem ser divididas sempre que possível em pacotes funcionais com tempo reduzido de entrega, obedecendo às premissas do desenvolvimento incremental / iterativo que é parte integrante da Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas;

  - Os serviços deverão ser entregues pela CONTRATADA, nos ambientes do MDS, de acordo com a OS, no formato definido pelo MDS;

  - Caso o local de entrega não esteja especificado na OS, o endereço de entrega dos serviços será a Coordenação Geral de Informática do MDS em Brasília/DF;

  - A CONTRATADA deverá se conectar a rede do MDS, através de conexão dedicada, conforme previsto neste Projeto Básico, para gravação dos artefatos / produtos gerados durante a execução dos serviços, tão logo finalizados;

  - Caso a conexão dedicada não esteja disponível, as entregas dos artefatos deverão ser preferencialmente realizadas por meio eletrônico ou por mídia magnética, no formato e prazos negociados com o MDS previamente;

  - Os artefatos poderão também, quando couber, serem entregues em cópias impressas.

- QUALIDADE E DESEMPENHO

  - O MDS não aceitará desempenho dos serviços inferior aos padrões exigidos neste Projeto Básico;

  - O índice aceitável de defeitos, por ponto de função, é de no máximo 0,2 Pontos de Defeitos e será calculado com base na gravidade de tipos de erros, conforme fórmula abaixo:

Onde:

Pd – Pontos de Defeitos

PSE – Peso da Severidade dos Erros

PRE – Peso de Reincidência de Erros

Ts – Tamanho da Entrega / Serviço em Pontos de Função

Os pesos (PSE e PRE) estão definidos nas tabelas abaixo:

| PESO DA SEVERIDADE DOS ERROS. Grave; 30. Alta; 4. Média; 2. Baixa; 1. | PESO DA REINCIDÊNCIA DE ERROS. Grave; 40. Alta; 5. Média; 3. Baixa; 1. |
| --- | --- |

  - Para arredondamento do valor de “Pd” aplicar-se-á a seguinte regra: se o número constante na terceira casa decimal for superior ou igual a 5, o algarismo da segunda casa decimal será acrescido de 1, caso contrário o valor da segunda casa decimal permanece inalterado. (Ex.: se o resultado do cálculo for igual a 0,188, o valor passará a ser 0,19. Se o resultado do cálculo for igual a 0,133 ,o valor passará a ser 0,13);

  - Para cada entrega prevista no serviço, será realizada a classificação de severidade dos tipos de erros possíveis, com base nos artefatos previstos na entrega. Esta classificação será formalizada em documento específico encaminhado à CONTRATADA juntamente com a OS do serviço;

  - Para ateste dos serviços e emissão do Termo de Aceite, será facultado ao MDS submeter os programas produzidos pela CONTRATADA a testes em ferramentas especializadas para avaliação de aspectos de qualidade;

  - As alterações propostas, baseadas nos dados obtidos pelas ferramentas mencionadas deverão ser efetuadas sem qualquer tipo de ônus financeiro para o MDS, respeitando os requisitos não funcionais elaborados anteriormente e padrões previamente fornecidos;

  - O índice aceitável de defeitos acima referenciado não exime a CONTRATADA das obrigações de corrigi-lo, sem ônus para o MDS;

- PRAZO DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS PELA CONTRATADA

  - Os prazos máximos estabelecidos para atendimento dos serviços contemplam a execução de todas as fases definidas na Metodologia de Desenvolvimento do MDS;

  - O inicio do atendimento é definido como o momento em que a CONTRATADA é informada sobre o serviço, por meio de uma OS ou pelos meios pré-definidos nos casos de manutenção corretiva;

  - O Prazo para Solução do Problema é o prazo que a CONTRATADA tem para finalizar o atendimento do serviço e se caracteriza pelo momento que a CONTRATADA encaminha para o MDS o resultado do serviço realizado para implantação;

  - O Prazo para Solução da Causa do Problema é definido como o prazo que a CONTRATADA possui para resolução da causa raiz do problema, evitando que o mesmo ocorra novamente;

  - A CONTRATADA deverá observar os prazos para o atendimento dos tipos de serviços, conforme tabela abaixo:

| TABELA DE PRAZOS PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria do Serviço | Criticidade do Aplicativo | Prazo para Iniciar o Atendimento |  | Prazo para Solução do Problema (em horas corridas) |  | Prazo para Solução da Causa do Problema (em horas corridas) |  | Prazo para Execução do Serviço (Normal e Emergencial) | Forma de Acionamento |
|  |  | Emergencial | Normal | Emergencial | Normal | Emergencial | Normal |  |  |
| Manutenção Corretiva (em garantia ou fora da garantia) | ALTA | Imediatamente após notificação | 1 hora | 2 horas | 4 horas | 8 horas | 4 horas |  | Ferramenta ou telefone |
|  | MÉDIA | 1 h 30 min. | 2 horas | 4 horas | 8 horas | 16 horas | 8 horas |  | Ferramenta ou telefone |
|  | BAIXA | 2 horas | 4 horas | 8 horas | 16 horas | 32 horas | 16 horas |  | Ferramenta ou telefone |
| Manutenção Adaptativa | ALTA, MÉDIA e BAIXA | Em até 3 (três) dias úteis, contados da data de recebimento da OS – Ordem de Serviço. |  | Definido pelo MDS, na OS. |  |  |  |  | Ferramenta |
| Manutenção Perfectiva | ALTA, MÉDIA e BAIXA | Em até 3 (três) dias úteis, contados da data de recebimento da OS – Ordem de Serviço. |  | Definido pelo MDS, na OS. |  |  |  |  | Ferramenta |
| Manutenção Evoluntiva | ALTA, MÉDIA e BAIXA | Em até 3 (três) dias úteis, contados da data de recebimento da OS – Ordem de Serviço. |  | Definido pelo MDS, na OS. |  |  |  |  | Ferramenta |
| Desenvolvimento de Aplicativos | ALTA, MÉDIA e BAIXA | Em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data recebimento da OS – Ordem de Serviço. |  | Definido pelo MDS, na OS. |  |  |  |  | Ferramenta |

  - Os prazos máximos (em meses corridos) de entrega a serem observados para execução dos serviços de desenvolvimento de novos aplicativos e manutenção evolutiva, nunca poderão ser superiores ao percentual contratado dos pontos de função do serviço multiplicado pelos prazos estabelecidos na fórmula abaixo:

Cálculo do Prazo = J * (((tamanho do serviço * E) / 168)) ^ K, onde:

| Tamanho do Projeto | J | E | K |
| --- | --- | --- | --- |
| >= 45 e <=300 Pontos de Função | 2 | 0,50 * Taxa de Entrega | 0,31888 |
| > 300 e <= 1000 Pontos de Função | 2,5 | 0,75 * Taxa de Entrega |  |
| >1000 e < 2000 Pontos de Função | 3 | 1,00 * Taxa de Entrega |  |

Onde:

J = Variável interna definida com base em dados históricos do MDS;

E = Aplicação do fator de redução na taxa de entrega definida pela CONTRATADA;

K = Constante do COCOMOII definida com base em dados históricos de governo.

    - A fórmula acima utiliza o modelo COCOMO II e tomou como base fatores obtidos de dados históricos de governo;

    - O taxa de entrega (esforço em horas para desenvolvimento de 01 PF) é aquele pelo qual a empresa CONTRATADA foi pontuada no certame licitatório;

    - A CONTRATADA deverá levar em consideração para o cálculo deste fator de produtividade as linguagens de programação e arquitetura de sistemas apresentadas pelo MDS.

    - O MDS prevê que com o uso de componentização, a maturidade dos processos de construção de software, as melhorias tecnológicas atuais e a reutilização de artefatos, a diferença de produtividade entre linguagens seja reduzida a valores irrelevantes ou até nulos;

    - A CONTRATADA deverá apresentar ao MDS, para validação e aceite, proposta de prazo para execução dos serviços que obtiverem pontuação acima de 500 (quinhentos) pontos de função.

    - Caso o prazo de execução proposto pela CONTRATADA não atenda as necessidades do MDS, novos prazos deverão ser apresentados;

    - No caso de contagens que identificarem tamanho do serviço inferior a 45 (quarenta e cinco) pontos de função, o prazo máximo em meses será calculado multiplicando-se o número de pontos de função por 1,68 (um vírgula sessenta e oito), dividindo-se o resultado por 30 (trinta), arredondando-se o resultado para o inteiro imediatamente superior;

    - A CONTRATADA poderá solicitar, ainda, um prazo adicional, quando justificada e comprovada a necessidade, em função de complexidade da solução a ser desenvolvida, ficando a critério do MDS, aceitar ou não as justificativas e o novo prazo apresentado pela CONTRATADA;

    - O prazo adicional, no caso de aceito pelo MDS, será adicionado ao prazo total do serviço ou projeto contratado;

    - A solicitação de prazo adicional para atendimento não justifica a suspensão do atendimento pela CONTRATADA e, durante o julgamento da solicitação pelo MDS, ficam mantidas as condições estipuladas para o serviço;

    - Caso a justificativa não atenda ao MDS, prevalecerá o prazo inicialmente estipulado;

    - O prazo máximo para execução dos serviços de manutenção adaptativa, manutenção perfectiva será definido pelo MDS, respeitando o limite máximo de prazo, por tamanho do serviço, utilizado para serviços de desenvolvimento de aplicativos e manutenção evolutiva.

- ALTERAÇÃO DE ESCOPO

  - Alteração de escopo é a mudança solicitada durante a execução do serviço de desenvolvimento ou manutenção de sistema;

  - Tal alteração decorre da revisão das necessidades negociais atendidas pelo sistema, não estando relacionada com o simples detalhamento dos requisitos e Casos de Uso identificados inicialmente;

  - Dessa forma, funcionalidades alteradas e excluídas só serão consideradas no escopo da fórmula abaixo se estiverem relacionadas a um requisito ou Caso de Uso que sofre alteração;

  - A alteração de escopo deverá ser formalizada em artefato de Solicitação de Mudança à CONTRATADA;

  - Estas solicitações de mudanças podem ou não ocasionar variações no tamanho do sistema que nem sempre são refletidas na contagem de pontos de função do sistema e serviços já desenvolvidos;

  - O MDS utilizará a fórmula abaixo para calcular a quantidade de PF a ser remunerada na execução das alterações referentes a entregas já realizadas e aceitas pelo MDS, até a solicitação de alteração de escopo ser notificada à CONTRATADA:

Fórmula para calcular a quantidade de Pontos de Função devida para adequação das alterações nas fases/atividades já realizadas:

PF_Devido = { [ (Pi x Fri) + (Pe x Fre) + (Pa x Fra) ] x (Pfe / Pft)}

Legenda:

PF_devido = Quantidade de Pontos de Função devida para adequação das alterações nas fases / atividades já realizadas;

Pi = Pontos de função das funções incluídas;

Pe = Pontos de função das funções excluídas;

Pa = Pontos de função das funções alteradas antes da alteração de escopo;

Fri = Fator de redução para funções incluídas = 1;

Fre = Fator de redução para funções excluídas = ¼;

Fra = Fator de redução para funções alteradas = ½;

Pfe = ∑ da quantidade de PF das entregas contratadas já realizadas;

Pft = Tamanho funcional do serviço (sem inclusão de itens não-mensuráveis) antes da alteração de escopo.

  - Para fins de re-planejamento do serviço, será realizada uma nova contagem para atualização da quantidade de PF e do prazo levando em consideração a(s) fase(s)/entrega(s) contratada(s) e ainda não executada(s);

  - As variações no número de pontos de função contratados, decorrentes da alteração de escopo, deverão ser previamente aprovadas pelo MDS e formalizadas por meio de OS específica;

- RELACIONAMENTO COM A CONTRATADA

  - A CONTRATADA deverá acusar recebimento da OS, indicando a data e horário de seu recebimento;

    - A CONTRATADA contará com o prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, a partir da data de recebimento, para realizar a validação da OS ou para solicitar ajustes, esclarecimentos adicionais, ou ainda, sugerir a modificação da arquitetura tecnológica prevista;

    - No caso de acatada pelo MDS a revisão solicitada, a qual dar-se-á no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, reinicia-se a contagem do prazo de atendimento a partir da data em que o MDS reapresentar a OS;

    - No caso de rejeição pelo MDS do pedido de revisão formulado pela CONTRATADA, a qual dar-se-á no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, o prazo de atendimento estabelecido inicialmente não será alterado.

- FORMA DE RELACIONAMENTO

  - A CONTRATADA se obriga a disponibilizar, sem custo adicional para o MDS, no mínimo, os seguintes canais de atendimento: TELEFONE; E-MAIL; FAX; Software de Acompanhamento (portal); HelpDesk;

  - Os canais de atendimento da CONTRATADA, e-mail e software de acompanhamento, deverão prever:

    - A recepção e tratamento diferenciado das OS, por tipo e criticidade da demanda;

    - O acompanhamento de todo o processo de atendimento pelo MDS;

    - A CONTRATADA se obriga a disponibilizar, no ato da assinatura do CONTRATO, os números de telefones e os endereços de e-mail;

  - Software para Acompanhamento dos Serviços:

    - A CONTRATADA deverá prover ao MDS informação detalhada da execução dos serviços, por meio de ferramenta ou conjunto de ferramentas, em tempo real, protegida por senha;

    - A CONTRATADA fica responsável pela manutenção do software em funcionamento, sem erros, durante toda a vigência do CONTRATO;

    - Em caso de solicitação pelo MDS, a CONTRATADA se obriga, ainda, a disponibilizar anualmente novas consultas e/ou relatórios na ferramenta de acompanhamento dos serviços, equivalentes ao máximo de 50 PF (cinqüenta pontos de função), sem custo adicional;

    - Sempre que solicitado pelo MDS e obrigatoriamente ao término da vigência do CONTRATO, a CONTRATADA transferirá a base de dados histórica de todos os projetos/serviços, juntamente com o modelo e dicionário de dados do software, em mídia digital, formato de arquivo texto ou outro previamente acordado entre as partes;

    - O software deverá prever o atendimento automatizado e diferenciado das demandas de serviços de desenvolvimento e manutenção, por criticidade, em conformidade com os prazos e condições para atendimento de serviços, bem como o acompanhamento da sua execução e dos níveis de serviço contratados, em conformidade com o acordo de nível de serviço firmado;

    - Deve ainda emitir todos os registros de ocorrências do projeto, demanda ou serviço;

    - Excepcionalmente, no caso de indisponibilidade do acesso ao software, a CONTRATADA deverá disponibilizar as informações sobre serviços em andamento utilizando-se de outro meio, previamente acordado com o MDS;

    - A ferramenta deverá ser disponibilizada com interface WEB e prover relatórios de ocorrências, atendimentos e níveis de serviço com várias perspectivas, possuindo, no mínimo, as informações e funcionalidades relacionadas a seguir:

      - Identificação da OS, número e data de solicitação;

      - Tipo e descrição do serviço contratado;

      - Data, hora da solicitação, inicio previsto, fim previsto, quantidade de dias e quantidade de horas/PF estimadas / realizadas;

      - Percentual de realização e fase de execução dos serviços;

      - Data e hora de finalização do atendimento;

      - Gerente de Projetos da CONTRATADA;

      - Relação de documentos ou ARTEFATOS gerados no decorrer da execução do serviço, com descrição sucinta do conteúdo e conexão de hipertexto para acesso aos mesmos;

      - Plataforma, tecnologias e Ferramentas utilizadas na execução do serviço e das tarefas / atividades (linguagem, banco de dados, softwares de apoio);

      - Identificação do aplicativo, complexidade e criticidade;

      - Quantidade de defeitos do projeto/aplicativo;

      - Registros de problemas e comentários;

      - Armazenamento histórico de todas as informações, assim como versões de todos os documentos;

      - Apuração dos níveis de serviço contratados, por tipo de serviço, com apresentação de gráficos;

      - Cronograma de cada OS, contendo: datas de inicio e fim de cada tarefa / atividade prevista e realizada; marcos de entrega; identificação das atividades pendentes; andamento do serviço;

      - Registro de Pagamentos efetuados por serviço.

- FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - A CONTRATADA deverá apresentar, conforme prazos de atendimento dos serviços definidos neste Projeto Básico, o Plano de Atendimento da demanda, que deverá conter, de acordo com a Metodologia do MDS a ser utilizada, documentos que forneçam as seguintes informações:

    - Para Serviços de Manutenção o Plano de Manutenção proposto para Atendimento;

    - Para Serviços de Desenvolvimento o Plano de Projeto, contendo no mínimo:

      - O detalhamento do escopo com as premissas e restrições;

      - O Plano de Risco;

      - A Estrutura Analítica do Projeto (EAP);

      - Os critérios para o Gerenciamento de Mudanças;

      - Padrões de qualidade utilizados pela CONTRATADA; e

      - O Cronograma proposto para atendimento do Projeto.

  - O Plano de atendimento deverá prever, ainda, todas as atividades propostas para a transferência do conhecimento e tecnologia, em conformidade com o estabelecido no Item 24 – “Transferência de Conhecimento e Tecnologia”.

  - Todas as atividades a serem desenvolvidas pela CONTRATADA durante a execução dos serviços estão previstas nas Metodologias de Desenvolvimento de Sistemas, Modelagem de Processos e Gerenciamento de Projetos do MDS;

  - O MDS se reserva ao direito de rever o conteúdo mínimo do Plano de Atendimento quando de seu interesse e a CONTRATADA se obriga a adaptar-se, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir da comunicação formal pelo MDS, podendo ser prorrogado, desde que aceitas as justificativas apresentadas, adotando-a em todos os novos projetos e/ou serviços contratados a partir de então;

  - Para a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá utilizar as Metodologias do MDS ou metodologias próprias compatíveis com as do MDS;

    - No caso de utilização de metodologia de desenvolvimento e manutenção de sistemas própria, todas as entregas e interações com o MDS deverão ser realizadas em conformidade com o preconizado pelas Metodologias utilizadas pelo MDS;

  - No início da execução do contrato, a CONTRATADA se obriga a realizar todas as customizações necessárias em seus processos, ferramentas e metodologias, sem ônus para o MDS, no sentido de adequá-las e/ou compatibilizá-las aos padrões do MDS;

  - Os serviços realizados pela CONTRATADA estarão, obrigatoriamente, sob a liderança técnica da CONTRATADA e seguirão, preferencialmente, as orientações do PMBoK (Project Management Body of Knowledge) do PMI (Project Management Institute) para Gerenciamento dos Projetos;

  - O contato dos profissionais da CONTRATADA deverá ocorrer diretamente com os profissionais da área de tecnologia do MDS e poderá ocorrer com os usuários / gestores dos sistemas de informação, desde que devidamente acompanhado de um profissional da área de TI da CONTRATANTE.

- RECEBIMENTO E ACEITE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

  - Será considerado recebido e aceito o serviço que estiver de acordo com as especificações e critérios estabelecidos na OS;

  - A própria OS é o instrumento de ateste do serviço contratado, emitido quando todas as entregas forem recebidas, testadas e com a transferência do conhecimento realizada;

  - O MDS emitirá o aceite ao final de cada iteração, final de cada fase do ciclo de vida e quando da conclusão do serviço, após inspeção dos artefatos documentais previstos, códigos gerados, quando for o caso, e homologação do produto quanto aos requisitos especificados;

  - O aceite será emitido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, prorrogáveis por até mais 10 (dez) dias úteis. Todos os produtos/artefatos gerados e entregues ao MDS deverão ser registrados em mídia eletrônica e deverão ser desenvolvidos obedecendo à infra-estrutura, plataforma e ferramentas/pacotes (hardware e software) existentes no ambiente corporativo da CONTRATANTE. Após este prazo, desde que definido como “Aceito”, a CONTRATADA fica autorizada a receber o valor referente ao aceite, conforme definição contratual;

  - Para identificar a conformidade dos serviços entregues pela CONTRATADA serão avaliados e classificados pelo MDS na OS, considerando os seguintes critérios:

    - Rejeitado – quando o índice de defeitos da entrega for maior que 0,2 Pontos de Defeitos (Pd), sujeitando-se a CONTRATADA às penalidades estabelecidas para o caso;

    - Aceito - quando o(s) artefato(s) entregue(s) for(em) recebido(s) integralmente pelo MDS, não cabendo nenhum ajuste;

    - Recebido com Ajustes - quando o índice de defeitos da entrega for maior que zero e menor ou igual a 0,2 Pontos de Defeitos (Pd) e nesta situação o MDS apresentará à CONTRATADA uma relação de ajustes a serem realizados, com prazo para adequação negociado com a CONTRATADA limitado a 5 (cinco) dias úteis ou 10% (dez por cento) do prazo de desenvolvimento, o que for maior;

    - Caso não realize integralmente os ajustes no prazo estabelecido, a entrega será considerada rejeitada e a empresa estará sujeita às penalidades previstas;

    - Finalizados todos os ajustes por parte da CONTRATADA, o MDS emitirá a OS como “Aceito” para efeito de pagamento;

  - A emissão da OS classificada como “Rejeitado” não autoriza a Contratada a faturar os serviços, sendo necessária a emissão da OS com classificação “Aceito” ou “Recebido com Ajustes” para isto.

- PERFIS E COMPETÊNCIAS DOS PROFISSIONAIS DA CONTRATADA

  - A CONTRATADA se compromete a alocar, em todos os serviços contratados pelo MDS, profissionais com perfis e qualificações adequados, mantendo ao longo do Contrato todas as condições que garantiram sua habilitação e qualificação neste processo licitatório;

  - A qualificação dos profissionais que irão interagir com o MDS, deverá ser comprovada através da apresentação dos currículos dos profissionais, sempre que solicitado pelo MDS;

  - A CONTRATADA se obriga ainda, a:

    - Selecionar, designar e manter profissionais cuja qualificação esteja em conformidade com os tipos de serviços descritos nas OS, observando o certificado apropriado emitido pelos fabricantes da linguagem, ferramenta ou tecnologia, sempre que a atividade a ser executada assim o exigir;

  - A CONTRATADA se compromete a dispor de profissionais com o perfil exigido pelo MDS, conforme descrito a seguir;

  - Supervisor Geral de Contrato

    - Atuará como preposto da CONTRATADA;

    - Durante toda a vigência do Contrato, a CONTRATADA deverá garantir a atuação do Supervisor Geral de Contrato, que deverá possuir, no mínimo as qualificações abaixo, cumulativamente:

    - Supervisor Geral de Contrato

      - Formação de nível superior na área de informática, ou formação de nível superior com curso de extensão na área de informática;

      - Experiência mínima de 12 (doze) meses em atividade de desenvolvimento de novos softwares / manutenção de software;

      - Experiência mínima de 12 (doze) meses em gerenciamento de projetos de desenvolvimento de novos softwares / manutenção de software;

      - Experiência mínima de 12 (doze) meses em atividades de gestão de contratos e gestão de serviços;

    - Gerente de Projetos

      - O Gerente de Projetos terá a responsabilidade pelo pleno gerenciamento do serviço contratado, controle e entrega no tempo definido pelo MDS, mantendo a consistência e atualização das informações no Software para Acompanhamento dos Serviços;

      - Cada Gerente de Projetos da CONTRATADA limitar-se-á ao acompanhamento de um conjunto de serviços simultâneos cuja soma não ultrapasse a 1.000 (um mil) pontos de função.

      - Qualificações mínimas exigidas:

      - Serviços com tamanho de até 500 Pontos de Função - Nível superior completo na área de informática e/ou administração ou outra área com especialização em Tecnologia da Informação – carga horária mínima da especialização de 360 horas; Experiência mínima de 12 (doze) meses em Gerência de Projetos;

      - Projetos com tamanho superior a 500 Pontos de Função - Profissional certificado PMP (Project Management Professional) pelo PMI (Project Management Institute); Experiência mínima de 12 (doze) meses em Gerência de Projetos;

      - Projetos com tamanho superior a 2.000 Pontos de Função - Dedicação integral de profissional certificado PMP (Project Management Professional) pelo PMI (Project Management Institute); Experiência mínima de 12 (doze) meses em Gerência de Projetos de desenvolvimento e manutenção de sistemas.

- SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

  - O MDS indicará, formalmente, no ato da assinatura do CONTRATO o(s) Gestor(es) do Contrato, responsável(eis) pela gestão do CONTRATO e dos serviços contratados;

  - O MDS poderá indicar outro(s) responsável(eis), a qualquer momento, bastando apenas comunicar formalmente à CONTRATADA;

  - O MDS indicará, também, o(s) responsável(eis) para tratar de assuntos relacionados às cláusulas contratuais, devendo todo e qualquer contato da CONTRATADA ser realizado através desses profissionais;

  - O relacionamento relativo à gestão do contrato será realizado nas dependências do MDS, exceto em situações excepcionais onde haja o entendimento e anuência do MDS para mudança do local;

  - A CONTRATADA deverá, ainda, indicar formalmente, no ato de assinatura do CONTRATO ou sempre que alterado, um Supervisor Geral de Contrato, que deverá atuar como seu representante principal junto ao MDS;

  - O Supervisor Geral de Contrato será o responsável pelo acompanhamento da execução total do contrato e dos serviços prestados pela CONTRATADA, tendo como qualificações e atribuições, no mínimo, as previstas neste Projeto Básico;

  - O Supervisor Geral deverá ter disponibilidade de atendimento ao MDS em qualquer instante em função das necessidades de relacionamento com a CONTRATADA, devendo prontamente atender;

  - A CONTRATADA deverá, no ato da contratação e, sempre que os profissionais forem alterados, identificar pelo menos 01 (um) representante que estará à disposição para atendimento ao MDS. Este profissional deverá responder pelo CONTRATO, em substituição ao Supervisor Geral de CONTRATO, na sua ausência.

- TRANSIÇÃO FINAL DO CONTRATO

  - Todo conhecimento adquirido ou desenvolvido bem como toda informação produzida e/ou utilizada para a execução dos serviços contratados deverão ser disponibilizados ao MDS ou empresa por ele designada em até 90 (noventa) dias após a finalização do contrato;

  - Para isto, um Plano de Transição, endereçando todas as atividades necessárias para a completa transição deverá ser entregue ao MDS pela CONTRATADA 06 (seis) meses antes da expiração ou da finalização do CONTRATO.

    - No plano deverão estar identificados todos os compromissos, papéis e responsabilidades, artefatos e tarefas, a data início da transição, o tempo necessário e a identificação de todos os envolvidos com a transição;

    - Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a execução do Plano de Transição, bem como a garantia do repasse bem sucedido de todas as informações necessárias para a continuidade dos serviços pelo MDS ou empresa por ele designada;

  - É de responsabilidade do MDS (ou da empresa por ele designada) a disponibilidade dos recursos qualificados identificados no Plano de Transição como receptores do serviço;

  - O fato de a CONTRATADA ou seus representantes não cooperarem ou reterem qualquer informação ou dado solicitado pelo MDS, que venha a prejudicar, de alguma forma, o andamento da transição das tarefas e serviços para um novo prestador, constituirá quebra de CONTRATO, sujeitando-a as obrigações em relação a todos os danos causados ao MDS por esta falha;

  - Durante o tempo requerido para desenvolver e executar o Plano de Transição, a CONTRATADA deve responsabilizar-se pelo esforço que necessite dedicar à tarefa de completar a transição;

  - Por esforço adicional entende-se o treinamento nas tarefas, pesquisas, transferência de conhecimento (entre a CONTRATADA e o MDS e/ou empresa por ele designada), documentação ou qualquer outro esforço vinculado à tarefa de transição.

- TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIA

  - Consiste no fornecimento de subsídios para que as equipes técnicas da Área de Tecnologia da Informação do MDS obtenham todos os conhecimentos necessários ao perfeito entendimento da solução - arquitetura, dados, objetos, funções, construção e instalação, estando capacitados ao final do serviço contratado a manter a solução;

  - O plano de transferência de conhecimento e tecnologia deverá ser previamente aprovado pelo MDS, e previsto no Plano de Atendimento elaborado pela CONTRATADA;

  - O processo de transferência deverá prever palestras, treinamentos, entrega da documentação ainda não recebida pelo MDS, visando à transferência de todo o conhecimento adquirido durante o processo de desenvolvimento aos profissionais identificados pelo MDS;

  - A CONTRATADA se obriga a disponibilizar ao MDS a formalização dos procedimentos de instalação nos ambientes do MDS, do serviço executado, contemplando todas as atividades técnicas necessárias, em todas as plataformas tecnológicas envolvidas, para que o software torne-se plenamente operacional no referido ambiente;

  - Em até 25 % (vinte e cinco por cento) do prazo do serviço contratado, a contar da data de emissão da OS com o estado “Aceito” da última entrega, a CONTRATADA deverá executar o plano de transferência de conhecimento e tecnologia. O MDS se compromete a disponibilizar pessoal técnico para o recebimento da transferência de conhecimento em data acordada entre as partes;

  - Caberá a CONTRATADA zelar e assegurar a transferência de todo conhecimento adquirido ou produzido, relativamente a serviços em andamento ou finalizados, para o MDS ou outra empresa por ele designada;

- GARANTIA

  - A CONTRATADA garantirá os serviços prestados conforme período a ser pontuado na qualificação técnica desta licitação, contados da data de implantação da solução ou serviço no ambiente de produção, mesmo após a finalização do CONTRATO;

  - Caso o MDS não realize a implantação no período de 45 (quarenta e cinco) dias corridos após a emissão da OS com o estado “Aceito”, iniciar-se-á o prazo de garantia;

  - Caberá a CONTRATADA, no período de garantia, sem ônus para o MDS, realizar toda a correção decorrente dos erros ou falhas cometidas na execução dos serviços contratados e/ou decorrentes de integração e adequação sistêmica, desde que, comprovadamente, não tenham se dado em razão das especificações feitas pelo MDS;

  - O prazo máximo para correção de defeitos deverá seguir o estipulado na tabela constante do Item 15 “Prazo de Atendimento dos Serviços pela Contratada”, deste Projeto Básico;

  - Caso um componente de software e/ou artefato, referente a um serviço contratado, seja alterado pelo MDS ou por outra empresa por ele designado, a garantia cessará apenas para estes produtos;

  - O desrespeito ao prazo acima estabelecido fica sujeito à advertência e multa, nos termos cabíveis.

- VOLUME ESTIMADO

  - O volume total estimado será de 24.000 (vinte e qiatro mil) Pontos de Função, durante a vigência do contrato;

  - O MDS, em nenhuma hipótese, garante à CONTRATADA um compromisso de quantitativo mensal de prestação de serviços, objeto deste Projeto Básico, podendo a CONTRATADA adequar os seus recursos observando o volume médio de demandas, sem prejuízo do volume global de pontos de função a serem solicitados, observada a variação máxima permitida em lei;

  - A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões nos serviços, de até 25% (vinte e cinco por cento) do volume inicial atualizado deste CONTRATO, em conformidade com a Lei 8.666/1993.

- REQUISITOS ADICIONAIS

  - OBRIGAÇÕES DA(s) CONTRATADA(s)

    - A CONTRATADA fica impedida de executar qualquer atividade de auditoria, supervisão ou qualquer outra diferente da atividade objeto do presente contrato, durante os prazos de vigência e de garantia, em qualquer trabalho desenvolvido nesse projeto.

    - A CONTRATADA se compromete a manter equipe qualificada a prestar serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação e aplicativos em todo o ambiente operacional descrito no Item 6, uma vez que os sistemas de informações e aplicativos do MDS integram todas as plataformas tecnológicas.

    - Prestar apoio técnico à sua equipe, durante a execução dos serviços, garantindo a qualificação necessária dos profissionais alocados, respeitando os perfis definidos neste Projeto Básico;

    - Manter atualizada e em conformidade com os padrões do MDS, toda a documentação dos serviços e sistemas, durante toda a vigência do contrato;

    - Manter seu corpo técnico atualizado em relação às tecnologias, normas e metodologias adotadas pelo MDS, capacitando às suas expensas o profissional envolvido na execução dos serviços;

    - Gerenciar seus profissionais, durante toda a execução dos serviços prestados ao MDS, respondendo pela gestão de seus técnicos, nas fases do projeto e/ou tarefas em execução;

    - Comprovar no ato da assinatura do contrato:

      - Currículo do Supervisor Geral do Contrato, conforme perfil definido no item de perfis e competências dos profissionais da CONTRATADA;

      - Metodologia de gerenciamento de projetos, compatível com a Metodologia do PMBOk;

    - Assumir qualquer risco ou custo por afastamento, remanejamento ou desligamento de seus profissionais, sem ônus adicionais para os acordos firmados com o MDS, garantindo a continuidade dos serviços contratados, mantendo a qualidade e os prazos acordados;

    - Disponibilizar toda a infra-estrutura prevista em até 30 (trinta) dias contados da assinatura do contrato, necessárias ao funcionamento adequado da comunicação entre a CONTRATADA e o ambiente do MDS, seguindo todas as especificações de conectividade e de segurança estabelecidas neste Projeto Básico;

    - Em casos de falhas na conexão garantir, nos prazos contratados, a entrega dos serviços em meio magnético, para que possam ser acessados nas plataformas usadas pelo MDS e definidas para cada serviço;

    - Informar no ato da assinatura do contrato o endereço da sua Sede e/ou Filial no Território Nacional, onde serão realizados os serviços contratados pelo MDS;

    - Garantir a entrega dos produtos nos prazos estabelecidos, formalizando todos os procedimentos de instalação nos ambientes do MDS, tão logo os artefatos/produtos sejam finalizados, utilizando meio físico de armazenamento digital compatível com o ambiente tecnológico do MDS, para que o produto torne-se plenamente operacional no referido ambiente;

    - Atuar em todas as fases dos serviços para os quais foi contratada, avaliando o seu desenvolvimento e promovendo ações que assegurem os resultados Contratados;

    - Promover a transferência do conhecimento a cada serviço finalizado ou em andamento, para profissionais do MDS ou empresa por ele indicada, sem ônus adicional;

    - Devolver os documentos encaminhados pelo MDS para especificação dos serviços, bem como outras especificações decorrentes desta, os códigos fontes, os executáveis e demais documentações pertinentes;

    - Prover durante todo o período de execução dos serviços, transferência de conhecimento, serviços de suporte e acompanhamento técnico para todos aqueles empregados do MDS envolvidos nos serviços contratados, sem ônus adicional;

    - Garantir os serviços realizados, cabendo-lhe toda a manutenção corretiva decorrente de seus erros ou falhas cometidas durante o desenvolvimento dos trabalhos contratados e erros ou falhas decorrentes da integração e adequação sistêmica, a qualquer tempo, durante a vigência do contrato, obedecendo o prazo de garantia proposto pela CONTRATADA em sua pontuação técnica, sem ônus para o MDS, desde que o erro ou falha, comprovadamente, ocorra por culpa da CONTRATADA;

    - Garantir atendimento nos prazos previstos nos Acordos de Nível de Serviço e sem prejuízo aos demais serviços sempre que houver chamado para execução de correções em serviços já entregues;

    - Realizar todas as adaptações necessárias quanto à qualificação de profissionais, aquisição de software, na hipótese de o MDS realizar modificações na sua plataforma tecnológica, normas padrões e processos;

    - Manter sigilo sobre quaisquer informações do MDS, às quais, durante a vigência do CONTRATO venha a ter conhecimento ou acesso;

    - Garantir que o software seja seguro e eficiente quanto ao desempenho e consumo de hardware, conforme requisitos do sistema;

    - Alocar equipe técnica qualificada para a execução dos serviços objeto deste Contrato, em quantidade suficiente e nível de conhecimento técnico compatível, em todo o ambiente operacional do MDS descrito neste Projeto Básico, de modo a cumprir os prazos estabelecidos e garantir a qualidade dos serviços;

    - Dispor de mecanismos de controle de acesso e ferramentas de prevenção que permitam identificar e inibir a atuação de empregados da CONTRATADA ou do MDS, buscando evitar a fuga de informações e fraudes;

    - Acompanhar o cumprimento dos serviços cabendo-lhe integralmente o ônus decorrente de fiscalizá-los, não se eximindo das suas obrigações, independente de ações de fiscalização exercida pelo MDS;

    - Dar ciência ao MDS, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade identificada na execução dos serviços, inclusive naqueles que venham a interferir, de algum modo, nas atividades, objeto do presente contrato, bem como as providências tomadas para a sua solução;

    - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MDS e atender prontamente a eventuais solicitações/reclamações, assim como obedecer às normas, padrões, processos e procedimentos do MDS;

    - Recrutar e contratar a mão-de-obra, em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer solidariedade do MDS, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora, assumindo, ainda, com relação ao contingente alocado, total responsabilidade pela coordenação e supervisão dos encargos administrativos, tais como: controle, fiscalização e orientação técnica, controle de freqüência, ausências permitidas, licenças autorizadas, férias, punições, admissões, demissões, transferências e promoções;

    - Manter em dia todos os direitos pecuniários de seus empregados, tais como horas extras, adicionais noturnos, indenizações e outras vantagens, de forma que não sejam os trabalhos do MDS prejudicados em função de reivindicações por parte de seus empregados;

    - Assumir todas as despesas e ônus relativos ao pessoal e quaisquer outros derivados ou conexos com o contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, expressados pela CONTRATADA, a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e o MDS;

    - Indenizar todos os custos e despesas financeiras que porventura venham a ser suportado pelo MDS por força de sentença judicial que aponte a existência de vínculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e o MDS;

    - Respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na legislação pertinente;

    - Assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificadas nas dependências do MDS;

    - Informar ao MDS, para efeito de controle de acesso às suas dependências, o nome e o respectivo número da carteira de identidade dos empregados disponibilizados para a prestação de serviços, bem como ocorrências de afastamento definitivo e as substituições em casos de falta, ausência legal ou férias;

    - Substituir, sempre que solicitado pelo MDS, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes insatisfatórios às normas de disciplina, ou ainda, incompatíveis com o exercício das funções que lhe foram atribuídas, quando os serviços forem executados nas dependências do MDS;

    - Assegurar, nos casos de greve ou paralisação de seus empregados, a continuação da prestação dos serviços, por meio da execução de plano de contingência, inclusive nos casos de greve ou paralisação dos transportes públicos, hipótese em que deverá promover, às suas expensas, os meios necessários para que seus empregados cheguem aos seus locais de trabalho;

    - Assegurar, nos casos de desastres naturais, acidentes, falhas de equipamentos, falhas de segurança, perda de serviços e ações intencionais, que por ventura possam ocorrer em seu ambiente, à continuidade de prestação dos serviços, por meio da execução de planos de contingência, visando à recuperação das operações a tempo de não causar paralisação dos serviços prestados ao MDS;

    - Disponibilizar 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato a ferramenta de atendimento aos serviços contratados, com todas as funcionalidades previstas neste Projeto Básico;

    - A Unidade da CONTRATADA que atenderá os serviços solicitados pelo MDS deverá ter o mesmo nível de certificação pelo qual foi pontuada no certame licitatório;

    - Qualquer ação judicial versando sobre direitos autorais relacionados com o objeto do presente contrato, movidas por terceiros contra o MDS, será por esta respondida com exclusividade, ficando a CONTRATADA, mediante notificação prévia promovida pelo MDS ou por advogado por ela indicado, obrigada a prestar assistência técnica integral ao MDS, sem ônus financeiro, qualquer que venha ser o desfecho da ação;

    - A CONTRATADA deve apresentar ao MDS sempre que solicitado os relatórios de acompanhamento dos níveis de serviço acordados;

    - A CONTRATADA deve entregar junto com os artefatos construídos toda a documentação contendo as evidências de teste, que servirão de subsídio para as atividades de auditoria do trabalho de teste realizado;

    - O MDS se reserva ao direito de aplicar auditoria sobre o código-fonte entregue pela CONTRATADA e para isso, utilizará como insumos: o código-fonte, a especificação de programas, o modelo de arquitetura de solução e os padrões de codificação definidos;

    - Os serviços de auditoria do trabalho de teste e de auditoria sobre o código-fonte poderão ser realizados pelo MDS ou empresa por ele contratada;

    - Teste Unitário

      - O MDS exigirá a execução de Teste Unitário sobre o produto de software construído pela empresa contratada, baseado no planejamento de testes a ser elaborado pela CONTRATADA.

      - Entende-se como Teste Unitário aquele realizado sobre um componente de software isoladamente (Por exemplo: um programa em Java, um programa em PHP, etc), que deve abranger pelo menos as técnicas de teste Caixa Preta e Caixa Branca.

    - Teste Integrado

      - O MDS exigirá a execução de Teste Integrado sobre o produto de software construído pela empresa contratada, baseado no planejamento de testes a ser elaborado pela Contratada.

      - Entende-se como Teste Integrado aquele realizado através da navegação de forma progressiva e ordenada pelas telas ou estruturas internas do software onde seus elementos são combinados e testados para avaliação das suas interações (Por exemplo: listar as funcionalidades de navegação em um objeto único pelo apontamento do objeto que controla o botão (x) e do objeto do (ctrl+f4) para o mesmo objeto que controla a ação fechar do menu).

    - Teste do Aplicativo

      - O MDS exigirá também a execução e evidenciação do teste de aplicativo sobre o produto desenvolvido, de forma a garantir pleno atendimento aos requisitos funcionais do aplicativo e a requisitos não-funcionais específicos de acordo com a especificidade do mesmo;

      - Entende-se como Teste de Aplicativo a execução controlada do aplicativo, verificando se o seu comportamento ocorre de acordo com o especificado no serviço, buscando assim mostrar se os resultados estão respeitando os padrões estabelecidos na OS.

  - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

    - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estipuladas neste Projeto Básico;

    - Designar um GESTOR DO CONTRATO que será o principal representante do MDS junto à CONTRATADA;

    - Notificar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços contratados;

    - Fornecer a documentação técnica referente aos padrões adotados pelo MDS;

    - Exercer permanente gestão e fiscalização na execução dos serviços, registrando ocorrências relacionadas com a execução do objeto contratado e determinando as medidas necessárias à regularização dos problemas observados;

    - Prestar informações, esclarecimentos necessários e dar condições – no que lhe couber - para que a CONTRATADA possa executar os serviços objeto desta contratação;

    - Comunicar à CONTRATADA as alterações na plataforma tecnológica, nas normas, padrões, processos e procedimentos e estipular prazo para adequação da CONTRATADA;

    - Formalizar por escrito, toda e qualquer comunicação, solicitação de serviços ou esclarecimentos feitos à CONTRATADA.

- PREÇOS

  - O MDS considera os seguintes parâmetros para estimativa do custo do projeto:

| Pontos de Função estimados para 12 meses | Valor unitário (Ponto de Função) | Valor Global Estimado |
| --- | --- | --- |
| 24.000 | R$ 950,00 | 24.000 * R$ 950,00 = R$ 22.800.000,00 |

  - O MDS define como valor global máximo do contrato R$ 22.800.000,00 (Vinte e dois milhões e oitocentos mil reais);

  - As solicitações de repactuação deverão ser devidamente justificadas e acompanhadas de planilha analítica que demonstre a efetiva variação de custo ocorrida no período, cabendo à CONTRATADA a iniciativa e o encargo dos cálculos;

  - Em caso de solicitação de repactuação, a CONTRATADA deverá utilizar planilha de custo de pessoal especificada no edital, os demais custos da contratada deverão ser apresentados em planilha a ser elaborada pela CONTRATADA.

- NÍVEIS DE SERVIÇO APLICÁVEIS

  - Os níveis de serviço aplicáveis estão descritos no ANEXO I - Acordo de Nível de Serviço;

  - O monitoramento dos Níveis de Serviço definidos deverá ser realizado tanto pelo MDS quanto pela CONTRATADA, podendo o MDS a qualquer momento solicitar a CONTRATADA os relatórios de acompanhamento dos níveis de serviço definidos, contendo os valores dos indicadores apurados.

- PAGAMENTO

  - O valor correspondente ao pagamento pelos serviços prestados será disponibilizado em dois momentos, da seguinte forma:

    - Para os artefatos entregues e validados, a OS será identificada com a situação “Aceito” que autorizará a CONTRATADA a faturar o valor correspondente a 70% (setenta por cento) do Valor da Entrega, sendo a mesma paga no 5º dia útil do mês subseqüente à entrega das faturas;

    - Após o recebimento do serviço, o teste e a transferência de conhecimento será informado na OS a realização da transferência de conhecimento, quando então passará a contar o período de garantia do produto, estando a CONTRATADA autorizada a faturar o valor remanescente, ou seja, 30% (trinta por cento) do Valor Total da Demanda, sendo a mesma paga no 5º dia útil do mês subseqüente ao encaminhamento, pela CONTRATADA, do Ateste correspondente aos serviços prestados em relação às obrigações previstas no item 24 – “Transferência de Conhecimento e Tecnologia”.

    - O valor do serviço (VS) será o valor calculado a partir da contagem final da OS aceita, lê-se situação “aceito”, acordada entre as partes (CF) multiplicado pelo valor do ponto de função da CONTRATADA (VPF), ou seja:

    - Devem ser consideradas para o cálculo do Valor do Serviço (VS), as condições definidas no item “11. FORMAS DE CONTAGEM POR CATEGORIA DE SERVIÇO”;

    - Sobre o valor do serviço (VS) devem ser aplicados os descontos referentes às penalidades do não cumprimento do prazo e de índice de defeitos da OS. Para tal, o Custo Total (CT) será composto pelo somatório do valor dos serviços aceitos no período, sem a realização da transferência de tecnologia no período (VSAST), menos o percentual calculado em função do número de dias de atraso (PA) conforme tabela 1, multiplicado por 0,7, somado às ordens aceitas com a transferência de conhecimento realizada no período (VSNACT), menos o somatório dos índices de defeito que ultrapassaram o limite acordado (ID), multiplicado por 0,3, ou seja:

PA = Percentual calculado em função do Nº de dias de atraso, definido pela tabela abaixo:

TABELA I - Atraso na Execução dos Serviços

| Percentual de Redução | Incidência |
| --- | --- |
| 0,2% | Por dia de atraso, até o 30º dia corrido. |
| 0,4% | Por dia de atraso, a partir do 31º dia corridos. (*) |

(*) limitado a mais 30 (trinta) dias

ID = % calculado a partir do somatório dos índices de defeito que ultrapassaram 0,2, definido pela formula abaixo:

O Custo total pode ser calculado segundo a fórmula abaixo:

Exemplo:

A CONTRATADA com custo por ponto de função de R$ 620,00, entregou uma OS no período, com 100 pontos de função que foi apresentada três vezes para a CONTRATANTE sem transferência de tecnologia e com 15 dias de atraso e concluiu a transferência de tecnologia de outra OS de 150 pontos de função com atraso de 10 dias, as ordens de serviço apresentaram os seguintes resultados no que diz respeito ao índice de defeitos:

| OS | Nº Entrega | Índice de Defeito |
| --- | --- | --- |
| 1ª. | 1ª. | 0,4 |
| 1ª. | 2ª. | 0,3 |
| 1ª. | 3ª. | 0,18 |
| 2ª. | 1ª. | 0,5 |
| 2ª. | 2ª. | 0,45 |
| 2ª. | 3ª. | 0,40 |
| 2ª. | 4ª. | 0,25 |
| 2ª. | 5ª. | 0,13 |
| 2ª. | 6ª. | 0 |

1ª. OS

ID = 0,4 + 0,3 – 2 * 0,2

ID = 0,3 %

PA = 0,2 * 15 dias

PA = 3 %

2ª. OS

ID = 0,45 + 0,40 + 0,25 - 3 * 0,2

ID = 0,5 %

PA = 0,2 * 10 dias

PA = 2 %

CT = ((100 * 620,00 ) – 3% * 0,7) + ((150 * 620,00) – 0,5 % * 0,3);

CT = 42.098 + 92.960,5

CT = R$ 134.958,5

- PENALIDADES

  - O não atendimento dos indicadores “Tempo de Atendimento a Problemas” e “Tempo de Resolução de Problemas” implicará em multa correspondente a:

    - 100 % do valor de um ponto de função contratado por hora de atraso quando tratar de aplicativo de criticidade alta;

    - 40 % do valor de um ponto de função contratado por hora de atraso quando tratar de aplicativo de criticidade média;

    - 20 % do valor de um ponto de função contratado por hora de atraso quando tratar de aplicativo de criticidade baixa;

    - A penalidade pelo não cumprimento destes indicadores fica limitada em 3 % do valor do contrato por mês de ocorrência;

  - O não atendimento do indicador “Disponibilidade do software para acompanhamento dos serviços” durante 3 vezes implicará em multa de 1% do valor da fatura;

  - O não atendimento do indicador “Índice de acerto de estimativa de PF” durante o período implicará em multa de 1% do valor da Ordem de Serviço que descumprir o indicador.

- VIGÊNCIA DO CONTRATO

  - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato e prorrogações nos termos do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93 caso necessário.

- APURAÇÃO DA NOTA FINAL DE AVALIAÇÃO

  - APURAÇÃO DO ÍNDICE TÉCNICO DA PROPOSTA

O ÍNDICE TÉCNICO da PROPOSTA (ITp), será calculado por intermédio da expressão:

Onde:

NPTp = é a Nota da Proposta Técnica em análise (soma da pontuação);

NPTm = é a maior Nota da  Proposta Técnica dentre todas as propostas.

O índice técnico será calculado com 2 casa decimais, desprezando-se o remanescente.

  - APURAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇO DA PROPOSTA

O ÍNDICE DE PREÇO da PROPOSTA (IPp), será calculado por intermédio da expressão:

Onde:

PM = é o menor preço apresentado pelos licitantes habilitados;

Pp = é a preço da proposta em análise.

O índice de preço será calculado com 2 casa decimais, desprezando-se o remanescente.

  - CÁLCULO DA NOTA FINAL DE AVALIAÇÃO

A nota final de avaliação será calculada pela fórmula:

NFA = (ITp x 6) + (IPp x 4)

Onde

ITp = Índice técnico da proposta e

IPp = Índice de preço da proposta

A Nota Final de Avaliação será calculada com 2 casa decimais, desprezando-se o remanescente.

  - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

As propostas apresentadas de acordo com as especificações e exigências deste edital serão classificadas na ordem crescente dos valores da NOTA FINAL, (NFA), calculada de acordo com a fórmula matemática apresentada no item 32. Será considerado vencedor o licitante que apresentar a proposta de MAIOR NOTA FINAL DE AVALIAÇÃO, respeitado o critério de aceitabilidade dos preços.

Em caso de empate, deverão ser observados o §2º, do art. 3º e os §§2º e 4º, do art. 45, da Lei n.º 8.666/93.