Ministério da Educação

Secretaria Executiva

Diretoria de Tecnologia da Informação

Coordenação-Geral de Desenvolvimento

Termo de Referência

Fábrica de Software e Mensuração

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	4

2.	OBJETIVO	5

3.	OBJETO	5

4.	FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	5

5.	REFERÊNCIAS UTILIZADAS	6

6.	JUSTIFICATIVA	6

7.	DOS SERVIÇOS	9

7.1.	CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE OS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS	9

7.2.	ORGANIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS	9

7.3.	CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS SERVIÇOS	10

7.4.	CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO	20

7.5.	ESTIMATIVA DE PREÇO	22

7.6.	GARANTIA DOS PRODUTOS	23

7.7.	PROPOSTA DE PREÇO (ajustada ao valor do lance vencedor ou negociado)	24

7.8.	ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26

8.	GESTÃO DO CONTRATO	26

8.1.	SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO DAS ORDENS DE SERVIÇO	26

8.2.	OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE	30

8.3.	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	31

8.4.	GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO	34

8.5.	CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO	35

8.6.	SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES	40

8.7.	OBRIGAÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO	42

8.8.	GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO	43

8.9.	TRANSIÇÃO CONTRATUAL INICIAL	43

8.10.	REPACTUAÇÃO	44

8.11.	TRANSIÇÃO AO FINAL DO CONTRATO	45

9.	CRITÉRIO DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR	46

9.1.	HABILITAÇÃO	46

9.2.	CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS FORNECEDORES	50

10.	CONDIÇÕES GERAIS	50

10.1.	VISTORIA	50

10.2.	DIREITO AUTORAL E PROPRIEDADE INTELECTUAL	51

11.	APROVAÇÃO DO DOCUMENTO	52

Lista de Tabelas

TABELA 01 – Prazo de atendimento para desenvolvimento de sistemas	14

TABELA 02 – Prazo de atendimento para manutenção corretiva de sistemas	14

TABELA 03 – Prazo de atendimento para documentação de sistemas	15

TABELA 04 – Prazo de atendimento para aferição do dimensionamento de atividades / serviços	15

TABELA 05 – Estimativa de Preço	22

TABELA 06 - Prazo para correção dos defeitos	24

TABELA 07 - Aplicação da penalidade	27

TABELA 08 - Graus de sanções administrativas	41

TABELA 09 - Referência para glosa	41

TABELA 10 - Em relação à empresa de direito público ou privado (para o Item 1)	47

TABELA 11 - Em relação à disciplina Gerência de Projetos (PMBOK)	48

TABELA 12 - Em relação às melhores práticas de desenvolvimento de software	48

TABELA 13 - Em relação à empresa de direito público ou privado (para o Item 2)	49

- APRESENTAÇÃO

Este Termo de Referência – TR define as condições para contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção e documentação de sistemas, com experiência comprovada na concepção, modelagem e construção, além de manutenção, na modalidade Fábrica de Software, incluindo a elaboração de artefatos documentais previstos na Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas – MDS (ENCARTE IV), bem como na transferência de tecnologia para o Ministério da Educação - MEC.

  - Composição do Termo de Referência

Este Termo de Referência é composto pelos seguintes encartes, dele fazendo parte como se transcritos estivessem:

| ENCARTE I | Modelo de Prestação de Serviço. |
| --- | --- |
| ENCARTE II | Termo de Abertura de Ordem de Serviço. |
| ENCARTE III | Termo de Encerramento de Ordem de Serviço. |
| ENCARTE IV | Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas. |
| ENCARTE V | Infra-estrutura, Tecnologias e Ferramentas de Suporte ao Desenvolvimento de Sistemas. |
| ENCARTE VI | Arquiteturas de Referência. |
| ENCARTE VII | Catálogo de Sistemas. |
| ENCARTE VIII | Atestado de Vistoria Técnica. |
| ENCARTE IX | Demonstrativo Preço Total e Unitário da Fábrica de Software do Item 1. |
| ENCARTE X | Demonstrativo Preço Total e Unitário do Item 2. |
| ENCARTE XI | Termo de Aceite Final de Serviço. |
| ENCARTE XII | Termo de Solicitação de Mudança de Escopo. |
| ENCARTE XIII | Solicitação de Proposta de Serviço. |
| ENCARTE XIV | Nível de Serviço – NS. |
| ENCARTE XV | Guia de Métricas. |
| ENCARTE XVI | Declarações. |
| ENCARTE XVII | Planilha de Composição de Preço do Item 1. |
| ENCARTE XVIII | Termo de Sigilo de Informações |
| ENCARTE XIX | Planilha de Composição de Preço do Item 2 |

- OBJETIVO

Atender as demandas de tecnologia da informação, desenvolvimento e manutenção de sistemas, com vistas a dar suporte aos programas de governo do Ministério da Educação.

- OBJETO

Contratação de serviços na área de Tecnologia da Informação para prover a Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério da Educação (CGD/DTI/MEC), de capacidade para atender as necessidades sistêmicas de TI das unidades deste Ministério, no tocante ao Desenvolvimento, Manutenção e Documentação de sistemas de informação.

A contratação desses serviços técnicos em TI está dividida em 02 (dois) itens:

Item 1 – Desenvolvimento, manutenção e documentação de sistemas de informação

Contração de empresa de informática que atue no desenvolvimento, manutenção e documentação de sistemas de informação, na modalidade de Fábrica de Software, com dimensionamento das atividades e/ou serviços demandados utilizando-se a técnica de contagem de Pontos por Função (APF);

Item 2 – Aferição da contagem serviços dimensionados conforme a técnica de contagem de Pontos de Função (APF)

Contratação de empresa de informática que atue em Contagem de Ponto de Função (PF) para aferição do dimensionamento de atividades e/ou serviços a serem executados pela empresa contratada do Item 1.

- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A contratação de pessoa jurídica, para execução das atividades, objeto do presente Termo de Referência, encontra amparo legal na Lei nº. 10.520, de 7 de julho de 2002, no Decreto nº. 3.555, de 08 de agosto de 2000, alterados pelos Decretos nos 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e 3.784, de 06 de abril de 2001, no Decreto nº. 5.450 de 31 de maio de 2005, no Decreto nº. 2.271, de 07 de julho de 1997, e nas Instruções Normativas nº. 02, de 30 de abril de 2008 e nº. 04, de 19 de maio de 2008 e nas demais legislações correlatas, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações subseqüentes. A Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; o Decreto nº. 5.450 de 31 de maio de 2005 e Art. 46 da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 foram invocados para sugerir a modalidade e tipo do certame a ser realizado.

- REFERÊNCIAS UTILIZADAS

Para a realização deste Termo de Referência e dos Encartes que o compõem, foram objetos de pesquisa, documentos tais como, Editais, Contratos e Termos de Referência para a contratação de Fábrica de Software, das instituições relacionadas abaixo:

- CEF – Caixa Econômica Federal;

- BB - Banco do Brasil;

- MJ - Ministério da Justiça;

- FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação;

- INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira;

- MDS – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

- ANCINE – Agência Nacional do Cinema;

- ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária;

- MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

- MEC – Ministério da Educação (Contrato do Service-Desk);

- Instrução Normativa Nº 2 de 30 de abril de 2008;

- Instrução Normativa Nº 4 de 19 de maio de 2008;

- Lei nº. 8.666/1993

- JUSTIFICATIVA

  - O Ministério da Educação (MEC) lançou no final do ano de 2007 o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), cuja prioridade é investir na educação de qualidade, envolvendo todos os segmentos da comunidade educacional, qual sejam, pais, alunos, professores e gestores, em iniciativas que busquem o sucesso e a permanência do aluno na escola.

  - Tendo em vista o MEC ser o órgão responsável pelas políticas educacionais do País, este possui uma robusta estrutura no sentido de garantir a obtenção de resultados significativos para corrigir as desigualdades educacionais que ocorrem historicamente no País. Nesse cenário o MEC tem se valido da ampla utilização de Tecnologia da Informação (TI) na busca por sistematizar as suas ações e programas e, com isso, maximizar os resultados pretendidos com suas políticas possibilitando uma maior divulgação das informações de domínio público.

  - A prática de facilitar cada vez mais o acesso às informações e, ainda, de disponibilizar tais dados de forma organizada e numa linguagem amigável tem sido adotada pelo MEC como uma obrigação de gestão pública. Com isso tem aumentado, consideravelmente, o volume de demandas por implementação e/ou correção de instrumentos de TI.

  - São muitas as ações e programas desenvolvidos, todos com a mesma importância para o desenvolvimento educacional e do país. Destacam-se aqui, apenas para exemplificar, algumas dessas ações tais como: Programa Universidade para Todos – PROUNI e Universidade Aberta do Brasil – UAB, no que se refere à democratização do ensino superior; Programa Brasil Alfabetizado, uma ação permanente de acesso à educação de jovens e adultos; Portal Domínio Público, biblioteca digital de acesso gratuito que oferece milhares de obras cadastradas; Projeto Presença, criado para aprimorar o monitoramento da freqüência escolar dos alunos; Sistema de Seleção Unificada – SISU, que facilita o acesso às Universidades Federais; Financiamento Estudantil - FIES; Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários – AGHU para adequar o modelo de gestão hospitalar; e outros.

  - A contratação dos serviços de desenvolvimento de sistemas, na modalidade de fábrica de software, dotará o Ministério da Educação de um novo modelo de desenvolvimento de software e auditagem da contagem de pontos por função.  Esta forma de contratação foi motivada pelas recomendações do Tribunal de Contas da União - TCU, publicado em 14 de abril de 2008 e da Instrução Normativa nº. 4 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada em 19 de maio de 2008; bem como, pela finalização do contrato nº. 43/2005 que atualmente provê alocação de mão-de-obra para desenvolvimento e manutenção de softwares no Ministério da Educação.

  - O Acórdão 606/2008 do TCU determina, também, a implementação de métricas para potencializar o gerenciamento dos serviços executados por empresas CONTRATADAS, conforme exposto nos itens 9.8.6, 9.8.7, 9.8.7.1, 9.8.7.2 e 9.8.7.3 :

“9.8.6. abstenha-se de prorrogar o contrato ao término de sua vigência”;

9.8.7. a partir de um adequado planejamento envolvendo a identificação das atividades compreendidas no funcionamento dos sistemas, os serviços e a infra-estrutura computacional do Ministério da Educação em Brasília, quando da abertura do(s) novo(s) procedimento(s) licitatório(s) com vistas a substituir o Contrato 43/2005:

9.8.7.1. subdivida a contratação de tecnologia da informação em diversos serviços independentes, de acordo com as características específicas do órgão e de acordo com os padrões e melhores práticas aplicáveis (e.g. desenvolvimento e manutenção de software, suporte e manutenção de banco de dados, suporte e manutenção de rede, atendimento e suporte ao usuário etc) e promova licitações distintas para cada serviço, observando os requisitos de qualificação técnica específicos de cada serviço e estabelecendo as métricas de medição desses serviços para fins de pagamento;

9.8.7.2. utilize como referência, para esse fim, as contratações realizadas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ante a semelhança das situações, e as orientações emanadas no item 9.4. do Acórdão 786/2006-Plenário;

9.8.7.3. “abstenha-se de contratar a prestação de serviços de tecnologia da informação com base em alocação de mão-de-obra;”

  - Dentro desse foco, o Ministério da Educação tem adotado um modelo de gestão dos programas de governo, que utiliza sistemas informatizados como apoio e suporte a execução de ações desses programas e na implantação do PDE. Dessa forma, o MEC pretende melhorar o alcance e desempenho de seus objetivos institucionais, realizando o aprimoramento, a construção e/ou adequação de seus sistemas informatizados.

  - Considerando o atual contexto tecnológico do Ministério, no sentido de suprir as necessidades em discussão, torna-se necessária a contratação de serviços de TI para dar suporte aos processos gerenciais, organizacionais e tecnológicos do Ministério, no âmbito do PDE.

- DOS SERVIÇOS

  - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE OS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS

O modelo Fábrica de Software implicará no uso de uma forma sistematizada de desenvolvimento, manutenção e documentação de sistemas, apoiada em metodologia consolidada, utilizando processo controlado, repetitivo e padronizado de produção.

O trabalho a ser realizado incluirá atividades organizadas e ordenadas de acordo com as fases de concepção (com levantamento de requisitos), elaboração, construção e transição, previstas na Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas - MDS; sendo, ainda, observadas as melhores práticas de desenvolvimento e gerenciamento de sistemas, tais como PMBOK (Project Management Body of Knowledge), CMMI, MPSBR, entre outros, a critério da CONTRATANTE.

  - ORGANIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

    - A prestação de serviços de TI, prevista neste Termo de Referência, foi dividida em 2 (dois) itens:

- Item 1 - Prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção e documentação de sistemas de informação, dimensionada pela técnica de Análise de Pontos de Função (APF), segundo o modelo de “Fábrica de Software”, na forma de serviços continuados, pelo prazo de 12 meses, prorrogáveis por iguais períodos até o limite de 60 meses.

- Item 2 – Mensuração de sistemas de informação, em pontos de função, conforme o manual de contagem Counting Practices Manual - CPM, publicado pelo International Function Point Users Group - IFPUG, e o Guia de Métricas do Ministério da Educação, mediante Ordens de Serviço de contagem de pontos de função (estimada ou detalhada), pelo prazo de 12 meses, prorrogáveis por iguais períodos até o limite de 60 meses.

    - A CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, garante à CONTRATADA um compromisso de quantitativo mínimo mensal de prestação de serviços, objeto deste contrato, podendo a CONTRATADA adequar os seus recursos observando o volume médio de demandas, sem prejuízo do volume global de pontos de função a serem solicitados, observados a redução máxima permitida em lei.

  - CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS SERVIÇOS

    - Detalhamento do tipo de serviço

      - Os serviços serão executados em 2 (dois) itens, sendo que a empresa vencedora do Item 1 não poderá ser vencedora do Item 2 ou ter qualquer vínculo comercial com esta. Tal restrição visa assegurar a necessária segregação das funções de executor e fiscalizador dos serviços. Caso ocorra de uma empresa vencer os dois itens, a mesma deverá optar, por escrito, por um deles, conforme IN 02 Artigo 3º, §2º.

      - Da mesma forma, o profissional responsável pela contagem de pontos de função do Item 1 não poderá ser o mesmo profissional responsável pela mensuração dos pontos de função do Item 2.

      - Item 1 – Prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção e documentação de sistemas de informação, em conformidade com a Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas estabelecida pela CONTRATANTE, dimensionados pela técnica de Análise de Pontos de Função (APF), na modalidade fábrica de software, onde parte dos serviços será executada nas dependências do Ministério da Educação e o restante nas dependências da empresa licitante vencedora;

        - Por manutenção corretiva entende-se a correção e alteração de requisitos, projeto, código, conjunto de testes e documentação, quando necessário, em face de falhas no funcionamento do sistema.

        - Por manutenção evolutiva entende-se a inclusão, alteração e exclusão de funcionalidades em aplicações em produção, decorrentes de alterações de regras de negócio, implementação de rotinas de extração, transformação de carga de dados (ETL) de um processo de migração para implantação de um sistema existente.

        - Por manutenção adaptativa entende-se a implementação de mudanças que permitem adaptar o sistema a novos ambientes operacionais ou evoluções da tecnologia utilizada na sua implementação. A manutenção adaptativa é uma modificação do produto de software, realizada depois de entregue, para mantê-lo útil no ambiente modificado.

        - Por manutenção perfectiva entende-se como o tipo de serviço de manutenção orientado para execução de alterações em códigos de programa e/ou componentes já existentes, que não visem correção de falhas no sistema, mas melhorias de desempenho, manutenibilidade, adaptabilidade ou usabilidade. É uma ação pró-ativa e não implica a criação de nenhuma nova funcionalidade.

        - Por desenvolvimento de sistema entende-se o desenvolvimento de novas aplicações, a partir de especificações estabelecidas ou validadas pela CONTRATANTE e em conformidade com a sua Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas, aplicando os procedimentos necessários à garantia da qualidade do mesmo.

        - Na execução deste Contrato, os serviços de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas serão mensurados e/ou dimensionados conforme descrito no Guia de Métricas do Ministério da Educação.

      - Item 2 – Serviço de Contagem de Pontos por Função, por meio da contagem estimada ou detalhada, para aferição do dimensionamento das atividades e/ou serviços a serem executados pela empresa contratada do Item 1, em conformidade com o manual de contagem Counting Practices Manual - CPM, versão 4.2.1 e com o Guia de Métricas do Ministério da Educação.

        - O serviço de Mensuração de Sistemas consiste em:

          - Identificar e analisar as funcionalidades implementadas no sistema, funções de dados e funções transacionais, previstas na técnica de Análise de Pontos de Função.

          - Atribuir o grau de complexidade para cada função de dados ou função transacional identificada.

          - Atribuir a quantidade de Pontos de Função prevista na técnica de Análise de Pontos de Função.

          - Identificar os itens não mensuráveis cobertos pelo Guia de Métricas do Ministério da Educação;

          - Identificar as características gerais do sistema, se necessário.

          - Concluir a contagem de Pontos de Função do sistema, identificando o tamanho do sistema e a quantidade de pontos de função a ser remunerada.

    - Processo de Prestação dos Serviços

      - O processo de prestação de serviços deverá seguir o fluxo definido no Modelo de Prestação de Serviço, além das seguintes considerações:

        - O formato dos documentos relacionados ao inicio e encerramento do processo de prestação de serviço encontra-se no Termo de Abertura de Ordem de Serviço e Termo de Encerramento de Ordem de Serviço, respectivamente.

        - Todos os entendimentos relevantes entre as partes serão formalizados por escrito, por seus prepostos credenciados, e constituirão parte integrante da execução do contrato.

- Item 1

        - A CONTRATANTE emitirá uma Ordem de Serviço - OS, para os casos seguintes:

          - Levantamento de Escopo, que corresponde à fase de concepção da MDS.

          - Contagem Estimada de Pontos de Função com estimativa de esforço e prazo.

          - A CONTRATANTE decidirá em dar continuidade, ou não, na execução das atividades demandadas. Se optar por não executá-las, a Ordem de Serviço discriminará as atividades realizadas na fase de concepção da MDS.

Item 2

        - A Ordem de Serviço de Mensuração será destinada exclusivamente à CONTRATADA do Item 2, para que esta proceda à realização da contagem na modalidade, estimada ou detalhada, indicada na Ordem de Serviço - OS.

      - As Solicitações de Serviços – SS, bem como as Ordens de Serviço – OS, devem ser geradas através de sistema baseado em Web, disponibilizado pela CONTRATADA no ambiente do Ministério da Educação ou indicado pela CONTRATANTE. Caso o sistema seja disponibilizado pela CONTRATADA, deverá conter todos os atributos de preenchimento dos modelos de Solicitações de Serviços e Ordens de Serviço, disponibilizados pelo Ministério da Educação, de forma a dispensar o uso de papel para sua realização e transação, bem como gerar relatórios de controle das solicitações e disponibilização dos dados para impressão.

      - A CONTRATADA, para cada Ordem de Serviço recebida, deverá executar os artefatos encomendados, de acordo com os respectivos cronogramas, gerando produtos dentro dos padrões de qualidade e de compatibilidade técnica, conforme as metodologias e padrões da CONTRATANTE.

        - A CONTRATADA deverá realizar a verificação da qualidade antes da entrega dos produtos gerados para a CONTRATANTE. A CONTRATANTE também realizará a sua verificação da qualidade com vistas ao aceite dos produtos gerados pela CONTRATADA.

        - A CONTRATADA deverá efetuar os acertos nas não conformidades encontradas pela CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no Nível de Serviço – NS, sem ônus para a CONTRATANTE.

        - A CONTRATANTE deverá realizar a homologação de cada artefato recebido constante na Ordem de Serviço.

        - Caso um artefato desenvolvido pela CONTRATADA e entregue para homologação não seja aprovado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá promover os ajustes necessários em um prazo correspondente a até 20 % (vinte por cento) do período utilizado para o desenvolvimento desse artefato, contado a partir da notificação da CONTRATANTE. Nesse caso poderão ser aplicadas penalidades estabelecidas contratualmente.

        - Se as correções das não conformidades de um artefato, apontadas pela CONTRATANTE dentro dos prazos estabelecidos na Ordem de Serviço, gerarem retrabalho neste ou em outros artefatos, as correções correrão por conta da CONTRATADA.

    - Prazos de Atendimento

      - Os serviços deverão ser executados de acordo com os prazos estabelecidos a seguir:

### TABELA 01 – Prazos de atendimento para desenvolvimento de sistemas

| Prazos de atendimento para desenvolvimento de sistemas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tamanho do serviço em Pontos de Função | Prazo máximo para início (em dias) | Prazo máximo para conclusão (em dias) |  |
| 1 – 150 | A partir da aprovação da OS | 45 |  |
| 151 – 300 | 7 | 90 |  |
| 301 – 450 | 7 | 135 |  |
| 451 – 600 | 7 | 180 |  |
| 601 – 750 | 15 | 220 |  |
| 751 – 1000 | 15 | 300 |  |
| Acima de 1000 | 30 |  | 360 |

### TABELA 02 – Prazos de atendimento para manutenção corretiva de sistemas

| Prazos de atendimento para manutenção corretiva de sistemas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Criticidade | Característica | Início de Atendimento | Conclusão de Atendimento (*) |
| Alta | Incidente com paralisação do sistema ou comprometimento grave de dados, processo ou ambiente | Imediatamente | Em até 2 horas corridas a partir do início do atendimento |
| Média | Incidente sem paralisação do sistema, mas com comprometimento mediano de dados, processo ou ambiente | Em até 2 horas corridas depois de informado o incidente à CONTRATADA | Em até 4 horas corridas a partir do início do atendimento |
| Baixa | Incidente sem paralisação do sistema, com pequeno ou nenhum comprometimento de dados, processo ou ambiente | Em até 4 horas corridas depois de informado o incidente à CONTRATADA | Em até 6 horas corridas a partir do início do atendimento |

- (*) O prazo poderá ser estendido mediante contato e justificativa apresentada pela CONTRATADA e aceita pela CONTRATANTE.

### TABELA 03 – Prazos de atendimento para documentação de sistemas

| Prazos de atendimento para documentação de sistemas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tamanho do serviço em Pontos de Função | Prazo máximo para início (em dias) | Prazo máximo para conclusão (em dias) |  |
| 1 - 50 | 5 | 21 |  |
| 51 - 100 | 5 | 24 |  |
| 101 - 200 | 7 | 33 |  |
| 201 – 400 | 7 | 48 |  |
| 401 – 600 | 7 | 57 |  |
| 601 – 800 | 10 | 66 |  |
| 801 – 1000 | 10 | 75 |  |
| Acima de 1000 | 20 |  | 150 |

### TABELA 04 – Prazos de atendimento para aferição do dimensionamento de atividades/serviços

| Prazos de atendimento para aferição de atividades/serviços a serem executados pela empresa contratada do item 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tamanho do serviço em Pontos de Função | Prazo máximo para início (em dias) | Prazo máximo para conclusão (em dias) |
| 1 - 150 | A partir da aprovação da OS | 2 |
| 151 - 600 | 2 | 5 |
| 601 – 1000 | 4 | 10 |
| Acima de 1000 | 6 | 15 |

      - A CONTRATADA poderá solicitar, ainda, um prazo adicional quando justificada e comprovada a necessidade em função da complexidade do serviço a ser executado, ficando a critério da CONTRATANTE, aceitar ou não as justificativas e o novo prazo apresentado pela CONTRATADA.

      - Caso a justificativa não atenda à CONTRATANTE, prevalecerá o prazo inicialmente estipulado.

      - A solicitação de prazo adicional para atendimento não justifica a suspensão do atendimento pela CONTRATADA e, durante o julgamento dessa solicitação, ficam mantidas as condições iniciais estipuladas para o serviço.

      - Caso o prazo de execução proposto pela CONTRATADA não atenda às necessidades da CONTRATANTE, os prazos inicialmente estipulados deverão ser cumpridos ou novos prazos deverão ser apresentados.

    - Alteração de Escopo

      - Alteração de escopo é a mudança solicitada durante a execução do serviço de desenvolvimento de um novo sistema ou manutenção evolutiva em sistema existente, decorrente da revisão das necessidades negociais atendidas pelo sistema, não originada pelo simples detalhamento de casos de usos elicitados inicialmente.

      - Dessa forma, funcionalidades alteradas e excluídas só serão consideradas para calcular a quantidade de pontos de função a ser remunerada, se estiverem relacionadas a um requisito ou caso de uso que sofreu alteração decorrente de mudanças no negócio.

      - A alteração de escopo deverá ser formalizada, à CONTRATADA, por meio do Termo de Solicitação de Mudança de Escopo.

      - O cálculo da quantidade de pontos de função devida, em razão da alteração de escopo, está descrito no Guia de Métricas.

      - As variações no número de pontos de função contratados, decorrentes da alteração de escopo, deverão ser previamente aprovadas pela CONTRATANTE.

    - Medição dos Serviços

      - Os serviços serão medidos com base na técnica de Análise de Pontos de Função, de acordo com as especificações contidas no Function Point Counting Practices Manual - C.P.M., versão 4.2.1, publicado pelo International Function Point Users Group – IFPUG, e práticas adotadas no Guia de Métricas do Ministério da Educação.

      - A utilização de novas versões do CPM e do Guia de Métricas ficará a critério da CONTRATANTE e deverá ser previamente acordada e formalizada com as CONTRATADAS dos Itens 1 e 2.

      - As questões referentes ao fator de ajustes, às técnicas definidas para a realização de contagens, aos itens não mensuráveis, esforço, regras da planilha de contagem, fases e distribuição de esforço estão definidas no Guia de Métricas do Ministério da Educação.

      - Quanto aos Itens Não Mensuráveis, caso seja identificado algum item não contemplado no Guia de Métricas do Ministério da Educação, as CONTRATADAS deverão encaminhar solicitação fundamentada à CONTRATANTE, que analisará a pertinência da inclusão de um novo item.

      - As CONTRATADAS deverão apresentar os documentos de contagem de pontos de função conforme modelo e regras disponíveis no Guia de Métricas, assinadas por profissionais com certificação Certified Function Points Specialist – CFPS emitida pelo International Function Point Users Group – IFPUG.

    - Divergências de Contagem

      - No caso de existir divergência superior a 5% (cinco por cento), para mais ou para menos, do total de pontos de função apurados nas contagens realizadas pelas CONTRATADAS dos Itens 1 e 2, a CONTRATANTE convocará formalmente as duas empresas para realizarem a revisão das contagens e elaborarem proposta final para solução da divergência. Estas, por sua vez, deverão indicar profissionais do seu quadro com certificação atualizada (Certified Function Point Specialist - CFPS) para, em conjunto com a CONTRATANTE, resolverem o impasse.

      - Caso a divergência seja igual ou inferior a 5% (cinco por cento) para mais ou para menos, e caso não haja uma solução para tal divergência, prevalecerá a contagem de menor valor.

      - A existência da divergência quanto às contagens não autoriza a CONTRATADA do ITEM 1 onerar os prazos ou o nível de atendimento previsto neste Termo de Referência, até que tal divergência seja resolvida.

    - Metodologias

      - A metodologia adotada pela CONTRATANTE e os modelos de artefatos serão entregues, em definitivo, quando da assinatura do CONTRATO e poderão ser alterados a qualquer momento, a critério do Ministério da Educação;

      - No período de vistoria técnica, tais documentos estarão à disposição das LICITANTES para conhecimento, como forma de subsidiar a elaboração das propostas.

      - No caso de alteração da metodologia vigente, incluindo a distribuição de esforço, a CONTRATADA se obriga a adaptar-se, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir da comunicação formal pela CONTRATANTE, podendo ser prorrogado, desde que aceitas as justificativas apresentadas, adotando-a em todos os novos projetos e/ou serviços contratados a partir de então.

      - No ato da comunicação formal de alteração da metodologia, a CONTRATANTE disponibilizará a nova versão da metodologia, em conjunto com os modelos de artefatos.

      - A CONTRATANTE irá avaliar as justificativas técnicas da CONTRATADA, se a alteração impactar no incremento do esforço, e negociará os prazos, se for o caso.

      - É facultada à CONTRATANTE não exigir por completo todos os artefatos que compõem a MDS, mesmo aqueles que constem como obrigatórios, caso a situação específica demande esta adaptação.

    - Infraestrutura

      - A CONTRATADA deverá utilizar as mesmas ferramentas e tecnologias adotadas pela CONTRATANTE.

      - A CONTRATANTE tem ampla liberdade para atualizar as versões dos sistemas operacionais, dos gerenciadores de banco de dados, das linguagens de desenvolvimento, das ferramentas de apoio ao desenvolvimento, segundo sua necessidade e conveniência. Caberá, nesses casos, à CONTRATADA evoluir e adaptar-se à respectiva mudança, mantendo seus colaboradores capacitados.

      - Tal prerrogativa deve-se à necessidade de se manter atualizado e operacional o parque computacional da CONTRATANTE, dispondo de ferramentas e produtos modernos e atualizados que correspondam às exigências cada vez maiores de inovação.

      - A integração com outros sistemas e interoperação entre sistemas, mesmo que externos ao Ministério da Educação, deverá ser realizado, sempre que tecnicamente viável, por intermédio de WebService, seguindo os padrões estabelecidos pelo e-Ping – Padrões de interoperabilidade de governo eletrônico (disponível em: http://www.eping.e.gov.br), nos termos da IN nº. 04/2008.

      - Os sistemas operacionais, bancos de dados e as principais ferramentas utilizadas constam no Encarte Infraestrutura, Tecnologias e Ferramentas de Suporte ao Desenvolvimento de Sistemas.

    - Arquitetura Referência

      - A CONTRATANTE possui uma arquitetura de referência que detalha as tecnologias e ferramentas utilizadas no desenvolvimento de sistemas e que deverão ser utilizadas pela CONTRATADA durante a execução dos serviços. A Arquitetura de Referência está detalhada no Encarte VI - Arquiteturas de Referência.

    - Catálogo de Sistemas

      - O catálogo de sistemas do Ministério da Educação consta no Encarte VII - Catálogo de Sistemas.

    - Volume Estimado

      - Item 1: O volume total estimado será de 31.200 (trinta e um mil e duzentos) Pontos de Função, durante os 12 (doze) meses de vigência do contrato.

      - Item 2: O volume total estimado será de 62.400 (sessenta e dois mil e quatrocentos) Pontos de Função, durante os 12 (doze) meses de vigência do contrato.

  - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

    - Conforme especificado no item 7.4.1.2 a parte dos serviços que serão executados nas dependências do Ministério da Educação, deverão ser realizados no seguinte endereço:

      - Ministério da Educação – MEC - Esplanada dos Ministérios, Bloco L, Anexo II, Térreo – Coordenação Geral de Desenvolvimento – Brasília – DF.

      - Item 1:

        - Os serviços serão executados tanto nas dependências do Ministério da Educação, quanto nas instalações da CONTRATADA.

        - O Ministério da Educação disponibilizará à CONTRATADA, nas suas dependências, uma estrutura composta de uma sala com 60 estações de trabalho e uma sala para reuniões, nas quais deverão ser realizadas parte da execução dos serviços contratados.

        - No caso de execução nas instalações da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá respeitar o horário de expediente do órgão. Em razão do aumento de demanda ou fato que o justifique, tais como antecipação de prazos de entrega por parte da CONTRATADA, deslocamento de prestadores nos finais de semana, implementação de rotinas que necessitem de paralisação dos serviços disponíveis, depuração de erros críticos, entre outros, os serviços poderão, a critério da CONTRATADA, desde que previamente autorizados pela CONTRATANTE, ser realizados após o horário de expediente ou nos finais de semana ou feriados. Nesse caso, não caberá à CONTRATANTE nenhum ônus adicional, além dos já estabelecidos na prestação de serviço.

        - Mesmo que os serviços sejam realizados aos sábados, domingos e feriados, esse fato não implicará em nenhuma forma de acréscimo ou majoração nos valores dos serviços, razão pela qual será improcedente a reivindicação de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, bem como horas-extras ou adicionais noturnos.

        - Todos os serviços deverão ser prestados em turnos diários de 8 (oito) horas, de segunda a sexta-feira, nos horários das 9 às 12:00 horas e das 14 às 19:00 horas ou das 8 às 12:00 horas e das 14 às 18:00 horas, à critério do Ministério da Educação.  Em caso de necessidade, o Ministério da Educação poderá convocar, em caráter excepcional, a CONTRATADA para executar tarefas fora do horário indicado, bem como nos finais de semana e feriados.

        - A CONTRATADA se compromete a prestar atendimento 24 horas por dia, de segunda a domingo, incluindo feriados, para as manutenções corretivas.

        - Despesas com deslocamentos não implicarão em acréscimos ou majorações nos valores dos serviços prestados pela CONTRATADA.

      - Item 2:

        - Os serviços destinados à CONTRATADA do Item 2 deverão ser executados nas instalações da CONTRATADA, que deverá apresentar os relatórios de contagem de pontos de função, conforme modelo de documento e regras disponíveis no ENCARTE XV - Guia de Métricas.

        - Mesmo que os serviços sejam realizados aos sábados, domingos e feriados, esse fato não implicará em nenhuma forma de acréscimo ou majoração nos valores dos serviços, razão pela qual será improcedente a reivindicação de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, bem como, horas-extras ou adicionais noturnos.

        - O prestador de serviço da CONTRATADA do Item 2 deverá se deslocar para as instalações da CONTRATANTE sempre que convocado ou considerar necessário, sendo que esse deslocamento não implicará em nenhuma forma de acréscimo ou majoração nos valores dos serviços, bem como, nenhum tipo de pagamento correspondente a horas-extras ou adicionais noturnos.

    - Dos Prazos

      - O prazo máximo para a CONTRATADA se pronunciar acerca da Ordem de Serviço encaminhada será de 01 (um) dia útil. Caso a CONTRATADA não se pronuncie nesse prazo, a CONTRATANTE considerará que a CONTRATADA está de acordo com os termos da Ordem de Serviço.

      - O prazo para execução da Ordem de Serviço começará a contar a partir do próximo dia útil após a entrega desta à CONTRATADA.

      - Os prazos de entrega deverão atender ao descrito no Processo de Prestação de Serviços e neste Termo de Referência.

  - ESTIMATIVA DE PREÇO

    - Item 1

O valor estimado para a contratação do Item 1 é de R$ 24.960.000,00 (Vinte e Quatro Milhões, Novecentos e Sessenta Mil Reais) por ano. O valor foi composto pela multiplicação de 31.200 pontos de função por R$ 800,00 (Oitocentos Reais), que se refere ao valor médio do ponto de função.

      - Para a estimativa de preço por ponto de função do Item 1, foram considerados valores estimados por outros órgãos da Administração Pública Federal, praticados em processos licitatórios para contratação de serviço de Fábrica de Software, conforme Tabela 05.

### TABELA 05 – Estimativa de Preço

| ESTIMATIVA DE PREÇO |  |
| --- | --- |
| Órgão | Estimativa Preço Unitário/Ponto de Função |
| ANCINE | R$ 977,31 |
| Banco do Brasil | R$ 900,00 |
| Caixa Econômica Federal | R$ 1.176,00 |
| CNJ | R$ 462,00 |
| Fundação Osvaldo Cruz | R$ 762,29 |
| Ministério da Agricultura | R$ 821,47 |
| Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | R$ 950,00 |
| Ministério da Justiça | R$ 677,00 |
| STF | R$ 685,80 |
| Valor Médio | R$ 823,54 |

      - Assim, com base no valor médio calculado acima, o valor estimado do ponto de função para contratação de serviço de Fábrica de Software, pelo Ministério da Educação, foi fixado em R$ 800,00 (Oitocentos Reais).

    - Item 2

Para o valor estimado para a contratação do Item 2 será adotada a pesquisa mercadológica realizada pela Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Educação – MEC/SAA.

  - GARANTIA DOS PRODUTOS

    - Item 1:

      - A garantia dos produtos é de 9 (nove meses), após a emissão do documento de aceite definido pela CONTRATANTE.

        - Sistemas não decompostos em partes (módulos ou iterações) serão garantidos pelo prazo citado, ainda que o período de garantia ultrapasse a vigência do Contrato.

        - Os sistemas decompostos em partes (módulos ou iterações) serão garantidos pelo prazo citado, a partir do aceite do último módulo ou iteração, ainda que o período de garantia ultrapasse a vigência do Contrato.

        - A documentação de sistema e de projeto também estará coberta pela garantia.

      - Caberá à CONTRATADA, no período de garantia, sem ônus para a CONTRANTE, realizar toda a correção decorrente de erros ou falhas cometidas na execução dos serviços contratados e/ou decorrentes de integração e adequação sistêmica, desde que, comprovadamente, não tenham se dado em função de falhas nas especificações feitas pela CONTRATANTE.

      - O prazo máximo para correção dos defeitos, cobertos pela garantia, deverá seguir a tabela abaixo:

### TABELA 06 - Prazos para correção dos defeitos

| Prazos para correção dos defeitos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Criticidade | Característica | Início de Atendimento | Conclusão de Atendimento (*) |
| Alta | Incidente com paralisação do sistema ou comprometimento grave de dados, processo ou ambiente | Imediatamente | Em até 2 horas corridas a partir do início do atendimento |
| Média | Incidente sem paralisação do sistema, mas com comprometimento mediano de dados, processo ou ambiente | Em até 2 horas corridas depois de informado o incidente à CONTRATADA | Em até 4 horas corridas a partir do início do atendimento |
| Baixa | Incidente sem paralisação do sistema, com pequeno ou nenhum comprometimento de dados, processo ou ambiente | Em até 4 horas corridas depois de informado o incidente à CONTRATADA | Em até 6 horas corridas a partir do início do atendimento |

- (*) O prazo poderá ser estendido mediante contato e justificativa apresentada pela CONTRATADA e aceita pela CONTRATANTE.

      - Caso um componente de software e/ou artefato referente a um serviço contratado seja alterado pela CONTRATANTE ou por outro FORNECEDOR, por ela designado, a garantia cessará apenas para esse produto.

      - O desrespeito aos prazos, acima estabelecidos, fica sujeito à advertência e multa, nos termos definidos nas sanções administrativas.

  - PROPOSTA DE PREÇO (ajustada ao valor do lance vencedor ou negociado)

    - A proposta de preço ajustada ao valor do lance vencedor, a ser apresentada em uma única via pela licitante vencedora, deverá ser editada em computador, sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas em suas partes essenciais e deverá seguir o Modelo dos Demonstrativos de Preço Total e de Preços Unitários, na forma do Encarte IX;

    - Juntamente com a Proposta de Preço, deverá ser apresentada pela licitante vencedora, em uma única via, a Planilha de Composição de Preço do Item 1, contida no ENCARTE XVII.

    - A proposta de preço deverá conter identificação do proponente, com data e assinatura a quem de direito, e menção ao número deste pregão e lote no qual está concorrendo;

    - A proposta comercial deverá conter valor unitário do ponto de função por item, em real (R$), expresso em algarismos e por extenso, nele incluídos todos os impostos, taxas, mão de obra, salários, encargos sociais e trabalhistas, contribuições previdenciárias e todas as demais obrigações e despesas de qualquer natureza necessárias à perfeita execução dos serviços constantes nos objetos desta licitação.

    - Deverá ser anexada à proposta, planilha detalhada de composição de custos e formação de preços nos moldes da planilha apresentada na IN nº 02/2008 SLTI/MPOG, atualizada pela IN n° 03/2009 SLTI/MPOG, conforme o Encarte XVII - Planilha de Composição de Preços do Item 1, deste termo de referência.

    - A planilha de custos e formação de preços deverá ser entregue e analisada no momento da aceitação do lance vencedor, em que poderá ser ajustada, se possível, para refletir corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que não haja majoração do preço proposto, na forma prevista no art. 24 da IN 02/2008 SLTI/MPOG.

    - Erros no preenchimento da Planilha não ensejarão a desclassificação da proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação.

    - Quando da apresentação da proposta, a licitante deverá indicar os acordos ou convenções coletivas que regem as categorias profissionais vinculadas à execução do serviço, quando for o caso.

    - A CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93. Essa disposição deverá ser observada ainda para os custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos para as despesas com despedida sem justa causa ou com o quantitativo de vale transporte.

    - Caso a proposta apresente eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos que favoreça a CONTRATADA, este será revertido como lucro durante a vigência da contratação, mas poderá ser objeto de negociação para a eventual prorrogação contratual.

    - O prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contatos a partir da data de sua apresentação.

  - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da contratação, objeto deste Termo de Referência, correrão à conta dos recursos específicos consignados ao Ministério da Educação, no Orçamento Geral da União para o exercício de 2010.

- GESTÃO DO CONTRATO

  - SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO DAS ORDENS DE SERVIÇO

    - A CONTRATADA, vencedora do Item 1, designará 1 (um) profissional para atuar como Preposto Administrativo, com a responsabilidade de realizar a gestão administrativa e legal do contrato; e 1 (um) profissional para atuar como Preposto Técnico, nas dependências da CONTRATANTE, com as seguintes responsabilidades:

      - Executar a gestão geral do contrato por parte da CONTRATADA, com a visão de todas as Ordens de Serviço em desenvolvimento, distribuindo as tarefas entre as equipes, objetivando garantir a execução dos serviços dentro dos prazos estabelecidos e atendendo todos os requisitos;

      - Responder, perante a CONTRATANTE, pela execução técnica das Ordens de Serviço;

      - Participar periodicamente, a critério da CONTRATANTE, de reuniões de acompanhamento das atividades referentes às Ordens de Serviços em execução;

    - O preposto técnico deverá contar com certificação PMP (Project Management Professional) em vigor. A comprovação será feita mediante a apresentação do certificado em nome do profissional, fornecido pelo Project Management Institute (PMI). Esta solicitação se justifica em razão da Diretoria de Tecnologia da Informação utilizar as melhores práticas de gestão de projetos do PMBOK como referência. Assim, o profissional deverá estar habituado com o vocabulário, atividades, processos e áreas de conhecimento ali mencionadas.

    - Cabe à CONTRATADA vencedora do Item 1:

      - Disponibilizar infraestrutura tecnológica, nas suas dependências, necessária à prestação do serviço contratado, a qual deverá estar operacional no prazo máximo de 30 dias corridos, contados da assinatura do Contrato, ocasião em que será objeto de inspeção pela CONTRATANTE. A não observância desse prazo sujeitará a CONTRATADA à aplicação das seguintes penalidades:

### TABELA 07 - Aplicação da penalidade

| Aplicação da penalidade |  |
| --- | --- |
| Dias de Atraso | Multa |
| De 15 a 30 dias após a assinatura do Contrato | Valor de 5 (cinco) PF (pontos por função) por dia de atraso |
| De 31 a 44 dias após a assinatura do Contrato | Valor de 8 (oito) PF (pontos por função) por dia de atraso |
| De 45 a 60 dias após a assinatura do Contrato | Valor de 10 (dez) PF (pontos por função) por dia de atraso |
| De 61 a 75 dias após a assinatura do Contrato | Valor de 20 (vinte) PF (pontos por função) por dia de atraso |
| Acima de 76 dias após a assinatura do Contrato | Valor de 30 (trinta) PF (pontos por função) por dia de atraso |

      - Disponibilizar à CONTRATANTE, sem ônus para esta, no prazo máximo de 60 dias após a assinatura do Contrato, sistema para gestão de demandas e projetos, em ambiente WEB e multiplataforma, que funcione inclusive em sistemas operacionais e navegadores livres, e que possibilite o acompanhamento das demandas e projetos pela CONTRATANTE; ou utilizar-se de sistema de demandas e projetos próprio da CONTRATANTE, a conveniência da mesma.

        - Quando o sistema de demandas e projetos for disponibilizado pela CONTRATANTE, caberá à CONTRATADA a sua manutenção durante toda a vigência do contrato, sendo que as manutenções corretivas e evolutivas serão faturadas como serviços prestados.

        - Quando o sistema de demandas e projetos for disponibilizado pela CONTRATADA, caberá a esta, mediante solicitação da CONTRATANTE, disponibilizar anualmente novas consultas e/ou relatórios, equivalentes ao máximo de 50 (cinqüenta) pontos de função, sem custo adicional.

        - Sempre que solicitado pela CONTRATANTE e obrigatoriamente ao término da vigência do Contrato, a CONTRATADA transferirá a base de dados histórica de todos os projetos/serviços, juntamente com o modelo e dicionário de dados do software, em mídia digital, formato de arquivo texto ou outro previamente acordado entre as partes.

        - Excepcionalmente, no caso de indisponibilidade do acesso ao software de gestão de demandas e projetos, a CONTRATADA deverá disponibilizar as informações sobre os serviços em andamento, utilizando-se de outro meio, previamente acordado com a CONTRATANTE.

        - O Sistema de gestão de demandas e projetos deverá atender aos seguintes requisitos mínimos:

          - Abertura e acompanhamento de Ordens de Serviço, contendo todas as informações necessárias ao gerenciamento do projeto.

          - Monitorar remotamente os projetos e as demandas.

          - Permitir o armazenamento de artefatos produzidos.

          - Possuir histórico com toda documentação do Planejamento e da Revisão do Planejamento dos projetos de acordo com as Ordens de Serviço geradas.

          - Possuir Workflow contemplando solicitação e acompanhamento das Ordens de Serviço, etapas/fases do projeto, quem realizou cada etapa, localização da execução, quando executou e tempo gasto para execução.

          - Registrar Indicadores para Nível de Serviço.

          - Registrar a quantidade de pontos de função estimada/realizada em cada fase.

          - Possuir controle e histórico de faturamento dos pontos de função, permitindo a realização de auditorias quando necessário.

          - Possuir uma interface única para acesso às suas funcionalidades independentemente dos equipamentos ou as tecnologias empregadas para a prestação dos serviços.

          - Registrar no log de históricos todos os acessos realizados, com autenticação de usuário, data e hora do acesso, além de permitir a recuperação do registro desse histórico.

          - Disponibilizar, para exibição e impressão, os seguintes relatórios / consultas mínimas:

            - Situação atual da demanda/projeto.

            - Percentual de realização e fase de execução do serviço.

            - Data/hora da solicitação, início previsto, fim previsto, quantidade de dias, quantidade de horas, pontos de função estimados e realizados.

            - Indicadores de requisitos mínimos de serviço.

            - Quantidades de pontos de função totais utilizados pela CONTRATADA no período (ano, mês, dia).

        - Programar e executar, periodicamente, a transferência de tecnologia e conhecimento para a equipe da CONTRATANTE, dos produtos entregues e homologados.

        - Entregar todos os códigos-fonte e artefatos dos projetos à CONTRATANTE, mantendo sigilo sobre seu conteúdo.

        - Entregar a versão final do produto, garantindo sua funcionalidade e qualidade dentro dos prazos definidos.

        - Participar de reuniões periódicas com a equipe da CONTRATANTE, reportando sobre o andamento dos projetos de desenvolvimento, objeto deste Termo de Referência e das Ordens de Serviço correspondentes.

        - Definir e apresentar à CONTRATANTE as metas e o planejamento utilizado para cumprir todos os objetivos do projeto, em todas as suas fases e módulos, garantindo qualidade, desempenho e segurança.

  - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

    - A CONTRATANTE, durante a vigência do respectivo Contrato, compromete-se a:

      - Proporcionar à CONTRATADA as condições necessárias à execução regular do Contrato, permitindo o acesso dos profissionais desta às suas dependências.

      - Fornecer à CONTRATADA todo tipo de informação interna essencial à realização dos serviços, atentando ao quesito de segurança e sigilo de dados.

      - Comunicar prontamente à CONTRATADA qualquer anormalidade na execução do objeto, podendo recusar o recebimento de produtos/artefatos que estejam em desacordo com as especificações e condições estabelecidas no presente Termo de Referência e nas Ordens de Serviço correspondentes.

      - Pagar mensalmente à CONTRATADA, os valores relativos aos serviços entregues, homologados e aceitos, conforme as Ordens de Serviço e respectivos documento de aceite.

      - Aplicar as penalidades previstas para o caso de não cumprimento de cláusulas contratuais ou aceitar as justificativas apresentadas pela CONTRATADA;

      - Verificar a regularidade da situação fiscal e dos recolhimentos sociais trabalhistas da contratada conforme determina a lei, antes de efetuar o pagamento devido;

      - Comunicar por escrito à CONTRATADA as modificações realizadas na Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas, na Arquitetura de Sistemas, no Guia de Métricas ou na Infraestrutura de Tecnologia de Informação, que impliquem em mudanças no desenvolvimento de aplicativos, e estipulem prazos para adequação.

  - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

    - A CONTRATADA obriga-se ao cumprimento do seguinte:

      - Responsabilizar-se por todos os custos com pessoal, diárias, passagens e comunicações, necessários à perfeita execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.

      - Selecionar, designar e manter, em sua equipe, profissionais cuja qualificação esteja em conformidade com os tipos de serviços descritos nas Ordens de Serviço, observando o certificado apropriado emitido pelos fabricantes da linguagem, ferramenta ou tecnologia, sempre que a atividade a ser executada, assim o exigir.

      - Responsabilizar-se integralmente pela sua equipe técnica, primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade, visando a execução dos trabalhos durante todo o Contrato, dentro dos prazos estipulados, sob pena de ser considerada infração passível de aplicação das penalidades previstas, caso os prazos não sejam cumpridos.

      - Atender aos prazos estabelecidos e acordados nas Ordens de Serviço abertas pela CONTRATANTE.

      - Acatar todas as disposições contidas neste Termo de Referência, sob pena de incorrer em penalidade, inclusive com aplicação de multa em percentual calculado sobre o valor total da Ordem de Serviço.

      - Observar e atender a todas as normas, instruções e ordens internas emanadas pela CONTRATANTE, além da legislação pertinente, referente à contratação do serviço;

      - Atender às convocações da CONTRATANTE de acordo com os prazos e condições estabelecidas neste Termo de Referência, apresentando sempre que solicitadas todas as informações e esclarecimentos.

      - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Termo de Referência.

      - Executar os serviços solicitados formalmente pela CONTRATANTE por meio de Ordens de Serviço, de acordo com as suas características e com as cláusulas do Contrato firmado.

      - Em nenhuma hipótese poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca dos serviços prestados à CONTRATANTE, sem prévia autorização.

      - Manter, durante toda a execução dos serviços, as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório e posteriores necessidades de mudanças tecnológicas, devidamente informadas.

      - Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto do Contrato, respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações e às regras de negócio.

      - A CONTRATADA não poderá, de forma alguma, comercializar, no todo ou em parte, qualquer produto ou sistema gerado a partir do Contrato resultante deste Termo de Referência, sob pena de rescisão contratual, podendo inclusive responder por ações judiciais decorrentes do não cumprimento deste item.

      - Responder por quaisquer prejuízos que seus colaboradores ou prepostos causarem ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão, procedendo imediatamente aos reparos e/ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente.

      - Os profissionais da CONTRATADA, uma vez dentro das dependências da CONTRATANTE, ficarão sujeitos às normas internas desta, principalmente as de segurança, incluindo aquelas referentes à identificação, trajes, trânsito e permanência.

      - Recrutar e contratar mão-de-obra qualificada, em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer solidariedade da CONTRATANTE, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora, assumindo, ainda, com relação ao contingente alocado, total responsabilidade pela coordenação e supervisão dos encargos administrativos, tais como: controle, fiscalização e orientação técnica, controle de freqüência, ausências permitidas, licenças autorizadas, férias, punições, admissões, demissões, transferências e promoções.

      - Manter em dia todos os direitos pecuniários de seus colaboradores, tais como horas extras, adicionais noturnos, indenizações e outras vantagens, de forma que não sejam os trabalhos da CONTRATANTE prejudicados em função de reivindicações por parte dos colaboradores da CONTRATADA.

      - Assumir todas as despesas e ônus relativos ao pessoal e a quaisquer outras derivadas ou conexas com o Contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, inexistente qualquer vínculo empregatício entre seus colaboradores e/ou prepostos e a CONTRATANTE.

      - Indenizar todos os custos e despesas financeiras, que porventura venham a ser suportados pela CONTRATANTE, por força de sentença judicial, que aponte a existência de vínculo empregatício entre seus colaboradores e/ou prepostos e a CONTRATANTE.

      - Assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus colaboradores no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridos nas dependências da CONTRATANTE.

      - Informar à CONTRATANTE, para efeito de controle de acesso às suas dependências, o nome, CPF e o respectivo número da carteira de identidade dos colaboradores disponibilizados para a prestação de serviços, bem como ocorrências de afastamento definitivo e as substituições em casos de falta, ausência legal ou férias.

      - Substituir, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, qualquer colaborador cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes, insatisfatórios às normas de disciplina, ou ainda, incompatíveis com o exercício das funções que lhe foram atribuídas, quando os serviços forem executados nas dependências da CONTRATANTE.

      - Assegurar, nos casos de greve ou paralisação de seus colaboradores, a continuação da prestação dos serviços, por meio da execução de ações de contingência, inclusive nos casos de greve ou paralisação dos transportes públicos, hipótese em que deverá promover, às suas expensas, os meios necessários para que seus colaboradores cheguem aos seus locais de trabalho.

      - Assegurar, nos casos de desastres naturais, acidentes, falhas de equipamentos, falhas de segurança, perda de serviços e ações intencionais, que por ventura possam ocorrer em seu ambiente, a continuidade da prestação dos serviços, por meio da execução de ações de contingência, visando à recuperação das operações a tempo de não causar paralisação dos serviços prestados à CONTRATANTE.

  - GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

    - A Gestão, o acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato ficarão a cargo de representantes designados pela autoridade competente do Ministério da Educação, nos termos do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93.

    - Dentre as competências dos servidores designados para a gestão, acompanhamento e fiscalização dos serviços contratados, caberá:

      - Verificar, junto à(s) CONTRATADA(S) e seu(s) preposto(s), se as providências necessárias, para o bom andamento dos serviços, estão sendo tomadas;

      - Emitir pareceres em todos os atos da empresa contratada relativos à execução do contrato, em especial na aplicação de sanções, alterações e rescisão do contrato;

      - Sustar, recusar, mandar refazer quaisquer serviços que estejam em desacordo com as especificações técnicas e as constantes do Termo de Referência, determinando prazo para a correção de possíveis falhas ou substituições de serviços em não conformidade com o solicitado.

    - A presença do fiscal do contrato não diminuirá a responsabilidade da(s) CONTRATADA(S) por quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior;

    - O Ministério da Educação reserva-se no direito de, sem qualquer forma de restrição, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços.

  - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

    - Do Recebimento, Homologação e Aceite

      - O procedimento para entrega, homologação e aceite dos serviços dos Itens 1 e 2 deverá atender aos seguintes critérios:

        - Os serviços deverão ser entregues pela CONTRATADA no endereço especificado na Ordem de Serviço, em conformidade com os prazos de entrega discriminados nesse documento.

        - As CONTRATADAS deverão entregar, em mídia eletrônica, os Relatórios de Contagem de Pontos de Função.

Item 1

        - A CONTRATADA deverá entregar, em mídia eletrônica, os produtos/artefatos solicitados na Ordem de Serviço, adequados às Metodologias de Desenvolvimento de Sistemas, ao Guia de Métricas e à infraestrutura, plataforma e ferramentas/pacotes (hardware e software) existentes no ambiente corporativo da CONTRATANTE.

        - O(s) sistema(s) novo(s) ou as manutenções deverão ser disponibilizados, pela CONTRATADA, nos ambientes de Desenvolvimento e Homologação da CONTRATANTE.

        - A disponibilização do(s) sistema(s) em ambiente de Produção será responsabilidade da CONTRATANTE, com o auxílio da CONTRATADA.

        - Os serviços de testes e qualidade de sistemas somente serão finalizados após a homologação.

        - Quando o serviço for entregue pela CONTRATADA para homologação, esta deverá emitir documento para formalizar a entrega do serviço, no qual a CONTRATANTE deverá apor o seu “Recebido”, datando-o, assinando-o e devolvendo uma via à CONTRATADA.

        - A CONTRATANTE emitirá documento de homologação dos serviços solicitados na Ordem de Serviço, que conterá um dos seguintes resultados possíveis:

Rejeitado – quando o serviço entregue não corresponder aos requisitos solicitados ou quando houver erros não tratados que impossibilitem o uso do aplicativo em produção ou ainda quando não houver a entrega de produtos/artefatos discriminados na Ordem de Serviço. Neste caso, o prazo de entrega do serviço não será prorrogado, cabendo aplicação de penalidades por atraso.

Homologado com Ajustes – Quando houver necessidade de ajustes no sistema e/ou nos produtos/artefatos entregues, a CONTRATANTE registrará no documento de homologação todos os ajustes a serem realizados e estabelecerá o prazo para que a CONTRATADA resolva as pendências apresentadas.

Caso não realize os ajustes no prazo estabelecido ou os ajustes não forem homologados, a entrega será considerada rejeitada e a CONTRATADA estará sujeita às penalidades previstas.

Homologado – Os serviços foram executados conforme solicitado.

        - Após a homologação bem sucedida, a CONTRATANTE emitirá o documento de aceite do serviço para os itens homologados e para a quantidade de Pontos de Função a ser paga.

        - Caso a CONTRATANTE necessite de reunião com profissionais da CONTRATADA antes de homologar o serviço a ser entregue, a mesma deverá convocá-los formalmente. Caso a CONTRATADA falte à reunião por qualquer motivo, o prazo para homologação pela CONTRATANTE será automaticamente renovado.

Item 2

        - A entrega do Relatório de Contagem de Pontos de Função deverá estar acompanhada do documento para formalizar a entrega do serviço, no qual a CONTRATANTE deverá apor o seu “Recebido”, datando-o, assinando-o e devolvendo uma via à CONTRATADA.

        - Após o recebimento, a CONTRATANTE procederá à avaliação do Relatório de Contagem de Pontos de Função, emitindo, ao final dessa etapa, o documento de homologação do serviço, que conterá um dos seguintes resultados possíveis:

Rejeitado – quando o Relatório de Pontos de Função estiver em desacordo com os padrões previstos no Encarte XV - Guia de Métricas da CONTRATANTE - e neste Termo de Referência. Neste caso, o prazo de entrega do produto não será prorrogado, cabendo à aplicação de penalidades por atraso na entrega.

Homologado com Ajustes – Quando houver necessidade de ajustes no Relatório de Pontos de Função entregue, a CONTRATANTE registrará no documento de homologação todos os ajustes a serem realizados e estabelecerá o prazo para que a CONTRATADA resolva as pendências apresentadas.

Caso não realize os ajustes no prazo estabelecido ou os ajustes não forem homologados, a entrega será considerada rejeitada e a CONTRATADA está sujeita às penalidades previstas.

Homologado – quando não forem identificados ajustes no Relatório de Pontos de Função entregue.

        - Após a homologação bem sucedida, a CONTRATANTE emitirá o documento de aceite da Ordem de Serviço.

      - Quando houver divergência entre os Relatórios de Pontos de Função dos itens 1 e 2, a CONTRATANTE registrará no documento de homologação o valor a ser considerado, conforme disposto neste Termo de Referência, no item Divergências de Contagem.

      - A emissão do documento de homologação da Ordem de Serviço, não exime a CONTRATADA da responsabilidade pela correção dos erros identificados dentro do prazo de garantia do produto.

    - Indicadores para Níveis de Serviço

      - Indicadores para Níveis de Serviço são critérios objetivos e mensuráveis estabelecidos entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, com a finalidade de aferir e avaliar indicadores relacionados aos serviços contratados. O Nível de Serviço está detalhado no Encarte XIV.

    - Da Aferição

      - A freqüência de aferição e avaliação dos níveis de serviço será mensal, devendo a CONTRATADA elaborar Relatório Gerencial de Serviços, apresentando-o à CONTRATANTE até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao da prestação do serviço. Constarão desse relatório todas as entregas homologadas no mês de referência, com suas respectivas datas previstas e realizadas, além da quantidade de pontos de função entregues.

      - Os casos de atrasos deverão ser motivados, explicando as razões que os fundamentaram, bem como planos de ações para evitar futuras ocorrências.

      - O conteúdo detalhado e a forma do relatório gerencial serão definidos pelas partes na reunião inicial do Contrato.

    - Do Pagamento

      - Mensalmente, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura com os valores correspondentes aos serviços entregues e aceitos naquele período.

      - A Nota Fiscal/Fatura deverá ser entregue acompanhada dos seguintes documentos:

        - Relatório Gerencial de Serviços realizados no período;

        - Cópias de todos os documentos de aceite das entregas realizadas no período.

      - Em caso de necessidade de ajuste na Nota Fiscal/Fatura, será estabelecido prazo para a CONTRATADA fazer a substituição do documento em questão.

      - O pagamento será efetuado, mensalmente, em moeda corrente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao da entrega e ateste Nota Fiscal/Fatura, com emissão de Ordem Bancária para crédito em conta corrente da CONTRATADA, conforme disposto no Artigo 40 Inciso XIV alínea “a” da Lei 8.666/93 e comprovada a regularidade da empresa, mediante consulta “on-line” ao SICAF.

      - Havendo atraso de pagamento, provocados exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano.

      - Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos quanto ao atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetido à apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não necessária a apuração de responsabilidade e imputação de ônus a quem lhe deu causa.

      - O valor do serviço a ser faturado mensalmente, será calculado a partir da quantidade de pontos de função discriminada no Termo de Aceite, multiplicado pelo valor do ponto de função contratado.

VS = QPF x VPF

Onde:

VS = Valor do Serviço;

QPF = Quantidade de Pontos de Função do Serviço;

VPF = Valor do Ponto de Função Contratado

      - Com relação à QPF (quantidade de pontos de função do serviço), a Ordem de Serviço discriminará as fases e disciplinas a serem executadas pela CONTRATADA e os artefatos/produtos a serem entregues, ficando a remuneração atrelada aos percentuais definidos na tabela do item Fases e Distribuição de Esforço constante do Encarte XV - Guia de Métricas. Exemplo: se a Ordem de Serviço não contemplar a fase de Concepção, a CONTRATADA será remunerada em 88% (oitenta e oito por cento) do total dos pontos de função do serviço.

        - Se, após a execução da Ordem de Serviço de levantamento de escopo e contagem estimada, a CONTRATANTE decidir pela não abertura da Ordem de Serviço, a CONTRATADA receberá o valor correspondente à etapa de concepção, que equivale a 12% (doze por cento) do total dos pontos de função estimados, de acordo com a tabela do item Fases e Distribuição de Esforço constante do Encarte XV - Guia de Métricas.

        - Se a CONTRATANTE desistir da execução do serviço constante de uma Ordem de Serviço já aberta, a CONTRATADA receberá o valor correspondente à etapa que tenha sido realizada, de acordo com os percentuais definidos na tabela do item Fases e Distribuição de Esforço do Guia de Métricas.

      - Sobre o valor do serviço (VS) serão aplicados os descontos referentes às multas ocorridas no mês correspondente. Assim, o valor a ser pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA no mês de referência será obtido pela aplicação da seguinte fórmula:

VP = VS - ΣVMUL

Onde:

VP = Valor a ser pago no mês;

VS = Valor do serviço;

ΣVMUL = Somatório do valor das multas previstas para o mês de referência.

      - Caso o somatório do valor das multas previstas para o mês for maior que o valor do serviço (VS), o valor remanescente deverá ser descontado nas faturas subseqüentes ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

  - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

    - A LICITANTE que convocada dentro do prazo de validade de sua proposta não celebrar o Contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, fica impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, a que se refere o inciso XIV da Lei no 10.520/2002, pelo prazo de 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência e/ou no Contrato e das demais cominações legais.

    - Das Penalidades

      - Os Indicadores para Níveis de Serviço, bem como as penalidades aplicadas em razão do seu não cumprimento, encontram-se estipulados no Encarte XIV – Nível de Serviço, sendo que tais penalidades serão aplicadas via glosa sobre o valor do serviço entregue.

      - Para o cálculo dos dias de atraso de entrega do serviço serão desconsiderados os dias utilizados pela CONTRATANTE para a homologação do serviço.

    - Das sanções administrativas

      - Os Indicadores que regerão os critérios para aplicação de sanções administrativas, cometidas pela CONTRATADA na prestação de serviço, garantida a ampla defesa, terão como base os graus relacionados na tabela a seguir, a qual servirá como referência para a área administrativa.

### TABELA 08 - Graus de sanções administrativas

| GRAUS DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS |  |
| --- | --- |
| GRAU | CORRESPONDÊNCIA |
| 01 | Advertência escrita |
| 02 | Glosa de 0,3% sobre o valor a ser pago no mês da ocorrência |
| 03 | Glosa de 10% sobre o valor a ser pago no mês da ocorrência |
| 04 | Multa de 10% sobre o valor do Contrato |

As glosas nos pagamentos a que se sujeita a CONTRATADA, terão como referência a Tabela 09.

### TABELA 09 - Referência para glosa

| REFERÊNCIA PARA GLOSA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Referência | Grau |
| Permitir a presença de empregado sem crachá nos locais onde há prestação de serviço. | Por ocorrência | 01 |
| Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços solicitados | Por ocorrência | 03 |
| Manter empregado sem qualificação para executar os serviços contratados | Por ocorrência | 02 |
| Não substituir, imediatamente, o profissional que seja considerado inapto para os serviços a serem prestados, seja por incapacidade técnica, atitude inconveniente, falta de urbanidade ou que venha a transgredir as Normas disciplinares do Ministério da Educação. | Por ocorrência | 02 |
| Acumular 3 (três) advertências no período de 6 (seis) meses | Por ocorrência | 02 |
| Acumular 5 (cinco) advertências no período de 12 (doze) meses | Por ocorrência | 03 |
| Não zelar pelas instalações do Ministério da Educação | Por ocorrência | 01 |
| Não efetuar o pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução deste Contrato | Por ocorrência | 03 |
| Na hipótese de rescisão contratual por inexecução total do Contrato | -- | 04 |
| Na hipótese de descumprimento da Garantia de serviços | Por ocorrência | 03 |
| Não apresentar documentação exigida da empresa ou dos profissionais | Por documento | 01 |
| Deixar de prestar quaisquer informações solicitadas no prazo estipulado | Por ocorrência | 01 |
| Deixar de realizar transferência completa dos conhecimentos empregados na realização dos serviços contratados | Por ocorrência | 02 |
| Deixar de realizar transição plena do contrato, com total transferência de conhecimento | Por ocorrência | 03 |

  - OBRIGAÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

    - No momento da assinatura do contrato, tanto a CONTRATADA do Item 1, como a CONTRATADA do Item 2, deverão apresentar comprovação de, pelo menos, um profissional que possua certificação Certified Function Points Specialist – CFPS, emitida pelo International Function Point Users Group – IFPUG.

      - O referido profissional deverá responsabilizar-se pelas contagens de pontos de função e participar das reuniões para solução de divergências de contagens, quando for o caso.

      - Havendo necessidade de substituição do respectivo profissional, a CONTRATADA deverá apresentar a comprovação de outro profissional com as características mencionadas anteriormente.

      - O profissional CFPS deverá ter vínculo empregatício com a empresa CONTRATADA.

      - O profissional deverá manter-se certificado conforme as exigências do IFPUG.

      - A certificação deste profissional garante que os serviços serão mensurados de acordo com um padrão amplamente utilizado.

  - GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

    - A empresa vencedora deverá prestar garantia, no ato da assinatura do contrato, no valor correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) do valor contratado, na modalidade a ser escolhida pela mesma, que ficará sob a responsabilidade do Ministério da Educação, consoante o § 1º, do art. 56, da Lei nº. 8.666/93;

    - A garantia será restituída, automaticamente por solicitação, somente após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e ressarcimento de prejuízos porventura causados ao Ministério da Educação ou a terceiros, na execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.

  - TRANSIÇÃO CONTRATUAL INICIAL

    - O período de transição contratual inicial é o momento que a CONTRATADA assume a responsabilidade, de forma gradual, pelos serviços prestados pela(s) fornecedora(s) anterior(es), preparando-se para o início efetivo da operação.

    - O início da prestação dos serviços será conduzido de acordo com as seguintes ações:

| Ordem | Ações a serem tomadas | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| Nº 1 | Assinatura do contrato | CONTRATANTE E CONTRATA |
| Nº 2 | Reunião de alinhamento de expectativas contratuais | CONTRATANTE E CONTRATA |
| Nº 3 | Execução do plano de transição contratual inicial | CONTRATANTE E CONTRATA |
| Nº 4 | Início oficial da prestação dos serviços | CONTRATADA |

    - A transição contratual, a fim de preparar a CONTRATADA a assumir integralmente as obrigações advindas com o contrato, deverá ser viabilizada sem ônus adicional ao Ministério da Educação, e será baseada em reuniões e repasse de documentos técnicos e/ou manuais específicos das soluções desenvolvidas;

    - A contratada deverá apresentar, na assinatura do contrato, o plano de transição de serviços, para aprovação do Ministério da Educação, contendo cronograma detalhado de atividades a serem executadas pela CONTRATADA e pela CONTRATANTE.

    - O plano de transição dever conter, no mínimo, os seguintes tópicos:

      - Cronograma detalhado identificando as tarefas, os processos, os recursos, os marcos de entrega, o início e a data prevista para o término;

      - Estruturas e atividades de gerenciamento da transição;

      - Regras propostas de relacionamento com a CONTRATANTE;

      - O plano de gerenciamento de riscos;

      - O plano de contingência;

      - O plano de acompanhamento da transição;

      - Estratégia de recuperação de documentação e/ou atualização da documentação de projetos/sistemas existentes;

      - Descrição de como se dará a customização dos seus processos, metodologias, ferramentas e fluxo de atendimento;

    - O Ministério da Educação analisará, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o plano apresentado, aprovando-o ou recusando-o fundamentalmente. No caso de não aprovação, a CONTRATADA deverá apresentar novo plano, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, após o recebimento da recusa do plano anterior.

    - No plano de transição contratual inicial, mesmo durante o período em que o novo contratado não execute os serviços de integração e absorção, ele será responsável pelos prejuízos causados de forma intencional ou não, por empregado de sua equipe.

    - O plano de transição contratual deverá ser finalizado em no máximo 60 (sessenta) dias corridos, após a assinatura do contrato;

  - REPACTUAÇÃO DO PREÇO CONTRATADO

Será permitida, anualmente, a repactuação do preço contratado, com base na variação dos componentes do custo do contrato, na qualidade e nos preços vigentes no mercado para a prestação de serviços.

    - A anualidade acima referida será contada a partir da data do orçamento a que a proposta se referir.

    - Será adotada como data do orçamento a que a proposta se referir, a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho, a data-base da categoria ou equivalente, que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de antecipações e de benefícios não previstos originariamente.

    - As solicitações de repactuação deverão ser devidamente justificadas e acompanhadas de planilha analítica que demonstre a efetiva variação de custo ocorrida no período, cabendo à CONTRATADA a iniciativa e o encargo dos cálculos.

  - TRANSIÇÃO AO FINAL DO CONTRATO

    - Todo conhecimento adquirido ou desenvolvido, bem como toda informação produzida e/ou utilizada para a execução dos serviços contratados, deverão ser disponibilizados à CONTRATANTE ou empresa por ela designada, em até 60 (sessenta) dias após a finalização do contrato.

    - Para isto, um Plano de Transição, endereçando todas as atividades necessárias para a completa transição, deverá ser entregue à CONTRATANTE pela CONTRATADA, 06 (seis) meses antes da expiração ou da finalização do CONTRATO.

    - No Plano de Transição deverão estar identificados todos os compromissos, papéis e responsabilidades, artefatos e tarefas, a data de início da transição, o tempo necessário e a identificação de todos os envolvidos com a transição.

    - Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a execução do Plano de Transição, bem como a garantia do repasse bem sucedido de todas as informações necessárias para a continuidade dos serviços pelo CONTRATANTE ou empresa por ele designada.

    - É de responsabilidade da CONTRATANTE, ou da empresa por ela designada, a disponibilidade dos recursos qualificados identificados no Plano de Transição como receptores do serviço.

    - O fato de a CONTRATADA ou seus representantes não cooperarem ou reterem qualquer informação ou dado solicitado pela CONTRATANTE, que venha a prejudicar, de alguma forma, o andamento da transição das tarefas e serviços para um novo prestador, constituirá quebra de CONTRATO, sujeitando-a as obrigações em relação a todos os danos causados à CONTRATANTE, conforme estipulado nas Sanções Administrativas aplicáveis.

    - Durante o tempo requerido para desenvolver e executar o Plano de Transição, a CONTRATADA deve responsabilizar-se pelo esforço que necessite dedicar à tarefa de completar a transição, sem ônus para a CONTRATANTE.

    - Por esforço adicional entende-se o treinamento nas tarefas, pesquisas, transferência de conhecimento, entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE e/ou empresa por ele designada, documentação ou qualquer outro esforço vinculado à tarefa de transição.

- CRITÉRIO DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR

  - HABILITAÇÃO

    - Independente do cumprimento das exigências relativas à Habilitação Jurídica, Econômico-Financeira e Fiscal, serão habilitadas as licitantes que cumprirem o seguinte:

      - Apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica, a ser(em) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em documento timbrado, e que comprove(m) a aptidão da licitante para desempenho das seguintes atividades:

Item 1

        - Comprovação de que a licitante prestou ou está prestando, a contento, serviços técnicos de desenvolvimento e manutenção de sistemas no modelo de Fábrica de Software, mensurados por Ponto de Função, em um montante mínimo de 12.000 (doze mil) PF’s/ano, atendendo aos padrões de qualidade, de forma satisfatória, na plataforma PHP e/ou JAVA;

        - Comprovação de que a licitante prestou ou está prestando, a contento, serviços técnicos de desenvolvimento e manutenção de sítios e portais no modelo de Fábrica de Software, mensurados por Ponto de Função, em um montante mínimo de 1.000 (um mil) PF’s/ano, contendo itens mensuráveis ou não, atendendo aos padrões de qualidade, de forma satisfatória, utilizando framework para desenvolvimento de sítios e portais, preferencialmente, Joomla.

        - Para maiores referências quanto à tecnologia utilizada pelo Ministério da Educação, consulte o Encarte V - Infraestrutura, Tecnologias e Ferramentas de suporte ao desenvolvimento de sistemas.

        - A quantidade de pontos de função solicitada, nos atestados acima relacionados, é justificável em razão da complexidade do ambiente de tecnologia da informação do MEC. Os percentuais são considerados razoáveis e plenamente compatíveis em quantidade, características e prazos para demonstrar a capacidade do futuro fornecedor em prestar a integralidade dos serviços, nos termos do Inciso II, Artigo 30 da Lei 8.666/93;

        - A licitante deverá preencher as tabelas abaixo, relativas aos projetos de desenvolvimento de sistemas de informação, no modelo de Fábrica de Software, anexando evidências de implementação das melhores práticas de mercado, tais como PMBOK, ISO/IEC 20.000 / ITIL e melhores práticas de desenvolvimento de software, por meio de apresentação de Atestado ou do conjunto de Atestados.

### TABELA 10 - Em relação à empresa de direito público ou privado (para o Item 1)

| Em relação à empresa de direito público ou privado (para o Item 1) |  |
| --- | --- |
| Tipo de Informação | Produto |
| 1. Identificação do Projeto | Nome do Projeto; Número de Pontos de Função; ou Número de Horas de desenvolvimento |
| 2. Informações sobre o uso do Modelo | Constando a informação sobre o uso do modelo de Fábrica de Software |
| 3. Descrição sucinta do(s) projeto(s) | Constando a identificação dos projetos, com descrições sucintas, informando a metodologia utilizada e o trabalho realizado nas etapas: - Desenvolvimento de sistemas, abrangendo análise de sistemas, mapeamento de processos, construção, testes e implantação; - Manutenção evolutiva de sistemas; - Manutenção corretiva de sistemas; - Manutenção adaptativa de sistemas; - Manutenção perfectiva de sistemas; - Documentação de sistemas; - Sustentação de sistemas |
| 4. Informações técnicas dos sistemas Desenvolvidos | Constando a plataforma tecnológica e o Banco de Dados utilizado. |
| 5. Dados do responsável pelas informações | Nome / Cargo / E-mail / Telefone do responsável pelos contatos técnicos do cliente (pessoa vinculada ao cliente responsável pelos contatos relativos ao projeto). |
| 6. Informações da Empresa/Órgão Público que emitiu o atestado e assinatura | Nome comercial / CNPJ / Endereço / Telefone e E-mail da empresa ou Órgão Público emitente, com firma reconhecida e cargo ocupado pelo signatário do atestado. |

### TABELA 11 - Em relação à disciplina Gerência de Projetos (PMBOK)

| Em relação à disciplina Gerência de Projetos (PMBOK) |  |
| --- | --- |
| Tipo de Informação | Produto |
| 1. Gerência do Escopo do Projeto | Descrever o processo utilizado e anexar evidências da implementação dos processos de: iniciação, planejamento do escopo, detalhamento do escopo, verificação do escopo e controle de mudanças do escopo. |
| 2. Gerência do tempo do projeto | Descrever o processo utilizado e anexar evidências da implementação dos processos de: definição das atividades, sequenciamento das atividades, estimativa de duração das atividades, cronograma e controle do cronograma. |
| 3. Gerência da qualidade do projeto | Descrever o processo utilizado e anexar evidências da implementação dos processos de: planejamento da qualidade, garantia da qualidade e controle da qualidade. |
| 4. Gerência das comunicações do projeto | Descrever o processo utilizado e anexar evidências da implementação dos processos de: planejamento das comunicações, distribuição das informações e relato de desempenho. |
| 5. Gerência de riscos | Anexar evidências de que foram identificados os riscos para o projeto e se foi realizada uma Análise quantitativa e qualitativa destes riscos para determinar o impacto, o grau de importância, a probabilidade e a prioridade de cada risco. |

### TABELA 12 - Em relação às melhores práticas de desenvolvimento de software

| Em relação às melhores práticas de desenvolvimento de software |  |
| --- | --- |
| Tipo de Informação | Produto |
| 1. Gerência de Requisitos - gerenciar os requisitos dos produtos e componentes do produto do projeto e identificar inconsistências entre os requisitos, os planos do projeto e os produtos de trabalho do projeto. | - Anexar evidências de que as pessoas autorizadas a definir e a alterar requisitos foram identificadas, bem como se existe um documento de requisitos que represente seu entendimento. - Anexar evidências de que foram definidos critérios para análise de requisitos e se estes foram usados como base para a avaliação e a aceitação dos requisitos de software do projeto. - Anexar evidências de que foi criada e mantida, ao longo do projeto, a rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e demais produtos de trabalho, incluindo os planos do projeto - Anexar evidências de que foram executadas revisões para identificar inconsistências em planos e demais produtos de trabalho do projeto, com base nos requisitos. - Anexar evidências de que existe um histórico das solicitações de mudança em requisitos do projeto, disponível para a equipe do projeto, e se foi realizada uma análise do impacto destas mudanças antes de sua implementação. |
| 2. Com relação aos atributos dos processos adotados pela licitante | Anexar evidências de que os processos foram definidos e utilizados métodos que forneçam os níveis apropriados de informação ao longo do projeto, visibilidade do estado da execução do processo, considerando sua adequação ao projeto, operação com recursos apropriados e alcance dos resultados esperados. |

Item 2

        - Comprovação de que a licitante prestou serviços de contagem de Pontos por Função (conforme Counting Practices Manual – CPM, publicado pelo IFPUG) em um montante mínimo de 4.000 (quatro mil) PF´s, atendendo aos padrões de qualidade de forma satisfatória.

### TABELA 13 - Em relação à empresa de direito público ou privado (para o Item 2)

| Em relação à empresa de direito público ou privado (para o Item 2) |  |
| --- | --- |
| Tipo de Informação | Produto |
| 1. Identificação do Projeto | Nome do Projeto; Número de Pontos de Função |
| 2. Informações sobre o uso do Modelo | Constando a informação sobre o uso do modelo de Fábrica de Software |
| 3. Descrição sucinta do(s) projeto(s) | Constando a identificação dos projetos, com descrições sucintas, informando a metodologia utilizada e o trabalho realizado. |
| 4. Informações técnicas dos sistemas Desenvolvidos | Constando a plataforma tecnológica e o Banco de Dados utilizado. |
| 5. Dados do responsável pelas informações | Nome / Cargo / E-mail / Telefone do responsável pelos contatos técnicos do cliente (pessoa vinculada ao cliente responsável pelos contatos relativos ao projeto). |
| 6. Informações da Empresa/Órgão Público que emitiu o atestado e assinatura | Nome comercial / CNPJ / Endereço / Telefone e E-mail da empresa ou Órgão Público emitente, com firma reconhecida e cargo ocupado pelo signatário do atestado. |

      - O total dos pontos de função executados, para efeito de comprovação da qualificação técnica, será obtido pelo somatório, em qualquer proporção de pontos de função/ano, das experiências devidamente comprovadas.

      - Com vistas a permitir a comparação e somatório de atestados, serão considerados apenas pontos por função brutos (ou não ajustados). Caso sejam apresentados atestados em horas, para fins de conversão, os mesmos serão convertidos em pontos por função brutos de acordo com a produtividade apresentada no Encarte XV.

      - Conforme previsto na Lei 8.666, no art. 43 § 3°, os Atestados de Capacidade Técnica apresentados poderão ser objeto de diligência a critério da CONTRATANTE, para verificação de autenticidade de seu conteúdo.

      - Encontrada divergência entre o especificado nos atestados e o apurado em eventual diligência, inclusive validação do contrato de prestação de serviços entre o emissor do atestado e a licitante, além da desclassificação no processo licitatório, fica sujeita a licitante às penalidades cabíveis.

    - No caso de atestados emitidos por empresa da iniciativa privada, não serão considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente. Serão considerados como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente, ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa emitente e da empresa proponente.

    - Os contratos, objetos deste Termo de Referência, serão executados na forma de serviços continuados, pagos pelo quantitativo mensal de resultado recebido e homologado como aderente às especificações das Ordens de Serviço, pelo prazo de 12 meses, prorrogáveis por iguais períodos até o limite de 60 meses.

  - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS FORNECEDORES

    - O julgamento das propostas de preços será pelo critério do PREÇO GLOBAL do item, sendo declarada vencedora a licitante que apresentar o Menor Preço Global do item e que atender a todos os requisitos e exigências do certame.

    - A empresa vencedora do Item 1 não poderá ser vencedora do Item 2 ou ter qualquer vínculo comercial com a mesma. Caso ocorra de uma empresa vencer os dois itens, a mesma deverá optar por um deles.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - VISTORIA

    - A CONTRATANTE oferece, às licitantes, a oportunidade de realizarem vistoria técnica nas suas instalações. Tal vistoria pode ser realizada até a data final do recebimento das propostas. A vistoria somente será realizada no horário de funcionamento regular do órgão.

    - O agendamento da vistoria deverá ser efetuado por meio do telefone (61) 2022-9750 ou no Ministério da Educação – MEC - Esplanada dos Ministérios, Bloco L, Anexo II, Térreo – Sala 47 – CEP: 70047-900 – Brasília - DF, mencionando-se o número do Edital, as informações de contato da empresa licitante (razão social, endereço e telefone) e de seu representante (nome completo e telefone), o qual estará efetuando a vistoria.

    - Quando da vistoria ao local dos serviços, as licitantes devem se inteirar de todos os aspectos referentes à execução do fornecimento, não se admitindo, posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento dos mesmos.

    - Para todos os efeitos, considerar-se-á que a licitante tem completo conhecimento da natureza e do escopo dos serviços, não se admitindo posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento dos mesmos.

    - Efetuada a vistoria será lavrado, por representante da equipe técnica da CONTRATANTE, o respectivo Atestado de Vistoria, conforme modelo do Encarte VIII, o qual deverá estar preenchido e assinado pelo interessado em participar da licitação.

  - DIREITO AUTORAL E PROPRIEDADE INTELECTUAL

    - A CONTRATANTE, para todos os efeitos da aplicação da Lei 9.606/1998, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, e regulamentos correlatos, deverá ser único proprietário de licença para utilização dos sistemas desenvolvidos, devendo, para tanto, a CONTRATADA ceder ao Ministério da Educação, mediante cláusula contratual:

    - O direito de Propriedade intelectual do software desenvolvido e das partes em desenvolvimento, de forma permanente, permitindo à CONTRATANTE a qualquer tempo distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações de licenças restritivas;

    - O projeto, suas especificações técnicas, documentação, códigos-fonte de programas, dados de identificação dos técnicos desenvolvedores e de todos os produtos gerados na contratação deste tipo de serviço.

- APROVAÇÃO DO DOCUMENTO

  - Termo de Referência elaborado pela Coordenação Geral de Desenvolvimento, da Diretoria de Tecnologia da Informação, da Secretaria Executiva, do Ministério da Educação.

Wesley Rodrigo Couto Lira

Coordenador Geral de Desenvolvimento

José Eduardo Bueno de Oliveira

Diretor de Tecnologia da Informação