Ministério da Educação

Secretaria Executiva

Diretoria de Tecnologia da Informação

Coordenação-Geral de Desenvolvimento

ENCARTE XV

GUIA DE MÉTRICAS

Versão 01.00 de 24/06/2010

# Objetivo

O objetivo deste guia é subsidiar os processos de contagem de Pontos de Função conforme direcionamento do IFPUG (International Function Point Users Group) e outras regras específicas das seguintes unidades ligadas ao Ministério da Educação: INEP, FNDE, CAPES e o próprio MEC.

Este guia pode ser alterado mediante acordo entre os órgãos envolvidos, sendo posteriormente distribuído a todos os interessados.

# Introdução

A medição de serviços caracteriza-se por apurar o tamanho funcional de projetos de desenvolvimento, manutenção e aplicações em produção.

Os serviços serão medidos com base na técnica de Análise de Pontos de Função, de acordo com as especificações contidas no Function Point Counting Practices Manual (C.P.M.), versão 4.2.1 ou superior, de acordo com o definido pelo órgão, e práticas adotadas neste guia de métricas.

Os órgãos ligados ao Ministério da Educação adotarão dois tipos de contagem: estimada e detalhada. A contagem estimada adotará a técnica definida pela NESMA (Netherlands Software Metrics Users Association).

# Definições Gerais

- Code Data e Code table: fornece uma lista de valores válidos de um atributo. Normalmente, esses atributos são código, descrição e/ou atributos padrão que descrevem o código, como por exemplo: abreviação padrão, data efetiva, data de término e data de auditoria. Tanto Code Table quanto a Code Data são implementações de requisitos técnicos, podendo influenciar o tamanho técnico do produto, mas não o seu tamanho funcional. A diferença entre os dois conceitos é que uma Code Table nunca é mantida pelo usuário através da aplicação, sendo que uma Code Data muitas vezes é. Entretanto, nenhuma das duas pode ser considerada um ALI, um AIE ou um RLR.

- Fronteira da aplicação: É a interface conceitual que delimita o software que será medido e o mundo exterior (seus usuários).

- ALI: grupo de dados logicamente relacionados ou informações de controle, identificado pelo usuário, mantido dentro da fronteira da aplicação.

- AIE: grupo de dados logicamente relacionados ou informações de controle, identificado pelo usuário, referenciado pela aplicação, mas mantido dentro da fronteira de outra aplicação. Na complexidade de um AIE, deverão ser considerados apenas os itens de dados e os registros lógicos referenciados pela aplicação que está sendo contada.

- RLR: Registro Lógico Referenciado. É um subgrupo de dados elementares reconhecidos pelo usuário dentro de um ALI ou AIE.

- Processo Elementar: é a menor unidade de atividade significativa para o usuário. Deve ser completo em si mesmo, independente, e deixar o negócio da aplicação em estado consistente. Um processo elementar pode ser de três tipos distintos:

  - Entrada Externa (EE): Processo elementar que processa dados ou informações de controle vindos de fora da fronteira da aplicação. A principal intenção de uma EE é manter um ou mais ALI e/ou alterar o comportamento do sistema.

  - Saída Externa (SE): Processa elementar que gera dados ou informações de controle que saem pela fronteira da aplicação. A principal intenção de uma SE é apresentar dados ao usuário através de outra lógica de processamento que não apenas a recuperação de dados ou informações de controle. A lógica de processamento deve conter formula matemática ou cálculo, criar dados derivados, manter um ou mais ALI e/ou alterar o comportamento do sistema.

  - Consulta Externa (CE): Processo elementar que envia dados ou informações de controle para fora da fronteira da aplicação. A principal intenção de uma CE é apresentar informação ao usuário por meio de uma simples recuperação de dados ou informações de controle de um ALI ou AIE. A lógica de processamento não deve conter fórmula matemática ou cálculo, criar dados derivados, manter um ou mais ALI e/ou alterar o comportamento do sistema.

- Fator de Ajuste: Indica a funcionalidade geral fornecida ao usuário da aplicação. É baseado na avaliação de 14 características gerais de sistemas que classificam as funcionalidades gerais da aplicação a ser contada.

- Item de dados: É um campo único, reconhecido pelo usuário e não repetido.

# Considerações importantes:

Exemplo 1: Quando existe um item de dado em uma função de dados, reconhecido pelo usuário com mais de uma informação (exemplo: Instituição de Ensino, composta por Sigla e Nome), e parte dessas informações passa a ser referenciada e reconhecida pelo usuário, a partir de uma função transacional qualquer, então devem ser contados, na função de dados, todos os itens de dados acima, correspondente à parte do item de dado original.

Exemplo 2: No mesmo item de dado exemplificado acima, numa função transacional de inclusão, onde são listadas as instituições de Ensino e os campos Sigla e Nome aparecem concatenados em uma inclusão, para esta CE devem ser considerados dois itens de dados (Sigla e Nome). Entretanto, na EE de inclusão deve ser considerado apenas um item de dados. Este exemplo pode ser visto na figura abaixo.

Exemplo 3: A apresentação de listas (consultas em tela ou relatórios) que contém número de páginas e números de registros que não tenham significado para o negócio não devem ser considerados itens de dados, logo não influenciarão na complexidade e nem no tipo de transação. Estes literais são recursos computacionais oferecidos por soluções de mercado. Este exemplo pode ser visto na figura abaixo.

- Lógica de Processamento: é caracterizada pelos requisitos especificamente solicitados pelo usuário para completar um processo elementar. Esses requisitos podem conter as seguintes ações:

  - Validações;

  - Cálculos e fórmulas matemáticas;

  - Conversão em valores equivalentes;

  - Filtro e seleção de dados com base em critérios específicos na comparação de vários conjuntos de dados;

  - Análise de condições para que se determine quais se aplicam;

  - Atualização de pelo menos um ALI;

  - Referência de pelo menos um ALI ou AIE;

  - Recuperação de dados ou informações de controle;

  - Criação de dados derivados;

  - Alteração do comportamento do sistema;

  - Preparação e apresentação de informação para fora da fronteira

  - Capacidade de aceitar dados ou informação de controle que entra pela fronteira;

  - Mudança da ordenação ou organização de um conjunto de dados, porém não é suficiente para garantir a unicidade de um processo elementar.

Um processo elementar pode incluir múltiplas alternativas ou ocorrências das ações acima, sendo que elas irão determinar o tipo e a unicidade do processo elementar.

- APF: Análise de Pontos de Função: Método padrão para medir sistemas e projetos de desenvolvimento e manutenção de sistemas sob a perspectiva do usuário.

- C.P.M.: Counting Pratices Manual. Manual de Práticas de contagem de Análise de Pontos de Função, mantido pelo IFPUG.

- IFPUG: International Function Point Users Group. É o Grupo Internacional de Usuários de Pontos de Função.

# Itens não mensuráveis

Para calcular o esforço de atividades que não são passíveis de serem pontuadas pela técnica de Análise de Pontos de Função será adotada a tabela de itens não mensuráveis conforme abaixo.

Os itens não mensuráveis devem ser convertidos em pontos de função para obtenção do tamanho do serviço, conforme validação da equipe interna do órgão. A medição é não cumulativa dentro da mesma funcionalidade, ou seja, caso uma funcionalidade possua itens mensuráveis e itens não mensuráveis (uma alteração no processo elementar e uma alteração de layout na mesma tela, por exemplo), apenas os itens mensuráveis devem ser contados.

| Nome | Descrição | Pontuação |
| --- | --- | --- |
| EST | TELAS - ESTILO - contemplam as alterações exclusivamente nos layouts de telas, no que se refere ao estilo, como por exemplo: mudança de cor, fonte ou alteração da logomarca da empresa, sem que haja alteração em elementos de dados, arquivos referenciados ou informações de controle. Serão considerados 10% de 1 ponto de função por tela alterada. | 10% de 1 PF |
| LAY | TELAS – LAYOUT – contemplam as alterações referentes exclusivamente aos layouts de telas, mudança de posição de campos em telas, relatórios ou layout de arquivos, divisão de telas e/ou relatórios, sem que haja alteração em elementos de dados, arquivos referenciados ou informações de controle. Serão considerados 5% do total de pontos de função do processo elementar principal da tela. Este percentual é não cumulativo, ou seja, caso duas ou mais alterações de layout sejam realizadas na mesma tela, o percentual será aplicado apenas uma vez. Além disso, caso haja alteração no tamanho funcional do processo elementar, será considerado somente este para pontuação. | 5% de 1 PF do processo elementar principal |
| CBD | CAMPOS DE BANCO DE DADOS – contemplam a inclusão, alteração ou exclusão de campos em tabelas, sem que tenha havido mudança na funcionalidade (não sendo necessidade de negócio e não tendo impacto na lógica de processamento). Contempla também mudança nas características do campo (tamanho, tipo, nomenclatura). Serão considerados 5% do total de PF da função de dados. | 5% de 1 PF da função de dados. |
| VAR | VARIÁVEIS EM PROGRAMAS – contemplam a inclusão, alteração ou exclusão de variáveis em programas, sem que tenha havido mudança na funcionalidade (não sendo necessidade de negócio e não tendo impacto na lógica de processamento). Contempla também mudança nas características da variável (tamanho, tipo, nomenclatura). Serão considerados 5% do total de PF da função transacional. | 5% de 1 PF da função transacional |
| MSG | MENSAGENS – contemplam a necessidade de alterações de mensagens de retorno ao usuário, desde que não acessem ALI ou AIE. Será considerado 10% de 1 ponto de função, por grupo de mensagens de um mesmo processo elementar. | 10% de 1 PF por grupo de mensagens. |
| MNU | MENUS - contemplam a necessidade de adição ou reestruturação de menus de navegação estáticos. Serão considerados 10% de 1 ponto de função por página alterada, incluída ou excluída. | 10% de 1 PF |
| HCD | DADOS HARD CODED - contemplam a necessidade de inclusão, alteração ou exclusão de dados pertencentes a listas (combo box) ou tabelas físicas. Serão considerados 10% de 1 ponto de função por lista ou tabela física alterada, incluída ou excluída. | 10% de 1 PF |
| PPR | PARÂMETROS DE PROCESSAMENTO - contemplam a necessidade de alteração dos valores dos parâmetros, sem que a lógica de processamento tenha sido alterada. (Exemplo: ajustar filtro para recuperar dados entre 0 e 50 ao invés de valores entre 10 e 50). Serão considerados 5% do total de pontos de função do processo elementar principal da tela. | 5% de 1 PF do processo elementar principal |
| FOR | FORMA DE ORDENAÇÃO – contempla a mudança de ordenação de crescente para decrescente, ou vice-versa. Serão considerados 5% do total de pontos de função do processo elementar alterado. | 5% de 1 PF do processo elementar alterado |
| CDT | CODE DATA – contempla a necessidade de criação, alteração e exclusão de tabelas CODE DATA e respectivas funcionalidades na aplicação, ou seja, mantida pelo usuário. Serão consideradas 20% do valor das funções de dados e/ou transacionais, caso fossem mensuráveis no tamanho funcional do projeto. | 20% de 1 PF da função de dados ou transacional |
| NMU | TABELAS NÃO MANTIDAS PELO USUÁRIO – contemplam tabelas que não são considerados arquivos lógicos, arquivos de interface ou registros lógicos, não sendo mantidos pelo usuário. Por exemplo, tabelas temporárias, code tables não mantidas pelo usuário, tabelas de log não reconhecidas pelo usuário, dados de controle não reconhecidos pelo usuário, tabelas utilizadas para auxílio da tecnologia (sumários ou resumos). Serão considerados 10% de 1 ponto de função por tabela alterada, incluída ou excluída. | 10% de 1 PF |
| AUX | PROGRAMAS AUXILIARES – contemplam dois conceitos: - rotinas auxiliares desenvolvidas pelos técnicos para alterar campos em determinados registros de tabelas do sistema a pedido do gestor (deve ser ressaltado que não se trata de um caso de defeito, e sim, uma alteração pontual, geralmente em registros apontados pelo Gestor). - geração de relatórios solicitados e/ou arquivos para identificar determinados registros na base para posterior acerto ou geração de arquivos para popular massa de teste (que serão utilizados uma única vez). Serão considerados 50% de 1 ponto de função por programa auxiliar. | 50% de 1 PF |
| EST | PÁGINAS ESTÁTICAS – contemplam a alteração, inclusão ou exclusão de páginas estáticas na aplicação, ou seja, que não possuem dados que atravessam a fronteira da aplicação. Serão considerados 10% de 1 ponto de função por página alterada, incluída ou excluída. | 10% de 1 PF |
| ENG | MANUTENÇÃO ADAPTATIVA – contempla a adequação do sistema às mudanças de ambiente operacional, compreendendo hardware e software básico, mudanças de versão, linguagem e SGBD, que não impliquem em inserção, alteração ou exclusão de funcionalidades. Estes casos serão tratados como manutenção adaptativa. Serão considerados 40% do valor das funções transacionais e/ou de dados afetadas pela manutenção. | 40% de 1 PF da função de dados e/ou transacional |
| SAT | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO - contempla a necessidade de execução de tarefas temporárias, não passíveis de serem pontuadas, como por exemplo: análise de demandas, execução de teste a pedido do usuário/Gestor, rotina de limpeza dentre outros. Deverá ser considerado 1(um) recurso por dia, sendo 8 (oito) horas o esforço diário gasto | 80% de 1 PF |

Abaixo estão descritas como as atividades para a WEB e trabalhos impressos serão contadas.

| Nº / Nome | Descrição | Pontuação |
| --- | --- | --- |
| 1 | LAYOUT, IMAGEM, e RELACIONADOS - contemplam itens diversos de design, relacionados ou não a mídia web. Necessitam de cuidado visual especializado e planejamento específico. Mensuração de horas estimada. Serão pontuados conforme atividade: |  |
| 1.1 | AJUSTES ou CORREÇÕES em FIGURAS, FOTOS, LOGOMARCAS: Unidade de ajuste/correção de imagem em bitmap ou vetor, para utilização dentro de arte de banner, selo, botão, animação, ou mesmo layout completo. |  |
| 1.1.1 W111 | Complexidade 1: Será utilizado como unidade cumulativa para mensuração de intervenção em imagem. Exemplo: um ajuste em fotografia pode levar 1 unidade enquanto ajustes em logomarca bitmap podem levar 3 unidades de ajuste | 20% de 1 PF por unidade |
| 1.2 | PESQUISA e SELEÇÃO de IMAGENS (FIGURAS, FOTOS, ÍCONES, etc.): Considera-se pesquisa e seleção de imagens o trabalho de pesquisa, identificação e seleção de fotos para utilização em composições de trabalhos de design de qualquer natureza, conforme identificados abaixo. Os ajustes e correções necessárias são tratados dentro das unidades de ajuste/correção previamente citadas. Número de horas não acumulativo para uma mesma peça de layout, e acumulativo para peças em diferentes formatos ou que necessitem de conceito diferenciado. Não inclui pagamento de direitos autorais para as fotografias/ícones/figuras selecionadas, que deverá ser tratado a parte entre o órgão solicitante e a Pessoa Jurídica executora do trabalho. Esta atividade especifica informações para pesquisas de imagens incluídas no escopo de complexidade de outras atividades. Quando o tempo previsto para pesquisa de imagens, nas atividades que já prevejam esta atividade, não for suficiente devido a solicitações de novas pesquisas pelo solicitante da atividade, ou outro motivo justificável, uma unidade ou mais unidades desta atividade serão contabilizados, somando-se ao prazo da atividade original. |  |
| 1.2.1 W121 | Complexidade 1: Pesquisa e seleção de imagens/fotos/ícones disponíveis em bancos de imagens já existentes e disponíveis para utilização pelo órgão, para fins de utilização em mídia online e offline. | 15% de 1 PF por pesquisa e seleção |
| 1.2.2 W122 | Complexidade 2: Pesquisa e seleção de imagens/fotos/ícones fora de bancos de imagens do órgão ou nos casos em que estes não estejam disponíveis, para utilização em MÍDIA ONLINE. | 40% de 1 PF por pesquisa e seleção |
| 1.2.3 W123 | Complexidade 3: Pesquisa e seleção de imagens/fotos/ícones fora de bancos de imagens do órgão ou nos casos em que estes não estejam disponíveis, para utilização em MÍDIA OFF LINE. | 80% de 1 PF por pesquisa e seleção |
| 1.3 | CRIAÇÃO - ARTE PARA BANNER, SELO ou BOTÃO: Criação/Reformulação de arte única e personalizada para banner. Pressupõe a existência de roteiro já aprovado e revisado. |  |
| 1.3.1 W131 | Complexidade 1: Banner, selo ou botão estático com dimensões inferiores ou iguais a 150 por 150 pixels | 15% de 1 PF por banner, selo ou botão |
| 1.3.2 W132 | Complexidade 2: Banner estático ou "animado" com dimensões superiores a 150 x 150 pixels, utilizando formatos de saída GIF, JPG ou PNG | 25% de 1 PF por banner estático e 5% de 1 PF por keyframe do banner, no caso de animações. |
| 1.3.3 W133 | Complexidade 3: Banner com animação utilizando formato de saída SWF, sem limitações de dimensão | 25 % de 1 PF a cada 10 segundos e animação do banner criado |
| 1.4 | APLICAÇÃO - ARTE PARA BANNER: Aplicação de arte e texto já existentes de um banner original para um novo banner, com dimensões diferentes do original. |  |
| 1.4.1 W141 | Complexidade 1: Reaplicação de conteúdo de banner já desenvolvido para novo formato. Utilizando formatos de saída GIF, JPG ou PNG. Não depende da posse dos arquivos fonte originais, desde que sejam consideradas as perdas de qualidade implicadas. | 15% de 1 PF por banner estático e 5% de 1 PF por keyframe do banner, no caso de animações. |
| 1.4.2 W142 | Complexidade 2: Reaplicação de conteúdo de banner já desenvolvido para novo formato. Utilizando formato de saída SWF. Pressupõe a posse dos arquivos fonte originais, incluindo fontes tipográficas utilizadas | 25% de 1 PF a cada 20 segundos de duração da animação do banner |
| 1.4.3 W143 | Complexidade 3: Reaplicação de conteúdo de banner já desenvolvido para novo formato. Utilizando formato de saída SWF, sem posse dos arquivos fonte. Considera possíveis perdas de qualidade implicadas | 25% de 1 PF a cada 10 segundos de duração da animação do banner |
| 1.5 | CRIAÇÃO - ARTE PARA E-MAIL MARKETING: É tratado como e-mail marketing a arte criada para montagem e envio em massa para uma lista de emails pré-cadastrados e com autorização de envio. A não existência de imagens previamente escolhidas ou em que a qualidade das mesmas não possibilite sua aplicação, implica na execução de uma atividade do tipo PESQUISA e SELEÇÃO de IMAGENS, antes da realização desta atividade. Pressupõe a existência de conteúdo em texto previamente aprovado e revisado. |  |
| 1.5.1 W151 | Complexidade 1: Criação de e-mail marketing para programa governamental / sistema / atividade que já possua linha visual bem definida, incluindo logomarca | 30% de 1 PF por e_mail marketing |
| 1.5.2 W152 | Complexidade 2: Criação de e-mail marketing para programa governamental / sistema / atividade que não possua linha visual definida, ou pretende-se a criação de linha visual diferenciada daquela já existente. | 60% de 1 PF por e_mail marketing |
| 1.6 | CRIAÇÃO - ARTE DE LOGOMARCA / IDENTIDADE VISUAL: Criação/Reformulação de arte única e personalizada de logomarca em vetor. Formatos de entrega: Adobe Ilustrator e Corel Draw |  |
| 1.6.1 W161 | Complexidade 1: - Aplicação para web - Reformulação de logomarca já existente OU - Aplicação para web - Existe briefing e/ou conceito visual bem documentado | 1,6 PF por arte de logomarca |
| 1.6.2 W162 | Complexidade 2: Nova logomarca, sem briefing ou conceito já definidos, com documentação incompleta. Aplicação limitada a mídia web | 2,4 PF por arte de logomarca |
| 1.6.3 W163 | Complexidade 3: - Necessidade de criação de manual de aplicação - Logomarca com possibilidades de utilização em múltiplas mídias | 4 PF por arte de logomarca |
| 1.7 | CRIAÇÃO - INFOGRÁFICO para EXIBIÇÃO em TELA: Considera-se como infográfico para exibição em tela a arte caracterizada pela combinação de trabalhos de ilustração/tratamento de imagens com a exibição de informações organizadas e detalhadas, a fim de expor o funcionamento de um determinado mecanismo tangível (uma máquina, por exemplo), intangível (um programa governamental, por exemplo), ou exibição geográfica (mapas) |  |
| 1.7.1 W171 | Complexidade 1: Infográfico estático para aplicação web | 2 PF por infográfico |
| 1.7.2 W172 | Complexidade 2: Infográfico combinado com keyframes de animação. Não inclui montagem. | Concepção inicial: 2 PF por infográfico, mais 40% de 1 PF a cada keyframe da animação do infográfico |
| 1.7.3 W173 | Complexidade 3: Infográfico combinado com requisições dinâmicas de dados ao servidor | 2.8 PF por infográfico, mais 40% de 1 PF a cada keyframe da animação do infográfico |
| 1.8 | CRIAÇÃO – LAYOUT: Criação de proposta de layout para hotsite, site ou portal. Número de propostas não acumulativo. Não considera implementação, somente proposta em formato PSD e exportações como imagem a título de aprovação. |  |
| 1.8.1 W181 | Complexidade 1: Criação de hotsite - sítio promocional com objetivo de lançamento de informação relevante, programa governamental ou outras informações. Em geral, valoriza mais elementos de design do que a informação. Possui conteúdo limitado e sem atualização constante. Em geral, possui entre 5 e 8 páginas internas estáticas. | 1 página principal e 2 telas tipo de páginas internas: 2 PF por este conjunto Telas tipo adicionais - 20% de 1 PF para cada tela |
| 1.8.2 W182 | Complexidade 2: Criação de sítio - entra em produção de forma permanente ou permanece em período superior a 6 meses. Pressupõe utilização de Gerenciadores de Conteúdo. | 1 página principal e 2 telas tipo de páginas internas: 2,8 PF por este conjunto Telas tipo adicionais -25% de 1 PF para cada tela. |
| 1.8.3 W183 | Complexidade 3: Criação de layout para Portal de Informações. Características: - Diagramação de conteúdo refinada, com duas ou mais colunas de contéudo para a página inicial - 3 ou mais menus de navegação - 6 ou mais áreas funcionais - Páginas internas que comportem outros sites - Possibilidades de interação com usuário, planejadas desde o layout - Páginas internas funcionando como capas de seção OU páginas internas com estrutura de navegação diferente da estrutura da página principal | 1 página principal e 3 telas tipo de páginas internas: 4 PF por este conjunto. Telas tipo adicionais - 35% de 1 PF para cada tela. |
| 1.9 | ILUSTRAÇÃO: Trabalhos de ilustração que podem ser utilizados em diferentes mídias. Estilo da animação e mídia para a qual será voltada são elementos que definem a complexidade. Número de horas considera arte. O valor de horas é estimado. |  |
| 1.9.1 W191 | Complexidade 1: ilustração para mídia online ou offline, em estilo infantil, cartoon ou caricatura, utilizando imagens em vetor. | 2 PF por ilustração |
| 1.9.2 W192 | Complexidade 2: ilustração para mídia online em estilos realismo, hiperrealismo, 3D ou outros. | 3,6 PF por ilustração |
| 1.9.3 W193 | Complexidade 3: ilustração para mídia impressa em estilos realismo, hiperrealismo, 3D ou outros. | 5 PF por ilustração |
| 1.10 | ALTERAÇÃO / MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRIAÇÃO MENCIONADAS, E QUE NÃO TIVERAM OPÇÕES DE CLASSIFICAÇÃO EXPLICITADAS PARA LAYOUT, IMAGEM, e RELACIONADOS |  |
| 1.10.1 W1101 | Alteração com objetivo e alvo de alteração únicos, que possui valor / prazo relativo à complexidade do trabalho realizado. | 30% do valor de PF total de criação da atividade. Será considerado como valor mínimo - 10% de 1 PF. |
| 2 | TELAS - ESTILO - contemplam as alterações exclusivamente nos layouts de telas, no que se refere ao estilo e implementação XHTML, como por exemplo: inclusão/alteração de tags HTML, mudanças de cor, fonte ou alteração da logomarca do órgão/programa/sistema/etc., sem que haja alteração em elementos de dados, arquivos referenciados ou informações de controle. Considera-se montagem XHTML tableless, com princípios de acessibilidade aplicados. Serão pontuados conforme a classificação da atividade: |  |
| 2.1 | CRIAÇÃO - ESTRUTURA GERAL: implementação de layout ou melhorias de design implantadas de forma generalizada para o projeto. Considera aplicação de logomarca, cores de elementos, cor de fundo da página, formatação de tipos e links, e formatação de elementos de formulário. Não inclui prazo para formulação de proposta(s) de layout(s). |  |
| 2.1.1 W211 | Complexidade 1: 1 a 3 telas tipo | 2,4 PF por estrutura geral |
| 2.1.2 W212 | Complexidade 2: Acima de 3 telas tipo | 2,4 PF por estrutura geral e adição de 40% de 1 PF a cada tela adicional |
| 2.2 | ALTERAÇÕES - ESTRUTURA GERAL: novas implementações de layout ou alterações implantadas de forma generalizada, mas não consideradas no momento da criação. Classificação conforme complexidade. Não inclui prazo para formulação de proposta(s) de layout(s). De acordo com o volume de alterações, podem ser divididas em grupos de alterações, com contagem de horas acumulativa. |  |
| 2.2.1 W221 | Complexidade 1: ADIÇÃO de elementos estruturais (div, span, ou outros utilizados com mesmos objetivos), que terão impacto sob todas as telas ou sob número considerável das telas que compõem o site/sistema. Diz respeito a elementos estruturais e de texto | 40% de 1 PF por grupo de elementos adicionados |
| 2.2.2 W222 | Complexidade 2: ALTERAÇÕES em dimensões de elementos HTML estruturais (div, span, ou outros utilizados com mesmos objetivos), alterações de cores ou imagens de fundo de elementos HTML estruturais, alterações de tamanho e cores de tipos (incluindo links) | 40% de 1 PF por grupo de alterações relacionadas |
| 2.2.3 W223 | Complexidade 3: Alterações em formatações de elementos de campos de formulário, elementos multimídia (vídeo, áudio, Adobe Flash) ou envolvidos em interações com o usuário, em integrações com elementos externos ou com elementos animados | 60% de 1 PF por grupo de alterações relacionadas |
| 2.3 | INCLUSÃO / REFORMULAÇÃO TELA INDIVIDUAL: Formatações que não se aplicam de forma generalizada ao projeto. Caracterizada pela adição de uma nova tela tipo ao projeto, ou em casos em que o sítio/sistema foi implementado utilizando técnicas de HTML 4.01. |  |
| 2.3.1 W231 | Complexidade 1: Implementação / Reformulação de tela tipo com predominância de texto. Exemplo: páginas internas de conteúdo | 30% de 1 PF por tela |
| 2.3.2 W232 | Complexidade 2: Implementação / Reformulação de tela tipo com predominância de elementos de estrutura / design do projeto. Exemplo: página interna com layout trabalhado, com função de capa de seção de sítio ou portal | 80% de 1 PF por tela |
| 2.3.3 W233 | Complexidade 3: Adição/Reformulação de tela tipo com predominância de elementos de formulário, elementos multimídia, elementos envolvidos em interações com o usuário ou em integrações com elementos externos, ou elementos animados | 1,2 PF por tela |
| 2.4 | APLICAÇÃO DE ESTILOS A ELEMENTO INDIVIDUAL: Aplicação de estilos a novo elemento, classificado conforme grupo. Item proposto para alterações rápidas ou de baixo esforço comparado aos itens anteriores |  |
| 2.4.1 W241 | Complexidade 1: Grupo 1: cor, imagem de fundo, posicionamento ou tamanho de Botão, Logomarca, Selo, Banner, Link | 15% de 1 PF por elemento |
| 2.4.2 W242 | Complexidade 2: Grupo 2: cor, imagem de fundo, posicionamento ou tamanho de elementos de formulário, ou elementos estruturais que componham o layout | 25% de 1 PF por elemento |
| 2.4.3 W243 | Complexidade 3: Grupo 3: cor, imagem de fundo, posicionamento ou tamanho de elementos incluídos através de tag <EMBED> ou similar, através de outros meios. Ex.: inclusão de arquivos Flash utilizando biblioteca javascript swfobject | 35% de 1 PF por elemento |
| 3 | TELAS - INTERAÇÃO - contemplam as inclusões e/ou alterações de interações com o usuário por meio de código javascript puro ou framework javascript, combinadas ou não com outros elementos de animação, como arquivos Flash ou de vídeo. Considera-se montagem XHTML tableless, com princípios de acessibilidade aplicados. Serão pontuados conforme a classificação da atividade: |  |
| 3.1 | CRIAÇÃO / REFORMULAÇÃO de VALIDAÇÃO ou CONTROLE de ELEMENTOS de FORMULÁRIOS: Alteração de valores mediante eventos, validações com retorno via caixa de alerta, exibição ou ato de ocultar campos de formulário mediante eventos, máscaras de formato de dados. Não inclui obtenções de dados via AJAX/JSON. Considera telas individuais de formulário, ou conjunto de telas afetadas |  |
| 3.1.1 W311 | Complexidade 1: - Alteração de valores mediante eventos - Validações com retorno via caixa de alerta - Exibição ou ato de ocultar campos de formulário mediante eventos - Independe da utilização de framework | 25% de 1 PF por tela de formulário ou grupo de telas afetadas |
| 3.1.2 W312 | Complexidade 2: - Máscaras de formato de dados via framework - Exibição ou ato de ocultar campos de formulário mediante eventos - Exibição de caixas de mensagem no padrão "lightbox" | 50% de 1 PF por tela de formulário ou grupo de telas afetadas |
| 3.1.3 W313 | Complexidade 3: - Máscaras de formato de dados sem framework - Exibição de caixas de mensagem no padrão "lightbox", sem utilização de framework | 70% de 1 PF por tela de formulário ou grupo de telas afetadas |
| 3.2 | CRIAÇÃO - REFORMULAÇÂO de ANIMAÇÃO de MOVIMENTO ou DIMENSÃO: Interações que reposicionam elementos, alteram suas dimensões, ou "escondem" ou exibem elementos de estrutura/layout. Considera a tela ou grupo de telas afetadas, sem a necessidade de mudanças de código individuais para as telas do grupo |  |
| 3.2.1 W321 | Complexidade 1: Alterações de dimensões ou exibição de elementos, com framework javascript | 15% de 1 PF por grupo de alterações relacionadas |
| 3.2.2 W322 | Complexidade 2: Animações de reposicionamento ou movimento, com framework javascript | 30% de 1 PF por grupo de alterações relacionadas |
| 3.2.3 W323 | Complexidade 3: Alterações de dimensões, exibição de elementos, reposicionamento ou movimento, SEM frameworks javascript | 80% de 1 PF por grupo de alterações relacionadas |
| 3.3 | CRIAÇÃO - REFORMULAÇÃO de INTERAÇÔES de ARRASTE (drag and drop): Alterações de posicionamento ou animação iniciadas por arraste de elementos |  |
| 3.3.1 W331 | Complexidade 1: Interações de arraste sem atualização de bancos de dados, utilizando framework | 30% de 1 PF por interação |
| 3.3.2 W332 | Complexidade 2: Interações de arraste com atualização de bancos de dados, utilizando framework | 60% de 1 PF por interação |
| 3.3.3 W333 | Complexidade 3: Interações de arraste com atualização de bancos de dados e aquisição/atualização de dados via AJAX | 1 PF por interação |
| 3.4 | CRIAÇÃO - NOVA FUNCIONALIDADE PARA APRIMORAMENTO DA EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO: ACESSIBILIDADE, USABILIDADE, OU OUTROS: implementação de scripts que permitam ganhos de qualidade no hotsite, sítio ou portal, quanto ao aprimoramento da experiência do usuário (acessibilidade, usabilidade e outras questões envolvidas); ou aprimoramentos de interface que contribuam com a otimização de aspectos de performance; ou necessárias para finalizar a implementação de outras funcionalidades |  |
| 3.4.1 W341 | Complexidade 1: Implementações que se utilizem de framework javascript, utilizando somente recursos do lado do cliente | 60% de 1 PF por funcionalidade macro |
| 3.4.2 W342 | Complexidade 2: Implementações que se utilizem de framework javascript, com utilização combinada de recursos / dados do servidor | 1,2 PF por funcionalidade macro |
| 3.4.3 W343 | Complexidade 3: Implementações sem utilização de framework javascript | 1,8 PF por funcionalidade macro |
| 3.5 | ALTERAÇÃO / MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRIAÇÃO MENCIONADAS, E QUE NÃO TIVERAM OPÇÕES DE CLASSIFICAÇÃO EXPLICITADAS PARA TELAS - INTERAÇÃO |  |
| 3.5.1 W351 | Alteração com objetivo e alvo de alteração únicos, que possui valor/prazo relativo à complexidade do trabalho realizado. | 40% do valor de PF totais de criação. |
| 4 | APLICAÇÃO em CMS: Atividades relacionadas à aplicação de implementações de código XHTML dentro do CMS Joomla, atualmente o principal CMS utilizado dentro dos órgãos, ou outro CMS homologado pelo Órgão utilizador. Serão pontuadas conforme segue: |  |
| 4.1 | Aplicação de layout de frontend em CMS: Aplicação de layouts já implementados em XHTML no contexto de templates de ferramentas CMS. Páginas internas com organização de módulos ou áreas funcionais diferente da disposição utilizada na página inicial implica em uma nova atividade de aplicação de layout. Implica na instalação ou configuração ou personalização de áreas de módulos ou áreas funcionais. Não inclui implementação ou alimentação de conteúdo ou configuração relacionadas a páginas internas que não tenham função de página principal. |  |
| 4.1.1 W411 | Complexidade 1: Aplicação de layout para sítio/portal já implementado em XHTML para template do CMS Joomla. Implica na instalação ou configuração ou personalização de áreas de módulos de página inicial, e separação de espaço em tela para exibição de componentes para páginas internas. Até 8 módulos/áreas funcionais, sendo 2 módulos customizados customizados ou desenvolvidos pela própria equipe. Módulos que ultrapassem o limite de módulos informado podem ser contabilizados a parte ou através da progressão da complexidade da atividade o nível 2. | 3,2 PF por tema (template) |
| 4.1.2 W412 | Complexidade 2: Aplicação de layout para sítio ou portal já implementado em XHTML para template do CMS Joomla. Implica na instalação ou configuração ou personalização de áreas de módulos de página inicial, e separação de espaço em tela para exibição de componentes para páginas internas. Página inicial com até 12 módulos/áreas funcionais e até 4 módulos customizados ou desenvolvidos pela própria equipe. Módulos que ultrapassem o limite de módulos informado serão contabilizados a parte | 6 PF por tema (template) |
| 4.1.3 W413 | Complexidade 3: Aplicação de layout para blog, sítio, portal, sistema ou ferramenta utilizando outro CMS homologado pelo Órgão, de acordo com necessidade específica, com até 8 módulos / áreas de funcionais. Módulos ou áreas funcionais adicionais serão contabilizadas a parte. | 6 PF por tema (template) |
| 4.2 | Adição de módulo ou área funcional em CMS Joomla: Adição / Aplicação de novo módulo ou área funcional de frontend para página principal ou com função equivalente em CMS Joomla. Não inclui alteração/customização de CSS |  |
| 4.2.1 W421 | Complexidade 1: Adição de instância de módulo ou área funcional já instalada e configurada no CMS Joomla | 10% de 1 PF por módulo ou área funcional |
| 4.2.2 W422 | Complexidade 2: Instalação / Configuração de nova área funcional ou módulo para exibição de informações provenientes do framework do CMS Joomla, sem necessidades de customização de código. Inclui pesquisa de solução. | 40% de 1 PF por módulo ou área funcional |
| 4.2.3 W423 | Complexidade 3: Adição de área funcional / módulo para exibição de informações provenientes do framework do CMS Joomla. Inclui módulos desenvolvidos ou provenientes da comunidade do CMS, mas com código customizado. De acordo com o contexto, as interações envolvidas serão desmembradas em atividades desta categoria e submetidas à aprovação do órgão. | 1,2 PF por módulo ou área funcional |
| 4.3 | Adição de módulo ou área funcional em outro CMS homologado pelo Órgão: Adição / Aplicação de novo módulo ou área funcional de frontend para página principal ou página com função equivalente, interna ao hotsite, sítio ou portal. Não inclui alteração/customização de CSS, ou interações javascript. |  |
| 4.3.1 W431 | Complexidade 1: Adição de instância de módulo ou área funcional já instalada e configurada no CMS | 30% de 1 PF por módulo ou área funcional |
| 4.3.2 W432 | Complexidade 2: Instalação / Configuração de nova área funcional ou módulo para exibição de informações provenientes do framework do CMS, sem necessidades de customização de código. Inclui pesquisa de solução. | 60% de 1 PF por módulo ou área funcional |
| 4.3.3 W433 | Complexidade 3: Adição de área funcional / módulo para exibição de informações provenientes do framework do CMS. Inclui módulos desenvolvidos ou provenientes da comunidade do CMS, mas com código customizado. | 1,6 PF por módulo ou área funcional |
| 4.4 | Adição de componente ou página com função específica em sítio ou portal utilizando CMS: Adição de página interna ou componente em página interna de frontend com função específica, não gerada pelos componentes já instalados. |  |
| 4.4.1 W441 | Complexidade 1: Configuração de página interna de componente do núcleo do CMS Joomla, ou de componente previamente instalado. | 40% de 1 PF por componente configurado |
| 4.4.2 W442 | Complexidade 2: Customização de página interna de componente do núcleo do CMS Joomla ou de componente previamente instalado. Customizações com objetivos diferenciados poderão ser divididas em demandas diferenciadas, de acordo com o objetivo, desde que apresente-se as justificativas necessárias, de acordo com o limite de horas proporcional aos Pontos de Função. | 1 PF por componente configurado |
| 4.4.3 W443 | Complexidade 3: Configuração de componentes existentes no núcleo ou instalação e customização de componentes do CMS que vier a ser utilizado, desde que homologado pelo Órgão. Customizações com objetivos diferenciados poderão ser divididas em demandas diferenciadas, de acordo com o objetivo, desde que apresente-se as justificativas necessárias, de acordo com o limite de horas proporcional aos Pontos de Função | 2,4 PF por componente ou grupo de customizações justificadas |
| 4.5 | Adição / Desenvolvimento de plugin com função específica para sítio ou portal, utilizando CMS Joomla: plugins são classes que trabalham orientadas a eventos definidos pelo funcionamento do framework do CMS Joomla. |  |
| 4.5.1 W451 | Complexidade 1: Instalação e/ou configuração de plugins já existentes, sem customizações de código. | 20% de 1 PF por plugin |
| 4.5.2 W452 | Complexidade 2: Criação de plugin de conteúdo, sistema ou busca. | 2 PF por plugin |
| 4.5.3 W453 | Complexidade 3: Criação de plugin de autenticação ou de extensão de editores de conteúdo | 4 PF por plugin |
| 4.6 | Consultoria para soluções em CMS Joomla: Análise de requisitos e necessidades para aplicação em soluções construídas sob CMS, testes de componentes semelhantes, modelo entidade-relacionamento para suporte ao trabalho de desenvolvimento, repasse de conhecimento especializado a órgãos governamentais que solicitarem apoio. |  |
| 4.6.1 W461 | Complexidade 1: Reunião para exposição de informações e dados requisitados | 30% de 1 PF por reunião |
| 4.6.2 W462 | Complexidade 2: Geração de documentação relacionada | 80% de 1 PF por documento |
| 4.7 | Documentação relacionada a projetos em CMS Joomla: Documentações diversas, relacionadas a hotsites, sítios, portais ou outras atividades relacionadas |  |
| 4.7.1 W471 | Complexidade 1: Documentação de funcionalidade pontual | 60% de 1 PF por documentação de funcionalidade |
| 4.7.2 W472 | Complexidade 2: Guia de dimensões de imagens e número de caracteres, para referência dos mantenedores dos sítios e portais desenvolvidos em CMS Joomla | 1,6 PF por guia |
| 4.8 | Testes e ajustes finais de sítio em CMS Joomla: Verificação de qualidade, considerando conteúdo, funcionalidade e funcionamento de componentes ou módulos do sítio ou portal a ser entregue. |  |
| 4.8.1 W481 | Complexidade 1: Funcionalidade única de frontend a ser testada. Número de horas acumulativo e proporcional ao número de funcionalidades a serem testadas. | 5% de 1 PF por funcionalidade testado e/ou ajustada |
| 4.8.2 W482 | Complexidade 2: Funcionalidade única de backend a ser testada. Número de horas acumulativo e proporcional ao número de funcionalidades a serem testadas. | 7,5% PF por funcionalidade testada e/ou ajustada |
| 4.9 | Migração de conteúdo para CMS Joomla: Migração que ocorre nos casos de reformulação de sítios ou portais que já estão em produção e precisam possuir todos os dados cadastrados anteriormente. Diferentes planos de migração podem ser utilizados para o mesmo projeto, dependendo do conjunto de dados a ser migrado. |  |
| 4.9.1 W491 | Complexidade 1: Plano de migração manual e seletiva | 10% de 1 PF a cada 10 itens de conteúdo |
| 4.9.2 W492 | Complexidade 2: Plano de migração entre versões do CMS Joomla | 2 PF por plano executado |
| 4.9.3 W493 | Complexidade 3: Plano de migração entre outro CMS, sistema, sítio estático ou sítio dinâmico para CMS Joomla. | 4 PF por plano executado |
| 4.10 | Treinamento de usuários para administração do CSM Joomla: Treinamento realizado por membro da equipe com o objetivo de apresentar o CMS Joomla ao usuário e mostrar as formas básicas de atualização de dados, e a forma relacionada à alimentação de dados de componentes, módulos ou plugins instalados ou desenvolvidos. |  |
| 4.10.1 W4101 | Complexidade 1: Treinamento em utilização do CMS Joomla de sítio para seus usuários | 40% de 1 PF por treinamento |
| 4.10.2 W4102 | Complexidade 2: Treinamento em utilização do CMS Joomla para Portal. (vários encontros, número variado de mantenedores externos) | 80% de 1 PF por treinamento |
| 4.11 | Outras soluções para CMS: Criação de classe para funcionalidades específicas, alterações no core do CMS, alterações com intuito de aprimoramentos de segurança, casos que não se apliquem aos demais itens, etc. |  |
| 4.11.1 W4111 | Complexidade única. Várias soluções não possuem número de horas acumulativo. | 2 PF por solução |
| 4.12 | Atualização de código de CMS: Mudança de atualização ou versão de CMS com objetivos de segurança, melhorias de funcionalidades, performance, etc. |  |
| 4.12.1 W4121 | Complexidade 1: Alterar atualização de CMS Joomla. Ex.: mudar de atualização 1.5.14 para 1.5.15 | 80% de 1PF por CMS atualizado |
| 4.12.2 W4122 | Complexidade 2: Alterar versão de CMS Joomla. Ex.: mudar de versão 1.5.X para versão 1.6.0. | 1,6 PF por CMS com nova versão |
| 4.12.3 W4123 | Complexidade 3: Alterar atualização ou versão de outro CMS homologado pelo Órgão. | 3,6 PF por CMS atualizado |
| 4.13 | Inclusão/Alteração de conteúdo do CMS: Alterações de conteúdo de página inicial, páginas internas, menu, rotacionador de imagens, etc. |  |
| 4.13.1 W4131 | Complexidade padrão | 5% de 1 PF por item de conteúdo ou área funcional |
| 4.14 | ALTERAÇÃO / MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRIAÇÃO MENCIONADAS, E QUE NÃO TIVERAM OPÇÕES DE CLASSIFICAÇÃO EXPLICITADAS PARA APLICAÇÃO EM CMS |  |
| 4.14.1 W4141 | Alteração com objetivo e alvo de alteração únicos, que possui valor / prazo relativo à complexidade do trabalho realizado. | 40% do valor total de criação em PF. |
| 4.15 | Instalação de CMS: Compreende aplicação, bando de dados, configurações e ajustes diversos |  |
| 4.15.1 W4151 | Complexidade 1: Instalação em ambientes de desenvolvimento ou homologação | 20% de 1 PF |
| 4.15.2 W4152 | Complexidade 2: Instalação em produção. Pressupõe a existência do projeto em homologação. Prevê versionamento obrigatório de código, solicitação de colocação manual de arquivos não versionados e cópia da base de dados de homologação para produção. solicitação de criação e publicação externa de domínio ou subdomínio relacionado e inclusão em ferramenta de relatório de acessos (estatísticas do site). | 50% de 1 PF por hotsite, sitio ou portal |
| 5 | MULTIMÍDIA: apresentações multimídia em tecnologias diversas, bem como arquivos interativos para disponibilização em hotsites, sítios ou portais. Atividades pontadas conforme abaixo: |  |
| 5.1 | Apresentações multimídia utilizando Microsoft PowerPoint: Material offline para apresentações multimídia utilizando ferramenta Microsoft Powerpoint. Pressupõe textos aprovados e revisados. |  |
| 5.1.1 W511 | Complexidade 1: Apresentações sem efeitos de animação, gráficos animados ou vídeos. Considera somente animações de transição de slides. | 25% de 1 PF para cada 10 slides |
| 5.1.2 W512 | Complexidade 2: Apresentações com criação de efeitos de animação para gráficos de dados e outros efeitos de animação que não sejam referentes à transição automática de slides | 35% de 1 PF para cada 10 slides |
| 5.2 | Apresentações multimídia utilizando Adobe Flash: Material para apresentação multimídia utilizando ferramenta Adobe Flash. Pressupõe textos aprovados e revisados. |  |
| 5.2.1 W521 | Complexidade 1: Apresentação utilizando recurso de slides do Adobe Flash. Sem transições complexas entre slides e sem gráficos de dados com animação. | 25% de 1 PF para cada 8 slides |
| 5.2.2 W522 | Complexidade 2: Apresentação utilizando recurso de slides do Adobe Flash. Com transições complexas entre slides e gráficos de dados com animação. | 25% de 1 PF para cada 4 slides |
| 5.3 | Arquivos interativos criados em Adobe Flash para veiculação web: Material para exibição na web. Pressupõe textos aprovados e revisados. |  |
| 5.3.1 W531 | Complexidade 1: Animações com características: - transições de slides - orientada a eventos disparados pelo usuário - sem requisições a arquivos do lado do servidor - sem gravação de dados do lado do servidor | 2 PF por material interativo |
| 5.3.2 W532 | Complexidade 2: Animações combinadas com requisições a arquivos/dados do lado do servidor, sem gravação de dados do lado do servidor | 3,5 PF por material interativo |
| 5.3.3 W533 | Complexidade 3: Animações combinadas com gravação de dados do lado do servidor | 5 PF por material interativo |
| 5.4 | ALTERAÇÃO / MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRIAÇÃO MENCIONADAS, E QUE NÃO TIVERAM OPÇÕES DE CLASSIFICAÇÃO EXPLICITADAS PARA MULTIMÍDIA |  |
| 5.4.1 W541 | Alteração com objetivo e alvo de alteração únicos, que possui valor / prazo relativo à complexidade do trabalho realizado. | 30% do valor de PF totais de criação. |
| 6 | IMPRESSOS: trabalhos de design / técnicos utilizando softwares especializados a fim de criar peças diversas para impressão ou ajustar peças já existentes. Contempla atividades não existentes ou complementares ao grupo LAYOUT e IMAGENS. Classificação das peças e complexidades envolvidas seguem abaixo. Entrega somente de arquivo da arte. Impressão não inclusa. |  |
| 6.1 | Broche: Criação de layout para bottons/broches em diferentes formatos |  |
| 6.1.1 W611 | Complexidade 1: Criação da peça com especificação de identidade visual/briefing. | 30% de 1 PF por peça (arquivo com arte) |
| 6.1.2 W612 | Complexidade 2: Criação da peça sem especificação de identidade visual/briefing e sem banco de imagens e referências disponíveis | 60% de 1 PF por peça (arquivo com arte) |
| 6.2 | Cartaz: Criação de layout para cartazes em diversos tamanhos e formatos |  |
| 6.2.1 W621 | Complexidade 1: Criação da peça com especificação de identidade visual/briefing. Banco de imagens/ilustração disponível | 80% de 1 PF por peça |
| 6.2.2 W622 | Complexidade 2: Criação da peça com especificação de identidade visual/briefing. Sem banco de imagens/ilustração disponível | 1,2 PF por peça |
| 6.2.3 W623 | Complexidade 3: Criação da peça sem especificação de identidade visual/briefing. Sem banco de imagens/ilustração disponível | 1,6 PF por peça |
| 6.3 | Cartilha: Criação de layout para cartilhas |  |
| 6.3.1 W631 | Complexidade 1: Criação da peça com especificação de identidade visual/briefing. Banco de imagens/ilustração disponível. Com número de páginas até 10. | 2 PF por peça |
| 6.3.2 W632 | Complexidade 2: Criação da peça com especificação de identidade visual/briefing. Banco de imagens/ilustração disponível. Com número de páginas até 20. | 2,4 PF por peça |
| 6.3.3 W633 | Complexidade 3: Criação da peça com especificação de identidade visual/briefing. Banco de imagens/ilustração disponível. Com número de páginas acima de 20. | 3 PF por peça |
| 6.4 | CD: Encarte e Label: Criação de layout para label e adaptação do layout para formato de impressão |  |
| 6.4.1 W641 | Complexidade 1: Criação de peça com especificação de identidade visual/briefing. | 60% de 1 PF por peça |
| 6.4.2 W642 | Complexidade 2: Criação de peça sem especificação de identidade visual/briefing e sem banco de imagens e referências disponíveis | 80% de 1 PF por peça |
| 6.5 | Convite: Criação de layout para convite |  |
| 6.5.1 W651 | Complexidade 1: Criação das peça com especificação de identidade visual/briefing. | 30% de 1 PF por peça |
| 6.5.2 W652 | Complexidade 2: Criação das peças sem especificação de identidade visual/briefing e sem banco de imagens e referências disponíveis | 60% de 1 PF por peça |
| 6.6 | Crachá: Criação de layout para crachá |  |
| 6.6.1 W661 | Complexidade 1: Criação de peça com especificação de identidade visual/briefing. | 30% de 1 PF por peça |
| 6.6.2 W662 | Complexidade 2: Criação das peças sem especificação de identidade visual/briefing e sem banco de imagens e referências disponíveis | 60% de 1 PF por peça |
| 6.7 | Folder: Criação de layout para folder em diversos tamanhos e formatos |  |
| 6.7.1 W671 | Complexidade 1: Criação da peça com especificação de identidade visual/briefing. Banco de imagens/ilustração disponível | 60% de 1 PF por peça |
| 6.7.2 W672 | Complexidade 2: Criação da peça com especificação de identidade visual/briefing. Sem banco de imagens/ilustração disponível | 90% de 1 PF por peça |
| 6.7.3 W673 | Complexidade 3: Criação da peça sem especificação de identidade visual/briefing. Sem banco de imagens/ilustração disponível | 1,2 PF por peça |
| 6.8 | Infográfico para impressão: Considera-se como infográfico para impressão a arte para aplicação em mídia offline caracterizada pela combinação de trabalhos de ilustração/tratamento de imagens com a exibição de informações organizadas e detalhadas, geralmente associadas a legendas, a fim de expor o funcionamento de um mecanismo intangível, ou expor detalhamento geográfico de informações (mapas) |  |
| 6.8.1 W681 | Complexidade 1: Infográfico geográfico de município ou estado da Federação | 40% de 1 PF por infográfico |
| 6.8.2 W682 | Complexidade 2: Infográfico para mecanismo intangível (programa governamental, por exemplo) | 2,4 PF por infográfico |
| 6.8.3 W683 | Complexidade 3: Infográfico geográfico considerando todo o território nacional, com detalhamento de informações de estados ou relacionadas a municípios. | 4 PF por infográfico |
| 6.9 | Livro - inserção / diagramação de livro: Inserção de conteúdo e/ou diagramação do conteúdo já inserido. |  |
| 6.9.1 W691 | Complexidade 1: Diagramação / Inserção de conteúdo para livro composto somente por texto | 10% de 1 PF a cada 10 páginas |
| 6.9.2 W692 | Complexidade 2: Diagramação / inserção de conteúdo para livro, considerando conteúdo com textos e imagens. (ilustrações a serem criadas serão contabilizadas a parte) | 10% de 1 PF a cada 4 páginas |
| 6.10 | Livro - projeto de identidade visual: Material impresso composto por páginas encadernadas, contendo texto e/ou imagens que formam uma publicação unitária ou a parte principal de um trabalho literário, científico ou outro. Caracterizado por uma maior densidade de informações (acima de 30 páginas) e formato da publicação. |  |
| 6.10.1 W6101 | Complexidade padrão: Projeto de design para livro, incluindo layout de capa, padronização de diferentes diagramações de página, índice, sumário e outras informações. | 2,4 PF por projeto de design |
| 6.11 | Panfleto: Material impresso destinado às divulgações em larga distribuição, geralmente produzido em pequenos formatos. |  |
| 6.11.1 W6111 | Complexidade 1: Criação de peça com especificação de identidade visual/briefing e disponibilidade de banco de imagens/ilustrações | 40% de 1 PF por peça |
| 6.11.2 W6112 | Complexidade 2: Criação de peça com especificação de identidade visual/briefing e sem disponibilidade de banco de imagens/ilustrações | 80% de 1 PF por peça |
| 6.12 | Tratamento de imagens ou marcas para impressão: Tratamento de imagens ou marcas de utilização geral, para uma ou mais peças impressas. |  |
| 6.12.1 W6121 | Complexidade padrão: Unidade de tratamento de imagem ou marca com qualidade para impressão. | 20% de 1 PF por unidade de tratamento |
| 6.13 | Verificação de arquivo para impressão: Fechar arquivos para impressão com todas as especificações necessárias como sangria, links (inDesgin), marcas de corte, cores em CMYK e resolução de imagens. Inclui verificação de qualidade e formato do arquivo. |  |
| 6.13.1 W6131 | Complexidade 1: Arquivos para os seguintes grupos: Label; Broche; Cartaz; Convite e Panfletos | 10% de 1 PF por arquivo |
| 6.13.2 W6132 | Complexidade 2: Arquivos dos seguintes grupos: Cartilha e Folder | 20% de 1 PF por arquivo |
| 6.13.3 W6133 | Complexidade 3: Arquivos dos seguintes grupos: Livros; Revistas e Infográfico | 30% de 1 PF por arquivo |
| 6.14 | ALTERAÇÃO / MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRIAÇÃO MENCIONADAS, E QUE NÃO TIVERAM OPÇÕES DE CLASSIFICAÇÃO EXPLICITADAS PARA IMPRESSOS |  |
| 6.14.1 W6141 | Alteração com objetivo e alvo de alteração únicos, que possui valor/prazo relativo à complexidade do trabalho realizado. | 40% do valor de PF totais de criação. |
| 7 | DIVERSOS: outras atividades que podem fazer parte da rotina de equipes de desenvolvimento / manutenção de projetos web, no contexto do Ministério da Educação e Autarquias. |  |
| 7.1 | Acompanhamento de configuração de servidores: Acompanhamento do trabalho de equipes de infra-estrutura, desenvolvimento externo ou consultoria, durante configuração de servidores de desenvolvimento, homologação ou produção, sempre que for requisitado. |  |
| 7.1.1 W711 | Complexidade única: Unidade de acompanhamento, sem consideração de complexidade. Pode ser acumulativa. | 50% de 1 PF |
| 7.2 | Acompanhamento de projetos: Demandas internas relacionadas à gerência, registro de demandas no sistema, apoio a atividades gerenciais, geração de relatórios gerenciais mediante recolhimento de dados fora dos limites dos sistemas de apoio, documentações diversas ou outras demandas internas à equipe, célula ou departamento. |  |
| 7.2.1 W721 | Complexidade única: Unidade de tempo de acompanhamento, sem consideração de complexidade. Pode ser acumulativa e o total é informado pelo executante, no fechamento da Ordem de Serviço, que será aprovada ou recusada pelo Órgão. | 40% de 1 PF |
| 7.3 | Avaliação de Acessibilidade: Avaliação de acessibilidade de sítios, hotsites ou portais, conforme as regras e-gov, com níveis de prioridade 1, 2 e 3, em projetos de sítios, hotsites ou portais. Prevê entrega de relatório de erros e correções. Será criado um relatório para cada hotsite, sitio ou portal. |  |
| 7.3.1 W731 | Complexidade 1: Avaliação de hotsite ou sítio desenvolvido pela própria equipe avaliadora | 1,6 PF por relatório |
| 7.3.2 W732 | Complexidade 2: Avaliação de hotsite ou sítio desenvolvido de forma externa à equipe | 3,2 PF por relatório |
| 7.3.3 W733 | Complexidade 3: Avaliação detalhada de Portal Web | 4 PF por relatório |
| 7.4 | Aquisição de selo de acessibilidade: Correção de erros de acessibilidade segundo as regras e-gov, com níveis de prioridade 1, 2 e 3, em projetos de sítios ou portais, utilizando ou não relatórios de acessibilidade previamente desenvolvidos. Não obriga correções relativas a avisos de acessibilidade. Não considera completa recodificação XHTML, como por exemplo a mudança de técnica de codificação em tabelas para técnica de codificação sem tabelas (tableless). Refere-se a erros de acessibilidade e não do produto. |  |
| 7.4.1 W741 | Complexidade padrão: Correção de erros de hotsite, utilizando relatório detalhado de avaliação. Prazo ou Contagem PF acumulativa | 20% de 1 PF por tipo de erro de acessibilidade |
| 7.5 | Arquitetura da Informação: Criação de wireframes para planejamento visual e planejamento de navegação |  |
| 7.5.1 W751 | Complexidade 1: Proposta de wireframe de página inicial | 1 PF por proposta |
| 7.5.2 W752 | Complexidade 2: Macroarquitetura: wireframe para página inicial e telas tipo de páginas internas principais, até total de 4 telas tipo (1 página principal 3 páginas internas). | 2 PF por grupo de wireframes da macro-arquitetura |
| 7.5.3 W753 | Complexidade 3: Microarquitetura: wireframe de todas as telas-tipo de um sítio ou portal, até 12 telas. | 4 PF por grupo de wireframes da micro arquitetura |
| 7.6 | Briefing de projeto: Levantamento ou organização de informações repassadas pelo(s) demandante(s) na fase de definição de um projeto ou atividade a ser desenvolvida pelo grupo, equipe, gerência ou departamento. |  |
| 7.6.1 W761 | Complexidade 1: Reuniões de briefing | 20% de 1 PF por reunião |
| 7.6.2 W762 | Complexidade 2: Geração de documentos de briefing para aprovação | 30% de 1 PF por documento |
| 7.7 | Criação de redirecionador via .htaccess: Criação de redirecionador de URL via utilização de arquivo htaccess, no caso de utilização de servidores Apache |  |
| 7.7.1 W771 | Complexidade padrão | 2,5% de 1 PF por redirecionamento |
| 7.8 | Criação de relatório para projeto utilizando o Gerenciador de Formulários: Criação de relatório mediante a ferramenta Gerenciador de Formulários |  |
| 7.8.1 W781 | Complexidade 1: Relatório padrão | 20% de 1 PF por relatório |
| 7.8.2 W782 | Complexidade 2: Relatório com customizações de código ou apresentação visual | 30% de 1 PF por relatório customizado |
| 7.9 | Servidor - Implantação de hotsite, sítio ou portal: Implantação de hotsite, sítio ou portal em diferentes ambientes, de acordo com a fase do projeto |  |
| 7.9.1 W791 | Complexidade 1: Colocação em desenvolvimento (instalação do CMS) | 30% de 1 PF por sítio ou portal |
| 7.9.2 W792 | Complexidade 2: Colocação em homologação. Pressupõe a existência do projeto em desenvolvimento. Prevê cópia dos arquivos do ambiente de desenvolvimento e cópia/implantação de banco de dados, se necessário. Versionamento de código recomendado. | 30% de 1 PF por hotsite, sitio ou portal |
| 7.10 | Treinamento para utilização de Boletim Eletrônico: treinamento para utilização do sistema de Geração e Envio de Boletins Eletrônicos |  |
| 7.10.1 W7101 | Complexidade 1: Treinamento individual | 10% de 1 PF por treinamento |
| 7.11 | Treinamento para utilização do Gerenciador de Formulários: treinamento para melhor proveito dos relatórios e das peculiaridades de cadastro relativas ao formulário de inscrição/cadastro criado dentro do Gerenciador de Formulários. O Gerenciador fora desenvolvido sob o CMS Joomla. |  |
| 7.11.1 W7111 | Complexidade 1: Treinamento individual | 20% de 1 PF por treinamento |
| 7.12 | Implantação de sítio/produto externo |  |
| 7.12.1 W7121 | Complexidade 1: Colocar produto desenvolvido externamente em Homologação | 20% de 1 PF |
| 7.12.2 W7122 | Complexidade 2: Colocar produto desenvolvido externamente em produção | 50% de 1 PF |

Caso seja identificado algum item não contemplado na tabela acima, deverá ser encaminhada solicitação fundamentada ao Grupo de Métricas do órgão, que analisará a pertinência da inclusão de um novo item.

# Esforço

## Projeto de Desenvolvimento

Para projetos de desenvolvimento, o esforço a ser considerado é único e independente de tecnologia e disciplina, sendo de 10 horas por Ponto de Função apurado.

## Projeto de Manutenção

Para projetos de manutenção, o esforço será calculado através de um percentual sobre a produtividade de um projeto de desenvolvimento, conforme tabela abaixo. Onde não for possível estabelecer uma relação entre trabalho e pontos de função, deverão ser adotados os valores constantes no item Itens não mensuráveis para fins de apuração de equivalência de atividades não mensuráveis pela técnica de análise de pontos de função.

| Tipo de Manutenção | Detalhamento | % dos PFs |
| --- | --- | --- |
| Manutenção Evolutiva | Inclusão de funcionalidade | 100% |
| Manutenção Evolutiva | Alteração de funcionalidade | 60% |
| Manutenção Evolutiva | Exclusão de funcionalidade | 40% |
| Manutenção Evolutiva | Conversão de dados | 30% |
| Manutenção Adaptativa | Mudança e ou atualização de plataforma tecnológica | 80% |
| Manutenção Adaptativa | Atualização de plataforma tecnológica | 40% |
| Manutenção Perfectiva | Mudança de padrão visual | 10% |
| Manutenção Corretiva | Correção de erro que implique na paralisação do sistema e ou no comprometimento grave de dados, processo ou ambiente | 30% |
| Manutenção Corretiva | Correção de erro sem paralisação do sistema porém com comprometimento de dados, processo ou ambiente | 20% |
| Manutenção Corretiva | Correção de erro sem paralisação do sistema porém com pequeno ou nenhum comprometimento de dados, processo ou ambiente | 10% |

Os valores acima são estimados, podendo ser reajustados conforme avaliação da base histórica dos serviços realizados no órgão.

# Considerações Adicionais

## Log, Trilha de Auditoria, Registro de Eventos e Histórico

Definições:

- Histórico - registro de informações passadas, quer seja para prestação de contas (a órgãos externos, superiores ou processos internos) ou por exigência do próprio cenário de negócio. Sua existência é justificada negocialmente e sua ausência traz um impacto e uma conseqüência negocial.

- Log - registro de eventos cujo objetivo é possibilitar a monitoração dos recursos, bem como a auditoria do ambiente tecnológico.

- Trilha de auditoria – constitui-se de um log (registro) de eventos históricos pré-definidos, destinado a ações de apuração de ocorrências, devendo identificar quem realizou a ação, quando, onde e o que foi realizado.

- Registro de evento - monitoração de eventos associados à navegação e/ou acesso as funcionalidades do sistema, para fins estatísticos ou de obtenção de indicadores de uso do aplicativo.

Para que a Trilha de Auditoria ou Registro de Eventos façam parte do tamanho funcional, eles devem ser solicitados formalmente pelo gestor e deve haver no sistema funcionalidade(s) de consulta a tais dados.

O histórico, na maioria das vezes, é considerado registro lógico do ALI relacionado, devendo ser solicitado pelo gestor e deve haver no sistema funcionalidades de consulta a tais dados.

O Log não deve ser mensurado ou ratificado por ser gerado de forma automática pelo SGBD (ou por outro recurso tecnológico como, por exemplo, o servidor de transações), pertencendo, portanto, ao âmbito da tecnologia.

## Consultas com a utilização de SQL dinâmico

Considerar como uma função transacional do tipo CE ou SE, independentemente da quantidade de resultados que ele gera. Para se determinar a complexidade deve ser considerado o cenário mais abrangente com todos os possíveis itens de dados e arquivos referenciados.

## Alteração de Escopo

Alteração de escopo é a mudança solicitada durante a execução do serviço de desenvolvimento de novo sistema ou manutenção de um sistema existente.

### Requisito alterado

O esforço a ser considerado está refletido na tabela abaixo:

| Marco do requisito | Acréscimo (%) |
| --- | --- |
| Especificação de requisitos homologada | 20% |
| Implementação do requisito homologada | 50% |
| Implantação Homologada | 60% |

Os percentuais acima representam um acréscimo de esforço sobre o esforço da funcionalidade em projetos de desenvolvimento ou manutenção, conforme descrito nos itens 5.1 e 5.2.

Exemplo 1:

Supondo que uma funcionalidade “Consultar Instituição de Ensino” em um projeto de desenvolvimento, de complexidade Simples (3 PF) tenha solicitação de alteração pelo usuário após a homologação da especificação do requisito. A alteração passa para Média a complexidade da funcionalidade (4 PF). Neste caso, o valor apurado em PF para alteração da funcionalidade consiste em 20% de acréscimo (vide tabela acima) do valor apurado em PF na contagem da funcionalidade após a alteração. O valor apurado antes da alteração será descartado.

Exemplo 2:

Supondo que uma funcionalidade “Consultar Instituição de Ensino” esteja sendo alterada através de um projeto de manutenção. Supondo, ainda, que a funcionalidade seja de complexidade Simples (3 PF) e tenha outra solicitação de alteração pelo usuário após a homologação da especificação do requisito no projeto de manutenção. A alteração passa para Média a complexidade da funcionalidade (4 PF). Neste caso, o valor apurado em PF para alteração da funcionalidade consiste em 20% de acréscimo (vide tabela acima) sobre os 60% que caracterizam a alteração de uma funcionalidade em um projeto de manutenção (vide tabela do item 5.2). O valor apurado antes da alteração será descartado.

Exemplo 3:

Supondo que uma funcionalidade de 3 PF em um projeto de desenvolvimento. A funcionalidade sofreu uma alteração de escopo após a implementação do requisito homologada, permanecendo, contudo, com o mesmo tamanho funcional (3 PF). O valor apurado para esta mesma funcionalidade em nível de projeto tem um acréscimo de 50% sobre os pontos de função apurados para a nova funcionalidade. O valor total apurado desta funcionalidade após a alteração de escopo é de 4,5 PF.

Considerações adicionais:

Os cálculos efetuados nos exemplos acima refletem a influência da alteração de escopo sobre os atributos de prazo e custo do projeto. Entretanto, o tamanho funcional do projeto deve ser apurado normalmente através da contagem de suas funcionalidades.

Como exemplo, supondo a funcionalidade descrita acima “Consultar Instituições de Ensino” do exemplo 1 acima, alterada após a homologação da especificação do requisito. A tabela abaixo mostra os valores em PF desta alteração de escopo:

| PF antes da alteração de escopo | PF após a alteração de escopo | Percentual de acréscimo | PF para cálculo de prazo e custo |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 PF (Complexidade Simples) | 4 PF (Complexidade Média) | 20% | 4,8 PF (4 PF + 20% de 4 PF) |

### Requisito excluído

O esforço a ser considerado está refletido na tabela abaixo:

| Marco do requisito | Acréscimo (%) |
| --- | --- |
| Especificação de requisitos homologada | 10% |
| Implementação do requisito homologada | 25% |
| Implantação Homologada | 30% |

### Novo Requisito

A mudança de escopo para inclusão contempla o acréscimo da contagem do novo requisito.

## Fator de ajuste

Será adotado o valor de 1,00 a título de fator de ajuste em todos os serviços / sistemas, salvo quando o órgão entender que o fator de ajuste deve ser avaliado e aplicado de acordo com as 14 características gerais de sistemas contidas no C.P.M., versão 4.2.1.

## Integração de Sistema de Segurança

A integração com o sistema de segurança pode ser efetuada de quatro maneiras distintas:

  - A aplicação somente efetua leitura no sistema de segurança para autenticação do usuário e recuperação do perfil: neste caso, devem ser contados dois AIE, sendo um para usuário/pessoa e outro para perfil.

  - A aplicação efetua a leitura no sistema de segurança apenas para autenticação do usuário: neste caso, deve ser contado apenas um AIE (usuário/pessoa).

  - A aplicação efetua a leitura no sistema de segurança para autenticação, recuperação do perfil do usuário e registra trilha de auditoria/evento: neste caso, devem ser contados dois AIE (usuário/pessoa e perfil) e o ALI de auditoria/evento.

  - A aplicação desenvolve suas próprias telas de logon: neste caso, a contagem deve ser de acordo com as regras de negócio da aplicação.

Poderá haver outros casos diferentes dos citados acima, cuja contagem deverá ser previamente acordada com o órgão.

## Migração

O conceito de migração abordado neste tópico pressupõe que foi desenvolvido um novo sistema (ou funcionalidade) para substituir um(a) já existente e, para que o novo sistema possa começar a ser utilizado, é necessário que haja a extração de dados do antigo e a carga destes dados no novo sistema.

Dentro da própria contagem do projeto, devido a uma migração, devem ser contadas as entradas externas que povoarão (conversão e gravação) a base de dados do novo sistema e as consultas/saídas externas referentes a relatórios sobre a conversão dos dados solicitados pelo gestor.

Normalmente, em uma migração, há uma entrada externa para cada grupo de dados sendo migrado. Porém, isso não é uma regra e as entradas externas devem ser contadas conforme a visão do usuário. Estas entradas externas englobam: a extração/leitura dos dados do sistema antigo, conversões destes dados, se for o caso, e a carga dos dados no novo sistema.

Os arquivos onde se encontram os dados do sistema antigo não devem ser contados como AIEs. As extrações dos dados do sistema antigo não devem ser contadas como CEs nem SEs.

## Critérios de ordenação e agrupamento

A lógica de processamento “reordenar ou reagrupar um conjunto de dados” não causa impacto na identificação do tipo ou unicidade da função transacional.

Exemplo 1: Caso existam duas funcionalidades de “Listar Instituições de Ensino”, sendo que a primeira ordena pelo Nome da Instituição e a segunda ordena pelo Código da Instituição, será considerado apenas um processo elementar.

Exemplo 2: Por outro lado, a funcionalidade para “Listar Instituições de Ensino” que esteja somente em ordem alfabética e, em uma manutenção evolutiva, o usuário solicite que a lista também possa ser ordenada por UF, esta mesma funcionalidade será contada como ALTERADA. Há uma mudança em sua lógica de processamento para permitir um novo parâmetro de ordenação.

As mesmas considerações acima são aplicáveis também para o caso de agrupamento de dados.

## Manutenção Corretiva

As manutenções corretivas não serão tratadas neste Guia de Métrica, devendo ser acordado com o órgão contratante.

# Regras da Planilha de Contagem

## Nomenclatura

- Funções de Dados: Nome conceitual mais significativo para o usuário.

- Funções Transacionais: Deve ser composta:

ALI / AIE + “-“ + Nome da função

Onde:

- ALI / AIE: Nome do ALI / AIE principal referenciado pela funcionalidade;

- Nome da Função: Verbo no infinitivo, acrescido de complemento, se necessário. Os verbos devem seguir a tabela abaixo:

| Tipo de processo elementar | Verbo |
| --- | --- |
| Inclusão | Incluir |
| Alteração | Alterar |
| Exclusão | Excluir |
| Combobox | Exibir combo de |
| Lista de itens sem parâmetros de pesquisa | Listar |
| Consulta de um item específico | Consultar |
| Relatório | Emitir Relatório de |
| Pesquisa por parâmetros | Pesquisar |

Exemplos:

- Lista de Instituições de Ensino sem parâmetros de entrada: Instituições de Ensino – Listar;

- Lista de Cursos da Instituição de Ensino selecionada: Curso – Listar por Instituição de Ensino;

- Inclusão de Curso: Curso – Incluir;

- Combobox que lista todos os cursos: Curso – Exibir Combo de Curso;

- Combobox que lista os cursos de acordo com a Nota ENADE: Curso – Exibir Combo de Curso por ENADE;

- Relatório de Alunos com financiamento educacional: Aluno – Emitir Relatório de Alunos com financiamento educacional.

## Justificativa

Todas as funções de dados e transacionais devem estar devidamente justificadas. Para a contagem detalhada, deve também conter a enumeração dos arquivos/registros lógicos referenciados e itens de dados.

## Referências

Todas as funções de dados e transacionais devem possuir referência aos requisitos de origem, tais como casos de uso, enumeração de requisitos do documento de visão, telas, ou toda a documentação-base para a contagem.

## Itens não mensuráveis

Os itens não mensuráveis devem estar dispostos separadamente dos itens mensuráveis, identificados pelos respectivos mnemônicos (vide tabela do item 4) e o nome da função.

Exemplos:

- Alteração de layout de campos no relatório de alunos com financiamento educacional: LAY - Emitir Relatório de Alunos com financiamento educacional.

- Alteração da mensagem de Campo Obrigatório na tela de inclusão de Instituição de Ensino: MSG – Incluir Instituição de Ensino;

## Alterações de Escopo

As alterações de escopo devem estar explicitamente identificadas dentro da planilha de contagem, conforme modelo da planilha de contagem.

Exemplo:

Uma funcionalidade que após a alteração possui 3 PF, e devido à esta mudança de escopo sofreu um acréscimo de 50%, conforme as tabelas do item 6.3, então deve-se incluir na planilha de contagem os 3PF da funcionalidade separadamente do 1,5 PF referente a este acréscimo.

# Fases e distribuição de esforço

## Processo Unificado

Contratam-se as Disciplinas e não as fases do Projeto.

| Distribuição do esforço por disciplina e fase |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Disciplina/Fase | Concepção | Elaboração | Construção | Transição | Total |
| Gerência de Projeto | 4,00% | 3,00% | 3,50% | 2,00% | 10,00% |
| Configuração e mudança | 4,00% | 1,00% | 2,00% | 1,00% | 4,10% |
| Requisitos | 3,00% | 10,00% | 7,00% | 1,00% | 20,00% |
| Análise e Projeto | 0,50% | 6,00% | 5,50% | 1,00% | 13,00% |
| Implementação | 0,40% | 3,00% | 28,50% | 2,00% | 33,90% |
| Testes | 0,40% | 1,50% | 11,00% | 3,00% | 15,90% |
| Implantação | 0,10% | 0,50% | 0,50% | 2,00% | 3,10% |
| Total | 5,00% | 25,00% | 58,00% | 12,00% | 100,00% |

## Método Ágil

| Distribuição do esforço por disciplina e fase |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Disciplina/Fase | Planejamento | Execução | Total |
| Gerência | 6,00% | 4,00% | 10,00% |
| Requisitos | 20,00% | 10,00% | 30,00% |
| Desenvolvimento | 0,00% | 40,00% | 40,00% |
| Testes | 0,00% | 15,00% | 15,00% |
| Implantação | 0,00% | 5,00% | 5,00% |
| Total | 26,00% | 74,00% | 100,00% |

As atividades e características de cada uma das fases e disciplinas estão detalhadas na metodologia de desenvolvimento de sistemas de cada um dos órgãos.

# Referências Bibliográficas

- Function Point Counting Practices Manual: Release 4.2.1, IFPUG. 2005.

- Cartão de Referência da FATTO: www.fattocs.com.br