Ministério da Educação

Secretaria Executiva

Diretoria de Tecnologia da Informação

Coordenação-Geral de Desenvolvimento

ENCARTE XIV

"CONTRATADA: " – "NOME PROJETO"

NÍVEL DE SERVIÇO - NS

Versão 01.00 de 24/06/2010

O NS - Nível de Serviço estabelece os serviços a serem observados durante a execução do Desenvolvimento e da Documentação de sistemas demandados pelo Ministério da Educação.

O modelo aqui apresentado poderá sofrer ajustes, se for o caso, na implantação do processo operacional junto a CONTRATADA.

MODELO DE NÍVEL DE SERVIÇO - NS

| NÍVEL DE SERVIÇO – MEC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GNS – Garantia de nível de serviços oferecidos para o MEC |  |  |  |  | ANO: |
| CONTRATADA |  |  | CONTRATANTE |  |  |
| Nome |  |  | Nome |  |  |
| Representante |  |  | Representante |  |  |
| e-mail |  |  | e-mail |  |  |
| Data: |  |  |  |  |  |

- Objetivo

Garantir o fornecimento e cumprimento dos serviços e produtos contratados, através de compromisso formal junto ao Ministério da Educação.

- Descrição

  - Condições Gerais

    - A CONTRATADA deverá considerar os procedimentos de fiscalização e de gestão da qualidade do serviço previsto neste Nível de Serviço.

    - A CONTRATANTE quer garantido o fornecimento e cumprimento dos serviços oferecidos para o Ministério da Educação conforme as condições indicadas nesse documento, no que se refere aos indicadores aqui definidos.

    - Qualquer interrupção, alteração ou inclusão dos serviços oferecidos, devem ser negociados previamente entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.

    - A CONTRATANTE quer garantia que quaisquer inclusões de serviços venham acompanhadas de seus respectivos compromissos e indicadores.

    - A CONTRATANTE quer garantia que quaisquer alterações surgidas nos serviços oferecidos sejam atualizadas em seus respectivos compromissos e indicadores.

    - A CONTRATADA do LOTE 01 deverá disponibilizar sistema gerencial de controle de Ordens de Serviços, sem ônus para a CONTRATANTE, durante a vigência do contrato, inclusive para registrar e medir o Nível de Serviço.

    - Periodicamente, na vigência do contrato, será efetuada a AVALIAÇÃO dos limites em vigor para os indicadores. Se identificada a necessidade de alteração dos limites mínimos de desempenho, estes poderão ser modificados a critério do Ministério da Educação.

    - As Ordens de Serviços terão seus níveis de Serviço avaliados contemplando ao menos as seguintes informações: especificação dos serviços, responsabilidades da CONTRATADA, perfil dos profissionais a serem alocados nos serviços e indicadores de desempenho. Caso não atenda aos requisitos previstos, a CONTRATADA sofrerá glosas no pagamento devido pela CONTRATANTE.

  - Indicadores de Níveis de Serviço

    - Os Indicadores que compõem os critérios para avaliação dos serviços contratados serão aplicados da seguinte forma:

      - LOTE 1

| Sigla | Indicador | Definição | Fórmula | Forma de Medição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DAT | Disponibilidade do software para acompanhamento dos serviços | A percentagem de tempo que o ambiente da CONTRATADA está disponível para usuário | DAT = Qtd horas disp p/ uso * 100 Qtd horas mês | > 98 % |
| INF | Índices de não conformidade | Artefatos rejeitados em relação aos entregues | INF = Qtd rejeitados * 100 Qtd entregues |  10 % |
| IDP | Índice de descumprimento de prazos | Índice de dias de atraso não justificados e duração prevista para os artefatos entregues no cronograma da execução de uma Ordem de Serviço | IDP =  dias de atraso não justificados * 100  dias previstos |  10 % |

      - LOTE 2

| Sigla | Indicador | Definição | Fórmula | Forma de Medição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IDP | Índice de descum- primento de prazos | Índice de dias de atraso não justificados e duração prevista para os artefatos entregues no cronograma da execução de uma Ordem de Serviço | IDP =  dias de atraso não justificados * 100  dias previstos |  10 % |

  - Penalidades

    - Os serviços deverão atender aos Indicadores de Níveis de Serviço descritos no item 2.2. O não cumprimento desses indicadores implica na aplicação das seguintes penalidades:

      - LOTE 1

| Sigla | Faixa de Valores | Multa |
| --- | --- | --- |
| DAT | De 85% a 97% | Valor de 5 (cinco) PF (pontos de função) |
|  | De 75% a 84% | Valor de 15 (quinze) PF (pontos por função) |
|  | De 65% a 74% | Valor de 20 (vinte) PF (pontos por função) |
|  | De 55% a 64% | Valor de 25 (vinte e cinco) PF (pontos por função) |
|  | Até 54% | Valor de 30 (trinta) PF (pontos por função) |
| INF | De 11% a 40% | 5% do valor da Ordem de Serviço |
|  | De 41% a 70% | 10% do valor da Ordem de Serviço |
|  | De 71% a 100% | 15% do valor da Ordem de Serviço |
| IDP | De 11% a 30% | 5% do valor da Ordem de Serviço |
|  | De 31% a 50% | 10% do valor da Ordem de Serviço |
|  | De 51% a 80% | 15% do valor da Ordem de Serviço |
|  | De 81% a 100% | 20% do valor da Ordem de Serviço |

      - LOTE 2

| Sigla | Faixa de Valores | Multa |
| --- | --- | --- |
| IDP | De 11% a 30% | 5% do valor da Ordem de Serviço |
|  | De 31% a 50% | 10% do valor da Ordem de Serviço |
|  | De 51% a 80% | 15% do valor da Ordem de Serviço |
|  | De 81% a 100% | 20% do valor da Ordem de Serviço |

    - Caso a CONTRATADA não consiga manter os Níveis de Serviços acordados, será aplicada a sanção correspondente, conforme descrito no Edital e/ou no Contrato.

    - As condições de pagamento serão ajustadas de acordo com as infrações cometidas pela empresa CONTRATADA na prestação dos serviços, e nas obrigações do Contrato.