EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2009

PROCESSO Nº 08006.000494/2007-69

A União, por intermédio do Ministério da Justiça, mediante a Pregoeira designada pela Portaria nº 137, de 14 de agosto de 2008, do Coordenador-Geral de Logística, publicada no D.O.U. de 18 de agosto de 2008, torna público para conhecimento dos interessados, que na data, horário e local acima indicados, fará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço global, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, às disposições da Lei nº 10.520, de 17.07.2002, do Decreto nº 3.555, de 08.08.2000 e do Decreto nº 5.450, de 31.05.2005, o Decreto 6.204, de 05.09.2007, a Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21.06.1993 ao procedimento licitatório e observando-se as disposições dessa última, como norma específica orientadora na elaboração do contrato.

A sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das Propostas de Preços e início da etapa de lances no dia, hora e endereço eletrônico abaixo discriminados:

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br.

ENVIO DA PROPOSTA:

A partir da publicação deste Edital.

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA:

Data: 18/02/2009 às 09h:30min.

1 – DO OBJETO

1.1 – O objeto desta licitação é a contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, compreendendo o desenvolvimento de sistemas de informação, manutenção corretiva, adaptativa, evolutiva ou perfectiva de sistemas de informação e portais; e documentação de sistemas de informação, por intermédio das atividades, de acordo com as especificações, padrões técnicos de desempenho e qualidade estabelecidos pela Contratante, mediante ordens de serviço dimensionadas pela técnica de contagem de Pontos por Função Brutos (não ajustados) – PFB, pagas pelo quantitativo mensal de resultados recebidos e homologados, acompanhadas da respectiva documentação prevista pela Contratante, no modelo de Centro de Solução de Desenvolvimento de Software, na forma de serviços continuados não presenciais e presenciais.

2 – DA PARTICIPAÇÃO

2.1 – Poderão participar deste Pregão os licitantes que:

2.1.1 – desempenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

2.1.2 – atendam às exigências constantes neste Edital e nos seus anexos, inclusive quanto à documentação requerida para sua habilitação.

2.2 – Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

2.2.1 – que estejam com falência declarada, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

2.2.2 – que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com o Ministério da Justiça ou que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, bem como tenham sido descredenciadas do SICAF;

2.2.3 - que estejam reunidas em consórcio, ou sejam controladoras, coligadas ou subsidiária entre si, qualquer que seja sua forma de constituição.

3 – DO CREDENCIAMENTO

3.1 – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, COMPRASNET (§ 1º, art. 3º do Decreto nº 5.450/2005).

3.2 – O credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.

3.3 – O credenciamento no provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico (§ 6º, art. 3º do Decreto nº 5.450/2005).

3.4 – O uso de senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Ministério da Justiça, órgão promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (§ 5º, art. 3º do Decreto nº 5.450/2005).

4 – DO ENVIO DA PROPOSTA NO SISTEMA

4.1 – Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço até a data e hora marcadas para abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

4.1.1 – Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

4.2 – A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante.

4.3 – Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

4.4 – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas no Decreto nº 5.450/2005.

4.5 - Por ocasião do envio da proposta, o licitante enquadrado como Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP deverá declarar, em campo próprio do sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos na referida lei.

4.6 – O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico (comprasnet), o valor global, sendo este levado a efeito para a fase de lances. O valor global é encontrado mediante a multiplicação do valor do ponto de função pela quantidade estimada.

5 – DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA

5.1 - A partir do horário previsto no preâmbulo deste Edital terá início à sessão pública deste Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, conforme Edital e Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, publicado no D.O.U. de 1º de junho de 2005.

6 – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1 – A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos.

6.2 – A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.3 – O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pela Pregoeira, e somente estas participarão da fase de lance.

7 – DA FASE DE LANCES

7.1 – Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo cada licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

7.2 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as regras de sua aceitação.

7.3 – O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.

7.4 – Não serão aceitos dois ou mais lances de igual valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

7.5 – Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.6 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão da Pregoeira.

7.7 – O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.8 – No caso de desconexão da Pregoeira, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos dos atos realizados.

7.9 – Quando a desconexão da Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação expressa aos licitantes.

Das Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP

7.10 - Após a fase de lances, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas – MEs e Empresas de Pequeno Porte - EPPs.

7.10.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME e EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.

7.11 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

7.11.1 - A ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

7.11.2 - Não ocorrendo a contratação da ME ou EPP, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 7.10.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

7.12 - Na hipótese do não uso do direito de preferência, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.13 - O disposto no subitem 7.11 e seguintes só se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por ME ou EPP.

7.14 - A ME ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão.

8 – DA NEGOCIAÇÃO

8.1 – Encerrada a etapa de lances, concedido o benefício às microempresas e empresas de pequeno porte, de que trata o art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, a Pregoeira poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.

8.2 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9 – DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1 – A proposta final ajustada ao último lance ofertado, no que couber, deverá ser encaminhada, preferencialmente, em papel timbrado do licitante, ou apenas identificada com razão social e ainda conter:

9.1.1 – nome do representante legal da empresa;

9.1.2 – valores expressos, obrigatoriamente, em real;

9.1.2.1 – Apresentar valor unitário do ponto de função e total em algarismo e por extenso.

9.1.2.2 – Havendo divergência entre o valor unitário e total prevalecerá o unitário, e entre o expresso em algarismo e por extenso, o último.

9.1.3 – indicar detalhadamente as especificações dos serviços cotados, de acordo com os requisitos e na ordem indicados no Anexo I do Edital;

9.1.4 – endereço, telefone/fax, CNPJ/MF, banco, agência, número da conta corrente e praça de pagamento;

9.1.5 – validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da abertura do Pregão.

9.2 – Deverá, ainda, apresentar as seguintes declarações:

9.2.1 – Declaração de que nos preços estão inclusos todos os custos, tributos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto ora licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente;

9.2.2 – Declaração de que cumprirá todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

9.3 – A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto desta licitação, sem conter alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

9.4 – Não será permitida a alteração da proposta após sua apresentação.

9.5 – Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e aceito pela Pregoeira.

9.6 – Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências deste Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o seu julgamento.

10 – DA ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

10.1 – A Pregoeira efetuará o julgamento das propostas de acordo com as exigências editalícias.

10.2 – Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira analisará os documentos de habilitação.

10.3 – Se a proposta ou lance de menor valor for recusado, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta subseqüente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital e seus anexos.

11 – DA HABILITAÇÃO

11.1 – A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, e por meio da documentação complementar especificada neste Edital.

11.2 – O licitante deverá apresentar habilitação parcial válida no SICAF ou documentos que supram tal habilitação.

11.3 - Para fins de habilitação, o licitante deverá apresentar, ainda, a seguinte documentação complementar, ou declarar em campo próprio no Comprasnet:

11.3.1 – Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

11.3.2 – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo de sua Habilitação, conforme regulamentação constante da IN/MARE nº 05/95, com alterações da IN/MARE nº 09/96;

    - Apresentar atestado(s) expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando experiência na prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, compreendendo as atividades mais significativas e de maior relevância, indicadas abaixo:

      - - Execução, pela empresa licitante, de projetos de desenvolvimento de software nas etapas de Análise, Projeto, Construção, Testes e Manutenção de Sistema de Informação, totalizando no mínimo 10.700 (dez mil e setecentos) Pontos por Função Brutos em regime de Centro de Solução de Desenvolvimento de Software, nas seguintes plataformas tecnológicas, com a seguinte proporcionalidade entre as plataformas que representam parcelas mais relevantes em termos de volume de serviços a serem contratados: P1 (70 %), P2 (5 %), P3 (10 %) e P4 (15 %), que representam a situação atual de plataformas utilizadas pelo MJ.

| Código da Plataforma | Plataformas tecnológicas: |
| --- | --- |
| P1 | Plataforma JAVA, Servlet, J2EE, JSP. |
| P2 | Plataforma Microsoft Windows DNA - Tecnologia Microsoft VB 6 |
| P3 | Plataforma .NET – Tecnologia Microsoft VB. NET, ASP, ASP.Net, C#.net, HTML, Zope, Plone, XML, LUMIS, PHP, Pyton e JavaScript. |
| P4 | Plataforma Delphi e PL/SQL |

      - A licitante deverá preencher a tabela abaixo, relativa aos projetos de desenvolvimento de sistemas de informação, no modelo de Fábrica de Software, anexando evidências de implementação das melhores práticas de mercado, tais como PMBOK, ISO/IEC 20.000 / ITIL e melhores práticas de desenvolvimento de software por meio de apresentação de Atestado ou do conjunto de atestados.

| Tipo de Informação | Conteúdo |
| --- | --- |
| 1. Identificação do Projeto | Nome do Projeto; Número de Pontos de Função; ou Número de Horas de desenvolvimento. |
| 2. Informações sobre o uso do modelo | Constando a informação sobre o uso do regime de Centro de Solução de Desenvolvimento de Software. |
| 3. Descrição sucinta do(s) projeto(s) | Constando a identificação dos projetos, com descrições sucintas, contendo as etapas de Ciclo de Desenvolvimento/Manutenção executadas e a utilização de metodologia formal. |
| 4. Informações técnicas dos sistemas desenvolvidos | Constando a plataforma tecnológica e o Banco de Dados utilizado. |
| 5. Dados do responsável pelas informações | Nome / E-mail / Telefone do responsável pelos contatos técnicos do cliente (pessoa vinculada ao cliente responsável pelos contatos relativos ao projeto). |
| 6. Informações da Empresa/Órgão Público que emitiu o atestado e assinatura | Nome comercial / CNPJ / Endereço / Telefone e E-mail da empresa / Órgão Público emitente, com firma reconhecida e cargo ocupado pelo signatário do atestado. |
| Em relação à disciplina Gerência de Projetos (PMBOK) |  |
| 7. Gerência do Escopo do Projeto | Descrever o processo utilizado e anexar evidências da implementação dos processos de: iniciação, planejamento do escopo, detalhamento do escopo, verificação do escopo e controle de mudanças do escopo. |
| 8. Gerência do tempo do projeto | Descrever o processo utilizado e anexar evidências da implementação dos processos de: definição das atividades, sequenciamento das atividades, estimativa de duração das atividades, cronograma e controle do cronograma. |
| 9. Gerência da qualidade do projeto | Descrever o processo utilizado e anexar evidências da implementação dos processos de: planejamento da qualidade, garantia da qualidade e controle da qualidade. |
| 10. Gerência das comunicações do projeto | Descrever o processo utilizado e anexar evidências da implementação dos processos de: planejamento das comunicações, distribuição das informações e relato de desempenho. |
| 11. Gerência de riscos | Os riscos do projeto são identificados e o seu impacto, probabilidade de ocorrência e prioridade de tratamento são determinados e documentados? Anexar evidências de que foram identificados os riscos para o projeto e se foi realizada uma análise destes riscos para determinar o impacto, o grau de importância, a probabilidade e a prioridade de cada risco. |
| Em relação às disciplinas previstas na ISO/IEC 20.000 / ITIL |  |
| 12. Gerência de mudanças | Descrever o processo utilizado e anexar evidências da implementação dos processos de gerência de mudança. |
| 13. Gerência de configuração | Descrever o processo utilizado e anexar evidências da implementação dos processos de gerência de configuração. |
| Em relação às melhores práticas de desenvolvimento de software |  |
| 14. Gerência de Requisitos - gerenciar os requisitos dos produtos e componentes do produto do projeto e identificar inconsistências entre os requisitos, os planos do projeto e os produtos de trabalho do projeto. | O entendimento dos requisitos é obtido junto aos fornecedores de requisitos? Anexar evidências de que as pessoas autorizadas a definir e a alterar requisitos foram identificadas, bem como se existe um documento de requisitos que represente seu entendimento. |
|  | Os requisitos de software são aprovados utilizando critérios objetivos? Anexar evidências de que foram definidos critérios para análise de requisitos e se estes foram usados como base para a avaliação e a aceitação dos requisitos de software do projeto. |
|  | A rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e os produtos de trabalho é estabelecida e mantida? Anexar evidências de que foi criada e mantida, ao longo do projeto, a rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e demais produtos de trabalho, incluindo os planos do projeto |
|  | Revisões em planos e produtos de trabalho do projeto são realizadas visando identificar e corrigir inconsistências em relação aos requisitos? Anexar evidências de que foram executadas revisões para identificar inconsistências em planos e demais produtos de trabalho do projeto, com base nos requisitos. |
|  | Mudanças nos requisitos são gerenciadas ao longo do projeto? Anexar evidências de que existe um histórico das solicitações de mudança em requisitos do projeto, disponível para a equipe do projeto, e se foi realizada uma análise do impacto destas mudanças antes de sua implementação. |
| 15. Com relação aos atributos dos processos adotados pela licitante | Métodos adequados para monitorar a eficácia e adequação do processo são determinados? Anexar evidências de que os processos foram definidos e utilizados métodos que forneçam os níveis apropriados de informação ao longo do projeto, visibilidade do estado da execução do processo, considerando sua adequação ao projeto, operação com recursos apropriados e alcance dos resultados esperados. |

      - No caso de atestados emitidos por empresa da iniciativa privada, não serão considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente; serão considerados como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente, ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa emitente e da empresa proponente.

      - É obrigatória a comprovação, através do atestado ou do conjunto de atestados, dos seguintes itens: utilização das 4 (quatro) plataformas tecnológicas exigidas no subitem 11.3.3.1, acima; desenvolvimento de atividades de análise, projeto, construção, teste e manutenção de sistemas; utilização dos bancos de Dados Oracle e MS SQL Server.

      - A quantidade de 10.700 (dez mil e setecentos) pontos por função brutos é justificável em razão de que representa 50% do total a ser contratado, sendo este percentual considerado razoável e plenamente compatível em quantidade, características e prazo, para demonstrar a capacidade do futuro fornecedor em prestar a integralidade dos serviços, nos termos do inciso 2o, art. 30 da Lei no 8.666/93. Com vistas a permitir a comparação e somatório de atestados, serão considerados apenas pontos por função brutos (ou não ajustados). Caso sejam apresentados atestados em horas, para fins de conversão, os mesmos serão convertidos em pontos por função brutos de acordo com a produtividade apresentada na tabela do subitem 7.9.4, do Termo de Referência.

    - Comprovação por parte da licitante, com Atestado de Vistoria Técnica (modelo do Anexo J) de que a empresa, por indicação de seu representante, visitou o local onde serão executados os serviços, visando obter subsídios para elaboração de sua proposta comercial.

11.3.4.1 - A vistoria deverá ser feita até o último dia anterior a abertura da licitação, mediante prévio agendamento de horário, pelo telefone (61) 3429-3243.

11.3.5 – Comprovação de Patrimônio Líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor proposta, a qual será exigida somente no caso de o licitante apresentar resultado igual ou inferior a 1 (um) em quaisquer dos índices: Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, calculados e informados no SICAF.

11.3.6– O licitante no momento da elaboração e envio da proposta, também enviará as declarações 11.3.1 e 11.3.2 de forma virtual por intermédio do sistema COMPRASNET. Tais declarações somente serão visualizadas pelA Pregoeira na fase de habilitação.

11.4 – A verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

11.5 – Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em nome do licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e o respectivo endereço.

11.6 – Os documentos apresentados poderão ser tanto da matriz quanto da filial, exceto quando se tratar de documentos próprios da filial quanto à regularidade fiscal, desde que esta seja a executora ou a participante do certame.

11.7 – Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado vencedor.

Das Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP

11.8 – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida neste Edital incluindo a regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

11.8.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação.

11.8.2 – A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

12 – DO ENVIO DA PROPOSTA VENCEDORA E DA DOCUMENTAÇÃO

12.1 – A proposta final ajustada ao último lance ofertado do licitante vencedor e os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, inclusive quando houver necessidade de envio de anexos, deverão ser remetidos via fac-símile para o número (61) 3429-9155, ou para o endereço eletrônico licitacao@mj.gov.br, em até 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da solicitação da Pregoeira.

12.2 - A proposta e os documentos remetidos via fac-símile ou por meio eletrônico deverão ser encaminhados em original ou por cópia autenticada, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado a partir da solicitação da Pregoeira, à Coordenação de Procedimentos Licitatórios/COPLI – MJ, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco “T”, sala 106, Térreo, Anexo I, em Brasília – DF, CEP 70064-900.

12.3 – Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado e, também, devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

12.4 – Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

13 – DO RECURSO

13.1 – Declarado o vencedor, a Pregoeira abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

13.2 – A Pregoeira fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

13.3 – O recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de até 3 (três) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar as contra-razões, também via sistema, em igual prazo que começará a correr a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

13.4 - Os fornecedores poderão de forma justificada, desistir das interposições das razões e contra-razões do recurso. Ressalta-se que os prazos recursais atribuídos na sessão pública são para todos os itens que tiveram suas intenções acatadas.

13.5 – A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

13.6 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

14 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1 – A adjudicação do objeto da presente licitação será realizada pela Pregoeira, nos termos do art. 11, inciso IX, do Decreto nº 5.450/2005, quando não houver recurso. Havendo recurso, a adjudicação será realizada na forma estabelecida no art.8º, inciso V, do Decreto nº 5.450/2005, pela autoridade competente.

15 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1 – Os recursos orçamentários correrão à conta do orçamento específico de cada um dos órgãos abaixo relacionados, referente ao exercício de 2009, nos Programa de Trabalho, Natureza da Despesa, Fonte de Recurso, Empenho da Despesa e Planos Internos descritos abaixo:

| Recursos Orçamentários |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Órgão | Orçamento específico | Ação | Programa de Trabalho | Natureza da Despesa | Fonte de Recurso | Empenho da Despesa |
| SENASP | Rede Nacional de Integração das Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização - INFOSEG | 2C56 | 6122112722720000 | 339039 | 100 |  |
| DEPEN | INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES PENITENCIÁRIAS EM BASE NACIONAL | 021450 | 14183066139080001 | 339039 | 105 |  |
| CGL | Tecnologia da Informação | PI - 1106E | 14122075020000000 | 339039 | 100000 |  |
| SEDH | Secretaria especial dos Direitos Humanos da Presidência da República | PTRES -014115 | 14122075020000000 | 339000 | 100 |  |

16 – DO EMPENHO

16.1 – A Nota de Empenho só será emitida após consulta ao CADIN, conforme estabelece o art. 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.

16.1.1 – Caso seja comprovada pendência no CADIN, a empresa será notificada formalmente e ser-lhe-á concedido prazo de 5 (cinco) dias úteis para sua regularização.

17 – DO CONTRATO

17.1 – Após homologado o Pregão, o Ministério da Justiça convocará o licitante vencedor, durante a validade de sua proposta, para assinatura do instrumento contratual, dento do prazo de 8 (oito) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo do previsto no art. 81 da Lei nº 8.666/1993.

17.2 – O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual e sucessivo período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

17.3 – O presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos mediante termos aditivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, após a verificação da real necessidade e com vantagens para a Administração na continuidade do contrato, nos termos do inciso II do at. 57 da Lei nº 8.666/93, podendo ser alterado, exceto no tocante a seu objeto. Será acrescido do período de garantia de 24 (vinte e quatro) meses, quando o contrato continuará tendo vigência, no que couber, apenas para o fim de observância do cumprimento da garantia dos produtos entregues, conforme previsto nos subitens 16.3 e 16.4 do Anexo I do Edital.

17.4 – A assinatura do contrato está condicionada à verificação da regularidade da habilitação parcial do licitante vencedor no SICAF.

17.5– É facultado a Pregoeira, quando o convocado não assinar o contrato, no prazo e nas condições estabelecidas, convocar outro licitante, obedecida a ordem de classificação, para assiná-lo, após negociação, aceitação da proposta e comprovação dos requisitos.

18 – DAS SANÇÕES APLICÁVEIS AO LICITANTE

18.1 - Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e no artigo 28 do Decreto nº 5.450/2005, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e será descredenciada no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízos das demais cominações legais e de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado para a contratação, o licitante que:

18.1.1 – não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;

18.1.2 – deixar de entregar a documentação exigida neste Edital;

18.1.3 – apresentar documentação falsa;

18.1.4 – não mantiver a proposta;

18.1.5 – comportar-se de modo inidôneo;

18.1.6 – fizer declaração falsa;

18.1.7 – cometer fraude fiscal.

19 – DOS NÍVEIS DE SERVIÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - - A Contratada deverá considerar os procedimentos de fiscalização e de gestão da qualidade do serviço previsto no Termo de Referência; os registros, controles e informações que deverão ser prestados pela Contratada e respectivas adequações de pagamento pelo não atendimento das metas estabelecidas. O nível de serviço será acompanhado a cada OS, contemplando ao menos as seguintes informações: especificação dos serviços; responsabilidades da Contratada; perfil dos profissionais a serem alocados nos serviços e indicadores de desempenho (IDQ e IDP). Caso não atenda aos requisitos previstos sofrerá glosas no pagamento devido pela Contratante, conforme Tabela de Referência para glosas, item 19.10.

    - - A Contratada é responsável por informar, à Contratante, a alocação e substituição dos profissionais envolvidos no atendimento de cada OS, assim como comprovar a qualificação técnica dos mesmos.

    - A Contratada deverá disponibilizar sistema gerencial de controle de Ordens de Serviço, sem ônus para a Contratante, durante a vigência do contrato, inclusive para registrar e medir o Nível de Serviço.

  - Os serviços deverão atender a níveis de qualidade e de cumprimento de prazos, estabelecidos pelos seguintes indicadores:

  - Índice de Desconformidade de Qualidade (IDQ) = (Σ Número de Desconformidades entre o estabelecido na OS e os artefatos entregues) dividido pela Quantidade de PFB.

  - O cálculo do IDQ deverá levar em consideração a Tabela de Desconformidades, conforme Anexo N.

| Fórmula de Cálculo do Índice de Desconformidade de Qualidade - IDQ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| IDQ = [∑ (PSE * QTD_D) + (PRE * QTD_R)] / TPF |  |  |
| Onde: |  |  |
| IDQ = Índice de Desconformidade de Qualidade |  |  |
| PSE = Peso de Severidade |  |  |
| PRE = Peso de Reincidência |  |  |
| QTD_D = Quantidade de desconformidades |  |  |
| QTD_R = Quantidade de reincidências |  |  |
| TPF = Tamanho da Ordem de Serviço em PFB |  |  |

  - Índice de Descumprimento de Prazos (IDP) = Σ Dias de Atraso Não Justificados dividido pela duração prevista para os artefatos entregues no cronograma da execução de uma OS, a qual pode estar baseada na EAT correspondente, no Anexo B.

  - Os serviços de manutenção corretiva ou documentação de sistemas deverão ser realizados no prazo máximo previsto na Tabela de Prazos de Atendimento de Manutenção. No caso de descumprimento das tabelas do subitem 9.4.6, do Termo de Referência, aplica-se o Grau 02 da tabela de referência para glosa.

  - Os índices aceitáveis são: IDQ<=0,3 (menor ou igual a três décimos) e IDP<=0,2 (menor ou igual a dois décimos).

  - Caso a Contratada não consiga manter os Níveis de Serviço acordados, deverá ser aplicada a glosa correspondente, conforme Edital e Contrato.

  - A condições de pagamento serão ajustadas de acordo com os inadimplementos cometidos pela empresa Contratada na prestação dos serviços, e nas obrigações do Contrato e terá por base graus conforme relacionados na tabela a seguir, a qual servirá como referência para o fiscal do contrato:

| TABELA DE GRAU DE INFRAÇÃO |  |
| --- | --- |
| GRAU | CORRESPONDÊNCIA |
| 01 | Advertência |
| 02 | Glosa de 0,3% (zero vírgula três por cento), sobre o valor global dos serviços da OS. |
| 03 | Glosa de 10% (dez por cento) sobre o valor médio mensal do Contrato. |

  - As glosas nos pagamentos a que se sujeita a Contratada terão como referência a tabela a seguir:

| TABELA DE REFERÊNCIA PARA GLOSA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | GRAU |
| 01 | Permitir a presença de empregado sem crachá nos locais onde há prestação de serviço de interesse do MJ. | Por ocorrência | 01 |
| 02 | Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços solicitados. | Por ocorrência | 02 |
| 03 | Manter empregado sem qualificação para executar os serviços contratados. | Por ocorrência | 02 |
| 04 | Índice de desconformidade de qualidade - IDQ maior que 0,3 e menor ou igual a 0,5 | Por ocorrência | 01 |
| 05 | Índice de desconformidades de qualidade - IDQ maior que 0,5 | Por ocorrência | 02 |
| 06 | Índice de Descumprimento de Prazos maior que 0,2 (zero vírgula dois) e menor ou igual a 0,3 (zero vírgula três) | Por ocorrência | 01 |
| 07 | Índice de Descumprimento de Prazos maior que 0,3 (zero vírgula três) | Por ocorrência | 02 |
| 08 | Acumular 03 (três) advertências | Por ocorrência | 02 |
| 09 | Descumprir o prazo máximo de atendimento dos serviços de manutenção corretiva ou documentação de sistemas, conforme Tabelas de Prazos de Atendimento de Manutenção, subitem 9.4.6, do Termo de Referência. | Por ocorrência | 02 |
| Para os itens a seguir, deixar de: |  |  |  |
| 10 | Zelar pelas instalações do Ministério. | Por ocorrência | 01 |
| 11 | Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades. | Por dia | 02 |
| 12 | Efetuar o pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e sociais, bem assim quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução deste Contrato. | Por ocorrência | 03 |
| 13 | Cumprir atividades dentro do prazo de execução, exceto aquelas previstas na EAT (Anexo B) sem justificativa aceitável. | Por dia | 02 |
| 14 | Elaborar artefatos especificados na EAT (Anexo B). | Por ocorrência | 02 |

  - O valor do pagamento será determinado pela multiplicação da quantidade de serviços (em PPF) efetivamente prestados e homologados, pelo valor do ponto de função, ajustado pelos seguintes fatores de ajuste em razão da tecnologia utilizada:

| Código | Plataformas tecnológicas | Fator de ajuste |
| --- | --- | --- |
| P1 | Plataforma JAVA, Servlet, J2EE,J2ME e JSP. | 1 |
| P2 | Plataforma Microsoft Windows DNA - Tecnologia Microsoft VB 6 | 0,83 |
| P3 | Plataforma .NET – Tecnologia Microsoft VB. NET, ASP, ASP.Net, C#.net, HTML, Zope, Plone, LUMIS, XML, PHP, Pyton e JavaScript. | 0,62 |
| P4 | Plataforma Delphi e PL/SQL | 0,83 |

    - Do resultado obtido no subitem 19.11 serão descontadas as glosas, determinando-se o valor a ser pago na OS.

19.12 – Será procedida consulta “ON LINE” ao SICAF antes de cada pagamento a ser efetuado ao Contratado, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. Caso fique constatado o vencimento das guias de recolhimento do FGTS e da Previdência Social, a empresa deverá apresentar, no prazo constante da solicitação feita pela Administração, a sua regularização.

19.13 – Em caso de irregularidade junto ao SICAF, o Ministério da justiça notificará a empresa para que sejam sanadas as pendências no prazo de 5 (cinco) dias.

19.14 – Serão retidas na fonte e recolhidas previamente aos cofres públicos as taxas, impostos e contribuições previstas na legislação pertinente, cujos valores e percentuais respectivos deverão estar discriminados em local próprio do documento fiscal de cobrança.

  - O pagamento será efetuado mensalmente, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura correspondente aos serviços efetivamente executados, após o aceite e o atesto pelo Fiscal do Contrato, designado pela autoridade competente da Contratante. Da Nota Fiscal/Fatura não deverá constar valores a título de diárias e passagens.

  - O pagamento será creditado em favor da Contratada, por meio de ordem bancária contra qualquer entidade bancária indicada na proposta, devendo para isso ficar explicitado o nome do banco, da agência, da localidade e do número da conta-corrente em que deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá até o 10o (décimo) dia útil do mês subseqüente ao adimplemento da obrigação.

  - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito de alteração nos preços ou compensação financeira.

  - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do serviço, serão obtidos mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos Moratórios

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

TX = percentual da Taxa anual = 6%

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX/100)            I = (6/100)                 I = 0,00016438

365                          365

  - A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura após a ocorrência.

  - Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na Contratante em favor da Contratada. Caso esse valor seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente, ou judicialmente, se necessário.

  - A cada Ordem de Serviço executada será efetuado o pagamento referente a 80% (oitenta por cento) do valor total da OS, sendo que os 20% (vinte por cento) restantes serão pagos após homologação e assinatura do Termo de Homologação da Ordem de Serviço.

  - Eventuais ajustes decorrentes de diferenças entre as contagens estimativa e final de Pontos por Função, bem como dedução de valores relativos a penalidades, serão efetuados na última parcela de desembolso prevista.

19.24. Nos casos em que os serviços forem prestados nas dependências da Contratante aplicar-se-á o redutor de 5% (cinco por cento) sobre os valores devidos do pagamento.

### 20 – DA GARANTIA

20.1 - A Contratada, como garantia para o cumprimento das obrigações assumidas, fornecerá à Coordenação Geral de Logística, no ato da assinatura do contrato, a importância equivalente a 3 % (três) por cento do valor contratual, em uma das modalidades previstas no art. 56 da Lei 8.666/93.

20.2 – O documento referente à garantia contratual será entregue na Divisão de Contratos, que se encarregará de enviá-lo à Divisão de Execução Orçamentária e Financeira– DIOF, para registro e guarda.

20.3 - O valor da garantia permanecerá integral até o término da vigência do Contrato. A reposição de seu valor, quando for o caso, será feita em até 72 (setenta e duas) horas, contadas da data de recebimento da notificação do Contratante.

20.4 – O valor da garantia reverterá, integralmente, em favor do Contratante, ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da Contratada, sem prejuízo das perdas e danos porventura verificados.

20.5 - O Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para descontar os valores referentes a eventuais multas aplicadas à Contratada, bem como nos casos decorrentes de inadimplemento contratual, e de indenização por danos causados ao Patrimônio da União ou de terceiros, ocorridos nas suas dependências.

20.6 - A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após o término da vigência ou rescisão do Contrato, desde que não haja pendências.

21 – DA REPACTUAÇÃO

21.1 - Será permitida a repactuação do valor do Contrato, desde que observado o interrégno de 01 (um) ano, a contar da data da Proposta ou da data do orçamento a que a proposta se referir, devidamente fundamentada, em Planilhas de Custo e Formação de Preços, nos termos do art. 5º, e Parágrafo único, do Decreto nº 2.271/97 e Art. 37 da IN nº 02/2008.

21.1.1 - A repactuação será precedida de demonstração analítica de aumento dos custos, de acordo com a Planilha de Custos e Formação de Preços referida nos termos do art. 22 da Instrução Normativa – MP, nº 2, de 30 de abril de 2008.

21.2 - Caberá ao Contratante verificar, anteriormente à concessão da repactuação, se os novos preços a serem contratados estão superiores aos cobrados por outras empresas que executam idêntico serviço a outros órgãos públicos, devendo as partes, se for o caso, rever os preços, adequando-os às condições iniciais do contrato.

21.3 – O reequadramento da empresa, qual seja, lucro real, presumido ou simples nacional, só poderá ocorrer nas renovações contratuais, se este ocorrer antes, a empresa não poderá solicitar revisão dos preços.

22 – DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO

22.1 – O valor contratado poderá ser revisto antes do prazo previsto para repactuação com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, na forma da alínea “d”, inciso II, art. 65 da Lei nº 8.666/93, mediante solicitação formal do Contratado, obedecida a seguinte condição:

22.1.1 – as eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de planilha analítica e documento que comprove a superveniência de fatos imprevisíveis, ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária ou extracontratual, porém de conseqüências incalculáveis, demonstrando o seu impacto nos custos do contrato.

23 – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

23.1 - A execução do Contrato será fiscalizada por Representante da Contratante, especialmente designado, cumprindo-lhe:

  - Acompanhar e a fiscalizar os serviços, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da sua prestação e de tudo dará ciência à Contratada, para a fiel execução dos serviços durante toda a vigência do Contrato;

  - Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada perante o MJ e/ou a terceiros, os serviços estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora e em todos os locais. A presença do servidor designado como Representante não diminuirá a responsabilidade da empresa, por quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, que não implicarão co-responsabilidade da Contratante ou do servidor designado para a fiscalização;

  - O Representante da Contratante poderá sustar, recusar, mandar refazer quaisquer serviços, que estejam em desacordo com as especificações técnicas, e as constantes do Termo de Referência, determinando prazo para a correção de possíveis falhas ou substituições de produtos em desconformidade com o solicitado;

  - Eventuais irregularidades de caráter urgente deverão ser comunicadas, por escrito, ao Fiscal da Contratante com os esclarecimentos julgados necessários e, as informações sobre possíveis paralisações de serviços, a apresentação de relatório técnico ou razões justificadoras a serem apreciadas e decididas pelo servidor designado;

  - As decisões e providências sugeridas pela empresa ou julgadas imprescindíveis, que ultrapassarem a competência do Fiscal designado pela Contratante, deverão ser encaminhadas à autoridade superior, para a adoção das medidas cabíveis;

  - O Fiscal e/ou Servidor designado deverá conferir os relatórios dos serviços executados pela Contratada, por ocasião da entrega das Notas Fiscais ou Faturas, e atestar a prestação dos serviços, quando executados satisfatoriamente, para fins de pagamento.

23.2 - Ao Fiscal do Contrato fica assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos os itens constantes do Termo de Referência, da proposta da Contratada e das cláusulas do futuro contrato, além de solicitar a substituição de qualquer empregado da Contratada que: comprometa a perfeita execução dos serviços; crie obstáculos à fiscalização; não corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares do Órgão; e cujo comportamento ou capacidade técnica sejam inadequados à execução dos serviços, que venha causar embaraço à fiscalização em razão de procedimentos incompatíveis com o exercício de sua função.

24 – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

24.1 – Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, mediante petição a ser enviada, preferencialmente, para o endereço eletrônico licitacao@mj.gov.br.

24.1.1 – A Pregoeira decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

24.1.2 – Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para realização do certame, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas.

24.2 – Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório deverão ser enviados a Pregoeira, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente, para o endereço eletrônico licitacao@mj.gov.br.

24.3 – As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizados no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, por meio do link Acesso livre>Pregões>Agendados, bem como no sítio www.mj.gov.br/licitacao/, para conhecimento da sociedade em geral e dos fornecedores, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-los para obtenção das informações prestadas.

25 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

25.1 – A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

25.2 – É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente na proposta ou na documentação.

25.3 – Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação deste procedimento licitatório, ressalvado o direito, em caso de boa-fé, de ressarcimento pelos encargos que tiverem suportado no cumprimento da obrigação assumida.

25.4 – Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida, por conveniência exclusiva do Ministério da Justiça.

25.5 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição das suas qualificações e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.

25.6 – Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Ministério da Justiça não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do procedimento licitatório.

25.7 – As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro.

26 – DOS ANEXOS

26.1 – São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;

Anexo I - A: Descrição do Ambiente de Desenvolvimento do Ministério Justiça;

Anexo I – B: Estrutura Analítica de Trabalho;

Anexo I – C: Modelo de Declaração de Propriedade Intelectual;

Anexo I – D: Planilha de Custos e Formação de Preços;

Anexo I – E: Pesquisa de Preços para Serviços de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informações Baseados em Pontos por Função Brutos;

Anexo I – F: Modelo de Ordem de Serviço;

Anexo I – G: Metodologia de Desenvolvimento e Gerenciamento de Sistemas e Propostas de Padronização da CGTI/SPOA;

Anexo I – H: Modelo de Declaração de Proteção Contra o Trabalho do Menor;

Anexo I – I: Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação;

Anexo I – J: Modelo de Atestado de Vistoria Técnica;

Anexo I – K: Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos;

Anexo I – L: Modelo de Apresentação da Proposta de Preços;

Anexo I – M: Tabela de Contagens de Esforço por Tipo de Serviço e Tabela de Itens não Mensuráveis em PFB

Anexo I – N: Tabela de Desconformidades.

ANEXO II – Minuta do Contrato.

Brasília – DF, 06 de fevereiro de 2009.

JÚLIA CRISTINA S. C. MACENA

Pregoeira do MJ

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Serviços de Desenvolvimento de sistemas de informação e portais; manutenção corretiva, adaptativa, evolutiva e perfectiva de sistemas de informação e portais; documentação de sistemas de informação.

- APRESENTAÇÃO

Este Termo de Referência – TR tem como objetivo definir condições para a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de desenvolvimento de sistemas, com experiência comprovada na concepção, modelagem e construção, além de manutenção e sustentação, na modalidade de Centro de Solução de Desenvolvimento de Software, incluindo a elaboração de artefatos documentais previstos na Metodologia de Gerência e Desenvolvimento de Sistemas - MGDS; bem como na capacitação dos usuários para utilização dos sistemas e transferência de tecnologia para o Ministério da Justiça - MJ. Os sistemas existentes deverão ser assumidos, como estão, para execução de manutenções e sustentação.

Entre 2003 e 2008, o Ministério da Justiça – MJ, passou por grandes transformações institucionais que aumentaram sensivelmente suas atribuições e abrangência de atuação. Na mesma proporção aumentaram as necessidades na área de tecnologia da informação e comunicação, já que os métodos de gestão pública, atualmente em prática, não prescindem de sistemas informatizados para concretizarem seus objetivos.

Um dos grandes desafios da CGTI/SPOA atualmente é atender a crescente demanda dos usuários por novos serviços e produtos. Considerando que as necessidades são crescentes e os recursos limitados, a gestão das atividades precisa ser constante para garantir os resultados esperados. As expectativas dos usuários do MJ têm algumas particularidades, sendo comum surgirem demandas urgentes e não esperadas. Por isso foi necessário elaborar um procedimento para priorizar as solicitações, de acordo com a relevância e aderência ao planejamento do Ministério, incluindo a possibilidade de prestação de serviços presencialmente, buscando com isso atender de maneira célere demandas que precisem ser atendidas rapidamente, conforme tabela do subitem 9.4.6. Após a definição de prioridades, o acompanhamento diário do progresso dos trabalhos e reuniões de controle semanais é a estratégia utilizada para que se alcance os objetivos. Uma tática que tem apresentado bons resultados é a realização de reuniões intermediárias durante a semana.

Para dar conta das exigentes demandas foi necessário alterar métodos e processos internos. A robustez do ambiente que foi sendo montado ao longo dos últimos anos reflete o novo paradigma de gestão de TI aplicada no MJ, no qual cada atividade é acompanhada até o seu deslinde, com participação dos interessados. O Sistema de Atendimento ao Usuário – SICAU permite acompanhar a gestão de mudanças e satisfação dos usuários quanto aos serviços prestados.

O ambiente de desenvolvimento também está mais maduro, com metodologia consolidada, processo de produção bem definido e ambiente de homologação diferente do ambiente de produção. Componentes corporativos também foram concebidos, projetados e implementados em 2005, ou seja, existe um conjunto de programas que podem ser reutilizados por qualquer sistema que precise, pois foram concebidos visando todo MJ e não apenas uma área específica.

O Escritório de Projetos está gerando informações valiosas sobre o andamento dos trabalhos, além de administrar a capacidade produtiva, a partir das reuniões de planejamento semanal, apoiado no Sistema Gerencial de acompanhamento das tarefas a serem realizadas – SG-CGTI e software MS-Project.

Neste contexto, verifica-se que houve grande evolução nos últimos cinco anos, tanto nos processos internos da CGTI/SPOA, quanto na capacidade produtiva, porém, a prestação de serviços não acompanhou as necessidades, ficando aquém da realidade que se impôs pela crescente demanda por serviços de tecnologia da informação e comunicação - TIC, razão pela qual a contratação dos serviços, ora especificados, são vitais para o cumprimento das responsabilidades do MJ.

Este TR não está totalmente aderente ao Programa de Capacitação de Integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática – SISP, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, pois já estava concluído quando da ocorrência do curso Planejamento da Contratação de Tecnologia da Informação – PCTI, ocorrido na Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, com término em 14/11/2008, quando houve novos posicionamentos sobre capítulos que deveriam compor um TR com Objeto semelhante a este ora apresentado.

- OBJETO

  - O objeto desta contratação é a prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, compreendendo o desenvolvimento de sistemas de informação, manutenção corretiva, adaptativa, evolutiva ou perfectiva de sistemas de informação e portais; e documentação de sistemas de informação, por intermédio das atividades, de acordo com as especificações, padrões técnicos de desempenho e qualidade estabelecidos pela Contratante, mediante ordens de serviço dimensionadas pela técnica de contagem de Pontos por Função Brutos (não ajustados) – PFB, pagas pelo quantitativo mensal de resultados recebidos e homologados, acompanhadas da respectiva documentação prevista pela Contratante, no modelo de Centro de Solução de Desenvolvimento de Software, na forma de serviços continuados não presenciais e presenciais. O quantitativo máximo por ano foi estimado em 21.400 (vinte e hum mil e quatrocentos reais) PFB, sem garantia de consumo mínimo. O prazo será de 12 (doze) meses, renováveis por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 meses.

    - Especificações preliminares:

a) A métrica para estimativa de tamanho de software, a ser utilizada neste contrato, é Pontos de Função (Function Points), normatizada no Manual de Práticas e Contagens versão 4.2 (Counting Practices Manual - Release 4.2), publicado pelo IFPUG (International Function Point Users Group).

b) O regime de Centro de solução de Desenvolvimento de Software implica no uso de uma forma sistematizada de desenvolvimento de software, apoiada em metodologia consolidada, utilizando processo controlado, repetitivo e padronizado de produção. Os serviços incluem atividades de concepção (com levantamento de requisitos), modelagem, construção, implantação e demais fases previstas na MGDS. Além disto, os processos devem seguir as melhores práticas de mercado, tais como PMBOK (Project Management Body of Knowledge), ISO/IEC 20.000/ITIL, CMMI, MPS-BR, ISO/IEC 15.504, ISO/IEC 12.207 e ISO/IEC 9.196.

- FUNDAMENTO LEGAL

  - A natureza dos serviços descritos neste Termo de Referência - TR é própria para que sejam contratados mediante Pregão, nos termos da Lei no 8.666, de 21/06/1993; Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002; do Decreto no 5.450, de 31 de maio de 2005; do Decreto no 1.070, de 02 de março de 1994; IN no 02/2008 de 30 de abril de 2008, IN n.º 04/2008 de 19 de maio de 2008 e demais legislação pertinentes, bem como nas condições previstas neste TR. A Lei  no 10.520/2002, Decreto no 5.450/2005 e Art 46 da Lei no 8.666/93 foram invocados para sugerir a modalidade e tipo do certame a ser realizado.

- JUSTIFICATIVA

  - A Situação Atual de Tecnologia da Informação no MJ - Conforme estabelecido no Art. 44, do Regimento Interno da Secretaria Executiva – Portaria no 572, de 12/05/06, a Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação é responsável por planejar, coordenar, implementar, acompanhar, supervisionar, orientar e controlar, com exclusividade, programas e projetos relacionados com as atividades de tecnologia da informação do Ministério, observadas as diretrizes, padrões e normas emanadas dos órgãos centrais de administração dos recursos de informação e informática do Governo Federal, bem como por administrar todos os recursos de tecnologia da informação, a saber: hardware, software, dado e informação, serviço provido por meio eletrônico e meio de comunicação.

  - De acordo com a mesma Portaria, a CGTI/SPOA está estruturada como segue: 01 Coordenador-Geral, 01 Coordenação, 02 Divisões, 02 Funções Comissionadas Técnicas (FCT), 03 Funções Gratificadas (FG). O corpo técnico é formado por 04 (quatro) servidores de carreira. Para atividades passíveis de serem terceirizadas, a prestação de serviços de TI é fundamental, haja vista a inexistência de quadros técnicos no Governo Federal para executá-las.

  - Há também servidores lotados nos demais órgãos deste Ministério e na Presidência da República, que participam desta iniciativa de contratação, os quais executam atividades próprias da Administração Pública Federal, quanto à tecnologia da informação.

  - O volume de trabalho alcançado por contrato de prestação de serviço de TI, na área de desenvolvimento de sistemas, é apresentado resumidamente nos Quadros 1 a 4, que contêm informações  obtidas a partir do Sistema de Atendimento ao Usuário – SICAU e dos memorandos encaminhados a CGTI/SPOA.

  - O Quadro 1 representa o total da demanda, durante o período de março de 2005 até setembro de 2008. Nesse período foram abertos 6.495 (seis mil, quatrocentos e noventa e cinco) novos chamados de diversas naturezas e complexidades, sendo que 5.373 (cinco mil, trezentos e setenta e três) foram concluídos na Divisão de Projetos e Sistemas – DIPROS/CGTI/SPOA e 1.122 (mil cento e vinte e dois) foram encaminhadas para serem completados e finalizados por outras áreas técnicas da CGTI/SPOA.

Quadro 1 – Atendimentos realizados de março/2005 a setembro/2008 – visão geral.

Fonte: SICAU

  - O Quadro 2 representa a evolução da demanda ao longo do período de março de 2005 até setembro de 2008. Os números demonstram que mês a mês a demanda costuma ser maior que a capacidade de entregar os resultados solicitados. A inflexão do gráfico no segundo quadrimestre de 2006 coincide com a implantação do Sistema MJDOC, ocasionando um acúmulo de demandas para atendimento aos usuários do Sistema, o que exigiu esforço excepcional e não sustentável.

Quadro 2 – Chamados abertos x fechados – período de março/2005 a setembro/2008.

Fonte: SICAU

  - O Quadro 3 e Quadro 4 representam os esforços em desenvolvimento de sistemas da maioria das unidades do MJ, sendo que o Quadro 3 apresenta a quantidade de projetos em andamento e o Quadro 4 o tamanho, em pontos por função estimados.

Quadro 3 – Projetos em andamento por quantidade.

Fonte: Escritório Setorial de Projetos (DIPROS/CGTI)

Quadro 4 – Projetos em andamento por tamanho.

Fonte: Escritório Setorial de Projetos (DIPROS/CGTI)

  - Nos últimos cinco anos avançou-se na estruturação operacional, no sentido de estabelecer normas, processos e padrões, cujos principais são:

    - Estrutura operacional:

  - Estruturação de áreas de atuação: desenvolvimento e camada de apresentação;

  - Estabelecimento de uma área de produção;

  - Separação dos ambientes de desenvolvimento, homologação e produção.

    - Processos e padrões:

        - Atendimento de demandas dos usuários;

        - Fornecimento de produtos e serviços;

        - Desenvolvimento de sistemas;

        - Manutenção de sistemas;

        - Entrega.

    - Normas:

- PSI – Política de Segurança da Informação – Portaria no 279-MJ, de 10/03/06;

- MGDS – Metodologia de Gerenciamento e Desenvolvimento de Software – Portaria no 928, de 24/08/06;

- PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação (em fase de elaboração);

- Política de Uso Aceitável dos Recursos de TI (em tramitação).

- A capacidade operacional do contrato vigente está aquém da demanda de desenvolvimento de sistemas, conforme se observa pelo quadro de acompanhamento da situação de demanda (ver Quadro 5 e 6). Portanto, mesmo depois de eleitas as prioridades, a demanda continua superior à capacidade de entrega. Atualmente existem aproximadamente 23.202 (vinte e três mil duzentos e dois) pontos por função em demandas não realizadas, a uma taxa de crescimento de aproximadamente 10% (dez por cento) ao ano. A estimativa foi realizada a partir da seguinte premissa: Projeto pequeno:100 PFB; Médio: 400 PFB; Grande: 1.000 PFB; Muito grande: 2.000 PFB.

Quadro 5 – Situação demanda reprimida em quantidade.

Fonte: Escritório Setorial de Projetos (DIPROS/CGTI)

Quadro 6 – Situação demanda reprimida em pontos por função.

Fonte: Escritório Setorial de Projetos (DIPROS/CGTI)

A independência de atuação de unidades internas do MJ ocasiona a necessidade de atender demandas específicas, ou ainda, demandas advindas de Decreto no 4.939/03, de 29/12/03, implicando na necessidade de descentralização de prestação de serviço. O Decreto acima citado determinou que o MJ atendesse à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; à Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República; ao Departamento Nacional de Trânsito; e ao Conselho Nacional de Trânsito quanto aos serviços objeto deste TR. A Rede INFOSEG, formalizada pelo Decreto no 6.138, de 28 de junho de 2007, possui atualmente cerca de 97 mil usuários cadastrados e cerca de 80 mil acessos/dia às informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização.

A Rede INFOSEG apresentou justificativas para o atendimento ao plano de diretrizes internos, em que se verifica deficiências na Rede decorrentes de demanda reprimida para o desenvolvimento de sistemas, bem como novos projetos que visam a expansão da Rede ofertando melhores serviços à Segurança Pública, Justiça e Fiscalização.

Quadro 7 – Quantidade de acessos ao Infoseg em 2007.

Fonte:Infoseg.

  - Ainda, com o advento da publicação da Lei no 11.530, de 24/10/2007, que institui o Programa Nacional de Segurança Pública Com Cidadania – PRONASCI, foram acrescentadas novas demandas, as quais perfazem uma estimativa de aproximadamente 3.600 (três mil e seiscentos) PFB. Essa mensuração foi feita com base no constante do Plano Plurianual PPA 2008/2011, que descreve cada uma das 93 ações que compõem o PRONASCI.

  - A preservação do sigilo das informações tratadas na infra-estrutura e sistemas de informação do Ministério da Justiça é mandatória. Assim, com a criação do Comitê- Gestor de Segurança da Informação e do Grupo de Atendimento e Tratamento de Incidentes de Segurança, bem como da instituição do encargo de Gerente de Segurança, a matéria Segurança da Informação passou a ser tratada com a relevância requerida, inclusive, a implementação paulatina dos controles preconizados na Norma ISO/IEC NBR 17799:2005 e no que couber também da Norma ISO/IEC NBR 27001:2006.

  - A falta de processos de negócio claramente estabelecidos, em várias áreas do MJ, remete o início dos trabalhos de informatização a uma etapa anterior para definição de melhores fluxos de trabalho e desenho de diagramas que elicitem a maneira de trabalhar da área ou negócio a ser informatizado, razão pela qual a atividade de levantamento de requisitos se torna ainda mais relevante, devendo ser executada sob orientação e fiscalização da Contratante, que enquanto não dispuser de quadros próprios de servidores para supervisionar esses serviços, poderá contratar serviços de fiscalização para acompanhar a execução do Objeto, nos termos da Lei.

  - Conseqüências:

- Necessidade de continuar a busca pela evolução dos processos e metodologias;

- A disseminação da Política de Segurança da Informação, no contexto do desenvolvimento seguro de sistemas se torna uma tônica a ser seguida;

- Visibilidade e transparência do processo exige que os produtos sejam entregues conforme demandado.

- Necessidade de recomposição dos quadros de servidores com qualificação em tecnologia da informação, notadamente para atividades de supervisão, fiscalização e controle.

  - Bases para nova contratação - Ambiente: sistemas em processo de consolidação corporativa e gerencial; sistemas legados; gerenciador de base de dados MS-SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle 10g; uso de camada de abstração – Hibernate; linguagem de desenvolvimento primária Java, secundárias ASP, VB, VB.net, Delphi, C#.net,  HTML, JavaScript, Java/JSP-Servlet, PL/SQL, Portais Zope/Plone, PHP, Pyton e LUMIS; arquitetura de desenvolvimento primária J2EE, secundárias múltiplas camadas e cliente/servidor; divisão de ambientes de produção, homologação e produção; infra-estrutura de servidores baseado na arquitetura Intel X86 multiprocessado; sistemas operacionais de servidores de rede: servidores Windows 2000, Server, Advanced Server, 2003 Server, Linux Debian e Red Hat, FreeBSD, Solaris 10; infra-estrutura de segurança; estações de trabalho Windows NT/2000/XP e Linux. Existência do SICAU - sistema que viabiliza a interação entre serviços a serem prestados por diferentes prestadores de serviços. Quantitativos médios mensais de atendimentos realizados por tipo de demanda.

  - Alinhamento com o planejamento atual constituído pelo Planejamento Institucional do MJ (PPA) e pelo Planejamento Estratégico da Secretaria Executiva, que contempla a CGTI/SPOA.

  - Estratégia geral: separação da prestação de serviço de TI em quatro objetos:

- Objeto 1: desenvolvimento, manutenção de sistemas de informação, administração de dados; desenvolvimento e manutenção de portais de Internet, Intranet e Extranet;

- Objeto 2: suporte e administração de rede local e de longa distância, administração de banco de dados; e segurança da informação;

- Objeto 3: atendimento técnico especializado ao usuário, incluindo help desk, telessuporte e especificação técnica;

- Objeto 4: apoio técnico especializado em TI.

  - Uso do instrumento de Ordem de Serviço, como ferramenta de acompanhamento e homologação dos serviços prestados. Uso de Nível de Serviço para garantir a entrega dos produtos e serviços dentro de critérios de qualidade pré-definidos. Uso de Sistema Gerencial para controle das tarefas realizadas.

  - Referencial teórico – Para definir os processos na área de desenvolvimento de sistemas, a bibliografia disponível foi consultada, ainda como resultado de discussões internas ocorridas no ano de 2004, ocasionando a elaboração de documentos denominados Propostas de Padronização, os quais se tornaram anexos da MGDS. Estes documentos determinam o fluxo de atividades necessárias à realização de processo ou atividades, tendo sido a maneira encontrada pela CGTI/SPOA de definir rotinas de trabalho baseadas no Processo Unificado (UP), incluindo Linguagem Unificada de Modelagem (UML). [SCOTT, 2003], [BOOCH, RUMBAUGH e JACOBSON, 2005].

  - Qualificação técnica para habilitação

- Apresentar atestado(s) expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando experiência na prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, compreendendo as atividades previstas neste Termo de Referência, no que se refere às atividades mais significativas e de maior relevância, indicadas abaixo:

    - Execução, pela empresa licitante, de projetos de desenvolvimento de software nas etapas de Análise, Projeto, Construção, Testes e Manutenção de Sistema de Informação, totalizando no mínimo 10.700 (dez mil e setecentos) Pontos por Função Brutos em regime de Centro de Solução de Desenvolvimento de Software, nas seguintes plataformas tecnológicas, com a seguinte proporcionalidade entre as plataformas que representam parcelas mais relevantes em termos de volume de serviços a serem contratados: P1 (70 %), P2 (5 %), P3 (10 %) e P4 (15 %), que representam a situação atual de plataformas utilizadas pelo MJ.

| Código da Plataforma | Plataformas tecnológicas: |
| --- | --- |
| P1 | Plataforma JAVA, Servlet, J2EE, JSP. |
| P2 | Plataforma Microsoft Windows DNA - Tecnologia Microsoft VB 6 |
| P3 | Plataforma .NET – Tecnologia Microsoft VB. NET, ASP, ASP.Net, C#.net, HTML, Zope, Plone, XML, LUMIS, PHP, Pyton e JavaScript. |
| P4 | Plataforma Delphi e PL/SQL |

      - A licitante deverá preencher a tabela abaixo, relativa aos projetos de desenvolvimento de sistemas de informação, no modelo de Fábrica de Software, anexando evidências de implementação das melhores práticas de mercado, tais como PMBOK, ISO/IEC 20.000 / ITIL e melhores práticas de desenvolvimento de software por meio de apresentação de Atestado ou do conjunto de atestados.

| Tipo de Informação | Conteúdo |
| --- | --- |
| 1. Identificação do Projeto | Nome do Projeto; Número de Pontos de Função; ou Número de Horas de desenvolvimento. |
| 2. Informações sobre o uso do modelo | Constando a informação sobre o uso do regime de Centro de Solução de Desenvolvimento de Software. |
| 3. Descrição sucinta do(s) projeto(s) | Constando a identificação dos projetos, com descrições sucintas, contendo as etapas de Ciclo de Desenvolvimento/Manutenção executadas e a utilização de metodologia formal. |
| 4. Informações técnicas dos sistemas desenvolvidos | Constando a plataforma tecnológica e o Banco de Dados utilizado. |
| 5. Dados do responsável pelas informações | Nome / E-mail / Telefone do responsável pelos contatos técnicos do cliente (pessoa vinculada ao cliente responsável pelos contatos relativos ao projeto). |
| 6. Informações da Empresa/Órgão Público que emitiu o atestado e assinatura | Nome comercial / CNPJ / Endereço / Telefone e E-mail da empresa / Órgão Público emitente, com firma reconhecida e cargo ocupado pelo signatário do atestado. |
| Em relação à disciplina Gerência de Projetos (PMBOK) |  |
| 7. Gerência do Escopo do Projeto | Descrever o processo utilizado e anexar evidências da implementação dos processos de: iniciação, planejamento do escopo, detalhamento do escopo, verificação do escopo e controle de mudanças do escopo. |
| 8. Gerência do tempo do projeto | Descrever o processo utilizado e anexar evidências da implementação dos processos de: definição das atividades, sequenciamento das atividades, estimativa de duração das atividades, cronograma e controle do cronograma. |
| 9. Gerência da qualidade do projeto | Descrever o processo utilizado e anexar evidências da implementação dos processos de: planejamento da qualidade, garantia da qualidade e controle da qualidade. |
| 10. Gerência das comunicações do projeto | Descrever o processo utilizado e anexar evidências da implementação dos processos de: planejamento das comunicações, distribuição das informações e relato de desempenho. |
| 11. Gerência de riscos | Os riscos do projeto são identificados e o seu impacto, probabilidade de ocorrência e prioridade de tratamento são determinados e documentados? Anexar evidências de que foram identificados os riscos para o projeto e se foi realizada uma análise destes riscos para determinar o impacto, o grau de importância, a probabilidade e a prioridade de cada risco. |
| Em relação às disciplinas previstas na ISO/IEC 20.000 / ITIL |  |
| 11. Gerência de mudanças | Descrever o processo utilizado e anexar evidências da implementação dos processos de gerência de mudança. |
| 12. Gerência de configuração | Descrever o processo utilizado e anexar evidências da implementação dos processos de gerência de configuração. |
| Em relação às melhores práticas de desenvolvimento de software |  |
| 13. Gerência de Requisitos - gerenciar os requisitos dos produtos e componentes do produto do projeto e identificar inconsistências entre os requisitos, os planos do projeto e os produtos de trabalho do projeto. | O entendimento dos requisitos é obtido junto aos fornecedores de requisitos? Anexar evidências de que as pessoas autorizadas a definir e a alterar requisitos foram identificadas, bem como se existe um documento de requisitos que represente seu entendimento. |
|  | Os requisitos de software são aprovados utilizando critérios objetivos? Anexar evidências de que foram definidos critérios para análise de requisitos e se estes foram usados como base para a avaliação e a aceitação dos requisitos de software do projeto. |
|  | A rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e os produtos de trabalho é estabelecida e mantida? Anexar evidências de que foi criada e mantida, ao longo do projeto, a rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e demais produtos de trabalho, incluindo os planos do projeto |
|  | Revisões em planos e produtos de trabalho do projeto são realizadas visando identificar e corrigir inconsistências em relação aos requisitos? Anexar evidências de que foram executadas revisões para identificar inconsistências em planos e demais produtos de trabalho do projeto, com base nos requisitos. |
|  | Mudanças nos requisitos são gerenciadas ao longo do projeto? Anexar evidências de que existe um histórico das solicitações de mudança em requisitos do projeto, disponível para a equipe do projeto, e se foi realizada uma análise do impacto destas mudanças antes de sua implementação. |
| 14. Com relação aos atributos dos processos adotados pela licitante | Métodos adequados para monitorar a eficácia e adequação do processo são determinados? Anexar evidências de que os processos foram definidos e utilizados métodos que forneçam os níveis apropriados de informação ao longo do projeto, visibilidade do estado da execução do processo, considerando sua adequação ao projeto, operação com recursos apropriados e alcance dos resultados esperados. |

      - No caso de atestados emitidos por empresa da iniciativa privada, não serão considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente; serão considerados como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente, ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa emitente e da empresa proponente.

      - É obrigatória a comprovação, através do atestado ou do conjunto de atestados, dos seguintes itens: utilização das 4 (quatro) plataformas tecnológicas exigidas no subitem 4.18.1, acima; desenvolvimento de atividades de análise, projeto, construção, teste e manutenção de sistemas; utilização dos bancos de Dados Oracle e MS SQL Server.

    - Comprovação por parte da licitante, com Atestado de Vistoria Técnica (modelo do Anexo J) de que a empresa, por indicação de seu representante, visitou o local onde serão executados os serviços, visando obter subsídios para elaboração de sua proposta comercial;

    - A quantidade de 10.700 (dez mil e setecentos) pontos por função brutos é justificável em razão de que representa 50% do total a ser contratado, sendo este percentual considerado razoável e plenamente compatível em quantidade, características e prazo, para demonstrar a capacidade do futuro fornecedor em prestar a integralidade dos serviços, nos termos do inciso 2o, art. 30 da Lei no 8.666/93. Com vistas a permitir a comparação e somatório de atestados, serão considerados apenas pontos por função brutos (ou não ajustados). Caso sejam apresentados atestados em horas, para fins de conversão, os mesmos serão convertidos em pontos por função brutos de acordo com a produtividade apresentada na tabela do subitem 7.9.4.

  - Em razão do acima exposto, se faz necessário uma nova contratação de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação para o MJ, para garantir a continuidade das atividades em andamento, nos termos, quantidade e qualidade agora requeridos.

- RELAÇÃO DE ARTEFATOS

  - Os artefatos elencados na MGDS visam garantir que os produtos a serem desenvolvidos possam ser absorvidos pela CGTI/SPOA, após a entrega e homologação. A MGDS, assim como outras normas  e padrões em vigor poderão ser alteradas em virtude do processo natural de evolução e melhoria implementados pelo MJ.

  - A Estrutura Analítica de Trabalho – EAT (Anexo B) deverá ser ajustada pela Contratada de modo a fundamentar o Cronograma de Trabalho, a cada nova OS referente ao desenvolvimento de novos sistemas.

  - A EAT (Anexo B) deverá ser ajustada pela Contratada, de modo a fundamentar o Cronograma de Trabalho, a cada nova OS referente à manutenção de sistemas, à exceção de manutenções corretivas, as quais têm prazos próprios para execução, conforme o subitem 9.4.6.

  - A Contratada deverá elaborar os artefatos previstos na MGDS, quando solicitada pela Contratante. A Contratante reserva-se o direito de solicitar apenas um subconjunto da relação dos referidos artefatos.

- CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS SERVIÇOS

  - Para a consecução dos serviços constantes do Objeto, a Contratada deverá realizar as atividades solicitadas, previstas na MGDS e a elaboração de manuais do usuário e Ajuda do Sistema (help on-line), conforme modelo disponível na CGTI/SPOA.

  - A medição das demandas será elaborada com base na métrica de contagem de Pontos por Função Brutos, como medida para o esforço a ser realizado, inclusive os serviços de manutenção e documentação de sistemas de informação. Esses serviços, quando se configurarem em atividades que não puderem ser medidas em Pontos por Função serão contratados por resultados e o esforço ficará previamente estabelecido conforme Anexo M, o qual foi elaborado com base na série histórica do MJ, resultado da experiência nos últimos quatro anos. O pagamento será realizado mediante apresentação de relatório das atividades realizadas e pela entrega de produtos gerados, sempre observando as demais cláusulas deste TR.

    - Para efeito das contagens realizadas, de acordo com a metodologia de contagem de Pontos por Função, não será aplicado o fator de ajuste. Sendo assim, toda contagem deverá resultar em pontos por função brutos – PFB, ou não ajustados.

    - No caso da Contratada identificar algum item não passível de medição e que não conste da referida tabela, deverá enviar relatório técnico à Contratante que avaliará e, se for o caso, incluirá o novo item na tabela de itens não passíveis de medição.

  - A contagem de pontos por função, quando realizada pela Contratada, deverá ser assinada por profissional com certificação Certified Function Points Specialist – CFPS, emitida por instituição oficial.

  - O uso das metodologias vigentes pressupõe o registro dos artefatos produzidos pela Contratada na mesma ferramenta de controle de versão utilizado pela Contratante, sendo que ao final da prestação dos serviços, o repositório poderá, a critério da Contratante, ser entregue pela Contratada, mesmo no caso de uso de Centro de Solução de Desenvolvimento de Software. Desde 2004, o MJ adota a ferramenta para controle de versões CVS.

    - A Contratada deverá ter acesso remoto, sem possibilidades de alteração, nos repositórios da Contratante.

  - A Contratada deverá utilizar as mesmas ferramentas que a Contratante para gerenciamento de requisitos, modelagem orientada a objetos e modelagem relacional de banco de dados, as quais, atualmente são: Enterprise Architect 6.1 da SparxSystems, Caliber RM 2006 da Borland, Together 2006 for Eclipse, da Borland e Power Designer 12.5, da Sybase, respectivamente. Todas essas ferramentas também deverão ser utilizadas em caso de serviços realizados em Centro de Solução de Desenvolvimento de Software. Essas exigências são relevantes em razão da necessária compatibilidade de ambientes e melhoria da produtividade, sendo que a primeira ferramenta é utilizada por questões históricas e de compatibilidade, e as três últimas ferramentas foram vencedoras de licitação no âmbito da Contratante. Havendo evolução ou alteração nessas ferramentas, a Contratada deverá replicar as alterações em seu ambiente, sem ônus para a Contratante, bem como capacitar seus funcionários para utilizar o novo ambiente.

  - As divergências sobre a maneira como se dá o uso das ferramentas mencionadas no subitem 6.5, no contexto do ambiente computacional do MJ, frente as metodologias e normas internas do MJ serão sanadas pela CGTI/SPOA. Por isso, as licitantes deverão realizar vistoria no ambiente da Contratante, conforme disposto em Edital.

  - A integração com outros sistemas e interoperação entre sistemas, mesmo que externos ao MJ, deverá ser realizada, sempre que tecnicamente viável, por intermédio de webservices, seguindo os padrões estabelecidos pela e-Ping - Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (disponível em http://www.eping.e.gov.br ), nos termos da IN no 04/08.

  - Em caso da necessidade de outros ambientes de desenvolvimento, além dos enumerados no subitem 7.9.4 e Anexo A, a Contratada se obriga a prestar o serviço de igual modo considerada a produtividade coerente com a série histórica obtida no MJ.

- SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E ESTIMATIVA DE DEMANDA

  - A Contratada designará 1 (um) profissional para atuar como Preposto Técnico, nas dependências da Contratante, com as seguintes responsabilidades:

    - Executar a gestão geral do contrato por parte da Contratada, com a visão de todas as Ordens de Serviço em desenvolvimento, objetivando garantir a execução dos serviços dentro dos prazos estabelecidos e atendendo todos os requisitos.

    - Responder, perante a Contratante, pela execução técnica das Ordens de Serviço.

    - Participar periodicamente, a critério da Contratante, de reuniões de acompanhamento das atividades referentes às OS em execução, em ambiente de interesse da Contratante, com representantes da Contratante;

    - Levar para as reuniões periódicas de acompanhamento, as situações não resolvidas em nível de gerência das OS.

  - O preposto técnico deverá contar com certificação PMP (Project Management Professional) em vigor. A comprovação será feita mediante a apresentação do certificado em nome do profissional, fornecido pelo Project Management Institute (PMI), e verificada anualmente. Esta solicitação se justifica em razão dos artefatos resultados do Planejamento Estratégico da Secretaria Executiva do MJ utilizar o PMOK como referência, assim, o profissional deverá estar habituado com o vocabulário, atividades e áreas de conhecimento ali mencionados.

  - A Contratada designará 01 (um) profissional para atuar como Preposto Administrativo, com a responsabilidade de realizar a gestão quanto aos aspectos administrativos e legais do contrato.

  - As demandas deverão ser encaminhadas à Contratada, por intermédio de Ordem de Serviço – OS, elaborada pela Contratante, conforme Anexo F, documento este destinado ao controle dos serviços solicitados. O trâmite desses documentos deverá ser automatizado através de um sistema gerencial de controle de Ordens de Serviço (cronograma, e artefatos versionados) a ser disponibilizado pela Contratada, por sítio na Internet, durante a vigência do contrato, sem ônus para a Contratante, em razão da sistemática de emissão de OS, em quantidades inviáveis de serem acompanhadas manualmente.

    - A Contratada deverá prover a Contratante de informação detalhada da execução dos serviços, por intermédio de ferramenta, em tempo real, protegida por senha e conexão segura.

    - A Contratada fica responsável pela manutenção do software em funcionamento, sem erros, durante toda a vigência do Contrato.

    - A Contratada deverá, sem ônus para a Contratante, sempre que solicitada, fornecer todas as informações referentes à execução das OS para a Contratante.

    - Ao término do Contrato ou sempre que solicitado pela Contratante, a Contratada transferirá a base de dados histórica de todas as OS, juntamente com o modelo e dicionário de dados do software; e as versões dos artefatos complementares às OS, existentes na ferramenta de gerência de configuração para cada OS, em mídia digital, formato de arquivo texto ou outro previamente acordado entre as partes.

  - As OS deverão ser encaminhadas à Contratada pelo Sistema Gerencial de Controle de Ordens de Serviço ou por Ofício, a critério da Contratante.

  - Não há previsão quanto à distribuição das solicitações de Ordens de Serviço ao longo dos meses, sendo responsabilidade da Contratada ajustar-se com vistas ao atendimento dos serviços solicitados pela Contratante de acordo com os prazos máximos estabelecidos neste TR.

  - Para cada OS emitida, a Contratada designará um profissional para atuar como responsável pela OS com as seguintes responsabilidades:

    - Gerenciar a execução da OS com o objetivo de garantir a execução dos serviços da Contratada, dentro dos prazos estabelecidos e atendendo todos os requisitos de qualidade.

    - Atuar, juntamente com representante da Contratante, na solução de qualquer dúvida, conflito ou desvio.

  - A Contratada, para cada OS recebida, deverá executar os artefatos encomendados, de acordo com os respectivos cronogramas, gerando produtos dentro dos padrões de qualidade e de compatibilidade técnica, conforme as metodologias e padrões da Contratante.

    - A Contratada deverá realizar a verificação da qualidade antes da entrega dos produtos gerados para a Contratante. A Contratante também realizará a sua verificação da qualidade com vistas ao aceite dos produtos gerados pela Contratada.

    - A Contratada deverá efetuar os acertos nas inconformidades encontradas pela Contratante, dentro dos prazos estabelecidos, sem ônus para a Contratante.

    - A Contratante realizará a homologação de cada artefato recebido, constante na OS em no máximo 20 (vinte) dias úteis e contados a partir da data da entrega do artefato.

    - Caso um artefato desenvolvido pela Contratada e entregue para homologação não seja aprovado pelo Contratante, a Contratada deverá promover os ajustes necessários em um prazo correspondente a até 20 % (vinte por cento) do período utilizado pela Contratada para o desenvolvimento do respectivo artefato, após a notificação da Contratante. Nesse caso poderão ser aplicadas penalidades estabelecidas contratualmente.

    - Se as correções em inconformidades de um artefato, apontadas pela Contratante dentro dos prazos estabelecidos na OS gerarem retrabalho, neste ou em outros artefatos, as correções correrão por conta da Contratada.

  - As OS conterão, além dos itens previstos no Anexo F, o seguinte:

    - A relação de todos os artefatos desejados, somando no mínimo um ponto por função. Cada entrega por parte da Contratada será também, de no mínimo, um ponto por função;

    - Uma estimativa da quantidade de Pontos por Função, conforme CPM (Counting Practices Manual) versão 4.2 ou superior do IFPUG (International Function Point Users Group), ou conforme Anexo M, que serão entregues;

    - O cronograma de entrega dos artefatos previstos, que terá como parâmetros para sua elaboração um indicador denominado Fator de Produtividade Mínima (FPM), expresso em horas/PFB e o percentual de esforço do artefato segundo a EAT correspondente;

    - O indicador FPM tem como objetivo adequar os prazos de elaboração dos artefatos a um valor razoável de produtividade e ajustamento do valor do preço do ponto de função em razão do esforço empregado em cada uma das tecnologias abaixo descritas. Ficam estabelecidos os seguintes fatores de produtividade:

| Código | Plataformas tecnológicas | Produtividade |
| --- | --- | --- |
| P1 | Plataforma JAVA, Servlet, J2EE,J2ME e JSP. | 14,5 horas/PFB |
| P2 | Plataforma Microsoft Windows DNA - Tecnologia Microsoft VB 6 | 12,0 horas/PFB |
| P3 | Plataforma .NET – Tecnologia Microsoft VB. NET, ASP, ASP.Net, C#.net, HTML, Zope, Plone, LUMIS, XML, PHP, Pyton e JavaScript. | 9,0 horas/PFB |
| P4 | Plataforma Delphi e PL/SQL | 12,0 horas/PFB |

    - Critérios da qualidade, contendo os critérios que deverão ser atendidos a fim de que o produto possa ser homologado pela Contratante. Tal documento tem como objetivo garantir que todos os artefatos estão de acordo com as metodologias e padrões da Contratante.

  - A Contratante poderá indicar, no máximo 02 (dois) técnicos para realizar, nas dependências da Contratada, o acompanhamento da execução de cada OS demandada. Os técnicos não serão necessariamente servidores do MJ, podendo inclusive ser pessoal de empresa contratada para fiscalizar atividades objeto da presente contratação.

  - A avaliação da qualidade dos artefatos entregues será realizada a cada entrega prevista na Ordem de Serviço, podendo motivar a recusa de artefatos. A motivação da recusa do artefato será formalizada pela Contratante.

  - O cálculo do Índice de Desconformidade de Qualidade – IDQ será realizado conforme o subitem 10.5 a cada entrega de artefatos. Caso seja superior a 0,3 (zero virgula três) desconformidades por PF, sujeitará a Contratada a aplicação de condições de pagamento diferenciadas, conforme cláusulas previstas neste Termo de Referência, além das penalidades previstas em item próprio.

  - Para efeito de apuração do índice de erros por PF também serão consideradas as desconformidades relacionadas aos requisitos não-funcionais especificados.

  - Caso a Ordem de Serviço descreva um sistema, módulo ou iteração, a entrega de uma primeira versão, denominada “alfa”, que atenda aos requisitos estabelecidos nos critérios de qualidade, marca o final de uma iteração. A próxima iteração, incorporará o pedido de construção de outros casos de uso e os ajustes necessários a serem aplicados nos já desenvolvidos. As iterações se sucederão até o final do projeto, com a entrega da última versão denominada “beta”.

  - Após a constatação, pela Contratante, de que todos os requisitos de uma OS foram atendidos, considerar-se-à entregues provisoriamente os serviços correspondentes. Depois disso, a Contratante deverá executar todos os testes necessários e manter os produtos em observação, funcionando em ambiente de produção pelo prazo de até 90 (noventa) dias, quando se considerará a entrega definitiva.

  - A inspeção e teste pode gerar a recusa de artefatos por motivo de vícios de qualidade ou por não observância dos padrões e melhores práticas adotadas pela Contratante. Em caso de recusa, o prazo efetivo de entrega do serviço não será considerado prorrogação do prazo contratual, o que poderá gerar aplicação de penalidades por atraso.

  - A Contratante emitirá, após a inspeção e teste de todos os artefatos da OS entregues, o Termo de Homologação da Ordem de Serviço, que formalizará a entrega definitiva do produto.

  - A emissão do Termo de Homologação da Ordem de Serviço pela Contratante não exime a Contratada da responsabilidade pela correção de erros identificados dentro do prazo de garantia do serviço.

  - No caso de não haver consenso entre a Contratante e a Contratada em relação à metodologia de contagem de PFB, a exemplo de reuso de componentes, contagem de telas existentes em mais de um módulo do sistema, as dúvidas serão dirimidas com base na MGDS.

  - Os AIE (Arquivo de Interface Externa) deverão ser contados, conforme determina a técnica de Análise de Pontos de Função, porém não serão considerados para remuneração à Contratada sempre que para sua inclusão, alteração ou exclusão forem utilizados componentes fornecidos pela Contratante.

  - As demandas de manutenção e documentação de sistemas serão mensuradas com base na métrica de contagem de Pontos por Função, do International Function Point Users Group – IFPUG e Tabela de Contagens de Esforço por Tipo de Serviço, conforme Anexo M, além dos itens previstos no Anexo F. As demandas de manutenção e documentação de sistema compreendem as seguintes modalidades:

      - Manutenção evolutiva: abrange a concepção e implantação de novas funcionalidades e de novos componentes em softwares existentes no MJ, não abrangendo iterações não entregues de softwares em desenvolvimento.

      - Manutenção corretiva: contempla a identificação de pontos falhos e eliminação de defeitos de códigos de funcionalidades de softwares. A manutenção corretiva altera o software para correção de defeito;

      - Manutenção adaptativa: refere-se à adequação das funcionalidades dos softwares a novas tecnologias e integração com softwares que compõem o ambiente da Contratante;

      - Manutenção perfectiva: refere-se a melhoria da qualidade ou desempenho e mudanças em outros requisitos não-funcionais em softwares existentes na Contratante;

      - Documentação de software: execução de atividades de documentação ou de atualização de documentação de aplicativos existentes no MJ, conforme padrões enumerados pela MGDS.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS

  - Os serviços de desenvolvimento de sistemas de informação podem ter como escopo:

    - Realizar o levantamento de requisitos, a análise dos sistemas de informação a serem desenvolvidos;

    - Desenvolver os sistemas de informação conforme especificações tecnológicas da Contratante;

    - Realizar testes nos sistemas de informação desenvolvidos, visando garantir a qualidade e aderência aos requisitos do sistema;

    - Gerar a documentação dos sistemas de informação desenvolvidos, observando a MGDS especificada pela Contratante;

    - Realizar as manutenções corretivas identificadas durante o período de garantia do sistema de informação desenvolvido;

    - Gerar a documentação do projeto de desenvolvimento do sistema de informação, de acordo com a MGDS;

    - Gerenciar a execução da OS, visando garantir o cumprimento dos prazos e requisitos especificados.

  - Os serviços de manutenção corretiva, adaptativa, evolutiva ou perfectiva de sistemas de informação e portais; e documentação de sistemas, serão realizados, visando manter os sistemas de informação e portais da Contratante em pleno funcionamento. Estes serviços abrangem:

    - Gerência de Manutenção de Sistemas de Informação e Portais

- Gerenciar a execução das demandas de sustentação dos sistemas em produção;

- Gerenciar e controlar as atividades da equipe de sustentação de sistemas;

- Fazer cumprir os prazos determinados em cada OS;

    - Análise de Manutenção de Sistemas de Informação

- Realizar manutenções evolutivas, corretivas, adaptativa e perfectiva em softwares existentes, de acordo com as especificações repassadas pela Contratante;

- Atender aos padrões de qualidade, arquitetura e tecnologia da Contratante, de acordo com os critérios de qualidade elaborados pela Contratante;

- Elaborar e/ou atualizar documentação de sistemas que não possuam documentação, quando do interesse da Contratante;

- Atender aos requisitos de programação segura da Contratante.

    - Documentação de Sistemas de Informação

- Elaborar manuais do usuário e do sistema para os sistemas desenvolvidos;

- Elaborar ajuda on-line para os sistemas desenvolvidos;

- Atualizar os manuais do usuário e do sistema e ajuda on-line existentes após manutenções dos sistemas;

- Documentar as manutenções evolutiva, corretiva, adaptativa e perfectiva implementadas em sistemas existentes na Contratante, de acordo com a MGDS.

- MODELO DE EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O aceite de cada artefato produzido ficará condicionado ao atendimento dos seguintes requisitos:

    - Conformidade com as especificações estabelecidas nos Critérios de Qualidade e após a aprovação da Contratante;

    - Os produtos relativos à especificação de requisitos de tecnologia de informação só serão aceitos se guardarem estreita conformidade com a MGDS;

    - No caso de não-conformidade do produto, a Contratada terá um prazo correspondente a até 20% (vinte por cento) do período utilizado para o desenvolvimento do respectivo artefato para promover as alterações solicitadas, o que não se configura como prorrogação de prazo. Cada não-conformidade será computada para efeito de cálculo do Índice de Descumprimento de Prazo - IDP estabelecido no item 10 - Níveis de Serviço.

  - Para o aceite definitivo de uma OS, a Contratante verificará o atendimento dos seguintes requisitos:

    - Pleno atendimento às especificações funcionais e técnicas;

    - Adequação às necessidades do usuário;

    - Total integração com os sistemas já existentes, no que couber;

    - Base de dados totalmente convertida para o novo sistema, caso houver necessidade de migração de dados;

    - Desempenho dos artefatos de software em nível desejável pelo usuário e requerido pela aplicação;

    - Confiabilidade da execução do código;

    - Aplicativo livre de erros nos testes realizados;

    - Documentação completa e elaborada em português do Brasil;

    - Manual do usuário e do sistema entregue e atualizado, inclusive Ajuda do Sistema (help on-line).

  - Os produtos somente serão considerados aceitos caso todos os requisitos avaliados sejam aprovados e estejam em conformidade com a respectiva OS.

  - O modelo de execução e avaliação para os serviços do Objeto deste Termo de Referência deve obedecer às seguintes condições e exigências:

    - O cálculo do esforço a ser realizado feito com base na métrica especificada no subitem 6.2 deste TR;

    - O método de trabalho e os produtos gerados pela empresa Contratada devem obedecer aos critérios definidos na metodologia vigente na Contratante, obedecendo às adaptações, a serem realizadas para melhor atender às necessidades da Contratante.

    - Os modelos de dados, as classes e demais objetos gerados deverão ser construídos ou adequados de maneira a permitir sua perfeita integração aos sistemas e sítios existentes, buscando a eliminação de redundâncias, a integridade das informações e o reuso de objetos, classes e componentes.

    - Os produtos e serviços deverão ser produzidos nas ferramentas (softwares) utilizadas pela Contratante, descritas no subitem 6.5 e Descrição do Ambiente de Desenvolvimento da Contratante (Anexo A).

    - Todas as atividades mensuradas em pontos por função brutos deverão ser concluídas dentro dos prazos estabelecidos na OS. Os prazos serão estabelecidos com base na EAT correspondente (Anexo B), devendo ser relatadas, tempestivamente, irregularidades surgidas no atendimento, quando a Contratada apresentará alternativas para saná-las, as quais serão avaliadas pela CGTI/SPOA, podendo ser aceitas ou não, independentemente das sanções cabíveis. As demandas de manutenção corretiva e documentação de sistemas possuem prazos definidos em tabela específica.

    - O prazo de atendimento dos serviços de manutenção corretiva, evolutiva, adaptativa, perfectiva ou documentação de sistemas deverão ser realizados no prazo máximo previsto na Tabela de Prazos de Atendimento de Manutenção, apresentada a seguir, contabilizados a partir da emissão das Ordens de Serviço, em horas úteis, assim consideradas quando no período de 08h às 18h:

| Serviço | Manutenção Corretiva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Criticidade | Ocorrência | Início do atendimento em horas úteis | Prazo para solução do problema em horas úteis | Prazo para solução da causa do problema em horas úteis |
| Nível 1 | Comportamento Inadequado do Sistema | Imediato | Em até 2 (duas) horas. | Em até 24 (vinte e quatro) horas. |
| Nível 2 |  | Em até 1 (uma) hora | Em até 4 (quatro) horas. | Em até 36 (trinta e seis) horas. |
| Nível 3 |  | Em até 2 (duas) horas | Em até 6 (seis) horas | Em até 40 (quarenta) horas. |

| Serviço | Manutenção Adaptativa, Evolutiva ou Perfectiva |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Criticidade | Ocorrência | Início do atendimento | Prazo para execução do serviço |
| Nível 1 | Necessidade de adequação ou evolução do sistema de informação | Em até 3 (três) dias úteis a partir do dia subseqüente ao recebimento da Ordem de Serviço. | Será calculado com base no tamanho da manutenção e plataforma tecnológica contado em Pontos de Função e com base no EAT(Anexo B). |
| Nível 2 |  |  |  |
| Nível 3 |  |  |  |

| Serviço | Documentação de Sistemas de Informação |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Criticidade | Ocorrência | Início do atendimento | Prazo para execução do serviço |
| Nível 1 | Documentação de sistema de informação | Em até 3 (três) dias úteis a partir do dia subseqüente ao recebimento da Ordem de Serviço. | Definido em acordo entre a Contratante e Contratada. |
| Nível 2 |  |  |  |
| Nível 3 |  |  |  |

Legenda:

Nível 1 – Incidente com paralisação do sistema e/ou comprometimento grave de dados, processo ou ambiente.

Nível 2 – Incidente sem paralisação do sistema, porém, com comprometimento de processo ou ambiente.

Nível 3 – Incidente sem paralisação do sistema e pequeno ou nenhum comprometimento de dados, processo ou ambiente.

    - No prazo estipulado para entrega do serviço, a Contratada deverá executar todas as atividades previstas abaixo, bem como apresentar à Contratante todas as ações de contingência realizadas, no caso de existir:

  - Eliminar o problema detectado e disponibilizar para a Contratante as correções necessárias sem que estas comprometam qualquer outro sistema ou qualquer funcionalidade do sistema;

  - Documentar as correções implementadas.

    - Os produtos serão recebidos e homologados pela CGTI/SPOA que poderá aprová-los, mediante análise, que considerará a plena concordância dos produtos com os preceitos metodológicos vigentes no MJ e os critérios de qualidade presentes na OS.

    - Qualquer serviço realizado, mas não aceito ou não homologado deverá ser refeito, não eximindo a empresa Contratada das penalidades e de outras sanções previstas em Edital.

    - Os Quadros de Acompanhamento das Atividades (ver subitem 23.1, alínea “b”), juntamente com o resultado da análise mencionada no subitem “9.4.9” servirá de subsídio para o acompanhamento e fiscalização do processo de desenvolvimento ou manutenção, e para avaliação da Contratante quanto aos serviços prestados.

    - O pagamento dos produtos gerados será realizado somente após o processo de aceite e homologação citados nos subitens “9.4.8” e “9.4.9”, e após a atestação.

- NÍVEIS DE SERVIÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - A Contratada deverá considerar os procedimentos de fiscalização e de gestão da qualidade do serviço previsto neste TR; os registros, controles e informações que deverão ser prestados pela Contratada e respectivas adequações de pagamento pelo não atendimento das metas estabelecidas. O nível de serviço será acompanhado a cada OS, contemplando ao menos as seguintes informações: especificação dos serviços; responsabilidades da Contratada; perfil dos profissionais a serem alocados nos serviços e indicadores de desempenho (IDQ e IDP). Caso não atenda aos requisitos previstos sofrerá glosas no pagamento devido pela Contratante, conforme Tabela de Grau de Infração do subitem 10.10.

    - A Contratada é responsável por informar, à Contratante, a alocação e substituição dos profissionais envolvidos no atendimento de cada OS, assim como comprovar a qualificação técnica dos mesmos.

  - A Contratada deverá disponibilizar sistema gerencial de controle de Ordens de Serviço, sem ônus para a Contratante, durante a vigência do contrato, inclusive para registrar e medir o Nível de Serviço.

  - Os serviços deverão atender a níveis de qualidade e de cumprimento de prazos, estabelecidos pelos seguintes indicadores:

  - Índice de Desconformidade de Qualidade (IDQ) = (Σ Número de Desconformidades entre o estabelecido na OS e os artefatos entregues) dividido pela Quantidade de PFB.

  - O cálculo do IDQ deverá levar em consideração a Tabela de Desconformidades, conforme Anexo N.

| Fórmula de Cálculo do Índice de Desconformidade de Qualidade - IDQ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| IDQ = [∑ (PSE * QTD_D) + (PRE * QTD_R)] / TPF |  |  |
| Onde: |  |  |
| IDQ = Índice de Desconformidade de Qualidade |  |  |
| PSE = Peso de Severidade |  |  |
| PRE = Peso de Reincidência |  |  |
| QTD_D = Quantidade de desconformidades |  |  |
| QTD_R = Quantidade de reincidências |  |  |
| TPF = Tamanho da Ordem de Serviço em PFB |  |  |

  - Índice de Descumprimento de Prazos (IDP) = Σ Dias de Atraso Não Justificados dividido pela duração prevista para os artefatos entregues no cronograma da execução de uma OS, a qual pode estar baseada na EAT correspondente, no Anexo B.

  - Os serviços de manutenção corretiva ou documentação de sistemas deverão ser realizados no prazo máximo previsto na Tabela de Prazos de Atendimento de Manutenção. No caso de descumprimento das tabelas do subitem 9.4.6, aplica-se o Grau 02 da tabela de grau de infração.

  - Os índices aceitáveis são: IDQ<=0,3 (menor ou igual a três décimos) e IDP<=0,2 (menor ou igual a dois décimos).

  - Caso a Contratada não consiga manter os Níveis de Serviço acordados, deverá ser aplicada a sanção correspondente, conforme Edital e Contrato.

  - A condições de pagamento serão ajustadas de acordo com às infrações cometidas pela empresa Contratada na prestação dos serviços, e nas obrigações do Contrato e terá por base graus conforme relacionados na tabela a seguir, a qual servirá como referência para o fiscal do contrato:

| TABELA DE GRAU DE INFRAÇÃO |  |
| --- | --- |
| GRAU | CORRESPONDÊNCIA |
| 01 | Advertência |
| 02 | Glosa de 0,3% (zero vírgula três por cento), sobre o valor global dos serviços da OS. |
| 03 | Glosa de 10% (dez por cento) sobre o valor médio mensal do Contrato. |

  - As glosas nos pagamentos a que se sujeita a Contratada terão como referência a tabela a seguir:

| TABELA DE REFERÊNCIA PARA GLOSA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | GRAU |
| 01 | Permitir a presença de empregado sem crachá nos locais onde há prestação de serviço de interesse do MJ. | Por ocorrência | 01 |
| 02 | Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços solicitados. | Por ocorrência | 02 |
| 03 | Manter empregado sem qualificação para executar os serviços contratados. | Por ocorrência | 02 |
| 04 | Índice de desconformidade de qualidade - IDQ maior que 0,3 e menor ou igual a 0,5 | Por ocorrência | 01 |
| 05 | Índice de desconformidades de qualidade - IDQ maior que 0,5 | Por ocorrência | 02 |
| 06 | Índice de Descumprimento de Prazos maior que 0,2 (zero vírgula dois) e menor ou igual a 0,3 (zero vírgula três) | Por ocorrência | 01 |
| 07 | Índice de Descumprimento de Prazos maior que 0,3 (zero vírgula três) | Por ocorrência | 02 |
| 08 | Acumular 03 (três) advertências | Por ocorrência | 02 |
| 09 | Descumprir o prazo máximo de atendimento dos serviços de manutenção corretiva ou documentação de sistemas, conforme Tabelas de Prazos de Atendimento de Manutenção, subitem 9.4.6. | Por ocorrência | 02 |
| Para os itens a seguir, deixar de: |  |  |  |
| 10 | Zelar pelas instalações do Ministério. | Por ocorrência | 01 |
| 11 | Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades. | Por dia | 02 |
| 12 | Efetuar o pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e sociais, bem assim quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução deste Contrato. | Por ocorrência | 03 |
| 13 | Cumprir atividades dentro do prazo de execução, exceto aquelas previstas na EAT (Anexo B) sem justificativa aceitável. | Por dia | 02 |
| 14 | Elaborar artefatos especificados na EAT (Anexo B). | Por ocorrência | 02 |

  - O valor do pagamento será determinado pela multiplicação da quantidade de serviços (em PPF) efetivamente prestados e homologados, pelo valor do ponto de função, ajustado pelos seguintes fatores de ajuste em razão da tecnologia utilizada:

| Código | Plataformas tecnológicas | Fator de ajuste |
| --- | --- | --- |
| P1 | Plataforma JAVA, Servlet, J2EE,J2ME e JSP. | 1 |
| P2 | Plataforma Microsoft Windows DNA - Tecnologia Microsoft VB 6 | 0,83 |
| P3 | Plataforma .NET – Tecnologia Microsoft VB. NET, ASP, ASP.Net, C#.net, HTML, Zope, Plone, LUMIS, XML, PHP, Pyton e JavaScript. | 0,62 |
| P4 | Plataforma Delphi e PL/SQL | 0,83 |

    - Do resultado obtido no subitem 10.12 serão descontadas as glosas, determinando-se o valor a ser pago na OS.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Pela inexecução total ou parcial do objeto, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

    - Advertência, que será notificada por meio de ofício, mediante contra-recibo do representante legal da Contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da administração;

    - Multa no percentual correspondente a 0,3% (zero vírgula três por cento), por descumprimento das obrigações assumidas incidente sobre o valor dos serviços não prestados, até a data do efetivo adimplemento, observado o limite de 30 (trinta) dias;

      - A multa moratória será aplicada a partir do 2o (segundo) dia útil da inadimplência, contado da data definida para o regular cumprimento da obrigação.

    - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não prestados, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao Ministério da Justiça pela não execução parcial ou total do contrato.

      - Decorridos 30 (dias) corridos sem que o contratado tenha iniciado a prestação da obrigação assumida, estará caracterizada a inexecução contratual, ensejando a sua rescisão.

      - A aplicação de multa por inexecução contratual independe da multa moratória eventualmente aplicada ou em fase de aplicação, sendo aplicável cumulativamente.

    - Suspensão do direito de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. Do mesmo modo, o licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

  - As sanções previstas nos subitens 11.1.1 e 11.1.4 deste item poderão ser aplicadas juntamente com as dos subitens 11.1.2 e 11.1.3, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

  - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa vencedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS

  - Os profissionais a serem envolvidos nos serviços objeto deste Termo de Referência, deverão estar capacitados nos recursos que compõem o ambiente de desenvolvimento do MJ, descrito na descrição do ambiente de desenvolvimento do Ministério da Justiça (Anexo A).

  - A Contratada deverá comprovar que os profissionais envolvidos nos serviços apresentam qualificação mínima relacionada abaixo, comprovada por intermédio de contrato de trabalho, diploma, certificado ou atestado de entidade idônea em nome do profissional e da devida comprovação de que faz parte da equipe da licitante (contrato de prestação de serviço ou relação de empregados (RE) do mês subseqüente à assinatura do contrato). Os requisitos desejáveis foram colocados para orientar a Contratada quanto ao perfil ideal para a Contratante e qualificação geral para executar os serviços.

    - Coordenador de Desenvolvimento

      - Requisitos obrigatórios

        - Curso superior completo na área de informática;

        - Experiência em gerenciamento de projetos e equipes de desenvolvimento de sistemas;

        - Experiência em ciclo de produção baseada em metodologia UP ou similar;

        - Experiência na gerência de desenvolvimento de sistemas, baseada em alguma metodologia de gerência de projetos disponível no mercado;

        - Experiência comprovada de no mínimo 5 (cinco) anos como gerente de projetos de TI, especificamente no desenvolvimento de sistemas;

        - Mínimo de 4 (quatro) anos de experiência em desenvolvimento WEB (JSP), Java (J2SE e  J2EE);

        - Experiência em arquitetura de Webservices;

        - Experiência em XML, XML Schema e XSL;

        - Experiência em modelagem UML e Processo Unificado;

        - Experiência de contagem de pontos de função;

        - Experiência em organização de métodos de trabalho.

      - Requisitos desejáveis

        - Conhecimento dos princípios que regem os modelos de maturidade em desenvolvimento de software (CMMi e/ou ISO/NBR 15504)

        - Conhecimento das melhores práticas de mercado (ISO 9000:2000, PMBOK, ISO 17799, ISO 20000, ISO 12207, ISO 9126, CMMI, ITIL, COBIT e Governança de TI);

        - Extensão, Especialização, Mestrado ou Doutorado na área de Tecnologia da Informação;

        - Conhecimento técnico da língua inglesa.

        - Certificação PMP (Project Management Professional);

        - Certificação JAVA (SCJP – Sun Certified Java Programmer, SCJD - Sun Certified Java Developer, SCWCD - Sun Certified Web Component Developer, SCBCD - Sun Certified Business Component Developer ou SCDJWS - Sun Certified Developer for Java Web Services).

        - Habilidades de organização, liderança, iniciativa e independência, capacidade analítica e de julgamento, capacidade para trabalhar em equipes multidisciplinares, além de facilidade para lidar com pessoas.

    - Coordenador de Dados

      - Requisitos obrigatórios

        - Curso superior completo na área de informática ou qualquer curso superior com especialização na área de informática;

        - Experiência comprovada na área de administração de dados de no mínimo 5 (cinco) anos;

        - Experiência de no mínimo 5 (cinco) anos em SQLServer 2000 (ou superior) e suas ferramentas: DTS, Enterprise Manager, Query Analyser, Analysis Server;

        - Experiência de no mínimo 5 (cinco) anos na criação, execução, verificação e validação de scripts de banco de dados; Criação de Stored Procedures, Triggers e rotinas para o DTS – Data Transformations Services;

        - Experiência em ferramenta de modelagem de dados relacional e modelagem Orientada a Objetos;

        - Experiência em levantamento e exploração de dados de sistemas legados, mapeamento de entidades e atributos, criação de dicionário de dados;

        - Experiência na condução de projetos de Datawarehouse e DataMart;

        - Experiência em organização de métodos de trabalho.

      - Requisitos desejáveis:

        - Extensão, Especialização, Mestrado ou Doutorado na área de Tecnologia da Informação;

        - Conhecimento técnico da língua inglesa;

        - Certificação Microsoft (MCDBA – Microsoft Certified DataBase Administrator);

        - Certificação PMP (Project Management Professional);

        - Experiência na criação de Jobs para manutenção dos serviços de dados e do servidor SQL;

        - Habilidades de organização, liderança, iniciativa e independência, capacidade analítica e de julgamento, capacidade para trabalhar em equipes multidisciplinares, além de facilidade para lidar com pessoas.

    - Gerência de Sustentação de Sistemas de Informação e Portais

      - Requisitos obrigatórios

- Formação: Nível Superior completo em uma das seguintes áreas: Administração, Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Informática ou Engenharia da Computação; ou Curso Superior completo em qualquer área e Pós-graduação na área Tecnologia da Informação (carga-horária mínima de 360 horas).

- Capacitação: Análise, Modelagem e Redesenho de Processos de Negócio; Processo Unificado; Análise/Projeto Orientado a Objetos; Carga-horária mínima de 20 horas para cada curso.

- Experiência: Mínimo de 02 anos de experiência na área de Tecnologia da Informação; mínimo de 1 anos como Analista de Sistemas e mínimo de 1 anos em atividades de gerenciamento de equipes de desenvolvimento e manutenção de sistemas.

        - Experiência em organização de métodos de trabalho.

      - Requisitos desejáveis

        - Extensão, Especialização, Mestrado ou Doutorado na área de Tecnologia da Informação;

        - Conhecimento: Melhores práticas de mercado (ISO 9000:2000, PMBOK, ISO 17799, ISO 20000, ISO 15504, ISO 12207, ISO 9126, CMM, CMMI, ITIL, COBIT e Governança de TI); Sistema Operacional Windows, Unix, Linux e/ou BSD; Desenvolvimento de Aplicações WEB; Banco de Dados SQL Server; e Ferramentas automatizadas de gerenciamento de projetos e modelagem de sistemas

        - Conhecimento técnico da língua inglesa.

        - Certificação PMP (Project Management Professional);

        - Certificação JAVA (SCJP – Sun Certified Java Programmer, SCJD - Sun Certified Java Developer, SCWCD - Sun Certified Web Component Developer, SCBCD - Sun Certified Business Component Developer ou SCDJWS - Sun Certified Developer for Java Web Services).

        - Habilidades de organização, liderança, iniciativa e independência, capacidade analítica e de julgamento, capacidade para trabalhar em equipes multidisciplinares, além de facilidade para lidar com pessoas.

    - Gerente de Projetos

      - Requisitos obrigatórios

          - Curso superior completo na área de informática ou qualquer curso superior com especialização na área de informática;

          - Experiência em gerenciamento de projetos e equipes de desenvolvimento de sistemas:

          - Experiência em ciclo de produção baseada em metodologia UP ou similar;

          - Experiência na gerência de desenvolvimento de sistemas, baseada em alguma metodologia de gerência de projetos disponíveis no mercado;

          - Conhecimento em análise e modelagem de dados utilizando linguagem própria para modelagem;

          - Experiência comprovada como gerente de projetos de no mínimo 5 (cinco) anos;

          - Mínimo de 2 (dois) anos de experiência em modelagem UML e Processo Unificado;

          - Experiência de contagem de pontos de função.

      - Requisitos desejáveis

          - Extensão, Especialização, Mestrado ou Doutorado na área de Tecnologia da Informação;

          - Conhecimento dos princípios que regem os modelos de maturidade em desenvolvimento de software (CMM e/ou ISO 15504);

          - Conhecimento técnico da língua inglesa;

          - Certificação PMP (Project Management Professional);

          - Experiência em desenvolvimento WEB (JSP), Java (J2SE e  J2EE);

          - Certificação JAVA (SCJP – Sun Certified Java Programmer, SCJD - Sun Certified Java Developer, SCWCD - Sun Certified Web Component Developer, SCBCD - Sun Certified Business Component Developer ou SCDJWS - Sun Certified Developer for Java Web Services).

          - Habilidades de organização, liderança, iniciativa e independência, capacidade analítica e de julgamento, capacidade para trabalhar em equipes multidisciplinares, além de facilidade para lidar com pessoas.

    - Analista de Sistemas (Requisitos)

      - Requisitos obrigatórios

          - Curso superior completo na área de informática ou qualquer curso superior com especialização na área de informática;

          - Experiência comprovada em análise de sistemas;

          - Experiência em ciclo de produção baseada em metodologia UP ou similar;

          - Experiência em análise e modelagem de dados utilizando linguagem própria para modelagem;

          - Mínimo de 5 (cinco) anos de experiência em modelagem UML e Processo Unificado.

      - Requisitos desejáveis

          - Extensão ou Especialização na área de Tecnologia da Informação;

          - Conhecimento técnico da língua inglesa.

          - Experiência com o modelo de maturidade;

          - Experiência em modelagem de processos de negócio e O&M;

          - Experiência em contagem de pontos de função;

          - Experiência em desenvolvimento de sistemas em java;

          - Habilidades de organização, iniciativa e independência, capacidade analítica e de julgamento, capacidade para trabalhar em equipes multidisciplinares, além de facilidade para lidar com pessoas.

    - Projetista

      - Requisitos obrigatórios

          - Curso superior completo na área de informática;

          - Experiência em ciclo de produção baseada em metodologia UP ou similar;

          - Conhecimento em análise e modelagem de dados utilizando linguagem própria para modelagem;

          - Mínimo de 3 (três) anos de experiência em desenvolvimento com Java-J2EE, utilizando Enterprise Java Beans - EJB;

          - Mínimo de 3 (três) anos de experiência em desenvolvimento com WEB - JSP;

          - Mínimo de 3 (três) anos de experiência em modelagem UML e Processo Unificado, especialmente na área de projeto físico, incluindo:

- Experiência na utilização de “Padrões de Projeto” (DAO, Facade, Delegate e outros);

- Experiência na elaboração de diagramas de seqüência de projeto, diagramas de colaboração entre classes, diagramas de distribuição de componentes e diagramas de classes.

- Mínimo de 1 (um) ano de experiência na construção de aplicações que utilizem o Framework de Persistência Hibernate;

          - Possuir ao menos uma das certificações JAVA: SCJP – Sun Certified Java–Programmer, SCJD - Sun Certified Java Developer, SCWCD - Sun Certified Web Component Developer, SCBCD - Sun Certified Business Component Developer ou SCDJWS - Sun Certified Developer for Java Web Services.

      - Requisitos desejáveis

          - Extensão ou Especialização na área de Tecnologia da Informação;

          - Conhecimento técnico da língua inglesa.

          - Experiência em desenvolvimento de aplicações utilizando as tecnologias XML e XML Schema;

          - Experiência com o Servidor de Aplicações JBoss;

          - Experiência com o modelo de maturidade;

          - Experiência em desenvolvimento de aplicações com arquitetura de Webservices;

          - Habilidades de organização, liderança, iniciativa e independência, capacidade analítica e de julgamento, capacidade para trabalhar em equipes multidisciplinares, além de facilidade para lidar com pessoas.

    - Analista Desenvolvedor

      - Requisitos obrigatórios

          - Curso superior completo na área de informática ou qualquer curso superior com especialização na área de informática;

          - Mínimo de 4 (quatro) anos de experiência em desenvolvimento com WEB -  JSP;

          - Mínimo de 3 (três) anos de experiência em leitura de modelos UML, que utilizem a metodologia UP ou similar.

          - Mínimo de 3 (três) anos de experiência em desenvolvimento com Java-J2EE;

          - Possuir ao menos uma das certificações JAVA: SCJP – Sun Certified Java Programmer, SCJD - Sun Certified Java Developer, SCWCD - Sun Certified Web Component Developer, SCBCD - Sun Certified Business Component Developer ou SCDJWS - Sun Certified Developer for Java Web Services.

      - Requisitos desejáveis

          - Extensão ou Especialização na área de Tecnologia da Informação;

          - Conhecimento técnico da língua inglesa.

          - Experiência de modelagem UML;

          - Experiência em desenvolvimento de aplicações utilizando as tecnologias XML e XML Schema, XSL e arquitetura de Web Services;

          - Habilidades de organização, liderança, iniciativa e independência, capacidade analítica e de julgamento, capacidade para trabalhar em equipes multidisciplinares, além de facilidade para lidar com pessoas.

    - Projetista de interface

      - Requisitos obrigatórios

          - Curso superior completo na área de informática ou qualquer curso superior com especialização na área de informática;

          - Mínimo de 3 (três) anos de experiência na construção de sítios Web que utilizem as linguagens HTML e Javascript;

          - Mínimo de 3 (três) anos de experiência na utilização de ferramentas para construção de páginas Web;

          - Mínimo de 3 (três) anos de experiência com ferramentas para construção dinâmica de páginas Web, como PHP, ASP ou JSP;

          - Mínimo de 2 (dois) anos de experiência em desenvolvimento com a API JAVA/SWING;

          - Mínimo de 2 (dois) anos de experiência em desenvolvimento e manutenção de portais com as ferramentas Zope e Plone;

          - Experiência na leitura de modelos UML, que utilizem a metodologia UP ou similar.

      - Requisitos desejáveis

          - Curso técnico ou superior na área de artes gráficas ou qualquer curso superior com especialização na área de artes gráficas;

          - Conhecimento técnico da língua inglesa;

          - Habilidades de organização, iniciativa e independência, capacidade analítica e de julgamento, capacidade para trabalhar em equipes multidisciplinares, além de facilidade para lidar com pessoas.

    - Administrador de dados

      - Requisitos obrigatórios

          - Curso superior completo na área de informática ou qualquer curso superior com especialização na área de informática;

          - Experiência em ferramenta de modelagem de dados relacional e modelagem Orientada a Objetos;

          - Experiência em levantamento e exploração de dados de sistemas legados, mapeamento de entidades e atributos, criação de dicionário de dados;

          - Experiência em organização de métodos de trabalho;

          - Experiência comprovada na área de administração de dados de no mínimo 4 (quatro) anos.

      - Requisitos desejáveis

          - Ter conhecimento de O&M – Organização e Métodos;

          - Habilidade de organização, iniciativa e independência, capacidade de abstração, analítica e de julgamento, capacidade para trabalhar em equipes multidisciplinares e facilidade para lidar com pessoas.

    - Analista de Testes

      - Requisitos obrigatórios

          - Curso superior completo na área de informática ou qualquer curso superior com especialização na área de informática;

          - Experiência comprovada de no mínimo 3 (dois) anos como analista de testes;

          - Experiência comprovada de no mínimo 3 (três) anos como desenvolvedor Java;

          - Experiência nas metodologias e técnicas de teste (testes de caixa-preta,  de caixa-branca, de unidade, de integração, de componente, de sistema etc.).

      - Requisitos desejáveis

          - Certificação JAVA (SCJP – Sun Certified Java Programmer, SCJD - Sun Certified Java Developer, SCWCD - Sun Certified Web Component Developer, SCBCD - Sun Certified Business Component Developer ou SCDJWS - Sun Certified Developer for Java Web Services);

          - Habilidade de organização, iniciativa e independência, capacidade analítica e de julgamento, capacidade para trabalhar em equipes multidisciplinares e facilidade para lidar com pessoas.

    - Documentador de Sistemas de Informação

      - Requisitos obrigatórios

          - Segundo grau completo;

          - Mínimo de 1 (um) ano de experiência na redação de documentação de sistemas voltada ao usuário final;

          - Mínimo de 1 (um) ano de experiência com o desenvolvimento de páginas HTML;

          - Mínimo de 1 (um) ano de experiência com editores de texto.

      - Requisitos desejáveis

          - Curso superior completo ou cursando na área de informática ou qualquer curso superior com especialização na área de informática;

          - Conhecimentos em ferramentas gráficas para manipulação de imagens vetoriais e bitmap;

          - Experiência na leitura de modelos UML, que utilizem a metodologia UP ou similar;

          - Habilidades de organização, iniciativa e independência, capacidade analítica e de julgamento, capacidade para trabalhar em equipes multidisciplinares, além de facilidade para lidar com pessoas.

    - Analista de Sustentação de Sistemas de Informação

      - Requisitos obrigatórios

          - Curso superior completo ou cursando na área de informática ou qualquer curso superior com especialização na área de informática;

          - Mínimo de 3 (três) anos de experiência em desenvolvimento de sistemas na arquitetura cliente-servidor (Java/Swing, Delphi e/ou Visual Basic);

          - Mínimo de 3 (três) anos de experiência em desenvolvimento de sistemas web (ASP, .NET, JSP);

          - Mínimo de 3 (três) anos de experiência em desenvolvimento de sistemas Java (J2SE e J2EE);

          - Possuir uma das certificações a seguir:

          - Certificação Microsoft (MCAD – Microsoft Certified Application Developer ou MCSP – Microsoft Certified Solution Developer) ou Certificação JAVA (SCJP – Sun Certified Java Programmer, SCJD - Sun Certified Java Developer, SCWCD - Sun Certified Web Component Developer, SCBCD - Sun Certified Business Component Developer ou SCDJWS - Sun Certified Developer for Java Web Services).

      - Requisitos desejáveis

          - Extensão ou Especialização na área de Tecnologia da Informação;

          - Conhecimento técnico da língua inglesa.

          - Experiência de modelagem UML;

          - Habilidades de organização, iniciativa e independência, capacidade analítica e de julgamento, capacidade para trabalhar em equipes multidisciplinares, além de facilidade para lidar com pessoas.

- MOTIVAÇÃO PARA EXIGÊNCIAS DE MATURIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA

  - Após a entrega dos produtos e serviços contratados, a CGTI/SPOA poderá assumir a produção e manutenção dos sistemas, razão pela qual os produtos e subprodutos gerados devem ser completamente compatíveis com os que são produzidos atualmente, garantindo assim, que haverá continuidade e o conhecimento será internalizado.

  - Desde o inicio do ano de 2004, ainda no primeiro trimestre, a CGTI/SPOA esteve engajada na consolidação de uma metodologia para desenvolvimento de sistemas, a qual objetiva a melhoria do processo de desenvolvimento e gerencia de sistemas, e ainda a redução do re-trabalho. Após a internalização do processo pelos profissionais envolvidos no desenvolvimento dos sistemas, concebeu-se a primeira versão da então MDS, com base em metodologias e boas práticas já consagradas e reconhecidas pelo sucesso em nível nacional e internacional, como o UP (Unified Process) e o PMBOK (Project Management Body of Knowledge).

  - Em paralelo com este processo de consolidação, a CGTI/SPOA estabeleceu um núcleo mínimo para a criação do Escritório de Projetos o qual, no decorrer dos últimos anos, se tornou de fato uma estrutura vital na gestão de projetos internos e externos. Todo o processo de melhoria foi realizado contando com o conhecimento dos profissionais da CGTI/SPOA, o que facilitou o processo de implantação da metodologia, e garantiu a preservação do capital intelectual adquirido durante o trabalho.

- Segundo trimestre de 2004

Em decorrência do ambiente de negócio em que a CGTI/SPOA está inserida, mudar constantemente, clientes desejando obter produtos de qualidade em menor tempo e solicitando sistemas de grande complexidade e abrangência nacional, a CGTI/SPOA buscou melhorar ainda mais a MDS, visando torná-la mais robusta.

O primeiro passo para esta segunda etapa foi a realização de um diagnóstico da situação, no qual foram identificados os pontos mais críticos que deveriam receber maior atenção. Para realizar o diagnóstico, foram utilizadas normas internacionais para a definição de processo de software (ISO/IEC 12.207) e avaliação dos níveis de maturidade correspondente a cada processo (ISO/IEC 15.504). A utilização destes padrões internacionais permitiu realizar um diagnóstico imparcial sobre a situação real dos processos internos da CGTI/SPOA.

O padrão ISO/IEC 12.207 separa os processos de desenvolvimento de software em três grupos de processos:

- Processos Essenciais - responsáveis por operacionalizar a captação, construção de sistemas, manutenção e operacionalização dos mesmos;

- Processos de Apoio - responsáveis por contribuir para o sucesso dos processos essenciais e Processos Organizacionais - responsáveis por capacitar e gerenciar a execução dos outros processos.

O diagnóstico de cada processo foi realizado de acordo com a norma ISO/IEC 15.504, que permite atribuir níveis de maturidade para cada processo avaliado. O resultado deste diagnóstico está ilustrado na Figura 13-1, em que os níveis de maturidade foram representados através de tons de cinza, de acordo com a lista abaixo.

- Nível 0 – Incompleto: O processo não é executado ou falha em cumprir seus requisitos básicos;

- Nível 1 – Executado: O propósito do processo é alcançado, mas de forma não planejada ou controlada;

- Nível 2 – Gerenciado: O processo gera produtos de acordo com procedimentos, padrões e práticas definidas, dentro do cronograma e com os recursos esperados;

- Nível 3 – Estabelecido: O processo é padrão na organização e é utilizado sempre da mesma forma;

- Nível 4 – Previsível: O processo é executado de forma a possibilitar a avaliação do seu desempenho e produzindo indicadores adequados para melhorá-lo;

- Nível 5 – Em otimização: O desempenho do processo é continuamente melhorado para atingir as necessidades presentes e futuras da organização, sendo acompanhado continuamente.

Figura 13-1 - Diagnóstico CGTI/SPOA

Este diagnóstico permitiu identificar pontos passiveis de melhoria nos processos de desenvolvimento de software existentes na CGTI/SPOA.

Três processos foram considerados prioritários: Aquisição, Fornecimento e Operação. Para proceder com a melhoria foram definidos três grupos compostos por profissionais da CGTI/SPOA.

- Grupo de Infra-Estrutura - responsável por estabelecer e definir a infra-estrutura para operacionalizar os outros processos;

- Grupo de Processos - responsável por realizar o levantamento e melhoria dos processos prioritários;

- Grupo de Qualidade - responsável por estabelecer parâmetros de qualidade para os processos prioritários.

A sistemática de trabalho dos grupos objetivou a criação de documentos chamados Propostas de Padronização (PP). Cada PP trata de um assunto específico e deve ser aprovada pelo Coordenador-Geral e Chefe da Divisão de Projetos e Sistemas. Uma vez aprovada, uma PP se transforma em uma Norma Interna da CGTI/SPOA.

Nesta fase do processo de melhoria foram produzidas e aprovadas 13 PPs, afetando de forma positiva os processos identificados como prioritários. Foi criada uma classificação para as PPs, segunda a tabela a seguir.

| Melhoria de Processos |  |
| --- | --- |
| 0 | Processo de Melhoria CGTI/SPOA |
| 21 | Processo de Administração de dados |
| 27 | Processo de Distribuição para Aplicações Java |
| Ferramentas |  |
| 2 | IDE para desenvolvimento Java |
| 9 | Gerência de Configuração e Mudanças com CVS |
| Gestão da Qualidade |  |
| 13 | Padronização de Nomenclatura para Banco de Dados |
| 14 | Padronização de estrutura para código Java |
| Infra-Estrutura |  |
| 1 | Distribuição Linux |
| 3 | Especificação da configuração mínima para estações de desenvolvimento |
| 4 | Servidor de Aplicações Java |
| Ambiente |  |
| 20 | Ambiente de Dados |
| 29 | Ambiente de Distribuição para Aplicações Java |
| 15 | Classificação das Aplicações CGTI/SPOA |
| 5 | Ambiente de desenvolvimento Java |

Durante este período, formou-se uma equipe para reestruturar a área de dados, responsável pela gestão do patrimônio informacional do MJ. Esta reestruturação ocorreu baseada nas PPs 20 e 21 e foi seguida da reestruturação interna dos servidores de banco de dados.

- Terceiro trimestre de 2004

Após a definição do primeiro conjunto de PPs, os esforços foram direcionados para a internalização por todos os membros da CGTI/SPOA. Para adotar um novo conjunto de normas, não basta somente realizar sua publicação, é necessário realizar um trabalho de conscientização e convencimento nas equipes afetadas pelas mudanças.

A internalização ocorreu gradativamente, através de diversas apresentações técnicas, palestras e também através de projetos piloto. Cada projeto testou na prática cada uma das alterações, antes das mesmas serem adotadas como prática geral para todos os casos.

Uma equipe foi destacada para dar continuidade ao processo de melhoria da metodologia existente, incorporando os conceitos de gestão de processos introduzidos pelas normas utilizadas. A equipe também decidiu que a metodologia para desenvolvimento de sistemas deveria se basear no UP (Unified Process) e não no RUP, devido a este último ser uma customização do UP proposta pela empresa Rational Software.

No processo de desenvolvimento de sistemas, a fase de levantamento de requisitos e análise de sistemas foi revisada e replanejada. Foram propostos artefatos necessários para possibilitar o desenvolvimento de aplicações com qualidade, sem o peso do grande número de artefatos requeridos pela MDS anterior. Também foi proposta uma ferramenta para modelagem OO utilizando a notação UML.

Outra equipe ficou responsável por prosseguir com a criação de PPs visando reforçar os processos essenciais. Neste esforço foram criadas 9 PPs adicionais. O conjunto total de PPs foi neste momento publicado na intranet do MJ, permitindo acesso do público interno do Ministério aos padrões vigentes na CGTI/SPOA. As novas PPs estão relacionadas na tabela abaixo.

| Processo |  |
| --- | --- |
| 8 | Processo de Aquisição e Fornecimento |
| 23 | Fase de Análise do Processo de Desenvolvimento de Sistemas |
| 26 | Processo de Gerência |
| Ferramenta |  |
| 6 | Ferramenta CASE Orientada a Objetos |
| 7 | Ferramenta CASE Relacional |
| Qualidade |  |
| 30 | CheckList para validação de Modelos de Dados Físicos |
| Ambiente |  |
| 28 | Estrutura das aplicações e padrões no servidor de Aplicação |
| Segurança |  |
| 31 | Aquisição e uso de certificados digitais nos servidores CGTI/SPOA |
| 32 | Padrões de Segurança nas aplicações CGTI/SPOA |

- Quarto trimestre de 2004

O último período do ano foi marcado pela consolidação das mudanças realizadas durante os trimestres anteriores, assim como a avaliação da efetividade das mesmas.

  - O Aumento da qualidade nos produtos desenvolvidos utilizando a metodologia em comparação com produtos desenvolvidos em anos anteriores.

  - Novos sistemas corporativos estão sendo desenvolvidos utilizando a metodologia, com grande sucesso.

  - A adoção de uma metodologia baseada em padrões reconhecidos de mercado facilitou a solicitação de serviços à empresa Contratada, a partir de perfis prévios com conhecimento nestes padrões.

  - Com base no acima exposto foram concebidos os requisitos de exigência técnica para elaboração da proposta técnica.

- REQUISITOS DE EXIGÊNCIA TÉCNICA PARA ASSINATURA DO CONTRATO

  - Requisitos de Exigência Técnica Relacionados à Qualidade

    - Tecnologias

      - A empresa Licitante deverá comprovar aptidão para prestar serviços com a qualidade requerida pela Contratante, com base no uso das tecnologias de tratamento da informação, no desenvolvimento e manutenção de sistemas, no modelo de Centro de Solução em Desenvolvimento de Software, relacionadas a seguir: Plataforma J2EE com uso de Enterprise Java Beans; Webservices; Tecnologia específica para camada de persistência framework Hibernate; Uso de ferramentas específicas de teste de software e por tipos de testes existentes (Unitário, Integração, Funcional, Carga e Desempenho); e Prestação de serviços de desenvolvimento de sistemas.

      - A Contratante busca com os requisitos de tecnologia acima identificar empresas que já possuam capacidade de utilizar adequadamente tecnologias que serão necessárias à realização dos serviços constantes do Objeto do Termo de Referência. Para realizar a comprovação, a empresa Licitante deve apresentar Atestado de Capacidade Técnica referente ao uso da tecnologia, quando da assinatura do contrato, do qual conste o projeto ou sistema em que foi empregada e demais informações: Nome / E-mail / Telefone do responsável pelos contatos técnicos do cliente - pessoa vinculada ao cliente responsável pelos contatos relativos ao projeto.

    - Uso de Metodologia

      - A empresa Licitante deverá comprovar experiência no uso de Metodologia baseada em UML - Unified Modeling Language, no desenvolvimento e manutenção de sistemas, no modelo de Fábrica de Software em sistemas de pelo menos 1.000 (um mil) pontos por função brutos - PPB.

      - A Contratante busca identificar empresas que possuam experiência e facilidade em trabalhar com a linguagem de modelagem vigente no Ministério. A quantidade de 1.000 (um mil) pontos por função brutos - PPB foi exigida em razão de que 25% dos sistemas desenvolvidos no MJ têm pelo menos este tamanho. Para comprovar essa experiência, a empresa Licitante deve apresentar Atestado de Capacidade Técnica comprovando o uso da Metodologia, quando da assinatura do contrato, do qual conste(m) o(s) projeto(s) ou sistema(s) em que foi empregada, bem como Nome / E-mail / Telefone do responsável pelos contatos técnicos do cliente (pessoa vinculada ao cliente responsável pelos contatos relativos ao projeto).

    - Empresas Certificadas (suprimido)

      - A empresa Licitante deverá comprovar possuir certificação ISO 9001:2000 ou posterior nas atividades descritas abaixo, e que se comprometa a incluir no seu programa de certificação profissionais que serão alocados no Contrato. O escopo de certificação abaixo é referencial, não se exigindo que esteja escrito da mesma forma no certificado, porém, os serviços aos quais a Licitante possua certificado deverá guardar coerência com o Desenvolvimento de Sistemas, Gerência de Projetos, Manutenção de Aplicação, Testes de Aplicação, Documentação de Aplicação.

      - A Contratante busca assegurar ter produtos e serviços de qualidade mediante a contratação de empresa que se preocupe em estabelecer um padrão de qualidade e de compromisso com a melhoria continua dos seus serviços e produtos; e com o prazo e satisfação de seus clientes (foco no cliente). Este item também se justifica em razão da experiência com licitações anteriores, em que mesmo sendo do tipo técnica e preço, todas as Licitantes apresentaram certificados válidos. A Licitante deverá comprovar sua Certificação ISO através de certificado de sistema de qualidade, emitido por entidade certificadora credenciada pelo INMETRO e declaração de inclusão dos profissionais a serem alocados no Contrato no seu programa de certificação, quando da assinatura do contrato. A fim de evitar restrição ao caráter competitivo ou subjetividade na avaliação deste item, será aceita declaração complementar, emitida pelo órgão certificador, para explicar abrangência dos termos apresentados no certificado ISO 9001:2000. A explicação será comparada com os termos do item em avaliação.

    - Uso de Processos

      - O CMM (Capability Maturity Model) é um modelo de referência que contém práticas (Genéricas ou Específicas) necessárias à maturidade em disciplinas específicas (Systems Engineering - SE), Software Engineering (SW), Integrated Product and Process Development (IPPD), Supplier Sourcing (SS). Desenvolvido pelo SEI (Software Engineering Institute) da Universidade Carnegie Mellon, o CMM nível 2 é o nível repetível do modelo. O MPS.BR é um programa para Melhoria de Processo do Software Brasileiro coordenado pela Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (SOFTEX), contando com apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), sendo o nível F designado como Gerenciado. A empresa Licitante deverá comprovar possuir certificação na utilização de processos/sistemas de gestão da qualidade no processo de execução de projetos de desenvolvimento de sistemas, aderentes a Norma ISO NBR 15.504, do tipo do CMM nível 2 ou superior, ou MPS.Br Nível F ou superior. A comprovação deste item, no caso do CMM, se dará por meio de cópia autenticada do certificado emitido por uma agência certificadora independente (agências credenciadas pelo Software Engineering Institute - http://www.sei.cmu.edu) ou seu representante no Brasil. Para a certificação MPS/BR, a comprovação se dará por meio de cópia autenticada do certificado de qualidade MPS-BR emitido pela SOFTEX ou parceiro autorizado.

      - A Contratante busca selecionar licitante que possua certificação de gestão de qualidade na execução de projetos de desenvolvimento de software e facilidade em trabalhar com o método de desenvolvimento vigente no Ministério, o qual está baseado em modelos de maturidade que guardam semelhança com os acima descritos. A Contratante pretende adotar processos de monitoramento da qualidade dos serviços/produtos/artefatos entregues, notadamente os processos de software relativos a certificação CMMi nível 3. De outro lado, a Contratante pretende aumentar o seu nível de maturidade, em alguns processos que já se encontram no nível 2 (ver item 13), para alcançar o nível “estabelecido” para os processos utilizados no desenvolvimento e manutenção de software, de modo a alcançar o nível de excelência preconizado no Planejamento Estratégico 2008-2012 da Secretaria Executiva do MJ.

      - A Contratante pretende assegurar que a qualidade dos serviços/produtos/artefatos atenderá os requisitos de qualidade estabelecidos. Desta forma, exige que o processo de software padrão da Contratada inclua processo de gerência e de engenharia de software. Esses processos devem ser integrados perfazendo um conjunto coerente e consistente. A Contratada que possui uma padronização de seus processos de software explorará práticas eficazes de engenharia de software podendo assim, trazer benefícios na qualidade dos processos e produtos entregues. Com essa padronização a Contratante poderá monitorar (auditar e inspecionar) os seguintes processos da Contratada: processos gerenciais e técnicos básicos bem definidos; possibilidade de avaliação do processo; ferramentas e metodologias padronizadas; medições iniciais de desempenho; inspeção e auditorias rotineiras; testes padronizados; gerência de configuração e evolução controlada dos processos técnicos e gerenciais básicos, permitindo assim um maior controle dos artefatos entregues.

  - Requisitos de Exigência Técnica Relacionados ao Suporte de Serviço

    - Estabelecimento de Parcerias

      - A empresa Licitante deverá apresentar Declaração de que, durante a vigência do Contrato, manterá parcerias estratégicas com provedores das tecnologias: parceria oficial Microsoft (Microsoft Certified Partner) e parceria oficial Oracle, objetivando agregar valor técnico aos produtos a serem realizados durante execução dos serviços Objeto do Termo de Referência. A comprovação deste item se dará por meio de declaração da empresa licitante, de forma a estabelecer e manter parcerias durante a vigência do contrato.

      - A parceria oficial Microsoft (Microsoft Certified Partner) justifica-se pelo uso do Banco de Dados instalado no MJ, que persistirá as informações transacionadas, atualmente é o MS SQL Server, por questões históricas. Já existem informações válidas no sistema gerenciador de banco de dados acima mencionado, sendo que o processo de implantação de novos sistemas ou manutenção dos existentes deverá ocorrer enquanto os demais sistemas então em produção. Considera-se que em razão da relevância da ferramenta de Banco de Dados para a estrutura que suporta os softwares disponibilizados pelo MJ, a parceria se torna estratégica na medida em que o concedente da parceria exige qualificações que contemplam o interesse do MJ de contar com empresa que detenha maturidade em relação à ferramenta, profissionais qualificados, acesso à base de conhecimento do fornecedor somente disponível a parceiros, entre outros.

      - A parceria oficial Oracle justifica-se pelo uso do Banco de Dados instalado na Rede Infoseg, que persistirá as informações transacionadas, atualmente é o Oracle 10g, desde a primeira implantação da Rede em 2001. Já existem informações válidas no SGBD implantado e o processo de implantação de novos sistemas ou manutenção dos existentes deverá ocorrer enquanto os demais sistemas estão em operação. Considera-se que em razão da relevância da ferramenta de Banco de Dados para a estrutura que suporta os softwares da Rede Infoseg, a parceria se torna estratégica na medida em que o concedente da parceria exige qualificações que contemplam o interesse do MJ em contar com empresa que detenha maturidade em relação à ferramenta, profissionais qualificados, acesso à base de conhecimento do fornecedor somente disponível a parceiros, entre outros.

      - A capacidade da futura contrata em se articular com fornecedores de soluções em uso no MJ é fator que favorece a mitigação de riscos de interrupção de serviços prestados pelo MJ, baseados nas tecnologias abaixo indicadas. Presume-se que da parceria resulte oferecimento de soluções adequadas ao ambiente do MJ. Para a assinatura do Contrato e, também, durante toda a sua vigência, a empresa Licitante vencedora fica obrigada a comprovar a parceria mediante declaração/contrato com o fabricante ou seu representante oficial.

  - Requisitos de Exigência Técnica Relacionados à Compatibilidade do Ambiente da Contratante

    - Compatibilidade com o Ambiente do MJ

      - A empresa Licitante deverá comprovar o desenvolvimento de produtos com as ferramentas relacionadas a seguir, no desenvolvimento e manutenção de sistemas, no modelo de Centro de Soluções de Desenvolvimento de Software: Servidor de aplicação JBOSS; Dimensionamento de sistemas informatizados por meio de análise de pontos por função; Gerenciamento de versões de sistemas informatizados, com o uso de ferramentas automatizadas; Utilização de padrões de acessibilidade, de navegação e de disponibilização de conteúdo para paginas Internet e Intranet.

      - A Contratante busca identificar licitantes que possuam experiência com as ferramentas utilizadas no MJ, de modo a mitigar possível descontinuidade nas soluções em funcionamento no ambiente do MJ. Esse critério é relevante, pois a futura Contratada deverá assumir atividades já em andamento, baseadas fortemente nos itens de tecnologia/procedimentos descritos acima. Para comprovação, a empresa Licitante deve apresentar Atestado de Capacidade Técnica, quando da assinatura do contrato, que demonstre a entrega de produtos com a utilização dessas ferramentas.

  - Requisitos de Exigência Técnica Relacionados ao Desempenho

    - Produtividade

      - A empresa Licitante deverá comprovar a capacidade de produzir artefatos com os seguintes níveis de produtividade/tecnologia adequados às necessidades da Contratante, no desenvolvimento e manutenção de sistemas, no modelo de Centro de Solução de Desenvolvimento de Software: Sistemas de informação desenvolvidos utilizando linguagem Java, na plataforma J2EE com produtividade melhor ou igual que 14,5 horas/PFB; Sistemas de informação desenvolvidos utilizando linguagem Delphi com produtividade melhor ou igual que 12 horas/PFB; e Sistemas de informação desenvolvidos utilizando linguagem C#.NET com produtividade melhor que 9 horas/PFB.

      - A Contratante busca identificar Licitantes que têm capacidade de se organizar de modo a oferecer maior rapidez na elaboração de artefatos de desenvolvimento de sistemas, diminuindo o tempo necessário para executar serviços dessa natureza. A comprovação será feita por intermédio da apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, quando da assinatura do contrato, que indique o nome dos projetos elaborados e o nível de produtividade alcançada em horas/PFB, no modelo de centro de solução em desenvolvimento de software, bem como nome / E-mail / telefone do responsável pelos contatos técnicos do cliente (pessoa vinculada ao cliente responsável pelos contatos relativos ao projeto).

    - Prestação de Serviços Correlatos

      - A empresa Licitante deverá comprovar a prestação de serviços técnicos correlatos aos que serão realizados no contexto deste Termo de Referência, no desenvolvimento e manutenção de sistemas, no modelo de Centro de Solução de Desenvolvimento de Software, com as seguintes características: Sistemas de informação utilizando linguagem Java, na plataforma J2EE, com uso de Servlet e JSP; Sistemas de informação utilizando linguagem Java, na plataforma J2EE, com uso de Swing; Modelagem de sistemas utilizando Processo Unificado ou assemelhado, não sendo aceitos processos de desenvolvimento com foco exclusivo em programação; Sistema desenvolvido com mais de 1.000 (um mil) pontos por função; e Prestação de serviços com utilização de ferramentas automatizadas para gestão e apoio ao desenvolvimento/manutenção de sistemas.

      - A Contratante busca identificar licitantes que realizaram serviços de desenvolvimento baseado nos produtos, tecnologias, processos, quantidade, e/ou plataforma descritos acima, com desempenho atestado pelos seus clientes, considerando que essas características são centrais para o ambiente de desenvolvimento de sistemas do MJ, conforme Anexo A do TR. A exigência de que a experiência tenha sido com sistemas de pelo menos 1.000 (um mil) PFB está de acordo com o ambiente da Contratante, em que 25% dos softwares têm pelo menos 1.000 (um mil) PFB, sendo esta a realidade que a futura Contratada encontrará quando da prestação de serviços. A comprovação será feita por intermédio da apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, quando da assinatura do contrato. O atestado deverá constar Nome / E-mail / Telefone do responsável pelos contatos técnicos do cliente (pessoa vinculada ao cliente responsável pelos contatos relativos ao projeto), nome e breve descrição do projeto, assim como o tamanho do projeto em PFB

- TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TRANSIÇÃO CONTRATUAL

  - A transferência de conhecimento, no uso das soluções desenvolvidas pela Contratada, deverá ser viabilizado, sem ônus adicionais para a Contratante, conforme Plano de Transferência de Conhecimento (o qual fará parte do Plano de Implantação do Sistema) fornecido pela Contratada durante a Fase de Homologação, em eventos específicos de transferência de conhecimento, preferencialmente em ambiente disponibilizado pela Contratada, e baseado em documentos técnicos e/ou manuais específicos da solução desenvolvida. O cronograma e horários dos eventos deverão ser previamente aprovados pela Contratante.

  - A Contratada deverá descrever a metodologia, conforme o Plano de Transferência de Conhecimento, que será utilizada para transferir conhecimento aos técnicos da Contratante, os quais poderão ser multiplicadores do conhecimento transferido a outros técnicos ou a usuários finais.

  - A transferência de conhecimento, direcionada para os técnicos indicados pela Contratante deverá ser focado na solução adotada, de forma que haja transferência do conhecimento da tecnologia utilizada no desenvolvimento do sistema. Ao final da transferência, técnicos da Contratante deverão estar capacitados para realizarem a instalação, a manutenção e a evolução das funcionalidades do sistema.

  - Em ocorrendo nova licitação, com mudança de fornecedor dos serviços, a Contratada signatária do contrato em fase de expiração, assim considerado o período dos últimos três meses de vigência, deverá repassar para a vencedora do novo certame, por intermédio de evento formal, os documentos necessários a continuidade da prestação dos serviços, bem como esclarecer dúvidas a respeito de procedimentos no relacionamento entre a Contratante e a Contratada.

- GARANTIA DOS PRODUTOS DESENVOLVIDOS

  - A empresa Contratada deverá apresentar garantias de funcionamento dos produtos desenvolvidos pelo período mínimo de 90 (noventa) dias, a contar da data de seu recebimento definitivo, comprometendo-se a efetuar as necessárias correções, sem ônus adicionais para a Contratante, durante este período. Este período servirá para avaliação, por parte da Contratante, dos artefatos recebidos, quando se verificará a aderência às normas, consistência e estabilidade dos produtos entregues, não se confundindo com o período de garantia de 24 meses, previsto no Item 28 – FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO, em que os produtos ficarão sob garantia contra defeitos ocultos, falhas e mau funcionamento.

  - Durante o período de 90 (noventa) dias acima mencionado, qualquer defeito no s produtos ou não correspondência aos requisitos especificados deverão ser reparados sem ônus para a Contratante. A garantia deverá incluir todos os produtos desenvolvidos e todas as ferramentas utilizadas, sejam elas livres ou licenciadas. As manutenções poderão ser motivadas por eventuais impropriedades detectadas nos procedimentos desenvolvidos. Neste caso, caberá uma decisão conjunta, devidamente documentada, ressaltando os aspectos positivos ou imprescindíveis que justifiquem o empreendimento. A documentação deverá ser atualizada para refletir eventuais mudanças.

  - Após o aceite definitivo, a garantia dos produtos entregues será de 24 (vinte e quatro) meses, conforme Item 28 – FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO, prazo necessário para que um sistema alcance maturidade de uso suficiente, de acordo com a experiência do MJ, e todas as funcionalidades possam ser testadas em ambiente de produção, com o desempenho requerido, considerando que itens como volume de dados, quantidade de transações e demais requisitos, mesmo quando submetidos a simulação, em tempo de teste e homologação, podem apresentar defeitos ocultos, em situações peculiares, a exemplo do crescimento da base de dados.

  - Durante o período de 24 (vinte e quatro) meses acima mencionado, qualquer defeito no sistema ou não correspondência aos requisitos especificados deverão ser reparados sem ônus para o Contratante. Essa garantia deverá incluir todos os produtos desenvolvidos e todas as ferramentas utilizadas no projeto, sejam elas livres ou licenciadas. As manutenções poderão ser motivadas por eventuais impropriedades detectadas nos procedimentos realizados. Neste caso, caberá uma decisão conjunta, devidamente documentada, ressaltando os aspectos positivos ou imprescindíveis que justifiquem as correções. A documentação deverá ser atualizada para refletir eventuais mudanças realizadas.

- SUPORTE TÉCNICO

  - O suporte técnico dos produtos deverá ser prestado durante todo o período de garantia dos produtos já entregues, mediante as condições que se seguem, sem qualquer ônus adicional para a Contratante.

  - A Contratada deverá especificar a equipe encarregada do atendimento e do suporte técnico dos produtos, fornecendo nomes, telefones, fax e endereços eletrônicos (e-mail) ou sistema para o encaminhamento de chamadas remotas da equipe da Contratante.

  - O suporte técnico será efetuado mediante contato telefônico, e-mail e/ou presencialmente no ambiente da Contratante, a critério da Contratante, para:

a) resolução de problemas e dúvidas de configuração e utilização dos produtos;

b) correção de erros de quaisquer etapas do processo de desenvolvimento ou implantação;

c) Diagnóstico de problemas, com a correção dos erros detectados, e também a entrega da documentação atualizada das alterações efetuadas;

  - A Contratada deverá prover solução nos prazos da tabela abaixo, contadas do momento em que for efetuada a chamada, independente de registro ou não pelos atendentes na empresa. Consideram-se problemas críticos aqueles que afetem a disponibilidade, integridade e confidencialidade de sistemas de informação.

| Atendimento a chamado de suporte técnico |  |  |
| --- | --- | --- |
| Início do atendimento em horas úteis | Prazo para solução do problema em horas úteis | Prazo para solução da causa do problema em horas úteis |
| Imediato | Em até 2 (duas) horas. | Em até 24 (vinte e quatro) horas. |

- DIREITO AUTORAL E PROPRIEDADE INTELECTUAL

  - A Contratante, para todos os efeitos da aplicação da Lei no 9.609/98, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, e regulamentos correlatos, deverá ser o único proprietário de licença para utilização dos sistemas desenvolvidos, devendo, para tanto, a Contratada ceder ao Ministério da Justiça, mediante cláusula contratual:

a) o direito de propriedade intelectual do software desenvolvido e das partes em desenvolvimento, de forma permanente, permitindo à Contratante a qualquer tempo distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações de licenças restritivas;

b) o projeto, suas especificações técnicas, documentação, códigos-fonte de programas, dados de identificação dos técnicos desenvolvedores e todos os produtos gerados na execução do contrato, para o caso de instrução de processo de registro do Sistema no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) pela Contratante;

c) os direitos permanentes de instalação e uso do software, incluindo as licenças de uso das ferramentas de produtividade utilizadas para o desenvolvimento do sistema e necessárias para sua manutenção corretiva e/ou evolutiva e todos os arquivos e programas necessários ao funcionamento do sistema a partir de ambiente computacional único, independentemente do número de servidores, processadores utilizados e de usuários simultâneos;

d) os direitos permanentes de uso e instalação sobre todas as adequações ao software e atualizações corretivas ou a arquivos e rotinas a ele associadas, desenvolvidas em decorrência do Contrato, sem ônus adicionais à Contratante;

e) os direitos a serviços de suporte à instalação, administração e uso do software e de arquivos auxiliares, durante todo o período de vigência do Contrato, sem ônus adicionais à Contratante.

  - Desta forma, todos os direitos autorais da solução, documentação, “scripts”, códigos-fonte e congêneres desenvolvidos durante a execução dos produtos são da Contratante, ficando proibida a sua utilização pela Contratada sem a autorização expressa do Ministério da Justiça.

  - O ambiente de desenvolvimento do Ministério da Justiça poderá ser replicado totalmente em ambiente seguro da Contratada, em homologação e produção, sendo de responsabilidade da empresa Contratada arcar com todas as despesas de licenciamento e garantias de modo a manter os ambientes identicamente replicados e legalizados.

  - A Contratada não poderá repassar a terceiros, em nenhuma hipótese, códigos fontes; bem como qualquer informação sobre a arquitetura e/ou documentação; assim como dados e/ou metadados trafegados; produtos desenvolvidos e entregues, ficando responsável juntamente com a Contratante por manter a segurança da informação relativa aos dados e códigos durante a execução das atividades e também em período posterior ao término da execução dos produtos.

- LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços constantes do Objeto deste Termo de Referência poderão ser executados tanto nas instalações do MJ, quanto nas instalações da Contratada, na modalidade de centro de solução de desenvolvimento de software, porém, sempre com a elaboração dos artefatos previstos na MGDS do MJ, seguindo as normas internas da CGTI/SPOA. Poderá haver deslocamentos para localidades em que seja necessário realizar atividades relacionadas ao Objeto deste TR, em razão de projetos de interesse das unidades do MJ.

  - Os serviços prestados nas instalações do MJ serão executados no horário de funcionamento do Ministério, podendo haver trabalho noturno ou nos fins-de-semana, em razão de aumento de demanda ou fato que o justifique, tais como antecipação de prazos de entrega por parte do usuário, deslocamento de prestadores nos finais de semana; implementação de rotinas que necessitem de paralisação dos serviços disponibilizados aos usuários, depuração de erros críticos entre outros.

  - Os serviços realizados fora do ambiente do MJ serão executados com recursos da Contratada, conforme horário que definir, respeitadas as condições deste TR, notadamente, quanto ao uso de ferramentas e sistemas preconizados.

  - Diferentemente da hipótese do subitem 19.2, “serviços prestados nas instalações do MJ” - os serviços a serem realizados aos sábados, domingos e feriados na centro de solução de desenvolvimento de software não implicarão em nenhuma forma de acréscimo ou majoração nos valores dos serviços, razão pela qual será improcedente a reivindicação de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, bem como, horas-extras ou adicionais noturnos.

  - A Contratada se obrigará a dimensionar o horário dos trabalhos de acordo com os parâmetros apontados, de modo a alcançar os resultados nos prazos previstos, observado a EAT correspondente(Anexo B).

  - O deslocamento de prestador de serviço da Contratada para a realização de: planejamento, revisões, auditorias de qualidade dos produtos/artefatos, reuniões, pontos de controle previstos na MGDS, homologação de artefatos dentre outros artefatos produzidos no centro de solução de desenvolvimento de software não implicarão em nenhuma forma de acréscimo ou majoração nos valores dos serviços, bem como, nenhum tipo de pagamento correspondente a horas-extras ou adicionais noturnos.

  - A critério da Contratante, é possível que o centro de solução de desenvolvimento de software venha a funcionar em espaço físico da Contratante, mantendo-se as demais cláusulas relativas à contratação deste tipo de serviço.

- VALOR TOTAL ESTIMADO DOS SERVIÇOS

  - O valor estimado para as contratações é de R$ 14.487.800,00,00 (quatorze milhões quatrocentos e oitenta e sete mil e oitocentos reais) por ano. O valor foi composto pela multiplicação de 21.400 (vinte e um mil e quatrocentos) pontos por função brutos, por R$677,00 (seiscentos e setenta e sete reais) referente ao valor médio do ponto de função no mercado nacional.

  - O valor máximo estimado pelo Contratante para 1 (um) ponto de função bruto (ou não ajustado) é de R$ 677,00 (seiscentos e setenta e sete reais).

  - A apuração do valor estimado, apresentado no subitem anterior, baseou-se em pesquisa de mercado que se encontra descrita no ANEXO E - PESQUISA DE PREÇO PARA SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES BASEADOS EM PONTOS POR FUNÇÃO BRUTOS, parte integrante deste TR, realizada por intermédio de consulta a empresas especializadas em prestação de serviços de informática, obtendo-se a média dos preços de ponto por função bruto.

- VIAGENS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - A necessidade do MJ é que os sistemas estejam em funcionamento nas localidades demandadas pelos usuários finais. Portanto, a Contratada deverá dimensionar as equipes de desenvolvimento e as equipes de implantação e transferência de conhecimento, de modo a cumprir o cronograma previsto, considerando eventuais deslocamentos, inclusive em razão de instrumentos legais, aos quais o MJ seja signatário, diretamente ou por intermédio de suas unidades (órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado, órgãos específicos singulares, órgãos colegiados e entidades vinculadas), a exemplo de Convênios, Acordos de Cooperação Técnica etc, no Brasil ou no Exterior.

  - Os deslocamentos, a serviço, fora do Distrito Federal deverão ser programados com no mínimo 10 (dez) dias úteis de antecedência, e devem ser planejados em conjunto com o Fiscal do Contrato. Do plano devem constar o motivo e as ações a serem realizadas. Nos casos devidamente justificados pela Administração, a Contratada deverá providenciar o deslocamento com a celeridade que o caso requeira, devendo ser tratado como exceção.

  - A Contratada deverá prover os meios para que o serviço seja realizado fora do Distrito Federal, sem ônus adicionais para a Contratante, inclusive em caso de deslocamento.

TABELA DE VALORES DE REFERÊNCIA 
GASTOS COM DESLOCAMENTOS ENTRE 2003 a 2008 E PREVISÃO PARA 2009

| Ano | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valores | R$ 3.683,38 | R$ 116.298,22 | R$ 109.954,21 | R$ 101.736.51 | R$ 251.825,17 | R$ 280.000,00 | R$ 500.000,00 |

- PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE SEGURANÇA

  - Os procedimentos básicos mínimos de segurança exigidos da Contratada são:

- Manter uma trilha de segurança da informação paralela às trilhas de qualidade e teste de software, formada por profissionais que detenham conhecimentos em desenvolvimento seguro de sistemas, observando as normas internacionalmente aceitas, notadamente a NBR ISO/IEC 27001 e 27002. Deverá haver checklist de verificação para desenvolvimento seguro de software, conforme modelo vigente no MJ, caso exista;

- Credenciar junto ao MJ, seus profissionais autorizados a retirar e a entregar documentos, bem como aqueles que venham a ser designados para prestar serviços nas dependências do MJ;

- Identificar qualquer equipamento da empresa que venha a ser instalado nas dependências do MJ, utilizando placas de controle patrimonial, selos de segurança, etc;

- Fazer com que seus funcionários mantenham sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos integrantes dos serviços a serem executados, inclusive com a assinatura de termo de responsabilidade e manutenção de sigilo próprio, semelhante ao disponível no MJ;

- Observar, rigorosamente, todas as normas e procedimentos de segurança implementados no ambiente de Tecnologia da Informação do MJ;

- Adotar critérios adequados para o processo seletivo dos profissionais, com o propósito de evitar a incorporação de pessoas com características e/ou antecedentes que possam comprometer a segurança ou credibilidade do Contratante;

- Comunicar com antecedência mínima de 3 (três) dias a CGTI/SPOA qualquer ocorrência de transferência, remanejamento ou demissão, para que seja providenciada a revogação de todos os privilégios de acesso aos sistemas, informações e recursos do MJ, porventura colocados à disposição para realização dos serviços contratados;

- Manter sigilo sobre todos os ativos de informações e de processos do MJ; e da Contratada que se refiram ao Contratante.

- OUTRAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA

  - A empresa Contratada deve cumprir fielmente as condições e exigências contidas neste Termo de Referência, e em especial:

  - Executar os serviços por intermédio de profissionais qualificados, com experiência e conhecimento compatíveis com os serviços a serem realizados, conforme item 12 deste TR, sujeitos à comprovação pela Contratada;

  - Apresentar, quinzenalmente, Quadros de Acompanhamento das Atividades previstas na EAT correspondente (Anexo B). Este prazo poderá ser reduzido para semanalmente, caso seja solicitado pela CGTI/SPOA;

  - Submeter as decisões e os documentos técnicos dos Projetos à aprovação da CGTI/SPOA;

  - Designar formalmente funcionários encarregados, capacitados, e aceitos pelo MJ, para supervisão permanente, durante todo o período de vigência do contrato, para representá-la técnica e administrativamente, ou fornecer informações sobre os serviços, sempre que necessário. A empresa deverá apresentar Preposto Técnico e Preposto Administrativo, a ser mantido no local dos serviços, para representá-la durante a execução do Contrato, em atenção aos Arts. 68 da Lei no 8.666/93 e art 6o do Decreto no 2.271/97;

  - Apresentar, por ocasião da assinatura do contrato, relação nominal dos empregados, acompanhada dos documentos que os identifiquem, com qualificação para a prestação dos serviços;

  - Para a assinatura do Contrato e para toda alteração de profissionais feita durante a sua vigência, a empresa deverá comprovar o perfil e experiência mínimos exigidos dos profissionais envolvidos na execução dos serviços mediante a apresentação de diplomas, certificados e currículo, inclusive comprovação em Carteira de Trabalho e/ou outro documento contratual, devendo o Fiscal do Contrato verificar o cumprimento dos requisitos;

  - Responder pelos encargos sociais dos seus empregados residentes e pelos equipamentos, ferramentas, fretes de materiais, transporte de pessoal, impostos, taxas, emolumentos, administração, supervisão, seguros, etc., necessários à execução dos serviços a serem contratados;

  - Realizar, às suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como durante a vigência do contrato de trabalho de seus empregados, os exames médicos exigidos, apresentando ao Fiscal do Contrato, anualmente, os respectivos comprovantes;

  - Manter seus empregados asseados, adequadamente trajados para o ambiente de trabalho, com trajes em bom estado de conservação e portando crachá de identificação, do mesmo tipo adotado pelo MJ, arcando com o ônus de sua confecção;

  - Responsabilizar-se pela alimentação e transporte dos empregados que se deslocarem ao MJ para prestar serviços, uma vez que não terão vínculo empregatício com esse Órgão;

  - Cumprir cada uma das normas regulamentadoras da Medicina e Segurança no Trabalho;

  - Substituir, imediatamente, a critério da Contratante, o funcionário do Quadro de Pessoal que se afastar, seja por motivo de férias, licença médica, licença paternidade etc, por outro profissional que reúna as mesmas qualificações do afastado, a serem conferidas pela Fiscalização;

  - Substituir, imediatamente, a critério da Contratante, o profissional que seja considerado inapto para os serviços a serem prestados, seja por incapacidade técnica, atitude inconveniente ou falta de urbanidade ou que venha a transgredir as normas previstas no Contrato;

  - Responder por perdas e danos que venham a sofrer o Ministério e/ou terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa dos seus empregados ou seus prepostos (técnico e administrativo), quando ocorrida nas suas dependências, reparando ou indenizando os prejuízos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

  - Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução dos serviços, não transferindo à Administração a responsabilidade por seu pagamento, nem onerar o objeto do contrato;

  - Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

  - Proibir a veiculação de publicidade ou qualquer outra informação acerca do objeto do contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Contratante;

  - Reparar, corrigir, remover e reconstruir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados referentes ao objeto em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, conforme estabelecido nos itens 16 e 28;

  - Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todos os assuntos de interesse da Contratante ou de terceiros, que tomar conhecimento em razão da execução do objeto do Contrato, devendo orientar seus empregados nesse sentido. Os empregados deverão assinar Termo de Manutenção de Sigilo junto à Contratada;

  - Providenciar para que os produtos da contratação sejam entregues em perfeito estado, com a segurança necessária, garantindo o transporte, o seguro, a entrega e a implantação nos locais indicados pela Contratante, conforme item 19 deste Termo de Referência, sem quaisquer danos, avarias ou ônus adicionais para a Contratante;

  - Prestar os serviços, nos locais e horários definidos no item 19 deste Termo de Referência;

  - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os seus profissionais no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em visita às dependências da Contratante;

  - Comunicar por escrito qualquer anormalidade, prestando à Contratante os esclarecimentos julgados necessários;

  - A Contratada deverá manter os seus funcionários qualificados nas ferramentas, metodologias, processos e tecnologias objeto do presente Termo de Referência durante toda a vigência do Contrato, entendendo-se que não obstante a não exigência de valores ou horas mínimos investidos em treinamento, a Contratada deverá planejar e executar eventos de capacitação para seus funcionários, considerando também, que certamente os insumos materiais e intelectuais empregados na execução dos serviços evoluirão;

  - Orientar e exigir de seus profissionais:

    - Preservar a integridade e guardar sigilo das informações de que fazem uso, bem como zelar e proteger os respectivos recursos de processamento de informações;

    - Cumprir a política de segurança da informação, sob pena de incorrer nas sanções legais cabíveis;

    - Não compartilhar, sob qualquer forma, informações sigilosas com outros que não tenham necessidade de conhecer.

- OUTRAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

  - A Contratante obriga-se a cumprir fielmente as condições e exigências contidas neste Termo de Referência, e em especial:

  - Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa desempenhar seus serviços dentro das normas e condições contratuais, inclusive permitindo que seus empregados tenham acesso aos equipamentos nos locais onde estão instalados, observando o item 19;

  - Comunicar à empresa Contratada as eventuais irregularidades observadas na execução dos serviços e/ou nos materiais entregues para adoção das providências saneadoras;

  - Efetuar o pagamento na forma e no prazo convencionados no Contrato;

  - Aplicar as penalidades previstas para o caso do não cumprimento de cláusulas contratuais ou aceitar as justificativas apresentadas pela empresa.

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

  - Os recursos orçamentários correrão à conta do orçamento específico de cada um dos órgãos abaixo relacionados, referente ao exercício de 2009, nos Programa de Trabalho, Natureza da Despesa, Fonte de Recurso, Empenho da Despesa e Planos Internos descritos abaixo.

| Recursos Orçamentários |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Órgão | Orçamento específico | Ação | Programa de Trabalho | Natureza da Despesa | Fonte de Recurso | Empenho da Despesa |
| SENASP | Rede Nacional de Integração das Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização - INFOSEG | 2C56 | 6122112722720000 | 339039 | 100 |  |
| DEPEN | INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES PENITENCIÁRIAS EM BASE NACIONAL | 021450 | 14 183 0661 3908 0001 | 339039 | 105 |  |
| CGL | Tecnologia da Informação | PI - 1106E | 14122075020000000 | 339039 | 100000 |  |
| SEDH | Secretaria especial dos Direitos Humanos da Presidência da República | PTRES -014115 | 14122075020000000 | 339000 | 100 |  |

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - A execução do Contrato será fiscalizada por Representante da Contratante, especialmente designado, cumprindo-lhe:

- O acompanhar e a fiscalizar os serviços, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da sua prestação e de tudo dará ciência à Contratada, para a fiel execução dos serviços durante toda a vigência do Contrato;

- Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada perante o MJ e/ou a terceiros, os serviços estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora e em todos os locais. A presença do servidor designado como Representante não diminuirá a responsabilidade da empresa, por quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, que não implicarão co-responsabilidade da Contratante ou do servidor designado para a fiscalização;

- O Representante da Contratante poderá sustar, recusar, mandar refazer quaisquer serviços, que estejam em desacordo com as especificações técnicas, e as constantes do Termo de Referência, determinando prazo para a correção de possíveis falhas ou substituições de produtos em desconformidade com o solicitado;

- Eventuais irregularidades de caráter urgente deverão ser comunicadas, por escrito, ao Fiscal da Contratante com os esclarecimentos julgados necessários e, as informações sobre possíveis paralisações de serviços, a apresentação de relatório técnico ou razões justificadoras a serem apreciadas e decididas pelo servidor designado;

- As decisões e providências sugeridas pela empresa ou julgadas imprescindíveis, que ultrapassarem a competência do Fiscal designado pela Contratante, deverão ser encaminhadas à autoridade superior, para a adoção das medidas cabíveis;

- O Fiscal e/ou Servidor designado deverá conferir os relatórios dos serviços executados pela Contratada, por ocasião da entrega das Notas Fiscais ou Faturas, e atestar a prestação dos serviços, quando executados satisfatoriamente, para fins de pagamento;

- Ao Fiscal do Contrato fica assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos os itens constantes do Termo de Referência, da proposta da Contratada e das cláusulas do futuro contrato, além de solicitar a substituição de qualquer empregado da Contratada que: comprometa a perfeita execução dos serviços; crie obstáculos à fiscalização; não corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares do Órgão; e cujo comportamento ou capacidade técnica sejam inadequados à execução dos serviços, que venha causar embaraço à fiscalização em razão de procedimentos incompatíveis com o exercício de sua função.

- FORMA DE PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado mensalmente, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura correspondente aos serviços efetivamente executados, após o aceite e o atesto pelo Fiscal do Contrato, designado pela autoridade competente da Contratante. Da Nota Fiscal/Fatura não deverá constar valores a título de diárias e passagens.

  - O pagamento será creditado em favor da Contratada, por meio de ordem bancária contra qualquer entidade bancária indicada na proposta, devendo para isso ficar explicitado o nome do banco, da agência, da localidade e do número da conta-corrente em que deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá até o 10o (décimo) dia útil do mês subseqüente ao adimplemento da obrigação.

  - Será procedida consulta on line junto ao SICAF antes de cada pagamento a ser efetuado à empresa Contratada, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo próprio, para verificação das condições de habilitação exigidas neste Termo de Referência.

  - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito de alteração nos preços ou compensação financeira.

  - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do serviço, serão obtidos mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos Moratórios

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

TX = percentual da Taxa anual = 6%

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX/100)            I = (6/100)                 I = 0,00016438

365                          365

  - A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura após a ocorrência.

  - Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na Contratante em favor da Contratada. Caso esse valor seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente, ou judicialmente, se necessário.

  - A cada Ordem de Serviço executada será efetuado o pagamento referente a 80% (oitenta por cento) do valor total da OS, sendo que os 20% (vinte por cento) restantes serão pagos após homologação e assinatura do Termo de Homologação da Ordem de Serviço.

  - Eventuais ajustes decorrentes de diferenças entre as contagens estimativa e final de Pontos por Função, bem como dedução de valores relativos a penalidades, serão efetuados na última parcela de desembolso prevista.

  - Nos casos em que os serviços forem prestados nas dependências da Contratante aplicar-se-á o redutor de 5% (cinco por cento) sobre os valores devidos do pagamento.

- FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

  - Após a licitação, será formalizado o contrato administrativo, estabelecendo em suas cláusulas as condições para o desenvolvimento, transferência de conhecimento e implantação dos sistemas, os direitos e obrigações entre as partes, de acordo com as normas vigentes.

  - O presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos mediante termos aditivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, após a verificação da real necessidade e com vantagens para a Administração na continuidade do contrato, nos termos do inciso II do at. 57 da Lei nº 8.666/93, podendo ser alterado, exceto no tocante a seu objeto. Será acrescido do período de garantia de 24 (vinte e quatro) meses, quando o contrato continuará tendo vigência, no que couber, apenas para o fim de observância do cumprimento da garantia dos produtos entregues, conforme previsto nos subitens 16.3 e 16.4 deste TR.

  - A Contratada deverá iniciar a prestação dos serviços em até 30 (trinta) dias corridos, a partir da assinatura do Contrato.

- RESPONSÁVEL PELO CONTRATO E EQUIPE DE SUPERVISÃO

  - O titular da área de Tecnologia da Informação da Contratante será o responsável pela fiscalização, podendo designar responsável pela inspeção, avaliação, aprovação e recebimento dos artefatos e produtos definidos na MGDS e Ordens de Serviços decorrentes da entrega de itens não mensuráveis.

  - A Contratante deverá designar o responsável de cada OS e sua equipe de supervisão que farão, ao longo dos trabalhos, o acompanhamento e inspeção das atividades, a avaliação, a aprovação e a entrega dos artefatos e produtos definidos no presente Termo de Referência, oriundos da MGDS e/ou Ordens de Serviço, assim como a garantia de cumprimento dos prazos, utilização da metodologia e do uso dos critérios de qualidade e de segurança requeridos.

  - Poderão ser solicitados, a qualquer tempo, à Contratada, informações e esclarecimentos acerca do trabalho em andamento, bem como as necessárias correções.

  - A participação de representante técnico da Contratada em reuniões de levantamento, testes, entrevistas ou outros eventos de apoio deverá ser precedida de agendamento junto ao Fiscal do contrato.

- DISPOSIÇÕES FINAIS

  - O preposto técnico deverá participar, quando convocado, de reunião presencial com a Contratante, para apresentar o andamento e a previsão de execução de atividades e OS.

ANEXO I A

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO DO MJ

Para efeito do Contrato, segue abaixo, informações detalhadas do ambiente de desenvolvimento da CGTI/SPOA, com as ferramentas utilizadas, relação dos sistemas de informações e sítios web, além da arquitetura básica de desenvolvimento.

- AMBIENTES PADRÕES

  - Ambiente de Desenvolvimento

Consiste no ambiente de desenvolvimento e manutenção das aplicações. O seu funcionamento tem por base o controle de versão de produtos por meio da ferramenta CVS. A compilação e empacotamento de aplicações Java ocorre automaticamente através da ferramenta AntHill.

  - Ambiente de Homologação

Consiste no ambiente que permite os testes necessários por parte do gestor da aplicação para o seu devido aceite. O seu funcionamento tem por base a não edição de arquivos para correção neste ambiente, pois todo processo de correção deve ocorrer no Ambiente Padrão de Desenvolvimento.

  - Ambiente de Produção

Consiste no ambiente que hospeda as aplicações em produção do MJ. O seu funcionamento tem por base a hospedagem somente das aplicações homologadas pela CGTI/SPOA.

  - Ambiente Transacional de Desenvolvimento / Aceite

Consiste no ambiente de adequação e manutenção das aplicações, seja legado ou aplicação adquirida em outra instituição, que não seguem o padrão de desenvolvimento estabelecido no Ministério, e também, permite os testes necessários por parte do gestor da aplicação para o seu devido aceite. O seu funcionamento tem por base: 1) o controle de versão de produtos por meio de ferramenta CVS; 2) os testes necessários por parte do gestor para aceite da aplicação; 3) a adequação da aplicação, quando possível, de imediato para funcionar com um dos bancos estabelecidos como padrão no Ministério; e 4) o estudo de viabilidade técnica sobre a migração da aplicação para funcionar dentro dos padrões estabelecido no Ministério.

  - Ambiente Transacional de Produção

Consiste no ambiente que hospeda as aplicações em produção do Ministério, mas que não observam os padrões estabelecidos. O seu funcionamento tem por base o aceite da CGTI/SPOA visto que a homologação consiste na aderência da aplicação aos padrões definidos, e toda a aplicação hospedada neste ambiente deve ter um plano de migração de curto, médio ou longo prazo conforme sua complexidade para o ambiente padrão do Ministério.

  - Estações de Trabalho de Desenvolvimento

Consiste na estação de trabalho para o profissional de desenvolvimento disponibilizada com as ferramentas padrões do Ministério.

- FERRAMENTAS PADRÕES

O Ministério da Justiça adota para seu grupo de Ambientes Padrões as ferramentas relacionadas abaixo para o desenvolvimento e manutenção dos seus sistemas de informações e sítios web.

  - Sistema Operacional

- Linux Debian 3;

- Windows XP;

- Red Hat Enterprise;

- FreeBSD;

- OpenBSD.

  - Servidor de Aplicação

- JBoss versão 4.0.4.

  - Web Server

- Apache versão 2.x.

  - Plataforma de Desenvolvimento

- Java J2SE versão 1.5;

- Java J2EE versão 3;

  - Ferramentas Gráficas

- Dreamweaver;

- Photoshop;

- Corel Draw.

- Visio.

  - Editor SQL

- Microsoft SQLServer 2000 Query Analyzer.

  - Ferramentas de Modelagem

- Borland Together 2006 for Eclipse (UML);

- Borland Caliber 2005 (Gestão de Requisitos).

  - Banco de Dados

- Microsoft SQL Server 2000;

- Oracle 10g;

- PostGreSQL.

  - Ferramentas de desenvolvimento

- Eclipse 3.0;

- Apache Ant 1.6;

- AntHill 1.8.

  - Ferramentas de gerência de projetos

- Project;

  - Ferramenta de busines intelligence

a. MicroStrategy

- ARQUITETURA BÁSICA DOS SISTEMAS E SÍTIOS

  - Para sistemas ou serviços Web, as páginas geradas devem ser compatíveis com os navegadores Internet Explorer e Netscape nas versões 4.x e superior, e Mozilla nas versões 1.3 e superior.

  - Para sistemas ou serviços Web, a camada de apresentação ao usuário final é implementada com HTML e JavaScript, e a padronização visual baseada em folhas de estilos definidas pelo Ministério. A geração dinâmica do HTML é realizada através do uso da tecnologia Servlets JSP da plataforma de desenvolvimento JAVA.

  - Para sistemas Desktop, a camada de apresentação é implementada em Java/SWING, de acordo com padrões visuais estabelecidos pelo Ministério e utilizando componentes visuais já customizados.

  - O código JAVA presente na camada de apresentação, tanto para sistemas ou serviços Web quanto para sistemas Desktop, não contém regras de negócio e nem acesso direto ao banco de dados.

  - O desenvolvimento é em 3 (três) camadas, seguindo o padrão de Projeto MVC (Model View Controler). Sendo uma camada responsável pelo controle da interface com o usuário, outra intermediária com as regras de negócio do sistema e a última responsável pelos acessos ao banco de dados.

  - A camada intermediária, responsável pela implementação das regras de negócio, é implementada utilizando-se a linguagem de programação JAVA, fazendo uso da arquitetura EJB (Enterprise Java Beans) da plataforma J2EE (Java 2 Enterprise Edition).

  - A camada de acesso ao banco de dados é implementada utilizando-se framework de persistência Hibernate, versão 3.1.

  - O banco de dados usado nas aplicações é Microsoft SQLServer 2000.

  - Não é permitida a criação de procedimentos armazenados ou triggers em banco de dados. Toda a lógica deve ser localizada na camada intermediária;

  - O acesso aos módulos dos sistemas do MJ é controlado por um sistema de acesso unificado e a autenticação de usuários é realizado por intermédio de um componente EJB corporativo. Este sistema controla o acesso dos usuários às aplicações, as contas e permissões de usuários de forma centralizada. As aplicações fazem uso de perfis para exibição das funções dos sistemas, solicitando ao sistema de acesso informações necessárias para disponibilização destas funções. Estes perfis são baseados em permissões controladas pelo sistema de controle de acesso.

- RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

  - Portal do Cidadão - Com a incorporação de funcionalidades interativas como o envio automático de mensagens, notícias e informações do Ministério e uma ferramenta simples de busca textual no conteúdo estático do sitio. O desenvolvimento do Portal foi de grande relevância, viabilizando o relacionamento do público-alvo do MJ pela Internet, por intermédio do acesso às informações, serviços, estrutura, história e atividades do MJ. Outra grande mudança promovida pela implementação do Portal é a oferta maior de serviços baseados em informação e conhecimento de uma forma abrangente, sem perder a especificidade. O Portal foi concebido de modo a compatibilizar os serviços disponíveis com as atribuições do MJ, utilizando-se de um gerenciador de conteúdo chamado LUMIS.

  - Sistema SINDEC – Busca dinamizar o fluxo de informações no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) estabelecendo uma interface de comunicação direta com os consumidores. Implanta o Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas (CNRF), registra e trata informações geradas a partir da consolidação dos cadastros estaduais, reclamações/denúncias recebidas pelos PROCON, experiências administrativas dos órgãos nas áreas de fiscalização, experiências de harmonização das relações de consumo, educação para o consumo, acompanhamento de processos ou procedimentos administrativos, comunicação de eventos, bancos de dados de órgãos e entidades que atuam na defesa do consumidor, divulgação dos entendimentos/orientações do DPDC e das várias normas legais federais e estaduais afetas à defesa do consumidor, além de termos de ajustamento de conduta e de normas de auto-regulamentação de segmentos de mercado.

  - Sistema de Controle e Atendimento ao Usuário - SICAU – Controle e atendimento das demandas dos servidores e colaboradores do MJ, permitindo a gestão de mudanças bem como controlar o inventário de hardware e softwares instalados nas máquinas e outros imobilizados (impressoras,scanners, monitores, etc) em conjunto com o software livre CACIC. Permite também a avaliação da satisfação dos usuários quanto aos serviços prestados.

  - Sistema de Documentação do Arquivo Central - SDArq – Sistema para identificação e endereçamento de documentos e processos depositados no arquivo central do MJ.

  - Sistema de Recursos Humanos  - SisRH – Tem como objetivo automatizar os processos de negócios da CGRH, diminuindo ou eliminando tarefas manuais. Gera subsídios (informações) para tomadas de decisões e construção de políticas de recursos humanos.

  - Cadastro de Cartórios do Brasil – Com como objetivo apoiar a Secretaria de Reforma do Judiciário – SRJ na gestão do cadastro dos cartórios do Brasil, permitindo que os cidadãos localizem informações sobre as serventias e suas atribuições. Permite também que as serventias possam atualizar suas informações via Web, facilitando a atualização das informações disponibilizadas. Possui um módulo administrativo, de uso interno pela SRJ, um módulo destinado à complementação de informações por parte das serventias e um módulo de consulta na Internet destinado ao cidadão.

  - Sistema de Controle de Pedidos de Naturalização e Permanência de Estrangeiros no Brasil – Tem como objetivo automatizar os processos de naturalização e permanência de estrangeiros, apoiando o Departamento de Estrangeiros - DEEST.

  - CONARE – Apóia a Coordenação-Geral de Refugiados no cadastro, controle e avaliação das solicitações de refugio, possibilitando a geração de relatórios gerenciais e demais documentos correlatos ao fluxo processual.

  - Sistema de Controle de Documentos  e Processos - GEDOC (legado) – Cadastrar e acompanhar todos os processos/documentos em tramitação na SEDH. O sistema permite que as principais funções necessárias ao trato com documentos e processos sejam realizadas, a exemplo de trâmites e juntada.

  - Sistema de Controle de Visitantes – Apoiar a Portaria do MJ no controle de visitantes às dependências do Ministério, registrando dados do visitante e horário da entrada no prédio.

  - Sistema de Reserva de Auditório – Facilitar o controle da utilização do auditório Tancredo Neves, incluindo os serviços de áudio, vídeo e copa.

  - Sistema de Indicação de Cargos – Apoiar a atividade de instrução de processos, referentes aos atos de Provimento (nomeações) e de Vacância (aposentadorias) dos membros dos seguintes Tribunais do Poder Judiciário da União e do Distrito Federal: Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal Militar, Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais do Trabalho (cargos reservados a magistrados e membros do quinto constitucional – Ministério Público e Advogados), Tribunal Superior Eleitoral e Tribunais Regionais Eleitorais (cargos reservados aos advogados), Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - (cargos reservados aos advogados e ao Ministério Público), e Ministros do Tribunal de Contas da União. A análise dos processos de provimento e vacância dos magistrados dos Tribunais é feita pela Secretaria da Reforma do Judiciário, junto à Coordenação-Geral de Provimento e Vacância, conforme art. 22, inciso V, do Decreto no 5.535, de 13 de setembro de 2005, publicado no Diário Oficial da União de 14 seguinte, Seção 1.

  - Sistema de Classificação Indicativa – Fornecer ao Departamento de Justiça um instrumento ágil para a classificação de jogos eletrônicos, filmes (cinema, televisão, vhs e dvd), peças teatrais, tornando esse processo rápido e confiável com a emissão automática de pareceres e portarias.

  - Sistema de Registro e Fiscalização de Atividades de Microfilmagem – Apoiar o Departamento de Justiça no registro e fiscalização das atividades de microfilmagem.

  - Sistema de Acompanhamento de PROCON – Disponibiliza ao Departamento de Proteção aos Direitos do Consumidor um cadastro das entidades de defesa do consumidor, havendo um módulo de consulta disponível ao cidadão.

  - Sistema de Acompanhamento de Recall – Ao procedimento pelo qual o fornecedor informa o público sobre os defeitos detectados nos produtos ou serviços que colocara no mercado dá-se o nome de recall (chamamento). O sistema efetua o cadastro e acompanhamento de recall, em apoio as atividade do Departamento de Proteção aos Direitos do Consumidor. É composto por três módulos, sendo um administrativo, que serve para cadastrar os processos de recall; outro módulo de consulta exclusiva dos PROCON e o terceiro é um serviço de consulta para o cidadão.

  - Sistema de Acompanhamento de Projetos e Convênios da SEDH (SiSEDH) – Possibilitar o controle, de forma sistematizada, dos andamentos, da prestação de contas, do cumprimento das metas e das contra-partidas dos projetos e convênios da SEDH.

  - Catálogo de Sistemas – Prover a CGTI/SPOA de informações sobre a situação de sistemas e dados, base para manutenção e consolidação dos sistemas e tomada de decisões estratégicas.

  - Sistema de Controle de Acesso – Padronizar o controle de acesso aos sistemas desenvolvidos na CGTI/SPOA, gerenciando permissões e registrando (auditoria) as funcionalidades utilizadas pelos usuários, nos sistemas desenvolvidos em Java.

  - Sistema de Gestão da Estrutura Organizacional - SIGEO – Sistema que permite a manutenção dos dados sobre a estrutura organizacional e hierárquica das várias unidades de negócio do MJ, contemplando a gerência de vagas de cargos efetivos, funções comissionadas e funções gratificadas, com as respectivas localizações na estrutura organizacional.

  - Sistema Gerencial DEJUS - SG-DEJUS – Sistema elaborado para informatizar o Departamento de Justiça, tendo sido planejado em módulos integrados, cada qual com funcionalidades específicas, da seguinte maneira: Módulo Gerencial que confirma os dados cadastrados no Módulo Entidades e autoriza a impressão de certidões. Módulo Prestação de Contas das entidades. Módulo Entidades, disponível na Internet para cadastro das entidades, impressão de certidões e recebimento/envio de prestação de contas cadastradas. Módulo Consulta para o Cidadão que permite visualizar as prestações de contas das entidades recebidas pelo Departamento.

  - Cronograma de Eventos – Também chamado de Eventograma, o qual permite controlar o cronograma de eventos no MJ, o qual é gerenciado pela Assessoria de Comunicação Social.

  - Sistema de Ligações – Apoiar a gestão de ligações telefônicas, visando unificar em um único sistema as funcionalidades necessárias o cadastro e consulta de ligações telefônicas para os dirigentes do MJ.

  - Sistema Gerencial da Ouvidoria do DEPEN – SIGO – Fornecer à Ouvidoria do Sistema Penitenciário - OSPEN o controle sobre o fluxo de processos que são manipulados pela área, garantindo a integridade e sigilo dos mesmos. Possibilitará também gerenciar prazos para a tomada das ações cabíveis em relação a cada processo.

  - Sistema Acompanhamento de Despesas Relevantes - SIAD (“Transparência - MJ”)– Facilitar o acompanhamento, pela sociedade, dos atos e gastos do Ministério e demais órgãos da estrutura organizacional do MJ.

  - Sistema de Cadastro de Casos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SCC-SIDH) – Automatizar o controle das informações no âmbito da SEDH/PR propiciando o acompanhamento dos casos apresentados pela Comissão Interamericana e a Corte Interamericana de Direitos Humanos junto ao MRE, encaminhados à Assessoria Internacional da SEDH/PR.

  - Sistema de Denúncias Contra Pirataria – Visa consolidar as denúncias a serem feitas pelos cidadãos de todo o país, visando propiciar agilidade à Administração, no sentido de separar, classificar e destinar as várias denúncias recebidas.

  - Central de Atendimento – Prover o Departamento de Estrangeiros e o Departamento de Justiça com ferramenta automatizada de controle de atendimentos no âmbito ao público destes departamentos, registrando as solicitações, encaminhamento dos problemas apresentados pelos cidadãos, consolidando em um banco de conhecimento sobre problemas x soluções.

  - Clipping – Permite à Assessoria de Comunicação Social a postagem e pesquisa de notícias publicadas, dividas por área de interesse do MJ, tais como: Direito do Consumidor, Cidadania, Defesa da Concorrência, Exploração Sexual, Estrangeiros, Elaboração Legislativa, Execução Penal, Institucional, Povos Indígenas, Lavagem de Dinheiro, Segurança Pública, Reforma do Judiciário e Cooperação Internacional.

  - Sistema Gerencial SDE – SG-SDE – Dar  suporte à Secretaria de Direito Econômico na avaliação de Atos de Concentração, bem como na tramitação de Processos de Conduta, entre outros. O sistema atende o Departamento de Proteção e Defesa Econômica.

  - Push de Cooperação – Permite a geração e encaminhamento automáticos de informações sobre o andamento de solicitações de cooperação jurídica internacional às autoridades interessadas.

  - InfraSIG-MJ – Sistema que está em fase de desenvolvimento que pretende instrumentalizar o processo de planejamento orçamentário do MJ, auxiliando no estabelecimento de uma cultura de planejamento, bem como auxiliar as equipes executoras de Programas e Ações e subsidiar os dirigentes do Ministério na tomada de decisões.

  - Sistema de Inteligência e Defesa da Concorrência - SIDECON (Módulo First Request) – Atende a Departamento de Proteção e Defesa Econômica, com informações coletadas dos interessados nos processos relacionados a Atos de Concentração, de modo a evitar que informações necessárias a avaliações destes processos sejam consolidadas manualmente, com isso é possível realizar os estudos necessários à tomada de decisão.

  - Sistema de Informações Gerenciais da Subsecretaria de Políticas para as Comunidades Tradicionais - SIGSubCom – Permitir à Subsecretaria de Políticas para as Comunidades Tradicionais (SUBCOM) da SEPPIR/PR gerir, de forma mais eficiente, as informações referentes às comunidades quilombolas brasileiras, bem como acompanhar as ações sociais realizadas em tais comunidades.

  - Banco de Conhecimento da CJ – Prover a Consultoria Jurídica do MJ de um mecanismo informatizado de indexação e pesquisa de documentos que tenham sido devidamente digitalizados, de forma a apoiar o órgão na emissão de pareceres.

  - Sistema de Análise de dados LabLD – Prover o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional com um sistema que permita cadastrar informações sobre pessoas (e seus vínculos entre si), ativos, eventos, processos, inquéritos, contas bancárias, movimentações financeiras e as interligações entre todas as informações anteriormente citadas de forma a apoiar o combate à lavagem de dinheiro no país.

  - Sistema Gerencial DRCI – SG-DRCI – Sistema em desenvolvimento que objetiva prover o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional com um sistema gerencial que permita cadastrar e gerir, de modo unificado, as informações sobre os principais processos de negócios do DRCI, envolvendo: cadastro de processos (documentos jurídicos) e seus acompanhamentos, Cartas Rogatórias, Minutas, módulo PUSH de cooperação, informações especificas do LAB-LD para o DRCI, Acordos e Foros Internacionais.

  - Sistema Gerencial DEEST – SG-DEEST – Sistema em desenvolvimento que atenderá a automatização dos processos de negócio do Departamento de Estrangeiros, informatizando de forma integrada a Divisão de Naturalização, Divisão de Permanência e Divisão de Medidas Compulsórias.

  - Sistema Gerencial CGTI – SG-CGTI – Permitir ao Escritório de Projetos da CGTI/SPOA controlar os prazos e recursos semanalmente, bem como qualificar as informações geradas para produzir conhecimento e proporcionar diferentes visões dos projetos em andamento.

  - Portal SIPIA – Tem como objetivo o registro e tratamento de informações nacionais sobre a promoção e defesa dos direitos fundamentais preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente, gerando um banco de dados consolidado nacional, o qual permite a geração de estatísticas que subsidiarão a adoção de decisões governamentais sobre políticas para crianças e adolescentes, garantindo-lhes acesso à cidadania. Possibilita, ainda, conhecer e apoiar o funcionamento dos Conselhos de Direitos, Tutelares e Fundos para a Infância e Adolescência.

  - Portal Desaparecidos – Tem  como principal objetivo criar um canal de comunicação entre os órgãos que trabalham com crianças desaparecidas, visando divulgar e facilitar a localização das mesmas. Também permite que informações sobre crianças encontradas sejam divulgadas, facilitando sua localização.

  - Sistema Estrangeiros (legado) – Módulo para Internet disponibiliza informações relativas aos processos de naturalização e permanência de estrangeiros no Brasil, facilitando para esses e para a comunidade em geral, o acesso à posição atualizada da situação e andamento dos processos de pedido de naturalização e permanência no Brasil.

  - Sistema de Integrado de Informação Penitenciária - INFOPEN – Tem como finalidade coletar informações e indicadores referentes à população carcerária existente nos estabelecimentos prisionais, visando manter as informações do sistema prisional brasileiro atualizadas, subsidiando o DEPEN nas decisões e nas adoções de políticas.

  - Programa de Controle de Processo de Anistia – PCPA – Com foco no controle, de forma sistematizada, dos andamentos dos processos de anistia, propiciando um gerenciamento eficiente da situação atual dos processos e a divulgação para o público em geral, via Internet.

  - Sistema SISNORMA – Sistema que visa complementar o acervo digitalizado das normas legais tratadas pela Secretaria de Assuntos Legislativos e normalizar as palavras para pesquisa, na automatização do processo de Catalogação e Acompanhamento das normas federais e das normas do MJ, registrando todas as ocorrências relativas a elas. O sistema tornará disponível o acervo à população pela Internet, por meio de parâmetros de pesquisas simples e ágil.

  - Portal da INTRANET do MJ - que objetiva organizar, reestruturar e padronizar o sítio destinado ao público interno do MJ, estabelecendo um portal único de entrada para os usuários acessarem os serviços oferecidos.

  - Acompanhamento de Convênios com finalidade de acompanhar e cadastrar os projetos e convênios realizados pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos – SEDH, Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP e Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN. O benefício maior será o controle, de forma sistematizada, dos andamentos, da prestação de contas, do cumprimento das metas e das contra-partidas dos projetos e convênios.

  - Sistema de Controle de Processos e Documentos do MJ - MJDOC – Tem como objetivo cadastrar e acompanhar todos os processos/documentos em tramitação no MJ, conforme Portaria no 05/2002-MPOG, garantindo uma maior agilidade na recuperação das informações que podem ser disponibilizadas na Internet para acesso pela população. Será integrado ao arquivo central do MJ para tratar de assuntos relacionados com arquivamento, assim como será integrado ao protocolo central do MJ para centralizar toda a gestão de correspondências. O sistema permite que as principais funções necessárias ao trato com documentos e processos sejam realizadas, a exemplo de trâmites, juntada, apensação, anexação e vinculação.

  - Registro Nacional de Acidentes e Estatística de Trânsito (RENAEST) – Tecnologia 100% web, centraliza em um banco de dados todas as estatísticas referentes a trânsito, por meio de um Portal de Estatísticas, dinâmico, possibilita a inclusão imediata de notícias, matérias, eventos e fotos, além de disponibilizar o resultado das inclusões estatísticas de frota, condutores, e acidentes por município integrado ao sistema, no período mínimo de 90 dias após sua ocorrência, conforme estabelece a  Res. 208/2006 CONTRAN e Portaria 82/2006 CONTRAN para o exercício de 2007. Encontra-se na fase de treinamento nos municípios. Além das estatísticas o sistema hoje contempla o cadastro dos Medidores de Velocidade por município integrado.

  - Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos (SINIAV) - planejar e implantar ações de combate a roubo e furto de veículos e cargas assim como gerir o controle de tráfego. Definido pela Resolução 212/2006 CONTRAN. Por meio de placas eletrônicas instaladas nos veículos, antenas leitoras, centrais de processamento e sistemas informatizados. A placa eletrônica deverá conter um número de série único e terá as informações referentes ao número da placa do veículo, número do chassi e código RENAVAM. Essa placa eletrônica deverá se tornar um instrumento eficaz de fiscalização em projetos voltados para o aumento da mobilidade urbana e no controle ambiental Já as antenas que farão a leitura serão instaladas em locais definidos pelos Departamentos Estaduais de Trânsito.

  - Portal do DENATRAN a ser desenvolvido sob as especificações técnicas e estéticas do novo Site do MJ, trata-se de um portal temático “Trânsito”. Em fase de desenvolvimento.

  - Sistema “Fale Conosco” do Portal DENATRAN visa gerar base de dados das principais dúvidas relativas ao tema trânsito e será uma ferramenta de gerenciamento e estatísticas do relacionamento Público/Denatran no que se refere às dúvidas encaminhadas ao órgão por meio da Internet, Portal Trânsito e outros meios. Em fase de desenvolvimento.

  - Sistema Nacional de Municipalização do Trânsito - tem como objetivo a construção de um banco de dados para acompanhamento da municipalização do trânsito em âmbito nacional e disponização de estatísticas ao público em geral via Portal Denatran. Em fase de definição.

  - Sistema de Gestão Financeira - FUNSET-NET cujo objetivo é acompanhar a arrecadação e a execução orçamentária e financeira, relativas aos recursos arrecadados, referentes a 5% do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT e 5% das Multas de Trânsito ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito – FUNSET, bem como acompanhar os convênios celebrados entre DENATRAN e órgãos federais, estaduais municipais e outras entidades. Em fase de re-definição.

  - Registro Nacional de Infrações de Trânsito (RENAINF) - Centralizar, organizar e manter o Registro Nacional de Infrações de Trânsito, conforme determina o Art. 19, inciso XIII do CTB. Em fase de implantação, integrando 22 Unidades da Federação e contemplando 90% da frota nacional.

  - Sistema de Controle e Gestão dos Processos de Homologação e Certificação visa informatizar os procedimentos e rotinas da CGIT/DENATRAN no que se refere aos processos de: Homologação de Instituições e Laboratórios Técnicos; Dispositivos e Equipamentos de Trânsito e Certificações Veiculares. Em re-definição. Tecnologia 100% web.

  - Sistema Nacional de Controle e Emissão de Certificação de Segurança Veicular (SISCSV) – tecnologia 100% WEB, centraliza, registra e controla da emissão dos certificados, autorizações e aceites de CSV, em âmbito nacional, como estabelece a Res. 185/2005 CONTRAN. Em fase de implantação da nova versão para cumprir a portaria 02/2007 CONTRAN.

  - Sistema de Restrição Judicial (RENAJUD) - Realiza bloqueios e restrições de veículos por ordem judicial. O sistema funcionará interligado ao Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), possibilitando o bloqueio de forma eletrônica. Os tribunais terão acesso a senhas que lhes permitirão tornar indisponíveis os veículos de forma imediata. Todos os tribunais poderão aderir ao acordo, que dará maior agilidade aos processos judiciais.

ANEXO I B

ESTRUTURA ANALÍTICA DE TRABALHO

| Legenda: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h: Hora |  |  |  |  |  |  |
| PF: Pontos de Função |  |  |  |  |  |  |
| h/PF: Horas por Ponto de Função |  |  |  |  |  |  |
| Produtividade................................................................................... | xx | h / PF |  |  |  |  |
| Tarefa | Realizado | Esforço | PF | Trabalho (h) | Perfil | Observações |
| Projeto [número do projeto]-[nome do projeto] | % | 100% | * |  | - |  |
| INICIAÇÃO | 0% | 1% |  |  | - |  |
| Gerar número do Projeto | 0% | 0,05% |  |  |  |  |
| Criar pasta do projeto no CVS | 0% | 0,05% |  |  |  |  |
| Indicar Gerente do Projeto | 0% | 0,05% |  |  |  |  |
| Realizar reunião com Patrocinador | 0% | 0,20% |  |  |  |  |
| Elaborar Termo de Referência | 0% | 0,20% |  |  |  |  |
| Elaborar Cronograma Inicial | 0% | 0,20% |  |  |  |  |
| Aprovar Termo de Referência com Cliente | 0% | 0,20% |  |  |  |  |
| Assinar Termo de Referência | 0% | 0,05% |  |  |  |  |
| MARCO: TERMO DE REFERÊNCIA ASSINADO | 0% | 0,00% |  |  | n/a |  |
| ANTEPROJETO | % | 10% |  |  | - |  |
| Criação do Repositório para Modelagem UML | 0% | 0,02% |  |  |  |  |
| Indicar Analista de Sistemas Responsável pelo Levantamento | 0% | 0,02% |  |  |  |  |
| Realizar Reunião Inicial com o Cliente | 0% | 0,06% |  |  |  |  |
| Elaborar Agenda de Reuniões | 0% | 0,05% |  |  |  |  |
| Elaborar Diagrama de Processos | 0% | 1,00% |  |  |  |  |
| Levantar Requisitos | 0% | 1,00% |  |  |  |  |
| Elaborar Lista de Requisitos | 0% | 0,20% |  |  |  |  |
| Elaborar Diagrama de Contexto | 0% | 0,25% |  |  |  |  |
| Elaborar Lista de Regras de Negócio | 0% | 0,50% |  |  |  |  |
| Elaborar Lista de Regras de Sistema | 0% | 0,50% |  |  |  |  |
| Elaborar Modelo de Domínio | 0% | 0,50% |  |  |  |  |
| Identificar Casos de Uso | 0% | 1,00% |  |  |  |  |
| Elaborar Esboços de Tela | 0% | 1,00% |  |  |  |  |
| Levantar Riscos | 0% | 0,50% |  |  |  |  |
| Analisar Riscos | 0% | 1,00% |  |  |  |  |
| Elaborar EAT - Estrutura Analítica de Trabalho | 0% | 0,10% |  |  |  |  |
| Elaborar Glossário | 0% | 0,10% |  |  |  |  |
| Consolidar o Documento de Anteprojeto | 0% | 0,50% |  |  |  |  |
| Executar Validação Cruzada | 0% | 1,50% |  |  |  |  |
| Atualizar Cronograma Inicial | 0% | 0,10% |  |  |  |  |
| Aprovar Anteprojeto com Cliente | 0% | 0,05% |  |  |  |  |
| Elaborar o Termo de Aceite do Anteprojeto | 0% | 0,05% |  |  |  |  |
| MARCO: ANTEPROJETO ASSINADO | 0% | 0,00% | 0,00 | 0 | n/a |  |
| PLANEJAMENTO | 0% | 2% |  |  | - |  |
| Análise por Pontos por Função (Inicial) | 0% | 1,00% |  |  |  |  |
| Elaborar Plano de Iterações | 0% | 0,40% |  |  |  |  |
| Elaborar Cronograma de Trabalho | 0% | 0,40% |  |  |  |  |
| Aprovar Cronograma de Trabalho com o Chefe da Divisão | 0% | 0,20% |  |  |  |  |
| MARCO: CRONOGRAMA DE TRABALHO APROVADO | 0% | 0,00% | 0,00 | 0 | n/a |  |
| EXECUÇÃO | 0% | 87% |  |  | - |  |
| ANÁLISE | 0% | 10% |  |  | - |  |
| Descrever os Casos de Uso (Diagrama de Sequência de Sistema) | 0% | 1,00% |  |  |  |  |
| Identificar os Pacotes de Análise | 0% | 0,10% |  |  |  |  |
| Elaborar Diagrama de Classes de Análise | 0% | 1,50% |  |  |  |  |
| Revisão do Diagrama de Classes de Análise | 0% | 0,50% |  |  |  |  |
| Elaborar Modelo de Classes de Projeto | 0% | 1,50% |  |  |  |  |
| Elaborar o Modelo de Dados | 0% | 1,00% |  |  |  |  |
| Revisão Final dos Esboços de Tela | 0% | 1,00% |  |  |  |  |
| Elaborar Protótipo Navegável de Interface | 0% | 2,00% |  |  |  |  |
| Validar Protótipo Navegável de Interface | 0% | 0,10% |  |  |  |  |
| Elaborar o Termo de Aceite de Protótipo Funcional | 0% | 0,05% |  |  |  |  |
| Elaborar Diagramas UML Auxiliares | 0% | 1,00% |  |  |  |  |
| Atualizar Plano de Iterações | 0% | 0,20% |  |  |  |  |
| Reunir a Equipe do Projeto para Aprovação da etapa de Análise | 0% | 0,05% |  |  |  |  |
| MARCO: Documentação de Análise Aprovada | 0% | 0,00% | 0,00 | 0 | n/a |  |
| PROJETO | 0% | 15% |  |  | - |  |
| Criar o Esquema de Banco de Dados | 0% | 0,10% |  |  |  |  |
| Definir Serviços (Interfaces dos componentes) | 0% | 1,50% |  |  |  |  |
| Elaborar o Diagrama de Classe de Componente | 0% | 4,50% |  |  |  |  |
| Elaborar Diagrama de Interação de Usuário | 0% | 3,50% |  |  |  |  |
| Elaborar Diagrama de Seqüência Interna de Componentes | 0% | 3,50% |  |  |  |  |
| Elaborar Mapeamento Objeto-Relacional da Persistência | 0% | 1,80% |  |  |  |  |
| Reunir a Equipe do Projeto para Aprovação da Etapa de Projeto | 0% | 0,10% |  |  |  |  |
| MARCO: Documentação de Projeto Aprovada | 0% | 0,00% | 0,00 | 0 | n/a |  |
| CONSTRUÇÃO | 0% | 50% |  |  | - |  |
| Codificação de Componentes (Componente n) | - | - | - | - | n/a |  |
| Codificar testes de unidade | 0% | 5,00% |  |  |  |  |
| Codificar métodos dos componentes | 0% | 20,00% |  |  |  |  |
| Validar codificação | 0% | 5,00% |  |  |  |  |
| Publicar componente | 0% | 5,00% |  |  |  |  |
| Codificação de Interface (integração componentes/interfaces) | 0% | 15,00% |  |  |  |  |
| MARCO: Sistema codificado | 0% | 0,00% | 0,00 | 0 | n/a |  |
| HOMOLOGAÇÃO | 0% | 8% |  |  | - |  |
| Elaborar Documento de Publicação de Aplicação | 0% | 0,10% |  |  |  |  |
| Implantar no Ambiente de Homologação | 0% | 1,00% |  |  |  |  |
| Executar os testes | 0% | 5,00% |  |  |  |  |
| Validar com o Gerente do Projeto | 0% | 1,00% |  |  |  |  |
| Homologar a Implantação com o Cliente | 0% | 0,90% |  |  |  |  |
| MARCO: Produto Homologado | 0% | 0,00% | 0,00 | 0 | n/a |  |
| IMPLANTAÇÃO | 0% | 2% |  |  | - |  |
| Implantar no Ambiente de Produção | 0% | 1,00% |  |  |  |  |
| Treinar os Usuários | 0% | 1,00% |  |  |  |  |
| MARCO: EXECUÇÃO DO PROJETO CONCLUÍDA | 0% | 0,00% | 0,00 | 0 | n/a |  |
| ENCERRAMENTO | 0% | 2% |  |  | - |  |
| Elaborar Termo de Aceitação do Projeto | 0% | 0,05% |  |  |  |  |
| Assinar Termo de Aceitação do Projeto | 0% | 0,02% |  |  |  |  |
| Análise por Pontos de Função (Final) | 0% | 1,00% |  |  |  |  |
| Enviar questionário preparatório da reunião de APM | 0% | 0,01% |  |  |  |  |
| Realizar Reunião de APM Geral | 0% | 0,10% |  |  |  |  |
| Documentar Lições Aprendidas | 0% | 0,80% |  |  |  |  |
| Evento de Encerramento Formal do Projeto | 0% | 0,02% |  |  |  |  |
| MARCO: PROJETO ENCERRADO | 0% | 0,00% | 0,00 | 0 | n/a |  |

ANEXO I C

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

(Declaração de propriedade intelectual a ser apresentada juntamente com a proposta técnica.)

DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

(modelo)

Ao Ministério da Justiça - MJ

Ref.: Edital no 005/2009

DECLARO, para os devidos fins, que todos os produtos e toda a propriedade intelectual advindos da prestação dos serviços pela empresa [Razão Social da Empresa Licitante], inscrita no CNPJ sob o Nº [CNPJ da Empresa Licitante], estabelecida na [endereço da Empresa Licitante], relativos ao Edital no 005/2009, serão de propriedade exclusiva do Ministério da Justiça - MJ.

Local e Data.

___________________________________________

[Nome do Representante da Empresa Emitente]

Cargo / Telefone

ANEXO I D

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

| Número do Processo |  |
| --- | --- |
| Licitação nº |  |

Dia _____/______/_____ às __:__ horas.

Discriminação dos serviços: (Dados referentes à contratação)

| A | Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) |  |
| --- | --- | --- |
| B | Município / Unidade Federativa |  |
| C | Ano acordo, convenção ou sentença normativa em dissídio coletivo |  |
| D | Tipo de serviço |  |
| E | Unidade de medida |  |
| F | Quantidade (total) a contratar (em função da unidade de medida) |  |
| G | Número de meses de execução contratual |  |

MÃO-DE-OBRA

Módulo de mão-de-obra vinculada à execução contratual

Unidade de medida – tipos e quantidades

| 1 | Tipo de Serviço (mesmo serviço com características distintas) | Quantidade de empregados necessários para a execução do serviço |
| --- | --- | --- |
| - |  |  |
| - |  |  |

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

| 2 | Salário mínimo oficial vigente |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | Categoria profissional (vinculada à execução contratual) |  |
| 4 | Data base da categoria (dia/mês/ano) |  |

Nota: deverão ser informados os valores unitários por empregado.

| I – REMUNERAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A – Salário Mensal |  | R$ |  |
| B – Adicional Noturno | 0,00% | R$ |  |
| C – Adicional de Periculosidade | 0,00% | R$ |  |
| D – Adicional de Insalubridade | 0,00% | R$ |  |
| 06 – Outros (especificar) |  | R$ |  |
| Total da Remuneração |  | R$ |  |
| (valor por extenso) |  |  |  |
| II – INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA (*) |  |  |  |
| A – Transporte |  |  | R$ |
| B – Auxílio Alimentação (Vales, cesta básica, etc) |  |  | R$ |
| C – Uniformes / Equipamentos |  |  | R$ |
| D – Assistência Médica |  |  | R$ |
| E – Seguro de Vida |  |  | R$ |
| F – Treinamento / Capacitação / Reciclagem |  |  | R$ |
| G – Auxílio Funeral |  |  | R$ |
| H – Outros (especificar) |  |  | R$ |
| TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA |  |  | R$ |

Nota (*): Valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Quadro com detalhamento de encargos sociais e trabalhistas

Nota: (1) Esta tabela poderá ser adaptada às características do serviço contratado, inclusive adaptar rubricas e suas respectivas provisões e/ou estimativas, desde que devidamente justificado.

(2) As provisões constantes desta planilha poderão não ser necessárias em determinados serviços que não necessitem da dedicação exclusiva dos trabalhadores da Contratada para com a Administração.

| GRUPO A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 – INSS | 0,00% | R$ |  |
| 02 – SESI ou SESC | 0,00% | R$ |  |
| 03 – SENAI ou SENAC | 0,00% | R$ |  |
| 04 – INCRA | 0,00% | R$ |  |
| 05 – Salário Educação | 0,00% | R$ |  |
| 06 – FGTS | 0,00% | R$ |  |
| 07 – Seguro Acidente do Trabalho | 0,00% | R$ |  |
| 08 – SEBRAE | 0,00% | R$ |  |
| TOTAL DO GRUPO A |  |  | R$ |
| GRUPO B |  |  |  |
| 09 – Férias | 0,00% | R$ |  |
| 10 – Auxílio Doença | 0,00% | R$ |  |
| 11 – Licença maternidade | 0,00% | R$ |  |
| 12 – Licença paternidade | 0,00% | R$ |  |
| 13 – Faltas legais | 0,00% | R$ |  |
| 14 – Acidente de trabalho | 0,00% | R$ |  |
| 15 – Aviso Prévio Trabalhado | 0,00% | R$ |  |
| 16 – 13º Salário | 0,00% | R$ |  |
| TOTAL DO GRUPO B |  | R$ |  |
| GRUPO C |  |  |  |
| 17 – Aviso prévio Indenizado | 0,00% | R$ |  |
| 18 – Indenização adicional | 0,00% | R$ |  |
| 19 – Indenização (nas rescisões sem justa causa) | 0,00% | R$ |  |
| TOTAL DO GRUPO C |  | R$ |  |
| GRUPO D |  |  |  |
| 20 – Incidência dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do grupo “B” | 0,00% | R$ - |  |
| VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00% | R$ - |  |
| (valor por extenso) |  |  |  |
| VALOR DA MÃO DE OBRA (Remuneração + Reserva Técnica + Encargos Sociais): |  | R$ - |  |
| (valor por extenso) |  |  |  |

DEMAIS CUSTOS

MÓDULO: DEMAIS COMPONENTES

| I - DEMAIS COMPONENTES (Incidentes sem valor de custo) |  |  |
| --- | --- | --- |
| A – Despesas Administrativas/Operacionais | 0,00% | R$ - |
| B – Previsão de Lucro | 0,00% | R$ - |
| TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES |  | R$ - |
| (valor por extenso) |  |  |

MÓDULO: TRIBUTOS

| II – TRIBUTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| A – Tributos Federais (ISSQN, COFINS, PIS/PASEP) – Exceto IRPJ e CSLL | 0,00% | R$ - |
| B – Tributos Estaduais/Municipais (especificar) | 0,00% | R$ - |
| C – Outros tributos (especificar) | 0,00% | R$ - |
| TOTAL DE TRIBUTOS | 0,00% | R$ - |
| (valor por extenso) |  |  |

Nota: o valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

QUADRO RESUMO

QUADRO RESUNO DA REMUNERAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA

| I – MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR EMPREGADO – Valor unitário) |  |  |
| --- | --- | --- |
| A – Remuneração |  | R$ |
| B – Encargos Sociais | 0,00% | R$ |
| C – Insumos de mão-de-obra |  | R$ |
| D - Subtotal |  | R$ |
| E – Reserva Técnica | 0,00% | R$ |
| TOTAL DE MÃO-DE-OBRA |  | R$ |
| (valor por extenso) |  |  |

Nota: (1) D = A + B + C

(2) O valor da reserva técnica é obtido multiplicando-se o percentual sobre o subtotal da mão-de-obra principal.

FATOR K

Fator K = Total de mão-de-obra vinculada à execução contratual por empregado / Total da Remuneração do empregado

QUADRO RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

| II – VALOR MENSAL TOTAL REFERENTE MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL |  |
| --- | --- |
| A – Mão-de-obra (vinculada à execução dos serviços) | R$ |
| B – Insumos diversos (Materiais / Equipamentos / Máquinas) | R$ |
| C – Demais componentes | R$ |
| D – Tributos | R$ |
| E – Valor mensal dos serviços | R$ |
| F – Preço mensal dos serviços com o menor número de dias trabalhados (quando for o caso) * | R$ |
| G – Valor por unidade de medida | R$ |
| H – Valor global da proposta (valor mensal dos serviços vezes o número de meses do contrato) | R$ |

(*) Valor mensal da mão-de-obra para prestação de serviços com menor número de dias de execução contratual na semana (quando for o caso) = valor mensal do serviço vezes dias efetivamente trabalhados dividido pelo número de dias da semana usados para cálculo do valor cheio.

VALOR DO SERVIÇO:

Valor Global da Proposta = R$ ________,___ (              por extenso              )

Local e Data

______________________________________________

Assinatura do Representante e Carimbo da Empresa

ANEXO I E

# PESQUISA DE PREÇO PARA SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES BASEADOS EM PONTOS POR FUNÇÃO BRUTOS

| Código | Natureza do serviço | Valor Unitário Médio (R$) | Qtde de pontos por função brutos | Valor Global Médio (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APF | Pontos por função brutos | 677,00 | 21.400 | 14.487.800,00 |

TABELA DE VALORES DE REFERÊNCIA 
GASTOS COM DESLOCAMENTOS ENTRE 2003 a 2008 E PREVISÃO PARA 2009

| Ano | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valores | R$ 3.683,38 | R$ 116.298,22 | R$ 109.954,21 | R$ 101.736.51 | R$ 251.825,17 | R$ 280.000,00 | R$ 500.000,00 |

ANEXO I F

# MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA PRODUTOS MENSURÁVEIS POR ANÁLISE DE PONTOS POR FUNÇÃO E/OU ORIGINADOS DA TABELA DE ITENS NÃO MENSURÁVEIS

| ORDEM DE SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJETO |  |  |  |  |  |  |  | No |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Data |  |
| FORNECEDOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERFIS TÉCNICOS ENVOLVIDOS (inclusive percentuais de alocação) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO: (Descrever o objetivo desta OS e referenciar outras OS que estejam vinculadas ou que serão alteradas por intermédio desta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS ARTEFATOS E PRODUTOS ESPERADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTIMATIVAS DE TAMANHO EM PONTOS DE FUNÇÃO E PRODUTIVIDADE |  |  | QTDE PF |  |  |  | FPM (H/PF) |  | Fator de ajuste |
| CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | PERÍODO |  |  |  | OBSERVAÇÕES |  |  |  |  |
|  | INICIAL | FINAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA OS (Valor total estimado por extenso em R$) após aplicação do redutor de 5% (cinco por cento) previsto no subitem 27.10 do TR, se for o caso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRITÉRIOS DA QUALIDADE (Relação de Documentos Componentes e/ou Requisitos de Aceitação) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local e data. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE ACORDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________________ Nome CONTRATANTE (fiscal do contratado) |  |  |  |  |  | ________________________________________ Nome CONTRATANTE (área demandante) |  |  |  |
| _______________________________________ Nome Preposto da CONTRATADA |  |  |  |  |  | ___________________________________ Nome Área de Negócios da CONTRATADA |  |  |  |
| RECEBIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data do Recebimento: / / |  |  |  |  |  | Responsável: |  |  |  |
| Observações e Complementações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ORDENS DE SERVIÇO MENSURADAS EM PONTOS POR FUNÇÃO – PFB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJETO |  |  |  |  |  |  | OS No |  |
| FORNECEDOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS ARTEFATOS E PRODUTOS A HOMOLOGAR |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTAGEM DE PONTOS DE FUNÇÃO APÓS FASE DE CONSTRUÇÃO |  |  | QTDE PF |  |  | FPM (H/PF) |  | Fator de ajuste |
| HISTÓRICO DE EXECUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | PERÍODO |  |  | OBSERVAÇÕES |  |  |  |  |
|  | INICIAL | FINAL |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL (Valor total estimado por extenso em R$) após aplicação do redutor de 5% (cinco por cento) previsto no subitem 27.10 do TR, se for o caso. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRITÉRIOS DA QUALIDADE (Relação de Documentos Componentes e/ou Requisitos de Aceitação com justificativas do avaliador) |  |  |  |  |  | Situação e Localização |  |  |
| 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Local e data. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE ACORDO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________________ Nome CONTRATANTE (fiscal do contratado) |  |  |  |  | ________________________________________ Nome CONTRATANTE (área de desenvolvimento de sistemas) |  |  |  |
| _______________________________________ Nome Preposto da CONTRATADA |  |  |  |  | ________________________________________ Nome Área de Negócios da CONTRATADA |  |  |  |
| RECEBIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data do Recebimento: / / |  |  |  |  | Responsável: |  |  |  |
| Observações e Complementações: |  |  |  |  |  |  |  |  |

MODELO DE HOMOLOGAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS

| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJETO |  |  |  | OS No |
| FORNECEDOR |  |  |  | CONTRATO NO |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS ARTEFATOS E PRODUTOS A HOMOLOGAR |  |  |  |
| 001 |  |  |  |  |
| 002 |  |  |  |  |
| 003 |  |  |  |  |
| (...) |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL (Valor total estimado por extenso em R$) após aplicação do redutor de 5% (cinco por cento) previsto no subitem 27.10 do TR, se for o caso. |  |  |  |  |
| O presente termo visa atestar que os serviços e produtos realizados pela [nome da empresa] foram concluídos e estão de acordo com o requerido, portanto, consideram-se homologados. Local e data. |  |  |  |  |
| ________________________________________ Nome CONTRATANTE (fiscal do contratado) |  |  | ________________________________________ Nome CONTRATANTE (área demandante) |  |

ANEXO I G

METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO E
GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PROPOSTAS DE PADRONIZAÇÃO DA CGTI/SPOA

(ver CD ou Edital na Internet)

ANEXO I H

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA O TRABALHO DO MENOR

| Modalidade de Licitação | Número |
| --- | --- |

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao previsto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

( ) nem menor de 16 anos.

( ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

[Cidade-UF], [data]

____________________________________________________

RAZÃO SOCIAL

CNPJ

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA

ANEXO I I

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

| Modalidade de Licitação | Número |
| --- | --- |

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do disposto no inc. V do artigo 27 da Lei no 8.666/93 o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 86 do mesmo diploma.

[Cidade-UF], [data]

_____________________________________________________

RAZÃO SOCIAL

CNPJ

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA

Observações: emitir em papel que identifique a licitante.

ANEXO I J

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA

ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA

(modelo)

| Modalidade de Licitação | Número |
| --- | --- |

Atestamos para fins de comprovação junto ao Ministério da Justiça, relativamente ao Edital no 0X/2009, que o Sr. (a) ___________________________________, RG_________________representante da empresa _______________________________________, visitou nesta data, as instalações físicas do Ministério da Justiça, situado na Esplanada dos Ministérios, Bl T, Ed. Sede, salas 201 e 308, Brasília-DF, visando obter subsídios para elaboração de sua proposta comercial para a licitação em questão.

Responsável CGTI pelo Atestado de Vistoria

Nome:___________________________________________________________

Matrícula: _____________________________

Assinatura: _______________________________________________________

Local: ___________________________

Data: _____/_____/_____

Declaramos que recebemos todas as informações que julgamos relevantes e necessárias para elaboração de nossa proposta.

Representante da Licitante

Nome: ___________________________________________________________

Assinatura: _______________________________________________________

Local: ___________________________

Data: _____/_____/_____

ANEXO I K

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Declaração de inexistência de fatos impeditivos a ser apresentada juntamente com os Documentos de Habilitação

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

(modelo)

| Modalidade de Licitação | Número |
| --- | --- |

Ao Ministério da Justiça

DECLARO, sob as penalidades da Lei, que quanto à empresa abaixo qualificada, interessada em participar do Pregão no 005/2009, inexiste até a presente data, qualquer fato impeditivo à habilitação para participar da licitação em apreço, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores ao Ministério da Justiça.

Nome (Razão Social):

CGC/MF:

Tel. e Fax:

Contato:

Endereço:

CEP.:

Local e Data.

___________________________________________

[Nome do Representante da Empresa Emitente]

Cargo.

ANEXO I L

MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

(modelo)

A Comissão Especial de Licitação

Referente: Edital no 0x/2009

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sª, nossa proposta para a execução dos serviços técnicos especializados para o Ministério da Justiça – MJ na área de tecnologia da informação, pelo preço mensal de R$___________ (_____________), perfazendo um valor total anual de R$___________ (_____________), nos termos do Edital, da Planilha de Custos e das Planilhas de Apoio para a Formação de Preços, em anexo.

O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Razão Social: _____________________________________  CNPJ/MF: _______________

Endereço: __________________________________________ Tel/Fax: _______________

CEP: ____________________ Cidade: __________________________ UF: __________

Banco: ______________ Agência: _______________ nº c/c: _____________

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

Nome:

_____________________________________________________________

Endereço:

__________________________________________________________

CEP: __________________ Cidade: ________________`________ UF: ________

CPF/MF: ________________________ Cargo/Função: ______________________

Cart. ldent nº: _______________________________ Expedido por: ____________

Naturalidade: ____________________ Nacionalidade: ______________________

Local e Data.

___________________________________________

[Nome do Representante da Empresa Emitente]  e Cargo

1. Planilha de Custos

| Código | Natureza do serviço | Valor Unitário (R$) | Qtde de pontos por função | Valor Global (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APF | Pontos por função |  |  |  |

PREÇO GLOBAL DOS SERVIÇOS POR ANO:

O Preço Global Anual para execução do contrato é de: R$ _____________,___ ( por extenso )

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte da prestação dos serviços, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Local e Data.

___________________________________________

[Nome do Representante da Empresa Emitente]

Cargo

2. Planilhas de Apoio para a Formação de Preços

Observação: incluir a Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme modelo do Anexo D para cada um dos perfis de serviço.

Local e Data.

___________________________________________

[Nome do Representante da Empresa Emitente] e Cargo

ANEXO I M

TABELA DE CONTAGENS DE ESFORÇO POR TIPO DE SERVIÇO E TABELA DE ITENS NÃO MENSURÁVEIS EM PFB

Contratante adota a Tabela de Itens não mensuráveis para a execução dos serviços de manutenção (corretiva, adaptativa, perfectiva) e documentação de sistemas de informação e portais, apresentada a seguir para calcular o esforço de atividades que não são passíveis de serem mensuradas pela técnica de Análise de Pontos de Função.

| Código | Item não Mensurável | Percentual de Pontos de Função |
| --- | --- | --- |
| 01 | Alterações referentes aos layouts de telas, tais como: - Mudança de posição de campos em telas, em relatórios ou em layout de arquivos, sem que haja alteração em elementos de dados, arquivos referenciados ou informações de controle; - Inclusão, alteração ou exclusão de imagem; - Divisão de telas e/ou relatórios, sem que tenha havido mudança na funcionalidade; - Atualização de rótulos de dados sem que haja mudança de funcionalidade. | 0,04 de um ponto de função, para cada elemento. |
| 02 | Alterações referentes a Campos e Variáveis: - Inclusão, alteração ou exclusão em telas ou relatórios de campos e variáveis, sem que tenha havido mudança na funcionalidade; - Padronização de nomenclatura de campos e variáveis em programas e tabelas. | 0,08 de um ponto de função, para cada dados/campos. |
| 03 | Alterações de texto de mensagens de retorno ao usuário, desde que não façam parte de um ALI ou AIE. | 0,04 de um ponto de função, para cada mensagens |
| 04 | Alterações referentes a criação ou exclusão de telas para: - Adição ou reestruturação de menus de navegação estáticos; - Adição ou reestruturação de Ajuda (help estático); - Criação, alteração ou exclusão de páginas estáticas. | 0,2 de um ponto de função, para Alteração e/ou Criação de uma tela. 0,1 de um ponto de função, para Exclusão de uma tela |
| 05 | Alterações referentes à inclusão, alteração ou exclusão de dados pertencentes a listas (combobox), componentes corporativos ou tabelas físicas já existentes. | 0,01 de um ponto de função, para cada dados/campos |
| 06 | Alterações referentes a mudança de valores dos parâmetros (estáticos), sem que a lógica de processamento tenha sido alterada. | 0,01 de um ponto de função, para cada parâmetro. |
| 07 | Alterações referentes a criação de mais de uma camada de apresentação (diferente), desde que sejam as mesmas funcionalidades com padrões visuais distintos. | Será remunerado em 30% do tamanho da Funcionalidade original |
| 08 | Alterações referentes à DDL em tabelas CODE TABLE e respectivas funcionalidades, de sistemas em produção (não se aplica ao desenvolvimento de novos sistemas nem as atividades de “popular” a tabela), sendo previstas as seguintes atividades e seus percentuais de ponto de função: - Inclusão de tabela e funcionalidades; - Alteração da tabela e funcionalidades; - Excluir tabela e funcionalidades; - Inclusão de funcionalidade; - Alteração de funcionalidade; - Exclusão de funcionalidade. | 1 pontos de função para Inclusão de tabela; 0,5 ponto de função para Alteração da tabela; 0,25 de um ponto de função para Excluir tabela; 0,1 de um ponto de função para Inclusão, Alteração ou Exclusão de funcionalidade. |

Tabela: Itens não mensuráveis em PFB. No caso da CONTRATADA identificar algum item não passível de pontuação e que não conste da referida tabela, deverá ser enviado relatório técnico à Contratante que avaliará e, se for o caso, incluirá o novo item na tabela.

| TABELA DE CONTAGENS DE ESFORÇO POR TIPO DE SERVIÇO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE SERVIÇO | TIPO DE CONTAGEM |  | ITENS NÃO MENSURÁVEIS | CUSTO DO SERVIÇO |
|  | ESTIMADA | DETALHADA |  |  |
| NOVO DESENVOLVIMENTO | Na fase de levantamento inicial dos requisitos | SIM, após a definição dos requisitos e modelagem de dados. | NAO | O custo do serviço será de: 100% do valor do custo de um PFB obtido através de contagem de desenvolvimento, vezes o total de pontos do serviço. |
| MANUTENÇÃO EVOLUTIVA | Na fase de levantamento inicial dos requisitos | SIM, após a definição dos requisitos e modelagem de dados. | SIM | O custo do serviço será de: 80% do valor do custo de um PFB obtido através de contagem de manutenção, acrescido do valor em PFB dos itens não mensuráveis. |
| DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS | SIM | SIM | Não se aplica | O custo do serviço será: 10% do valor do custo de um PFB, vezes a quantidade de PF do aplicativo |
| MANUTENÇÃO ADAPTATIVA E PERFECTIVA | Não se aplica | SIM, para determinar o tamanho do serviço a ser contratado | SIM | O custo do serviço será: 80% do valor do custo de um PFB, vezes a quantidade de PF do serviço, mais o total de esforço para "itens não mensuráveis" |
| MANUTENÇÃO CORRETIVA FORA DA GARANTIA | Não se aplica | SIM, para determinar o tamanho da correção | SIM | O custo do serviço será: 80% do valor do custo de um PF, vezes a quantidade de PF, mais o total de esforço para "itens não mensuráveis” |
| MANUTENÇÃO EM SERVIÇOS DE INTRANET, INTERNET OU PORTAL. | Não se aplica | SIM, para determinar o tamanho da correção. | SIM | Para todos os serviços de manutenção, serão aplicadas as regras abaixo, independente do tamanho: Funcionalidades em novas páginas - serão remuneradas em 40% do valor do ponto de função; Alteração, exclusão ou inclusão em Funcionalidades de páginas já existentes - serão remuneradas em 20% do valor do ponto de função; Exclusão de telas e todas as suas funcionalidades serão remuneradas em 5% do valor do ponto de função. |

ANEXO I N

TABELA DE DESCONFORMIDADES

| Tabela de Desconformidades |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de desconformidade |  |  | Severidade | Reincidência |
| A) | Item | Checklist Documental (Aderência / Conformidade) |  |  |
| 1 - Padrão | 1 | Documento fora do padrão estabelecido pela Contratante. | Média | Alta |
| 2 - Ortografia | 2 | Erro de escrita | Baixa | Baixa |
| B) |  | Fase de Iniciação |  |  |
| B.1) |  | Checklist - Termo de Referência |  |  |
| 1 - Localização | 3 | O documento está armazenado na ferramenta de gerência de configuração (CVS)? | Baixa | Média |
| 2 - Glossário | 4 | Os termos mais relevantes ao entendimento do escopo do negócio em questão e seus significados estão todos descritos na seção “Glossário”? | Média | Alta |
| 3 - Referência | 5 | Todos os documentos usados como referência na confecção deste documento foram identificados na seção “Referências”? | Baixa | Média |
| 4 - Identificação | 6 | O projeto está corretamente identificado com número, título, data de autorização de início e patrocinador (pessoas e não áreas) na seção “Identificação do Projeto”, estando estas informações coerentes com a identificação do projeto na capa do documento e no cabeçalho? | Baixa | Média |
| 5 - Descrição | 7 | O projeto está descrito de forma sucinta na seção “Descrição”? | Baixa | Média |
| 6 - Objetivos | 8 | Os objetivos específicos do projeto estão listados na seção “Objetivos Específicos” e correspondem às principais funcionalidades do projeto? | Média | Alta |
| 7 - Justificativas | 9 | As razões pelas quais o projeto está sendo desenvolvido estão descritas na seção “Justificativa”? | Média | Alta |
| 8 - Metas | 10 | As principais metas a serem atingidas com o projeto estão descritas de forma quantitativa, levando em consideração os aspectos de qualidade e prazo na seção “Metas”? | Média | Alta |
| 9 - Escopo | 11 | Os principais produtos e subprodutos que o projeto contempla estão descritos na seção “Escopo” e são coerentes com a proposta do projeto? | Média | Alta |
| 10 - Não Escopo | 12 | O que não será contemplado pelo projeto está descrito na seção “Não-Escopo” e é coerente com a proposta do projeto? | Média | Alta |
| 11 - Premissas | 13 | Os fatores assumidos como verdadeiros e que, caso não se confirmem, podem afetar os objetivos principais objetivos do projeto estão descritos na seção “Premissa”? | Baixa | Média |
| 12 - Restrições | 14 | As restrições do projeto (Ex: fatores relacionados a custo, prazo e qualidade) estão descritas na seção “Restrições” (observar se algo que foi descrito nesta seção deveria estar na seção de premissas)? | Média | Alta |
| 13 - Marcos | 15 | Os principais marcos e datas de conclusão estão descritos na seção “Marcos” e estão coerentes com a proposta do projeto? | Média | Alta |
| 14 - Gerente | 16 | O nome do gerente do projeto por parte da CGTI está descrito na seção “Gerente do Projeto”? | Baixa | Média |
| 15 - Responsabilidades | 17 | Os principais envolvidos no projeto e suas respectivas responsabilidades neste estão descritos na seção “Matriz de Responsabilidades”? | Média | Alta |
| 16 - Contatos | 18 | Os principais contatos no projeto, suas respectivas áreas e e-mail/telefone estão descritos na seção “Contatos”? | Média | Alta |
| 17 - Interessados | 19 | As principais áreas interessadas/beneficiadas pelo projeto estão descritos na seção “Interessados”? | Média | Alta |
| 19 - Interfaces | 20 | Os outros possíveis sistemas que estarão interagindo com o sistema que será produto do projeto estão descritos na seção “Interface com outros projetos”? | Média | Alta |
| 20 - Assinaturas | 21 | Está previsto espaço para assinatura do patrocinador do projeto e do coordenador da CGTI no final do documento, com seus cargos e áreas corretamente descritos? | Média | Alta |
| 21 - Formatação | 22 | O documento está seguindo a formatação utilizada no modelo do documento (TermoReferencia.dot)? | Baixa | Média |
| 22 - Clareza | 23 | O documento está redigido de forma clara, permitindo bom entendimento e não permite mais de uma interpretação para o que foi escrito? | Média | Alta |
| B.2) |  | Checklist do Cronograma Inicial |  |  |
| 1 - Localização | 24 | O documento está armazenado na ferramenta de gerência de configuração (CVS? | Baixa | Média |
| 2 - Atividades | 25 | Todas as atividades das fases de Iniciação, Anteprojeto e Planejamento estão previstas no cronograma? | Baixa | Média |
| 3 - Prazo | 26 | O prazo previsto para execução das atividades está identificado? | Média | Alta |
| 4 - Recursos | 27 | Os recursos necessários à execução das atividades estão identificados? | Média | Alta |
| 5 - Marcos | 28 | Os Marcos estão identificados? | Média | Alta |
| 6 - Predecessoras | 29 | Todas as predecessoras das atividades estão identificadas? | Média | Alta |
| C) |  | Fase Anteprojeto |  |  |
| C.1) |  | Checklist Lista de Regras de Negócio |  |  |
| 1 - Localização | 30 | As regras de negócio estão armazenadas na ferramenta de modelagem UML? | Baixa | Média |
| 2 - Nome | 31 | O nome das regras de negócio segue o formato “RNnnn-<NomeDaRegraDeNegócio>”? | Baixa | Média |
| 3 - Clareza / Consistência | 32 | Todas as regras de negócio estão descritas de forma clara e consistente? | Média | Alta |
|  | 33 | Para cada regra de negócio existe apenas uma interpretação? Algum termo pode gerar ambigüidade? | Média | Alta |
| 4 - Consistência | 34 | Não há duplicidade entre as regras de negócio? | Média | Alta |
|  | 35 | Não há conflito entre as regras de negócio? | Média | Alta |
|  | 36 | Todas as regras de negócio estão no escopo do projeto? | Média | Alta |
| 5 - Rastreabilidade | 37 | Cada regra de negócio é única e está corretamente identificada? | Média | Alta |
| C.2) |  | Checklist da Lista de Regras de Sistema |  |  |
| 1 - Localização | 38 | As regras de sistema estão armazenadas na ferramenta de modelagem UML? | Baixa | Média |
| 2 - Nome | 39 | O nome das regras de sistema segue o formato “RSnnn-<NomeDaRegraDeSistema>”? | Baixa | Média |
| 3 - Clareza / Consistência | 40 | Todas as regras de sistema estão descritas de forma clara e expressam determinados comportamentos que o sistema a ser construído deverá possuir e que não é possível descrevê-los com clareza na declaração dos requisitos? | Média | Alta |
| C.3) |  | Checklist do Modelo de Domínio |  |  |
| 1 - Localização | 41 | O documento está armazenado na ferramenta de modelagem UML? | Baixa | Média |
| 2 - Consistência | 42 | As classes expressam o conceito envolvido no negócio do cliente e em uma linguagem mais próxima à linguagem do cliente? | Média | Alta |
|  | 43 | Somente as principais classes do negócio (o que é mais relevante) estão representadas? | Média | Alta |
|  | 44 | Todos os atributos mais significativos de cada classe estão representados? | Média | Alta |
|  | 45 | As cardinalidades dos relacionamentos estão corretas? | Média | Alta |
| 3 - Formato | 46 | As classes de Domínio estão corretamente identificadas com seu estereotipo “domain class”? | Média | Alta |
|  | 47 | Na elaboração do diagrama somente foram usados componentes do tipo “class” e não componentes do tipo “table”? | Média | Alta |
|  | 48 | As classes do sistema utilizam cor bege e as classes de outros sistemas utilizam outras cores? | Média | Alta |
|  | 49 | Se existir uma classe intermediária de um relacionamento * -> *, esta classe possui atributo exigido pelo negócio? | Média | Alta |
|  | 50 | Nos relacionamentos, está demonstrada, junto com a cardinalidade, a obrigatoriedade dos mesmos (Ex: Ao invés de usar 1 -> *, deve-se usar 1 -> 0...*, 1 -> 1...*, etc)? | Média | Alta |
|  | 51 | Os relacionamentos mais importantes (relevantes) estão nomeados? | Média | Alta |
|  | 52 | Os nomes das classes e atributos não possuem acentuação ou caracteres especiais e são o mais próximo possível da linguagem do cliente? | Média | Alta |
|  | 53 | Os nomes das classes seguem o formato “ModuloSistema”, sem preposições ou espaços? | Média | Alta |
|  | 54 | As classes possuem apenas o seu identificador (nome) e os nomes dos atributos? (os atributos poderão ter a representação (PK) somente por exigência do cliente) | Média | Alta |
|  | 55 | Todas as classes possuem mais de um atributo? | Média | Alta |
| C.4) |  | Checklist do Diagrama de Casos de Uso |  |  |
| 1 - Localização | 56 | Os diagramas de casos de uso estão armazenados na ferramenta de modelagem UML? | Baixa | Média |
| 2 - Nome | 57 | Os nomes dos casos de uso presentes no diagrama seguem o formato “UCnnn-<NomeDoCasoDeUso>” e o nome do caso de uso é iniciado com um verbo no infinitivo? | Média | Alta |
| 3 - Abrangência | 58 | Todos os atores que iteragem com os casos de uso do diagrama estão representados? | Média | Alta |
| 4 - Rastreabilidade | 59 | Dentro das propriedades de cada caso de uso (tab “Required”), estão listados os requisitos funcionais e não funcionais que o caso de uso implementa? | Média | Alta |
| 5 - Formato | 60 | Os relacionamentos entre os casos de uso estão expressos por meio de inclusão (includes), extensão (extends) ou generalização? | Média | Alta |
| 6 - Conteúdo | 61 | No diagrama não foi repetido nenhum caso de uso do diagrama de contexto? Os casos de uso do diagrama de contexto são casos de uso macros podendo ser desmembrados neste diagrama, mas não repetidos. | Média | Alta |
| 7 - Clareza | 62 | Os casos de uso contêm nomes únicos, intuitivos e claros? | Média | Alta |
|  | 63 | Os fluxos dos casos de uso contêm nomes únicos, intuitivos e claros? | Média | Alta |
|  | 64 | As interações do usuário e as informações trocadas com o sistema estão claras? | Média | Alta |
| 8 - Perfis | 65 | Foram identificados os diferentes perfis de usuários (atores) e as operações que cada um poderá realizar em cada caso de uso? | Média | Alta |
| C.5) |  | Checklist dos Esboços de Tela |  |  |
| 1 - Localização | 66 | Os esboços de tela estão armazenados na ferramenta de modelagem UML? | Baixa | Média |
| 2 - Rastreabilidade | 67 | As telas estão associadas aos casos de uso identificados no Modelo (Diagrama) de Casos de Uso? | Baixa | Média |
| 3 - Formato | 68 | Nas telas procurou-se utilizar o padrão de posicionamento de componentes (botões, campos, etc) definidos na CGTI? | Baixa | Média |
| 4 - Consistência | 69 | A tela atende o que foi especificado no caso de uso ao qual ela está associada (obs: ela pode atender parcialmente contanto que outras telas a complementem para atender ao caso de uso)? | Baixa | Média |
| 5 - Navegação | 70 | Existem notas explicativas para a navegação para outras telas e preenchimento / exibição de informações na tela (quando relevante)? | Baixa | Média |
| C.6) |  | Checklist da Análise de Risco |  |  |
| 1 - Localização | 71 | Os riscos identificados estão armazenados na ferramenta de gerência de configuração (CVS)? | Baixa | Média |
| 2 - Conteúdo | 72 | Os riscos estão identificados conforme a sua gravidade (alta, média, baixa)? | Média | Alta |
|  | 73 | O número do risco possui o formato "Rnnn"? | Média | Alta |
|  | 74 | Os riscos estão identificados conforme a sua probabilidade de ocorrência (alta, média, baixa)? | Média | Alta |
|  | 75 | Foi definido como o risco será tratado (aceitar, evitar, mitigar) com as devidas ações para se evitar ou mitigar? | Média | Alta |
| C.7) |  | Checklist da EAT |  |  |
| 1 - Localização | 76 | A EAT está armazenada na ferramenta de gerência de configuração (CVS)? | Baixa | Média |
| 2 - Abrangência | 77 | As atividades previstas na MGDS e outras necessárias à execução do projeto estão relacionadas na EAT? | Média | Alta |
| C.8) |  | Checklist do Glossário |  |  |
| 1 - Localização | 78 | O glossário está armazenado na ferramenta de modelagem UML? | Baixa | Média |
| 2 - Abrangência/Clareza | 79 | Os termos mais relevantes do negócio em questão e seus significados estão todos descritos e com clareza? | Média | Alta |
| C.9) |  | Checklist do Documento de Anteprojeto |  |  |
| 1 - Localização | 80 | O Documento de Anteprojeto está armazenado na ferramenta de gerência de configuração (CVS)? | Baixa | Média |
| 2 - Consistência | 81 | O nome e número do projeto estão informados corretamente? | Média | Alta |
|  | 82 | O Glossário está atualizado com o armazenado na ferramenta de modelagem UML? | Média | Alta |
|  | 83 | O Diagrama de Processos está atualizado com o armazenado na ferramenta de modelagem UML? | Média | Alta |
|  | 84 | O Modelo de Domínio está atualizado com o armazenado na ferramenta de modelagem UML? | Média | Alta |
|  | 85 | Os requisitos funcionais estão atualizados com o armazenado na ferramenta de modelagem UML? | Média | Alta |
|  | 86 | Os requisitos não funcionais estão atualizados com o armazenado na ferramenta de modelagem UML? | Média | Alta |
|  | 87 | As regras de negócio estão atualizadas com o armazenado na ferramenta de modelagem UML? | Média | Alta |
|  | 88 | A EAT está atualizada? | Média | Alta |
|  | 89 | Os principais riscos iniciais do projeto estão listados e estão de acordo com os riscos do documento de Analise de Risco? | Média | Alta |
|  | 90 | Os esboços de tela estão atualizados com o armazenado na ferramenta de modelagem UML? | Média | Alta |
| C.10) |  | Checklist de Atualização do Cronograma Inicial |  |  |
| 1 - Localização | 91 | O Cronograma Inicial está armazenado na ferramenta de gerência de configuração (CVS)? | Baixa | Média |
| 2 - Consistência | 92 | Todas as atividades da fase de Iniciação e Anteprojeto estão com “% Complete” igual a 100%, com datas de início e término reais e esforço real demonstrados (exceto as atividade posteriores à elaboração do cronograma)? | Média | Alta |
|  | 93 | As predecessoras de cada atividade estão corretamente assinaladas? | Média | Alta |
| 3 - Prazo | 94 | O prazo para execução das atividades está identificado? Obs: A duração/esforço não devem ser possuir “?” (estimados). | Média | Alta |
| 4 - Recursos | 95 | Os recursos necessários à execução das atividades estão identificados? | Média | Alta |
| 5 - Marcos | 96 | Os Marcos estão identificados? | Média | Alta |
| D) |  | FASE DE PLANEJAMENTO |  |  |
| D.1) |  | Checklist de Análise de Pontos de Função (Estimada) |  |  |
| 1 - Localização | 97 | A planilha está armazenada na ferramenta de gerência de configuração (CVS)? | Baixa | Média |
| 2 - Aderência | 98 | A planilha segue o modelo indicado na MGDS? | Média | Alta |
| 3 - Identificação da Contagem | 99 | O projeto a ser contado e o escopo desta contagem foram identificados? | Média | Alta |
|  | 100 | A fronteira da aplicação foi definida? | Média | Alta |
|  | 101 | O tipo de contagem foi especificado? (Projeto de Desenvolvimento (novo), Projeto de Melhoria, Aplicação) | Média | Alta |
| 4 - Completude | 102 | Todas as funcionalidades que processam informações para atender os requisitos do negócio foram identificadas (Funções de Transação)? | Média | Alta |
|  | 103 | Todos os Grupos de Dados que são escopo da contagem foram identificados? | Média | Alta |
| 5 - Consistência | 104 | As Funções de Transação foram identificadas como tipo "EE", "CE" ou "SE"? | Média | Alta |
|  | 105 | Os Grupos de Dados foram identificados como tipo "ALI" ou "AIE"? | Média | Alta |
|  | 106 | A fronteira da aplicação reflete o ponto de vista do usuário, abrangendo as funcionalidades do processo do negócio? | Média | Alta |
|  | 107 | As Funções de Transação identificadas como tipo "EE" processam dados ou informações de controle (que mantenham ALI ou alteram comportamento do sistema) originados de fora da fronteira da aplicação? | Média | Alta |
|  | 108 | As Funções de Transação identificadas como tipo "SE" enviam dados ou informações de controle para fora da fronteira da aplicação e seu processamento contém cálculo ou cria dados derivados ou mantém ALI ou altera comportamento do sistema? | Média | Alta |
|  | 109 | As Funções de Transação identificadas como tipo "CE" enviam dados ou informações de controle para fora da fronteira da aplicação e seu processamento apenas recupera dados ou informações de controle de ALI ou AIE, não contendo cálculo nem criando dados derivados nem mantendo ALI ou alterando comportamento do sistema? | Média | Alta |
|  | 110 | Os Grupos de Dados identificados como tipo "ALI" são mantidos dentro da fronteira da aplicação que está sendo contada? | Média | Alta |
|  | 111 | Os Grupos de Dados identificados como tipo "AIE" são mantidos fora da fronteira da aplicação que está sendo contada e os dados são referenciados por algum processo elementar dentro da fronteira da aplicação que está sendo contada? | Média | Alta |
|  | 112 | Em um ALI ou AIE, os campos únicos, reconhecidos pelo usuário, não repetidos, mantidos ou recuperados através de um processo elementar foram contados como Tipo de Dado (TD)? | Média | Alta |
|  | 113 | Os ALIs lidos ou mantidos por função do tipo transação e os AIEs lidos por função do tipo transação foram contados como Arquivo Referenciado (AR)? | Média | Alta |
|  | 114 | Os níveis atribuídos para cada uma das características de sistema no cálculo do Fator de Ajuste foram atribuídos corretamente? | Média | Alta |
| D.2) |  | Checklist do Plano de Iterações |  |  |
| 1 - Localização | 115 | O documento está armazenado na ferramenta de gerência de configuração (CVS)? | Baixa | Média |
| 2 - Propósito do documento | 116 | Foi feita uma breve descrição do propósito do plano? | Baixa | Média |
| 3 - Referências | 117 | Foram listadas todas as referências usadas na confecção do plano? Verificar se existe informação descrita no plano que tenha sido obtida de outro documento sem que este documento tenha sido listado como referência. | Baixa | Média |
| 4 - Plano | 118 | Na seção "Plano" está descrito como será conduzido o projeto em termos de iterações/módulos ? | Baixa | Média |
| 5 - Recursos | 119 | Os recursos que participarão das iterações foram identificados? | Baixa | Média |
| 6 - Iterações | 120 | As iterações e o escopo destas (tudo que será contemplado) foram descritas em seções separadas? | Baixa | Média |
| 7 - Assinaturas | 121 | Existem campos para assinatura do gestor (ou representante deste) e do coordenador da CGTI? | Baixa | Média |
| 8 - Formatação | 122 | O documento está seguindo a formatação utilizada no modelo do documento (PlanoIteracao.dot)? | Baixa | Média |
|  | 123 | O índice do documento está atualizado? | Baixa | Média |
| 9 - Clareza | 124 | O documento está redigido de forma clara, permitindo bom entendimento e não permite mais de uma interpretação para o que foi escrito? | Baixa | Média |
| D.3) |  | Checklist do Cronograma de Trabalho |  |  |
| 1 - Localização | 125 | O documento está armazenado na ferramenta de gerência de configuração (CVS)? | Baixa | Média |
| 2 - Atividades | 126 | Todas as atividades da iteração estão previstas no cronograma? | Média | Alta |
| 3 - Prazo | 127 | O prazo para execução das atividades está identificado? Obs: A duração/esforço não devem ser possuir “?”, mesmo sendo previsões. | Média | Alta |
| 4 - Recursos | 128 | Os recursos necessários à execução das atividades estão identificados? | Média | Alta |
| 5 - Marcos | 129 | Os Marcos estão identificados? | Média | Alta |
| 6 - Predecessoras | 130 | Todas as predecessoras das atividades estão identificadas? | Média | Alta |
| 7 - Consistência | 131 | As atividades previstas estão de acordo com o estabelecido no Plano de Iterações? | Média | Alta |
| E) |  | Checklist Artefato (Análise) |  |  |
| E.1) |  | Checklist do Diagrama de Seqüência de Sistema (Descrição dos Casos de Uso) |  |  |
| 1 - Localização | 132 | O diagrama está armazenado na ferramenta de modelagem UML? | Baixa | Média |
| 2 - Nome | 133 | O nome do diagrama é o mesmo usado no caso de uso ao qual ele se refere? | Baixa | Média |
| 3 - Descrição | 134 | O diagrama está claro, sem uso excessivo de termos técnicos e em um nível compreensível pelo usuário? | Baixa | Média |
|  | 135 | O diagrama descreve, de forma visual, tanto o fluxo principal quanto os alternativos (quando houver) do caso de uso? | Média | Alta |
| 4 - Mensagem | 136 | A mensagem utiliza o verbo no infinitivo? | Baixa | Média |
|  | 137 | As mensagens de chamada possuem método correspondente no objeto destino do diagrama de classes? | Baixa | Média |
| 5 - Abrangência | 138 | O diagrama de seqüência considera todos os fluxos secundários do caso de uso? Falta algum comportamento? | Média | Alta |
| E.2) |  | Checklist do Diagrama de Classes de Análise |  |  |
| 1 - Localização | 139 | O diagrama está armazenado na ferramenta de modelagem UML? | Baixa | Média |
| 2 - Coerência | 140 | O nome das classes está coerente com o que elas querem representar? | Baixa | Média |
|  | 141 | Os nomes dos atributos estão coerentes com a informação que vão armazenar e seguem o formato dos exemplos “codigoAssunto”, “observacao”? | Baixa | Média |
|  | 142 | Os nomes dos métodos estão coerentes com a ação que vão realizar? | Baixa | Média |
| 3 - Formato | 143 | As classes de domínio possuem o estereótipo “domain class”? | Média | Alta |
|  | 144 | A nulidade dos atributos está especificada (NULL / NOT NULL)? | Baixa | Média |
|  | 145 | Os atributos possuem a forma “Nome Tipo Nulidade (PK)", onde (PK) identifica a chave primária? | Média | Alta |
|  | 146 | O tipo do atributo é int, float, char(X), date, boolean, blob ou File? O tipo está coerente com a informação a ser armazenada no atributo? | Média | Alta |
|  | 147 | O domínio dos atributos está especificado no campo Notes ou através de requisitos / regras associados à classe? | Média | Alta |
|  | 148 | Os atributos são privados? | Baixa | Média |
|  | 149 | Os métodos são públicos? | Baixa | Média |
|  | 150 | Os nomes dos métodos seguem o formato dos exemplos “alterarColaborador”, “listarColadorador: Colecao”? | Baixa | Média |
|  | 151 | O retorno dos métodos (quando há) é do tipo Coleção, Classe ou tipo específico (int, char, boolean, etc)? | Baixa | Alta |
| 6 - Completeza | 152 | Todas as classes necessárias à execução dos casos de uso (à exceção das classes de projeto) foram identificadas? | Média | Alta |
|  | 153 | Todas as interações entre usuários e o sistema estão cobertas por alguma classe de fronteira (boundary)? | Média | Alta |
|  | 154 | As cardinalidades das associações entre as classes estão definidas? | Média | Alta |
| D.3) |  | Checklist do Protótipo Navegável de Interface |  |  |
| 1 - Localização | 155 | Os protótipos estão armazenados na ferramenta de gerência de configuração (CVS)? | Baixa | Média |
| 2 - Rastreabilidade | 156 | As telas estão associadas aos casos de uso identificados no Modelo (Diagrama) de Casos de Uso? | Média | Alta |
| 3 - Consistência | 157 | As telas apresentam as informações segundo os requisitos e as regras de negócio? | Média | Alta |
| 4 - Formato | 158 | Nas telas procurou-se utilizar o padrão de posicionamento de componentes (botões, campos, etc) definidos na CGTI? | Baixa | Média |
| E) |  | FASE DE PROJETO |  |  |
| E.1) |  | Checklist do Diagrama de Classes do Componente |  |  |
| 1 - Localização | 159 | O diagrama está armazenado na ferramenta de modelagem UML? | Baixa | Média |
| 2 - Nome | 160 | O nome do diagrama segue o formato “<Nome do Serviço> - Componente”? | Baixa | Média |
| 3 - Completeza | 161 | Este diagrama apresenta o relacionamento entre todas as classes do componente? | Baixa | Média |
| E.2) |  | Checklist do Diagrama de Interação do Usuário |  |  |
| 1 - Localização | 162 | O diagrama de seqüência, relativo à funcionalidade de um caso de uso, está armazenado na ferramenta de modelagem UML em um elemento do tipo Collaboration que possui o mesmo nome deste caso de uso? | Baixa | Média |
| 2 - Completeza | 163 | No diagrama estão representadas as diversas classes de análise envolvidas com a realização do caso de uso e que modelam o comportamento do mesmo? | Baixa | Média |
|  | 164 | No diagrama estão representadas as classes de controle que monitoram as classes de análise, de forma a obter os resultados desejados? | Baixa | Média |
|  | 165 | O diagrama contém as todas mensagens que permitem realizar os fluxos de eventos descritos para o caso de uso? | Baixa | Média |
| 3 - Consistência | 166 | No diagrama, o ator é o mesmo usado no caso de uso ao qual o diagrama se refere? | Baixa | Média |
| E.3) |  | Checklist do Diagrama de Sequência Interna dos Componentes |  |  |
| 1 - Identificação | 167 | O diagrama está armazenado na ferramenta de modelagem UML? | Baixa | Média |
|  | 168 | Os métodos do diagrama estão definidos na interface? | Média | Alta |
| 2 - Formato | 169 | O nome do diagrama é igual ao nome do método ao qual ele se refere? (caso haja métodos sobrecarregados, os nomes dos diagramas desses métodos podem ser concatenados com os parâmetros dos mesmos) | Média | Alta |
|  | 170 | A nomenclatura (nome, parâmetros e retorno) dos métodos das Interfaces de Serviço e dos DAOs está seguindo o padrão definido na PP-037? | Média | Alta |
| 3 - Documentação | 171 | Para cada método (na interface), o campo Notes está preenchido e o campo Tagged Values possui informação de tipo de transação (transaction type) e de exceções (throws)? | Média | Alta |
|  | 172 | Se o artefato destina-se à implementação pela Fábrica de Software, o campo Behavior de cada método está preenchido com o comportamento esperado do método do serviço ou do DAO, especificando as exceções que serão lançadas, bem como mensagens de erro e regras de negócio? | Média | Alta |
| 4 - Interação | 173 | O diagrama apresenta a interação entre Delegate, Façade e DAOs para realizar uma determinada operação? | Média | Alta |
| 5 - Consistência | 174 | Os métodos de inserção e alteração estão validando o POJO que será gravado, utilizando a validação de POJOs do Componente Útil? | Média | Alta |
|  | 175 | No diagrama estão atendidas todas as regras relativas à funcionalidade a ser implementada? | Média | Alta |
| E.4) |  | Checklist do Mapeamento Objeto-Relacional da Persistência |  |  |
| 1 - Localização do diagrama | 176 | O diagrama está armazenado na ferramenta de modelagem UML? | Baixa | Média |
| 2 - Consistência | 177 | O diagrama de classes contém todos os POJOs relacionados entre si, inclusive os de outros componentes? | Média | Alta |
| F) |  | FASE DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| F.1) |  | Checklist de Codificação |  |  |
| 1 - Passos | 178 | Passos não considerados | Baixa | Média |
| 2 - Lógica | 179 | Lógica duplicada | Média | Alta |
| 3 - Função | 180 | Função desnecessária | Média | Alta |
| 4 - Interpretação | 181 | Interpretação errada ou incompleta | Média | Alta |
| 5 - Variável | 182 | Verificação de variável incorreta | Média | Alta |
| 6 - Iteração | 183 | Iteração de loop errada | Média | Alta |
| 7 - Teste | 184 | Ausência da condição de teste | Média | Alta |
| 8 - Cálculo | 185 | Ausência de cálculos solicitados | Média | Alta |
| 9 - Equação | 186 | Equação insuficiente ou incorreta | Média | Alta |
| 10 - Operador | 187 | Operando ou operador na equação incorreto | Média | Alta |
| 11 - Arrendondamento | 188 | Falha de arredondamento ou de truncagem | Média | Alta |
| 12 - Conversão | 189 | Falha de conversão | Média | Alta |
| 13 - Precisão | 190 | Perda de precisão | Média | Alta |
| 14 - Interrupção | 191 | Interrupções tratadas incorretamente | Média | Alta |
| 15 - Timing | 192 | Timing de entrada e saída incorreto | Média | Alta |
| 16 - Falha | 193 | Falha de timing que ocasiona perda de dados | Média | Alta |
| 17 - Chamada | 194 | Chamada errada de subrotina | Média | Alta |
| 18 - Local | 195 | Local incorreto de chamada de subrotina | Média | Alta |
| 19 - Subrotina | 196 | Inexistência da subrotina chamada | Média | Alta |
| 20 - Argumentos | 197 | Argumentos inconsistentes da subrotina | Média | Alta |
| 21 - Dados | 198 | Dados inicializados incorretamente | Média | Alta |
| 22 - Dados | 199 | Dados acessados ou armazenados incorretamente | Média | Alta |
| 23 - Índice | 200 | Índice ou flag com valor incorreto | Média | Alta |
| 24 - Referência | 201 | Variável de dados referenciada incorretamente | Média | Alta |
| 25 - Limite | 202 | Dados referenciados fora dos limites | Média | Alta |
| 26 - Escala | 203 | Escala ou unidade dos dados incorreta | Média | Alta |
| 27 - Dimensão | 204 | Dados dimensionados incorretamente | Média | Alta |
| 28 - Tipo | 205 | Tipo de variável incorreta | Média | Alta |
| 29 - Escopo | 206 | Escopo do dado incorreto | Média | Alta |
| 30 - Variável | 207 | Variável subscrita incorretamente | Média | Alta |
| 31 - Biblioteca | 208 | Utilização de biblioteca e/ou componentes não homologados pela Contratante | Média | Alta |
| 32 - Hyperlink | 209 | Inclusão de "hyperlinks" enviando para endereços ou páginas inexistentes | Média | Alta |
| 33 - Mensagem | 210 | Emissão de mensagem de página em construção ou informação similar. | Média | Alta |
| G) |  | FASE DE HOMOLOGAÇÃO |  |  |
| G.1) |  | Checklist do Relatório de Testes |  |  |
| 1 - Localização | 211 | O documento relatório de testes está armazenado na ferramenta de gerência de configuração? | Baixa | Média |
| 2 - Consistência | 212 | O alvo do teste está corretamente identificado? | Média | Alta |
|  | 213 | O comportamento esperado para o teste está coerente com os requisitos e regras relativos à funcionalidade testada? | Média | Alta |
| 3 - Clareza | 214 | O teste realizado está descrito de forma clara? | Média | Alta |
|  | 215 | Estão relacionados os erros encontrados de forma clara? | Média | Alta |
|  | 216 | Os passos para reprodução do erro foram detalhados com clareza? | Média | Alta |
| 4 - Ambiente | 217 | Os testes foram realizados no ambiente de homologação? | Média | Alta |
| H) |  | Checklist do Armazenamento de Dados |  |  |
| 1 - Nomenclatura | 218 | 1. Nomenclatura de campos/atributos fora do padrão | Média | Alta |
| 2 - Dimensionamento | 219 | 2. Dimensionamento inadequado de espaço | Alta | Altíssima |
| 3 - Dados incorretos | 220 | 3. Dados internos incorretos ou faltando | Média | Alta |
| I) |  | Checklist Requisitos Não-Funcionais |  |  |
| 1 - Não funcionais | 221 | 3.O produto NÃO atende aos requisitos não-funcionais | Alta | Altíssima |
| LEGENDA |  | PESO DAS SEVERIDADES: |  |  |
|  |  | ALTÍSSIMA - 4 |  |  |
|  |  | ALTA - 3 |  |  |
|  |  | MÉDIA - 2 |  |  |
|  |  | BAIXA - 1 |  |  |
|  |  | PESO DAS REINCIDÊNCIAS |  |  |
|  |  | ALTÍSSIMA - 4 |  |  |
|  |  | ALTA - 3 |  |  |
|  |  | MÉDIA - 2 |  |  |
|  |  | BAIXA - 1 |  |  |
|  |  | Fórmula de Cálculo do Índice de Desconformidade: |  |  |
|  |  | IDQ = [∑ (PSE * QTD_D) + (PRE * QTD_R)] / TPF |  |  |
|  |  | Onde: |  |  |
|  |  | IDQ = Índice de Desconformidade de Qualidade |  |  |
|  |  | PSE = Peso de Severidade |  |  |
|  |  | PRE = Peso de Reincidência |  |  |
|  |  | QTD_D = Quantidade de desconformidades |  |  |
|  |  | QTD_R = Quantidade de reincidências |  |  |
|  |  | TPF = Tamanho da Ordem de Serviço em pontos de função |  |  |

ANEXO II

# CONTRATO N.º_____/2009

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, REPRESENTADA PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, POR INTERMÉDIO DA COORDENAÇÃO–GERAL DE LOGÍSTICA E A EMPRESA XXXXXXXXXXXX LTDA.

A UNIÃO, representada pelo MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco “T”, CEP 70064-900, Brasília/DF, inscrito no MF/CNPJ sob o nº 00.394.494/0013-70, por intermédio da Coordenação-Geral de Logística – CGL, neste ato representada pelo Coordenador-Geral de Logística, xxxxxxxxx, brasileiro, xx, xxxxxxxxxxxx e CPF nº xxxxxxxxxxx, com delegação de competência fixada pela Portaria nº xxxxxxxx, de xxxxxx de xxxxxxxxx de 2008, publicada no D.O.U. de 28 de janeiro de 2004, denominada CONTRATANTE e a Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no MF/CNPJ sob o nº XXXXXXXXXXXX, neste ato representada pelo XXXXXXXXX, Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), portador da CI nº XXXXXXXXX - SSP/XX e do CPF nº XXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente do resultado da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 005/2009, do tipo menor valor global constante do Processo nº 08006.000494/2007-69, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto n.º 5.450 de 31 de maio de 2005, legislação correlata e demais normas que regem a matéria, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto desta contratação é a prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, compreendendo o desenvolvimento de sistemas de informação, manutenção corretiva, adaptativa, evolutiva ou perfectiva de sistemas de informação e portais; e documentação de sistemas de informação, por intermédio das atividades, de acordo com as especificações, padrões técnicos de desempenho e qualidade estabelecidos pela Contratante, mediante ordens de serviço dimensionadas pela técnica de contagem de Pontos por Função Brutos (não ajustados) – PFB, pagas pelo quantitativo mensal de resultados recebidos e homologados, acompanhadas da respectiva documentação prevista pela Contratante, no modelo de Centro de Solução de Desenvolvimento de Software, na forma de serviços continuados não presenciais e presenciais, conforme descrição constante no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

PARÁGRAFO ÚNICO – São partes integrantes deste Contrato, como se nele transcritos estivessem, o Edital de Pregão Eletrônico n° 005/2009 e seus Anexos, Proposta da Contratada e demais peças que constituem o processo nº 08006.000494/2007-69.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

2.1 – Os serviços serão realizados conforme o especificado no Termo de Referência, o qual é parte integrante desse Contrato.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 - A empresa Contratada deve cumprir fielmente as condições e exigências contidas neste Contrato, e em especial:

- Executar os serviços por intermédio de profissionais qualificados, com experiência e conhecimento compatíveis com os serviços a serem realizados, conforme item 12 deste TR, sujeitos à comprovação pela Contratada;

- Apresentar, quinzenalmente, Quadros de Acompanhamento das Atividades previstas na EAT correspondente (Anexo B). Este prazo poderá ser reduzido para semanalmente, caso seja solicitado pela CGTI/SPOA;

- Submeter as decisões e os documentos técnicos dos Projetos à aprovação da CGTI/SPOA;

- Designar formalmente funcionários encarregados, capacitados, e aceitos pelo MJ, para supervisão permanente, durante todo o período de vigência do contrato, para representá-la técnica e administrativamente, ou fornecer informações sobre os serviços, sempre que necessário. A empresa deverá apresentar Preposto Técnico e Preposto Administrativo, a ser mantido no local dos serviços, para representá-la durante a execução do Contrato, em atenção aos Arts. 68 da Lei no 8.666/93 e art 4o do Decreto no 2.271/97;

- Apresentar, por ocasião da assinatura do contrato, relação nominal dos empregados, acompanhada dos documentos que os identifiquem, com qualificação para a prestação dos serviços;

- Para a assinatura do Contrato e para toda alteração de profissionais feita durante a sua vigência, a empresa deverá comprovar o perfil e experiência mínimos exigidos dos profissionais envolvidos na execução dos serviços mediante a apresentação de diplomas, certificados e currículo, inclusive comprovação em Carteira de Trabalho e/ou outro documento contratual, devendo o Fiscal do Contrato verificar o cumprimento dos requisitos;

- Responder pelos encargos sociais dos seus empregados residentes e pelos equipamentos, ferramentas, fretes de materiais, transporte de pessoal, impostos, taxas, emolumentos, administração, supervisão, seguros, etc., necessários à execução dos serviços a serem contratados;

- Realizar, às suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como durante a vigência do contrato de trabalho de seus empregados, os exames médicos exigidos, apresentando ao Fiscal do Contrato, anualmente, os respectivos comprovantes.;

- Manter seus empregados asseados, adequadamente trajados para o ambiente de trabalho, com trajes em bom estado de conservação e portando crachá de identificação, do mesmo tipo adotado pelo MJ, arcando com o ônus de sua confecção.;

- Responsabilizar-se pela alimentação e transporte dos empregados que se deslocarem ao MJ para prestar serviços, uma vez que não terão vínculo empregatício com esse Órgão;

- Cumprir cada uma das normas regulamentadoras da Medicina e Segurança no Trabalho;

- Substituir, imediatamente, a critério da Contratante, o funcionário do Quadro de Pessoal que se afastar, seja por motivo de férias, licença médica, licença paternidade etc, por outro profissional que reúna as mesmas qualificações do afastado, a serem conferidas pela Fiscalização.

- Substituir, imediatamente, a critério da Contratante, o profissional que seja considerado inapto para os serviços a serem prestados, seja por incapacidade técnica, atitude inconveniente ou falta de urbanidade ou que venha a transgredir as normas previstas no Contrato;

- Responder por perdas e danos que venham a sofrer o Ministério e/ou terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa dos seus empregados ou seus prepostos (técnico e administrativo), quando ocorrida nas suas dependências, reparando ou indenizando os prejuízos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

- Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução dos serviços, não transferindo à Administração a responsabilidade por seu pagamento, nem onerar o objeto do contrato;

- Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- Proibir a veiculação de publicidade ou qualquer outra informação acerca do objeto do contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Contratante;

- Reparar, corrigir, remover e reconstruir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados referentes ao objeto em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, conforme estabelecido nos itens 16 e 28;

- Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todos os assuntos de interesse da Contratante ou de terceiros, que tomar conhecimento em razão da execução do objeto do Contrato, devendo orientar seus empregados nesse sentido. Os empregados deverão assinar Termo de Manutenção de Sigilo junto à Contratada;

- Providenciar para que os produtos da contratação sejam entregues em perfeito estado, com a segurança necessária, garantindo o transporte, o seguro, a entrega e a implantação nos locais indicados pela Contratante, conforme item 19 deste Termo de Referência, sem quaisquer danos, avarias ou ônus adicionais para a Contratante;

- Prestar os serviços, nos locais e horários definidos no item 19 deste Termo de Referência;

- Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os seus profissionais no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em visita às dependências da Contratante;

- Comunicar por escrito qualquer anormalidade, prestando à Contratante os esclarecimentos julgados necessários;

- A Contratada deverá manter os seus funcionários qualificados nas ferramentas, metodologias, processos e tecnologias objeto do presente Termo de Referência durante toda a vigência do Contrato, entendendo-se que não obstante a não exigência de valores ou horas mínimos investidos em treinamento, a Contratada deverá planejar e executar eventos de capacitação para seus funcionários, considerando também, que certamente os insumos materiais e intelectuais empregados na execução dos serviços evoluirão;

- Orientar e exigir de seus profissionais:

- Preservar a integridade e guardar sigilo das informações de que fazem uso, bem como zelar e proteger os respectivos recursos de processamento de informações;

- Cumprir a política de segurança da informação, sob pena de incorrer nas sanções legais cabíveis;

- Não compartilhar, sob qualquer forma, informações sigilosas com outros que não tenham necessidade de conhecer.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

4.1- A Contratante obriga-se a cumprir fielmente as condições e exigências contidas neste Contrato, e em especial:

- Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus serviços dentro das normas e condições contratuais, inclusive permitindo que seus empregados tenham acesso aos equipamentos nos locais onde estão instalados, observando o item 19, do Termo de Referência;

- Comunicar à empresa Contratada as eventuais irregularidades observadas na execução dos serviços e/ou nos materiais entregues para adoção das providências saneadoras;

- Efetuar o pagamento na forma e no prazo convencionados neste Contrato;

- Aplicar as penalidades previstas para o caso do não cumprimento de cláusulas contratuais ou aceitar as justificativas apresentadas pela Contratada.

### CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS

5.1 - O valor global estimado do presente Contrato é de R$ xxxxxxxxxx (xxxxxxxx), e o valor mensal será calculado de acordo com os serviços executados.

CLÁUSULA SEXTA – DO INÍCIO DOS SERVIÇOS

6.1 – A Contratante se obriga a iniciar a execução contratual em até 30 (trinta) dias, a partir da assinatura do contrato.

### CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

7.1 - A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com o constante nos parágrafos primeiro e segundo do artigo 65, da Lei nº 8.666/93.

### CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 – Os recursos orçamentários correrão à conta do orçamento específico de cada um dos órgãos abaixo relacionados, referente ao exercício de 2009, nos Programa de Trabalho, Natureza da Despesa, Fonte de Recurso, Empenho da Despesa e Planos Internos descritos abaixo:

| Recursos Orçamentários |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Órgão | Orçamento específico | Ação | Programa de Trabalho | Natureza da Despesa | Fonte de Recurso | Empenho da Despesa |
| SENASP | Rede Nacional de Integração das Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização - INFOSEG | 2C56 | 6122112722720000 | 339039 | 100 |  |
| DEPEN | INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES PENITENCIÁRIAS EM BASE NACIONAL | 021450 | 14 183 0661 3908 0001 | 339039 | 105 |  |
| CGL | Tecnologia da Informação | PI - 1106E | 14122075020000000 | 339039 | 100000 |  |
| SEDH | Secretaria especial dos Direitos Humanos da Presidência da República | PTRES -014115 | 14122075020000000 | 339000 | 100 |  |

### CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO

  - - A Contratada deverá considerar os procedimentos de fiscalização e de gestão da qualidade do serviço previsto no Termo de Referência; os registros, controles e informações que deverão ser prestados pela Contratada e respectivas adequações de pagamento pelo não atendimento das metas estabelecidas. O nível de serviço será acompanhado a cada OS, contemplando ao menos as seguintes informações: especificação dos serviços; responsabilidades da Contratada; perfil dos profissionais a serem alocados nos serviços e indicadores de desempenho (IDQ e IDP). Caso não atenda aos requisitos previstos sofrerá glosas no pagamento devido pela Contratante, conforme Tabela de Referência para glosas, subitem 9.10.

    - - A Contratada é responsável por informar, à Contratante, a alocação e substituição dos profissionais envolvidos no atendimento de cada OS, assim como comprovar a qualificação técnica dos mesmos.

    - A Contratada deverá disponibilizar sistema gerencial de controle de Ordens de Serviço, sem ônus para a Contratante, durante a vigência do contrato, inclusive para registrar e medir o Nível de Serviço.

  - Os serviços deverão atender a níveis de qualidade e de cumprimento de prazos, estabelecidos pelos seguintes indicadores:

  - Índice de Desconformidade de Qualidade (IDQ) = (Σ Número de Desconformidades entre o estabelecido na OS e os artefatos entregues) dividido pela Quantidade de PFB.

  - O cálculo do IDQ deverá levar em consideração a Tabela de Desconformidades, conforme Anexo N.

| Fórmula de Cálculo do Índice de Desconformidade de Qualidade - IDQ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| IDQ = [∑ (PSE * QTD_D) + (PRE * QTD_R)] / TPF |  |  |
| Onde: |  |  |
| IDQ = Índice de Desconformidade de Qualidade |  |  |
| PSE = Peso de Severidade |  |  |
| PRE = Peso de Reincidência |  |  |
| QTD_D = Quantidade de desconformidades |  |  |
| QTD_R = Quantidade de reincidências |  |  |
| TPF = Tamanho da Ordem de Serviço em PFB |  |  |

  - Índice de Descumprimento de Prazos (IDP) = Σ Dias de Atraso Não Justificados dividido pela duração prevista para os artefatos entregues no cronograma da execução de uma OS, a qual pode estar baseada na EAT correspondente, no Anexo B.

  - Os serviços de manutenção corretiva ou documentação de sistemas deverão ser realizados no prazo máximo previsto na Tabela de Prazos de Atendimento de Manutenção. No caso de descumprimento das tabelas do subitem 9.4.6, aplica-se o Grau 02 da tabela de referência para glosa.

  - Os índices aceitáveis são: IDQ<=0,3 (menor ou igual a três décimos) e IDP<=0,2 (menor ou igual a dois décimos).

  - Caso a Contratada não consiga manter os Níveis de Serviço acordados, deverá ser aplicada a glosa correspondente, conforme Edital e Contrato.

  - As condições de pagamento serão ajustadas de acordo com os inadimplementos cometidos pela empresa Contratada na prestação dos serviços, e nas obrigações do Contrato e terá por base graus conforme relacionados na tabela a seguir, a qual servirá como referência para o fiscal do contrato:

| TABELA DE GRAU DE INFRAÇÃO |  |
| --- | --- |
| GRAU | CORRESPONDÊNCIA |
| 01 | Advertência |
| 02 | Glosa de 0,3% (zero vírgula três por cento), sobre o valor global dos serviços da OS. |
| 03 | Glosa de 10% (dez por cento) sobre o valor médio mensal do Contrato. |

  - As glosas nos pagamentos a que se sujeita a Contratada terão como referência a tabela a seguir:

| TABELA DE REFERÊNCIA PARA GLOSA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | GRAU |
| 01 | Permitir a presença de empregado sem crachá nos locais onde há prestação de serviço de interesse do MJ. | Por ocorrência | 01 |
| 02 | Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços solicitados. | Por ocorrência | 02 |
| 03 | Manter empregado sem qualificação para executar os serviços contratados. | Por ocorrência | 02 |
| 04 | Índice de desconformidade de qualidade - IDQ maior que 0,3 e menor ou igual a 0,5 | Por ocorrência | 01 |
| 05 | Índice de desconformidades de qualidade - IDQ maior que 0,5 | Por ocorrência | 02 |
| 06 | Índice de Descumprimento de Prazos maior que 0,2 (zero vírgula dois) e menor ou igual a 0,3 (zero vírgula três) | Por ocorrência | 01 |
| 07 | Índice de Descumprimento de Prazos maior que 0,3 (zero vírgula três) | Por ocorrência | 02 |
| 08 | Acumular 03 (três) advertências | Por ocorrência | 02 |
| 09 | Descumprir o prazo máximo de atendimento dos serviços de manutenção corretiva ou documentação de sistemas, conforme Tabelas de Prazos de Atendimento de Manutenção, subitem 9.4.6. | Por ocorrência | 02 |
| Para os itens a seguir, deixar de: |  |  |  |
| 10 | Zelar pelas instalações do Ministério. | Por ocorrência | 01 |
| 11 | Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades. | Por dia | 02 |
| 12 | Efetuar o pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e sociais, bem assim quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução deste Contrato. | Por ocorrência | 03 |
| 13 | Cumprir atividades dentro do prazo de execução, exceto aquelas previstas na EAT (Anexo B) sem justificativa aceitável. | Por dia | 02 |
| 14 | Elaborar artefatos especificados na EAT (Anexo B). | Por ocorrência | 02 |

  - O valor do pagamento será determinado pela multiplicação da quantidade de serviços (em PPF) efetivamente prestados e homologados, pelo valor do ponto de função, ajustado pelos seguintes fatores de ajuste em razão da tecnologia utilizada:

| Código | Plataformas tecnológicas | Fator de ajuste |
| --- | --- | --- |
| P1 | Plataforma JAVA, Servlet, J2EE,J2ME e JSP. | 1 |
| P2 | Plataforma Microsoft Windows DNA - Tecnologia Microsoft VB 6 | 0,83 |
| P3 | Plataforma .NET – Tecnologia Microsoft VB. NET, ASP, ASP.Net, C#.net, HTML, Zope, Plone, LUMIS, XML, PHP, Pyton e JavaScript. | 0,62 |
| P4 | Plataforma Delphi e PL/SQL | 0,83 |

    - Do resultado obtido no subitem 19.11 serão descontadas as glosas, determinando-se o valor a ser pago na OS.

9.12 – Será procedida consulta “ON LINE” ao SICAF antes de cada pagamento a ser efetuado ao Contratado, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. Caso fique constatado o vencimento das guias de recolhimento do FGTS e da Previdência Social, a Contratada deverá apresentar, no prazo constante da solicitação feita pela Administração, a sua regularização.

9.13 – Em caso de irregularidade junto ao SICAF, o Ministério da justiça notificará a empresa para que sejam sanadas as pendências no prazo de 5 (cinco) dias.

9.14 – Serão retidas na fonte e recolhidas previamente aos cofres públicos as taxas, impostos e contribuições previstas na legislação pertinente, cujos valores e percentuais respectivos deverão estar discriminados em local próprio do documento fiscal de cobrança.

  - O pagamento será efetuado mensalmente, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura correspondente aos serviços efetivamente executados, após o aceite e o atesto pelo Fiscal do Contrato, designado pela autoridade competente da Contratante. Da Nota Fiscal/Fatura não deverá constar valores a título de diárias e passagens.

  - O pagamento será creditado em favor da Contratada, por meio de ordem bancária contra qualquer entidade bancária indicada na proposta, devendo para isso ficar explicitado o nome do banco, da agência, da localidade e do número da conta-corrente em que deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá até o 10o (décimo) dia útil do mês subseqüente ao adimplemento da obrigação.

  - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito de alteração nos preços ou compensação financeira.

  - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do serviço, serão obtidos mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos Moratórios

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

TX = percentual da Taxa anual = 6%

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX/100)            I = (6/100)                 I = 0,00016438

365                          365

  - A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura após a ocorrência.

  - Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na Contratante em favor da Contratada. Caso esse valor seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente, ou judicialmente, se necessário.

  - A cada Ordem de Serviço executada será efetuado o pagamento referente a 80% (oitenta por cento) do valor total da OS, sendo que os 20% (vinte por cento) restantes serão pagos após homologação e assinatura do Termo de Homologação da Ordem de Serviço.

  - Eventuais ajustes decorrentes de diferenças entre as contagens estimativa e final de Pontos por Função, bem como dedução de valores relativos a penalidades, serão efetuados na última parcela de desembolso prevista.

9.23. Nos casos em que os serviços forem prestados nas dependências da Contratante aplicar-se-á o redutor de 5% (cinco por cento) sobre os valores devidos do pagamento.

CLÁUSULA DEZ - DA REPACTUAÇÃO

10.1 - Será permitida a repactuação do valor deste Contrato, desde que observado o interrégno mínimo de 01 (um) ano, a contar da data da Proposta ou da data do orçamento a que a proposta se referir, devidamente fundamentada, em Planilhas de Custo e Formação de Preços, nos termos do art. 5º, e Parágrafo único, do Decreto nº 2.271/97 e Art. 37 da IN/ MP nº 02/2008.

10.1.1 - A repactuação será precedida de demonstração analítica de aumento dos custos, de acordo com a Planilha de Custos e Formação de Preços referida nos termos do art. 40 da Instrução Normativa – MP nº 2, de 30 de abril de 2008

10.2 - Caberá ao Contratante verificar, anteriormente à concessão da repactuação, se os novos preços a serem contratados estão superiores aos cobrados por outras empresas que executam idêntico serviço a outros órgãos públicos, devendo as partes, se for o caso, rever os preços, adequando-os às condições iniciais do contrato.

10.3 – O reequadramento da empresa, qual seja, lucro real, presumido ou simples nacional, só poderá ocorrer nas renovações contratuais, se este ocorrer antes, a empresa não poderá solicitar revisão dos preços.

CLÁUSULA ONZE - DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO

11.1 – O valor contratado poderá ser revisto antes do prazo previsto para repactuação com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, na forma da alínea “d”, inciso II, art. 65 da Lei nº 8.666/93, mediante solicitação formal do Contratado, obedecida a seguinte condição:

11.1.1 – as eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de planilha analítica e documento que comprove a superveniência de fatos imprevisíveis, ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária ou extracontratual, porém de conseqüências incalculáveis, demonstrando o seu impacto nos custos do contrato.

CLÁUSULA DOZE - DO ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO

12.1 - A execução do Contrato será fiscalizada por Representante da Contratante, especialmente designado, cumprindo-lhe:

- Acompanhar e a fiscalizar os serviços, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da sua prestação e de tudo dará ciência à Contratada, para a fiel execução dos serviços durante toda a vigência do Contrato;

- Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada perante o MJ e/ou a terceiros, os serviços estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora e em todos os locais. A presença do servidor designado como Representante não diminuirá a responsabilidade da Contratada, por quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, que não implicarão co-responsabilidade da Contratante ou do servidor designado para a fiscalização;

- O Representante da Contratante poderá sustar, recusar, mandar refazer quaisquer serviços, que estejam em desacordo com as especificações técnicas, e as constantes do Termo de Referência, determinando prazo para a correção de possíveis falhas ou substituições de produtos em desconformidade com o solicitado;

- Eventuais irregularidades de caráter urgente deverão ser comunicadas, por escrito, ao Fiscal da Contratante com os esclarecimentos julgados necessários e, as informações sobre possíveis paralisações de serviços, a apresentação de relatório técnico ou razões justificadoras a serem apreciadas e decididas pelo servidor designado;

- As decisões e providências sugeridas pela Contratada ou julgadas imprescindíveis, que ultrapassarem a competência do Fiscal designado pela Contratante, deverão ser encaminhadas à autoridade superior, para a adoção das medidas cabíveis;

- O Fiscal e/ou Servidor designado deverá conferir os relatórios dos serviços executados pela Contratada, por ocasião da entrega das Notas Fiscais ou Faturas, e atestar a prestação dos serviços, quando executados satisfatoriamente, para fins de pagamento.

12.2 - Ao Fiscal do Contrato fica assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos os itens constantes do Termo de Referência, da proposta da Contratada e das cláusulas deste contrato, além de solicitar a substituição de qualquer empregado da Contratada que: comprometa a perfeita execução dos serviços; crie obstáculos à fiscalização; não corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares do Órgão; e cujo comportamento ou capacidade técnica sejam inadequados à

execução dos serviços, que venha causar embaraço à fiscalização em razão de procedimentos incompatíveis com o exercício de sua função.

### CLÁUSULA TREZE – DA GARANTIA

13.1 - A Contratada, como garantia para o cumprimento das obrigações assumidas, forneceu à Coordenação Geral de Logística, no ato da assinatura deste instrumento, a importância de R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx), equivalente a 3 % (três) por cento do valor contratual, na modalidade de xxxxxxxxxxxxxxxx.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O documento referente à garantia contratual será entregue na Divisão de Contratos, que se encarregará de enviá-lo à Divisão de Execução Orçamentária e Financeira – DIOF, para registro e guarda.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor da garantia permanecerá integral até o término da vigência do Contrato. A reposição de seu valor, quando for o caso, será feita em até 72 (setenta e duas) horas, contadas da data de recebimento da notificação do Contratante.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O valor da garantia reverterá, integralmente, em favor do Contratante, ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da Contratada, sem prejuízo das perdas e danos porventura verificados.

PARÁGRAFO QUARTO - O Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para descontar os valores referentes a eventuais multas aplicadas à Contratada, bem como nos casos decorrentes de inadimplemento contratual, e de indenização por danos causados ao Patrimônio da União ou de terceiros, ocorridos nas suas dependências.

PARÁGRAFO QUINTO - A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após o término da vigência ou rescisão do Contrato, desde que não haja pendências.

### CLÁUSULA CATORZE – DA VIGÊNCIA

14.1 - O presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos mediante termos aditivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, após a verificação da real necessidade e com vantagens para a Administração na continuidade do contrato, nos termos do inciso II do at. 57 da Lei nº 8.666/93, podendo ser alterado, exceto no tocante a seu objeto. Será acrescido do período de garantia de 24 (vinte e quatro) meses, quando o contrato continuará tendo vigência, no que couber, apenas para o fim de observância do cumprimento da garantia dos produtos entregues, conforme previsto nos subitens 16.3 e 16.4 do Anexo I do Edital.

### CLÁUSULA QUINZE – DAS SANÇÕES

  - Pela inexecução total ou parcial do objeto, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções, além das previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93:

    - Advertência, que será notificada por meio de ofício, mediante contra-recibo do representante legal da Contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da administração;

    - Multa no percentual correspondente a 0,3% (zero vírgula três por cento), por descumprimento das obrigações assumidas incidente sobre o valor dos serviços não prestados, até a data do efetivo adimplemento, observado o limite de 30 (trinta) dias;

      - A multa moratória será aplicada a partir do 2º (segundo) dia útil da inadimplência, contado da data definida para o regular cumprimento da obrigação.

    - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não prestados, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao Ministério da Justiça pela não execução parcial ou total do contrato.

      - Decorridos 30 (dias) sem que o contratado tenha iniciado a prestação da obrigação assumida, estará caracterizada a inexecução contratual, ensejando a sua rescisão.

      - A aplicação de multa por inexecução contratual independe da multa moratória eventualmente aplicada ou em fase de aplicação, podendo ser aplicadas cumulativamente.

    - Suspensão do direito de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, do mesmo modo, o licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

  - As sanções previstas nos subitens 15.1.1 e 15.1.4 deste item poderão ser aplicadas juntamente com as dos subitens 15.1.2 e 15.1.3, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

  - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa vencedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais

CLÁUSULA DEZESSEIS – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO

16.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as conseqüências contratuais, de acordo com o disposto nos artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A rescisão deste Contrato poderá ser:

I - Determinada por ato unilateral e por escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78, da Lei nº 8666/93;

II – Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

III – Judicial, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

PARÁGRAFO QUARTO – Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

I - devolução de garantia;

II - pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

PARÁGRAFO QUINTO – Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.

PARÁGRAFO SEXTO – A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados à Contratante, além das sanções previstas neste Instrumento.

### CLÁUSULA DEZESSETE – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

17.1 - Da penalidade aplicada caberá recurso à autoridade superior àquela que aplicou a sanção, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, ficando a sanção sobrestada até o julgamento do pleito.

### CLAUSULA DEZOITO - TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TRANSIÇÃO CONTRATUAL

18.1.	A transferência de conhecimento, no uso das soluções desenvolvidas pela Contratada, deverá ser viabilizado, sem ônus adicionais para a Contratante, conforme Plano de Transferência de Conhecimento (o qual fará parte do Plano de Implantação do Sistema) fornecido pela Contratada durante a Fase de Homologação, em eventos específicos de transferência de conhecimento, preferencialmente em ambiente disponibilizado pela Contratada, e baseado em documentos técnicos e/ou manuais específicos da solução desenvolvida. O cronograma e horários dos eventos deverão ser previamente aprovados pela Contratante.

18.2.	A Contratada deverá descrever a metodologia, conforme o Plano de Transferência de Conhecimento, que será utilizada para transferir conhecimento aos técnicos da Contratante, os quais poderão ser multiplicadores do conhecimento transferido a outros técnicos ou a usuários finais.

18.3.	A transferência de conhecimento, direcionada para os técnicos indicados pela Contratante deverá ser focado na solução adotada, de forma que haja transferência do conhecimento da tecnologia utilizada no desenvolvimento do sistema. Ao final da transferência, técnicos da Contratante deverão estar capacitados para realizarem a instalação, a manutenção e a evolução das funcionalidades do sistema.

18.4.	Em ocorrendo nova licitação, com mudança de fornecedor dos serviços, a Contratada signatária do contrato em fase de expiração, assim considerado o período dos últimos três meses de vigência, deverá repassar para a vencedora do novo certame, por intermédio de evento formal, os documentos necessários a continuidade da prestação dos serviços, bem como esclarecer dúvidas a respeito de procedimentos no relacionamento entre a Contratante e a Contratada.

### CLAUSULA DEZENOVE - GARANTIA DOS PRODUTOS DESENVOLVIDOS

19.1.	A empresa Contratada deverá apresentar garantias de funcionamento dos produtos desenvolvidos pelo período mínimo de 90 (noventa) dias, a contar da data de seu recebimento definitivo, comprometendo-se a efetuar as necessárias correções, sem ônus adicionais para a Contratante, durante este período. Este período servirá para avaliação, por parte da Contratante, dos artefatos recebidos, quando se verificará a aderência às normas, consistência e estabilidade dos produtos entregues, não se confundindo com o período de garantia de 24 meses, previsto no Item 28 – FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO, em que os produtos ficarão sob garantia contra defeitos ocultos, falhas e mau funcionamento.

19.2.	Durante o período de 90 (noventa) dias acima mencionado, qualquer defeito no s produtos ou não correspondência aos requisitos especificados deverão ser reparados sem ônus para a Contratante. A garantia deverá incluir todos os produtos desenvolvidos e todas as ferramentas utilizadas, sejam elas livres ou licenciadas. As manutenções poderão ser motivadas por eventuais impropriedades detectadas nos procedimentos desenvolvidos. Neste caso, caberá uma decisão conjunta, devidamente documentada, ressaltando os aspectos positivos ou imprescindíveis que justifiquem o empreendimento. A documentação deverá ser atualizada para refletir eventuais mudanças.

19.3.	Após o aceite definitivo, a garantia dos produtos entregues será de 24 (vinte e quatro) meses, conforme Item 28 – FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO, do Termo de Referência, prazo necessário para que um sistema alcance maturidade de uso suficiente, de acordo com a experiência do MJ, e todas as funcionalidades possam ser testadas em ambiente de produção, com o desempenho requerido, considerando que itens como volume de dados, quantidade de transações e demais requisitos, mesmo quando submetidos a simulação, em tempo de teste e homologação, podem apresentar defeitos ocultos, em situações peculiares, a exemplo do crescimento da base de dados.

19.4.	Durante o período de 24 (vinte e quatro) meses acima mencionado, qualquer defeito no sistema ou não correspondência aos requisitos especificados deverão ser reparados sem ônus para o Contratante. Essa garantia deverá incluir todos os produtos desenvolvidos e todas as ferramentas utilizadas no projeto, sejam elas livres ou licenciadas. As manutenções poderão ser motivadas por eventuais impropriedades detectadas nos procedimentos realizados. Neste caso, caberá uma decisão conjunta, devidamente documentada, ressaltando os aspectos positivos ou imprescindíveis que justifiquem as correções. A documentação deverá ser atualizada para refletir eventuais mudanças realizadas.

### CLAUSULA VINTE - SUPORTE TÉCNICO

21.1.	O suporte técnico dos produtos deverá ser prestado durante todo o período de garantia dos produtos já entregues, mediante as condições que se seguem, sem qualquer ônus adicional para a Contratante.

21.2.	A Contratada deverá especificar a equipe encarregada do atendimento e do suporte técnico dos produtos, fornecendo nomes, telefones, fax e endereços eletrônicos (e-mail) ou sistema para o encaminhamento de chamadas remotas da equipe da Contratante.

21.3.	O suporte técnico será efetuado mediante contato telefônico, e-mail e/ou presencialmente no ambiente da Contratante, a critério da Contratante, para:

a) resolução de problemas e dúvidas de configuração e utilização dos produtos;

b) correção de erros de quaisquer etapas do processo de desenvolvimento ou implantação;

c) Diagnóstico de problemas, com a correção dos erros detectados, e também a entrega da documentação atualizada das alterações efetuadas;

21.4.	A Contratada deverá prover solução nos prazos da tabela abaixo, contadas do momento em que for efetuada a chamada, independente de registro ou não pelos atendentes na empresa. Consideram-se problemas críticos aqueles que afetem a disponibilidade, integridade e confidencialidade de sistemas de informação.

Atendimento a chamado de suporte técnico

Início do atendimento em horas úteis	Prazo para solução do problema em horas úteis	Prazo para solução da causa do problema em horas úteis

Imediato 	Em até 2 (duas) horas.	Em até 24 (vinte e quatro) horas.

### CLAUSULA VINTE E DOIS - DIREITO AUTORAL E PROPRIEDADE INTELECTUAL

22.1.	A Contratante, para todos os efeitos da aplicação da Lei no 9.609/98, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, e regulamentos correlatos, deverá ser o único proprietário de licença para utilização dos sistemas desenvolvidos, devendo, para tanto, a Contratada ceder ao Ministério da Justiça, mediante cláusula contratual:

a) o direito de propriedade intelectual do software desenvolvido e das partes em desenvolvimento, de forma permanente, permitindo à Contratante a qualquer tempo distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações de licenças restritivas;

b) o projeto, suas especificações técnicas, documentação, códigos-fonte de programas, dados de identificação dos técnicos desenvolvedores e todos os produtos gerados na execução do contrato, para o caso de instrução de processo de registro do Sistema no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) pela Contratante;

c) os direitos permanentes de instalação e uso do software, incluindo as licenças de uso das ferramentas de produtividade utilizadas para o desenvolvimento do sistema e necessárias para sua manutenção corretiva e/ou evolutiva e todos os arquivos e programas necessários ao funcionamento do sistema a partir de ambiente computacional único, independentemente do número de servidores, processadores utilizados e de usuários simultâneos;

d) os direitos permanentes de uso e instalação sobre todas as adequações ao software e atualizações corretivas ou a arquivos e rotinas a ele associadas, desenvolvidas em decorrência do Contrato, sem ônus adicionais à Contratante;

e) os direitos a serviços de suporte à instalação, administração e uso do software e de arquivos auxiliares, durante todo o período de vigência do Contrato, sem ônus adicionais à Contratante.

22.2.	Desta forma, todos os direitos autorais da solução, documentação, “scripts”, códigos-fonte e congêneres desenvolvidos durante a execução dos produtos são da Contratante, ficando proibida a sua utilização pela Contratada sem a autorização expressa do Ministério da Justiça.

22.3.	O ambiente de desenvolvimento do Ministério da Justiça poderá ser replicado totalmente em ambiente seguro da Contratada, em homologação e produção, sendo de responsabilidade da empresa Contratada arcar com todas as despesas de licenciamento e garantias de modo a manter os ambientes identicamente replicados e legalizados.

22.4.	A Contratada não poderá repassar a terceiros, em nenhuma hipótese, códigos fontes; bem como qualquer informação sobre a arquitetura e/ou documentação; assim como dados e/ou metadados trafegados; produtos desenvolvidos e entregues, ficando responsável juntamente com a Contratante por manter a segurança da informação relativa aos dados e códigos durante a execução das atividades e também em período posterior ao término da execução dos produtos.

### CLAUSULA VINTE E TRES - LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

23.1.	Os serviços constantes do Objeto deste Termo de Referência poderão ser executados tanto nas instalações do MJ, quanto nas instalações da Contratada, na modalidade de centro de solução de desenvolvimento de software, porém, sempre com a elaboração dos artefatos previstos na MGDS do MJ, seguindo as normas internas da CGTI/SPOA. Poderá haver deslocamentos para localidades em que seja necessário realizar atividades relacionadas ao Objeto deste TR, em razão de projetos de interesse das unidades do MJ.

23.2.	Os serviços prestados nas instalações do MJ serão executados no horário de funcionamento do Ministério, podendo haver trabalho noturno ou nos fins-de-semana, em razão de aumento de demanda ou fato que o justifique, tais como antecipação de prazos de entrega por parte do usuário, deslocamento de prestadores nos finais de semana; implementação de rotinas que necessitem de paralisação dos serviços disponibilizados aos usuários, depuração de erros críticos entre outros.

23.3.	Os serviços realizados fora do ambiente do MJ serão executados com recursos da Contratada, conforme horário que definir, respeitadas as condições deste TR, notadamente, quanto ao uso de ferramentas e sistemas preconizados.

23.4.	Diferentemente da hipótese do subitem 23.2, “serviços prestados nas instalações do MJ” - os serviços a serem realizados aos sábados, domingos e feriados na centro de solução de desenvolvimento de software não implicarão em nenhuma forma de acréscimo ou majoração nos valores dos serviços, razão pela qual será improcedente a reivindicação de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, bem como, horas-extras ou adicionais noturnos.

23.5.	A Contratada se obrigará a dimensionar o horário dos trabalhos de acordo com os parâmetros apontados, de modo a alcançar os resultados nos prazos previstos, observado a EAT correspondente(Anexo B).

23.6.	O deslocamento de prestador de serviço da Contratada para a realização de: planejamento, revisões, auditorias de qualidade dos produtos/artefatos, reuniões, pontos de controle previstos na MGDS, homologação de artefatos dentre outros artefatos produzidos no centro de solução de desenvolvimento de software não implicarão em nenhuma forma de acréscimo ou majoração nos valores dos serviços, bem como, nenhum tipo de pagamento correspondente a horas-extras ou adicionais noturnos.

23.7.	A critério da Contratante, é possível que o centro de solução de desenvolvimento de software venha a funcionar em espaço físico da Contratante, mantendo-se as demais cláusulas relativas à contratação deste tipo de serviço.

### CLAUSULA VINTE E QUATRO - PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE SEGURANÇA

  - Os procedimentos básicos mínimos de segurança exigidos da Contratada são:

- Manter uma trilha de segurança da informação paralela às trilhas de qualidade e teste de software, formada por profissionais que detenham conhecimentos em desenvolvimento seguro de sistemas, observando as normas internacionalmente aceitas, notadamente a NBR ISO/IEC 27001 e 27002. Deverá haver checklist de verificação para desenvolvimento seguro de software, conforme modelo vigente no MJ, caso exista;

- Credenciar junto ao MJ, seus profissionais autorizados a retirar e a entregar documentos, bem como aqueles que venham a ser designados para prestar serviços nas dependências do MJ;

- Identificar qualquer equipamento da empresa que venha a ser instalado nas dependências do MJ, utilizando placas de controle patrimonial, selos de segurança, etc;

- Fazer com que seus funcionários mantenham sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos integrantes dos serviços a serem executados, inclusive com a assinatura de termo de responsabilidade e manutenção de sigilo próprio, semelhante ao disponível no MJ;

- Observar, rigorosamente, todas as normas e procedimentos de segurança implementados no ambiente de Tecnologia da Informação do MJ;

- Adotar critérios adequados para o processo seletivo dos profissionais, com o propósito de evitar a incorporação de pessoas com características e/ou antecedentes que possam comprometer a segurança ou credibilidade do Contratante;

- Comunicar com antecedência mínima de 3 (três) dias a CGTI/SPOA qualquer ocorrência de transferência, remanejamento ou demissão, para que seja providenciada a revogação de todos os privilégios de acesso aos sistemas, informações e recursos do MJ, porventura colocados à disposição para realização dos serviços contratados;

- Manter sigilo sobre todos os ativos de informações e de processos do MJ; e da Contratada que se refiram ao Contratante.

### CLÁUSULA VINTE E CINCO – SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E ESTIMATIVA DE DEMANDA

  - A Contratada designará 1 (um) profissional para atuar como Preposto Técnico, nas dependências da Contratante, com as seguintes responsabilidades:

    - Executar a gestão geral do contrato por parte da Contratada, com a visão de todas as Ordens de Serviço em desenvolvimento, objetivando garantir a execução dos serviços dentro dos prazos estabelecidos e atendendo todos os requisitos.

    - Responder, perante a Contratante, pela execução técnica das Ordens de Serviço.

    - Participar periodicamente, a critério da Contratante, de reuniões de acompanhamento das atividades referentes às OS em execução, em ambiente de interesse da Contratante, com representantes da Contratante;

    - Levar para as reuniões periódicas de acompanhamento, as situações não resolvidas em nível de gerência das OS.

  - O preposto técnico deverá contar com certificação PMP (Project Management Professional) em vigor. A comprovação será feita mediante a apresentação do certificado em nome do profissional, fornecido pelo Project Management Institute (PMI), e verificada anualmente. Esta solicitação se justifica em razão dos artefatos resultados do Planejamento Estratégico da Secretaria Executiva do MJ utilizar o PMOK como referência, assim, o profissional deverá estar habituado com o vocabulário, atividades e áreas de conhecimento ali mencionados.

  - A Contratada designará 01 (um) profissional para atuar como Preposto Administrativo, com a responsabilidade de realizar a gestão quanto aos aspectos administrativos e legais do contrato.

  - As demandas deverão ser encaminhadas à Contratada, por intermédio de Ordem de Serviço – OS, elaborada pela Contratante, conforme Anexo F, documento este destinado ao controle dos serviços solicitados. O trâmite desses documentos deverá ser automatizado através de um sistema gerencial de controle de Ordens de Serviço (cronograma, e artefatos versionados) a ser disponibilizado pela Contratada, por sítio na Internet, durante a vigência do contrato, sem ônus para a Contratante, em razão da sistemática de emissão de OS, em quantidades inviáveis de serem acompanhadas manualmente.

    - A Contratada deverá prover a Contratante de informação detalhada da execução dos serviços, por intermédio de ferramenta, em tempo real, protegida por senha e conexão segura.

    - A Contratada fica responsável pela manutenção do software em funcionamento, sem erros, durante toda a vigência do Contrato.

    - A Contratada deverá, sem ônus para a Contratante, sempre que solicitada, fornecer todas as informações referentes à execução das OS para a Contratante.

    - Ao término do Contrato ou sempre que solicitado pela Contratante, a Contratada transferirá a base de dados histórica de todas as OS, juntamente com o modelo e dicionário de dados do software; e as versões dos artefatos complementares às OS, existentes na ferramenta de gerência de configuração para cada OS, em mídia digital, formato de arquivo texto ou outro previamente acordado entre as partes.

  - As OS deverão ser encaminhadas à Contratada pelo Sistema Gerencial de Controle de Ordens de Serviço ou por Ofício, a critério da Contratante.

  - Não há previsão quanto à distribuição das solicitações de Ordens de Serviço ao longo dos meses, sendo responsabilidade da Contratada ajustar-se com vistas ao atendimento dos serviços solicitados pela Contratante de acordo com os prazos máximos estabelecidos neste TR.

  - Para cada OS emitida, a Contratada designará um profissional para atuar como responsável pela OS com as seguintes responsabilidades:

    - Gerenciar a execução da OS com o objetivo de garantir a execução dos serviços da Contratada, dentro dos prazos estabelecidos e atendendo todos os requisitos de qualidade.

    - Atuar, juntamente com representante da Contratante, na solução de qualquer dúvida, conflito ou desvio.

  - A Contratada, para cada OS recebida, deverá executar os artefatos encomendados, de acordo com os respectivos cronogramas, gerando produtos dentro dos padrões de qualidade e de compatibilidade técnica, conforme as metodologias e padrões da Contratante.

    - A Contratada deverá realizar a verificação da qualidade antes da entrega dos produtos gerados para a Contratante. A Contratante também realizará a sua verificação da qualidade com vistas ao aceite dos produtos gerados pela Contratada.

    - A Contratada deverá efetuar os acertos nas inconformidades encontradas pela Contratante, dentro dos prazos estabelecidos, sem ônus para a Contratante.

    - A Contratante realizará a homologação de cada artefato recebido, constante na OS em no máximo 20 (vinte) dias úteis e contados a partir da data da entrega do artefato.

    - Caso um artefato desenvolvido pela Contratada e entregue para homologação não seja aprovado pelo Contratante, a Contratada deverá promover os ajustes necessários em um prazo correspondente a até 20 % (vinte por cento) do período utilizado pela Contratada para o desenvolvimento do respectivo artefato, após a notificação da Contratante. Nesse caso poderão ser aplicadas penalidades estabelecidas contratualmente.

    - Se as correções em inconformidades de um artefato, apontadas pela Contratante dentro dos prazos estabelecidos na OS gerarem retrabalho, neste ou em outros artefatos, as correções correrão por conta da Contratada.

  - As OS conterão, além dos itens previstos no Anexo F, o seguinte:

    - A relação de todos os artefatos desejados, somando no mínimo um ponto por função. Cada entrega por parte da Contratada será também, de no mínimo, um ponto por função;

    - Uma estimativa da quantidade de Pontos por Função, conforme CPM (Counting Practices Manual) versão 4.2 ou superior do IFPUG (International Function Point Users Group), ou conforme Anexo M, que serão entregues;

    - O cronograma de entrega dos artefatos previstos, que terá como parâmetros para sua elaboração um indicador denominado Fator de Produtividade Mínima (FPM), expresso em horas/PFB e o percentual de esforço do artefato segundo a EAT correspondente;

    - O indicador FPM tem como objetivo adequar os prazos de elaboração dos artefatos a um valor razoável de produtividade e ajustamento do valor do preço do ponto de função em razão do esforço empregado em cada uma das tecnologias abaixo descritas. Ficam estabelecidos os seguintes fatores de produtividade:

| Código | Plataformas tecnológicas | Produtividade |
| --- | --- | --- |
| P1 | Plataforma JAVA, Servlet, J2EE,J2ME e JSP. | 14,5 horas/PFB |
| P2 | Plataforma Microsoft Windows DNA - Tecnologia Microsoft VB 6 | 12,0 horas/PFB |
| P3 | Plataforma .NET – Tecnologia Microsoft VB. NET, ASP, ASP.Net, C#.net, HTML, Zope, Plone, LUMIS, XML, PHP, Pyton e JavaScript. | 9,0 horas/PFB |
| P4 | Plataforma Delphi e PL/SQL | 12,0 horas/PFB |

    - Critérios da qualidade, contendo os critérios que deverão ser atendidos a fim de que o produto possa ser homologado pela Contratante. Tal documento tem como objetivo garantir que todos os artefatos estão de acordo com as metodologias e padrões da Contratante.

  - A Contratante poderá indicar, no máximo 02 (dois) técnicos para realizar, nas dependências da Contratada, o acompanhamento da execução de cada OS demandada. Os técnicos não serão necessariamente servidores do MJ, podendo inclusive ser pessoal de empresa contratada para fiscalizar atividades objeto da presente contratação.

  - A avaliação da qualidade dos artefatos entregues será realizada a cada entrega prevista na Ordem de Serviço, podendo motivar a recusa de artefatos. A motivação da recusa do artefato será formalizada pela Contratante.

  - O cálculo do Índice de Desconformidade de Qualidade – IDQ será realizado conforme o subitem 10.5 a cada entrega de artefatos. Caso seja superior a 0,3 (zero virgula três) desconformidades por PF, sujeitará a Contratada a aplicação de condições de pagamento diferenciadas, conforme cláusulas previstas neste Termo de Referência, além das penalidades previstas em item próprio.

  - Para efeito de apuração do índice de erros por PF também serão consideradas as desconformidades relacionadas aos requisitos não-funcionais especificados.

  - Caso a Ordem de Serviço descreva um sistema, módulo ou iteração, a entrega de uma primeira versão, denominada “alfa”, que atenda aos requisitos estabelecidos nos critérios de qualidade, marca o final de uma iteração. A próxima iteração, incorporará o pedido de construção de outros casos de uso e os ajustes necessários a serem aplicados nos já desenvolvidos. As iterações se sucederão até o final do projeto, com a entrega da última versão denominada “beta”.

  - Após a constatação, pela Contratante, de que todos os requisitos de uma OS foram atendidos, poder-se-á realizar a entrega definitiva. Para isto, a Contratante deverá executar todos os testes necessários e manter os produtos em observação, funcionando em ambiente de produção pelo prazo de até 90 (noventa) dias, quando se considerará a entrega definitiva.

  - A inspeção e teste pode gerar a recusa de artefatos por motivo de vícios de qualidade ou por não observância dos padrões e melhores práticas adotadas pela Contratante. Em caso de recusa, o prazo efetivo de entrega do serviço não será considerado prorrogação do prazo contratual, o que poderá gerar aplicação de penalidades por atraso.

  - A Contratante emitirá, após a inspeção e teste de todos os artefatos da OS entregues, o Termo de Homologação da Ordem de Serviço, que formalizará a entrega definitiva do produto.

  - A emissão do Termo de Homologação da Ordem de Serviço pela Contratante não exime a Contratada da responsabilidade pela correção de erros identificados dentro do prazo de garantia do serviço.

  - No caso de não haver consenso entre a Contratante e a Contratada em relação à metodologia de contagem de PFB, a exemplo de reuso de componentes, contagem de telas existentes em mais de um módulo do sistema, as dúvidas serão dirimidas com base na MGDS.

  - Os AIE (Arquivo de Interface Externa) deverão ser contados, conforme determina a técnica de Análise de Pontos de Função, porém não serão considerados para remuneração à Contratada sempre que para sua inclusão, alteração ou exclusão forem utilizados componentes fornecidos pela Contratante.

  - As demandas de manutenção e documentação de sistemas serão mensuradas com base na métrica de contagem de Pontos por Função, do International Function Point Users Group – IFPUG e Tabela de Contagens de Esforço por Tipo de Serviço, conforme Anexo M, além dos itens previstos no Anexo F. As demandas de manutenção e documentação de sistema compreendem as seguintes modalidades:

      - Manutenção evolutiva: abrange a concepção e implantação de novas funcionalidades e de novos componentes em softwares existentes no MJ, não abrangendo iterações não entregues de softwares em desenvolvimento.

      - Manutenção corretiva: contempla a identificação de pontos falhos e eliminação de defeitos de códigos de funcionalidades de softwares. A manutenção corretiva altera o software para correção de defeito;

      - Manutenção adaptativa: refere-se à adequação das funcionalidades dos softwares a novas tecnologias e integração com softwares que compõem o ambiente da Contratante;

      - Manutenção perfectiva: refere-se a melhoria da qualidade ou desempenho e mudanças em outros requisitos não-funcionais em softwares existentes na Contratante;

      - Documentação de software: execução de atividades de documentação ou de atualização de documentação de aplicativos existentes no MJ, conforme padrões enumerados pela MGDS.

### CLÁUSULA VINTE E SEIS – RESPONSÁVEL PELO CONTRATO E EQUIPE DE SUPERVISÃO

  - O titular da área de Tecnologia da Informação da Contratante será o responsável pela fiscalização, podendo designar responsável pela inspeção, avaliação, aprovação e recebimento dos artefatos e produtos definidos na MGDS e Ordens de Serviços decorrentes da entrega de itens não mensuráveis.

  - A Contratante deverá designar o responsável de cada OS e sua equipe de supervisão que farão, ao longo dos trabalhos, o acompanhamento e inspeção das atividades, a avaliação, a aprovação e a entrega dos artefatos e produtos definidos no presente Termo de Referência, oriundos da MGDS e/ou Ordens de Serviço, assim como a garantia de cumprimento dos prazos, utilização da metodologia e do uso dos critérios de qualidade e de segurança requeridos.

  - Poderão ser solicitados, a qualquer tempo, à Contratada, informações e esclarecimentos acerca do trabalho em andamento, bem como as necessárias correções.

  - A participação de representante técnico da Contratada em reuniões de levantamento, testes, entrevistas ou outros eventos de apoio deverá ser precedida de agendamento junto ao Fiscal do contrato.

### CLÁUSULA VINTE E SETE – SUBCONTRATAÇÃO

27.1 – Não será permitida a subcontratação.

### CLÁUSULA VINTE E OITO – DOS CASOS OMISSOS

## 28.1 - A execução do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-lhes, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, combinado com inciso XII do artigo 55, do referido diploma legal.

### CLÁUSULA VINTE E NOVE – DA PUBLICAÇÃO

29.1 - A Contratante providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no Diário Oficial da União, conforme determina o Parágrafo único, do artigo 61, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações.

### CLÁUSULA TRINTA – DO FORO

30.1 - As partes elegem o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas que surgirem na execução do presente Instrumento.

30.2 - E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, lavrou-se o presente Termo em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, sem rasuras ou emendas, o qual depois de lido e achado conforme, perante duas testemunhas, a todo o ato presente, vai pelas partes assinado, as quais se obrigam a cumpri-lo.

Brasília/DF,_____de xxxxxxx de 2009.

| CONTRATANTE __________________________________ | CONTRATADA ___________________________________ |
| --- | --- |
| XXXXXXXXXXXX Coordenador Geral de Logística | xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |

TESTEMUNHAS:

Nome:______________________________	Nome:___________________________

RG:_________________________________	RG: ______________________________

CPF:________________________________	CPF: ______________________________

ACS – Assessoria de Comunicação Social; Coordenação-Geral de Assuntos de Refugiados – CGARE; CG de Logística – CGL; Coordenação-Geral de Modernização e Administração; CG de Recursos Humanos – CGRH;  CG de Tecnologia da Informação – CGTI; CG de Planejamento Setorial – COPLAN; Depto. de Justiça – DEJUS; Depto. Penitenciário Nacional – DEPEN; Depto. de Proteção aos Direitos do Consumidor – DPDC; Depto. de Proteção ao Direito Econômico – DPDE; Depto. de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional – DRCI; Ouvidoria do Sistema Penitenciário Nacional – OSPEN; Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP; Secretaria de Reforma do Judiciário – SRJ.

Consultoria Jurídica – CJ; Depto. de Estrangeiros – DEEST; Gabinete do Ministro – GM; Secretaria de Assuntos Legislativos – SAL; Secretaria Especial de Direitos Humanos/PR; Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.

SCOTT, Kendal. O processo unificado explicado. Trad. Ana M. de Alencar. Porto Alegre: Ed. Bookman, 2003.

BOOCH, RUMBAUGH E JACOBSON. UML guia do usuário.  Trad. Fábio Freitas da Silva e Cristina de Amorim Machado. Rio de Janeiro: Ed. Capus, 2005.