CONCORRÊNCIA Nº 021/2011 – CPL/SPDE.

# ANEXO I

## Termo de Referência – Fábrica de Software

1	OBJETO

  - Contratação de serviços técnicos especializados de todo o ciclo de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, que englobem o levantamento, definição, especificação, implementação, auditoria, testes, implantação e manutenção de sistemas de informação, em regime de “fábrica de software”, utilizando-se a técnica de análise de pontos de função para dimensionamento das demandas, visando atender, de forma continuada, a necessidades de tecnologia da informação da Prefeitura de Juiz de Fora, conforme definições e especificações constantes a seguir.

  - Os serviços relacionados ao objeto deste termo de referência compreendem:

- Desenvolvimento de Sistemas de Informação, contemplando tanto a execução completa de todo o ciclo de desenvolvimento de um novo sistema quanto apenas algumas de suas fases ou disciplinas;

- Manutenção e Gerenciamento de Sistemas de Informação, contemplando manutenções adaptativas, evolutivas, corretivas e suporte técnico e operacional nos sistemas existentes em produção, inclusive sistemas legados.

2	CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA

Para que a Prefeitura de Juiz de Fora possa fazer uso adequado das tecnologias da informação, especialmente de sistemas de informação, para uso operacional e estratégico, faz-se necessário ampliar a capacidade de desenvolvimento de software para o atendimento de tais necessidades, fomentando meios de adquirir serviços de TI que promovam sistemas confiáveis e seguros, e desta forma melhorar a qualidade da prestação de serviços públicos, dar maior transparência às suas ações e transformar a sua relação com a sociedade de modo geral.

Atividades relacionadas à manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva requerem padrão de conhecimento técnico que se obtém com equipe especializada e dedicada exclusivamente às tarefas de manutenção, para a sustentabilidade aos sistemas em produção.

A contratação de serviços de fábrica de software é um desses meios, sendo uma maneira mais rápida e eficaz da Prefeitura obter sistemas de qualidade, elaborados por mão de obra especializada e constantemente atualizada face às inovações tecnológicas.

O processo licitatório proposto neste termo de referência está baseado na premissa de que os licitantes apresentem propostas que mantenham os custos dentro de padrões aceitos pelo mercado, e que contemplem serviços elaborados com a qualidade, segurança, controle de dados e informações e uso de metodologias e técnicas consagradas na área de engenharia de software, compatíveis com as boas práticas desses serviços.

O tamanho da equipe da Prefeitura de Juiz de Fora, também, é aquém do necessário para atender toda a demanda atual, e o modelo de fábrica de software se torna adequado.

3	DOS BENEFÍCIOS

São esperados os seguintes benefícios com a presente contratação:

- Agilidade no atendimento à demanda de desenvolvimento e manutenção de sistemas;

- Maior produtividade no processo de desenvolvimento de sistemas melhorando o desempenho e reduzindo custos;

- Maior agilidade no desenvolvimento de projetos especiais.

- Maior capacidade de planejamento dos sistemas computacionais, aumentando a integração entre os mesmos, reduzindo os esforços sobrepostos e redundantes, bem como aumentando o reuso de componentes e rotinas automatizadas.

4	ABRANGÊNCIA E DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

A contratação dos serviços visa atender às necessidades de desenvolvimento de aplicativos, projetos, componentes de sistemas de informações, incluindo-se ambientes de intranet e internet, no conceito de fábrica de software, utilizando-se a análise de pontos de função para mensurar a funcionalidade, complexidade e permitir o dimensionamento dos custos para o desenvolvimento dos projetos, abrangendo, por exemplo:

- Desenvolvimento de novos projetos e sistemas de informação, sejam eles transacionais ou de suporte a decisão;

- Desenvolvimento e manutenção de programas e rotinas existentes;

- Desenvolvimento e manutenção de sistemas de suporte a decisões existentes;

- Desenvolvimento e manutenção de portais, intranet e extranet, de órgãos que compõem a PJF;

- Teste e registro de testes, validação e documentação das soluções implementadas.

As atividades de codificação deverão estar em conformidade com os padrões de codificação definidos pela PJF.

4.1 Condições Gerais

4.1.1 Para efeitos desta licitação, entende-se como “sistemas de informação” os aplicativos transacionais, de informações gerenciais e portais de intranet/internet da PJF.

4.1.2 Deverá obrigatoriamente ser adotada pela Sociedade Empresária CONTRATADA a metodologia de gerência de projetos baseada no PMBOK (do PMI - Project Management Institute) para a execução de quaisquer serviços, devendo ser rigorosamente observadas suas respectivas técnicas e métodos.

a) É obrigatória a designação, sem ônus adicional para a PJF, de um  profissional para exercer as funções de Gerente de Projeto com certificação PMP, devidamente comprovado através de atestados de capacidade técnica emitida à Sociedade Empresária ou ao Gerente de Projeto, comprovando tal experiência.

4.1.3 Os serviços incluem a gerência, especificação, arquitetura, análise, desenho, implementação, testes, implantação e documentação de sistemas de informação, em plataformas tecnológicas web e cliente servidor e contemplam os seguintes tipos de projetos:

· Ciclo de Vida completo de um Projeto de Desenvolvimento de Sistema;

· Manutenção Evolutiva, Adaptativa ou Corretiva;

· Especificação de Requisitos;

· Construção de Sistema;

· Testes de Sistema;

· Documentação de Sistemas.

4.2 Desenvolvimento de Sistemas de Informação

4.2.1 Consiste no desenvolvimento de novos sistemas de informação a partir dos requisitos de negócio estabelecidos pela PJF e em conformidade com a metodologia de desenvolvimento de sistemas e testes descritos nos itens 4.4 e 4.5.

4.2.2 Contempla o gerenciamento do projeto, levantamento e gerência de requisitos, análise e projeto lógico e físico, implementação e implantação de novos sistemas e componentes de sistemas de informação.

4.2.3 A contratação do desenvolvimento de software será realizada de forma integral ou parcial, a critério da PJF, sendo que a contratação integral contemplará todo o ciclo de vida do desenvolvimento (todas as fases, iterações e disciplinas) e a parcial contemplará somente parte do ciclo de vida.

4.3 Manutenção e Gerenciamento de Sistemas de Informação

4.3.1 Contempla as eventuais modificações e suporte técnico em sistemas de informação existentes em produção, inclusive sistemas legados, conforme a descrição abaixo:

- Manutenção Adaptativa: consiste na adequação de aplicações às mudanças de ambiente operacional, compreendendo hardware e software básico, mudanças de versão de linguagem, sistemas gerenciadores de banco de dados e navegadores web, que não impliquem em inserção, alteração ou exclusão de funcionalidades visíveis a seus usuários.

- Manutenção Evolutiva: consiste na inclusão, alteração e exclusão de características e/ou funcionalidades em aplicações em produção, decorrentes de novos requisitos, alterações de regras de negócio e/ou imposições legais.

- Manutenção Corretiva: consiste na correção de defeitos em sistemas em produção. Abrange comportamentos inadequados que causem problemas de uso ou funcionamento do sistema e quaisquer desvios em relação aos requisitos estabelecidos e mantidos pela PJF.

- Gerenciamento de Sistemas: consiste no gerenciamento completo de um sistema, incluindo além das manutenções acima, suporte técnico e monitoramento.

4.4 Metodologia de Desenvolvimento

4.4.1 A Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas – MDS - a ser utilizada pela Sociedade Empresária CONTRATADA deverá ser aderente ao paradigma de desenvolvimento de software de mercado, Análise e Projeto Orientados a Objetos.

4.4.2 A MDS adotada deverá prever a entrega de artefatos obrigatórios, considerados partes integrantes dos serviços executados pela Sociedade Empresária CONTRATADA, de acordo com o item 4.4.3.

4.4.3 Artefatos mínimos a serem entregues pela Sociedade Empresária CONTRATADA resultantes da execução dos serviços:

4.4.3.1 Lista de artefatos a serem entregues na execução dos serviços de desenvolvimento de sistemas de informação referente à documentação do sistema de informação:

a) Modelo de Caso de Negócio: Identifica todos os casos de uso de negócio que fazem parte do escopo da solicitação.

b) Modelo de Domínio: Engloba os Diagramas de Objetos e de Classe (Nível Conceitual).

c) Modelo de Arquitetura de Sistema ou Solução: Apresenta a arquitetura proposta para o sistema ou solução.

d) Glossário: Identifica os termos técnicos do projeto.

e) Modelo de Caso de Uso ou Modelo Funcional: Faz uma descrição abrangente das funções do projeto, demonstrando a estrutura do modelo em pacotes, casos de uso e atores. O artefato demonstra a estrutura de pacotes de forma hierárquica;

f) Especificação de Caso de Uso: Descreve os objetivos e as atividades que serão desenvolvidas no caso de uso,  de forma detalhada.

g) Especificação das Regras de Negócio: Descreve as regras de negócios dos casos de uso.

h) Projeto de Banco de Dados: Representa todos os quesitos relativos ao banco de dados (modelo entidade-relacionamento e dicionários de dados).

i) Componentes/ Códigos-fonte: Componentes e programas do software (códigos fonte, sub-rotinas, componentes e scripts de carga e de teste).

j) Plano de Teste: Documento que identifica todos os cenários ou casos de uso que serão testados e quais testes serão realizados. Para cada tipo de teste, são listadas as técnicas utilizadas e a estimativa de esforço.

k) Planilha de teste: Apresenta os resultados dos testes do sistema.

l) Laudo de Avaliação da Qualidade: Documento emitido pela equipe de Controle de Qualidade da Sociedade Empresária CONTRATADA indicando que os artefatos entregues passaram pela avaliação de qualidade.

m) Manual do Usuário: Descreve usualmente todo o processo de execução do sistema (Material para treinamento de clientes / usuários).

4.4.3.2 Para os serviços de manutenção corretiva de sistemas de informação deverão ser entregues os artefatos relacionados abaixo:

a) Especificação das Regras de Negócio: Descreve as regras de negócios dos casos de uso.

b) Projeto de Banco de Dados: Representa todos os quesitos relativos ao banco de dados (modelo entidade-relacionamento e dicionários de dados).

c) Componentes/ Códigos-fonte: Descreve os componentes e programas do Software (códigos-fonte, sub-rotinas, componentes e scripts de carga e de teste).

d) Termo de Aceite: Apresenta o termo de homologação da correção.

e) Demais Documentações Atualizadas: Demais documentações do sistema de informação, caso existam.

4.4.3.3 Para cada serviço ou projeto contratado poderá ser definido, entre a PJF e a Sociedade Empresária CONTRATADA, o nível de documentação exigido para sua execução.

4.4.3.4 Todos os artefatos entregues para a PJF decorrentes da execução dos serviços deverão ter um Laudo de Avaliação da Qualidade assinado pela equipe/representante legal de Controle de Qualidade da Sociedade Empresária CONTRATADA.

a) A equipe de controle de qualidade deve ser distinta daquela responsável pelo serviço executado e o custo da avaliação deve estar embutido no custo do ponto de função, não cabendo remuneração adicional.

As atividades de testes de programas (controle e garantia da qualidade) deverão abranger os aspectos abaixo, independentemente da tecnologia utilizada:

4.5 Realização de Testes

Teste Unitário:

4.5.1 A PJF exigirá a execução de teste unitário automatizado sobre o produto de software construído pela Sociedade Empresária CONTRATADA, baseado no Plano de Testes a ser elaborado pela Sociedade Empresária CONTRATADA e aprovado pela PJF.

4.5.2 Entende-se como Teste Unitário aquele realizado sobre um componente de software isoladamente, que deve abranger, pelo menos, a técnica de teste Caixa Preta que tem por objetivo identificar defeitos como funções incorretas ou omitidas, defeitos de interface, defeitos de estrutura de dados ou de acesso à base de dados externa, defeitos de comportamento ou desempenho e defeitos de iniciação e término.

4.5.3 A Sociedade Empresária CONTRATADA deverá entregar junto com os artefatos construídos toda a documentação contendo as evidências de teste, que servirão de subsídio para as atividades de auditoria do trabalho de teste realizado pela Sociedade Empresária CONTRATADA. Essa auditoria será realizada pela PJF ou por empresa por ela designada.

Teste Funcional:

4.5.4 O PJF exigirá a execução de Teste Funcional automatizado sobre o produto de software construído pela Sociedade Empresária CONTRATADA, baseado no Plano de testes a ser elaborado pela Sociedade Empresária CONTRATADA e aprovado pela PJF.

4.5.5 Entende-se como Teste Funcional aquele realizado por meio da navegação de forma progressiva e ordenada pelas telas ou estruturas internas do software onde seus elementos são combinados e testados para a avaliação das suas interações.

4.5.6 A Sociedade Empresária CONTRATADA deve entregar junto com os artefatos construídos toda a documentação contendo o mapeamento da navegação interna realizada e demais evidências do teste funcional, que servirão de subsídio para as atividades de auditoria do trabalho de teste realizado pela Sociedade Empresária CONTRATADA. Essa auditoria será realizada pela PJF ou por empresa por ela designada.

4.5.7 A Sociedade Empresária CONTRATADA deve utilizar ferramentas de mercado para a automatização dos testes, tanto unitários quanto funcionais.

4.5.8 É obrigatória a comprovação de profissional com certificados ISTQB e CBTS.

4.5.9 A PJF poderá realizar auditoria sobre o código-fonte entregue pela Sociedade Empresária CONTRATADA, a ser executada pela própria PJF ou por empresa por ela  designada. Para isso, utilizará como insumos: o código-fonte, a especificação de programas, o modelo de arquitetura de solução e os padrões de codificação definidos.

Os serviços serão dimensionados através da métrica de Análise de Pontos de Função, utilizando a padronização do IFPUG V.4.3 ou superior, que mede as funcionalidades requisitadas e recebidas pelo usuário para Projetos de Desenvolvimento e de Manutenção, independentemente da tecnologia utilizada. Isso permitirá que a PJF efetue desembolsos exclusivamente pelos serviços efetivamente prestados, concentre-se no gerenciamento dos resultados, flexibilize o atendimento de demandas e, principalmente, calcule de forma confiável o preço a ser pago pelos serviços realizados.

5	FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 Todos os serviços a serem executados pela Sociedade Empresária CONTRATADA serão quantificados e demandados mediante emissão de Ordem de Serviço – OS –   pela PJF.

As Ordens de Serviço deverão ser elaboradas antes do início da execução de qualquer serviço.

A Ordem de Serviço deverá seguir o modelo constante no Apêndice Id.

5.2 A Sociedade Empresária CONTRATADA obrigar-se-á a dimensionar o horário dos trabalhos de acordo com os parâmetros apontados, de modo a alcançar os resultados nos prazos previstos, observada a OS.

5.3 A PJF poderá demandar, a seu critério e de acordo com as suas necessidades, tanto a execução de todo o ciclo de desenvolvimento de um sistema, quanto somente algumas de suas fases ou disciplinas. Quando se tratar de demanda subdivisível, serão emitidas tantas ordens de serviços quantas forem as possíveis divisões.

5.3.1 Os produtos deverão ser entregues pela Sociedade Empresária CONTRATADA nos ambientes da PJF, de acordo com a OS, no canal e formato definido pela PJF.

5.3.2 Os documentos, modelos, códigos-fonte, scripts de geração de banco de dados, scripts de compilação, scripts de testes, dentre outros, deverão ser entregues no ambiente citado no subitem 5.3.1, em mídia digital ou outro meio a critério da PJF, inclusive em cópias impressas quando couber.

5.4 Eventuais solicitações de mudanças no escopo de uma OS aprovada e em execução serão processadas sem prejuízo para a Sociedade Empresária CONTRATADA, que informará à PJF a quantidade de pontos de função já realizados e que não serão reaproveitados. Tal apontamento será objeto de verificação e aprovação pela PJF segundo o fluxo de aprovação de uma OS. A OS substituta incorporará os custos aprovados.

5.5 Os serviços de atendimento de chamados de suporte técnico e manutenção deverão estar disponíveis, de modo contínuo, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

5.6 Serviços de Desenvolvimento, Manutenção Adaptativa ou Evolutiva de Sistemas

a) A PJF abrirá uma solicitação de serviço incluindo o Plano do Projeto preliminar, que conterá a definição do tipo de projeto a ser executado, escopo inicial e cronograma macro.

b) Em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento e análise da solicitação, a Sociedade Empresária CONTRATADA entregará à PJF o Plano de Projeto contendo, inclusive, a quantidade de pontos de função e o valor total do serviço;

c) A PJF deverá analisar e aprovar o Plano de Projeto em até 10 (dez) dias úteis; em caso de divergência, o prazo poderá ser renovado pelo período julgado necessário para os acertos pertinentes;

d) A PJF verificará a contagem da estimativa do número de pontos de função feita pela Sociedade Empresária CONTRATADA em até 10 (dez) dias úteis e, se não houver divergências, aprovará a solicitação e emitirá a OS.

e) Caso haja divergências de até 5% (cinco por cento) entre a contagem dos pontos de função da Sociedade Empresária CONTRATADA e da PJF, prevalecerá a contagem menor. As divergências acima de 5% (cinco por cento) serão resolvidas em reunião convocada pela PJF, com a participação de um profissional com certificação atualizada Certified Function Point Specialist (CFPS) do quadro da Sociedade Empresária CONTRATADA, para elaborar juntamente com profissional técnico indicado pela PJF, uma proposta para a solução do impasse em até 5 (cinco) dias úteis.

f) A Sociedade Empresária CONTRATADA terá até 5 (cinco) dias úteis após a emissão da OS pela PJF para iniciar a execução dos serviços especificados.

g) O prazo para a entrega de cada serviço contratado deverá respeitar o estipulado no Plano do Projeto aprovado. O estabelecimento de prazos máximos admissíveis para a conclusão de um serviço tomará por base seu tamanho em pontos de função e, será considerado 1 mês para cada 100 pontos de função.

5.7 Manutenção Corretiva de Sistemas

a) A PJF abrirá uma OS relatando o problema e classificando-o conforme a criticalidade definida no quadro abaixo.

b) A partir do recebimento da OS emitida pela PJF, a Sociedade Empresária CONTRATADA deverá corrigir o problema no prazo máximo abaixo definido:

| Prazos máximos admitidos para a realização dos serviços |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grau de Severidade | Tempo |  |  |
|  | Início do Atendimento | Solução de Contorno | Solução Definitiva |
| Emergencial | Em até 1 (uma) hora útil após o registro do chamado | Em até 4 (quatro) horas. | Planejado entre as partes |
| Crítico | Em até 1 (uma) hora útil após o registro do chamado | Em até 12 (doze) horas. | Planejado entre as partes |
| Moderado | Em até 2 (duas) horas úteis após o registro do chamado | Em até 24 (vinte e quatro) horas. | Planejado entre as partes |

Legenda:

· Emergencial: incidente com paralisação do sistema e/ou com comprometimento grave de dados, processo ou ambiente;

· Crítico: incidente com paralisação do sistema e/ou com comprometimento grave de dados, processo ou ambiente;

· Moderado: incidente sem paralisação do sistema e pequeno ou nenhum comprometimento de dados, processo ou ambiente;

· Hora útil: considerado o horário compreendido entre 09:00h e 18:00h, no horário de Brasília.

5.8 Serviços de Gerenciamento de Sistemas

a) A PJF, a seu exclusivo critério, poderá transferir a responsabilidade pelo Gerenciamento de Sistemas, que inclui as atividades de Suporte Técnico e Operacional, à Sociedade Empresária CONTRATADA, de forma gradual ao longo do contrato, seguindo uma sistemática de absorção dos serviços.

b) A transferência da responsabilidade pelo gerenciamento de um ou mais sistemas para a Sociedade Empresária CONTRATADA será formalizada através de documento específico, sendo nesse momento negociado o período necessário para a transição visando à absorção, pela Sociedade Empresária CONTRATADA, do conhecimento sobre as informações úteis à manutenção do sistema, tais como, comportamento do sistema, estrutura, ambiente, documentação, entre outras, sem ônus para a PJF.

c) O início efetivo do gerenciamento do sistema ocorrerá após o término do prazo de transição acordado, que deverá ser determinado entre 1 (um) e 3 (três) meses, dependendo do tamanho e da complexidade do sistema.

d) A Sociedade Empresária CONTRATADA deverá, durante a vigência do contrato, garantir a disponibilidade de equipe capacitada para realizar as atividades referentes ao gerenciamento dos sistemas sob a sua responsabilidade.

e) No âmbito do Gerenciamento de Sistemas, a Sociedade Empresária CONTRATADA deverá executar as seguintes atividades de Suporte Técnico e Operacional:

I - Suporte Técnico

· Recebimento, análise, solução, implementação e implantação de todas as intervenções necessárias para manter em funcionamento o sistema sob a sua responsabilidade e todos os componentes relacionados, através de ações pró ativas e/ou reativas, que poderão incluir o desenvolvimento, manutenção evolutiva ou adaptativa do sistema;

· Remoção de defeitos ou falhas ocorridas que impeçam o funcionamento do sistema sob a sua responsabilidade, tais como cancelamento de programa, demora no processamento, parada de rotinas, resultados inesperados no processamento e, quaisquer defeitos ou deficiências não cobertos pela Garantia;

· Proposição à PJF de abertura de OS do tipo desenvolvimento, manutenção evolutiva ou adaptativa para o sistema sob sua responsabilidade, com base nos chamados recebidos pelo Suporte Operacional, descrito a seguir.

II - Suporte Operacional

· Receber e responder prontamente aos chamados referentes aos sistemas sob sua responsabilidade, avaliando ou participando de reuniões para avaliar e identificar causas e soluções para os problemas operacionais ou funcionais dos sistemas;

· Esclarecimento de dúvidas, orientações, acompanhamento da utilização dos sistemas.

5.9 Os serviços de Suporte Técnico ou Suporte Operacional serão remunerados com base nos critérios e procedimentos estabelecidos no item Mensuração dos Serviços. Nos casos em que os problemas forem decorrentes de defeitos ou falhas cometidos na execução dos serviços contratados e estejam sob garantia da Sociedade Empresária CONTRATADA, as ações de Suporte Técnico necessárias não ensejarão o pagamento de remuneração.

  - A partir do recebimento do chamado emitido pela PJF, a Sociedade Empresária CONTRATADA deverá efetuar a correção do defeito no prazo máximo abaixo definido:

| Prazos máximos admitidos para a realização dos serviços |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grau de Severidade | Tempo |  |  |
|  | Início do Atendimento | Solução de Contorno | Solução Definitiva |
| Emergencial | Em até 1 (uma) hora útil após o registro do chamado | Em até 2 (duas) horas. | Em até 8 (oito) horas ou planejado entre as partes. |
| Crítico | Em até 1 (uma) hora útil após o registro do chamado | Em até 6 (seis) horas. | Em até 12 (doze) horas ou planejado entre as partes. . |
| Moderado | Em até 2 (duas) horas úteis após o registro do chamado | Em até 24 (vinte e quatro) horas. | Em até 48 (quarenta e oito) horas ou planejado entre as partes. |

Legenda:

· Emergencial: incidente com paralisação do sistema e/ou com comprometimento grave de dados, processo ou ambiente;

· Crítico: incidente com paralisação do sistema e/ou com comprometimento grave de dados, processo ou ambiente;

· Moderado: incidente sem paralisação do sistema e pequeno ou nenhum comprometimento de dados, processo ou ambiente;

· Hora útil: considerado o horário compreendido entre 09:00h e 18:00h, no horário de Brasília.

  - Os serviços técnicos profissionais deverão ser executados com pessoal fornecido pela Sociedade Empresária CONTRATADA, nas instalações e com recursos tecnológicos e físicos fornecidos pela mesma (off-site).

Fica a critério da Prefeitura de Juiz de Fora a execução de parte dos serviços em suas instalações (on-site).

  - Os serviços técnicos especializados, definidos neste termo de referência, a serem fornecidos a cada momento, ao longo da execução do contrato, serão sempre estabelecidos pela PJF, a seu critério, com possibilidade de expansão ou redução, de acordo com a demanda.

6	ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 A Sociedade Empresária CONTRATADA deverá realizar a verificação da qualidade de produtos e artefatos antes da entrega para a PJF. Esta, por sua vez, realizará a verificação da qualidade e conformidade com vistas ao aceite dos produtos gerados pela Sociedade Empresária CONTRATADA.

6.1.1 A equipe de controle de qualidade da Sociedade Empresária CONTRATADA deve ser distinta daquela responsável pelo serviço executado e o custo de avaliação deve estar embutido no custo do ponto de função, não cabendo remuneração adicional.

6.2 A PJF emitirá o Termo de Aceite Provisório após a verificação de recebimento de todos os artefatos e produtos especificados na OS, incluindo o cálculo detalhado da quantidade de pontos de função efetivamente entregues e disponibilizados pela Sociedade Empresária CONTRATADA no ambiente de homologação da PJF.

6.2.1 A Sociedade Empresária CONTRATADA deverá entregar, junto com os artefatos construídos, toda a documentação contendo as evidências dos testes realizados, que servirão de subsídio para auditoria dos trabalhos executados, a ser realizada pela PJF ou empresa por ela contratada.

6.2.2 A Sociedade Empresária CONTRATADA deverá transmitir à equipe técnica de TI da PJF, através de palestras, treinamentos, reuniões ou documentação, todo o conhecimento necessário ao perfeito entendimento de cada produto entregue, tais como arquitetura, dados, funções, construção e procedimentos de instalação.

6.2.3 A verificação referida no subitem 6.2 deverá ocorrer em até 10 (dez) dias úteis após a entrega do produto pela Sociedade Empresária CONTRATADA.

6.3 A PJF emitirá o Termo de Aceite Definitivo em até 30 (trinta) dias corridos a contar da emissão do Termo de Aceite Provisório, observado o disposto no subitem 6.3.3

6.3.1 O aceite definitivo de cada artefato produzido pela Sociedade Empresária CONTRATADA ficará condicionado ao atendimento dos requisitos constantes no Plano de Projeto aprovado na OS, em especial, ao pleno atendimento às especificações funcionais técnicas; adequação às necessidades dos usuários especificadas e aprovadas pela PJF na OS; total integração com os sistemas já existentes, no que couber; base de dados totalmente convertida para o novo sistema, caso ocorra necessidade de migração de dados; desempenho dos artefatos de software em nível desejável pelo usuário e requerido pela aplicação, de acordo com especificações não funcionais definidas e aprovadas pela PJF na OS; confiabilidade e execução do código; entrega livre de defeitos nos testes realizados e documentação elaborada no idioma Português.

6.3.2 A Sociedade Empresária CONTRATADA deverá efetuar, sem ônus para a PJF, os acertos nas inconformidades encontradas, com prazo para adequação limitado a 5 (cinco) dias úteis ou conforme acordado entre as partes, contados da notificação. Caso não realize integralmente os ajustes no prazo estabelecido, a entrega será considerada rejeitada e a Sociedade Empresária CONTRATADA estará sujeita às penalidades cabíveis.

6.3.2.1 A cada devolução para correção, novo termo de aceite provisório será emitido conforme regras descritas no subitem 6.2.

6.3.3 Ultrapassado o prazo definido no subitem 6.3 sem manifestação da PJF considerar-se-á emitido o Termo de Aceite Definitivo no primeiro dia útil seguinte. Em casos excepcionais, a PJF poderá, a seu critério, prorrogar este prazo.

6.4 A avaliação da qualidade dos artefatos entregues será realizada a cada entrega prevista na respectiva OS, podendo motivar a recusa de artefatos ou produtos. A motivação da recusa do artefato ou produto será formalizada à Sociedade Empresária CONTRATADA pela PJF através de ferramenta de gestão disponibilizada pela Sociedade Empresária CONTRATADA, que permitirá o registro de defeitos encontrados nas aplicações entregues à PJF, baseada no conceito de rastreamento de defeitos em software (bug tracking).

6.5 Somente após o recebimento do Termo de Aceite Definitivo a Sociedade Empresária CONTRATADA poderá emitir a Nota Fiscal com o valor a ser faturado referente aos serviços entregues.

7	MEDIÇÃO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

Para a execução do contrato, será implementado um método de trabalho baseado no conceito que atribui à PJF a determinação, coordenação, supervisão, controle e fiscalização, bem como a gestão qualitativa dos serviços a serem prestados, e à Sociedade Empresária vencedora a responsabilidade da execução operacional dos serviços, através do gerenciamento dos seus recursos humanos e físicos.

Os serviços objeto desta licitação serão implementados conforme a demanda apresentada pela PJF que comunicará à Sociedade Empresária CONTRATADA sua necessidade através de Ordem de Serviço – OS.

Deste modo, a PJF somente assumirá o compromisso de pagamento dos serviços de acordo com as Ordens de Serviços – OS solicitadas e autorizadas pela PJF.

A PJF somente pagará à Sociedade Empresária CONTRATADA os serviços efetivamente realizados em cada mês, apurados ao final destes, de acordo com os procedimentos de medição estabelecidos neste Termo de Referência, não sendo devido o pagamento de quaisquer valores a título de franquia ou garantia de execução de valores mínimos.

O pagamento será efetuado mediante fatura relativa aos serviços efetivamente realizados no período. O pagamento somente será efetuado após o aceite do gestor da PJF.

Os custos relacionados aos deslocamentos, ocorridos em função de entendimento, validação e/ou aceite da(s) Ordem(ns) de Serviço, serão por conta da Sociedade Empresária CONTRATADA.

7.1 Supervisão e Controle dos Serviços

Como instrumento auxiliar no método de trabalho que permite a determinação, coordenação, supervisão, controle e fiscalização da execução dos serviços, será utilizada a “Ordem de Serviço – OS”.

Todas as atividades realizadas no âmbito do contrato deverão ser sustentadas por este mecanismo de controle incidente nos momentos, a saber:

a) recebimento da Ordem de Serviço;

b) prazo de avaliação;

c) planejamento da execução dos serviços;

d) durante a execução; e

e) término da execução.

As atividades das Ordens de Serviço serão realizadas após a data de assinatura do aceite da solicitação, respeitando-se os prazos de avaliação e planejamento da execução dos serviços, sendo que a data final corresponde ao Aceite do último produto. Os produtos relacionados serão acompanhados das respectivas Ordens de Serviço.

Independente dos sistemas de acompanhamento e supervisão exercidos diretamente pela Sociedade Empresária CONTRATADA para seus níveis operacionais, a PJF exercerá supervisão e acompanhamento da execução do contrato e dos serviços prestados, utilizando servidor(es) designado(s) para este fim.

Dentre as diversas funções de acompanhamento e supervisão a serem exercidas, pode-se destacar: teste funcional e validação de sistemas e programas; a verificação e aprovação de programas; a verificação da qualidade e correção de programas; auditoria dos códigos-fontes; a verificação da qualidade e correção na prestação dos serviços, realização de reuniões para planejamento, organização e avaliação da prestação dos serviços; a proposição de modificação na sistemática de prestação dos serviços, dentre outras.

Ainda como instrumento de supervisão da execução dos serviços, a Sociedade Empresária CONTRATADA deverá enviar à Subsecretaria de Tecnologia da Informação (SSTI) relatórios de acompanhamento da Ordem de Serviço.

A PJF poderá, a seu critério e a qualquer momento, estabelecer procedimentos,  metodologias ou instrumentos de supervisão de execução de serviços com o fim de gerenciar a execução dos serviços, objetivando melhor qualidade final.

7.2 Medição dos Serviços

    - Os serviços serão solicitados, contratados e medidos utilizando-se a técnica de Análise em Pontos de Função (Function Point Analysis), conforme as especificações contidas no Manual de Práticas de Contagem de Pontos de Função 4.3 (Counting Practices Manual - Release 4.3) ou superior, publicado pelo IFPUG (International Function Point Users Group).

    - As contagens realizadas deverão  resultar em pontos por função brutos – PFB. Não será utilizado fatores de ajustes.

    - A medição dos serviços tomará como referência as especificações e informações contidas nas “Ordens de Serviço – OS” e no resultado apurado da efetiva prestação do serviço

    - A medição das ordens de serviços aprovadas para pagamento será realizada no final de cada mês, compreendendo o período entre o primeiro dia e o último dia do mês, exceto no mês de assinatura do contrato no qual a medição compreenderá os serviços realizados entre a data de assinatura do instrumento contratual e o último dia do mês, e o último mês de vigência do contrato, em que se medirão os serviços prestados entre o primeiro dia deste mês e a data de vencimento do contrato.

    - Quaisquer serviços executados pela Sociedade Empresária CONTRATADA que não atendam os padrões de qualidade, não serão objeto de faturamento enquanto não forem corrigidos e serão devolvidos para serem refeitos, sujeitando-se, ainda, a Sociedade Empresária CONTRATADA, às penalidades correspondentes a atrasos no cronograma de atendimento.

    - A contagem dos Pontos de Função – PF obedecerá às seguintes tabelas

7.2.6.1 - TABELA DE CONTAGENS DE ESFORÇO POR TIPO DE SERVIÇO  MENSURÁVEIS EM PFB

| Tipo de Serviço | Mensuração |  | Composição do custo (em percentual do valor de um ponto de função multiplicado pela quantidade de pontos de função) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Estimativa | Detalhada |  |
| Ciclo de Vida Completo de um Projeto de Desenvolvimento de Sistemas | Apenas na abertura de uma ordem de serviço. | Uso do tipo de contagem IFPUG Projeto de Desenvolvimento | 100% (cem por cento) |
| Especificação de Requisitos | Apenas na abertura de uma ordem de serviço. | Uso do tipo de contagem IFPUG Projeto de Desenvolvimento | 40% (quarenta por cento) |
| Construção | Apenas na abertura de uma ordem de serviço. | Uso do tipo de contagem IFPUG Projeto de Desenvolvimento | 60% (sessenta por cento) |
| Testes | Apenas na abertura de uma ordem de serviço. | Uso do tipo de contagem IFPUG Projeto de Desenvolvimento | 30% (trinta por cento) |
| Manutenções Adaptativas e Evolutivas | Não se aplica. | Uso do tipo de contagem IFPUG Projeto de Melhoria | 100% (cem por cento) |
| Manutenções Corretivas (não cobertas por Garantia) | Não se aplica. | Uso do tipo de contagem IFPUG Projeto de Melhoria | 100% (cem por cento) |
| Gerenciamento de Sistemas – Suporte Técnico | Não se aplica. | O nº de pontos de função será estimado por especialistas da Sociedade Empresária CONTRATADA e da PJF. A estimativa levará em conta o nº de horas necessárias para a execução dos serviços dividido pelo fator 10. | Serão aplicadas as regras de composição de custo correspondentes ao Tipo de Serviço demandado. |
| Gerenciamento de Sistemas – Suporte Operacional | Não se aplica. | O nº de pontos de função será estimado por especialistas da Sociedade Empresária CONTRATADA e da PJF. A estimativa levará em conta o nº de horas necessárias para a execução dos serviços dividido pelo fator 10. | O custo será definido entre a Sociedade Empresária CONTRATADA e a PJF, limitado a 50% (cinquenta por cento) do valor de um ponto de função multiplicado pela quantidade de pontos de função. |

7.2.6.2 - TABELA DE CONTAGENS DE ESFORÇO POR TIPO DE SERVIÇO NÃO MENSURÁVEIS EM PFB

A PJF adota a tabela de itens não mensuráveis para a execução dos serviços de manutenção corretiva e documentação de sistemas de informação e portais, apresentada a seguir para calcular o esforço de atividades que não são passíveis de serem mensuradas pela técnica de Análise de Pontos de Função.

| Tipo de Serviço | Percentual de Pontos de Função |
| --- | --- |
| Alterações referentes aos layouts de telas, tais como: - Mudança de posição de campos em telas, em relatórios ou em layout de arquivos, sem que haja alteração em elementos de dados, arquivos referenciados ou informações de controle; - Inclusão, alteração ou exclusão de imagem; - Divisão de telas e/ou relatórios, sem que tenha havido mudança na funcionalidade; - Atualização de rótulos de dados sem que haja mudança de funcionalidade. | 0,04 (quatro centésimos) de um ponto de função, para cada elemento. |
| Alterações referentes a Campos e Variáveis: - Inclusão, alteração ou exclusão em telas ou relatórios de campos e variáveis, sem que tenha havido mudança na funcionalidade; - Padronização de nomenclatura de campos e variáveis em programas e tabelas. | 0,08 (oito centésimos) de um ponto de função, para cada dados/campos. |
| Alterações de texto de mensagens de retorno ao usuário, desde que não façam parte de um ALI ou AIE. | 0,04 (quatro centésimos) de um ponto de função, para cada mensagem |
| Alterações referentes a criação ou exclusão de telas para: - Adição ou reestruturação de menus de navegação estáticos; - Adição ou reestruturação de Ajuda (help estático); - Criação, alteração ou exclusão de páginas estáticas. | 0,2 (dois décimos) de um ponto de função, para Alteração e/ou criação de uma tela. 0,1 (um décimo) de um ponto de função, para Exclusão de uma tela |
| Alterações referentes à inclusão, alteração ou exclusão de dados pertencentes a listas (combobox), componentes corporativos ou tabelas físicas já existentes. | 0,01 (um centésimo) de um ponto de função, para cada dados/campos |
| PARÂMETROS DE PROCESSAMENTO - Alterações referentes a mudança de valores dos parâmetros (estáticos), sem que a lógica de processamento tenha sido alterada. | 0,01 (um centésimo) de um ponto de função, para cada parâmetro. |
| CAMADA DE APRESENTAÇÃO ADICIONAL - contempla a necessidade de criação de mais de uma camada de apresentação (diferente) para o mesmo sistema, desde que sejam as mesmas funcionalidades com padrões visuais distintos. | 0,2 (dois décimos) do tamanho da funcionalidade original. |
| Alterações referentes à DDL em tabelas CODE TABLE e respectivas funcionalidades, de sistemas em produção (não se aplica ao desenvolvimento de novos sistemas nem as atividades de “popular” a tabela), sendo previstas as seguintes atividades e seus percentuais de ponto de função: - Inclusão de tabela e funcionalidades; - Alteração de tabela e funcionalidades; - Excluir tabela e funcionalidades; - Inclusão de funcionalidade; - Alteração de funcionalidade; - Exclusão de funcionalidade. | 1 (um) ponto de função para Inclusão de tabela; 0,5 (meio) ponto de função para Alteração da tabela; 0,25 (vinte e cinco centésimos) de um ponto de função para Excluir tabela; 0,1 (um décimo) de um ponto de função para Inclusão, Alteração ou Exclusão de funcionalidade. |
| SERVIÇOS DE ATENDIMENTO - - contempla a necessidade de execução de tarefas temporárias, não passíveis de serem pontuadas, como por exemplo: - análise de demanda; - execução de testes a pedido do usuário/Gestor; - rotina de clean up; - etc. Deverá ser considerado 1 (um) recurso por dia, sendo 8 (oito) horas o esforço diário gasto. | 0,5 (meio) ponto de função para cada recurso |

# 8	AMBIENTE OPERACIONAL DA PJF (HARDWARE E SOFTWARE)

8.1 Servidores:

Sistemas Operacionais: Windows / Linux (Red Hat, CentOS, Debian, e Ubuntu) / Unix ( SCO )

8.2 Software:

| Sistemas Operacionais | Windows 2000 Server, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Linux Red Hat Enterprise 5.3, Linux Red Hat Enterprise 6.0, Linux Red Hat Enterprise 4.0, Debian Linux 5.0, Debian Linux 6.0, Ubuntu Linux 9.10, CentOS 5.5, Vmware ESX Server 3.5 , VMware vSphere 4.0, SCO Unix 5.0.7 |
| --- | --- |
| SGBD | SQL Server 2005 ou superior, PostgreSQL 8.4.2 ou superior, Oracle 10g ou superior. Adabas, OpenBase |
| Linguagens de Programação e Desenvolvimento | Java (J2EE), Java Script, JSP, ASP, HTML, .NET, PHP, Delphi, Flash, Oracle SQL, Oracle PL/SQL, Oracle Forms, Oracle Report, C#, Natural, Visual Basic, Access, Flex, SilverLight |
| Ferramentas de Apoio à Administração de Banco de Dados | Toad Data Modeler, PGAdmin III, além das ferramentas incluídas nos pacotes do SQL Server e Oracle. Modelo de dados corporativo PJF (Padrão para criação de objetos de banco de dados) |

9 	REQUISITOS TÉCNICOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - A Sociedade Empresária CONTRATADA

9.1.1 A Sociedade Empresária CONTRATADA deverá atender as exigências técnicas, mediante documentação comprobatória, demonstrando suas experiências profissionais e as certificações de nível de excelência alcançados.

9.1.2 Experiência Profissional da Sociedade Empresária CONTRATADA:

      - A Experiência Profissional da Sociedade Empresária CONTRATADA será avaliada através de trabalhos de desenvolvimento na área de TI em entidades públicas ou privadas, comprovados por meio de atestados de capacidade técnica.

9.1.2.2 A Sociedade Empresária deverá apresentar atestados de capacidade técnica, em nome da Sociedade Empresária ou de seu responsável técnico, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o proponente executa ou executou serviços especializados na área de Fábrica de Software, abrangendo as tecnologias mencionadas neste TR e compatível com o objeto desta licitação.

- O atestado deverá vir acompanhado da cópia do respectivo contrato de prestação de serviço que a ele deu origem.

- A capacidade de execução dos serviços deverá ser comprovada através de um dos atestados de capacidade técnica com no mínimo 1.000 (Hum mil) pontos de função. Não será aceito o somatório de atestados e sim de projetos para a obtenção do quantitativo mínimo de pontos de função.

- A necessidade de apenas um atestado demonstrando o quantitativo mínimo de pontos de função solicitado é de suma importância para assegurar a capacidade da Sociedade Empresária CONTRATADA em atender a um volume de demandas equivalentes ao objeto desta contratação para um único projeto.

9.1.2.3 O atestado deve conter, no mínimo, as seguintes informações: identificação da pessoa jurídica e do responsável pela emissão do atestado; identificação da Sociedade Empresária; descrição clara dos serviços prestados; declaração de que foram atendidas as expectativas do cliente quanto ao cumprimento de prazos, além de qualidade dos produtos e serviços prestados. O atestado deverá também contemplar todos os elementos necessários à comprovação de que os serviços nele constantes são similares/compatíveis com os exigidos neste Termo de Referência.

9.1.3 As certificações de excelência alcançadas pela Sociedade Empresária CONTRATADA e que serão exigidas pela PJF são:

9.1.3.1 Apresentação de certificação CMMI ou MPS.BR ou documento que comprove que a Sociedade Empresária CONTRATADA esteja em processo de certificação. A comprovação de que esteja em processo de certificação dar-se-á pela apresentação de atestado SCAMPI C ou superior para o CMMI nível 2 ou atestado de avaliação preliminar com nível de prontidão G para MPS.BR;

9.1.3.2 Para a certificação CMMI há necessidade de maturidade mínima  nível 2;

9.1.3.3 Para a certificação MPS.BR há necessidade de maturidade mínima   nível G;

      - Só serão aceitos para avaliação os certificados emitidos no nome da Sociedade Empresária, cujo prazo de validade não esteja vencido.

      - Para os Licitantes que estão em processo de certificação, só serão aceitos para avaliação declarações emitidas em nome da Sociedade Empresária, nos estágios descritos no item 9.1.3.1. deste termo de referência.

9.1.4 - Apresentação de certificados de profissionais da Sociedade Empresária 	CONTRATADA:

      - Apresentação de pelo menos 1 (um) certificado PMP, ITIL, CFPS, MCSA, MCDBA, Sun Certified Programmer for the Java, ISTQB ou CBTS;

      - Só serão aceitos para avaliação os certificados emitidos no nome do funcionário e comprovação de vínculo empregatício através da cópia da carteira de trabalho.

9.1.5 Em nenhuma hipótese a Sociedade Empresária CONTRATADA	poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por quaisquer ônus decorrentes desses fatos.

9.2 Coordenador

Experiência em coordenação/supervisão de Projetos em regime de “Fábrica de Software” e domínio das metodologias utilizadas na prestação de serviços. Experiência mínima de 5 (cinco) anos no exercício de atividade de coordenação, nas características aqui apresentadas. A comprovação destes requisitos será feita através de apresentação de currículos e/ou atestados de capacidade técnica do profissional, no momento de sua indicação para compor a equipe.

Em caso de necessidade de substituição deste profissional, o substituto terá que ter as mesmas credenciais acima exigidas.

A PJF poderá, a seu exclusivo critério, não aceitar a indicação do profissional se julgar que os requisitos não foram atendidos, solicitando a sua substituição a qualquer tempo.

9.3 Equipe para desenvolvimento e manutenção dos sistemas e dos aplicativos WEB:

Experiência nas linguagens de programação citadas neste documento e em ferramentas de programação para banco de dados. Conhecimento profundo do ambiente Internet/Intranet, Metodologias, Padrões de Construção, de Testes e Homologação, UML e Linguagem PL/SQL; RUP e Capacitação em Técnicas de Programação Orientada a Objetos;

Conhecimento de Construção de Modelos Corporativos, de dados e processos (Suite Rational), Sistema operacional Linux e Windows NT/2000/2003/2008 Server e ferramentas para construção de sistemas em plataforma INTEL;

Domínio na utilização de linguagens de programação citadas no item 8.2 – software.

9.4	Ferramenta de Gerenciamento de Projetos

    - A Sociedade Empresária vencedora deverá fornecer à PJF, por ocasião da data de assinatura do contrato e ao longo de toda a sua execução, sem ônus à PJF, ferramenta de Gerenciamento de Chamados, Projetos e de Controle das Atividades, nos moldes dos requisitos apresentados no Apêndice Ib.

9.4.2  Antes da assinatura do contrato, a Sociedade Empresária vencedora deverá fazer a apresentação da ferramenta de que trata o subitem anterior à SSTI, a qual necessariamente deverá atender a todas as especificações constantes deste termo. Caso contrário, a PJF poderá não contratar esta Sociedade Empresária ou, a seu critério, a PJF poderá estipular prazo para a futura contratada adequar aos requisitos constantes deste TR até que a referida ferramenta esteja dentro dos padrões exigidos para a execução dos serviços.

10 	NÍVEL E GARANTIA DOS SERVIÇOS

10.1 NÍVEIS DE SERVIÇOS

10.1.1 Esta contratação prevê a utilização de Acordos de Níveis de Serviço (SLA) como meio de aferição dos chamados atendidos.

10.1.2 Níveis de Serviço são critérios objetivos e mensuráveis estabelecidos entre a Prefeitura de Juiz de Fora e a Sociedade Empresária CONTRATADA, com a finalidade de aferir e avaliar a execução dos serviços contratados com relação aos fatores: qualidade, recorrência de defeitos, artefatos, prazo da Ordem de Serviço, prazo do suporte.

10.1.3  Para mensurar esses fatores serão utilizados indicadores de avaliação relacionados com a natureza e característica dos serviços contratados, para os quais são estabelecidas metas quantificáveis a serem cumpridas pela Sociedade Empresária CONTRATADA.

10.1.4  No modelo proposto haverá mensalmente aferição e avaliação dos Níveis de Serviço, a fim verificar o alcance das metas colocadas, conforme item 15.

10.2 GARANTIA DOS SERVIÇOS

10.2.1 A Sociedade Empresária CONTRATADA deverá corrigir qualquer defeito, independentemente do tipo de serviço, quer seja de desenvolvimento ou manutenção de sistemas, a qualquer tempo, em cada produto que não estiver de acordo com os requisitos estabelecidos pela Prefeitura de Juiz de Fora.

10.2.2 A Sociedade Empresária CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, formalizar a garantia técnica de cada produto entregue e aceito pela Prefeitura de Juiz de Fora.

10.2.3 A garantia deverá ser pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da aceitação definitiva do produto pela Prefeitura de Juiz de Fora, período no qual a Sociedade Empresária CONTRATADA se obriga a efetuar manutenção de caráter corretivo, sem ônus para a Prefeitura de Juiz de Fora.

10.2.4 Caso a detecção do problema ocorra após a aceitação do produto ou mesmo após o encerramento da vigência contratual, mas ainda no período de garantia concedido – no mínimo de 12 (doze) meses a partir da aceitação -, a respectiva Ordem de Serviço será reaberta sendo assinalada a condição “serviço em garantia”.

10.2.5 Caso um componente de software e/ou artefato referente a um serviço contratado seja alterado pela Prefeitura de Juiz de Fora ou por outro FORNECEDOR por ele designado, a garantia cessará apenas para estes produtos.

10.2.6 Para a correção dos defeitos durante o período de garantia, a Sociedade Empresária CONTRATADA deverá respeitar os Acordos de Níveis de Serviço - SLA constantes do Apêndice Ic especificados neste Termo de Referência, cuja não observância ensejará a aplicação das penalidades cabíveis.

11 	DEMANDA MENSAL ESTIMADA

Para estimar os valores do contrato, foram levados em conta dois critérios, a saber:

Primeiro, a partir de demandas já existentes, estimou-se uma quantidade que pode servir como referência de serviços a serem demandados pela SSTI / SPDE, para desenvolvimento de sistemas de interesse geral da PJF sob sua gestão, tais como sistemas financeiros, contábeis, administrativos e afins.

Em seguida, há os sistemas decorrentes de demandas específicas de unidades diversas da PJF, como sistemas voltados a Educação, Saúde, Transportes e demais pastas de competência da Administração Publica Municipal.

Para o primeiro grupo de sistemas, a SSTI / SPDE fará o planejamento, gestão e alocação de recursos. Para o segundo, a SSTI / SPDE fará a gestão, ficando a alocação de recursos a cargo de cada unidade demandante.

Portanto, compreende-se que os serviços técnicos especializados, definidos neste termo de referência, a serem fornecidos a cada momento, ao longo da execução do contrato, serão sempre estabelecidos pela PJF, a seu critério, com possibilidade de expansão ou redução, de acordo com a demanda.

Assim, de acordo com o previsto no item 5, sempre para efeito somente de referência e planejamento, estima-se uma demanda mensal decorrente dos sistemas corporativos sob  gestão da SSTI, do seguinte modo:

| Fábrica de Software | Total de Pontos de Função / Mês |
| --- | --- |
| Desenvolvimento, Manutenção e Testes de Sistemas e de Aplicativos WEB, Gerenciamento de Sistemas (Suporte Técnico e Suporte Operacional) | 50 (Cinquenta) PF por mês |

NOTA: Alterações nas necessidades previstas e mudanças no cenário tecnológico podem implicar ajustes nesses quantitativos estimados, que poderão ser modificados, se necessário, a critério da PJF, respeitados os valores globais do contrato.

12	COTAÇÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS

Na cotação de preços deverão estar incluídos todos os custos de pessoal, equipamentos, instalações, software, comunicações e demais despesas decorrentes  da execução dos serviços, ou seja , todos os custos inerente ao funcionamento de  uma  fábrica de software para a prestação desses serviços ora objetivados.

O dimensionamento dos serviços será efetuado através de Pontos de Função, do IFPUG V4.3. A cotação de preço deverá ser em reais, para cada Ponto de Função correspondente de fábrica de software, conforme planilha de preços.

| Descrição do Serviço | Estimativa do Valor do Ponto de Função |
| --- | --- |
| Desenvolvimento, Manutenção e Testes de Sistemas e de Aplicativos WEB, Gerenciamento de Sistemas (Suporte Técnico e Suporte Operacional) | R$ 500,00 (Quinhentos reais) |

O desenvolvimento de aplicativos – fábrica de software – deverá contemplar todas as exigências descritas no edital e seus anexos, respeitando o limite máximo orçado pela PJF;

13	VALOR ESTIMADO GLOBAL

O valor global estimado é de R$ 3.300.000,00 (Três milhões e trezentos mil reais), correspondendo a um valor hipotético composto de utilização estimada para 2012, 2013 e 2014.

13.1 Para efeito somente de referência e planejamento, reiterado o exposto no item 5.12, a demanda anual estimada é apresentada na tabela a seguir:

| Período | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Valor Estimado | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |

Esta estimativa prossegue na direção do exposto nos itens 5, 11 e 12, incluindo agora, demandas diretas da SSTI / SPDE e estimadas a serem geradas pelas demais unidades de Prefeitura., compondo assim um valor global anual, sempre sujeito a efetiva concretização da demanda, não estando a Prefeitura de Juiz de Fora obrigada a utilizar o total estimado.

13.2 Os valores relacionados na tabela acima, compreendem valores estimados para referências ao longo da execução contratual, sendo que o pagamento corresponderá ao que for efetivamente contratado e não ao estimado.

14	RELATÓRIOS

A comprovação do desenvolvimento dos serviços será feita por meio de relatórios de acompanhamento mensal encaminhados à Subsecretaria de Tecnologia da Informação, conforme a seguir:

a)	Elaboração e encaminhamento em meio impresso e magnético, de relatórios de acompanhamento mensal, detalhando e documentando as atividades desenvolvidas no mês anterior;

b)	Poderão constar dos relatórios de acompanhamento mensais tantos anexos quantos forem necessários, a critério da Sociedade Empresária CONTRATADA, para documentar as atividades desenvolvidas, e obrigatoriamente um anexo relativo aos serviços contratados, contendo informações do quantitativo de horas, resultante do cálculo da Análise de Pontos de Função, efetivamente realizadas.

15	SANÇÕES

A solução escolhida para a contratação dos serviços prevê o pagamento por OS com glosas por níveis de serviço não atingidos. Para a execução do contrato o método de trabalho escolhido é baseado no conceito de delegação de responsabilidade. Esse conceito define a Prefeitura de Juiz de Fora como responsável pela gestão do contrato e pela atestação da aderência aos padrões de qualidade exigidos dos produtos e serviços entregues, e a Sociedade Empresária CONTRATADA como responsável pela execução dos serviços e gestão dos recursos humanos necessários. Nesse contexto, o valor mensal a ser pago estará associado ao alcance de metas estabelecidas para a prestação do serviço.

As penalidades relativas ao Acordo de Nível de Serviços previstas no Apêndice Ic deste instrumento, se destinam a aferir e validar o grau de satisfação na execução dos serviços contratatos.

O resultado da aferição da qualidade poderá implicar em ajustes na valor da OS através da aplicação do valor da glosa, doravante denominado Fator de Nível de Serviços (FNS), conforme especificações no Apêndice Ic (SLA).

16 	VISITA TÉCNICA DA PROPONENTE

  - Os Licitantes interessados em participar da licitação deverão realizar visita técnica a SSTI/SPDE, por representante legal, na cidade de Juiz de Fora - MG, na Avenida Brasil 2001, Centro, 4º andar.

  - A visita técnica tem a finalidade de vistoriar e tomar conhecimento das instalações e recursos do ambiente tecnológico da SSTI com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes.

  - A visita técnica deverá ser realizada até o dia anterior da data prevista para abertura da sessão, em dias úteis, de 2ª a 6ª feiras, no horário de 8h30 às 11h30 e 14h30 às 17h30.

  - Para efetuar a visita técnica o profissional da proponente deverá apresentar-se à SSTI, conforme agendamento estabelecido no item 16.5, munido da declaração, emitida em papel timbrado da Sociedade Empresária, atestando que o profissional é representante legal para efetuar a visita técnica para esta específica licitação.

  - A visita deverá ser agendada, previamente, junto a Subsecretaria de Tecnologia da Informação – SSTI, através dos telefones (32) 3690-7024, (32) 3690-7614, e ser realizada com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis à data estabelecida para abertura da licitação.

  - O Atestado de Visita Técnica (Apêndice Ie), necessariamente, deverá ser incluído no envelope n.° 01 – Documento de Habilitação, por se tratar de quesito habilitatório

17 DIREITO AUTORAL E PROPRIEDADE INTELECTUAL

17.1 A Prefeitura de Juiz de Fora, para todos os efeitos da aplicação da Lei no 9.609/98, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, e regulamentos correlatos, deverá ser a única proprietária de licença para utilização dos sistemas desenvolvidos, devendo, para tanto, a Sociedade Empresária CONTRATADA ceder à Prefeitura de Juiz de Fora, mediante cláusula contratual:

17.1.1 O direito de propriedade intelectual do sistema desenvolvido e das partes em desenvolvimento, de forma permanente, permitindo à Prefeitura de Juiz de Fora a qualquer tempo distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações de licenças restritivas;

17.1.2 O projeto, suas especificações técnicas, documentação, códigos-fonte de programas, dados de identificação dos técnicos desenvolvedores e todos os produtos gerados na execução do contrato, para o caso de instrução de processo de registro do Sistema no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) pela Prefeitura de Juiz de Fora;

17.1.3 Os direitos permanentes de uso e instalação sobre todas as adequações ao sistema e atualizações corretivas ou a arquivos e rotinas a ele associadas, desenvolvidas em decorrência do Contrato, sem ônus adicionais à Prefeitura de Juiz de Fora;

  - Desta forma, todos os direitos autorais da solução, documentação, “scripts”, códigos-fonte e congêneres desenvolvidos durante a execução dos produtos são da Prefeitura de Juiz de Fora, ficando proibida a sua utilização pela Sociedade Empresária CONTRATADA sem a autorização expressa da Prefeitura de Juiz de Fora.

  - A Sociedade Empresária CONTRATADA não poderá repassar a terceiros, em nenhuma hipótese, códigos fontes; bem como qualquer informação sobre a arquitetura e/ou documentação; assim como dados e/ou metadados trafegados; produtos desenvolvidos e entregues, ficando responsável juntamente com a Prefeitura de Juiz de Fora por manter a segurança da informação relativa aos dados e códigos durante a execução das atividades e também em período posterior ao término da execução dos produtos.

18 	LOCAL DE ENTREGA

A Sociedade Empresária CONTRATADA deverá realizar o atendimento às demandas de serviços provenientes da SSTI da PJF, localizado no seguinte endereço:

## Subsecretaria de Tecnologia da Informação / SPDE

Av. Brasil, 2001, 4º andar

Centro

Juiz de Fora - MG

CEP: 36.060-010

## 19	Considerações Gerais

a) Não poderão participar desta licitação:

- Os consórcios de Licitantes, qualquer que seja sua forma de constituição.

- Licitantes que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração.

- Pessoas jurídicas que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação;

- Cooperativas de mão de obra;

- Licitantes que estejam sob falência;

b)	A equipe técnica envolvida na prestação dos serviços deverá possuir conhecimento e experiência conforme os requisitos técnicos para a prestação dos serviços descritos neste Termo de Referência.

c)	A Sociedade Empresária CONTRATADA, às suas expensas, deverá manter à frente dos serviços, um preposto que, além de possuir os conhecimentos e a capacidade profissional necessários, deverá ter competência para resolver imediatamente todo e qualquer assunto relacionado com os serviços contratados. O preposto deverá possuir os seguintes requisitos:

•	Formação de nível superior na área de Sistemas de Informação, Ciências da Computação, Tecnólogo em Processamento de Dados, Engenharia, Estatística, Matemática, Administração de Licitantes ou outro curso superior com especialização na área de informática, com carga horária mínima de 360 horas, comprovada mediante diploma e/ou certificado;

•	Experiência mínima de 5 anos de trabalho em atividade de Informática, na função de supervisão/coordenação de equipes;

•	Experiência em Gestão de Projetos de Sistemas, Metodologias de Projeto e Desenvolvimento de Sistemas, Modelagem de Dados e Negócios.

d) A Sociedade Empresária CONTRATADA deverá fornecer um modelo de interação entre a PJF e a Fábrica de Software que atenda o modelo vigente na PJF.

e) A Sociedade Empresária CONTRATADA deverá cumprir os Acordos de Níveis de Serviço - SLA constantes do Apêndice Ic.

f) O prazo para a execução dos serviços de Fábrica de Software será contado a partir da data final de planejamento da fase.

g) Fica a critério da PJF, solicitar a qualquer momento a atualização da padronização do IFPUG para versões posteriores.

h) São partes integrantes deste Anexo I os apêndices Ia, Ib, Ic, Id, Ie e If.

CONCORRÊNCIA Nº 021/2011 – CPL/SPDE.

Apêndice Ia

LEGENDAS UTILIZADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA

AIE		Arquivo de Interface Externa

ALI		Arquivo Lógico Interno

ALM		Application Lifecycle Management

CBTS		Certificação Brasileira de Teste de Software

CFPS		Certified Function Point Specialist

CMMI		Capability Maturity Model Integration

FNS		Fator de Nível de Serviços

IFPUG	International Function Point Users Group

INPI		Instituto Nacional de Propriedade Intelectual

ISTQB	International Software Testing Qualification Board

ITIL		Information Technology Infrastructure Library

MCDBA	Microsoft Certified Database Administrator

MCSA		Microsoft Certified Systems Administrator

MDS		Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas

MPS.BR	Melhoria de Processos de Software Brasileiro

OS		Ordem de Serviço

PF		Ponto de Função

PFB		Ponto de Função Bruto

PMBOK	Project Management Body of Knowledge

PMI		Project Management Institute

PMP		Project Management Professional

RUP		Rational Unified Process

SCAMPI	Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement

SGBD		Sistema Gerenciador de Banco de Dados

SLA		Service Level Agreement

SPDE		Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

SSTI		Subsecretaria de Tecnologia da Informação

TI		Tecnologia da Informação

TR		Termo de Referência

UML		Unified Modeling Language

CONCORRÊNCIA Nº 021/2011 – CPL/SPDE.

Apêndice Ib

ESPECIFICAÇÃO DA FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Esta ferramenta será utilizada, tanto pela PJF como pela Sociedade Empresária CONTRATADA, para gerenciamento das metas e atividades a serem executadas pela Sociedade Empresária CONTRATADA.

Requisitos obrigatórios:

  - ser disponibilizada no ambiente da Sociedade Empresária CONTRATADA com toda a infraestrutura necessária para sua utilização on-line em regime de 7 x 24 horas;

  - disponível em ambiente WEB compatível com browser Microsoft internet Explorer 5.5 e Firefox 1.0 ou superiores;

  - possuir tempo de resposta adequado as necessidades da aplicação;

  - permitir o cadastro de usuários vinculados às diversas coordenações da PJF, atribuindo senhas pessoais a cada um deles;

  - possibilitar o registro de demandas por pessoas autorizados da PJF através de usuário e senhas pessoais;

  - permitir anexar documentos às demandas, de forma a estarem acessíveis tanto pela PJF quanto pela Sociedade Empresária CONTRATADA;

  - permitir a informação do esforço de trabalho para cada demanda pela Sociedade Empresária CONTRATADA, disponível para consulta pela PJF;

  - permitir o relacionamento da equipe da Sociedade Empresária CONTRATADA que atuará em cada demanda pela Sociedade Empresária CONTRATADA e permitir a visualização desta informação à PJF;

  - permitir o registro diário das horas de trabalho de cada técnico nas demandas a eles relacionadas e permitir a visualização desta informação à PJF;

  - possibilitar o registro e o controle de situação de cada demanda;

  - possibilitar à geração de relatórios gerenciais que possibilitem a demonstração das demandas (OS) a serem faturadas em cada período.

CONCORRÊNCIA Nº 021/2011 – CPL/SPDE.

Apêndice Ic - (1/6)

ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO - SLA

O acompanhamento e avaliação dos serviços da Sociedade Empresária CONTRATADA se darão mediante o estabelecimento e acompanhamento de indicadores de desempenho, disponibilidade e qualidade, que comporão o Acordo de Níveis de Serviço (doravante SLA) entre as partes.

O SLA deve ser considerado e entendido pela Sociedade Empresária CONTRATADA como um compromisso de qualidade que estará assumindo junto a PJF.

Será adotado como período de estabilização os primeiros 60 (sessenta) dias após a emissão da primeira OS do contrato, período no qual os indicadores poderão ser flexibilizados e ajustados, desde que em comum acordo entre as partes.

Durante o período de garantia os serviços estarão sendo avaliados pela Subsecretaria de Tecnologia da Informação (SSTI), no atendimento dos índices estabelecidos, que poderão ser revistos e sofrer adequação/aprimoramento ao longo do tempo, por entendimento entre as partes.

As apurações do SLA deverão constar do Relatório de Acompanhamento Mensal onde será possível verificar a efetividade do atendimento e permitir a depuração do processo.

Eventualmente poderão existir impedimentos técnicos para o atendimento de uma Ordem de Serviço dentro dos prazos previamente estabelecidos. Nestes casos, a Sociedade Empresária CONTRATADA deverá notificar formalmente a PJF, informando os motivos deste impedimento e, caso aceito, o atraso não será considerado na apuração do nível de serviço.

A análise dos resultados destas avaliações pela PJF poderá resultar em multas caso a Sociedade Empresária CONTRATADA descumpra o SLA.

CONCORRÊNCIA Nº 021/2011 – CPL/SPDE.

Apêndice Ic - (2/6)

ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO - SLA

O Acordo de Nível de Serviços (SLA) vigorará por todo o prazo contratual e se pautará pelo seguinte:

1- Qualidade

| Nº 01 - Índice de Defeitos de Qualidade (IDQ) |  |
| --- | --- |
| Item | Descrição |
| Finalidade | Garantir a qualidade da entrega dos produtos evitando número elevado de defeitos |
| Meta a cumprir | Máximo de 5% de defeitos por Ponto de Função |
| Instrumento de medição | Ferramenta de Gerenciamento de Projetos |
| Forma de acompanhamento | Ferramenta de Gerenciamento de Projetos |
| Periodicidade | Por OS |
| Mecanismo de Cálculo | Fase de Desenvolvimento |
|  | (Σ Número de defeitos identificados e registrados pela PJF nas entregas da respectiva OS) / (Quantidade de PF da OS) |
| Aplicação de Nível de Serviço | · 0 até 5%: Sem aplicação de Fator de Nível de Serviço |
|  | · Acima de 5% até 10%: Aplicação do Fator de Nível de Serviço de 2% sobre a quantidade de PF da OS |
|  | · Acima de 10% até 20%: Aplicação de Fator de Nível de Serviço de 5% sobre a quantidade de PF da OS |
|  | · Acima de 20% até 30%: Aplicação de Fator de Nível de Serviço de 10% sobre a quantidade de PF da OS |
|  | · Acima de 30% até 40%: Aplicação de Fator de Nível de Serviço de 15% sobre a quantidade de PF da OS |
|  | · Acima de 40%: Aplicação de Fator de Nível de Serviço de 20% sobre a quantidade de PF da OS |

CONCORRÊNCIA Nº 021/2011 – CPL/SPDE.

Apêndice Ic - (3/6)

ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO - SLA

2- Recorrência de Defeitos

| Nº 02 - Índice de Defeitos Recorrentes de Qualidade (IDRQ) |  |
| --- | --- |
| Item | Descrição |
| Finalidade | Garantir a qualidade da entrega dos produtos evitando a recorrência dos defeitos |
| Meta a cumprir | Máximo de 5% de defeitos recorrentes |
| Instrumento de medição | Ferramenta de Gerenciamento de Projetos |
| Forma de acompanhamento | Ferramenta de Gerenciamento de Projetos |
| Periodicidade | Por OS |
| Mecanismo de Cálculo | Fase de Desenvolvimento |
|  | (Σ Número de defeitos recorrentes identificados e registrados pela PJF relativos à OS) / (Quantidade de defeitos não recorrentes identificados e registrados pela PJF relativas a uma OS) |
| Aplicação de Nível de Serviço | · 0 até 5%: Sem aplicação de Fator de Nível de Serviço |
|  | · Acima de 5% até 10%: Aplicação do Fator de Nível de Serviço de 2% sobre a quantidade de PF da OS |
|  | · Acima de 10% até 20%: Aplicação de Fator de Nível de Serviço de 5% sobre a quantidade de PF da OS |
|  | · Acima de 20% até 30%: Aplicação de Fator de Nível de Serviço de 10% sobre a quantidade de PF da OS |
|  | · Acima de 30% até 40%: Aplicação de Fator de Nível de Serviço de 15% sobre a quantidade de PF da OS |
|  | · Acima de 40%: Aplicação de Fator de Nível de Serviço de 20% sobre a quantidade de PF da OS |

CONCORRÊNCIA Nº 021/2011 – CPL/SPDE.

Apêndice Ic - (4/6)

ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO - SLA

3- Artefato

| Nº 03 - Índice de Desconformidades de Qualidade dos Artefatos (IDQA) |  |
| --- | --- |
| Item | Descrição |
| Finalidade | Garantir a qualidade da entrega dos artefatos relativos aos produtos |
| Meta a cumprir | Máximo de 5% de rejeições |
| Instrumento de medição | Ferramenta de Gerenciamento de Projetos |
| Forma de acompanhamento | Ferramenta de Gerenciamento de Projetos |
| Periodicidade | Por OS |
| Mecanismo de Cálculo | Fase de Desenvolvimento |
|  | (Σ Número de rejeições de homologações dos artefatos da OS) / (Quantidade de artefatos da OS) |
| Aplicação de Nível de Serviço | · 0 até 5%: Sem aplicação de Fator de Nível de Serviço |
|  | · Acima de 5% até 10%: Aplicação do Fator de Nível de Serviço de 2% sobre a quantidade de PF da OS |
|  | · Acima de 10% até 20%: Aplicação de Fator de Nível de Serviço de 5% sobre a quantidade de PF da OS |
|  | · Acima de 20% até 30%: Aplicação de Fator de Nível de Serviço de 10% sobre a quantidade de PF da OS |
|  | · Acima de 30% até 40%: Aplicação de Fator de Nível de Serviço de 15% sobre a quantidade de PF da OS |
|  | · Acima de 40%: Aplicação de Fator de Nível de Serviço de 20% sobre a quantidade de PF da OS |

CONCORRÊNCIA Nº 021/2011 – CPL/SPDE.

Apêndice Ic - (5/6)

ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO - SLA

4- Prazo da OS

| Nº 04 - Índice de Desconformidades de Prazos na entrega das Ordens de Serviço (IDP-OS) |  |
| --- | --- |
| Item | Descrição |
| Finalidade | Garantir o prazo de entrega dos produtos |
| Meta a cumprir | Máximo de 5% de atraso |
| Instrumento de medição | Ferramenta de Gerenciamento de Projetos |
| Forma de acompanhamento | Ferramenta de Gerenciamento de Projetos |
| Periodicidade | Por OS |
| Mecanismo de Cálculo | Fase de Desenvolvimento |
|  | (Σ Dias úteis de atraso na entrega da OS, contados a partir da data limite de entrega calculada) / (prazo de entrega da Ordem de Serviço em dias úteis – PE). |
| Aplicação de Nível de Serviço | · 0 até 5%: Sem aplicação de Fator de Nível de Serviço |
|  | · Acima de 5% até 10%: Aplicação do Fator de Nível de Serviço de 2% sobre a quantidade de PF da OS |
|  | · Acima de 10% até 20%: Aplicação de Fator de Nível de Serviço de 5% sobre a quantidade de PF da OS |
|  | · Acima de 20% até 30%: Aplicação de Fator de Nível de Serviço de 10% sobre a quantidade de PF da OS |
|  | · Acima de 30% até 40%: Aplicação de Fator de Nível de Serviço de 15% sobre a quantidade de PF da OS |
|  | · Acima de 40%: Aplicação de Fator de Nível de Serviço de 20% sobre a quantidade de PF da OS |
| Observações | A data e duração prevista deverão estar declaradas na OS. |

CONCORRÊNCIA Nº 021/2011 – CPL/SPDE.

Apêndice Ic - (6/6)

ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO - SLA

5- Prazo do Suporte

| Nº 05 - Índice de Desconformidades de Prazos no Atendimento do Suporte Técnico e Operacional de Sistemas (IDP-AS) |  |
| --- | --- |
| Item | Descrição |
| Finalidade | Garantir o prazo de atendimento |
| Meta a cumprir | Sem atrasos no atendimento |
| Instrumento de medição | Ferramenta de Gerenciamento de Projetos |
| Forma de acompanhamento | Ferramenta de Gerenciamento de Projetos |
| Periodicidade | Por OS |
| Aplicação de Nível de Serviço | · Aplicação de Fator de Nível de Serviço de 3% sobre o valor total da OS por hora de atraso em cada um dos tipos de prazo, para nível emergencial, limitado a 30% do valor total da OS. |
|  | · Aplicação de Fator de Nível de Serviço de 2% sobre o valor total da OS por hora de atraso em cada um dos tipos de prazo, para nível crítico, limitado a 40% do valor total da OS. |
|  | · Aplicação de Fator de Nível de Serviço de 1% sobre o valor total da OS por hora de atraso em cada um dos tipos de prazo, para nível moderado, limitado a 50% do valor total da OS. |

i

CONCORRÊNCIA Nº 021/2011 – CPL/SPDE.

Apêndice Id

MODELO DA ORDEM DE SERVIÇO - PJF

|  | PREFEITURA DE JUIZ DE FORA CNPJ 18.338.178/0001-02 Subsecretaria de Tecnologia da Informação SERVIÇO DE FÁBRICA DE SOFTWARE O R D E M D E S E R V I Ç O |  |  |  |  |  |  | Processo: |  |  | Contrato: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Empenho Nº: |  |  | O.S. Número: |
| SOLICITANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Órgão: |  | Nome: |  |  |  |  | Cargo/Função: |  | Telefone: |  |  |
| Especificação do Serviço a ser executado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Serviço |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pontos de Função |  |
| Quantidade Total de Pontos de Função: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor: |  |  |  | Forma de Pagamento: |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Início da Execução: |  |  | Data de Término da Execução: |  | Relatório de Acompanhamento: |  |  |  |  |  |  |
| ##### Pedido de Autorização Sr. Subsecretário. Proponho a efetivação do serviço, conforme especificação supra. ___/____/____ ___________________________ Chefe Depto |  |  |  |  |  | ##### Encaminhamento `A Solicito a prestação do serviço discriminado acima. ___/____/____ _____________________ Subsecretário da SSTI |  |  |  |  |  |
| ##### Aceite da Ordem de Serviço Recebemos em ___/____/____ __________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONCORRÊNCIA Nº 021/2011 – CPL/SPDE.

Apêndice Ie

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a Sociedade Empresária abaixo realizou visita técnica à Subsecretaria de Tecnologia da Informação da PJF, na cidade de Juiz de Fora, objetivando tomar conhecimento dos equipamentos e do ambiente operacional.

Nome da Sociedade Empresária: ________________________________________________

CNPJ (MF): ______________________________________________________

Nome do Representante: ___________________________________________

RG do Representante n° ___________________________________________

Endereço: _______________________________________________________

Telefone: _______________________________________________________

Fax: ___________________________________________________________

E-mail (se houver): _______________________________________________

Juiz de Fora, ____/_____/______

_______________________________

Nome e assinatura do servidor da PJF

CONCORRÊNCIA Nº 021/2011 – CPL/SPDE.

Apêndice If

DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

(modelo)

Prefeitura de Juiz de Fora

DECLARO, para os devidos fins, que todos os produtos e toda a propriedade intelectual advindos da prestação dos serviços pela Sociedade Empresária [Razão Social da  Sociedade Empresária], inscrita no CNPJ sob o Nº [CNPJ da Sociedade Empresária], estabelecida na [endereço da Sociedade Empresária], serão de propriedade exclusiva da Prefeitura de Juiz de Fora.

Local e Data.

___________________________________________

[Nome do Representante da Sociedade Empresária Emitente]

Cargo / Telefone