COP Edital_FSPRO_2008

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº  034 /2008

A PROCERGS - Cia. de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, torna público pelo presente Edital de Licitação, na modalidade Concorrência nº 034/2008, do tipo Técnica e Preço, regida pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, bem como, pela Lei Estadual nº 11.389, de 25 de novembro de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 42.250, de 19 de maio de 2003, que serão recebidos os envelopes contendo a documentação de habilitação, documentação técnica e a proposta de preços, na PROCERGS, Praça dos Açorianos, s/n°, no dia 28/07/2008 até às 14 horas e 30 minutos, quando será dado início à abertura da documentação.

VERSÃO ATUALIZADA

I - DO OBJETO

A presente licitação visa à contratação de empresa para a prestação de serviços de Desenvolvimento de Sistemas Informatizados em regime de FÁBRICA DE SOFTWARE, e de Consultoria Técnica para apoio aos serviços de desenvolvimento, conforme itens abaixo relacionados:

1.1 -	Total de Pontos de Função a serem contratados:

a)	Serviços de desenvolvimento de sistemas: 20.000 (vinte mil) Pontos de Função;

b)	Serviços de Consultoria Técnica: 4.000 (quatro mil) Horas.

1.1.1 -	Observações:

a)	O processo de dimensionamento dos projetos por Pontos de Função (Function Points) a ser utilizado está normatizado no Manual de Práticas e Contagens versão 4.2 (Counting Practices Manual - Release 4.2), publicado pelo IFPUG (International Function Point Users Group).

b)	O regime de Fábrica de Software implica no uso de uma forma sistematizada de desenvolvimento de software, apoiada numa metodologia consolidada, utilizando um processo controlado, repetitivo e padronizado de produção. Além disto, este processo deve seguir as melhores práticas de mercado, tais como RUP, PMBOK, ISO 20000, CMMI, MPS-BR, ITIL.

1.2 -	Estimativa de utilização dos serviços por Plataforma Tecnológica

| Código das Plataformas Tecnológicas | Plataformas tecnológicas | Estimativa de uso dos serviços de Desenvolvimento | Estimativa de uso dos serviços de Consultoria |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Plataforma .NET - Tecnologia Microsoft VB. NET | 8.000 PF * | 1.600 Horas |
| P2 | Plataforma Microsoft Windows DNA - Tecnologia Microsoft VB 6 Framework 01 e Framework 02 | 2.000 PF * | 400 Horas |
| P3 | Plataforma JAVA | 8.000 PF * | 1.600 Horas |
| P4 | Plataforma Delphi | 2.000 PF * | 400 Horas |

* PF = Pontos de Função

1.2.1 -	No quadro acima, estão relacionadas as plataformas tecnológicas a serem utilizadas e as quantidades estimadas de utilização dos serviços para cada uma, podendo a PROCERGS remanejá-las entre si, dentro de cada tipo de serviço, de acordo com as suas necessidades, respeitando o limite do valor total contratado.

1.3 -	Etapas a serem contratadas

As etapas do processo de desenvolvimento de Software a serem contatadas são:

| Etapa | % relativo à Etapa |
| --- | --- |
| Análise de Sistema | 23 % |
| Projeto de Software | 16 % |
| Construção | 46 % |
| Teste | 12 % |
| Documentação | 03 % |

1.3.1 -	Observações:

a)	O detalhamento, as características e as especificações técnicas dos serviços, dos equipamentos e da infra-estrutura necessária para o adequado desenvolvimento dos produtos de software solicitados, encontram-se descritos nos ANEXOS V e VI deste Edital, que são parte integrante e inseparável deste instrumento convocatório.

b)	Para cada projeto a ser encomendado a PROCERGS definirá quais etapas deverão ser executadas pela empresa a ser contratada.

II - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

2.1 -	Dos Envelopes

Os licitantes deverão apresentar, no local, dia e hora marcados, 03 (três) envelopes denominados, respectivamente:

- Envelope 1 – Documentação para Habilitação;

- Envelope 2 – Documentação para Pontuação Técnica;

- Envelope 3 – Proposta de Preço.

Os envelopes deverão estar lacrados e indevassáveis, com a seguinte inscrição:

PROCERGS - Cia. de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul

Concorrência nº 034/2008

Envelope ........

2.2 -	Da Documentação para Habilitação – Envelope 1

Para participar da presente licitação, os interessados deverão apresentar documentação em original, ou mediante fotocópia autenticada ou autenticação por servidor relativa à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação técnica e à qualificação econômico-financeira. Toda a documentação deve estar redigida em português e contida no Envelope 1.

2.2.1 -	Documentos Relativos à Habilitação Jurídica

a)	Ato constitutivo, estatuto social publicado de acordo com a Lei Federal nº 6.404/1976 ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b)	Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

c)	Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.

2.2.1.1 -	Não serão aceitos consórcios de empresas e sub-contratações.

2.2.2 -	Documentos Relativos à Regularidade Fiscal

a)	Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b)	Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c)	Prova do alvará de localização e funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal da jurisdição fiscal do estabelecimento licitante da pessoa jurídica;

d)	Prova de quitação com a Fazenda Federal (através da Certidão Conjunta emitida pela Secretaria da Receita Federal – SRF e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN), Estadual e Municipal, da jurisdição fiscal do estabelecimento da pessoa jurídica ou do domicílio da pessoa física, ou outra equivalente na forma da lei;

e)	Certidão negativa que prove a regularidade com a Seguridade Social e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

2.2.3 -	Documentos Relativos à Qualificação Técnica

2.2.3.1 -	Prova de qualificação técnica, mediante apresentação de comprovação de aptidão para a prestação dos serviços, pertinente e compatível com o objeto da licitação, através de, no mínimo, 1 (um) e no somatório de, no máximo, 5 (cinco) atestados originais ou cópias autenticadas, fornecidos por clientes (pessoas jurídicas de Direito Público ou Privado), constando obrigatoriamente o seguinte:

a)	execução, pela empresa licitante, de projetos de desenvolvimento de software nas etapas de Análise, Projeto, Construção e Testes, totalizando no mínimo 5.000 (cinco mil) Pontos de Função ou 50.000 (cinqüenta mil) horas, em regime de Fábrica de Software, nas seguintes plataformas tecnológicas:

Plataformas tecnológicas

Plataforma .NET - Tecnologia Microsoft VB. NET

Plataforma Microsoft Windows DNA - Tecnologia Microsoft VB 6

Plataforma JAVA

Plataforma Delphi

b)	realização, pela empresa licitante, dos serviços de desenvolvimento de sistemas de informática, em regime de Fábrica de Software, com as seguintes informações:

| Tipo de Informação | Conteúdo |
| --- | --- |
| 1. Identificação do Projeto: | Nome do Projeto; Número de Pontos de Função; ou Número de Horas de desenvolvimento. |
| 2. Informações sobre o uso do modelo Fábrica de Software | Constando a informação sobre o uso do regime de Fábrica de Software. |
| 3. Descrição sucinta do(s) projeto(s): | Constando a identificação dos projetos, através de descrições sucintas, contendo as etapas de Ciclo de Desenvolvimento/Manutenção executadas e a utilização de metodologia formal. |
| 4. Informações técnicas dos sistemas desenvolvidos | Constando a plataforma tecnológica e o Banco de Dados utilizado. |
| 5. Dados do responsável pelas informações | Nome / E-mail / Telefone do responsável pelos contatos técnicos do cliente (pessoa vinculada ao cliente responsável pelos contatos relativos ao projeto). |
| 6. Informações da empresa que emitiu o atestado e assinatura | Nome comercial / CNPJ / Endereço / Telefone e E-mail da empresa emitente, com firma reconhecida e cargo ocupado pelo signatário do atestado. |

2.2.3.1.1 -	Observações:

a)	Nos atestados técnicos fornecidos pela PROCERGS não será exigido o reconhecimento de firma;

b)	É obrigatória a comprovação, através do atestado ou do conjunto de atestados, dos seguintes itens:

b.1)	utilização das 4 (quatro) plataformas tecnológicas exigidas na alínea “a”, item 2.2.3.1, acima;

b.2)	desenvolvimento de atividades de análise, projeto, construção, teste e manutenção de sistemas;

b.3)	utilização dos bancos de Dados Oracle e MS SQL Server.

2.2.4 - Documentos Relativos à Qualificação Econômico-Financeira

a)	Certificado de capacidade financeira relativa de licitantes, instituída através da Instrução Normativa CAGE nº 02, de 22.08.1996.

a.1)	Na impossibilidade da apresentação dos documentos exigidos na alínea “a”, acima, os proponentes deverão apresentar o Balanço Patrimonial (transcrito no Livro Diário, tendo seu registro comprovado pelos Termos de Abertura e Encerramento autenticado no órgão público competente), incluindo obrigatoriamente as Notas Explicativas, e o Anexo II devidamente preenchido, conforme determinações previstas no Decreto Estadual nº 36.601, de 10.04.1996, observada o disposto no Capítulo 2, Art. 8º da Instrução Normativa CAGE nº 2, de 22.08.1996.

b)	Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo Distribuidor do Foro da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física.

2.2.5 -	Declaração por escrito, de que o licitante está cumprindo o estabelecido na Lei nº 9.854, de 27.10.1999 e no Decreto nº 4.358, de 05.09.2002, relativamente ao trabalho de menores, conforme disposto no Inciso XXXIII, Art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante no ANEXO I do presente Edital.

2.2.6 -	O Certificado de Registro Cadastral emitido por Órgãos da Administração Pública Federal ou Estadual, substitui os documentos constantes do item 2.2.1, alíneas “a”, “b” e “c”, e item 2.2.2, alíneas “a” e “b” do presente Edital.

2.2.7 -	As Certidões Negativas acima mencionadas que não constarem expressamente prazo de validade, serão os mesmos limitados a 90 (noventa) dias.

2.3 - Da Documentação para Pontuação Técnica – Envelope 2

2.3.1 -	Todos os documentos necessários para a pontuação técnica, deverão estar contidos no Envelope 2 – Documentação para Pontuação Técnica, em forma de caderno com folhas soltas e numeradas, tendo na primeira folha a Tabela de Referência para Pontuação Técnica conforme o ANEXO VIII.

2.3.2 -	Farão parte deste caderno:

a)	Tabela de referência para pontuação;

b)	Documentos necessários para a pontuação técnica, conforme o Item 3.2, que serão utilizados no cálculo da Nota Critérios Técnicos.

2.3.3 -	Todos os documentos deverão estar redigidos em português ou no caso de língua estrangeira, acompanhados de tradução juramentada.

2.4 - Da Proposta de Preços – Envelope 3

2.4.1 - A proposta deverá estar contida no Envelope 3 – Proposta de Preço, e deverá ser apresentada em forma de tabelas conforme o Item 3.3, Capítulo III – Do Critério de Julgamento, contendo:

a)	Tabela dos preços de Desenvolvimento conforme o Item 3.3.1;

b)	Tabela dos preços de Consultoria Técnica conforme o Item 3.3.2.

2.4.2 -	A proposta deverá estar assinada pelo licitante ou seu representante legal, redigida em português, de forma clara, não podendo ser manuscrita e nem conter rasuras ou entrelinhas, expressos em moeda corrente nacional, devendo estar inclusas todas as despesas com obrigações sociais, fiscais, comerciais, trabalhistas e outras relativas à prestação do serviço, para cada especialidade solicitada, e incluirá:

a)	os preços por “Ponto de Função”, conforme a metodologia descrita no Anexo VII -   Modelo de Dimensionamento de Sistemas deste Edital, e;

b)	os preços por hora de Consultoria Técnica.

2.4.3 -	Todos os documentos deverão estar redigidos em português ou no caso de língua estrangeira, acompanhados de tradução juramentada.

2.5 - Das Condições Gerais

2.5.1 - O prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar data marcada para a entrega dos envelopes desta licitação.

2.5.2 - Prazo e Pagamento devem ser conforme estipulado na minuta de Contrato, anexo ao presente Edital, ficando, portanto, dispensados da apresentação na proposta.

2.5.3 - O licitante deverá indicar na proposta o nome e o cargo do seu representante legal que assinará o Contrato, conforme minuta, em anexo. A falta de indicação não será considerada motivo de desclassificação da proposta, podendo, para tanto, a PROCERGS solicitar a qualquer momento, a complementação da informação.

III - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

As propostas apresentadas de acordo com as especificações e exigências deste Edital serão julgadas, com base nos critérios de preços e qualificação da técnica do licitante, conforme abaixo:

3.1 - Peso das Notas

Nota Preço (NP) ....................................   40 (quarenta) pontos

Nota Técnica (NT)  ................................   60 (sessenta) pontos

3.2 - Pontuação para a  Nota Técnica (NT)

A Nota Técnica será obtida pelo soma das pontuações dos itens a seguir:

3.2.1 - Comprovação que a empresa executou projetos de desenvolvimento de software nas etapas de Análise, Projeto, Construção, Testes e Manutenção, em regime de Fábrica de Software, em qualquer uma das seguintes plataformas tecnológicas, utilizando banco de dados relacional:

Plataformas tecnológicas

Plataforma .NET - Tecnologia Microsoft VB. NET

Plataforma Microsoft Windows DNA - Tecnologia Microsoft VB 6

Plataforma JAVA

Plataforma Delphi

3.2.1.1 - Pontuação – Conforme dimensionamento dos Projetos

| Pontos de Função desenvolvidos | Pontuação |
| --- | --- |
| De 5.001 PF até 10.000 PF ou de 50.001 horas até 100.000 horas | 4 (quatro) Pontos |
| De 10.001 PF até 15.000 PF ou de 100.001 horas até 150.000 horas | 6 (seis) Pontos |
| De 15.001 PF até 20.000 PF ou de 150.001horas até 200.000horas | 8 (oito) Pontos |
| De 20.001 PF até 25.000 PF ou de 200.001 horas até 250.000 horas | 10 (dez) Pontos |
| De 25.001 PF até 30.000 PF ou De 250.001 horas até 300.000 horas | 12 (doze) Pontos |
| De 30.001 PF até 35.000 PF Ou De 300.001 horas até 350.000 horas | 14 (quatorze) Pontos |
| Acima de 35.001 PF Ou Acima de 350.001 horas | 18 (dezoito) Pontos |

A comprovação deverá ser realizada através de, no máximo, 10 (dez) atestados originais ou cópias autenticadas, fornecidos por clientes (pessoas jurídicas de Direito Público ou Privado), onde seja comprovada a realização dos serviços de desenvolvimento de sistemas de informática em regime de Fábrica de Software, com as seguintes informações:

| Tipo de Informação | Conteúdo |
| --- | --- |
| 1. Identificação do Projeto: | Nome do Projeto; Número de Pontos de Função; ou Número de Horas de desenvolvimento. |
| 2. Informações sobre o uso do modelo Fábrica de Software | Constando a informação sobre o uso do regime de Fábrica de Software. |
| 3. Descrição sucinta do(s) projeto(s): | Constando a identificação dos projetos, através de descrições sucintas, contendo as etapas de Ciclo de Desenvolvimento/ Manutenção executadas e a utilização de metodologia formal. |
| 4. Informações técnicas dos sistemas desenvolvidos | Constando a plataforma tecnológica e o Banco de Dados utilizado. |
| 5. Dados do responsável pelas informações | Nome / E-mail / Telefone do responsável pelos contatos técnicos do cliente (pessoa vinculada ao cliente responsável pelos contatos relativos ao projeto). |
| 6. Informações da empresa que emitiu o atestado e assinatura | Nome comercial / CNPJ / Endereço / Telefone e E-mail da empresa emitente, com firma reconhecida e cargo ocupado pelo signatário do atestado. |

3.2.2 - Comprovação que a empresa desenvolveu projetos de sistemas de informática, com procedimentos de segurança através de certificação digital.

Pontuação: 1 (um) ponto por atestado até o limite de 2 (dois) pontos.

A comprovação deverá ser feita através de atestados, originais ou cópias autenticadas, fornecidos por clientes (pessoas jurídicas de Direito Público ou Privado), onde seja comprovada a realização dos serviços de desenvolvimento de sistemas de informática, com as seguintes informações:

| Tipo de Informação | Conteúdo |
| --- | --- |
| 1. Identificação do Projeto: | Nome do Projeto Número de Pontos de Função; ou Número de Horas de desenvolvimento. |
| 2. Descrição sucinta do(s) projeto(s): | Constando a identificação dos projetos através de descrição sucinta, incluindo os procedimentos de segurança através de Certificação Digital. |
| 3. Informações técnicas dos sistemas desenvolvidos | Constando a plataforma tecnológica, o Banco de Dados, os componentes de certificação digital utilizados. |
| 4. Dados do responsável pelas informações | Nome / E-mail / Telefone do responsável pelos contatos técnicos do cliente (pessoa vinculada ao cliente responsável pelos contatos relativos ao projeto). |
| 5. Informações da empresa que emitiu o atestado e assinatura | Nome comercial / CNPJ / Endereço / Telefone e E-mail da empresa emitente com firma reconhecida e cargo ocupado pelo signatário do atestado. |

3.2.3 - Comprovação que a empresa desenvolveu projetos de sistemas de informática com mobilidade, ou seja, acessados por PDA (Assistente Digital Pessoal), Celular ou SmartFone, utilizando rede sem fio.

Pontuação: 1 (um) ponto por atestado até o limite de 2 (dois) pontos.

A comprovação deverá ser realizada através de atestados fornecidos por clientes (pessoas jurídicas de Direito Público ou Privado), onde seja comprovada a realização dos serviços de desenvolvimento de sistemas de informática, utilizando mobilidade.

Os atestados deverão ser originais ou cópias autenticadas e conter obrigatoriamente as seguintes informações:

| Tipo de Informação | Conteúdo |
| --- | --- |
| 1. Identificação do Projeto: | Nome do Projeto Número de Pontos de Função; ou Número de Horas de desenvolvimento. |
| 2. Descrição sucinta do(s) projeto(s): | Constando a identificação dos projetos através de uma descrição sucinta e a utilização de mobilidade. |
| 3. Informações técnicas dos sistemas desenvolvidos | Constando a plataforma tecnológica, o Banco de Dados, a tecnologia de mobilidade utilizada. |
| 4. Dados do responsável pelas informações | Nome / E-mail / Telefone do responsável pelos contatos técnicos do cliente (pessoa vinculada ao cliente responsável pelos contatos relativos ao projeto). |
| 5. Informações da empresa que emitiu o atestado e assinatura | Nome comercial / CNPJ / Endereço / Telefone e E-mail da empresa emitente com firma reconhecida e cargo pelo ocupado signatário do atestado. |

3.2.4 - Comprovação de que a empresa utiliza a Ferramenta CASE

| Comprovação | Pontuação |
| --- | --- |
| Uso da Ferramenta Case Rational Rose versão 7.0 ou superior há pelo menos 1 (um) ano. | 2 (dois) pontos |

Comprovação mediante a apresentação de cópia da licença de uso da Ferramenta com pelo menos 1 (um) ano entre o início da vigência da licença de uso e a data da entrega dos envelopes da presente licitação ou mediante a apresentação de atestado que comprove a realização de projeto com a utilização da Ferramenta.

3.2.5 - Comprovação de que a empresa utiliza a Ferramenta de Modelagem de Dados

| Comprovação | Pontuação |
| --- | --- |
| Uso da Ferramenta de Modelagem de Dados ER-Win versão 4.1.4 ou superior há pelo menos 1 (um) ano. | 1 (um) ponto |

Comprovação mediante a apresentação de cópia da licença de uso da Ferramenta com pelo menos 1 (um) ano entre o início da vigência da licença de uso e a data da entrega dos envelopes da presente licitação ou mediante a apresentação de atestado que comprove a realização de projeto com a utilização da Ferramenta.

3.2.6 - Comprovação de que a empresa utiliza monitoramento remoto

| Comprovação | Pontuação |
| --- | --- |
| Uso de sistema(s) que permita(m) o monitoramento remoto dos projetos, cronogramas e artefatos (produtos de trabalho) e inclusão/acompanhamento de Ordens de Serviço/Ocorrências, por meio de sítio via internet. | 5 (cinco) pontos |

Comprovação mediante declaração contida na proposta técnica e apresentação da documentação do sistema (com respectivas interfaces).

3.2.7 - Comprovação de que a empresa obteve êxito na avaliação do nível de maturidade do processo de desenvolvimento de software no Modelo MPS.BR

| Avaliação | Critérios | Pontos por nível | Pontuação Máxima |
| --- | --- | --- | --- |
| MPS.BR | Nível G | 7 (sete) | 14(quatorze) pontos |
|  | Nível F | 9 (nove) |  |
|  | Nível E | 10 (dez) |  |
|  | Nível D | 11 (onze) |  |
|  | Nível C | 12 (doze) |  |
|  | Nível B | 13 (treze) |  |
|  | Nível A | 14 (quatorze) |  |

3.2.7.1 - Para MPS.BR a Certificação deverá ser comprovada pela SOFTEX - Associação para Excelência de SOFTWARE Brasileira, através de atestado ou certificação oficial.

3.2.7.2 - Será aceito alternativamente, em detrimento à comprovação acima, a comprovação de que a empresa obteve êxito na avaliação do nível de maturidade do processo de desenvolvimento de software nos Modelos CMM ou CMMI.

| Avaliação | Critérios | Pontos por nível | Pontuação Máxima |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nível 2 | 9 (nove) | 14 (quatorze) pontos |
|  | Nível 3 | 12 (doze) |  |
|  | Nível 4 | 13 (treze) |  |
|  | Nível 5 | 14 (quatorze) |  |

3.2.7.2.1 - A certificação deverá ser comprovada pelo SEI - Software Engineering Institute,  através de atestado ou certificado oficial.

3.2.7.3 - Será contabilizado o maior nível de Maturidade obtido pela empresa, considerando-se apenas 1 (um) dos modelos de maturidade de desenvolvimento de software, descritos acima.

3.2.8 - Comprovação de que a empresa possui profissionais com curso superior em informática ou curso egresso de informática com experiência de, no mínimo, 5 (cinco) anos na atividade de Análise de Sistemas, atuando no desenvolvimento de projetos de sistemas utilizando orientação a objetos e linguagem UML.

Pontuação: 0,2 (zero vírgula dois) pontos para cada profissional até o limite de 1 (um) ponto.

A comprovação deverá ser através de:

- Cópia autenticada do Diploma de Curso Superior em Informática ou Egresso de Informática;

- Currículo apresentando a experiência do profissional, com informações detalhadas dos projetos, com respectivos períodos, duração e contatos, assinado pelo profissional, observado o disposto na alínea “h”, Capítulo VIII deste Edital;

- Comprovar vínculo empregatício ou societário do profissional.

3.2.9 - Comprovação de que a empresa possui profissionais com experiência de, no mínimo, 3 (três) anos como Projetista de Software atuando nas tecnologias Microsoft VB DNA e/ou .NET, utilizando banco de dados Oracle ou MS SQL SERVER.

Pontuação: 0,2 (zero vírgula dois) pontos para cada profissional até o limite de 1 (um) ponto.

A comprovação deverá ser através de:

- Currículo apresentando a experiência do profissional, com informações detalhadas dos projetos, com respectivos períodos, duração e contatos, assinado pelo profissional, observado o disposto na alínea “h”, Capítulo VIII deste Edital;

- Comprovar vínculo empregatício ou societário do profissional.

3.2.10 - Comprovação de que a empresa possui profissionais com experiência de, no mínimo, 3 (três) anos como Projetista de Software atuando na tecnologia Java/J2EE/EJB, utilizando orientação a objetos, servidor de aplicação e banco de dados ORACLE ou MS SQL SERVER.

Pontuação: 0,2 (zero vírgula dois) pontos para cada profissional até o limite de 1 (um) ponto.

A comprovação deverá ser através de:

- Currículo apresentando a experiência do profissional, com informações detalhadas dos projetos, com respectivos períodos, duração e contatos, assinado pelo profissional, observado o disposto na alínea “h”, Capítulo VIII deste Edital;

- Comprovar vínculo empregatício ou societário do profissional.

3.2.11 - Comprovação de que a empresa possui profissionais com experiência de, no mínimo, 1 (um) ano como Projetista de Software atuando na tecnologia Delphi, utilizando banco de dados relacional.

Pontuação: 0,2 (zero vírgula dois) pontos para cada profissional até o limite de 1 (um) ponto.

A comprovação deverá ser através de:

- Currículo apresentando a experiência do profissional, com informações detalhadas dos projetos, com respectivos períodos, duração e contatos, assinado pelo profissional, observado o disposto na alínea “h”, Capítulo VIII deste Edital;

- Comprovar vínculo empregatício ou societário do profissional.

3.2.12 - Comprovação de que a empresa possui profissionais com uma das seguintes Certificações:

- Microsoft® Certified Application Developer (MCAD);

- Microsoft® Certified Solution Developer (MCSD);

- Microsoft® Certified System Engineer;

- Sun Certified Java Programmer (SCJP);

- Sun Certified Java Developer (SCJD);

- Sun Certified Web Component Developer (SCWCD);

- Sun Certified Business Component Developer (SCBCD);

- Sun Certified Developer For Java Web Services (SCDJWS);

- Sun Certified Mobile Application Developer (SCMAD);

- Sun Certified Enterprise Architect (SCEA);

- Certificação REDEPRO;

- Certificação da Fábrica de Software RS – Versão 2.0;

Pontuação: 0,5 (zero vírgula cinco) pontos para cada profissional com pelo menos 1 (uma) certificação até o limite de 5 (cinco) pontos.

A comprovação deverá ser através de:

- Cópia autenticada da Certificação da Microsoft, SUN, REDEPRO ou Fábrica de Software RS correspondente;

- Comprovar vínculo empregatício ou societário do profissional.

3.2.13 - Comprovação de que a empresa possui profissionais com curso superior em informática ou egresso de Informática e Certificação Project Management Professional (PMP®) do PMI®.

Pontuação: 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) pontos para cada para cada profissional até o limite de 1 (um) ponto.

A comprovação deverá ser através de:

- Cópia autenticada do Diploma de Curso Superior em Informática ou Egresso de Informática;

- Cópia autenticada da Certificação Project Management Professional (PMP®) do PMI®;

- Comprovar vínculo empregatício ou societário do profissional.

3.2.14 - Comprovação de que a empresa possui profissionais com Certificação CFPS (Certified Function Point Specialist).

Pontuação: 0,5 (zero vírgula cinco) pontos para cada profissional até o limite de 2 (dois) pontos.

A comprovação deverá ser através de:

- Cópia autenticada da Certificação emitida pelo International Function Point Users Group (IFPUG);

- Comprovar vínculo empregatício ou societário do profissional.

3.2.15 - Comprovação de que a empresa possui profissionais com Certificação ITIL Foudation (Information Technology Infraestructure Library).

Pontuação: 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) pontos para cada profissional até o limite de 2 (dois) pontos.

A comprovação deverá ser através de:

a) Cópia autenticada da Certificação emitida pela EXIN ou ISEB;

b) Comprovar vínculo empregatício ou societário do profissional.

3.2.16 – Comprovação de que a empresa possui profissionais com uma das seguintes certificações referentes a Qualidade e Teste de Software:

- Certificação CSQA – Certified Software Quality Analyst;

Emitida pela QAI – Quality Assurance Institute

- CSTE - Certified Software Tester;

Emitida pela QAI – Quality Assurance Institute

- CBTS - Certificação Brasileira de Teste de Software;

Emitida pela ALATS - Associação Latino Americana de Teste de Software

- CTFL - ISTQB Certified Tester;

Emitida pela BSTQB – Brazilian Software Testing Qualifications Board

Pontuação:  0,5 (zero vírgula cinco) pontos para cada profissional até o limite de 2 (dois) pontos.

A comprovação deverá ser através de:

a) Cópia autenticada das Certificações acima;

b) Comprovar vínculo empregatício ou societário do profissional.

3.2.17 - Observações:

- Não serão pontuados os profissionais que forem apresentados por mais de uma empresa.

- Nos atestados técnicos fornecidos pela PROCERGS não será exigido o reconhecimento de firma.

- Todas as certificações apresentadas, deverão ter sido obtidas até a data de publicação do presente Edital.

3.3 - Da Proposta de Preços – Envelope 3

3.3.1 - Preços de desenvolvimento

As empresas deverão cotar em suas propostas comerciais os seus preços unitários de desenvolvimento para cada Plataforma Tecnológica, considerando a execução de 01 (um) Ponto de Função, abrangendo todas as etapas do ciclo de desenvolvimento de software previstas neste Edital (Análise, Projeto, Construção, Testes e Documentação), como segue:

| Plataformas tecnológicas | Preço por Ponto de Função | Convenção |
| --- | --- | --- |
| Plataforma .NET - Tecnologia Microsoft VB. NET (P1) | R$ xxx,xx | Preço P1 |
| Plataforma Microsoft Windows DNA - Tecnologia Microsoft VB 6 (P2) | R$ xxx,xx | Preço P2 |
| Plataforma JAVA (P3) | R$ xxx,xx | Preço P3 |
| Plataforma Delphi (P4) | R$ xxx,xx | Preço P4 |

Os preços unitários cotados por ponto de função correspondem ao desenvolvimento de todas as etapas a serem contratadas neste Edital. A tabela abaixo estabelece o percentual que será utilizado para efeito de pagamento pelos serviços prestados, por etapa do ciclo de desenvolvimento dos Projetos.

| Etapa | % relativo à Etapa |
| --- | --- |
| Analise de Sistema | 23 % |
| Projeto de Software | 16 % |
| Construção | 46 % |
| Teste | 12 % |
| Documentação | 03 % |

3.3.2 - Preços de consultoria técnica

As empresas deverão cotar em suas propostas comerciais os seus preços unitários de consultoria para cada Plataforma Tecnológica, como segue:

| Plataformas tecnológicas | Preço por Hora de Consultoria | Convenção |
| --- | --- | --- |
| Plataforma .NET - Tecnologia Microsoft VB. NET (P1) | R$ xxx,xx | Preço C1 |
| Plataforma Microsoft Windows DNA - Tecnologia Microsoft VB 6 (P2) | R$ xxx,xx | Preço C2 |
| Plataforma JAVA (P3) | R$ xxx,xx | Preço C3 |
| Plataforma Delphi (P4) | R$ xxx,xx | Preço C4 |

3.3.3 - Observação:

A Empresa que deixar de cotar um dos preços unitários, elencados nos sub-itens 3.3.1 e 3.3.2, acima, será desclassificada.

3.4 - Cálculo da Nota Preço (NP)

A Nota Preço será calculada pela seguinte fórmula:

Menor  “Preço Total” cotado pelas concorrentes

NP =   -------------------------------------------------------------    X  40       (Máximo 40 pontos)

“Preço Total”cotado pela Empresa

O Preço Total será obtido pelo somatório dos preços unitários dos serviços para cada Plataforma Tecnológica, multiplicados pelas respectivas quantidades  estimadas, de acordo com a tabela do  Item 1.2, ou seja:

Preço Total = Preço Total P1 + Preço Total P2 + Preço Total P3+ Preço Total P4

Onde:

- Preço Total P1 =   (Preço P1 x 8.000)  + ( Preço C1 x 1.600)

- Preço Total P2 =   (Preço P2 x 2.000)  + ( Preço C2 x    400)

- Preço Total P3 =   (Preço P3 x 8.000)  + ( Preço C3 x 1.600)

- Preço Total P4 =   (Preço P4 x 2.000)  + ( Preço C4 x    400)

3.5 - Cálculo da Nota Final (NF)

A pontuação final será atribuída com base na soma das notas preço e técnica alcançadas pelo licitante:

Peso Nota Técnica: 60 (sessenta);

Peso Nota Preço : 40 (quarenta).

NF =  NT + NP        (Máximo 100 pontos)

3.6 - Critério de desempate

Em caso de empate, entre duas ou mais propostas, e obedecido o disposto no parágrafo 2º, do Art. 3º, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, na presença dos licitantes.

##### IV – DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS

Será considerado excessivo, acarretando a desclassificação da proposta, a empresa que cotar:

4.1 - Pelo menos 1 (um) dos preços unitários de desenvolvimento acima do valor de             R$ 800,00 (oitocentos reais).

4.2 - Pelo menos 1 (um) dos preços unitários de Consultoria Técnica acima do valor de       R$ 160,00 (cento e sessenta reais).

##### V - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES

5.1 - No prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação, o licitante vencedor deverá contratar o objeto licitado com a PROCERGS, devendo a assinatura do Contrato ser efetuada na sede da PROCERGS. A não observância desse prazo permitirá que a PROCERGS adjudique o objeto da licitação a outra licitante, de acordo com a ordem de classificação, sujeitando-se a licitante faltosa às sanções previstas na legislação pertinente.

5.2 - No caso de não assinatura do instrumento contratual no prazo fixado no edital, será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente ao total estimado para o período de 12 (doze) meses iniciais de vigência do contrato.

VI - DOS RECURSOS

De todos os atos praticados no curso do procedimento licitatório, caberá recurso nos termos do que dispõe o Art. 109 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993.

VII - DAS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

7.1 - No dia 26/05/2008, às 14h00min, no Auditório da sede da PROCERGS, será realizada audiência pública, para dirimir dúvidas e/ou esclarecimentos em relação ao objeto da presente licitação;

7.2 - Os interessados poderão obter maiores informações através de Pedido de Esclarecimento à Comissão Permanente de Licitação – CPL, por escrito e protocolado, no Setor Administrativo /Protocolo da PROCERGS, na Praça dos Açorianos, s/n°, em Porto Alegre-RS, de segunda-feira à sexta-feira, das 09h00min as 12h00min e das 13h30min as 17h00min ou pelo e-mail  cpl@procergs.rs.gov.br.

# VIII - OUTRAS DISPOSIÇÕES

- A apresentação dos envelopes por parte do licitante interessado implica em total concordância com as condições do Edital de licitação e de seus respectivos Anexos (que compõem o Edital, como parte integrante deste), exceto quanto à(s) cláusula(s) tempestivamente impugnada(s) com decisão administrativa ainda não transitada em julgado;

- As cláusulas da minuta do termo de Contrato são parte integrante do Edital de Licitação;

- Toda e qualquer indenização, prêmio de seguro, taxa, ou qualquer outra obrigação por decorrência da Legislação Social, Trabalhista ou Fiscal, será de inteira responsabilidade da empresa a ser contratada;

- É assegurada à PROCERGS a faculdade de transferir ou ceder, total ou parcialmente, a qualquer órgão ou entidade da Administração Direta, ou Indireta do Estado do Rio Grande do Sul, as condições e ofertas oriundas desta Licitação, e assim também em relação às obrigações decorrentes da mesma;

- Os Órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Estado do Rio Grande do Sul poderão aderir ao presente Processo Licitatório;

- Não poderá participar, direta ou indiretamente, licitante que mantenha sociedade ou participação com servidor ou dirigente da PROCERGS. Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista;

- É facultado à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do procedimento licitatório, ou solicitar esclarecimentos adicionais aos licitantes, que deverão ser satisfeitos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

- As informações constantes em currículos de profissionais, em atestados de capacidade técnica, certificados, diplomas e demais documentos comprobatórios, devem expressar rigorosamente a verdade, sob pena de incursão em crime de falsidade ideológica, conforme previsão constante no Código Penal Brasileiro.

- Fica eleito o Foro de Porto Alegre/RS para dirimir litígios decorrentes da presente licitação, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente.

IX - DOS ANEXOS

Fazem parte deste edital os seguintes anexos:

- Anexo I: Modelo de declaração referente ao Decreto Federal nº 4.358, de 05.09.2000;

- Anexo II: Minuta do Contrato;

- Anexo III: Garantia da Qualidade;

- Anexo IV: Metodologia de Desenvolvimento PROCERGS – MDP;

- Anexo V: Arquiteturas Tecnológicas PROCERGS;

- Anexo VI: Ambiente de Produção PROCERGS;

- Anexo VII: Modelo de Dimensionamento de Sistemas;

- Anexo VIII: Tabela de Referência para Pontuação Técnica.

Porto Alegre, 10 de junho de 2008.

## IDA CECÍLIA LUCAS OLIVEIRA,	PAULO ROBERTO ZBOROWSKY,

Chefe do Setor de Compras	Gerente Divisão Gestão Administrativa

ANEXO  I

Modelo de Declaração de que não emprega Menor de 18 anos

### DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)..........., inscrito no CNPJ nº................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) .....................,portador da Carteira de Identidade nº ...............e  o CPF nº...........DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz(  ).

Data

(Representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO II

3033-00

MINUTA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Das Partes:

CONTRATANTE: 	PROCERGS - Cia. de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, com sede na Praça dos Açorianos, s/n°, em Porto Alegre - RS, inscrita no CNPJ sob n° 87.124.582/0001-04, Inscrição Estadual sob n° 096/256.509-1, neste ato representada pelos titulares abaixo assinados e identificados, doravante denominada PROCERGS.

CONTRATADA: 	......................., com sede na Rua/Av................., nº ............., Bairro ............., CEP – ............-......, em  ................... - ..........,  inscrita no CNPJ sob n° ............................, neste ato representada pela titular abaixo assinada e identificada, doravante denominada CONTRATADA.

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante do processo administrativo n° NNNNNN-14.89/08-N, Edital COP-NNN/2008, do tipo Técnica e Preço, regendo-se pela Lei Federal n° 8.666, de 21.06.1993 e legislação pertinente, bem como pela Lei Estadual nº 11.389, de 25.11.1999, regulada pelo Decreto Estadual nº 42.250, de 19.05.2003, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta de ................., e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de Desenvolvimento de Sistemas Informatizados, em regime de FÁBRICA DE SOFTWARE, e de Consultoria Técnica para apoio aos serviços de desenvolvimento, conforme itens abaixo relacionados:

1.1 -	Total de Pontos de Função a serem contratados

a)	Serviços de desenvolvimento de sistemas: 20.000 (vinte mil) Pontos de Função;

b)	Serviços de Consultoria Técnica: 4.000 (quatro mil) Horas.

1.1.1 -	O processo de dimensionamento dos projetos por Pontos de Função (Function Points) a ser utilizado está normatizado no Manual de Práticas e Contagens versão 4.2 (Counting Practices Manual - Release 4.2), publicado pelo IFPUG (International Function Point Users Group).

1.1.2 -	O regime de Fábrica de Software implica no uso de uma forma sistematizada de desenvolvimento de software, apoiada numa metodologia consolidada, utilizando um processo controlado, repetitivo e padronizado de produção. Além disto, este processo deve seguir as melhores práticas de mercado, tais como RUP, PMBOK, ISO 20000, CMMI, MPS-BR, ITIL.

1.2 -	Estimativa de utilização dos serviços por Plataforma Tecnológica

| Código das Plataformas Tecnológicas | Plataformas tecnológicas | Estimativa de uso dos serviços de Desenvolvimento | Estimativa de uso dos serviços de Consultoria |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Plataforma .NET - Tecnologia Microsoft VB. NET | 8.000 PF * | 1.600 Horas |
| P2 | Plataforma Microsoft Windows DNA - Tecnologia Microsoft VB 6 Framework 01 e Framework 02 | 2.000 PF * | 400 Horas |
| P3 | Plataforma JAVA | 8.000 PF * | 1.600 Horas |
| P4 | Plataforma Delphi | 2.000 PF * | 400 Horas |

* PF = Pontos de Função.

1.2.1 -	No quadro acima, estão relacionadas as plataformas tecnológicas e as quantidades estimadas de utilização dos serviços para cada plataforma, podendo a PROCERGS remanejá-las entre si, dentro de cada tipo de serviço, de acordo com as suas necessidades, respeitando o limite do valor total contratado.

1.3 -	Etapas a serem contratadas

As etapas do processo de desenvolvimento de Software a serem contratadas são:

| Etapa | % relativo à Etapa |
| --- | --- |
| Análise de Sistema | 23 % |
| Projeto de Software | 16 % |
| Construção | 46 % |
| Teste | 12 % |
| Documentação | 3 % |

1.3.1 -	O detalhamento, as características e as especificações técnicas quanto ao dimensionamento dos projetos, quanto aos serviços, à infra-estrutura necessária para o adequado desenvolvimento dos produtos de software solicitados, etc., encontram-se no Edital COP - 034/2008 e seus anexos, que são parte integrante e inseparável deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO

A execução do presente contrato abrange as seguintes tarefas e condições:

2.1 -	Responsabilidades da PROCERGS

a)	A PROCERGS, no início do 1º (primeiro) projeto por plataforma a ser executado, participará dos trabalhos de nivelamento técnico, repassando para a CONTRATADA a documentação sobre os Padrões Metodológicos, Tecnológicos, Arquitetura / Framework, Documentação, Garantia da Qualidade (GQA) e demais itens a serem observados nos projetos;

a.1)	Durante a vigência do presente contrato, caso haja alguma atualização nos Ambientes Tecnológicos ou na Metodologia, a PROCERGS convocará reunião técnica para repassar estas atualizações à CONTRATADA.

b)	Os projetos serão encomendados para execução através de Ordens de Serviço, de acordo com os módulos lógicos dos sistemas. Assim sendo, as Ordens de Serviço serão as unidades para efeito de entrega dos produtos, aceite e pagamento, de acordo com as etapas executadas pela CONTRATADA;

c)	A PROCERGS designará um profissional para atuar como Gestor-Geral do Contrato com as seguintes responsabilidades:

c.1)	Fazer a gestão geral do contrato com a visão de todos os Projetos em desenvolvimento, com o objetivo de garantir à PROCERGS o recebimento dos produtos gerados pela CONTRATADA dentro dos prazos estabelecidos e atendendo todos os requisitos de qualidade;

c.2)	Coordenar o trabalho dos seus Gerentes de Projetos;

c.3)	Convocar e coordenar as reuniões gerenciais com o Gestor-Geral da CONTRATADA;

c.4)	Atuar como instância superior, juntamente com o Gestor-Geral da CONTRATADA, nas situações que não forem resolvidas em nível de Gerência de Projeto.

d)	Para cada projeto encomendado para execução, a PROCERGS definirá quais as etapas do ciclo de desenvolvimento que serão executadas pela CONTRATADA;

e)	Para cada projeto, a PROCERGS designará a sua equipe interna de GQA e/ou o seu Agente Externo de Qualidade para atuar no Processo de Garantia da Qualidade, com a responsabilidade de executar a monitoria da qualidade prevista para cada etapa do projeto.

f)	Para cada projeto encomendado para execução, a PROCERGS designará 1 (um) profissional para atuar como Gerente de Projeto com as seguintes responsabilidades:

f.1)	Atuar juntamente com o Gerente de Projeto designado pela CONTRATADA, na solução de qualquer dúvida, conflito ou desvio, repassando à sua instância superior (Gestor-Geral da PROCERGS) as situações não resolvidas neste nível;

f.2)	Designar e coordenar a equipe que vai repassar as informações sobre as funcionalidades a serem contempladas no projeto para a CONTRATADA;

f.3)	Convocar e participar das reuniões técnicas com o Gerente de Projeto da CONTRATADA e sua equipe;

f.4)	Atestar a execução dos serviços da CONTRATADA com base nos seus processos internos, nos processos de monitoria da qualidade efetuada pela sua Equipe interna de GQA e/ou pelo seu Agente Externo de Qualidade;

f.5)	Dar o aceite final dos produtos encomendados.

g)	A PROCERGS, para cada projeto encomendado para execução, participará das reuniões de planejamento definindo, juntamente com a CONTRATADA, os planos de trabalho, as datas das reuniões de esclarecimentos sobre padrões, ferramentas, processos, integrações, bem como os prazos (cronogramas), que não poderão ser superiores aos prazos de referência máximos estabelecidos nesta cláusula, no Item 2.2, alínea “p”;

g.1)	Os projetos serão encaminhados para execução pela CONTRATADA através de Ordens de Serviço, de acordo com os seus módulos lógicos, já dimensionados conforme a Metodologia de Pontos de Função.

h)	A PROCERGS acionará a sua equipe interna de GQA e/ou o seu Agente Externo de Qualidade para participar das reuniões técnicas em casos de divergências com a CONTRATADA, quanto ao dimensionamento dos serviços ou em situações de impasse sobre retrabalhos, causados por mudanças de escopo, erros ou alterações nas especificações por parte da PROCERGS, que venham a exigir revisão nos critérios de remuneração ou prazos da CONTRATADA;

h.1)	Nos casos em que alguma divergência não for resolvida no âmbito das reuniões o assunto deverá ser pautado na próxima reunião gerencial entre os Gestores Gerais. Nesta reunião, cada uma das partes deverá fazer a sua argumentação relativa ao item em divergência apresentando evidências objetivas e fundamentos do seu pleito (bases bibliográficas/metodológicas ou de consultores certificados). A intenção sempre será que se chegue a um consenso, mas sempre que isto não for possível, caberá à Equipe de GQA PROCERGS e/ou o seu Agente Externo de Qualidade arbitrar sobre a questão e apresentar as justificativas técnicas para análise e decisão final na Reunião Gerencial.

i)	Para cada Ordem de Serviço encomendada para a execução, a PROCERGS repassará os produtos gerados na etapa imediatamente anterior, que será o insumo para os serviços a serem prestados pela CONTRATADA. E reservará horas semanais do seu Gerente de Projeto e da sua equipe, de acordo com o plano de trabalho estabelecido nas reuniões de planejamento;

i.1)	Nas Ordens de Serviço em que a CONTRATADA executar etapas consecutivas, a PROCERGS só repassará os produtos gerados na etapa anterior à primeira etapa a ser executada;

i.2)	No caso da etapa de documentação a CONTRATADA receberá, também, os produtos da etapa de análise.

j)	Para cada Ordem de Serviço encomendada para a execução da etapa de Testes, a PROCERGS repassará à CONTRATADA todos os produtos gerados nas etapas de Análise, Projeto, Construção e Documentação do Usuário, exceto no caso destas etapas terem sido executadas pela CONTRATADA, que serão o insumo para os serviços a serem prestados, bem como reservar o número de horas semanais do seu Gerente de Projeto e equipe, de acordo com o plano de trabalho estabelecido nas reuniões de planejamento;

k)	A PROCERGS disponibilizará para a CONTRATADA um ambiente para a instalação, testes de compatibilidade e entrega dos produtos de Software;

l)	Ao final de cada etapa de uma Ordem de Serviço, a PROCERGS receberá os produtos gerados pela CONTRATADA e executará a verificação da qualidade, através de sua Equipe de GQA ou pelo seu Agente Externo de Qualidade. Se o produto for considerado em conformidade com as especificações e demais requisitos dará aceite, caso contrário o devolverá para a CONTRATADA para as devidas correções;

l.1)	Os prazos de execução da Verificação de Qualidade (GQA PROCERGS) estão estabelecidos nesta cláusula, no Item 2.1, alínea “o”;

l.2)	Nas Ordens de Serviço em que a PROCERGS for a executante da etapa de testes, dos produtos gerados pela CONTRATADA na etapa de Construção, deverão ser observados os prazos especificados nesta cláusula, no Item  2.1, alínea  “p”.

m)	A PROCERGS realizará a Homologação, para fins de aceite final dos produtos gerados na etapa de Construção pela CONTRATADA, logo após a execução de todos os ciclos de testes (realizados pela CONTRATADA ou pela PROCERGS), de acordo com os prazos estabelecidos nesta cláusula, no Item 2.1, alínea “q”;

m.1)	O aceite final dos produtos gerados pela CONTRATADA, relativos à etapa de Construção, será dado somente após a realização de todos os ciclos de testes e da Homologação.

n)	A PROCERGS participará com o seu Gestor-Geral das reuniões gerenciais periódicas com o Gestor-Geral da CONTRATADA, para análise do andamento dos projetos, identificação de possíveis desvios e correções que se fizerem necessárias. A periodicidade destas reuniões deverá ser definida no início do contrato pelos 2 (dois) Gestores-Gerais. O Gestor-Geral da PROCERGS poderá convocar reuniões extraordinárias sempre que houver necessidade;

- o)	A PROCERGS, após receber os produtos gerados pela CONTRATADA, realizará o seu GQA de aceite, cujos prazos, em dias úteis, estão definidos na tabela abaixo:

| Total de PF | GQA Etapa Análise | GQA Etapa Projeto | GQA Etapa Construção e Testes | GQA Etapa Documentação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – 150 | 5 dias | 5 dias | 5 dias | 2 dias |
| 151 – 300 | 8 dias | 8 dias | 8 dias | 4 dias |
| 301 – 450 | 10 dias | 10 dias | 10 dias | 6 dias |
| 451 – 600 | 12 dias | 12 dias | 12 dias | 8 dias |
| 601 – 750 | 14 dias | 14 dias | 14 dias | 10 dias |
| 751 – 1.000 | 16 dias | 16 dias | 16 dias | 12 dias |

o.1)	O GQA da PROCERGS, relativo aos produtos gerados pela CONTRATADA na Etapa de Construção, só será realizado após a conclusão de todos os ciclos de testes. Após o GQA, a PROCERGS realizará os testes de Homologação juntamente com o Cliente final do Projeto;

o.2)	Caso sejam apontadas inconformidades no primeiro ciclo de GQA será  necessário a realização de outros ciclos, até que as inconformidades sejam todas corrigidas pela CONTRATADA;

- o.3)	Os prazos de execução dos demais ciclos de GQA serão, em princípio, inferiores, mas dependerão da qualidade dos produtos gerados e das correções efetuadas pela CONTRATADA nas inconformidades apontadas no ciclo anterior.

- p)	Nas Ordens de Serviço em que a PROCERGS realizará a etapa de testes da etapa de Construção,dos produtos gerados pela CONTRATADA, o prazo para a execução do 1º (primeiro) ciclo deverá ser conforme a tabela abaixo:

| Total de PF | Execução pela PROCERGS da Etapa de Testes dos produtos gerados na Construção (primeiro ciclo) |
| --- | --- |
| 1 – 150 | 08 dias úteis |
| 151 – 300 | 10 dias úteis |
| 301 – 450 | 15 dias úteis |
| 451 – 600 | 20 dias úteis |
| 601 – 750 | 25 dias úteis |
| 751 – 1.000 | 30 dias úteis |

p.1)	São estimados 3 (três) ciclos de testes;

- p.2)	Os prazos de execução dos demais ciclos de testes serão, em princípio, inferiores, mas dependerão da qualidade dos produtos gerados e das correções efetuadas pela CONTRATADA nas inconformidades apontadas no ciclo anterior;

p.3)	Ao final destes ciclos, caso existam inconformidades pendentes, a PROCERGS e a CONTRATADA deverão realizar uma reunião específica para verificar o motivo dos problemas existentes e da não conclusão do projeto e, se for necessário, a PROCERGS aplicará as penalidades previstas na Cláusula Décima Quinta do presente Contrato.

- q)	Após a realização de todos os ciclos de testes dos produtos gerados pela CONTRATADA na etapa de Construção, sejam estes testes executados pela PROCERGS ou pela CONTRATADA, a PROCERGS deverá executar o GQA das etapas de Construção e de Testes. Depois deverá executar os testes de Homologação, juntamente com o Cliente final do projeto de acordo com os prazos, definidos abaixo:

| Total de PF | Execução pela PROCERGS da Homologação dos produtos gerados na Construção (primeiro ciclo) |
| --- | --- |
| 1 – 150 | 04 dias úteis |
| 151 – 300 | 06 dias úteis |
| 301 – 450 | 08 dias úteis |
| 451 – 600 | 10 dias úteis |
| 601 – 750 | 12 dias úteis |
| 751 – 1.000 | 30 dias úteis |

r)	A PROCERGS disponibilizará horas do seu Gerente de Projeto e dos funcionários com o conhecimento necessário sobre “o negócio” para as reuniões com os técnicos da CONTRATADA, de acordo com o plano de trabalho estabelecido nas reuniões de planejamento, bem como, executará suas tarefas dentro dos prazos máximos pré-estabelecidos acima;

r.1)	No caso de atrasos provocados pela PROCERGS o cronograma deverá ser ajustado.

2.2 -	Responsabilidades da CONTRATADA

- A CONTRATADA designará 1 (um) profissional para atuar como Gestor-Geral com as seguintes responsabilidades:

a.1)	Fazer a gestão geral do contrato com a visão de  todos os Projetos em desenvolvimento, com o objetivo de garantir a execução dos serviços da CONTRATADA dentro dos prazos estabelecidos e atendendo todos os requisitos;

a.2)	Coordenar o trabalho dos seus Gerentes de Projetos;

a.3)	Participar das reuniões gerenciais com o Gestor-Geral da PROCERGS. Estas reuniões serão realizadas na PROCERGS;

a.4)	Levar para as reuniões gerenciais as situações não resolvidas em nível de gerência de projeto trazidas pelos seus gerentes de projetos.

- Para cada projeto encomendado, a CONTRATADA designará um profissional para atuar como Gerente de Projeto com as seguintes responsabilidades:

b.1)	Fazer a Gerência do Projeto com relação às etapas encomendadas, com  o objetivo de garantir a execução dos serviços da CONTRATADA dentro dos prazos estabelecidos e atendendo todos os requisitos;

b.2)	Participar das reuniões técnicas com o Gerente de Projeto da PROCERGS. Estas reuniões serão realizadas na PROCERGS;

b.3)	Atuar, juntamente com o Gerente de Projeto da PROCERGS, na solução de qualquer  dúvida, conflito ou desvio, repassando à sua instância superior (Gestor-Geral pela CONTRATADA)  as situações não resolvidas neste nível;

c)	Para cada projeto, a CONTRATADA providenciará a assinatura, por parte de todos os seus profissionais envolvidos no projeto, de um termo de compromisso pelo sigilo das informações, pelo uso exclusivo no projeto dos produtos gerados e dos produtos da mesma que forem utilizados;

d)	Para cada projeto encomendado para execução, a CONTRATADA participará das reuniões de planejamento, definindo,  juntamente com a PROCERGS, os planos de trabalho, as datas de reuniões de esclarecimentos sobre padrões, ferramentas, processos, integrações, bem como, os prazos que não poderão ser superiores aos prazos de referência máximos neste cláusula, no item 2.2, alínea “p”;

d.1)	Os projetos serão encaminhados para execução pela CONTRATADA através de Ordens de Serviço, de acordo com os seus módulos lógicos, já dimensionados de acordo com a Metodologia de Pontos de Função;

d.2)	A CONTRATADA deverá verificar o dimensionamento das Ordens de Serviço e, em caso de discordância em relação ao realizado pela PROCERGS, deverá apresentar os seus cálculos e argumentos nas Reuniões de Planejamento para que se consiga chegar a um consenso, com base na correta utilização da Metodologia de Dimensionamento por Pontos de Função;

d.3)	As reuniões de planejamento serão realizadas na PROCERGS.

e)	A CONTRATADA, para cada Ordem de Serviço recebida, colocará em prática em suas próprias instalações, os seus processos de desenvolvimento para a execução das etapas encomendadas, de acordo com os respectivos cronogramas acertados, gerando os produtos dentro dos padrões de qualidade e de compatibilidade técnica exigidos conforme a documentação repassada pela PROCERGS. Todos os Padrões Metodológicos / Tecnológicos / Arquitetura/ Framework / Ambiente, Documentação, Garantia da Qualidade e demais itens, tais como Escopo e Integrações, deverão ser observados na execução das Ordens de Serviço;

e.1)	A CONTRATADA deverá realizar a verificação da qualidade através da sua equipe antes da entrega dos produtos gerados para a PROCERGS. A PROCERGS também realizará a sua verificação de  garantia da qualidade com vistas ao aceite dos produtos gerados pela CONTRATADA;

e.2)	Após a entrega dos produtos gerados em uma etapa a CONTRATADA deverá iniciar imediatamente a execução da etapa seguinte, se houver;

e.3)	A CONTRATADA deverá efetuar os acertos nas inconformidades encontradas pela PROCERGS, dentro dos prazos estabelecidos nesta cláusula, no item 2.2, alínea “r”, sem ônus para a PROCERGS;

e.4)	Se as correções das inconformidades de uma etapa, apontadas pela PROCERGS dentro dos prazos estabelecidos nos itens 2.1, alínea “o”, 2.1, alínea “p” e 2.1, alínea “q” gerarem retrabalho, nesta ou nas etapas seguintes, estes correrão por conta da CONTRATADA.

f)	A CONTRATADA participará com os profissionais necessários nas chamadas de distribuição de Ordem de Serviço, nas reuniões técnicas e gerenciais, ordinárias e extraordinárias convocadas pela PROCERGS, com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. As reuniões ocorrerão sempre na PROCERGS.

g)	A CONTRATADA deverá disponibilizar um sistema por meio de sítio na internet que receberá as Ordens de Serviço demandadas e apresentará informações atualizadas, em tempo real, sobre o andamento das mesmas.

g.1)	Caso a PROCERGS necessite de informações adicionais sobre o andamento das Ordens de Serviços, a CONTRATADA deverá providenciá-las;

g.2)	A CONTRATADA deverá fornecer uma API (Application Programming Interface) para exportação de dados deste portal para ferramenta de Gerenciamento de Projetos RPM - Rational Portfólio Manager, caso a PROCERGS necessite.

h)	A CONTRATADA corrigirá as inconformidades ou erros detectados nos produtos gerados, bem como repassará informações sobre os mesmos, tanto na etapa de verificação da garantia da qualidade, conformidade e aceite, como no período de garantia, conforme estabelecido na Cláusula Décima - Da Garantia, Sigilo e Propriedade;

i)	Ao final dos trabalhos, a CONTRATADA entregará todos os documentos, produtos gerados, métricas, indicadores de desempenho para a PROCERGS em mídia digital (DVD), contendo todos os produtos desenvolvidos, os documentos utilizados, documentação técnica, correspondências trocadas, atas, relatórios de acompanhamento e demais documentos relativos ao projeto;

j)	Ao final dos trabalhos, a CONTRATADA devolverá todos os documentos e materiais impressos fornecidos pela PROCERGS à esta;

k)	Todos os produtos desenvolvidos devem ser compatíveis com os utilizados pela PROCERGS. Sendo assim, devem ser instalados e estarem funcionais no ambiente da PROCERGS, caso necessário, deverão ser convertidos, para que seja dado o aceite final;

l)	Tanto os padrões tecnológicos como as características do ambiente computacional serão repassados para a CONTRATADA, mas esta poderá realizar visitas técnicas às instalações da PROCERGS  para obter os esclarecimentos que forem necessários;

m)	As conversões, se necessárias, deverão ser realizadas pela CONTRATADA (sem custos para a PROCERGS) antes do aceite final pela equipe interna de GQA da PROCERGS ou pelo seu Agente Externo de Qualidade;

n)	É de responsabilidade da CONTRATADA solicitar as reuniões técnicas de nivelamento com a PROCERGS e disponibilizar os profissionais da sua equipe que achar necessários para participação deste trabalho. Em caso de substituição destes profissionais será de responsabilidade da CONTRATADA o repasse destas informações para sua equipe;

o)	Durante a vigência do contrato, caso haja alguma atualização tecnológica em algum Ambiente / Framework ou Metodologia da PROCERGS, a CONTRATADA deverá participar de reuniões na PROCERGS, sem custos para esta, visando absorver as atualizações;

- p)	Os prazos máximos para o início dos trabalhos e conclusão dos serviços, por Ordem de Serviço, estão estabelecidos abaixo:

- p.1)	Prazo para início dos trabalhos de uma Ordem de Serviço

| Dimensionamento das Ordens de Serviços (em PF) | Prazo Máximo para Início (em dias úteis) |
| --- | --- |
| 1 – 150 | 5 dias |
| 151 – 300 | 10 dias |
| 301 – 450 | 10 dias |
| 451 – 600 | 10 dias |
| 601 – 750 | 15 dias |
| 751 – 1.000 | 15 dias |

- p.2)	Prazos de execução dos serviços

- O prazo máximo de desenvolvimento de todas as etapas de uma Ordem de Serviço deverá ser de acordo com o Número de Pontos de Função (NPF), conforme a seguinte fórmula:

- Prazo em meses = NPF / Produtividade

- Onde:

- Produtividade = 19 x Ln (NPF) – 42

- A tabela abaixo exemplifica a aplicação desta fórmula:

| Número de Pontos de Função (NPF) | Produtividade ## PF/Mês | Prazo em Meses |
| --- | --- | --- |
| 100 | 45 | 2,20 |
| 200 | 59 | 3,41 |
| 300 | 66 | 4,52 |

- Sendo: Ln = Logaritmo Natural

q)	Não serão solicitadas Ordens de Serviços superiores a 1.000 (mil) pontos de função. Algum caso de exceção deverá ser negociado entre as partes. Com relação ao início dos trabalhos de cada Ordem de Serviço, fica estabelecido que na primeira semana deverão ser realizadas as reuniões de planejamento, nas quais:

- q.1)	Deverá ser acordado entre PROCERGS e CONTRATADA um cronograma para a execução da Ordem de Serviço, cujo prazo não poderá ser superior aos prazos de referência máximos, na alínea “p”, acima;

q.2)	O dimensionamento apresentado pela PROCERGS deverá ser analisado pela CONTRATADA e, havendo concordância, aceito;

q.3)	Em caso de discordância, a CONTRATADA deverá apresentar os seus cálculos e argumentos para que se consiga chegar a um consenso, com base na correta utilização da Metodologia de Dimensionamento por Pontos de Função;

q.4)	As demais atividades relativas à execução da Ordem de Serviço deverão prosseguir normalmente durante o período de acordo sobre o dimensionamento;

- q.5)	Se necessário, após a definição final sobre o dimensionamento, a CONTRATADA e a PROCERGS deverão fazer ajustes no cronograma.

r)	Os prazos máximos para a correção, pela CONTRATADA, das inconformidades apontadas pela PROCERGS são os seguintes:

| Dimensionamento das Ordens de Serviços (em PF) | Correção pela CONTRATADA das inconformidades apontadas na Etapa de Testes |
| --- | --- |
| 1 – 150 | 03 dias úteis |
| 151 – 300 | 05 dias úteis |
| 301 – 450 | 05 dias úteis |
| 451 – 600 | 06 dias úteis |
| 601 – 750 | 08 dias úteis |
| 751 – 1.000 | 08 dias úteis |

s)	A consultoria técnica poderá ser solicitada a qualquer tempo pela PROCERGS, que indicará o perfil do profissional necessário, conforme a tecnologia, sempre com foco nas atividades de análise de sistemas ou projeto de software;

t)	Os trabalhos de consultoria deverão iniciar em até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação pela PROCERGS;

u)	A PROCERGS poderá, a qualquer tempo, solicitar a substituição do profissional apresentado para o serviço de consultoria, pela CONTRATADA, caso identifique que o mesmo não atende o perfil necessário para as atividades. A substituição deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS

- Os preços para o presente ajuste, base .............../2008, com todos os impostos, taxas, encargos sociais e tributos já incluídos, aceitos pela CONTRATADA, entendidos como preços justos e suficientes para a total execução do presente objeto, são os seguintes:

3.1 -	Preços dos serviços de desenvolvimento

a)	Os preços unitários de desenvolvimento por Plataforma Tecnológica, considerando a execução de 01 (um) Ponto de Função, abrangendo todas as etapas do ciclo de desenvolvimento de software previstas neste instrumento (Análise, Projeto, Construção, Testes e Documentação), são os seguintes:

| Plataformas tecnológicas | Preços para o desenvolvimento de 1 (um) Ponto de Função |
| --- | --- |
| Plataforma .NET - Tecnologia Microsoft VB. NET (P1) | R$ ........................................... |
| Plataforma Microsoft Windows DNA - Tecnologia Microsoft VB 6 (P2) | R$ ........................................... |
| Plataforma JAVA (P3) | R$ ........................................... |
| Plataforma Delphi (P4) | R$ ........................................... |

a.1)	Os preços unitários cotados por Ponto de Função correspondem ao desenvolvimento de todas as etapas contempladas neste instrumento.

3.2 -	Preços dos serviços de consultoria técnica

Os preços dos serviços de Consultoria Técnica para apoio ao desenvolvimento dos projetos para cada Plataforma Tecnológica são os seguintes:

| Plataformas tecnológicas | Preços por Hora de Consuloria |
| --- | --- |
| Plataforma .NET - Tecnologia Microsoft VB. NET (P1) | R$ ........................................... |
| Plataforma Microsoft Windows DNA - Tecnologia Microsoft VB 6 (P2) | R$ ........................................... |
| Plataforma JAVA (P3) | R$ ........................................... |
| Plataforma Delphi (P4) | R$ ........................................... |

3.3 -	As atividades de Gerência de Projeto, Garantia da Qualidade, Gerência de Configuração e Apoio Administrativo Técnico da CONTRATADA, estão inseridas em cada uma das etapas, sendo que os seus custos devem estar previstos no cálculo dos preços ajustados neste contrato;

3.4 -	O custo das horas utilizadas pela CONTRATADA nos trabalhos de nivelamento técnico, atualização da tecnologia/framework/metodologia, eventuais treinamentos da equipe interna, reuniões e conversões necessárias devem estar previstos no cálculo dos preços ajustados neste contrato;

3.5 -	A partir do número de Pontos de Função (PF), inicialmente estabelecido para um projeto, este número poderá ser alterado de acordo com a validação de escopo que haverá ao final de cada Etapa, sob o monitoramento da equipe de GQA da PROCERGS ou do seu Agente Externo de Qualidade, desde que aceito e autorizado pela PROCERGS;

3.6 -	Em situações de retrabalho da CONTRATADA causado por erro ou alteração nas informações repassadas pela PROCERGS, o esforço de trabalho correspondente deverá ser convertido em Pontos de Função adicionais para efeito de remuneração;

3.7 -	As despesas de deslocamento, transporte, alimentação e hospedagem dos profissionais da CONTRATADA serão de sua responsabilidade.

CLÁUSULA QUARTA - DO RECURSO FINANCEIRO

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta de recursos financeiros próprios da PROCERGS.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO

O preço dos serviços, ora contratados, serão reajustados anualmente, ou em outra periodicidade que a legislação vigente determinar, pela variação do IGP-M (Índice Geral de Preço de Mercado), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ou outro índice que venha a substituí-lo, a contar da data de apresentação da proposta, ou seja, .............../2008, até o mês da prestação dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1 -	A PROCERGS realizará os pagamentos em até 10 (dez) dias da apresentação/protocolização da Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATADA, desde que os serviços sejam aceitos pela PROCERGS nos termos da Cláusula Décima Primeira – Do Recebimento do Objeto.

6.2 -	A Nota Fiscal/Fatura apresentada/protocolizada, pela CONTRATADA, deverá conter:

a)	O número de Pontos de Função efetivamente realizados em cada Etapa de uma Ordem de Serviço, considerando os percentuais referentes a cada Etapa, mencionados no item 1.3 (Cláusula Primeira – Do Objeto) e todas as revisões do número de Pontos de Função ajustadas;

b)	O número de Horas de Consultoria, desde que devidamente solicitadas pela PROCERGS, realizadas e com o aceite por parte da PROCERGS;

c)	Discriminação dos serviços/sistemas à que a Nota Fiscal/Fatura se refere.

6.3 -	Sempre que uma Ordem de Serviço exceder a 300 (trezentos) Pontos de Função, os pagamentos das etapas, cujos prazos de execução pela CONTRATADA, acordados em cronograma, forem maiores do que 1 (um) mês, poderão ser desdobrados, por solicitação da CONTRATADA, de acordo com o seguinte critério:

a)	Após a entrega dos produtos gerados pela CONTRATADA a PROCERGS efetuará o pagamento do valor correspondente a 30% (trinta por cento) da etapa.

b)	Após o aceite final da etapa por parte da PROCERGS será efetuado o pagamento do valor restante da mesma.

b.1)	O aceite final para as etapas de Análise e Projeto será dado após a Verificação da Qualidade (GQA) dos produtos gerados relativos à etapa.

b.2)	O aceite final das etapas de Construção, Documentação e Testes será dado após a etapa de verificação da qualidade (GQA) dos produtos gerados relativos à etapa de Testes, devido a dependência destas etapas e também porque esta representa a verificação da qualidade (GQA) final de uma Ordem de Serviço.

6.4 -	De acordo com o Decreto Estadual nº 35.643, de 16.11.1994, o pagamento dos serviços fica condicionado à apresentação, pela CONTRATADA, das cópias autenticadas das guias da Previdência Social - INSS e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, recolhidas no mês anterior.

6.4.1 -	Fica também, a CONTRATADA, obrigada a apresentação, da Certidão Negativa que prove a regularidade com o FGTS e a Certidão Negativa de Débito - CND emitida pelo INSS, conforme Decreto Estadual nº 39.368, de 09.04.1999.

6.5 -	A PROCERGS poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

a)	execução defeituosa dos serviços;

b)	existência de débito para com a PROCERGS;

c)	existência de débitos para com terceiros, relacionados com os serviços contratados e que possam pôr em risco seu bom andamento ou causar prejuízos materiais ou morais à PROCERGS.

6.6 -	Prazo de Contestação:

A CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da ciência do fato, para contestar e/ou efetuar conferência dos erros e/ou atrasos apurados pela PROCERGS, sendo que, decorrido este prazo e não havendo manifestação em contrário, será considerado correto o levantamento efetuado pela PROCERGS e, por conseqüência, as deduções praticadas nas faturas sobre os valores originariamente anunciados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

7.1 -	Os valores do presente contrato, não pagos na data do vencimento, deverão ser corrigidos desde então, até a data do efetivo pagamento, pela variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), calculado “pro rata die”.

7.2 -	O valor decorrente de atualização monetária, se houver, será cobrado mediante Nota de Débito, com vencimento aprazado para 10 (dez) dias, a contar da data da sua emissão.

CLÁUSULA OITAVA - DA ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO

As antecipações de pagamento em relação à data de vencimento, respeitada a ordem cronológica para cada fonte de recurso, terão um desconto proporcional de percentual equivalente à inflação vigente na época da sua utilização, pelo IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ou outro índice que venha a substituí-lo, por dia de antecipação sobre o valor do pagamento.

CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS

9.1 -	Os serviços terão início a contar do recebimento da ordem de serviço e serão executados de acordo com o Edital, a proposta vencedora da licitação e as cláusulas deste instrumento.

9.2 -	A ordem de serviço somente poderá ser entregue após a publicação, pela PROCERGS, da súmula do contrato no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul.

9.3 -	O prazo de duração do contrato será de 60 (sessenta) meses, a contar do início da prestação dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA, SIGILO  E PROPRIEDADE

10.1 -	A CONTRATADA obriga-se a:

a)	Manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, framework e especificações que a ela venham a ser confiados ou que venha a ter acesso em razão dos serviços prestados, não podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los, reproduzi-los na sua totalidade ou em partes,  ou deles dar conhecimento a quaisquer terceiros;

b)	Não discutir perante terceiros que não sejam seus sub-contratados envolvidos no presente contrato, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer título ou dispor das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, no território brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa, física ou jurídica e para nenhuma outra finalidade que não seja exclusivamente relacionada ao presente contrato, cumprindo-lhe adotar cautelas e precauções adequadas no sentido de impedir o uso indevido por qualquer pessoa que por qualquer razão tenha acesso a elas;

c)	Envidar os maiores esforços para impedir a divulgação ou utilização indevida das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS por seus funcionários e colaboradores em geral;

d)	Comunicar previamente à PROCERGS, a necessidade da divulgação das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS a que tenha tido acesso, devido a determinação judicial ou a ordem emanada por autoridade competente;

e)	Por ocasião do encerramento do presente contrato, devolver à PROCERGS, toda e qualquer informação considerada confidencial e disponibilizada na forma de relatórios, arquivos, imagens, audiovisuais, ou quaisquer outros meios de armazenamento, comprometendo-se a removê-las de seus equipamentos servidores, microcomputadores, disquetes, cartões magnéticos, “pen drives” ou qualquer outro meio de armazenamento, que por ventura tenha utilizado por ocasião da prestação de serviços;

f)	Executar os serviços observando, rigorosamente, as especificações técnicas da PROCERGS, gerando os produtos em conformidade com as especificações estabelecidas na fase de nivelamento técnico;

g)	Ceder à PROCERGS, nos termos do Art. 111 da Lei federal nº 8.666/1993, c/c o Art. 4º da Lei Federal nº 9.609/1998, o direito patrimonial, a propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos e de toda  e qualquer documentação dos mesmos;

h)	Fornecer garantia aos produtos gerados em cada etapa conforme segue:

h.1)	120 (cento e vinte) dias após a data de aceite final da PROCERGS, referente à etapa de Análise;

h.2)	120 (cento e vinte) dias após a data de aceite final da PROCERGS, referente à etapa de Projeto;

h.3)	120 (cento e vinte) dias após a data de aceite final da PROCERGS, referente à etapa de Construção;

h.4)	120 (cento e vinte) dias após a data de aceite final da PROCERGS, referente à etapa de Documentação do Usuário;

h.5)	120 (cento e vinte) dias após a data de aceite final da PROCERGS, referente à etapa de Testes.

10.2 -	Este contrato não dá, à CONTRATADA, direito de distribuição, venda, aluguel, empréstimo ou sublicenciamento de uso dos softwares produzidos por ela.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1 -	Executados os serviços e estando os mesmos de acordo com o previsto no edital de licitação, na proposta, nas cláusulas contratuais e, ainda, observada a legislação em vigor, serão  recebidos pela PROCERGS mediante atestado/aceite do responsável.

11.2 -	O aceite final de cada etapa será efetuado mediante a entrega dos seguintes produtos de trabalho por etapa correspondente, conforme abaixo:

a)	Com relação aos Produtos de Trabalho:

| ETAPA | PRODUTOS DE TRABALHO (Entregas) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Análise Projeto de Sistema - Análise do Sistema - Arquitetura do Sistema | - Modelo Conceitual; - Especificação dos Requisitos Funcionais (UC); - Protótipo da Interface; - Documento de Projeto de Sistemas (Integrações, procedimentos de operação, componentes de documentação). - Estimativa de desenvolvimento - Cheklist de Revisão desta Etapa |  |  |
| Projeto Projeto de Sistema - Arquitetura de SW - Projeto Detalhado SW | - Modelos de Classes; - Especificação das classes de interface e 2ª e 3ª camadas - Modelo E-R (Diagrama e scripts); - Especificação dos casos de teste; - Plano de Construção. - Cheklist de Revisão desta Etapa |  |  |
| Construção | - Objetos construídos; - Componentes de documentação Cadastramento no SOE (Usuários, Objetos, Ações e Classes). - Cheklist de Revisão desta Etapa |  |  |
| Documentação | - Manual do Usuário - Help On-line - Cheklist de Revisão desta Etapa |  |  |
| Testes | Planejamento | Produtos Etapa Analise | - Plano Macro de Testes - Plano dos testes de Caso de Uso - Plano de Qualificação de Caso de Uso |
|  |  | Produtos Etapa Projeto | - Plano dos testes de Caso de Uso (complementação da Análise) - Plano de Qualificação de Caso de Uso (complementação da Análise) - Cheklist de Testes |
|  | Execução |  | - Execução - Testes Gerais - Funcionais, Integração, Performance, Comportamento, documentação |

b)	Com relação à incidência de inconformidade teremos a seguinte regra:

| ETAPA | Aceite |
| --- | --- |
| Análise Projeto de Sistema - Análise do Sistema - Arquitetura do Sistema | Só será dado o aceite final, se após a execução da atividade de GQA não forem identificadas inconformidades |
| Projeto Projeto de Sistema - Arquitetura de SW - Projeto Detalhado SW | Só será dado aceite final, se após a execução da atividade de GQA não forem identificadas inconformidades |
| Construção Testes Documentação | Dependendo do tipo de inconformidade será dado o aceite , após a atividade de GQA, conforme detalhamento abaixo - Inconformidades de Tipo Grave – não será dado aceite - Inconformidades de Tipo Não Grave – será dado aceite até o limite de 3,0% (três por cento) de inconformidades por ponto de função. |

c)	Classificação dos principais tipos de Inconformidades quanto à gravidade:

| Inconformidades de Tipo Grave |  |
| --- | --- |
| Tipo | Descrição |
| CT-G1 | Regras de negócio não implementadas ou incorretamente implementadas. |
| CT-G2 | Erros na manipulação de banco de dados (operações CRUD). |
| CT-G3 | Erros de exceção/implementação que não permitem a conclusão da operação. |
| CT-G4 | Não atendimento aos requisitos de segurança. |

| CT-G5 | Tempo de resposta inadequado. |
| --- | --- |
| CT-G6 | Conformidade aos planos de testes definidos para operações críticas (performance, stress e concorrência). |

c.1)	Na incidência de erros graves será aplicada multa conforme intem  15.2, da Cláusula Décima Quinta.

| Inconformidades de Tipo Não Grave |  |
| --- | --- |
| Tipo | Descrição |
| CT-NG1 | Inconformidade com os padrões de layout: ortografia, tabulação, alinhamento, fonte, tamanho dos campos, formatação das mensagens, teclas de atalho e hints (dicas de preenchimento). |
| CT-NG2 | Inconformidade com os padrões de nomenclatura: tabelas, variáveis, classes, métodos, atributos. |
| CT-NG3 | Inconformidade com os padrões de codificação: identação e comentários. |

c.2)	Outros tipos de inconformidades, não descritos acima, poderão ser classificadas como Graves;

c.3)	A recusa superior a 3% (três por cento) dos produtos de trabalho entregues, no que se refere aos erros não graves, por Ponto de Função, estará sujeita a aplicação de penalidades e multa, conforme itens 15.1 e 15.2, da Cláusula Décima Quinta.

11.3 -	A emissão de aceite dos serviços pelo GQA não exime a CONTRATADA da responsabilidade pela correção de erros porventura identificados dentro do prazo de vigência do Contrato e após o seu encerramento, e dentro do prazo de garantia previsto no contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

12.1 -	Dos Direitos

Constitui direito da PROCERGS receber o objeto deste contrato nas condições estabelecidas no contrato e, da CONTRATADA, perceber os valores ajustados na forma e nos prazos estabelecidos.

12.2 -	Das Obrigações

12.2.1 -	Constituem obrigações da PROCERGS:

a)	Efetuar o pagamento ajustado;

b)	Dar, à CONTRATADA, as condições necessárias a execução regular do contrato;

c)	Fornecer as definições técnicas dos serviços a serem desenvolvidos;

d)	Repassar, à CONTRATADA, os objetivos, regras, padrões e requisitos de qualidade exigidos pela PROCERGS.

12.2.2 -	Constituem obrigações da CONTRATADA:

a)	Prestar os serviços na forma ajustada, dentro das condições que atendam os requisitos exigidos no Edital, neste instrumento e em seus anexos ;

b)	Atender os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;

c)	Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

d)	Apresentar, durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;

e)	Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes do presente contrato;

f)	Supervisionar técnica e administrativamente os seus prepostos envolvidos na execução dos serviços;

g)	Utilizar softwares legalizados no desenvolvimento dos sistemas e/ou dos serviços objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO

A  CONTRATADA reconhece os direitos da PROCERGS, em caso de rescisão administrativa, previstos no Art. 77 da Lei Federal n° 8.666, de 21.06.1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO

14.1 -	Este contrato poderá ser rescindido:

a)	por ato unilateral da PROCERGS, nos casos dos Incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal n° 8.666, de 21.06.1993;

b)	amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a PROCERGS;

c)	judicialmente, nos termos da legislação.

14.2 -	A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados à PROCERGS, bem como na assunção dos serviços pela PROCERGS na forma que a mesma determinar.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

A CONTRATADA sujeita-se às seguintes penalidades:

15.1 -	Advertência, por escrito, se verificadas pequenas irregularidades, que não comprometam de forma grave o produto gerado.

15.2 -	Multas conforme abaixo:

a)	Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a Etapa em caso de reincidência de pequenas  irregularidades ou pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente.

b)	Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a Etapa, nos casos de inexecução total ou parcial, execução imperfeita ou em desacordo com as especificações e negligência na execução do objeto contratado.

c)	Multa de 1% (um por cento) do valor da etapa para cada 1 (um) dia que exceder ao prazo estipulado como prazo máximo para a conclusão de cada Etapa ou Módulo de etapa, estabelecido pelo cronograma acordado no planejamento do projeto;

d)	Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total correspondente para prestação dos serviços de consultoria no caso de atrasos injustificáveis para o início da consultoria e substituição de profissional, conforme “Cláusula Segunda – Da Execução”, item 2.2, alínea “t” e alínea “u”;

e)	Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente ao total atualizado do contrato por quebra de sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, framework e especificações que a ela venham a ser confiados ou que venha a ter acesso em razão dos serviços prestados.

15.2.1 -	A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor correspondente ao total atualizado do contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade de rescisão contratual.

15.3 -	Suspensão do direito de contratar com a PROCERGS, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses;

15.4 -	Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Estadual, feita pelo Presidente da PROCERGS, nos casos de falta grave, devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul;

15.5 -	Em caso de incidência de problemas na qualidade exigida, na completeza ou na conformidade do escopo acordado, com a devida confirmação da equipe de GQA da PROCERGS e/ou do seu Agente externo de Qualidade, na execução dos serviços por parte da CONTRATADA, que comprometam determinado projeto a ponto de causar prejuízos operacionais à PROCERGS, esta poderá rescindir unilateralmente o presente contrato, sendo que, se ficar comprovado prejuízo financeiro ou na imagem da PROCERGS decorrente destes problemas, a CONTRATADA incorrerá em multas e nas penalidades previstas nos itens 15.3 e 15.4;

15.6 -	Os valores das penalidades e das multas serão descontados de quaisquer importâncias devidas pela PROCERGS à CONTRATADA, ou mediante pagamento em cheque, no prazo de 10 (dez) dias úteis da notificação, por escrito, da PROCERGS.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA EFICÁCIA

O presente contrato somente terá eficácia após publicada, pela PROCERGS, a respectiva súmula no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 -	É vedada a caução ou a utilização deste contrato para qualquer operação financeira, sem a prévia e expressa anuência da PROCERGS.

17.2 -	A CONTRATADA não poderá negociar, em hipótese alguma, quaisquer títulos, ou créditos que tenha com a PROCERGS, em operação de "FACTORING".

17.3 -	Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento de quaisquer termos, cláusulas ou obrigações deste contrato, ou em exercer prerrogativas, dele decorrentes, não constituirá novação ou renúncia e não afetará o direito da parte de exercê-los a qualquer tempo.

17.4 -	A PROCERGS poderá transferir a qualquer órgão da Administração Direta, ou Indireta do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, os direitos oriundos deste Contrato, assim como as obrigações, dele decorrentes, devendo a CONTRATADA ser comunicada por escrito.

17.5 -	Os Órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Estado poderão aderir às condições estabelecidas no  Edital e no presente contrato.

17.6 -	Todas as comunicações relativas ao presente contrato deverão ser formuladas por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o Foro de Porto Alegre - RS para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato.

Porto Alegre,          de                                              de 2008.

RONEI MARTINS FERRIGOLO,

Diretor-Presidente da PROCERGS

ADEMIR MILTON PICCOLI,

Diretor Comercial da PROCERGS

.......................................................,

Representante Legal da Empresa CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

---------------------------------

CPF:

---------------------------------

CPF:

ANEXO III

# Garantia da Qualidade

Versão 01 – 08/01/2008

Garantia da Qualidade

1. O processo

O processo de Garantia da Qualidade (GQA) visa o monitoramento dos produtos de software que estão sendo desenvolvidos em relação a metodologia e aos processos apresentados, em  termos de conformidade planejada e realizada em cada fase do ciclo de vida do software desenvolvido (em desenvolvimento).

2. As funções da Garantia da Qualidade na PROCERGS

2.1.  Objetivo da atividade:

Prover o gerenciamento, com a adequada visibilidade, do processo que está sendo utilizado pelo projeto de software e dos produtos que estão sendo construídos.

2.2. Objetivo da função:

Ajudar a equipe de projeto a entregar um produto ou serviço de melhor qualidade para o cliente.

Criar um clima de confiança e auxiliar a equipe a crescer.

2.3. Abordagem:

- Aborda a revisão de produtos de software e atividades para verificar se os mesmos estão cumprindo os procedimentos e padrões adotados;

- Visa subsidiar o projeto de software e os gerentes envolvidos com o resultado dessas revisões;

- Deve trabalhar com a equipe do projeto de software durante suas fases iniciais para estabelecer planos, padrões e procedimentos que irão agregar valores ao projeto e satisfazer as restrições do mesmo e as políticas da empresa;

- Itens não aderentes aos planos, padrões e procedimentos estabelecidos são considerados como “não-conformidades”;

- As não conformidades são primeiramente tratadas e resolvidas internamente ao projeto;

- As questões que não podem ser resolvidas dentro do projeto são encaminhadas a um nível adequado de gestão para serem resolvidas;

- Os membros da equipe de projeto são orientados quanto ao papel, responsabilidades, autoridade e valor do SQA.

2.4. Técnicas:

As técnicas existentes são:

- Revisão;

- Peer Review;

- Auditoria.

Utilizaremos inicialmente  as técnicas de Revisão e Auditoria.

2.5. Metas:

- Todas as atividades do SQA são planejadas;

- A aderência dos produtos e das atividades aos padrões, aos procedimentos e aos requisitos estabelecidos é verificada objetivamente;

- As atividades do SQA e o resultado das mesmas são informados às pessoas e aos grupos afetados;

- As questões de não-conformidades, que não podem ser resolvidas internamente ao projeto, são levadas ao conhecimento da gerência superior.

2.6. Compromissos:

- O projeto deve seguir uma política organizacional formal  documentada (MDP, padrões, arquitetura, etc) estabelecida para a implementação da garantia da qualidade de software

2.7.Atividades:

Elaboração de um plano de SQA devidamente documentado (formal) para o projeto;

- Todas as atividades serão realizadas de acordo com este plano;

- O SQA participa da preparação e revisão do plano de desenvolvimento de software, dos padrões e procedimentos;

- O SQA revisa as atividades de desenvolvimento de software para verificar a conformidade;

- O SQA realiza a inspeção dos produtos de software designados para verificar a conformidade;

- O SQA reporta periodicamente o resultado de suas atividades para a equipe de desenvolvimento de software;

- Os desvios encontrados nas atividades de software e nos produtos são documentados e tratados de acordo com um procedimento formal.

2.8. Verificação da Implementação:

- As atividades de SQA são revisadas periodicamente com um gerente sênior;

- As atividades de SQA são revisadas pelo coordenador do projeto, tanto periodicamente como motivado por um evento;

- Peritos não pertencentes à equipe de SQA revisam periodicamente as atividades e os produtos de software da equipe de SQA (Equipes de Metodologia e Tecnologia devem fazer estas revisões).

2.9. Processo Proposto:

- Atividade: Apoiar o uso e compreensão dos processos, procedimentos e templates.

Objetivo: Esclarecer dúvidas e orientar desenvolvedores e demais profissionais quanto ao uso dos processos, procedimentos e templates.

Entradas: Processos, procedimentos e templates

Saídas: Processos, procedimentos e templates  compreendidos

- Atividade: Apoiar o planejamento do projeto
Objetivo: Orientar e revisar se os padrões e requisitos estabelecidos pelo cliente, bem como os procedimentos e templates disponíveis estão sendo seguidos.
Entradas: Plano do Projeto.
Saídas: Plano do Projeto revisado.

- Atividade: Planejar as atividades de qualidade para o projeto
Objetivo: Planejar a execução das atividades e seus prazos.
Entradas: Plano do Projeto, padrões definidos pelo cliente.
Saídas: Documento de Evidências e Métricas (GQA).

- Atividade: Revisar as atividades do projeto
Objetivo: Revisar se a definição e execução das atividades do projeto estão de acordo com os processos estabelecidos.
Entradas: Plano do Projeto, checklist de atividades preenchidos
Saídas: Documento de Evidências e Métricas (GQA).

- Atividade: Auditar os artefatos do projeto.
Objetivo: Verificar se os artefatos seguiram os padrões definidos.
Entradas: Plano do Projeto, checklist de artefatos preenchidos.
Saídas: Checklist de artefatos preenchido.

- Atividade: Documentar os desvios encontrados.
Objetivo: Elaborar relatórios descrevendo os desvios identificados e as datas limites para estes serem corrigidos.
Entradas: Checklists de atividades e artefatos
Saídas: Documento de Evidências e Métricas (GQA). – apresentando as não-conformidades.

- Atividade: Reportar os desvios encontrados
Objetivo: Discutir os desvios identificados com os respectivos responsáveis do projeto.
Entradas: Documento de Evidências e Métricas (GQA), relatório de não-conformidades.
Saídas: Documento de Evidências e Métricas (GQA). – apresentando as não-conformidades compreendido.

- Atividade: Acompanhar a resolução dos desvios encontrados.
Objetivo: Verificar se os desvios identificados foram corrigidos e comunicar aos gerentes de área caso seja necessário.
Entradas: Documento de Evidências e Métricas (GQA). – apresentando as não-conformidades

Saídas: Documento de Evidências e Métricas (GQA). – apresentando as não-conformidades atualizados.

- Atividade: Coletar as métricas de qualidade definidas para o projeto.
Objetivo: Coletar dados para futuramente analisar o andamento do projeto e das atividades de SQA.
Entradas: Documento de Evidências e Métricas (GQA). – apresentando as não-conformidades

Saídas: Métricas atualizadas.

- Atividade: Revisar as atividades de qualidade do projeto com o gerente de projeto e organizacional.
Objetivo: Proporcionar visibilidade aos gerentes sobre o andamento das atividades do SQA, visando verificar se os prazos e procedimentos estão sendo seguidos.
Entradas: Documento de Evidências e Métricas (GQA). – apresentando as não-conformidades (de cada etapa, produto de trabalho apresentado)

Saídas: Acompanhamento de reunião Documento de Evidências e Métricas (GQA). – apresentando as não-conformidades atualizado.

- Atividade: Revisar as atividades e produtos gerados que fazem parte do processo de SQA com um especialista

Objetivo: Verificar se o processo e os produtos gerados utilizados pelo SQA estão atendendo o modelo base e se as atividades previstas no processo estão sendo realizadas. 
Entradas: processo de SQA e produtos gerados 
Saída: relatório de melhorias.

3. Produtos de Trabalho Esperados por Etapa do Ciclo de Desenvolvimento

A tabela seguinte descreve os produtos de trabalho mínimos que devem ser gerados e entregues por etapa, para cada projeto / módulo solicitado para uma Fábrica de Software.

(GQA) Processo de Garantia da Qualidade

| ETAPA | PRODUTOS DE TRABALHO (Entregas) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projeto Preliminar | - Documento do Projeto Preliminar; - Modelo Conceitual; - Especificação dos Requisitos Funcionais (UC); - Estimativa de desenvolvimento - Cheklist de Revisão desta Etapa |  |  |
| GQA | - GQA – Documento de Evidências e Métricas |  |  |
| Análise Projeto de Sistema - Análise do Sistema - Arquitetura do Sistema | - Modelo Conceitual; - Especificação dos Requisitos Funcionais (UC); - Protótipo da Interface; - Documento de Projeto de Sistemas (Integrações, procedimentos de operação, componentes de documentação). - Estimativa de desenvolvimento - Cheklist de Revisão desta Etapa |  |  |
| GQA | - GQA – Documento de Evidências e Métricas |  |  |
| Projeto Projeto de Sistema - Arquitetura de SW - Projeto Detalhado SW | - Modelos de Classes; - Especificação das classes de interface e 2ª e 3ª camadas - Modelo E-R (Diagrama e scripts); - Especificação dos casos de teste; - Plano de Construção. - Cheklist de Revisão desta Etapa |  |  |
| GQA | - GQA – Documento de Evidências e Métricas |  |  |
| Construção | - Objetos construídos; - Componentes de documentação Cadastramento no SOE (Usuários, Objetos, Ações e Classes). - Cheklist de Revisão desta Etapa |  |  |
| GQA | - GQA – Documento de Evidências e Métricas |  |  |
| Documentação | - Manual do Usuário - Help On-line - Cheklist de Revisão desta Etapa |  |  |
| GQA | - GQA – Documento de Evidências e Métricas |  |  |
| Testes | Planejamento | Produtos Etapa Analise | - Plano Macro de Testes - Plano dos testes de Caso de Uso - Plano de Qualificação de Caso de Uso |
|  |  | Produtos Etapa Projeto | - Plano dos testes de Caso de Uso (complementação da Análise) - Plano de Qualificação de Caso de Uso (complementação da Análise) - Cheklist de Testes |
|  | Execução |  | - Execução - Testes Gerais - Funcionais, Integração, Performance, Comportamento, documentação |
| GQA | - GQA – Documento de Evidências e Métricas |  |  |

ANEXO IV

Metodologia de Desenvolvimento PROCERGS - MDP

##### Metodologia de Desenvovimento PROCERGS – MDP

MDP - Metodologia de Desenvolvimento PROCERGS - é uma estrutura básica de definição de processos de desenvolvimento.

A MDP provê instrumentos, métodos e técnicas para suporte ao processamento, ou seja, define e suporta o processo.

Compreende roteiros, modelos, guias e ferramentas que dão suporte a todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software.

A MDP tem como objetivo, garantir:

- A clareza de papéis e responsabilidades

- Atendimento às necessidades do cliente/mercado

- Participação do cliente em todas as fases

- Qualidade do produto

- Planejamento e acompanhamento dos projetos

Descrição do Processo

Baseado na análise da demanda, é elaborado o Projeto Preliminar que interpreta as necessidades identificadas, de forma a produzir uma Proposta de Projeto, que abrange as etapas de Projeto de Sistemas (Análise de Sistemas e Projeto de Software), Construção, Documentação e Testes, bem como apresenta as premissas para implantação e manutenção.

Os roteiros do Processo de Desenvolvimento definem as atividades que devem ser executadas para realizar a análise e o projeto com abordagem de Orientação a Objetos.

IMPORTANTE: O quadro resumo, no final deste documento apresenta uma visão geral do processo e dos produtos de trabalho que devem ser entregues, obrigatoriamente, ao final de cada por etapa.

###### Etapa 1 - Projeto Preliminar

Esta etapa busca identificar as necessidades, problemas e requisitos de uma maneira objetiva, de forma a gerar um documento chamado PPRE - Projeto Preliminar, que é a base para construção de uma proposta ao cliente, ou um projeto de exploração de mercado.

Atividades:

- Abertura do Projeto Preliminar;

- Planejamento do Projeto Preliminar;

- Análise da demanda;

- Definição da solução;

- Planejamento do desenvolvimento do projeto;

- Encerramento do Projeto Preliminar.

Documentos

- MPRE - Modelo de Projeto Preliminar

- Cronograma de Projeto Preliminar

- Planilha de Estimativa de Prazos por Casos de Uso

Ferramentas

- MS-Project

- Rational Rose

- RPM / NOTES - PSP

- Open Office / MS Oficce

Obs. Preferencialmente, esta fase será desenvolvida pela PROCERGS.

### Etapa 2 - Análise

Após a etapa do Projeto Preliminar, uma vez aceita a proposta, a equipe inicia a elaboração do projeto de sistema (Análise de Sistema). A partir de requisitos, especificações, problemas e necessidades do cliente, utilizando a tecnologia e a metodologia disponíveis, esta fase gera como produto as especificações técnicas e os casos de teste para servir como entrada para a próxima etapa, o projeto de software.

Atividades

- Abertura do projeto de sistema

- Planejamento do projeto de sistema

- Análise do sistema

- Projeto da arquitetura do sistema

## Abertura do projeto de sistema

Compreende as tarefas:

- Criação da documentação;

- Definição dos responsáveis pelo projeto;

- Identificação do projeto;

Documentos

- MPRO – Modelo de Projeto

- RDOC - Roteiro de Documentação

## Planejamento do projeto de sistema

Compreende as tarefas:

- Definição do ciclo de vida;

- Planejamento de comunicação;

- Planejamento de RH;

- Definição do plano de trabalho;

- Planejamento de revisão e acompanhamento;

- Configuração do ambiente do projeto.

Documentos

- Cronograma de Projeto

- MPRO – Modelo de Projeto

Ferramentas

- MS-Project

- Open Office / MS Oficce

- RPM / Notes - PSP

## Análise do sistema

Compreende as tarefas:

- Análise dos requisitos do projeto;

- Refinamento dos Casos de Uso;

- Elaboração das regras de negócio;

- Modelagem conceitual;

- Elaboração e desenvolvimento do protótipo;

- Apresentação do protótipo e aceitação do cliente;

- Elaboração do plano macro de teste.

Documentos

- Modelo para especificação de Casos de Uso

- Exemplo de Descrição de Casos de Uso

- Orientações para a especificação de Regras de Negócio

- Documento sobre arquitetura (conforme linguagem)

Ferramentas

- ERwin

- Rational Rose

- Predict

- Open Office / MS Oficce

- CVS / VSS

## Projeto da arquitetura do sistema

Compreende as tarefas:

- Descrição das integrações do sistema;

- Descrição da arquitetura de software;

- Descrição da arquitetura de hardware;

- Descrição da arquitetura de rede;

- Descrição dos procedimentos de operação;

- Descrição dos componentes de documentação.

Documentos

- Documentos sobre Arquitetura

- Ambiente de desenvolvimento

Ferramentas

- Open Office / MS Oficce

## Etapa 3 - Projeto do software

Após a fase de  Análise, uma vez aceita a proposta, a equipe inicia a elaboração do projeto de software. A partir de requisitos, especificações, problemas e necessidades do cliente, utilizando a tecnologia e metodologia disponíveis, esta fase gera como produto as especificações técnicas e os casos de teste para servir como entrada para a próxima fase, a construção

## Projeto da arquitetura do software

Compreende as tarefas:

- Elaboração do modelo de classes de interface real;

- Elaboração do modelo de classes real;

- Geração do modelo ER;

- Descrição da arquitetura de distribuição.

Documentos

- Padrão de Modelagem de Dados

- Distribuição do código em camadas

- Documento sobre Arquitetura (conforme linguagem)

- Nomenclatura para Trigger, SP e View

- Guia de Manutenção de Banco de Dados

Ferramentas

- ERwin

- Rational Rose

- Open Office / MS Oficce

Projeto Detalhado de Software

Compreende as tarefas:

- Geração do banco de dados;

- Especificação da Interface Visual;

- Especificação da segunda e terceira camadas;

- Especificação dos componentes de documentação;

- Elaboração dos casos de teste;

- Elaboração do plano de construção;

- Definição do ambiente de construção do software.

Documentos

- Modelos de Especificação de Classes FSRS

- Padrão de Modelagem de Dados

- Distribuição do código em camadas

- Documento sobre Arquitetura (conforme linguagem)

- Nomenclatura para Trigger, SP e View

Ferramentas

- ERwin

- SGBD

- Rational Rose

- MS-Project

- Open Office / MS Oficce

# Etapa 4 - Construção

A partir da aceitação da proposta de construção realizada na fase de Projeto, a equipe inicia a codificação do produto e executa os casos de teste, a partir das especificações técnicas e planejamento de testes gerados na fase anterior, levando em conta os requisitos para as unidades e para o sistema como um todo.

A construção é consumada com a aceitação do produto pelo solicitante.

Compreende as atividades:

- Codificação de software;

- Construção dos componentes de comunicação;

- Integração de software;

- Testes de sistema.

Documentos

- RCON - Roteiro de Construção

- RDOC - Roteiro de Documentação

- Planilha de Acompanhamento

- Guia do usuário SOE Windows

- Guia do usuário SOE Web

- Padrão de msg erro - Trigger

- Padrão PROCERGS para construção conforme tecnologia

- Padrões de Codificação

Ferramentas

- RPM / PSP - Notes

- MS-Project

- SOE

- CVS / VSS

- Doc-to-Help

# Etapa 5 - Documentação

O processo de documentação é voltado tanto para o usuário final, quanto para o administrador do sistema e é formada por um manual e um help online que apresentam como o software deve ser usado, como deve se comportar, o que pode ser esperado, quais informações (e em quais formatos) devem ser utilizados para alimentar o sistema e como proceder em caso de problemas.

Atividades

- Análise dos produtos de trabalho das fases da Análise e Projeto

- Geração do Manual do projeto

- Geração do Help Online

Documentos

- Produtos de Trabalho gerados nas fases de Análise e Projeto

Ferramentas

- Doc-to-Help

- Open Office / MS Office

# Etapa 6 - Testes

O processo de teste é um conjunto de atividades complexas, de longa duração e essenciais na garantia da qualidade de software.

Atividades

Existe um investimento ao longo de todo o processo de desenvolvimento que, de forma equilibrada, evita a necessidade de um esforço muito grande e menos efetivo ao final do desenvolvimento.

As fases do processo de desenvolvimento onde serão inseridas as atividades de teste são:

- Projeto Preliminar (não será contratado);

- Projetos de Sistema (Análise de Sistemas e Projeto de Software);

- Construção;

- Implantação;

- Manutenção.

Documentos/Templates:

O processo prevê um plano de teste macro e planos específicos para atender cada estratégia estabelecida.

Foram definidos templates que são utilizados durante o processo, de acordo com a avaliação do analista e projetista de teste.

- Guia para planejamento e execução de testes, que contém dicas em geral que podem ser consultadas nas fases de planejamento e execução dos testes;

- Plano de Testes Macro que constitui as estratégias e cobertura dos testes que serão realizados, matriz de riscos e plano de contingência, ambiente necessário para os testes, entre outros;

- Checklists de testes unitários que são aplicados sobre a interface, classes de RN, classes de BD e relatórios. Os checklists são diferenciados por tecnologia:

  - Java
Os checklists de Java Desktop diferem dos checklists de Java WEB somente para a 1ª camada.

  - VB

- Templates de Testes de Casos de Uso. São templates de testes funcionais que são aplicados em casos de uso:

  - Plano de testes de Caso de Uso: é o mais utilizado, descreve os testes planejados por casos de uso (ação x resultado) e arquivos necessários para simulação.

  - Teste de Qualificação de Caso de Uso: é um plano genérico de qualificação de caso de uso, onde são previstos vários testes abrangendo erros mais comuns.

  - Testes para Regras de Negócio: utilizado para definir as diversas combinações possíveis de testes para as regras de negócio de um caso de uso ou método.

- Templates de Testes de Campo. Possibilitam a realização de testes de campos em uma determinada interface. Os templates são compatíveis com o padrão de regras da empresa (Regras Gerais).

- Templates de Registro dos Erros. Formulários que possibilitam o registro de erros e registro das telas relacionadas aos erros encontrados por Objeto e Testador.

Ferramentas:

- Test Manager e Functional Tester

- SAQ – Sistema de Apoio à Qualidade

- Planilhas Microsoft Word

- Planilhas Microsoft Excel

Abaixo – Quadro Resumo

|  | ETAPA | PRODUTOS DE TRABALHO (Entregas) |  |  | ATIVIDADES | DOCUMENTOS / TEMPLATES | FERRAMENTAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G E R Ê N C I A D O P R O J E T O | Projeto Preliminar | - Documento do Projeto Preliminar; - Modelo Conceitual; - Especificação dos Requisitos Funcionais (UC); - Estimativa de desenvolvimento - Cheklist de Revisão desta Etapa |  |  | - Abertura do Projeto Preliminar - Planejamento do Projeto Preliminar - Análise da demanda; - Definição da solução; - Planejamento do desenvolvimento do projeto - Encerramento do Projeto Preliminar. | - MPRE - Modelo de Projeto Preliminar - Cronograma de Projeto Preliminar - Planilha de Estimativa de Prazos | - RPM / Notes - PSP - MS-Project - Rational Rose - Open Office / MS Oficce |
|  | GQA | - GQA – Documento de Evidências e Métricas |  |  | - Documento de Revisão de produtos gerados nesta etapa | - Plano de Avaliação de Garantia da Qualidade | - Open Office / MS Oficce |
|  | Análise Projeto de Sistema - Análise do Sistema - Arquitetura do Sistema | - Modelo Conceitual; - Especificação dos Requisitos Funcionais (UC); - Protótipo da Interface; - Documento de Projeto de Sistemas (Integrações, procedimentos de operação, componentes de documentação). - Estimativa de desenvolvimento - Cheklist de Revisão desta Etapa |  |  | - Abertura do projeto de sistema - Planejamento do projeto de sistema - Análise do sistema - Projeto da arquitetura do sistema | - MRO – Modelo de Projeto - RDOC – Roteiro de Documentação - Cronograma de Projeto - Modelo para especificação de Casos de Uso - Exemplo de Descrição de Casos de Uso - Orientações para a especificação de RN - Documento sobre Arquitetura (conforme linguagem) - Documento sobre Ambiente | - RPM / Nots - PSP - MS-Project - ERwin - Rational Rose - Open Office / MS Oficce |
|  | GQA | - GQA – Documento de Evidências e Métricas |  |  | - Documento de Revisão de produtos gerados nesta etapa | - Plano de Avaliação de Garantia da Qualidade | - Open Office / MS Oficce |
|  | Projeto Projeto de Sistema - Arquitetura de SW - Projeto Detalhado SW | - Modelos de Classes; - Especificação das classes de interface e 2ª e 3ª camadas - Modelo E-R (Diagrama e scripts); - Especificação dos casos de teste; - Plano de Construção. - Cheklist de Revisão desta Etapa |  |  | - Elaboração do modelo de classes de interface real; - Elaboração do modelo de classes real; - Geração do modelo ER; - Descrição da arquitetura de distribuição. | - Padrão de Modelagem de Dados - Distribuição do código em camadas - Documento sobre Arquitetura (conforme linguagem) - Nomenclatura para Trigger, SP e View - Modelo de Especificação de Classes – FSRS - Documento sobre Ambiente | - ERwin - Rational Rose - Open Office / MS Oficce - Banco de Dados |
|  | GQA | - GQA – Documento de Evidências e Métricas |  |  | - Documento de Revisão de produtos gerados nesta etapa | - Plano de Avaliação de Garantia da Qualidade | - Open Office / MS Oficce |
|  | Construção | - Objetos construídos; - Componentes de documentação Cadastramento no SOE (Usuários, Objetos, Ações e Classes). - Cheklist de Revisão desta Etapa |  |  | - Codificação de software; - Construção dos componentes de comunicação; - Integração de software; - Testes unitários e de integração. | - RCON - Roteiro de Construção - RDOC - Roteiro de Documentação - Planilha de Acompanhamento de Desen. - Guia do usuário SOE Windows / WEB - Padrão de msg erro - Trigger - Padrão PROCERGS para construção conforme tecnologia - Padrões de Codificação | - MS-Project - SOE - CVS - Doc-to-Help - Open Office / MS Oficce |
|  | GQA | - GQA – Documento de Evidências e Métricas |  |  | - Documento de Revisão de produtos gerados nesta etapa | - Plano de Avaliação de Garantia da Qualidade | - Open Office / MS Oficce |
|  | Documentação | - Manual do Usuário - Help On-line - Cheklist de Revisão desta Etapa |  |  | - Analise de UC, Protótipos, Sistema e Modelos - Geração da Documentação | - Documentos gerados na Etapa de Análise | - Open Office / MS Oficce - Doc-to-Help |
|  | GQA | - GQA – Documento de Evidências e Métricas |  |  | - Documento de Revisão de produtos gerados nesta etapa | - Plano de Avaliação de Garantia da Qualidade | - Open Office / MS Oficce |
|  | Testes | Planejamento | Produtos Etapa Analise | - Plano Macro de Testes - Plano dos testes de Caso de Uso - Plano de Qualificação de Caso de Uso | - Planejamento do Plano Macro de Testes - Planejamento do Plano do Plano de testes de Caso de Uso - Planejamento da Qualiicação dos Casos de Uso | - Planos de Testes | - Test Manager e Functional - SAQ – Apoio à Qualidade - Open Office / MS Oficce |
|  |  |  | Produtos Etapa Projeto | - Plano dos testes de Caso de Uso (complementação da Análise) - Plano de Qualificação de Caso de Uso (complementação da Análise) - Cheklist de Testes | - Planejamento do Plano Macro de Testes - Complementados - Planejamento da Qualificação dos Casos de Uso - Complementados | - Planos de Testes - Checklist de Testes | - Idem anterior |
|  |  | Execução |  | - Execução - Testes Gerais - Funcionais, Integração, Performance, Comportamento, documentação | - Execução dos Planos de Testes - Execução dos Testes Gerais | - Planos de Testes - Checklist de Testes | - Item anterior |
|  | GQA | - GQA – Documento de Evidências e Métricas |  |  | - Documento de Revisão de produtos gerados nesta etapa | - Plano de Avaliação de Garantia da Qualidade | - Open Office / MS Oficce |
|  | Implantação | - Código dos objetos implantados; - Documentação para a Operação concluída. |  |  | - Integração e Passagem de Produtos grados nas etapas anteriores para o ambiente adequado | - Ferramentas conforme tecnologia - DAP e RAS | - Conf. Tecnologia - LVP |
|  | Aceite | - Documento de Aceite do Resultado do Trabalho (C002) |  |  | - Atividades de Aceite do Sistema | - Planilha de GQA Completa | - Open Office / MS Oficce |

Gerencia do Projeto – Ocorre durante todo processo de desenvolvimento.

GQA - Garantia da Qualidade – Ocorre durante todo processo de desenvolvimento. É fundamental para o Aceite de cada fase.

Testes - Deverão ocorrer durante todas as etapas, sendo que os documentos descritos aqui, devem ser o resultado da etapa especificada.

ANEXO V

Arquiteturas Tecnológicas PROCERGS

Versão 01 – 04/01/2008

Este anexo apresenta uma visão geral das seguintes plataformas:

- Plataforma .NET - Tecnologia Microsoft VB. NET ;

- Plataforma Microsoft Windows DNA - Tecnologia Microsoft VB 6 Framework 01;

- Plataforma Microsoft Windows DNA - Tecnologia Microsoft VB 6 Framework 02;

- Plataforma JAVA;

- Plataforma Delphi.

1. Plataforma .NET – Tecnologia Microsoft VB.NET

Plataforma .NET / VB.NET

O desenvolvimento de aplicações em plataforma .Net na PROCERGS tem como objetivo gerar produtos de trabalho  que atendam as necessidades dos clientes através de softwares que apresentem performance, estabilidade e escalabilidade.

Para este objetivo, foi desenvolvido um projeto para a implantação da tecnologia .NET na Procergs chamado "Implanta .NET". Este projeto definiu a arquitetura, infra-estrutura e o framework de desenvolvimento; Arq.NET. Como infra-estrutura do Arq.NET, foi desenvolvida uma biblioteca de classes identificada pelo namespace Procergs.Infra. Trata-se de um componente (PRInfra) que implementa o framework Arq.NET definindo a estrutura das aplicações e implementando várias funções de uso geral, desonerando as aplicações de tal tarefa.

O modelo definido pelo Arq.NET teve como base a arquitetura em 3 camadas e a orientação a objetos como forma de suportar o desenvolvimento de sistemas corporativos robustos com boa produtividade nas manutenções. A linguagem adotada como padrão para o desenvolvimento nesta plataforma é o VB.NET.

O Arq.NET utiliza o conceito de arquitetura em 3 camadas, a fim de que uma única camada de negócios e de dados (2ª e 3ª camadas) possa ser utilizada por diversos tipos de aplicações que exponham suas funcionalidades, como aplicações com interface web ou desktop, serviços web e rotinas batch.

Os produtos do Arq.NET que devem ser observados no desenvolvimento de qualquer aplicação nesta tecnologia são:

- Arquitetura

- Documentos

- APM - Aplicação Modelo

- Padrão de programação em VB.NET na PROCERGS

## Arquitetura

O diagrama abaixo mostra a arquitetura e a comunicação entre os componentes do Arq.NET

## Documentos

Para o desenvolvimento de aplicações em plataforma .NET a PROCERGS disponibiliza um único documento chamado Guia de implementação da Arquitetura .NET.  Este documento apresenta a arquitetura .NET definida para o desenvolvimento de aplicações na PROCERGS e a infra-estrutura desenvolvida para tal no formato de um guia de implementação para facilitar o desenvolvimento de aplicações neste modelo. Portanto, este documento serve também como um guia de utilização do componente PRInfra.

- APM - Aplicação Modelo

A APM, ou Aplicação Modelo, tem como principal objetivo servir como exemplo de implementação das principais tecnologias e arquiteturas utilizadas na PROCERGS. Além disto, serve como laboratório para evolução das arquiteturas, modelos de implementação e ambientes utilizados e avaliação de novas tecnologias a serem adotadas na empresa.

- Padrão de programação em VB.NET na PROCERGS

A PROCERGS possui um padrão de programação baseado nas recomendações da Microsoft disponíveis no MSDN (“Design Guidelines for Developing Class Libraries”). Este padrão é extendido e exemplificado pelas definições existentes no documento Guia de Implementação e na APM.

- Padrão de Interface Web

Orienta os desenvolvedores de sistemas quanto ao padrão de interface gráfica na WEB.

- TemplateWeb

Grupo de modelos/templates que implementam as funcionalidades do Padrão de Interface Web na PROCERGS.

2. Plataforma Microsoft Windows DNA – Tecnologia Microsoft VB 6

- Framework 01

## Considerações iniciais

A seguir são descritos, sucintamente, aspectos das regras, padrões, técnicas e metodologias necessárias às diversas especialidades, níveis e categorias de desenvolvedores, analistas, projetistas e profissionais de testes que objetivam iniciar atividades de análise, desenvolvimento e testes, no processo de desenvolvimento de projetos.

A proficiência das informações ora apresentadas não eximem da necessidade do pleno conhecimento do detalhamento técnico inerente a cada item abordado no presente documento, que dever ser adquirido por iniciativa do profissional, que ocasionalmente participe em qualquer etapa, fase ou processo de desenvolvimento do projeto,  pois somente através do pleno conhecimento do amplo detalhamento técnico, referente ao framework 01, este profissional poderá ser considerado apto a participar do processo de desenvolvimento de projetos.

## 1.1  Introdução

Visando utilizar exaustivamente todo o potencial do Microsoft Windows DNA®, em sistemas destinados a seus clientes, a PROCERGS implementou um framework, chamado framework 01,  aprimorado e consolidado pelo vários anos de utilização no ciclo de desenvolvimento, contendo regras, padrões, técnicas e metodologias para os processos de especificação, programação, testes, instalação e manutenção nesta plataforma. Objetivando construir módulos ou sistemas complexos com a mais alta qualidade e utilizando as mais modernas técnicas da engenharia de software, plenos em estabilidade, performance, escalabilidade, entendibilidade e manutenabilidade.

Objetivando  melhor compreensão o framework é segmentado e abrangido  pelos seguintes enfoques:

- Arquitetura

- Documentação

  - Manuais técnicos

  - Procedimentos Operacionais

  - Instruções Técnicas

- APM - Aplicação Modelo

## 1.2  Arquitetura do Framework 01 Windows-DNA®

### 1.2.1  Linguagens de programação utilizadas em cada camada de programação

### 1.2.2  Implementações resultantes de cada linguagem utilizada

A elaboração de componentes de 2a e 3a camada, bem como a elaboração de páginas da 1a camada, devem seguir obrigatoriamente os padrões, regras técnicas e metodologias, que serão divulgadas detalhadamente, em etapa posterior, aos profissionais de nível técnico, que estarão envolvidos diretamente nos desenvolvimento dos projetos.

### 1.2.3  Validações realizadas em cada camada

### 1.2.4  Ferramentas de programação e depuração de erros

### 1.2.5   Responsabilidade e escopo de cada camada

## 1.3  Documentação

Os documentos relacionados abaixo complementam o detalhamento do framework 01 e devem ser de pleno conhecimento dos profissionais de nível técnico envolvidos em qualquer fase, etapa ou processo de desenvolvimento dos projetos. Entretanto por excederem o escopo do presente documento não serão abordados na íntegra, porém são mencionados como forma de divulgação de sua existência, obrigatoriedade de utilização e para noção da extensão do detalhamento do framework.

| Padrões de Projetos PROCERGS– Etapa – Construção |  |  |
| --- | --- | --- |
| Título | Tipo | Descrição do conteúdo |
| Padrão de Programação Visual Basic | Manual técnico | Aborda o padrão para programação na linguagem Microsoft Visual Basic versão 6, adotado pela PROCERGS, baseado no padrão sugerido pela Microsoft para a plataforma Windows-DNA. |
| Template próprio Desenvolvimento de Interface | Instrução Técnica | Resume o template próprio, um modelo de programação pré-definido, que visa: - Uniformizar o desenvolvimento nas linguagens DHTML, JavaScript e ASP; - Manter um padrão de usabilidade e identidade visual para o usuário; - Facilitar a construção e manutenção. Composto por blocos de programação, que predefinem fluxos de interação entre páginas, blocos de programação e bibliotecas de funções, estilos e imagens. |
| Principal documento sobre o Template próprio | Manual Técnico | Exemplificação do template próprio com detalhamento linha a linha da programação nas linguagens DHTML, JavaScript e ASP a ser utilizado no desenvolvimento de interfaces de utilização dos sistemas. |
| Padrão de nomenclatura de páginas ASP | Instrução Técnica | Determina o padrão de nomenclatura, que é usado em páginas ASP de todos os sistemas desenvolvidos com o framework 01 Windows DNA. |
| Conceitos do SOE | Manual técnico | Apresenta orientações e conceitos sobre o SOE - Sistema Operacional Estendido, um sistema de gerenciamento de acesso e segurança desenvolvido pela PROCERGS. O controle de acesso está baseado na criação de usuários e na definição de suas permissões em cada sistema. Este manual não contempla o detalhamento sobre a implementação. |
| Conceitos e modos de Transação no COM+ | Instrução Técnica | Define contextos transacionais e níveis de isolamento a serem utilizados obrigatoriamente no desenvolvimento de componentes COM+. |
| Principais regras ASP | Instrução Técnica | Estipula regras para o desenvolvimento de páginas na linguagem ASP. Descrevendo 10 regras básicas. |
| Principais regras VB | Instrução Técnica | Estipula regras para o desenvolvimento de componentes e executáveis na linguagem Microsoft Visual Basic versão 6. Descrevendo 35 regras básicas. |
| Padrões de Projetos PROCERGS para SEFAZ/RS – Genéricos |  |  |
| Título | Tipo | Descrição do conteúdo |
| Requisitos de hardware e software para os desenvolvedores no Framework 01 | Instrução Técnica | Determina os requisitos mínimos de hardware e software para as estações de trabalho dos desenvolvedores. |
| Itens verificados durante os testes | Manual técnico | Determina verificações e validações a serem realizadas no processo de teste da programação desenvolvida, definindo o padrão de qualidade esperado em termos de usabilidade do sistema. |
| Padrões de Projetos PROCERGS – Ferramentas |  |  |
| Título | Tipo | Descrição do conteúdo |
| Debugando ASP com o Interdev e o Script Debugger | Procedimento Operacional | Detalha passo a passo a depuração de erros em páginas ASP. |
| Corrigindo erros no registro do Windows | Procedimento Operacional | Detalha passo a passo a correção do registro de componentes desenvolvidos na linguagem Microsoft Visual Basic versão 6. |
| Debugando VB através do ASP | Procedimento Operacional | Demonstra passo a passo a depuração da programação Microsoft Visual Basic, através da simulação de utilização do sistema, utilizando uma página desenvolvida da linguagem Microsoft Active Server Page (ASP). |
| Gerando classes VB através do Gerador de Classes | Procedimento Operacional | Detalha passo a passo a utilização do gerador de classes gerados na linguagem Microsoft Visual Basic versão 6. |
| Utilizando o Microsoft Visual Source Safe ® | Procedimento Operacional | Detalha passo a passo as atividades mais freqüentes na utilização do Microsoft Visual Source Safe ®. |
| Arquitetura Tecnologia PROCERGS – MS-DNA VB |  |  |
| Título | Tipo | Descrição do conteúdo |
| COM+ Application Guidelines for Visual Basic Development | Manual Técnico | Detalha prevenções necessárias no desenvolvimento de componentes na linguagem Microsoft Visual Basic, versão 6 destinados à plataforma Windows DNA. Documento na língua inglesa (80 páginas). |
| Ambiente PROCERGS – MS-DNA VB |  |  |
| Título | Tipo | Descrição do conteúdo |
| Ciclo de desenvolvimento | Procedimento Operacional | Esclarece as etapas e atividades que compõem o desenvolvimento de componentes, páginas e executáveis, desde a etapa de especificação até a etapa de teste. |

Por motivos didáticos vários documentos mencionados acima estão em formato de apresentação (Microsoft Power Point ®) ou em formato de tutorial (WINK).

## 1.4  APM -  Aplicação Modelo

A APM tem como objetivo servir como exemplo de implementação da arquitetura e principais tecnologias envolvidas no framework Windows-DNA. Possibilita a simulação de uso através da interface de utilização e possibilita a depuração da programação existente para melhor compreensão de seu funcionamento e interação.

3. Plataforma Microsoft Windows DNA – Tecnologia Microsoft VB 6

- Framework 02

Arquitetura Windows DNA Linguagem VB

Atualmente o VB 6 é utilizado desde utilitários simples (em linha de comando) até aplicações críticas de grande porte com interface Web, execução em clusters e rotinas batch.

O desenvolvimento de aplicações em VB na PROCERGS tem como objetivo gerar produtos de trabalho  que atendam as necessidades dos clientes através de softwares que apresentem performance, estabilidade e escalabilidade.

Para este objetivo, foi desenvolvido um projeto chamado "Arquitetura VB", também chamado ArqVB. O modelo proposto pelo ArqVB teve como base a arquitetura Windows DNA e partiu do pressuposto da utilização do COM+ (ou MTS), cujos objetivos são de prover tecnologia para sistemas corporativos robustos.

O ArqVB utiliza o conceito de arquitetura em 3 camadas proposto pela arquitetura Windows DNA, de forma que as classes referentes a negócio e dados (2ª e 3ª camadas) são utilizadas pelas diversas aplicações que necessitem delas, como por exemplo aplicações com interface Web ou Desktop.

Os produtos do ArqVB que devem ser observados no desenvolvimento de qualquer aplicação nesta tecnologia são:

- Arquitetura

- Documentos

- Padrão de programação em VB na PROCERGS

## Arquitetura

O diagrama abaixo mostra a arquitetura e a comunicação entre os componentes do ArqVB.

## Documentos

Os documentos abaixo compõem a arquitetura VB da PROCERGS e são indispensáveis para a construção de um sistema corporativo na empresa.

Distribuição do Código em Camadas

Este documento apresenta aos analistas e desenvolvedores o modelo proposto para desenvolvimento de aplicações em camadas da PROCERGS.

Empacotamento e Distribuição

Orientações quanto à forma de empacotamento das classes de negócio e acesso a dados (divisão horizontal e modularização). Também contém orientações pertinentes à distribuição das aplicações.

Orientações quanto à organização de projetos VB

Apresenta como devem ser definidas as estruturas padrão de um projeto VB, orientações para criar aplicativos e orientações para o controle de versão.

Padrão de Interface Web

Orienta os desenvolvedores de sistemas quanto ao padrão de interface gráfica na WEB.

TemplateWeb

Grupo de modelos/templates que implementam as funcionalidades do Padrão de Interface Web na PROCERGS.

- Padrão de programação em VB na PROCERGS

Este documento descreve os padrões PROCERGS para programação em VB. Padrão PROCERGS VB

4. Plataforma JAVA

Linguagem JAVA

O desenvolvimento de aplicações Java na PROCERGS tem como objetivo gerar produtos de trabalho  que atendam as necessidades dos clientes através de softwares que apresentem performance, estabilidade e escalabilidade das aplicações Java.

Para atingirmos esse objetivo, foi desenvolvido um projeto chamado "Arquitetura de Aplicações Distribuidas em Java", também chamado ArqJava. Este projeto trabalhou sobre a especificação J2EE (Java 2 Enterprise Edition) da SUN, cujos objetivos são de prover tecnologia para sistemas corporativos robustos.

O ArqJava define a arquitetura de aplicações distribuídas em Java na PROCERGS. O ArqJava trabalha sobre a especificação J2EE (Java 2 Enterprise Edition) do JCP, cujo objetivo é prover tecnologia para sistemas corporativos robustos.

Os produtos de trabalho gerados neste trabalho, e que devem ser observados, no desenvolvimento de qualquer aplicação nesta tecnologia são:

- Arquitetura

- Documentos

  - Documentos conceituais

  - Guias

  - Outros documentos relacionados

- APM - Aplicação Modelo

- Convenções de código para programas em Java na PROCERGS

## Arquitetura

O diagrama abaixo mostra a arquitetura e a comunicação entre os componentes do ArqJava.

Observação: Os componentes RN, RNVal e BD, dentro do servidor de aplicação, se tornam Session Beans. O componente BDReg, neste mesmo contexto, é um Entity Bean.

- As classes de estruturas de dados (ED) não possuem métodos de negócio, sua referência será repassada entre as camadas. O Javabean de apresentação será o responsável em instanciar as estruturas de dados, setar as propriedades e passar como parâmetro para a 2ª camada.

- As classes de negócios (RN) gerenciam a transação e podem ativar métodos de uma ou mais classes de validação (RNVal), métodos de uma ou mais RNs e métodos de uma única classe de banco de dados (BD).

- As classes de BD podem ativar métodos CRUD das classes Entity (BDReg) e implementar consultas de listas diretamente no banco de dados.

## Documentos

Os documentos abaixo compõem a arquitetura Java da PROCERGS e são indispensáveis para a construção de um sistema corporativo na empresa. Estão divididos em dois tipos: documentos conceituais e guias.

- Documentos conceituais

Apresentam orientações e conceitos da arquitetura Java na PROCERGS. Estes documentos não entram em detalhes de implementação.

- ArqJava Geral

Este foi o primeiro documento liberado desde a criação do ArqJava. Algumas de suas seções foram revisadas e atualizadas gerando outros documentos. Os assuntos que permanecem neste documento são:

  - Orientações quanto ao tamanho de classes e métodos

  - Informações de configuração dos sistemas

  - Geração de logs

  - Tarefas em lote - BATCH

  - Orientações para uso do JSP

  - Componentes Stateful e Stateless

  - Rotinas genéricas da camada de interface

  - Orientações quanto à integração de sistemas

  - JavaMail

  - Uso do SOE x JAAS

  - Uso de Application Server

  - JMS

  - Distribuição de objetos

- Arquitetura em Camadas

Considerado o coração do ArqJava, este documento tem por objetivo descrever as orientações sobre cada camada e como deve ser a comunicação entre elas, as validações necessárias na Interface e na Regra de Negócio. Além disto, demonstra a ordem entre os métodos das classes, conforme definido na arquitetura. Ao final, uma recomendação de configuração das transações dos objetos.

- Programação J2EE

Documento contendo orientações para construção de componentes para serem executados dentro de um Application Server, orientações sobre criação e destruição de objetos e o uso de JNDI (Java Naming Directory Interface).

- Acesso a Bancos de Dados

Documento com orientações sobre aspectos relacionados à comunicação com bancos de dados: tipos de campos, políticas de conexão, transações e orientações sobre o uso do pacote Java.sql.

- Conectividade e Integração

Documento que trata das questões relativas à integração das aplicações Java com aplicações de outras plataformas, com tópicos sobre GCI (Gerenciador de Comunicações Interplataformas) e JCA (Java Connector Architecture).

- Empacotamento e Distribuição

Documento sobre formas de empacotamento de aplicações, deploy, classes e métodos “deprecated” e controle de versões.

- Tratamento de Exceções

Documento sobre aspectos conceituais relativos ao tratamento de exceções, a forma como são aplicados na PROCERGS e tópicos de programação Java relacionados ao assunto.

- Arquitetura de Relatórios

Orientações para uso do componente para geração de relatórios em aplicações Java, na PROCERGS. Maiores infromações, consulte o componente PRRelatorio.

- Arquitetura de Web Services

Orientações para uso do componente para construção de Web Services em aplicações Java, na PROCERGS. Maiores infromações, consulte o componente PRWebservice.

- Guias

Apresentam os padrões de implementação do ArqJava definido nos documentos conceituais.

- Guia do Desenvolvedor Java Desktop

Orientações de como criar uma aplicação Java com interface gráfica.

- Guia de Implementação para aplicações ArqJava

Apresenta uma lista de itens, que são padrões de implementação, e que devem ser repassados aos construtores com o objetivo de obter produtividade e garantir a qualidade do desenvolvimento. 
Para facilitar a adoção das evoluções do ArqJava e de seu padrão de implementação está disponível o documento Versões de implementação do ArqJava.

- Guia de Implementação de Web Services

Orientações para utilização de Web Services na linguagem Java.

Outros documentos relacionados

- Visão Geral dos Componentes Reutilizáveis

Apresenta os componentes e serviços de infra-estrutura que fazem parte do ArqJava

- Padrão de Interface Web

Orienta os desenvolvedores de sistemas quanto ao padrão de interface gráfica na WEB.

- TemplateWeb

Grupo de modelos/templates que implementam as funcionalidades do Padrão de Interface Web na PROCERGS.

- APM - Aplicação Modelo

A APM, ou Aplicação Modelo, tem como principal objetivo servir como exemplo de implementação das principais tecnologias e arquiteturas utilizadas na PROCERGS. Além disto, serve como laboratório para evolução das arquiteturas, modelos de implementação e ambientes utilizados e avaliação de novas tecnologias a serem adotadas na empresa.

- Convenções de código para programas em Java na PROCERGS

Convenções para serem utilizadas no desenvolvimento de códigos em linguagem JAVA

5. Plataforma Delphi

Linguagem DELPHI

O desenvolvimento de aplicações em Delphi na PROCERGS tem como objetivo gerar produtos de trabalho que atendam as necessidades dos clientes, através de softwares que apresentem performance, estabilidade e escalabilidade.

Atualmente o Delphi 7 é utilizado como  interface,  regra de negócios e acesso a dados(usando um middleware BDE).

Para atingirmos esse objetivo, foi desenvolvido um projeto chamado "Arquitetura de Aplicações Delphi 7", também chamado ArqDelphi. Este projeto tem como objetivo prover tecnologia para sistemas corporativos robustos.

Os produtos de trabalho gerados neste trabalho, e que devem ser observados, no desenvolvimento de qualquer aplicação nesta tecnologia são:

- Ferramentas

- Convenções de código para programas em Delphi na PROCERGS

1) Ferramentas

As ferramentas de apoio descritas no arqdelphi são: Gexperts, DelForEx e PasDoc.

2) Convenções de código para programas em Delphi

As convenções de código tem por objetivo padronizar a escrita e a forma de implementação de componentes, telas e programas na linguagem Delphi.

Demais itens que devem ser formalizados:

- Arquitetura

- Documentos

- APM – Aplicação Modelo

1) Arquitetura

O diagrama abaixo mostra a arquitetura e a comunicação entre os componentes:

1? Camada Windows Forms                     2? Camada Acesso ao Banco de Dados

- Acesso a Banco de Dados

O Delphi utiliza "engines" de acesso ao banco de dados, no nosso caso para acessar o Oracle o sistema utiliza BDE.

- Estrutura de Diretórios

A estrutura de diretórios segue a forma de armazenamento dos fontes no CVS no caminho ddes/dso/scy onde encontramos as pastas delphi (com os fontes delphi) e Oracle (com os fontes em PL/SQL), que devem ser baixados para a pasta C:\Source da máquina do desenvolvedor.

O Kit de instalação é disponibilizado nos ambientes de Desenvolvimento, Homologação e Produção na pasta D:\SCI. Nesta mesma pasta ficam todos os arquivos necessários à execução da aplicação tais como:

bdertl70.bpl

dbrtl70.bpl

dcl6cr85.bpl

DclScy1.bpl

designide70.bpl

DJCL70.bpl

dsnap70.bpl

dsnapcon70.bpl

dss70.bpl

HTMLFilters.bpl

inet70.bpl

PivotCube.bpl

QRExports.bpl

qrpt70.bpl

rtl70.bpl

RxBde7.bpl

RXCTL7.bpl

rxdb7.bpl

soaprtlScy.bpl

TB97_d6.bpl

tee70.bpl

vcl70.bpl

vclactnband70.bpl

vcldb70.bpl

vclie70.bpl

vcljpg70.bpl

vclsmp70.bpl

vclx70.bpl

xmlrtl70.bpl

- Tratamento de Erros / Exceções

O sistema possui um tratamento de excessões padrão que emite uma mensagem ao usuário, porém cada programa pode fazer um tratamento individual, que não possui orientação de padrões quanto às mensagens que devem ser passadas da aplicação para o usuário final.

- Qual o padrão de relatórios

Utilizamos preferencialmente o QuickReport para geração de relatórios, por ser parte integrante do Delphi. Mas existem relatórios em CristalReports também.

Existem dois modelos básicos para relatórios, um no formato paisagem e outro no formato retrato, mas sei que podem existir relatórios fora destes padrões.

- O ambiente de Interface Gráfica

Utiliza-se windows forms, isto é, a aplicação só é executada sob sistema operacional windows.

Não existindo padronização de telas.

Não existe um framework nem templates para geração de telas.

- Componentes

ASLibDelphi (Conversão de imagens TIFF para BMP/JPG)

CristalReports 8

HTMLFilters

JCL 1.22

PivotCube 6.7

QuickReports 3.66

RxLib 2.75

ToolBar97_1.6

SCY1 (desenvolvido pela equipe SSA)

2) Documentos

Os documentos abaixo compõem a arquitetura Delphi da PROCERGS:

ArqDelphi: ArqDelphi_FerramentasPadroesProgramacao.sxw

Pacotes: SCIPacotes_EstudoPacotesSCI.sxw

Documentos de Apoio ao Desenvolvimento:

Como localizar opções do Menu ? (TutorialSCI_LocalizaMenu.sxw)

Processo de Geração do Kit – Deploy da aplicação (CVSPassoAPassoBPG.odt)

Remoção de acoplamento com o Main (Acoplamento Main.sxw)

Instalação dos componente de terceiros utilizados no projeto (instalar.txt)

Adicionando o controle de concorrência  na sua aplicação (TutorialSCI_AdicionandoRecError2.txt)

Tutorial indicando o uso da ferramenta PasDoc (TutorialSCI_UsoPasDoc.sxi)

3) APM – Aplicação Modelo

A APM, ou Aplicação Modelo, tem como principal objetivo servir como exemplo de implementação das principais tecnologias e arquiteturas utilizadas na PROCERGS. Além disso, serve como laboratório para evolução das arquiteturas, modelos de implementação e ambientes utilizados e avaliação de novas tecnologias a serem adotadas na empresa.

ANEXO VI

Ambiente de Produção PROCERGS

Versão 01 – 08/01/2008

Este anexo apresenta uma visão geral do ambiente utilizado pelas seguintes plataformas:

- Plataforma .NET - Tecnologia Microsoft VB. NET

- Plataforma Microsoft Windows DNA - Tecnologia Microsoft VB 6 Framework 01;

- Plataforma Microsoft Windows DNA - Tecnologia Microsoft VB 6 Framework 02;

- Plataforma JAVA;

- Plataforma Delphi.

1. Plataforma .NET – Tecnologia Microsoft VB.NET

| Ambiente de desenvolvimento |  |
| --- | --- |
|  | Sistema Operacional Windows XP ou 2003 |
|  | Visual Studio 2005 Professional com SP1 |
|  | Microsoft .NET Framework 3.0 SDK |
|  | Client para os bancos de dados |
|  | Oracle 10.2.01 |
|  | MS SQL Server 2005 |
|  | Ferramentas de apoio |
|  | Rational Rose 7.0 |
|  | VSS (Visual Source Safe 6) ou CVS (Concurrent Versions System) |

| Ambientes homologação e produção |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sistema Operacional Windows 2003 |  |
|  | Microsoft .NET Framework 2.0 e 3.0 Runtimes |  |
|  | Gerenciadores de banco de dados |  |
|  | Oracle 10.2.01 |  |
|  | MS SQL Server 2005 |  |

2. Plataforma Microsoft Windows DNA - Tecnologia Microsoft VB 6

-  Framework 01

## 1.1  Requisitos mínimos de hardware e softwares para as estações de trabalho de desenvolvimento

Requisitos mínimos de hardware para a estação de trabalho do desenvolvedor:

- Processador:  Intel ou AMD com 2.8 GHz.Memória: 512 MB [mínimo]

Requisitos de software necessários a todos os tipos de desenvolvimento:

- Sistema Operacional Windows XP Professional com service pack 2 e IIS instalado

- Navegador: Internet Explorer 6.0

- Bibliotecas de componentes e funções genéricas e Template próprio

- Microsoft Developer Network - MSDN Library - October 2001

Requisitos de software para desenvolvimento na linguagem ASP:

- Microsoft Visual Interdev 6.0 com Service Pack 6

- Microsoft Script Debugger

Requisitos de software para desenvolvimento na linguagem TRANSACT-SQL:

- SQL Server Management Studio e demais softwares clientes para o Microsoft SQL-SERVER 2005

Requisitos de software para desenvolvimento na linguagem Visual Basic 6:

- Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition com Service Pack 6

Requisitos de software para o desenvolvimento de relatórios:

- Crystal Reports 11 com Service Pack 4

- Microsoft Excel 2000 ou superior

## 1.2  Requisitos mínimos de softwares e hardware para servidores de produção

Requisitos mínimos de software para servidores de produção

- Servidores WEB e BATCH

  - Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition

  - Microsoft Internet Information Services versão 6.0(nativo do Microsoft Windows Server 2003)

  - Microsoft COM+ versão 1.5 (nativo do Microsoft Windows Server 2003 )

  - Microsoft .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0 e 3.5

  - Seagate Crystal Reports versões 8.5 (com service pack 3 )  e 11 (com service pack 4)

  - PrErr (Tratamento de Erros) versão 2.0.0.2 (desenvolvido pela PROCERGS)

  - Módulo de segurança do SOEWeb versão 2.2.0.1 (desenvolvido pela PROCERGS)

  - Templates Web DFT versão 3.0 (desenvolvido pela PROCERGS)

  - Agente do LVP (Liberação de Versões PROCERGS)

  - Agente do CA-Workload  (Liberação de Versões PROCERGS)

  - RVS

  - Servidor socket para IAF e conexão ao Mainframe

  - Demais componentes genéricos desenvolvidos pela PROCERGS

- Servidor de banco de dados:

  - Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition 64 bits

  - Microsoft SQL Server 2005 - Enterprise Edition (64-bit) Service Pack 2

Requisitos mínimos de hardware para servidor WEB exclusivo FPE atendendo até 100 usuários simultâneos

- Processador:  dois processadores  Intel ou AMD com 3 GHz (ou similar)

- Memória:  4 GB RAM

Requisitos mínimos de hardware para servidor batch exclusivo FPE atendendo até 10 processos simultâneos

- Processador:  dois processadores Intel ou AMD com 3 GHz (ou similar)

- Memória: 4 GB RAM

- Storage com 200 MB

Requisitos mínimos de hardware para servidor de banco atendendo até 100 usuários simultâneos e até 10 processos simultâneos

- Processador:  quatro processadores com 3 GHz (ou similar)

- Memória: 8 GB RAM

- Storage com 1.8 TB

Rede

- Rede Ethernet Gigabit e Fibre SCSI para Storages

## 1.3  Documentação

Os documentos relacionados abaixo complementam o detalhamento do ambiente e devem ser de pleno conhecimento dos profissionais de nível técnico envolvidos em qualquer fase, etapa ou processo de desenvolvimento de projetos. Entretanto por excederem o escopo do presente documento não serão abordados na íntegra, porém são mencionados como forma de divulgação de sua existência, obrigatoriedade de utilização e para noção da extensão do detalhamento do ambiente.

| Padrões de Projetos PROCERGS – Ferramentas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Título | Tipo | Descrição do conteúdo |
| Configurando o site local e o navegador | Procedimento Operacional | Detalha passo a passo as configurações necessárias do IIS e Internet Explorer para o desenvolvimento de sistemas em conformidade com o framework. |
| Conhecendo e configurando o Components Service para a primeira utilização | Procedimento Operacional | Detalha passo a passo as configurações necessárias do Component Service para o desenvolvimento de sistemas em conformidade com o framework. |
| Instalando o Build | Procedimento Operacional | Detalha passo a passo o processo de instalação de componentes na estação de trabalho do desenvolvedor. |

Por motivos didáticos vários documentos mencionados acima estão em formato de apresentação (Microsoft Power Point ®) ou em formato de tutorial (WINK).

3. Plataforma Microsoft Windows DNA - Tecnologia Microsoft VB 6

-  Framework 02

| Ambiente de desenvolvimento |  |
| --- | --- |
|  | Sistema Operacional Windows XP ou 2003 |
|  | Visual Basic 6.0 com SP6 |
|  | COM+ 1.5 |
|  | Cristal Reports 8.5 |
|  | Client para os bancos de dados |
|  | Oracle 10.2.01 |
|  | MS SQL Server 2005 |
|  | Ferramentas de apoio |
|  | Rational 7.0 |
|  | VSS (Visual Source Safe 6) ou CVS (Concurrent Versions System) |

| Ambientes homologação e produção |  |
| --- | --- |
|  | Sistema Operacional Windows 2003 |
|  | Visual Basic 6.0 Runtime com SP6 |
|  | COM+ 1.5 |
|  | Gerenciadores de banco de dados |
|  | Oracle 10.2.01 |
|  | MS SQL Server 2005 |

4. Plataforma JAVA

| Ambiente de desenvolvimento |  |
| --- | --- |
|  | Sistema Operacional Windows XP ou 2003 |
|  | PROEclipse - versão customizada do Eclipse 3.4 para o desenvolvimento de aplicações padrão Procergs |
|  | Sun JDK 1.6 |
|  | .iReport 1.3.3 |
|  | Client para os bancos de dados |
|  | Oracle 10.2.01 |
|  | MS SQL Server 2005 |
|  | Ferramentas de apoio |
|  | Rational 7.0 |
|  | CVS (Concurrent Versions System) |

| Ambientes homologação e produção |  |
| --- | --- |
|  | Sistema Operacional Linux Red Hat 4 |
|  | Servidor de aplicação BEA Weblogic 10.3 Oracle IAS v 10.3 |
|  | Java 1.6 (JRockit no Weblogic) |
|  | Gerenciadores de banco de dados |
|  | Oracle 10.2.01 |
|  | MS SQL Server 2005 |

5. Plataforma  DELPHI

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO AMBIENTE COMPUTACIONAL

O ambiente computacional DELPHI da PROCERGS possui as seguintes características de hardware e software:

1 – Equipamentos:

Servidores: Intel Xeon 3.06 Ghz 4 Gb de memória RAM;

Estações de Desenvolvimento: Intel Pentium 4 3.20 Ghz 1 Gb de memória RAM;

Estações de Trabalho Cliente (config. Mínima): Intel Pentium 3 2 Ghz 512 Mb de memória RAM;

2 – Sistemas Operacionais:

Servidores: Windows 2000 com service pack 4;

Estações de Desenvolvimento: Windows 2000 com service pack 4/Windows XP com service pack 2;

Estações de Trabalho Cliente: Windows 95 ou superior;

3 – Sistema Gerenciadores de Banco de Dados:

Oracle 10g;

4 – Linguagem de desenvolvimento de sistemas:

Delphi 7;

PL/SQL;

1. AMBIENTE SERVIDOR

1.1 Gerenciador de Banco de Dados Oracle 10g ou superior.

1.2 Monitor de Transação Microsoft Terminal Service V5.0 ou superior.

1.3 Sistema Operacional Windows 2000 com service pack 4 ou superior.

2. AMBIENTE CLIENTE

2.1 Sistemas Operacionais Windows 95 ou superior.

2.2 Monitor de Transação Microsoft Terminal Service Client V5.0 ou superior.

3. LINGUAGENS DE DESENVOLVIMENTO

3.1 PL/SQL

3.2 Delphi 7.0

4. FERRAMENTAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

4.1 PL/SQL Developer V 7.1.2

4.2 IDE DELPHI V 7.0

4.3 CVS – Concurrent Versions System

4.4 ERWIN

ANEXO VII

Modelo de Dimensionamento de Sistemas

Padrões de Projeto PROCERGS – Modelo de Dimensionamento de Sistemas.

O objetivo deste documento é apresentar os modelos de dimensionamentos utilizados pela PROCERGS. São eles:

1. Modelo de Dimensionamento por PF – Function Points

1. Modelo de Dimensionamento por FP – Function Points (Pontos de Função

Introdução

A empresa contratada deverá utilizar o processo de contagem de Pontos por Função (Function Points) conforme a metodologia descrita no Manual de Práticas e Contagens versão 4.2(Counting Practices Manual  Release 4.2), publicado pelo IFPUG  (International Function Point Users Group).

Utilização da Métrica

A pontuação em Ponto por Função deverá ser efetuada no repasse dos serviços (Contagem Estimativa) pela PROCERGS e na homologação dos serviços (Contagem Final) por ambas as partes.

# ANEXO VIII

## Tabela de Referência para Pontuação Técnica

| Item | Apresentação |  | Página | Pontuação Sugerida | Pontuação Máxima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sim | ### Não |  |  |  |
| Critérios Técnicos |  |  |  |  | Total 60 |
| 3.2.1. |  |  |  |  | 18 |
| 3.2.2. |  |  |  |  | 2 |
| 3.2.3. |  |  |  |  | 2 |
| 3.2.4 |  |  |  |  | 2 |
| 3.2.5. |  |  |  |  | 1 |
| 3.2.6 |  |  |  |  | 5 |
| 3.2.7. |  |  |  |  | 14 |
| 3.2.8. |  |  |  |  | 1 |
| 3.2.9. |  |  |  |  | 1 |
| 3.2.10. |  |  |  |  | 1 |
| 3.2.11. |  |  |  |  | 1 |
| 3.2.12. |  |  |  |  | 5 |
| 3.2.13. |  |  |  |  | 1 |
| 3.2.14. |  |  |  |  | 2 |
| 3.2.15. |  |  |  |  | 2 |
| 3.2.16. |  |  |  |  | 2 |
| Total Pontos |  |  |  |  | 60 |

Forma de Preenchimento:

- Item => Já preenchido pela PROCERGS

- Apresentação => Sim / Não => Marcar X se apresentou documentação

- Pagina => Página onde inicia o documento correspondente

- Pontuação Sugerida => Pontuação presumida pelo fornecedor

- Pontuação Máxima => Já preenchido pela PROCERGS